交通部運輸研究所公共工程生態檢核作業方案
110.11修訂
　　為減輕公共工程對生態環境造成之負面影響，秉生態保育、公民參與及資訊公開之原則，以積極創造優質之環境，爰訂定本方案。
一、依據：
本方案係參採行政院公共工程委員會108年5月10日工程技字第1080200380號函修正「公共工程生態檢核注意事項」及110年10月6日工程技字第1100201192號函辦理。
二、適用範圍：
本所除辦理災後緊急處理、搶修、搶險、災後原地復建、原構造物範圍內之整建或改善且經自評確認無涉及生態環境保育議題、已開發場所且經自評確認無涉及生態環境保育議題、規劃取得綠建築標章之建築工程、維護管理、配合活動搭建之臨時設施、植栽綠美化以外之新建公共工程，應辦理生態檢核作業。辦理該作業時以該工程影響範圍為原則。
三、工程生態檢核：
（一）各單位啟動各項工程時，應先填寫「交通部運輸研究所公共工程生態檢核確認表」，自評是否應辦理生態檢核。
（二）承上，如為應辦理生態檢核之工程採購案件，則應於契約內編列生態調查所需經費，並將廠商應辦理事項納入契約，規劃設計及施工階段需有生態專業人員配合生態調查、評估與相關監督機制等，前開生態專業人員包括:
1. 執行生態檢核工作中生態調查、生態衝擊評估、保育對策擬定之生態專業人員。
2. 會議審查與特殊議題諮詢需要，特聘之專家學者。
（三）生態資料蒐集、調查及評析原則：
1. 記錄及分析生態現況，瞭解施工範圍內之陸水域生態及生態關注區域，作為工程選擇方案及辦理後續生態環境監測的依據，應就工程地點自然環境與工程特性，採取合適之生態資料蒐集或調查方法。
2. 善用及尊重地方知識，透過訪談當地居民瞭解當地對環境的知識、文化、人文及土地倫理，除補充鄰近生態資訊，為尊重當地文化，可將相關物種列為關注物種，或將特殊區域列為重要生物棲地或生態敏感區域。
3. 將生態保育之概念融入工程方案，評估工程擾動對生態環境之影響程度。
（四）生態檢核作業流程：生態檢核係為瞭解新建公共工程涉及之生態議題與影響，評估其可行性及妥適應對之迴避、縮小、減輕、補償方案，並依原則上以工程生命週期分為工程計畫核定、規劃、設計、施工與維護管理等作業階段，各階段之生態檢核，應由具有生態背景人員（如生態相關科系畢業或有二年以上生態相關實績工作者）配合辦理生態資料蒐集、調查、評析及協助將生態保育之概令融入工程方案，提出生態保育措施並落實等工作。生態檢核各階段之工作目標如下：
生態資料蒐集階段：作為指認生態保全對象之基礎評估資訊，須包含但不限下列項目：
1. 法定自然保護區。
2. 生物多樣性之調查報告、研究及保育資料。
3. 各界關注之生態議題。
4. 國內既有生態資料庫套疊成果。
5. 現場勘查記錄生態環境現況，可善用及尊重地方知識，透過訪談當地居民瞭解當地對生態環境之知識、生物資源利用狀況、人文及土地倫理。
生態調查及評析階段：
1. 棲地調查。
2. 棲地評估。
3. 指認生態保全對象。
4. 物種補充調查。
5. 繪製生態關注區域圖。
6. 工程影響評析。
規劃設計階段：
蒐集規劃施作區域內之既有生態環境、議題等資料，並邀請具生態背景人員評估對生態環境可能之影響。有關生態資料蒐集，係作為指認生態保全對象之基礎評估資訊，須包含但不限下列項目：
1法定自然保護區。
2生物多樣性之調查報告、研究及保育資料。
3各界關注之生態議題。
4國內既有生態資料庫套疊成果。
5現場勘查記錄生態環境垷況，可善用及尊重地方知識，透過訪談當地居民瞭解當地對生態環境之知識、生物資源利用狀況、人文及土地倫理。
辦理生態調查及評析，據以研擬符合迴避、縮小、減輕及補償策略之生態保育對策，提出合宜之工程配置方案。
1生態調查及評析內容：
1. 棲地調查：進行現地調查，將棲地或植被予以記錄及分類，並繪製空間分布圖，作為生態保全對象之基礎評估資訊。
2. 棲地評估：進行現地評估，指認棲地品質（如透過棲地評估指標等方式確認)，作為施工前、施工中及施工後棲地品質變化依據。
3. 指認生態保全對象：生態保全對象包含關注物種、關注棲地及高生態價值區域等。
4. 物種補充調查：依生態資料蒐集及棲地調查結果，根據工程影響評析及生態保育作業擬定之需要，決定是否及如何進行關注物種或類群之調查。
5. 繪製生態關注區域圖：將前述生態資料蒐集、棲地調查、棲地評估、生態保全對象及物種補充調查之階段性成果，疊合工程量體配置方式及影響範圍繪製成生態關注區域圖，以利工程影響評析、擬定生態保育措施、規劃生態保育措施監測。
6. 工程影響評析：綜合考量生態保全對象、關注物種特性、關注棲地配置與工程方案之關聯性，判斷可能影響，辦理生態保育。
2生態保育策略定義如下：
1. 迴避：迴避負面影響之產生，大尺度之應用包括停止開發計畫、選用替代方案等；較小尺度之應用則包含工程量體及臨時設施物（如施工便道等）之設置應避開有生態保全對象或生態敏感性較高之區域；施工過程避開動物大量遷徙或繁殖之時間等。
2. 縮小：修改設計縮小工程量體（如縮減車道數、減少路寬等）、施工期間限制臨時設施物對工程周圍環境之影響。
3. 減輕：經過評估工程影響生態環境程度，兼顧工程安全及減輕工程對環境與生態系功能衝擊，因地制宜採取適當之措施，如：保護施工範圍內之既有植被及水域環境、設置臨時動物通道、研擬可執行之環境回復計畫等，或採對環境生態傷害較小之工法或材料（如大型或小型動物通道之建置、資材自然化、就地取材等）。
4. 補償：為補償工程造成之重要生態損失，以人為方式重建相似或等同之生態環境，如：於施工後以人工營造手段，加速植生（考量選擇合適當地原生植物）及自然棲地復育，並視需要考量下列事項：
1. 補償棲地之完整性，避免破碎化。
2. 關聯棲地間可設置生物廊道。
3. 重建之生態環境受環境營力作用下之可維持性。
1. 邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾或及關心生態相關議題之民間團體辦理現場勘查規劃說明會，蒐集整合並，溝通相關意見工程構想方案及可能的生態保育原則。
2. 根據生態調查、評析成果，提出生態保育措施決定可行及工程計畫方案及生態保育原則，並研擬計畫核定後各階段執行生態檢核所需作業項目及費用（如必要之物種補充調查、生態保育措施、監測、民眾參與等。透過生態及工程人員之意見往復確認可行性後，完成細部設計（工程預算書圖製作）。上開生態保育措施，應考量個案特性、用地空間、水理特性、地形地質條件及安全需求等，並依資料蒐集調查，及工程影響評析內容，因地制宜按迴避、縮小、減輕及補償等四項生態保育策略之優先順序擬定及實施。
3. 生態保育措施監測：為評估生態保育措施執行成果，確保生態保全對象得以保全，於施工前提出生態保育措施監測計畫，據以進行施工前、施工中及施工後之監測作業，以適時調整生態保育措施。
4. 根據生態保育措施，提出施工階段所需之環境生態異常狀況處理原則，以及提出生態保育措施監測計畫與自主檢查表之議；並研擬必要之生態保育措施及監測項目等費用。
5. 填報「表2-交通部運輸研究所公共工程生態檢核紀錄表(規劃設計階段) 」及「表3-交通部運輸研究所公共工程生態檢核環境生態異常狀況處理原則表」，並於完成工程預算書圖後納入工程上網發包簽陳當中。
施工階段：本階段目標為落實前兩階段所擬定之生態保育對策、措施、工程方案及監測計畫，確保生態保全對象、生態關注區域完好及維護環境品質。其作業原則如下：
開工前準備作業：
1組織含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊，以確認生態保全對象。
2辦理施工人員及生態背景人員現場勘查，確認施工廠商清楚瞭解生態保全對象位置，並擬定生態保育措施及環境影響注意事項。
3施工計畫書應考量減少環境擾動之工序，並包含生態保育措施，說明施工擾動範圍（含施工便道、土方及材料堆置區），並以圖面呈現與生態保全對象之相對應位置。
4履約文件應有生態保育措施自主檢查表、生態保育措施監測計畫及生態異常狀況處理原則。
5施工前環境保護教育訓練計畫應含生態保育措施之宣導。
6邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心生態相關議題之民間團體辦理施工說明會，蒐集整合並溝通相關意見。
確實依核定之生態保育措施執行，於施工過程中注意對生態之影響，以適時調整生態保育措施。若遇環境生態異常時，啟動環境生態異常狀況之處理，停止施工並調整生態保育措施。施工生態保育措施執行狀況納入相關工程督導重點，完工後列入檢核項目。
1完工整復：施工驗收合格前應完成包含施工便道與堆置區之復原、周遭植生回復、垃圾清運等。
2填報「表4-交通部運輸研究所公共工程生態檢核紀錄表(施工階段) 」，並於完成工程驗收後，納入驗收付款簽陳當中。
維護管理階段：本階段目標為維護原設計功能，檢視生態環境恢復情況。其作業原則：定期視需要監測評估範圍之棲地品質並分析生態課題，確認生態保全對象狀況，分析工程生態保育措施執行成效。
1. 必要時得進行生態監測，或可配合各國家風景區內長期生態關注對象，一併納入生態監測。
2. 工程主辦機關應將各階段生態檢核資訊即時公開，公開方式可包含刊登於公報、公開發行之出版品、網站，或舉行記者會、說明會等方式主動公開，或應人民申請提供公共工程之生態檢核資訊。
3. 填報「表5-交通部運輸研究所公共工程生態檢核紀錄表(維護管理階段) 」，並納入維護管理計畫。
表1-交通部運輸研究所公共工程生態檢核確認表
基本資料	工程名稱		工程期程
	基地位置	地點：______市(縣)______區 / (鄉、鎮、市)______里(村) / TWD97座標座標X：______ Y：________	工程預算（千元）
	工程目的
	工程類型	□交通 □港灣 □水利 □環保 □水土保持 □景觀 □步道 □其他
	工程概要
	預期效益
項目		檢核事項
區位		區位：□一般區 / □保護區:□國家公園 □國家自然公園 □自然保留區 / □野生動物保護區 □野生動物重要棲息環境 / □水產資源保育區 □特別景觀區 □生態保護區 / □國有林自然保護區□國家重要濕地□海岸保護區 / □自然人文生態景觀區 / □其他（例如：○○港或鄰近航道）：
工程 / 性質		□新建工程 / □非屬新建工程:□災後緊急處理 □搶修、□搶險 / □災後原地復建 □原構造物範圍內之整建或改善 / □已開發場所 □維護管理 / □配合活動搭建之臨時設施□植栽綠美化
環境影響評估		□應辦理環境影響評估 / □免辦理環境影響評估
自評 / 結果		□應辦理生態檢核 / □免辦理生態檢核:□非屬新建工程 / □規劃取得綠建築標章 / □併入環境影響評估檢討 / □其他：：

承辦單位：

批示：
表2-交通部運輸研究所公共工程生態檢核紀錄表
(規劃設計階段)
基本資料	工程名稱
	設計廠商
	基地位置		地點：______市(縣)______區 / (鄉、鎮、市)______里(村)______鄰 / TWD97座標X：________ Y：_________			工程預算 / （千元）
	工程目的
	工程概要
項目		檢核項目/內容概述
生態調查經費		是否有編列生態調查所需經費? / □是 / □否，原因
生態背景及工程專業團隊		是否組成含生態背景及工程背景之跨領域工作團隊? / □是，團隊組成單位_________、_________ / □否，原因
基本資料蒐集調查	蒐集規劃施作區域內之既有生態環境、議題等資料，並邀請具生態背景人員評估對生態環境可能之影響? / □是 / □否，原因：
	生態環境概述
	重要生態保全對象
	生態環境關注議題
生態保育對策	是否辦理生態調查及評析，並據以研擬符合迴避、縮小、減輕及補償策略之生態保育對策，提出合宜之工程配置方案。 / □是 / □否，原因
	生態保育對策概述
環境生態異常狀況處理原則	是否已根據生態保育措施，提出施工階段所需之環境生態異常狀況處理原則： / □是，增列填報表3-交通部運輸研究所公共工程生態檢核環境生態異常狀況處理原則表。 / □否，原因：
民眾參與	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾及關心相關生態議題之民間團體辦理施工說明會，蒐集、整合並溝通相關意見。 / □是 / □否，原因：
	辦理日期: 民國 年 月 日				辦理地點:
	提案1		提出 / 意見	提案人員(單位) ： / 意見摘要：
			回應 / 情形
	提案2		提出 / 意見	提案人員(單位) ： / 意見摘要：
			回應 / 情形
資訊公開	是否主動將規劃內容、生態保育措施、工程內容等設計成果之資訊公開？ / □是 / □否，原因：

備註:1.有關民眾參與可另製作會議紀錄，本表僅需摘錄重點發言(回應)摘要。
2.表格欄位不足請自行增加。
承辦單位：

批示：

表3-交通部運輸研究所公共工程生態檢核
環境生態異常狀況處理原則表
基本資料	工程名稱
	設計廠商
	基地位置	地點：______市(縣)______區 / (鄉、鎮、市)______里(村)______鄰 / TWD97座標X：________ Y：_________			工程預算 / （千元）
	工程目的
	工程概要
生態異常狀況處理原則	異常狀況類型			擬定處理原則
	植被剷除
	生態保護對象異常
	水域動物暴斃
	施工便道闢設不當
	環保團體或在地居民陳情事件
	其他
設計單位簽章： / 生態背景單位簽章：			管理單位複核： / 承辦單位： / 批示：

表4-交通部運輸研究所公共工程生態檢核紀錄表
(施工階段)
基本 / 資料	工程名稱
	設計單位					監造廠商單位
	營造 / 施工廠商					工程期程 / 施工期間		年 月 日至 年 月 日
	基地位置			地點：______市(縣)______區(鄉、鎮、市)______里(村)______鄰 / TWD97座標X：________ Y：_________					契約金額 / （千元）
	工程目的
	工程概要
項目	檢核項目/內容概述
生態背景及工程專業團隊	是否組成含生態背景及工程背景之跨領域工作團隊? / □是，團隊組成單位_________、_________ / □否，原因：
生態保育措施	生態環 / 境確認 / 施工廠商		是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查，確認施工廠商清楚瞭解生態保全對象位置，並擬定生態保育措施及環境影響注意事項? / □是 / □否，原因：
			是否擬定施工前環境保護教育訓練計畫，並將生態保育措施納入宣導？ / □是 / □否，原因：
			辦理情形概述:(內容至少須包括所邀請生態背景人員(單位)名稱、生態保全對象位置、生態保育措施及環境影響注意事項)
	施工計畫書		施工計畫書是否納入生態保育措施，說明施工擾動範圍，並以圖面呈現與生態保全對象之相對應位置？ / □是 / □否，原因：
			施工計畫書有關生態保育措施內容概述：
	生態保育品質管理措施		履約文件是否有將生態保育措施納入自主檢查，並納入其監測計畫？ / □是 / □否，原因：
			是否擬定工地環境扛態保育措施納入自主檢查及異常情況處理計畫？ / □是 / □否，原因：
生態保育措施	生態保育品質管理措施		施工是否確實依核定之生態保育措施執行，並於施工過程中注意對生態之影響，以確認生態保育成效？ / □是 / □否，原因：
			施工生態保育執行狀況是否納入工程督導？ / □是 / □否，原因：
民眾 / 參與	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾及關心生態相關議題之民間團體辦理施工說明會，蒐集、整合並溝通相關意見？ / □是 / □否，原因：
	辦理日期:					辦理地點:
	提案 / 1	提出 / 意見					提案人員(單位): / 意見摘要:
		回應 / 情形
	提案 / 2	提出 / 意見					提案人員(單位) ： / 意見摘要：
		回應 / 情形
施工過程異常狀況	異常 / 狀況 / 1	異常狀況類型			□植被剷除 □生態保護對象異常 □水域動物暴斃 / □施工便道闢設不當 □環保團體或在地居民陳情事件 / □其他(請說明)
		提報人(單位)					狀況發現(提報)日期
		異常狀況內容概述
		解決 / 對策
	異常 / 狀況 / 2	異常狀況類型				□植被剷除 □生態保護對象異常 □水域動物暴斃 / □施工便道闢設不當 □環保團體或在地居民陳情事件 / □其他(請說明)
		提報人					發現(提報)日期
		異常狀況內容概述
		解決 / 對策
完工 / 整復	是否已完施工便道與堆置區之復原、周遭植生回復、垃圾清運等。 / □是 / □否，原因：
資訊公開	是否主動將施工相關計畫內容之資訊公開？ / □是 / □否，原因：

備註:1.有關民眾參與可另製作會議紀錄，本表僅需摘錄重點發言(回應)摘要。
2.表格欄位不足請自行增加。

承辦單位：

批示：

表5-交通部運輸研究所公共工程生態檢核紀錄表
(維護管理階段)
基本 / 資料	工程名稱		驗收完 / 成日期
	基地位置	地點：______市(縣)______區(鄉、鎮、市)______里(村)______鄰 / TWD97座標X：_______ Y：________	結算金額 / （千元）
	工程目的
	工程概要
項目		檢核項目/內容概述
生態監測		□已辦理生態監測： / □已就施工範圍辦理生態監測，計畫名稱 / □配合各國家風景區內長期生態關注對象，一併納入生態監測， / 計畫名稱 / □否，原因：
生態效益評估		是否於維護管理期間，定期視需要監測評估範圍之棲地品質並分析生態保育措施執行成效？ / □是 / □否，原因：
監測、評估資訊公開		□主動公開:相關生態監測措施公開於網站，網址： / □被動公開:提供依政府資訊公開法及相關實施要點申請 / 是否主動將監追蹤結果、生態效益評估報告等資訊公開？ / □是 / □否，原因：

承辦單位：

批示：