交通部運輸研究所合作研究計畫出版品摘要表

| 出版品名稱：北部港之商港規模整體規劃 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 國際標準書號（或叢刊號） |  |  |  | 政府出版品統一編號 | 運輸研究所出版品編號 |  |
| 本所主辦單位：運輸工程組 主管：曾志煌 計畫主持人：曾志煌 研究人員：康照宗、林美霞、翁國和 聯絡電話：(02)23496817 傳真號碼：(02)25450427 |  |  |  | 合作研究單位：中興工程顧問公司、榕聲工程顧問公司、亞聯工程顧問公司、萬鼎工程服務公司 計畫主持人：劉進義 研究人員：徐順憲、林澤熙、許國強、馮德麟、李英慈、陳素惠、郭柏君、鄭樂堯、賴明堂、許耀文、黃光照、吳俊穎 地址：台北市南京東路五段171號14樓 聯絡電話：(02)27698388 |  | 研究期間 自87年7月 至88年6月 |
| 關鍵詞：運量預測、北部港、經濟效益、桃園港 |  |  |  |  |  |  |
| 摘要： 本計畫主要為評估北部地區新港之必要性及依運量預測之結果評估不同開發情境下之各港運量分配結果，並選擇北部地區新港址之最適地點及其商港規模之規劃，主要工作項目包括運量預測及分配、港址研擬及評估、初步工程規劃、營運相關事項探討、經濟效益評估、財務計畫、多評準分析、北部地區港埠整體發展建議等。 研究結果顯示，北部地區由於貨源充足，現有港埠之服務水準欠佳而導致大量之南北運送之貨櫃車流，北部地區提供新的港埠能量將可紓解公路之壅塞，除可提昇港埠之服務水準外，對道路之服務水準將有大幅之增益。北部地區未來除台北港之擴建外，於桃園地區外海興建新的港埠對國家整體之經濟活動及產業將有相對大之助益，台北港及桃園港可同時開發，台北港之非收益設施將由公部門負責興建，營運設施則由民間企業投資，桃園港則完全由民間企業依獎參自行規劃、興建及營運。 北部港之港址經多評準分析後，以觀音地區之海岸為較佳之建港地點，港址附近之區域目前已有帶狀工業區之雛形，未來建港後除可作為北部地區進出口貨物之門戶外，配合後線工業區之開發將可發展加值型之加工業及其他港埠相關產業。 |  |  |  |  |  |  |
| 出版日期 | 頁數 | 工本費 | 本出版品取得方式 |  |  |  |
|  |  |  | 凡屬機密性出版品均不對外公開。普通性出版品，公營、公益機關團體及學校可函洽本所免費贈閱；私人及私營機關團體可按工本費價購。 |  |  |  |
| 機密等級： □限閱 □密 □機密 □極機密 □絕對機密 （解密【限】條件：□ 年 月 日解密，□公布後解密，□附件抽存後解密， □工作完成或會議終了時解密，□另行檢討後辦理解密） □普通 |  |  |  |  |  |  |
| 備註：本研究之結論與建議不代表交通部之意見。 |  |  |  |  |  |  |

PUBLICATION ABSTRACTS OF RESEARCH PROJECTS

INSTITUTE OF TRANSPORTATION

MINISTRY OF TRANSPORTATION AND COMMUNICATIONS

| TITLE： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISBN（OR ISSN） |  | UNIFORM SERIAL CODE FOR GOVERNMENT PUBLICATIONS |  |  | IOT SERIAL NUMBER |  |  |
| DIVISION：Deputy Directoral General Office DEPUTY DIRECTOR GENERAL： PRINCIPAL INVESTIGATOR： PROJECT STAFF： PHONE：(02)23496817 FAX：(02)25450427 |  |  | 合作研究單位：SEC,Ltd. JS&A,Ltd. ATCI,Ltd. RESI,Ltd. PRINCIPAL INVESTIGATOR：Chin.I.Liu PROJECT STAFF：James Shyu, T.H.Lin, K.C.Hsu, E.C.Lee, D.L.Feng, S.H.Chen, B.J.Kao, L.Y.Chang, M.T.Lai, Y.W.Hsu, K.C.Huang, J.E.Wu、 ADDRESS：171 NANKING EAST ROAD,SEC.5 TAIPEI 105, TAIWAN, R.O.C. PHONE：(02)27698388 |  |  |  | PROJECT PERIOD FROM：July 1998 TO：June 1999 |
| KEY WORDS：Cargo Forecast, Port of Taipei, Economic Evaluation, Port of Taoyuan |  |  |  |  |  |  |  |
| ABSTRACT： The main purpose of this study is to investigate the necessity of the new port facilities in the northern part of Taiwan based on the results of cargo forecast and distribution for different development scenarios. The site and development scale of the newly selected port will be decided during the study. The main work items of this study include forecast and distribution of cargo volume, site selection and evaluation, preliminary engineering planning, management and operation issues, economic evaluation, financial plan, multi-criterion analysis, overall port development plan for the northern part of Taiwan, etc. The result of the study indicates that the poor port service level in the northern part of Taiwan causes the huge container traffic flow on the existing freeway. The new port facility will reduce the traffic congestion on the freeway and improve the port service level in the northern part of Taiwan. The economy and industry of the whole country will be benefited from the construction of the new port in Taoyuan area. Port of Taipei and Port of Taoyuan could be developed simultaneously without negative impact to the economy of the country. The government will construct the non-profit facilities of Port of Taipei and the port service facilities will be the responsibility of the private sectors. The private enterprise will be in charge and finance the planning, construction and management of all the facilities of Port of Taoyuan. Through Multiple Criteria Decision Making (MCDM), the new port in the northern area will be located at Kang-In, Taoyuan County where a belt industrial zone has been shaped on the landside of the port area. The new port will be the gateway for the cargo movement and international trade of the northern Taiwan. The industrial zone nearby the Port of Taoyuan could be developed as the value-added manufacturing center and other port related activities. |  |  |  |  |  |  |  |
| DATE OF PUBLICATION | NUMBER OF PAGES |  |  | PRICE |  | CLASSIFICATION □SECRET □CONFIDENTAIL □UNCLASSIFIED |  |
| The views expressed in this publication are not necessarily those of the Ministry of Transportation and Communications. |  |  |  |  |  |  |  |

北部港之商港規模整體規劃

目錄

第一章  緒論	1-1

1.1  計畫緣起	1-1

1.2  工作範圍	1-1

1.3  報告內容說明	1-2

第二章  台灣地區整體海運總量預測之檢討與修正	2-1

2.1  影響台灣地區海運總量因素之檢討與預測	2-1

2.2  國際海運發展趨勢檢討與修正	2-6

2.3  台灣地區國際海運總量成長趨勢檢討與預測	2-12

第三章  台灣地區海運運量分派	3-1

3.1  運量分派模式建構	3-1

3.2  目標年各港運量分派預測	3-8

第四章  桃竹沿海地區港址研選與功能規劃	4-1

4.1  港址方案研擬	4-1

4.2  各港址自然環境與地理環境分析	4-11

4.3  各港址交通社經分析	4-34

4.4  各港址鄰近地區發展分析	4-55

4.5  各港址方案之港埠功能規劃分析	4-68

第五章  桃竹沿海地區最適新港港址評估分析	5-1

5.1  相關計畫之回顧與檢討	5-1

5.2  桃竹新港港址評估分析	5-11

5.3  桃竹新港最適港址研選	5-34

5.4  桃竹新港定案港址研選	5-34

第六章  北部新港運量分派	6-1

6.1  北部各港開發計畫分析	6-1

6.2  各港進出口運量分配情境分析結果	6-4

6.3  各港轉口運量分配預測結果	6-10

第七章  桃竹新港分期發展規劃與民間參與投資規劃	7-1

7.1  港埠發展初步規劃	7-1

7.2  港埠彈性發展整合規劃	7-23

7.3  海域數值模擬計算	7-32

7.4  桃園港民間參與投資規劃	7-47

第八章  北部新港建設成本分析	8-1

8.1  桃園港成本估算	8-1

8.2  基隆新港成本估算	8-6

8.3  台北港擴建成本估算	8-9

第九章  北部新港民間企業投資意願評估	9-1

9.1  北部新港民間企業投資意願調查	9-1

9.2  民間企業投資意願評估	9-5

9.3  民間企業投資計畫	9-12

9.4  民間參與新港計畫執行計畫研擬	9-19

9.5  桃園港民間投資可行性綜合性評估	9-32

第十章  北部新港建設計畫成本效益分析	10-1

10.1  經濟效益評估	10-3

10.2  財務分析評估	10-20

第十一章  北部新港發展之衝擊分析	11-1

11.1  北部港各種情境方案對既有港口之競合衝擊	11-1

11.2  對內陸運輸之衝擊	11-4

11.3  對大園地區空運中心發展之影響	11-11

11.4  對海域生態之影響	11-14

11.5  對全國與地區之經濟成長與產業分佈影響	11-23

第十二章  北部新港建設計畫相關因素綜合評估	12-1

12.1  評估因素之確立	12-1

12.2  基隆新港計畫評估	12-7

12.3  台北港擴建計畫評估	12-8

12.4  北部各新港及擴建計畫綜合評估	12-10

12.5  民間參與港埠建設相關規範研擬與分析	12-14

第十三章  北部地區港埠整體發展規劃	13-1

13.1  桃園港發展綜合建議	13-1

13.2  台北港發展綜合建議	13-2

13.3  基隆港發展綜合建議	13-2

13.4  基隆新港發展綜合建議	13-3

13.5  北部各港功能定位及發展方向建議	13-4

13.6  其他地區各港埠功能定位及發展方向建議	13-5

第十四章  結論與建議	14-1

14.1  結論	14-1

14.2  建議	14-28

附件一  民間企業投資意願調查問卷	A-1

附件二  期中簡報內容(簡報日期：88.02.02) 	B-1

附件三  期中簡報意見答覆說明表	C-1

附件四  期末簡報內容(簡報日期：88.09.20)	D-1

附件五  期中簡報意見答覆說明表	E-1

附件六  修訂後之簡報內容	F-1

圖 目 錄

圖2-1-1   中華民國主要經濟指標圖	2-2

圖2-3-1   貨物分類體系架構示意	2-13

圖2-3-2   台灣地區進口貨物歷年運量趨勢圖	2-14

圖2-3-3   台灣地區歷年出口貨物運量趨勢圖	2-15

圖2-3-4   台灣地區歷年進出口貨櫃趨勢圖	2-23

圖2-3-5   進出口總量預測作業流程	2-25

圖2-3-6   各港歷年運量趨勢圖	2-40

圖2-3-7   各港轉口貨運量比例(民國86年) 	2-40

圖3-1-1   港埠運量分配整體作業流程圖	3-4

圖3-1-2   港埠運量分配模式架構圖	3-5

圖4-1-1   桃竹沿海漁港及船澳設施位置	4-3

圖4-1-2   桃竹沿海地區魚礁及定置網設施位置	4-4

圖4-1-3   沙崙油輪卸油浮筒及海底管位置	4-4

圖4-1-4   中正機場飛航管制範圍圖	4-6

圖4-1-5   桃園地區軍事管制範圍圖	4-6

圖4-1-6   觀塘工業港及台電取排水口平面	4-8

圖4-1-7   台灣省港務局轄區圖	4-8

圖4-1-8   港址方案位置示意圖	4-10

圖4-2-1   風速測站位置圖	4-16

圖4-2-2   觀塘測站風向頻率分佈圖及累積圖	4-17

圖4-2-3   中正機場86年各季風玫瑰圖	4-18

圖4-2-4   新竹CBK測站夏季及冬季風玫瑰圖	4-19

圖4-2-5   侵台颱風路徑分類	4-25

圖4-2-6   海流觀測站位置圖	4-30

圖4-3-1   本計畫區聯外交通運輸系統	4-39

圖4-3-2   桃園濱海工業區發展圖	4-50

圖4-3-3   大園鄉發展構想圖	4-53

圖4-3-4   觀音鄉發展構想圖	4-53

圖4-3-5   新屋鄉發展構想圖	4-54

圖4-4-1   大園港址鄰近地區範圍示意圖	4-56

圖4-4-2   觀音港址鄰近地區範圍示意圖	4-58

圖4-4-3   新豐港址鄰近地區範圍示意圖	4-59

圖4-4-4   桃竹沿海地區土地使用現況示意圖	4-65

圖4-5-1   方案甲北部港位於桃園工業港北側之佈置	4-73

圖4-5-2   方案乙北部港位於桃園工業港南側之佈置	4-74

圖4-5-3   方案丙北部港與桃園工業港共用同一航道出口之佈置	4-75

圖4-5-4   方案丁北部港與桃園工業港航道開口分別設置之佈置	4-76

圖5-1-1   北部地區以往建港計畫區位圖	5-3

圖5-1-2   北部新港務(許厝港)配置圖	5-3

圖5-1-3   台塑觀音六輕工業專用港配置圖	5-4

圖5-1-4   中油北部油輪碼頭輸儲設備興建計畫配置圖	5-5

圖5-1-5   工業局觀音擴大(外海)工業區開發計畫配置圖	5-6

圖5-1-6   觀音綜合商港初步配置圖	5-7

圖5-1-7   北部天然氣接收站配置圖	5-8

圖5-1-8   亞太工業專用港構想配置圖	5-9

圖5-1-9   觀塘工業區開發計畫配置圖	5-9

圖5-1-10  新竹香山新港平面配置圖	5-10

圖5-2-1   港址評選之分析架構	5-12

圖5-2-2   完整之評估準則層級結構	5-16

圖5-2-3   精簡之評估準則層級結構	5-17

圖5-4-1   桃竹新港平面佈置圖(方案甲)	5-36

圖5-4-2   桃竹新港平面佈置圖(方案乙)	5-36

圖5-4-3   桃竹新港平面佈置圖(方案丙)	5-37

圖5-4-4   桃竹新港平面佈置圖(方案丁)	5-37

圖7-1-1   桃園新港位置示意圖	7-2

圖7-1-2   大潭燃氣火力發電廠計畫廠址位置圖	7-3

圖7-1-3   觀塘工業區開發配置示意圖	7-9

圖7-1-4   大潭濱海特定區計畫區址附近工業區分布圖	7-11

圖7-1-5   觀音擴大(外海)工業區平面配置圖	7-12

圖7-1-6   國際商港初步規劃	7-16

圖7-1-7   觀音鄉鄰近地區都市計畫位置圖	7-18

圖7-1-8   新屋鄉鄰近地區相關規劃之位置圖	7-19

圖7-1-9   交通計劃位置圖	7-21

圖7-1-10  濱海遊憩區分佈圖	7-22

圖7-2-1   桃園港定案平面配置圖	7-25

圖7-3-1   防波堤拋石段標準斷面圖(CD.+2~CD.-2)	7-37

圖7-3-2   防波堤拋石段標準斷面圖(CD.-2~CD.-5)	7-37

圖7-3-3   防波堤拋石段標準斷面圖(CD.-5~CD.-9)	7-38

圖7-3-4   防波堤拋石段標準斷面圖(CD.-9~CD.-13)	7-38

圖7-3-5   防波堤沉箱段標準斷面圖(CD.-13~CD.-17)	7-38

圖7-3-6   防波堤沉箱段標準斷面圖(CD.-17~CD.-21)	7-39

圖7-3-7   防波堤沉箱段標準斷面圖(CD.-21~CD.-25)	7-39

圖7-3-8   防波堤沉箱段標準斷面圖(CD.-25~CD.-29)	7-39

圖7-3-9   防波堤沉箱段標準斷面圖(CD.-29~CD.-32)	7-40

圖7-3-10  海堤標準斷面圖	7-40

圖7-3-11  鋼管板式樁碼頭標準斷面圖	7-43

圖7-3-12  NW波向颱風波浪遮蔽模擬	7-44

圖7-3-13  WNW波向颱風波浪遮蔽模擬	7-45

圖7-3-14  W波向颱風波浪遮蔽模擬	7-45

圖7-3-15  WSW波向颱風波浪遮蔽模擬	7-46

圖7-3-16  SW波向颱風波浪遮蔽模擬	7-46

圖7-4-1   港埠規劃設計流程圖	7-58

圖8-2-1   基隆新港平面配置圖	8-6

圖8-3-1   台北港一期工程綱要配置計畫圖	8-10

圖8-3-2   台北港二期工程綱要配置計畫圖	8-10

圖8-3-3   台北港遠程平面計畫配置圖	8-11

圖9-4-1   BOT招標、審標及決標作業流程圖	9-28

圖11-3-1  航空城土地使用計畫圖	11-11

圖11-3-2  桃園科技工業區配置圖	11-12

圖11-3-3  轉運與加工再出口產業發展架構示意圖	11-13

圖11-4-1  大潭濱海特定工業區海域生態調查測站位置圖	11-14

圖11-4-2  觀音擴大(外海)工業區海域生態調查測站位置圖	11-15

圖11-4-3  桃園觀塘工業區海域生態調查測站位置圖	11-15

圖11-5-1  台灣北部工業區分佈圖	11-24

圖11-5-2  北部港交通路網圖	11-24

圖11-5-3  台灣全島工業區分佈示意圖	11-25

圖12-1-1  基隆新港配置圖	12-2

圖12-1-2  台北港配置圖	12-3

圖12-1-3  桃園港配置圖	12-4

圖12-5-1  BOT招標、審標及決標主辦單位	12-21

表 目 錄

表2.1.1   主要國家國內生產毛額成長率之比較	2-2

表2.1.2   中華民國重要經濟指標	2-3

表2.1.3   主要國家物價變動率之比較	2-3

表2.1.4   受加入WTO影響之貨種及影響比率	2-5

表2.2.1   世界地區港口貨櫃運量歷年統計及預測表	2-9

表2.2.2   1996年9月1日世界前20名貨櫃定期船公司船隊船噸規模

及運能分析	2-10

表2.2.3   1985年至1993年世界全貨櫃船主要航線船隊運能比率統計表	2-11

表2.2.4   亞洲主要航線的貨櫃流量	2-11

表2.3.1   台灣地區歷年進口貨物運量分析	2-17

表2.3.2   台灣地區歷年出口貨物運量分析	2-18

表2.3.3   台灣地區歷年進口貨櫃運量分析	2-19

表2.3.4   台灣地區歷年出口貨櫃運量分析	2-20

表2.3.5   台灣地區歷年進出口貨物貨櫃化比例分析	2-21

表2.3.6   台灣地區歷年進口貨櫃重量分析	2-22

表2.3.7   台灣地區歷年出口貨櫃重量分析	2-22

表2.3.8   台灣地區海運進口貨物預測模式	2-26

表2.3.9   台灣地區海運出口貨物預測模式	2-27

表2.3.10  台灣地區進口貨物總量預測	2-30

表2.3.11  台灣地區出口貨物總量預測	2-31

表2.3.12  台灣地區進出口貨櫃、一般散雜與大宗散貨預測	2-32

表2.3.13  台灣地區進出口貨櫃TEU數預測	2-32

表2.3.14  修正後之各貨種進出口總量預測	2-33

表2.3.15  總量修正後之貨櫃貨、一般散雜 與大宗散貨預測	2-34

表2.3.16  總量修正後之空實櫃TEU數預測	2-35

表2.3.17  台灣地區歷年各港貨櫃運量分析	2-38

表2.3.18  民國85-110年間東亞地區貨櫃轉運市場潛在量	2-39

表2.3.19  台灣地區佔東亞地區市場貨櫃轉運預測(不含香港及大陸地區) 	2-41

表2.3.20  台灣可競分香港轉運至大陸以外地區之轉運量	2-41

表2.3.21  台灣競分香港轉運至大陸之貨櫃量	2-42

表2.3.22  各年期轉口貨櫃預測量情境分析比較	2-42

表3.1.1   相關研究之運量分配方法比較表	3-2

表3.1.2   台灣地區近遠洋貨櫃運量統計分析(民國85年) 	3-6

表3.1.3   台灣地區各港埠近遠洋貨櫃貨運量統計分析(民國85年) 	3-6

表3.1.4   台灣地區各港貨櫃貨之運量推估結果(民國85年) 	3-7

表3.1.5   港埠運量分配(PTA)模式驗證結果	3-7

表3.2.1   各港埠服務腹地範圍表	3-8

表3.2.2   各區域工業區開發概況	3-10

表3.2.3   民國85年各港埠服務腹地分析	3-11

表3.2.4   民國90年各港埠運量預測(服務腹地分析)	3-11

表3.2.5   民國100年各港埠運量預測(服務腹地分析)	3-12

表3.2.6   民國110年各港埠運量預測(服務腹地分析)	3-12

表3.2.7   各港預測年期貨櫃貨運量分配結果(PTA分析)	3-14

表3.2.8   台灣地區各港進出口散雜貨運量分配結果	3-15

表4.2.1   各港址自然環境摘要	4-11

表4.2.2   觀塘測站月平均氣象資料(1997/8~1998/7) 	4-13

表4.2.3   桃園中正機場氣象統計資料(1986~1997)	4-14

表4.2.4   觀塘氣象測站風速實測資料統計表	4-15

表4.2.5   永安南堤測站風速實測統計表	4-20

表4.2.6   大潭測站風速實測統計表	4-21

表4.2.7   永安漁港測站長期風力推估值	4-22

表4.2.8   永安漁港測站長期風力推估值(6~9AM)	4-23

表4.2.9   各月侵台颱風統計表	4-24

表4.2.10  觀音海域各月的示性波高與週期	4-26

表4.2.11  觀音海域各月份的波高與週期	4-27

表4.2.12  波向統計表	4-27

表4.2.13  大潮期間海流觀測統計表	4-30

表4.3.1   北部港各港址區域交通	4-38

表4.3.2   北部港港址濱海各鄉、鎮人口分佈及性別比例	4-40

表4.3.3   北部港港址濱海各鄉鎮市三階段年齡百分比及扶養率	4-41

表4.3.4   大園鄉各年齡層人口預測(民國91年～民國99年) 	4-41

表4.3.5   觀音鄉各年齡層人口預測(民國91年～民國99年) 	4-42

表4.3.6   新屋鄉各年齡層人口預測(民國91年～民國99年) 	4-43

表4.3.7   北部港港址濱海各鄉鎮市國小概況	4-44

表4.3.8   北部港港址濱海各鄉鎮市國中概況	4-44

表4.3.9   北部港港址濱海各鄉鎮市實際供水普及率統計表	4-45

表4.3.10  桃園縣濱海各鄉鎮醫療資源、類別、數量分佈情形

(85.12.31止) 	4-45

表4.3.11  桃園縣不同行業就業人口所佔比例	4-46

表4.3.12  桃園縣濱海各鄉鎮市各行就業人口百分比	4-46

表4.3.13  農漁牧概況	4-48

表4.3.14  北部港港址濱海各鄉鎮二級及三級產業概況	4-48

表4.3.15  桃園地區相關工業區開發計畫表	4-51

表4.3.16  北部港港址濱海各鄉鎮市競爭優勢比較(續表) 	4-52

表4.4.1   大園、觀音都市計畫區土地使用計畫面積一覽表(84年) 	4-60

表4.4.2   觀音地區主要道路一覽表	4-61

表4.4.3   新屋鄉、觀音鄉都市計畫區土地使用計畫面積一覽表(84年) 	4-62

表4.4.4   永安地區主要道路一覽表	4-63

表4.4.5   新屋、新豐及湖口都市計畫區土地使用計畫面積(84年) 	4-64

表4.4.6   各港址鄰近地區可發展腹地面積表	4-65

表4.4.7   港址鄰近地區之發展潛力分析表	4-66

表4.5.1   北部港各佈置方案說明表	4-72

表4.5.2   北部港各佈置方案優缺點說明表	4-77

表5.1.1   北部地區以往相關建港計畫	5-2

表5.2.1   港址配置方案之績效值	5-23

表5.2.2   評估層面之權重	5-24

表5.2.3   評估準則之權重	5-25

表5.2.4   應用列舉評估法評估結果(順位) 	5-26

表5.2.5   正規化之績效值	5-29

表5.2.6   應用加權總和法評估結果(順位) 	5-30

表5.2.7   敏感度分析--極值權重	5-33

表5.2.8   敏感度分析--評估結果(順位) 	5-33

表6.1.1   基隆新港、台北港及桃園港相關分析比較	6-3

表6.2.1   各港預測年期貨櫃貨運量分配結果--

台北港完成第二期第一個五年計畫工程	6-6

表6.2.2   各港預測年期貨櫃貨運量分配結果--

台北港完成第二期工程	6-7

表6.2.3   各港預測年期貨櫃貨運量分配結果--

台北港完成第一個五年計畫	6-8

表6.2.4   各港預測年期貨櫃貨運量分配結果--

台北港完成第一個五年計畫	6-11

表6.2.5   各港預測年期貨櫃貨運量分配結果--

台北港完成第一個五年計畫(使用二席)	6-12

表6.2.6   各港預測年期貨櫃貨運量分配結果--

台北港完成第一個五年計畫(使用一席)	6-13

表6.2.7   各港預測年期貨櫃貨運量分配結果--

台北港完成第二期工程	6-14

表6.3.1   各港轉口貨櫃量情境分析比較	6-17

表6.3.2   各港預測年期貨櫃貨運量分配結果--

台北港完成第二期工程第一個五年計畫工程	6-18

表6.3.3   各港預測年期貨櫃貨運量分配結果--台北港完成第二期工程	6-18

表6.3.4   各港預測年期貨櫃貨運量分配結果--

台北港完成第一個五年計畫	6-19

表6.3.5   各港預測年期貨櫃貨運量分配結果--

台北港完成第一個五年計畫	6-19

表6.3.6   各港預測年期貨櫃貨運量分配結果--

台北港完成第一個五年計畫(使用二席)	6-20

表6.3.7   各港預測年期貨櫃貨運量分配結果--

台北港完成第一個五年計畫(使用一席)	6-20

表6.3.8   各港預測年期貨櫃貨運量分配結果--台北港完成第二期工程	6-21

表7.1.1   工業港碼頭類別及型式	7-8

表7.1.2   北部地區之運量分析結果	7-14

表7.1.3   北部地區之運量分析結果	7-15

表7.2.1   目前世界全貨櫃船之吃水深及DWT統計表	7-26

表7.2.2   超巴拿馬極限貨櫃船尺寸表	7-27

表7.2.3   公路路線設計用車尺寸表	7-29

表7.2.4   設計車輛最小轉彎半徑(公尺)	7-29

表7.2.5   桃園港第一階段工程分年預定進度表	7-31

表7.2.6   桃園港第二階段工程分年預定進度表	7-31

表7.3.1   北部新港外海颱風波浪推算表	7-34

表7.3.2   防波堤及海堤型式比較表	7-35

表7.3.3   碼頭構造型式比較表	7-42

表7.3.4   碼頭面高程參考值	7-42

表7.3.5   EMS遮蔽模式波浪入射條件	7-44

表8.1.1   基本工資單價表	8-2

表8.1.2   主要工程材料單價表	8-3

表8.1.3   主要施工機具費率表	8-3

表8.1.4   桃園港第一階段工程成本估算表	8-4

表8.1.5   桃園港第二階段工程成本估算表	8-5

表8.1.6   桃園港工程成本統計表	8-6

表8.2.1   主要工程項目經費概估	8-8

表8.3.1   台北港各期興建之碼頭	8-9

表8.3.2   台北港一期工程核定工程經費表	8-13

表8.3.3   台北港外廓防波堤興建工程費用明細表	8-14

表8.3.4   第一個五年計畫(87~91)港務局投資工程經費	8-15

表8.3.5   第一個五年計畫(87~91)引進公民事業投資工程經費	8-16

表8.3.6   第二個五年計畫(92~96)港務局投資工程經費	8-17

表8.3.7   第二個五年計畫(92~96)引進公民事業投資工程經費	8-18

表8.3.8   第三個五年計畫港務局投資工程經費	8-19

表8.3.9   第三個五年計畫(97~101)引進公民事業投資工程經費	8-19

表8.3.10  遠期計畫(102~111)港務局投資工程經費	8-20

表8.3.11  遠期計畫(102~111)引進公民事業投資工程經費	8-21

表8.3.12  台北港各期計畫工程費概估表	8-22

表8.3.13  台北港依運量分年投入資金表	8-23

表9.1.1   『北部港民間投資意願調查』之訪查對象	9-3

表9.1.2   回收分類表	9-4

表9.1.3   投資意願分析表	9-4

表9.2.1   世界各國民間參與港埠建設經營方式	9-5

表9.2.2   「獎勵民間參與交通建設條例」及相關子法一覽表	9-11

表9.4.1   港埠民營化方式比較表	9-20

表9.4.2   民間參與港埠工程方式比較表	9-20

表9.4.3   獎參條例之港埠及其設施適用免稅範圍明細表	9-22

表9.4.4   民間機構參與交通建設減免地價稅房屋稅及契稅標準	9-23

表9.4.5   特許營運合約綱要	9-29

表10.1   北部新港建設計畫之成本效益分析評估架構表	 10-2

表10.1.1  基本試算參數界定彙整表	 10-3

表10.1.2  各情境方案建港成本彙整表	 10-4

表10.1.3  各情境方案營運成本彙整表	 10-5

表10.1.4  單位時間價值暨行車成本彙整表	 10-7

表10.1.5  台北港建設衍生內陸整體運輸效益彙整表-方案一	10-8

表10.1.6  台北港建設衍生內陸整體運輸效益彙整表-方案二	10-9

表10.1.7  E2/E2/n等待模式之船舶平均等待率(AWT/AST)-貨櫃輪	10-11

表10.1.8  北部新港建設衍生船舶等待時間節省效益彙整表	10-13

表10.1.9  各情境方案新生地效益彙整表	10-14

表10.1.10 北部新港建設外國轉口效益彙整表	10-14

表10.1.11 【台北港】分年經濟效益試算表-方案一(擴建台北港)	10-15

表10.1.12 【桃園港】分年經濟效益試算表-方案二

(增設桃園港-台北港完成第二期第一個五年計畫)	10-16

表10.1.13 各情境方案經濟效益評估一覽表	10-17

表10.1.14 各情境方案經濟效益結構一覽表	10-17

表10.1.15 經濟效益敏感度分析彙整表	10-19

表10.2.1  基本試算參數界定彙整表	10-21

表10.2.2  台北港分年開發及營運成本表(擴建台北港)	10-23

表10.2.3  桃園港分年開發及營運成本表

(增設桃園港-台北港完成第二期第一個五年計畫)	10-24

表10.2.4  港埠業務收入項目彙整表	10-26

表10.2.5  本計畫港埠業務收入項目暨費率界定表	10-28

表10.2.6  各港預測年期散雜貨及貨櫃貨運量分配結果-方案一

(擴建台北港)	10-29

表10.2.7  各港預測年期散雜貨及貨櫃貨運量分配結果-方案二

(增設桃園港-台北港完成第二期第一個五年計畫)	10-30

表10.2.8  船舶承載分配彙整表	10-31

表10.2.9  曳船馬力使用分配比例彙整表	10-31

表10.2.10 台北港港灣業務費收入推估表-方案一(擴建台北港)	10-33

表10.2.11 桃園港港灣業務費收入推估表-方案二

(增設桃園港-台北港完成第二期第一個五年計畫)	10-34

表10.2.12 台北港棧埠業務費收入推估表-方案一(擴建台北港)	10-37

表10.2.13 台北港棧埠業務費收入推估表-方案二

(增設桃園港-台北港完成第二期第一個五年計畫)	10-38

表10.2.14 北部新港建設商港建設費收益彙整表	10-39

表10.2.15 【台北港】財務現金流量分析表-方案一(擴建台北港)	10-42

表10.2.16 【桃園港】財務現金流量分析表-方案二

(增設桃園港-台北港完成第二期第一個五年計畫)	10-43

表10.2.17 各情境方案財務評估指標一覽表	10-44

表10.2.18 各情境方案財務收支結構一覽表	10-44

表10.2.19 財務敏感度分析彙整表	10-44

表11.1.1  北部新港對台中港之衝擊分析	11-2

表11.1.2  北部新港對高雄港之衝擊分析	11-3

表11.2.1  桃園港聯外道路系統概況	11-4

表11.2.2  客運運具選擇相關參數設定表	11-5

表11.2.3  桃園港客運交通量概算表	11-5

表11.2.4  桃園港貨運交通量概算表	11-6

表11.2.5  桃園港聯外道路路徑分配比例	11-7

表11.2.6  桃園港衍生交通量預測表	11-8

表11.2.7  桃園港聯外道路自然成長交通量預測表	11-8

表11.2.8  相關道路改善計畫	11-9

表11.2.9  公路基本路段服務水準評估表	11-9

表11.2.10 桃園港聯外道路預測年服務水準	11-9

表11.4.1  計畫場址附近海域生態調查結果	11-20

表12.1.1  基隆新港、台北港及桃園港評估作業項目說明	12-5

表12.2.1  基隆新港SWOT分析結果	12-7

表12.3.1  台北港SWOT分析結果	12-8

表12.4.1  桃園港SWOT分析結果	12-10

表12.4.2  綜合評估之結果	12-11

表12.4.3  各港在評估項目中之排序	12-12

表12.5.1  興建期獎勵項目之誘因	12-16

表12.5.2  營運期獎勵項目之誘因	12-16

表12.5.3  移轉期獎勵項目之誘因	12-17

表12.5.4  獎勵民間參予投資執行方式誘因分析	12-17

表13.5.1  北部各港之定位及發展方向	13-4

表13.6.1  台灣地區其他港口發展定位及發展方向	13-5

表14.1.1  台灣地區進出口總量預測	14-1

表14.1.2  台灣地區轉口貨櫃運量預測	14-1

表14.1.3  各港預測年期貨櫃貨運量分配結果-

台北港完成第二期第一個五年計畫工程	14-3

表14.1.4  各港目標年情境分配結果	14-4

表14.1.5  港址鄰近地區之發展潛力分析表	14-6

表14.1.6  北部地區一般散雜貨及大宗散貨之運量分析結果	14-7

表14.1.7  北部地區貨櫃運量分析結果	14-8

表14.1.8  桃園港建造成本	14-9

表14.1.9  台北港建造成本	14-10

表14.1.10 基隆新港建造成本	14-10

表14.1.11 北部新港對台中港之衝擊分析	14-14

表14.1.12 北部新港對高雄港之衝擊分析	14-15

表14.1.13 基隆新港SWOT分析結果	14-18

表14.1.14 台北港SWOT分析結果	14-18

表14.1.15 桃園港SWOT分析結果	14-19

表14.1.16 基隆新港、台北港及桃園港評估項目說明	14-20

表14.1.17 北部各港之定位及發展方向	14-24

表14.1.18 台灣地區其他港口發展定位及發展方向	14-25