第三章 結 論

1.桃竹以北地區為台灣之政經及商業中心，人口密集且大部份產業均分佈於台北及桃園地區，經運量分析，大部份貨源均集中在北部地區，而作為北部地區主要貨物進出口之基隆港由於自然條件之限制，擴建不易，其服務水準已無法滿足大型航商與現代化港埠作業之需求，因此造成大量貨櫃南北運輸之情形，內陸運輸成本增加之支出每年高達數十億元，且導致相關社會成本之增加，故以港埠投資效益，提升北部地區之港埠服務水準及增加國內產品之國際競爭力等觀點而言，北部地區確有增建新港以提供高效率現代化貨櫃碼頭之需求。

2.在預測台灣地區各港之運量分配時，本計畫除將現有之基隆、台中及高雄三個國際港及已奉核之台北港等四個港作為既定計畫，另考量加入基隆新港或桃園港之後之運量分配情形。由各情境之分析結果顯示，未來台灣地區仍是以高雄港為主要之進出口港口；預測至目標年(民國110年)高雄港之貨櫃運量為752~810萬TEU，台中港則為168~216萬TEU，北部地區則為316~426萬TEU。

3.本計畫綜合評估桃竹地區大園、觀音及新豐等三處之替選港址，顯示觀音港址具有較佳的區位條件，另地方政府亦考量在觀音附近海域進行新生地計畫，以容納與港口發展相關之產業，因此以選擇觀塘工業港北側5.5公里附近之觀音海域為較佳北部港港址。

4.北部地區未來可能之新建港埠中包括基隆新港、台北港及桃園港之經濟效益分析結果顯示，基隆新港之效益偏低，不值得進行開發工作，桃園港及台北港在各不同發展情境下皆具開發價值。

5.桃園港之開發計畫，在考量台北港發展之前題下，經研析無論就工程成本、經濟效益、財務報酬、民間業者投資意願及港址與北部工業區關聯區位等因素而言，皆有極佳之指標，顯示桃園港開發計畫具有相當可行性，為在北部地區創造各港口之競爭環境，提昇港埠服務水準，頗值得民間業者投資興建。

6.桃園港在區位、聯外交通及服務產業等雖較台北港為佳，惟因台北港公部門已投入相當龐大之經費進行非收益性設施之興建，未來投資者僅需負責興建收益性之設施，即可開始營運，與桃園港所有之設施，需由開發業者全部負責興建，相較其投資風險較低，資金調度較易，時效性亦較佳。惟桃園港因腹地廣大且緊鄰相關之工業區，業者所可獲得之附屬效益，以民間業者之角度觀之，兩者皆具投資效益。

7.	桃園港未來可由民間業者依獎參條例自力開發，經財務分析結果，其自償率將遠大於1，因此公部門並不需編列預算貼補非收益設施之興建；另由經濟效益分析結果顯示，桃園港興建所吸引之南北運送貨櫃，可改善內陸運輸效率，其所產生之社會整體經濟效益亦非常之顯著，對公私部門而言，桃園港皆為一值得投資興建之計畫。

8.桃園港未來將由民間業者以BOT之方式進行開發，政府僅處於輔導及協助角色，其財務指標雖相當良好，惟投資金額龐大，集資及經營管理上，將面臨相當大之挑戰。

9.北部港民間參與投資規劃，如援引獎參條例第40、41及42條規定，將使營運者直接面臨經營風險，卻無法以自由而有效的方式去解決「營運費率」、「權利金調整」及「權利的轉讓」等問題，因此民間企業要求需有較大之自主空間才能誘使民間業者投資。

10.台北港已由當初規劃作為砂石碼頭(原名為淡水砂石港)轉型成為綜合商港型式之基隆港輔助港，港埠之定位已由特種貨物裝卸碼頭提昇為國際商港，且非收益性設施將由公部門投資，收益性設施則由民間企業以BOT方式投資經營，台北港之競爭優勢遠超過基隆港，預期台北港將對日益衰減之基隆港貨櫃裝卸量產生相當大之衝擊。

11.基隆港由於缺乏碼頭後線，作業基地已無法符合現代化貨櫃作業之需求，未來即使進行改善作業，其效益仍值得再三斟酌，擴建台北港或另闢桃園港應為未來擴充北部港埠能量之方向，基隆港則可比照高雄舊港區配合基隆市進行港埠再造，除維持近洋貨櫃航線之作業基地外，其餘多餘之港埠能量可考慮修建為親水性海上遊憩設施，作為北部地區民眾從事海上活動之主要基地。

12.政府未來在考慮北部地區興建港埠設施時，除考量投資台北港外，應可鼓勵民間業者以BOT方式開發桃園港，而基隆新港無論就經濟效益、財務計畫及民間投資意願等而言，皆為不可行，因此爾後不需再考量基隆新港計畫案。

13.單獨發展台北港之經濟效益皆較不同情境下開發桃園港之效益為低，且台北港尚有聯外運輸及未來擴建仍需投資相當龐大之非收益設施等問題，台北港未來之發展策略或港池佈置值得作進一步之探討及斟酌。

14.桃園港之區位正處於北部工業區之中心地帶，且港區鄰近區域目前已有帶狀工業區之雛型，為進行加值型加工及運轉之適當地點，再配合南北向及東西向皆有快速道路可作為主要之聯外運輸通路，桃園港事實上已具備成為大型港埠之基本條件，且開發過程中政府並不需投入非收益設施之興建費用，促成桃園港之開發應為北部地區開發新港埠能量之主要方向之一。。