第九章  北部新港民間企業投資意願評估

# 9.1 北部新港民間企業投資意願調查

台灣各港務局在現有法令體制下，已成為身兼航政、港務及營運三大職能的機關。故港埠經營主體兼代航政公權力之行使，角色矛盾。同時港務局所屬港務及棧埠業務擺脫不了行政束縛及政治糾葛，以致無法充份獨立自主，有效商業化經營，造成經營效率無法符合現代海運市場之需求。故近年交通主管部門，積極推動港埠民營化政策，將港勤與棧埠作業改以公司經營型態，港務局以”地主港”方式，僅負責港埠外廓、水域等公共設施及港勤服務，其餘棧埠營運設施將開放由民間機構投資經營。

本章將針對北部各新港來做民間企業投資意願的加以評估。

# 9.1.1 研提調查方法與計畫

在進行民間企業投資意願調查前，為使各調查對象，在短時間內能對北部各新港有所認識，以便於考量做投資意願的參考，將提供出北部各新港港址的基本資料，例如區域位置、自然條件、港埠規模等。

初步評估調查方法，以問卷調查、訪談及座談會等。但就民間投資而言，應以有能力參與投資及就投資項目有關聯的產業為主，故調查的對象為企業體而非個人，因此需採訪企業體高層可做決策的主管方屬有效，以下為調查之過程及方法。

1.調查方法

(1)採用郵寄問卷調查方式。

(2)親自訪問之方式同時進行調查。

2.調查期限

為配合各企業主管的時間，將調查時程拉長，自民國八十八年三月至八十八年五月。

3.問卷設計

問卷內容設計詳9.1.2節。

4.抽樣方法：

(1)抽樣方法：採分層抽樣。

(2)抽樣母體來源：主要自中華徵信所之全國企業排名前兩百大企業，包括：運輸業石化業金融業營造業。

# 9.1.2 新港計畫方案及問卷設計

本計畫在進行意願調查時，為考量本計畫「北部港之商港規模整體規劃」之目標係為整合分析北部另建新港之需要性及方式，以確立本計畫順利推動之必要條件，需分析基隆新港與台北港、桃園港之關聯，並同時檢討本計畫不同發展情境及提供相關之資料給業者，用以問卷方式徵詢業者之投資意願，方便對北部新港建設提出綜合之建議作為決策參考之用，參考以往之案例，擬定問卷之設計，詳細問卷設計如附件一所示。

# 9.1.3 調查母體界定及樣本數確定

本計畫民間企業意願調查之對象，應為港埠使用者或港埠作業相關之企業，但就目前各港民間投資的部分，其中台北港二期為既定之計畫，非收益性設施由公部門投資建設，因而民間投資的部分負擔較少，而桃園港及基隆新港建設方式則完全需交由民間投資包括(收益性設施與非收益性設施) ，因此民間企業之投資負擔及風險較高。

由上觀之建設經費如此龐大非一般企業足以提供，參考國內BOT案，投資者大都非直接與投資項目相關，而是以企業財團著眼於土地開發的利益而進行投資，依此方式港埠建設有許多填海造地的部分，可提供倉儲業，加工出口專區等使用，因此投資者可為財團(房東)或者是港埠用者(房客)。

以下為本調查主要欲調查之對象，主要含蓋1.運輸業2.石化業3.金融業4.營造業，相關名單如表9.1.1所示：

# 9.1.4 業者在對各情境方案之投資意願評析

本計畫以中華徵信所編1997年版國內前兩百大企業及相關與港埠建設，業務關連的公民營企業為主要調查對象，寄出問卷200份，回收16份問卷，為確實掌握業者之意圖及可能投資項目、規模等資訊，針對不同行業及其代表性，進行相關投資分析得下表9.1.2及表9.1.3其他相關分析如下列所述：

1.有效問卷16份。

2.認為最有開發潛力之港埠，依序為桃園港、台北港、基隆新港。

3.有效問卷中，62.5%願意投資港埠建設。

4.願意投資港埠中，46.2%願意投資桃園港，38.5%選擇台北港，15.4%願意投資基隆新港。

5.部分企業，因為台北港建設時程較具體而有投資台北港之相關計畫。

表9.1.1『北部港民間投資意願調查』之訪查對象

| 營 建 | 航 運 | 金融機構 | 一般大型企業 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 幸福水泥 | 長榮海運、陽明海運、 正利航業、美商海陸運輸 中國航運、商船三井船務 順航國際、建恆海運、 鐵行渣華 | 明台產物保險 | 和泰汽車 台塑石化 台灣糖業 中國造船 台灣合成橡膠 |  |
| 國揚實業 台灣土開 國產實業建設 中鼎工程 長億實業 嘉新水泥 台灣水泥 亞洲水泥 宏盛建設 大陸工程 互助營造 東怡營造 三井工程 德寶營造 長鴻營造 太平洋建設 東雲 太子建設 捷和建設 潤泰建設 春池建設 長谷建設 榮工處 新亞建設 | 萬海航運 美商美國總統輪船 南泰海運 立榮海運 式邦船務 世邦集運 元泰船務 台灣赫伯羅德船務 華冠船務、滿運船務、 運昇船務、寰雅通運、 豐業股份、吉星船務、 東光船務、新海有限、 海鋒船務、萬洋船務、 宏友船務、亞泰船務、 啟洋船務、宏洋船務、 永利船務、太利股份、 建新船務、華太聯運、 台灣美亞、聯華船務、 英偉船務、大華海通、 華聯船務、英商怡和、 瑞柯船務、越台船務、 台灣怡和、鴻新船務、 三隆船務、銀河通運、 海隆股份、海欣船務、 聯和船務、 台灣快桅船務、 康華船務、寶威船務、 台灣華林運通、 中國貨櫃運輸、 遠東倉儲、環球倉儲、 東亞運輸倉儲、 七洋船務、扶晟有限、 東運船務、漢通股份、 沛華船務 | 中華開發 泰安產物保險 中國產物保險 太平洋產物保險 中央投資 中聯信託 友聯產物 台灣人壽 國泰人壽 東泰產物保險 東華開發 信昌投資 裕元投資 | 中國鋼鐵 安鋒鋼鐵 東和鋼鐵 峰安鋼鐵 唐榮鐵工 高興昌鋼鐵 台鎳 中國石油 長春石油 台灣電力 台灣飛利浦 南亞塑膠 華廈海灣塑膠 奇美實業 福聚股份 福懋興業 中國力霸 永豐餘造紙 正隆股份 中華紙漿 萬有紙業 榮成紙業 台聚 國喬石化 正新橡膠 東展興業 中美和石油化學 台灣苯乙烯工業 台灣杜邦 統一企業 味全食品 泰山企業 統一實業 嘉新麵粉飼料油脂 台灣卜蜂 福壽實業 聯成食品 黑松 金車 花王 興農股份 立大農畜 台灣肥料 華隆公司 台積電 聯華電子 華邦電子 摩托羅拉 | 裕隆汽車 福特六和 國瑞汽車 中華汽車 南陽實業 匯豐汽車 東元電機 華隆企業 太子汽車 九和汽車 中華賓士 國產汽車 豐禾實業 汎德 順益 聯強國際 宏基電腦 華碩電腦 仁寶電腦 誠洲股份 台灣商愛普生 台灣礦務局 台灣玻璃 台南紡織 中興紡織 東和紡織 遠東紡織 震旦行 台灣松電 日立家電 歌林 聲寶公司 台灣松下 中國造船 長榮重工 中興電工 華新麗華 中國菱電 中華映管 巴拿馬商德記興業 德記洋行 寶成工業 和成 日月冠 東帝士 聯成石化 |

表9.1.2 回收分類表

| 產業別 | 營建 | 航運 | 金融機構 | 一般大型企業 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 寄出 | 25 | 63 | 14 | 97 | 200 |
| 回收 | 1 | 9 | 1 | 5 | 16 |
| 回收率 | 4% | 14.3% | 7% | 5% | 8% |

表9.1.3 投資意願分析表

| 產業別 | 營建 | 航運 | 金融機構 | 一般人型企業 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 寄出 | 25 | 63 | 14 | 97 | 200 |
| 回收 | 1 | 9 | 1 | 5 | 16 |
| 願意/有條件願意投資港埠 | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 |
| 願意/有條件願意投資基隆港 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 願意/有條件願意投資台北港 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| 願意/有條件願意投資桃園港 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |

(部分航商願意投資1~3個港)

6.部份航商強調台北港與桃園港僅能擇一投資。

7.民間業者參與投資時希望政府提供之保障或誘因條件，依重要程度依序為：

(1)政府保證相關行政之時效性

(2)政府保證排除特許期間一切影響合約內容之障礙

(3)政府提供稅務與融資之優待

(4)政府保證投資公司擁有費率調整自主權

(5)特許期間結束產權須有償轉移

8.民間業者對未來廣徵開發單位投標作業之建議

(1)儘速訂定競標方法及內容並公佈之

(2)相關公共建設之計劃明訂實施及完成日期應，一併列入競標方案中

(3)明確表達對公權力施展之責任及義務

(4)放方案公佈與競標日間有充分的時間讓業者仔細核算成本

9.台北港臨時化油品儲槽(E01、E02、E03碼頭後線)及第一散雜貨中心含E13、E14、E15碼頭後線合資興建案，已由台塑取得，台塑提出每年保證運量222萬噸，未來設施完工後，每年繳交六千多萬元管理費給港務局，但可在經營期限內享有優先靠泊權及免租金，初步投資時程從民國88年～民國92年，投資金額約NT$230億元。

10.船商中對於港埠投資有具體計畫者，以長榮海運計畫投資台北港6座碼頭，後線工地84公噸，初估投資時程民國89年～民國92年，投資總額約NT$142億元。

11.投資者表示投資應有保證運量且應以遠洋貨量為主以發展轉運中心。

12.航商認為台灣的港埠資源有限，應避免落入外資手上。

調查結果顯示民間企業大都認同桃園港最具有開發潛力，惟依開發時程而言，台北港較早且有較具體的建設計畫，因此部分航商已有投資的計畫，而相對於桃園港之開發，時程較晚且公部門的資金大都投向台北港，需以港埠開發整體BOT的方式執行，較無前例可循。

# 9.2 民間企業投資意願評估

# 9.2.1 民間企業投資之利得分析

由於港埠工程之投資額度十分龐大，一般業者僅能就某一自償性之單項進行投資，而非收益性設施之投資金額，並非一般業者所能負擔，且須由單一業者投資方能統籌辦理，以避免界面之困擾，表9.2.1為世界各國民間參與港埠建設經營的方式。

表9.2.1 世界各國民間參與港埠建設經營方式

| 國 家 | 民間參與港埠建設經營方式 |
| --- | --- |
| 馬來西亞 | 1.民間業者以投標方式取得貨櫃碼頭經營權，但政府強制得標公司日後須將該持股公開上市以免財團化。例如Port Kelang港。 2.預定將港口依公司法「公司化」，而後再將股權公開上市移轉民營。例如Johor Periang港 |
| 印尼 | 鼓勵民間及外資進行新港、現代港埠設施及連接港埠道路、鐵路之投資。或以合資(joint-venture)方式建造港埠設施，如Tanjung Priok港的第三貨櫃中心(CT3) |
| 國 家 | 民間參與港埠建設經營方式 |
| 菲律賓 | 1.將碼頭出租給民營公司經營。如馬尼拉國際貨櫃碼頭(MICT)由ICTSI財團經營。 2.開放民間及外資投資興建或經營港埠設施，但限定外資持股不得超過40%。 |
| 泰國 | 將貨櫃碼頭出租民營。如Laem Chabang港的三座貨櫃碼頭出租。 |
| 新加坡 | 預計將新加坡港務局(PSA)之股票公開上市，但仍未決定何時推動。 |
| 中國大陸 | 引進外資並以合資(joint-venture)方式進行港埠建設及發展 |
| 義大利 | 碼頭出租或標售予民營業者經營，而各港務局只負責港埠監督與管理，不加入營運。 |
| 英國 | 信託港年營運量超過500萬英磅者將之以競標、議價或以股票公開上市方式移轉民營。而競標出售港口資產也包含管理及員工在內，稱之為Management Employee Buy-Outs(MEBOs)。 |
| 澳洲 | 碼頭出租給民間業者經營，而各港務局則公司化，並賦予更高的自主權。Victoria的Melbourne、Geelong、Portland三港將於1995年底前完成民營化，民間公司可以購買他們目前承租經營碼頭的土地及設施。新南威爾斯省境內所有港埠貨物的裝卸作業機全面完成民營化，而港口清潔、船舶維修、渡船及碼頭、碼頭清潔及安全、引水服務也完全民營化。 |
| 紐西蘭 | 將港務局依港口公司法成立港務公司，由港務公司經營港口業務，並鼓勵持有該公司股權的地方政府將持股公開上市，以促進國際港口資本民營化及社會化。 |

資料來源：行政院經建會(1995)，「台灣地區港埠自由化問題與對策之研究」

綜觀各國港埠建設經營之趨勢，歸納出各國民間參與港埠建設、經營方式有下列5種：

1.將港口或碼頭股權直接標售與民營業者，有些國家並限定得標之民營公司必須在一定期間後將港口之股權公開上市，以避免壟斷。如馬來西亞Port Kelan港，英國的信託港。

2.將碼頭出租給民營業者，港務局只負責監督管理。如菲律賓、泰國、印尼等東南亞國家。

3.將港口以股票公開上市方式民營，如英國Forth港。

4.將港口之港務當局依公司法成立「港務公司」，雖然再將該公司股權公開上市開放民間參與，如紐西蘭。

5.以合資方式(Joint Venture)開放外資參與投資建設經營，如中國大陸。

由9.2.1表可知投資業者在投資型態上可能有多種不同之組合，惟與政府單位接洽或投標者，實為港口開發公司，由港口開發公司取得港口之開發權利後，再透過商業運作收取適當之管理費用，由實際作業者取得自償性設施之興建及營運權，以上之方式亦有可能有多種不同之安排，端視該項投資之利基而定，因此業者可能之獲利情形會有不同之投資組合。

就北部各港而言，基隆新港規劃6座深水碼頭，以往基隆港的作業方式，是將貨櫃場、碼頭出租給航商，航商每年將租金及管理費交給港務局，而可在經營期限內享有優先靠泊權及貨櫃場的使用權，若民間要參與基隆新港碼頭的興建，未來於經營期限內，除可享有優先靠泊權，另可享免租金，僅需繳交管理費的優惠。

台北港第二期工程規劃包括砂石及散雜貨儲運中心、港勤及工作船舶碼頭區，散雜貨儲運中心、水泥儲運中心、貨櫃儲運中心、油品儲運中心等，共有廿九座碼頭，其中可供大型船舶停靠的貨櫃碼頭六座，由於台北港規劃了各貨種適用的特殊碼頭，且有公部門的大力推動，航商都期望投資專屬碼頭後可提高與業界的競爭力，因為專用碼頭一方面可自行調整船舶停靠的時間，另一方面可減少其他航商可停靠的航席。

桃園港位於桃園縣觀音鄉，後線土地面積廣大，交通方便且臨近工業區，未來興建後，可減少民間業者的內陸運輸成本，可有效疏解高速公路的負擔，增加港埠的發展。目前桃園港依未來運量預測結果，規劃貨櫃碼頭六座，未來民間投資者可視需要，增加碼頭或後線土地面積，除可做為貨櫃儲運站外，也可做加工出口區、轉運中心等，發展空間較無限制。

# 9.2.2 民間企業投資之困難與障礙分析

過去港埠建設工程，鑒於民間企業規模較小，故舉凡工程鉅大，資金龐大，民間籌措不易者，以及利潤較低、投資回收不易，為維持港埠正常運作所必須者，皆由政府投資興建。然後依據「國際商港棧埠管理規則」將港內部份碼頭、倉棧設施出租民間經營。此投資方式，政府投資部份仍佔極大比例，民間僅配合為小規模之投資經營。

近年政府所制訂及公佈之「獎勵民間參與交通建設條例」，主要目的為擴大民間參與公共建設之規模，其適用範圍含蓋港灣建設。惟港埠設施建設規模龐大，在開放民間參與投資建設時，應以民間企業參與投資之角度，就投資開發過程中可能遭遇之問題做審慎的評估與分析。

本節將依據獎參條例，針對由於投資規模十分龐大的港埠建設交由業者投資興建並負責營運，分析業者由多種不同型態之投資組合，所能遭遇之困難與障礙及解決方式，以下為相關的問題及相對應之對策：

1.財務融資問題

(1)民間投資交通建設之經費龐大，大部分資金須向國內外金融或債券發行機構貸款融資，民間游資雖充裕且曾一度外匯存底高居首位，但由於無成熟的資本市場，游資不易藉由良好的媒介而誘導成為交通建設經費來源。長久以來國內銀行及資本市場缺乏長期借貸市場，政府對國內外銀行貸款限制嚴格，且銀行又缺乏「專案融資」的經歷、金融法律實務專家及投資者經驗不足，加上外僑投資參與受限，致使投資者無法向政府提出雙方認為可行的融資方案。

(2)港埠工程規模大且複雜，興建時期所需之特殊設備、零件、材料；營運時期所需之營運設備及其零組件等，由於部分機具、材料國內無產製需自國外採購，若進口關稅無法免稅，則投資者成本無形中加重，間接地阻礙投資意願。

(3)對策：根據「獎參條例」之相關規定如下：

第二十五條規定「….，未具有完全之自償能力者，得就其非自償部分由政府補貼其所需貸款利息或投資其建設之一部，…」。

第二十六條規定「主管機關視交通建設資金融通之必要，得洽請金融機關給予本條例所獎勵民間機構長期優惠貸款，其貸款期限及授信額度不受銀行法第三十三條之三，第三十八條及第八十四條之限制，前項長期貸款利息之差額，由主管機關編列預算補貼之，第一項長期優惠貸款辦法由交通部會同財政部定之」。

第二十七條規定「…，並辦理股票公開發行後，不論其股票是否上市，均得發行公司債，…」。

2.相關法令及投資保障問題

民間參與港埠建設之相關法規，有商港法、棧埠管理規則，獎參條例及施行細則等其中「獎勵民間參與交通建設條例」，於八十三年十二月公布實施，而主要獎勵措施包括協助土地取得與開發利用、融資與稅捐優惠及補貼利息等。此外，相關子法共16項，如表9.2.2所列。

3.港埠用地及後線土地之取得

港埠建設不同於一般交通建設於土地取得方面，因為港埠開發除一般的土地徵收作業外，常伴隨著填海造地的計畫，而根據商港法規定新生土地及地上權屬為港務局所有，因此阻礙了民間開發的動機，但於獎參條例中，新生土地得訂定期限出租或設定地上權與民間機構使用，期限屆滿，應將所有營運資產有償或無償移轉主管機關。

獎參條例之土地取得規定相關條文如下：

(1)第九條規定「本條例所獎勵交通建設之交通用地，涉及都市計畫變更者，主管機關應協調都市計畫主管機關依都市計畫法第二十七條規定辦理變更，…」。

(2)第十條規定「…及依第十二條規定徵收範圍內之土地，屬公有土地者，主管機關依程序辦理撥用後，得訂期限出租或設定地下權與民間機構使用，不受土地法第二十五條及國有財產法第二十八條之限制，其租金得以優惠。…」。

(3)第十一條規定「…，屬私有土地者，主管機關得視交通建設之需要，依法報請徵收，…」。

(4)第十二條規定「…，具有都市發展潛力地區的路線、場站、交流道、服務區、轉運區、港埠、…等與其毗鄰地區劃定範圍，報請行政院核定後，先依法辦理區段徵收，…」。

(5)第十三條規定「…，並提供開發計畫範圍內一定面積之土地、建築物，准由未領補償費之被徵收土地所有權人就其應領補償費折算土地、建築物領回，…，被徵收土地所有權人領回開發土地、建築物之折算計價基準辦法及施行日期，由交通會同經濟部、內政部、財政部、省(市)政府等有關機關擬訂，報請行政院核定之」。

4.配合地方政府相關專業區之闢建

港埠開發將可能帶動港區週邊相關產業的開發，如倉儲加工出口區等等，勢必對地方帶來衝擊，因此在評選港址時候，可以考量為滿足地方的工業活動，將港址設於工業區附近，由此由該港為該工業區所進出口之工業原料以及成品、半成品將大幅增加，除了增加港埠的使用率外，且節省了內陸運輸成本，以台灣地區總體發展之觀點來看，助益匪淺。

5.環保及民眾抗爭

任何大規模的建設開發多少都會影響週邊的生態，由於近年來環保意識抬頭，人民表達意願及抗爭手段日趨強烈，因此開發過程中難免會遭遇環保及民眾抗爭的問題。

事實上，政府於辦理各項投資時，撰擬之先期計畫書中必需彙整可行性研成果，也包括環境影響評估之辦理方式及時程，因此民間業者在投資之前做環境影響評估，說明開發影響的範圍，層次及解決定案，誓將開發的衝擊減至最低，至於民眾的抗爭，若屬合理應招開說明改進以爭取支持，若不合理則政府應執行公權力以宣傳的方式將問題化解。

6.經營型態及轉手下包問題

經營港埠及其設施主要業務所得可分港灣業務所得及棧埠業務所得，其中港灣業務所得有碼頭碇泊費用、曳船費、帶解纜費、給水費等收入，而棧埠業務所得，包括裝卸費、倉儲費、碼頭通過費、設備使用費等收入，因此未來民間業者經營港埠，可成立營運公司統籌辦理港彎及棧埠業務或將港灣及棧埠轉交由不同公司營運而退居監督與管理的角色。

根據獎參條例，(第四十二條)「民間機構依本條例得興建、營運交通建設之權利，不得轉讓、出租或為民事執行之標的；其因興建、營運所取得之資產、設備，非經主管機關同意，不得轉讓、出租或設定負擔；違反者，其轉讓、出租或設定負擔之行為無效。」

因此上述之經營型態需經主管機關同意才可能。

7.港埠費率自主權

根據獎參條例及施行細則，費率的訂定需經費率委員會審議，報請主管機關核定。但是若此則對經營業者產生相對的束縳，因此如何定訂合理且有彈性的費率，是非常重要的。

8.商港服務費之分配

對商港服務費之分配，在獎參條例中，政府以明列收權利金的方式。

9.港區週邊公共設施及聯外道路興建

表9.2.2 「獎勵民間參與交通建設條例」及相關子法一覽表

| 項次 | 子法名稱 | 規定條次 | 擬訂、核定機關 | 辦理情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 獎勵民間參與交通建設使用公有土地租金優惠辦法 | 十 | 交通部會同財政部訂定 | 已發布 |
| 2 | 土地開發配合交通用地取得處理辦法 | 十三 | 交通部會同經濟部、內政部、財政部、省(市)政府訂定，報請行政院核定。 | 研商中 |
| 3 | 獎勵民間參與交通建設毗鄰地區禁限建辦法 | 十八 | 交通部會同內政部訂定 | 已發布 |
| 4 | 獎勵民間參與交通建設使用土地上空或地下處理及審核辦法 | 十九 | 交通部會同內政部訂定 | 已發布 |
| 5 | 民間機構參與交通建設進口貨物免徵及分期繳納關稅辦法 | 三十 | 財政部會商交通部訂定 | 已發布 |
| 6 | 民間機構參與交通建設減免地價稅、房屋稅及契稅標準 | 三一 | 財政部會商交通部擬訂，報請行政院核定 | 已發布 |
| 7 | 政府機關接管民間機構投資興建營運之交通建設辦法 | 四三 | 交通部訂定 | 研擬中 |
| 8 | 民間機構參與交通建設免納營利事業所得稅辦法 | 二八 | 財政部會商交通部擬訂，報請行政院核定 | 已發布 |
| 9 | 民間機構參與交通建設適用投資抵減辦法 | 二九 | 財政部會商交育部擬訂，報請行政院核定 | 已發布 |
| 10 | 政府對民間機構參與交通建設補貼利息或投資部分建設辦法 | 二五 | 財政部會商交通部擬訂，報請行政院核定 | 已發布 |
| 11 | 民間機構參與交通建設長期優惠貸款辦法 | 二六 | 財政部會商交通部擬訂，報請行政院核定 | 已發布 |
| 12 | 獎勵民間參與交通建設土地處理辦法 | 十二 | 交通部訂定 | 辦理發布程序中 |
| 13 | 民間機構經營交通建設公司債發行審核辦法 | 二七 | 財政部會商交通部擬訂，報請行政院核定 | 本辦法財政部證管會已有規定，經洽行政院法規會可不訂定本項子法 |
| 14 | 交通部民間參與交通建設甄審委員會組織及評審辦法 | 三七 | 各級主管機關訂定 | 已發布 |
| 15 | 民間機構參與交通建設權利金調整方式 | 四一 | 各級主管機關訂定 | 本條例由各主管機關視個案自行訂定 |
| 16 | 本條例施行細則 | 四八 | 交通部擬訂，報請行政院核定 | 已發布 |

資料來源：尹章華先生之著作「獎參條例與BOT」

# 9.2.3 民間企業之投資條件及規模評估

由回收問卷中，願意投資港埠建設的公司，可提供投資金額至少2億，大者約200億元，而投資的項目小至一、二座碼頭，大者為港埠設施整體開發為主，部分企業現已有投資計畫，其中台北港，因有公部門大力推動，所以有實質的投資計畫，但以產業界而言，大多傾向於投資開發桃園港，不論企業願意投資台北港或桃園港，產業界認為僅能投資開發一港，才能符合經濟效益。

另外業界希望投資開發後，費率的自主權及開發土地有償轉移的限度與獎參條例規定有差距，因此民間企業與政府對於投資港埠建設相關條件需加強溝通及協商。

# 9.3 民間企業投資計畫

# 9.3.1 民間企業之投資項目界定

港埠設施可開放供民間投資之項目相當多，其中包括非收益性及自償性之設施，依目前所研擬之建港情境，皆包括以上兩種設施，由於既有港口擴建與新港興建對非收益性設施之處置及開放投資項目將有所差異，且一般業者投資非收益設施之意願極低，但新港則必須由業者自行投資非收益設施，政府不宜介入，以避免不必要之困擾，初步評估各新港計畫之可能投資項目包括：

1.非收益設施：外廓堤防、航道及港池浚挖、導航及助航設施。

2.自償性設施：碼頭、後線倉儲設施、港勤設施、船舶維修等。

回顧各港計畫報告及當時之法令環境，民間企業在各港投資的項目，界定如下表所示。

| 各港 | 投資項目 | 投資額度 |
| --- | --- | --- |
| 基隆新港 | 碼頭工程 防波堤 新生地填築 聯外道路 | 約285億 |
| 台北港 （淡水港） | 第二期 砂石、水泥及油品貨櫃儲運中心 | 約168億元 |
|  | 遠期 餘土集中區 離岸物流倉儲區 親水遊憩區 | 約290.2億 |
| 桃園港 | 港埠整體開發(第一階段工程)包括收益性設施及非收益性設施 | 約309億 |

# 9.3.2 民營企業投資設施免租使用年限初擬

免租使用年限將依「商港法」之精神，所有港區內之設施產權全部歸屬商港管理機構，因此業者投資之初所興建之設施全部以港務局之名義興建，其產權當然歸屬港務局，而業者可依其初期投資額度，依事先議定之公式折算「免租使用期」，免租使用期滿後，再依當時之狀況向港務局續租或由港務局另行招商租用碼頭營運。如本計畫採用獎參條例，則因地上物之產權可由投資業者擁有，因此「免租使用期」將可能局限於碼頭服務公眾之設施。

棧埠設施依約定興建方式由公私事業機構投資經營，包括水泥、散雜貨、貨櫃、油品等儲運中心及遊樂船區等，而依「商港法」及「國際商港棧埠管理規則」中以約定興建方式經營棧埠設施計算免租使用年限及收取相關土地租金及管理費。至於建議引用「獎參條例」鼓勵民間機構投資經營者(如貨櫃、遊樂船區等)，其業者另有依該條例獲得獎勵之規定。

1.免租使用年限計算之法源

「商港法」第十二條除規定公私事業機構得以約定興建方式或租賃經營之外，對於約定興建之使用年限並有如下之規定：「前項由公私事業機構使用商港區域內之公有土地投資興建之商港設施，投資人得使用年限，由投資人與商港管理機關按其投資金額與獲益報酬約定，報請商港主管機關核定之，不受土地法第二十五條之限制。但其產權，應屬商港管理機關所有。」

另「國際商港棧埠管理規則」第七十三條也規定依上述規定約定之使用期限應載明於契約內。不過約定興建者仍需繳納管理費，其相關規定如下：

第七十二條：商港管理機關對公私事業機構經營之棧埠設施，得以約定方式收取管理費。

至於土地租金，原有第七十六條：「公私事業機構約定興建固定設施，其所用之商港用地應自核定動工之日起，收取土地租金。」之規定，但新修正已予刪除，改由契約規範之，賦予較具彈性之調整空間。

2.免租使用年限計算原則規定

依參照「公私事業機構租賃經營或約定興建商港棧埠設施綱要」規定，在約定興建方面有倉儲裝卸設施、碼頭及倉儲裝卸設施兩種。茲將兩者之免租使用年限之計算及相關規定條列如下：

(1)倉儲裝卸設施

土地使用費

依承租土地面積按區段值及省府核定之費率計繳，並於租約存續期間租賃土地區段值及省府核定之費率調整時，應自核定日開始計算。

土地改良費

依承租土地面積，核算每年每平方公尺改良費用，並自起租日開始計繳。

管理費

依下列三種計算方式，由港務局選擇最有利者計收，並依售物價總指數上漲幅度調整，如下跌則不調整：

‧按裝卸量每噸至少22元，危險品每噸至少30元。

‧按土地租金加年租金總和至少10%計算。

‧按營運收入至少15%計算。

倉儲裝卸設施免租使用年限之計算：

‧按現值法計算。(請參閱「國營事業固定資產投資專案計畫編列評估準則」)

投資效益＝節省費用－營運費用支出

＝(節省裝卸費及倉儲費)－(土地租金＋土地改良費＋人事費＋設備維護費＋動力費＋折舊＋其他費用＋稅捐)。

‧折舊採「定律遞減法」計算。

‧節省裝卸費、倉儲費費率請參照港埠業務費費率表規定。

‧以第一年預估量訂為最低保證運量。

‧如實際營運量超過或低於預估量10%，其超過部分(不含10%)管理費加收30%，低於預估量10%，而超過保證運量部分管理費減收30%。

‧預估量自第二年起以每年至少2%成長。

(2)碼頭及倉儲裝卸設施

土地租金、土地改良費及管理費同上述規定。

倉儲裝卸設施免租使用年限之計算方面相關規定同上，惟節省費用另包括碼頭通過費。

高雄港貨櫃碼頭出租另收取碼頭工人輔導就業準備金按進出口櫃每TEU 50元，轉口櫃為每TEU 40元(裝卸費分開計算)。

(3)免租使用年限之計算參考例

在基隆港務局雖然沒有出租的碼頭，但仍有以約定興建方式租賃之契約可供參考，港務局與中油公司約定興建碼頭後線泵房、管線及附屬設施，以及其分別與台宇實業及台泥約定興建水泥儲槽等三項契約為例，在管理方面，均是按每噸貨物21.9元收取，不過港埠裝卸費率調整時，也隨其幅度調整，而且在每年實際運量未達保證運量時，仍按保證年運量計收。另外，在水泥儲槽的契約中，也約定若實際年運量高於預估年運量10%，則超出部份加收管理費3%，但當實際年運量低於預估年運量時，則該實際年運量超過保證年運量的部份，其管理費減收30%。

在免租使用年限的計算方面，則逐年預估節省費用收支出費用，然後將未來預估每年之效益折算成現值，依前述公式計算出免租使用年限。一般而言，在此套計算方法中，比較會有問題的大概是租方會傾向於低估節省費用而高估支出費用，如此可以延長免租使用年限，因此，在約定時，要儘量尋求合理的基準預估。另外，實務上以預估年運量及「實際年運量」之累積差異檢討調整免租期的的作法，或許可以進一步研究。目前只有將此一因素納入管理費的計算方面，尚不足以影響事先約定的免租期之長短。

# 9.3.3 民間企業分年投資計畫

本計畫原設計之問卷和調查中，即已要求受調查者針對不同建港情況之投資項目及預定期限，本計畫研究時將彙整各相關業者之投資計畫，並將其中重覆部份或具競爭性之計畫予以整合，研擬出各建港情境民間業者分年投資計畫。

1.基隆新港之民間分年投資計畫

依據基隆外海新港區擴建計畫國內外專家評估作業之結論與建議，基隆新港之防波堤及公共設施採BT方式興建，碼頭部份則採BOT方式執行，但參考基隆外海新港區細部規劃及初步設計報告之結論與建議指出，基隆新港之經濟效益評估及財務計畫皆不可行，因此不適合政府或民間投資。

2.台北港之民間分年投資計畫

依據基隆港務局之淡水港第二期工程細部規劃及遠期發展計畫規劃報告之分年計畫摘要如下：

(1)第一個五年計畫(民國87~91年)

第一散雜貨儲運中心開放投資經營計畫

該儲運中心包括E13~E15號三席碼頭，及E22及E24號港埠倉儲區。

水泥儲運中心第一期開放投資經營計畫

該儲運中心包括W02~W04號三席碼頭及後線用地，於本期五年計畫擬先開放W02、W03號碼頭及W1及W2號港埠倉儲區。

一貨櫃儲運中心開放投資經營計畫

該儲運中心主要包括W06~W08號三席碼頭，及W4~W6號港埠倉儲區。

E2、E3、E5、E6、E8、E9、E11、E12及E13倉儲區開放民間事業機構承租經營計畫。

港勤服務公司成立計畫

(2)第二個五年計畫(民國92年~96年)

第二砂石儲運中心開放投資經營計畫

該儲運中心主要包括E02、E03號碼頭，及E4、E7號港埠倉儲區。

第二散雜貨儲運中心開放投資經營計畫

該儲運中心主要包括E10~E12號三席碼頭，及E14、E15、E16、E17、E21號港埠倉儲區。

水泥儲運中心第二期開放投資經營計畫

該儲運中心此期主要包括W04號碼頭，及W3號港埠倉儲區。

第二貨櫃儲運中心開放投資經營計畫

該儲運中心主要包括W09~W11號三席碼頭，及W7~W9號港埠倉儲區。

(3)第三個五年計畫

該五年計畫開放公私事業機構投資方面僅油品儲運中心之開放投資經營計畫。該儲運中心主要包括W12~W14號三席碼頭，及W10號港埠倉儲區。該中心由公、民營事業機構承租後線土地，所有碼頭、倉儲及儲運機械等設施皆由公、民營事業機構投資經營。

3.桃園港之民間投資分年計畫

桃園港建設可大概分為兩階段，但各階段不論收益性設施或非收益之設施，皆須由民間來投資。

其中第一階段將構築北防波堤6300m、南防波堤1,450m，預計三年內完成，在部份防波堤完工後可提供港區之遮蔽時，將可進行抽砂造地工程。

因此為民間投資，故可按照民間業者資金的額度進行抽砂造地以及碼頭工程，預計五年可提供6席貨櫃碼頭，其後可依業者的需要每二年二座碼頭的進度，總計第一階段可提供18個船席。

第二階段工程為桃園港彈性發展的計畫，可視業者需求及未來運量的增加，若以一般的施工進度而言，三年內可完成防波堤約4,650m，另外可以平均二年一座船席的進度，預計二十年提供13座船席。

# 9.3.4 民間企業資金籌運計畫

民間投資在港埠設施所需投入之金額，依設施之型態及規模所需之資金規模亦不相同，惟在營運初期，因資金積壓較多且收益較低，須有嚴慬之財務計畫，以向銀行或相關機構籌措所需資金，非收益設施部份，由於係屬公共設施之範疇，回收期較長，可依據相關法令由政府提供低利貸款，而收益性設施則可擬具完整之財務計畫向銀行申請「專案融資」或以其他公開之方式籌措所需之資金。

統計各港民間投資之額度如下表：

| 基隆新港 | 台北港 | 桃園港 |
| --- | --- | --- |
| 港埠整體規模開發含聯外道路 | 第二期砂石、水泥及油品貨櫃中心 | 第一階段整體規模開發 |
| 285億 | 168億 | 309億 |

基本上，不管各港投資金額大小，民間投資可能籌資方式，主要分為籌募股本及舉債融資二大項。借貸條件則包括權利義務、短期、幣別、利率計算方式、額度及當前利率水準。籌資方式之選擇主要視借貸條件而定。

1.國內籌資工具

(1)中長期資金

股本

係透過資本市場募集資金。可分為一般之普通股及具有特定權利義務之特別股。其特點為無到期日，無償還期限，以及所發放者為股利，而非固定之利息支出。對投資人而言，向上之獲利性無限；但求償權次於其他債務工具。

公司債

此係股份有限公司在資本市場上，向不特定人募集長期資金，其發行須經證管會核准及金融機構保證。其期限於民營事業一般為3至5年，公營事業為5~10年。

此種方式舉債成本較高，發行需合乎公司法第250條等規定為之，限制較多。

中長期銀行借款

企業為中長期資本支出資金需求，向銀行或銀行團融通，其期限在一年以上，利息成本依各銀行基本利率按信用等級加碼。

租賃

係企業為購買廠房機械設施向出租人做中長期資金融通，其利息成本較高，但運用彈性較高，易於配合現金流程。

(2)短期資金

商業本票

企業融通一年以下，其發行除財務健全之第一類上市公司或公營事業外，均需銀行保證，由票券公司以代銷或包銷方式售予社會大眾。

短期銀行借貸

係企業為短期營運資金需求向銀行融通，一般而言，其資金成本較高。

2.國外資籌工具

除國內資金來源外，為考慮降低財務風險、分散資金來源，亦可考慮向國外籌募基金。其主要手段有：

(1)中長期資金

國際債券

透過國際性銀行及投資銀行聯合在國際資本市場上籌募集國外資金，期限多在3~4年之間，其額度一般多在2000萬美元以上，利率可分為固定或變動兩種，依幣別市場不同可分為：

‧Eurbond

‧Eurodollar Bond

‧Samurai Bond

‧Yankee Bond 等等

中短期銀行借款

乃企業為中長期資本支出，須向國際性銀行或銀行團融資，其利率案一般LIBOR加碼計算。

(2)短期資金

商業本票

係企業為融通短期資金，在國際貨幣市場所發行之票據。期限多在6個月之內，事先需取得政府及銀行提供外匯之保證。

短期銀行借款

性質同中長期銀行借款，目的在因應短期資金之流通。

# 9.4 民間參與新港計畫執行計畫研擬

# 9.4.1 民間參與港埠建設執行方式研擬

商港法及獎參條例對民間參與港埠建設，皆已加以規定，惟兩者優惠的程度不一，現階段以獎參條例對投資者較為有利，惟未來配合港埠民營化之趨勢，商港法之修法勢在必行，但時程無法掌握，因此現階段之執行方式，仍以依獎參條例之相關規定研擬執行方式，對民間業者較具吸引力。

根據基隆外海新港區細部規劃及初步設計之結論與建議，基隆新港之經濟效益評估及財務計畫皆不可行，因此建議基隆新港之建設暫緩執行。

而在台北港，目前政府己經完成第一期工程即北外廓防波堤拋石堤段1,150m，東碼頭區以及南外廓防波堤拋石堤段650m，而第二期、三期及遠期計畫也相繼呈核中。目前規劃方向非收益性施如防波堤、碼頭浚深、公共設施等由政府投資，而收益性設施如第二砂石儲運中心、第二散雜貨儲運中心、水泥儲運中心、第二貨櫃儲運中心等，將擬民間投資計畫即BOT的方式投資。

表9.4.1  港埠民營化方式比較表

| 執行方式 |  | B.O.T. | B.O.O. | B.T. | O.T. | 傳統方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法令依據 |  | 獎參條例第六條第一款 | 獎參條例第六條第三款 | 獎參條例第八條 | 獎參條例第六條第二款 | 商港法第十二條 |
| 相關條文 |  | 獎參條例第四十五條 | 獎參條例第七條 | 獎參條例第六條第一款 | 獎參條例第七條第一款 |  |
| 土 地 取 得 | 公有地 | 政府 | 政府協助取得 | 政府 | 政府 | 政府 |
|  | 私有地 | 政府 | 民間 | 政府 | 政府 | 政府 |
| 初步規劃 |  | 政府 | 民間 | 政府 | 政府 | 政府 |
| 細部規劃 |  | 民間 | 民間 | 政府 | 政府 | 民間 |
| 興建者 |  | 民間 | 民間 | 民間 | 政府 | 民間 |
| 營運者 |  | 民間 | 民間 |  | 民間 | 民間 |
| 期滿後經營權或所有權歸屬 |  | 政府 | 民間 | 政府 | 政府 | 政府 |

資料來源：1.林宗德，「國際港埠運用BOT民營化之研究兼論招標審標作業規範」，1997。

2.桃園縣濱海地區整體開發建設計畫。

表9.4.2  民間參與港埠工程方式比較表

| 執行方式 | 政府參與程度 | 政府出資項目 | 民間參與型態 |
| --- | --- | --- | --- |
| Case Ⅰ | 不參與 | 0 | B.O.O. |
| Case Ⅱ | 低度參與 | 防波堤 | B.O.O. B.O.T. |
| Case Ⅲ | 低度參與 | Case Ⅱ與進出航道之濬深 | B.O.T. |
| Case Ⅳ | 中度參與 | Case Ⅲ與水域港區之濬深 | B.O.T. |
| Case Ⅴ | 中度參與 | Case Ⅳ與船席興建及鄰近水域濬深 | B.O.T. |
| Case Ⅵ | 高度參與 | Case Ⅴ與後線設施整建與舖設 | Lease |
| Case Ⅶ | 高度參與 | Case Ⅵ與碼頭機具購置與維修 | Lease O.T |

資料來源：交通部航運政策研討會，1997,3。

桃園港民間參與港埠建設，參考上述各港計畫及表9.4.1、表9.4.2，由於目前政府公部門已投資台北港而台北港及桃園港的區位相當接近，未來將產生相互競爭，若政府同時投資兩者將產生政府資源浪費的問題，因此桃園港將以民間整體投資的方式；即港埠整體BOT的方式，由民間業者興建經營。

# 9.4.2 誘因設計

吸引民間業者投資港埠設施之前題為「有利可圖」，以目前之政經型態，要求業者配合政府進行，利潤不足之投資，十分困難且無法持久，也會造成相當之困擾，因此藉由適當之規劃由法律及財務之角度，將可設計出保障業者投資效益及降低成本負擔之誘因，下列為吸引業者投資之誘因包括：

1.延長業者之經營年限

B.O.T其中O即Operation，營運吸引民間業者投資港埠建設的最大誘因即是港埠營運所獲致的利潤，因此經營年限愈長，相對業者所獲致的利潤也愈高，由下圖可大致了解，營運期間的收益為整個BOT案的收益。

據此，延長業者之經營年限，可誘使民間企業投資，但延長之年限須考量除可回收民間投資之額度，也包括投資期間的利息以及合理的利潤。

2.經營權在經主管機關同意後可持讓或允許共同投資

依據獎參條例第四十二條規定「民間機構取得興建營運交通建設之權利不得轉讓出租或……」，使經營者直接面臨經營風險卻無法以自由而有效的方式，避免或降低風險，因此若要增加民間參與投資的誘因，在訂定契約時，如何允許持讓或共同投資，將是關鍵。

3.賦稅減免

(1)營利事業所得稅

依據獎參條例第二十八條規定，「本條例所獎勵之民間機構，得自該交通建設開始營運後有課稅所得之年度起，最長以五年為限，免納營利事業所得稅。適用前項獎勵之民間機構，得自該交通建設開始營運後有課稅所得之年度起，四年內自行選定延遲開始免稅之期間；其延遲期間最長不得超過三年，延遲後免稅期間之始日，應為一會計年度之首日」。交通部為擴大優惠範圍，於民國八十五年公佈「民間機構參與交通建設免納營利事業所得稅辦法」。共計九條，明定適用免稅之範圍，以民間機構參與經營交通建設本業(係指經交通部核准營運者)，由此港埠及其設施其免稅範圍如下表9.4.3，並根據此法北部各港之民間投資其免稅年限為5年。

(2)地價稅、房屋稅、契稅

依據獎參條例第三十一條規定，「本條例所獎勵之民間機構在興建或營運期間，供其直接使用之不動產應課徵之地價稅、房屋稅及取得時應課徵之契稅，得予適當減免。」為推動此項規定實施，行政院八十五年第○○八四三公佈「民間機構參與交通建設減免地價稅房屋稅即契稅標準」全文共八條，其減免規定如下表9.4.4。

表9.4.3獎參條例之港埠及其設施適用免稅範圍明細表

| 免稅所得項目 | 免稅所得之明細收入項目 |
| --- | --- |
| 港灣業務所得 | 1.碼頭碇泊費收入 2.曳船費收入 3.帶解纜費收入 4.給水費收入 |
| 棧埠業務所得 | 1.裝卸費收入 2.倉儲費收入碼頭通過費收入 3.設備使用費收入 |

資料來源：民間機構參與交通建設免納營利事業所得稅辦法

表9.4.4民間機構參與交通建設減免地價稅房屋稅及契稅標準

| 減免項目 | 條文內容 |
| --- | --- |
| 第四條 (地價稅) | 民間機構參與本條例第五條所獎勵之重大交通建設，其交通用地之地價稅減免標準如下： |
|  | - 在興建或營運期間，路線、交流道及經主管機關核准之飛行場用地全免。 - 在興建期間，前款以外之交通用地，按千分之十稅率計徵。 |
| 第五條 (房屋稅) | 民間機構參與本條例第五條所獎勵之重大交通建設，新建共直接使用之自有房屋，其房屋稅之減徵標準如下： |
|  | - 供鐵路、大眾捷運系統及停車場使用之房屋，自該房屋建造完成之日起，減徵應納稅額百分之五十。 - 供公路經營業經營公路使用之房屋，自該房屋建造完成之日起，減徵應納稅額百分之五十。 - 供航空站、港埠及其設施、橋樑及隧道使用之房屋，自該房屋建造完成之日起五年內，減徵應納稅額百分之五十。 - 供觀光遊憩重大設施使用之房屋，自該房屋建造完成之日起三年內，減徵應納稅額百分之五十。 |
| 第六條 (契稅) | 民間機構參與本條例第五條所獎勵之重大交通建設，在興建或營運期間取得或設定典權供其直接使用之不動產，減徵應納稅額百分之五十。 |
|  | - 興建或營運期間，取得或設定典權供其直接使用之不動產，減徵契稅百分之三十。若前項不動產自申報契稅之日起五年內再行移轉或改作其他用途者，應追繳原減徵之契稅。但其再行移轉係依本條例第四十四條規定，由主管機關強制收買者，不在此限。 - 主管機關依本條例第四十四條第一項規定強制收買及第四十五條規定依原許可條件有償或無償概括移轉，取得民間機構之營運資產或興建中之工程，免徵契稅。 |

資料來源：財政部，「民間機構參與交通建設減免地價稅房屋稅即契稅為標準」本研究整理。

(3)關稅

獎參條例第三十條規定，將關稅減免項目分為交通建設興建期間所需使用之營建器材及相關零件與營運期間所需之營管器材及相關零件。

興建期間所需器材

依據獎參條例第三十條規定「進口供其興建交通建設使用之營建機器、設備、施工用特殊運輸工具、訓練器材及其所需之零組件，經交通部證明屬實，並經經濟部證明在國內尚未製造供應者，免徵進口關稅。如係在國內已製造供應者，其進口關稅得提供適當擔保，於完工之日起，一年後分期繳納。」行政院並於民國八十四年公佈「民間機構參與交通建設進口貨物稅免徵及分期繳納關稅辦法」，該子法於第二條規定，為興建交通建設使用，以下進口器材可申請免徵關稅：

‧營建機器、設備及其所需之零組件

‧施工用特殊運輸工具及其所需之零組件

‧訓練器材及其所需之零組件

以上項目若國內已製造供應者，得依本辦法規定申請分期繳納關稅。

營運期間所需器材之進口

依據獎參條例第三十條規定，「進口供其經營交通建設使用之營運機器、設備、訓練器材、電聯車、高速鐵路車輛及其所需之零組件，經交通部證明屬實，其進口關稅得提供適當擔保，於開始營運之日起，一年後分期繳納。」並於相關子法第二條中明列以下項目可申請分期繳納關稅：

‧營運機器、設備及其所需之零組件

‧訓練器材及其所需之零組件

‧電聯車、高速鐵路車輛及其所需之零組件。

4.低利融資或專案融資之申請

獎參條例第二十五條規定，「所獎勵之交通建設，經甄審委員會評定其建設投資依本條例其他獎勵仍未具完全之自償能力者，得就其非自償部分由政府補貼其所需貸款利息或投資其建設之一部。」獎參條例第二十六條規定，「主管機關視交通建設資金融通之必需，得洽請金融機構給予本條例所獎勵民間機構長期優惠貸款，其貸款期限及受信額度不受銀行法第三十三條之三、第三十八條及八十四條之限制。」中美基金「獎勵民間參與公共建設融資計畫」，是按交通銀行基本放款利率減2.125%至2.25%之低利融資方式，獎勵民間參與公共建設的投資開發。用以支用於所需之器材設備、土地建築工程暨其相關費用等資本性支出。每一貸款計畫申貸額度不得超過該計畫所需資金70%，每年度核撥金額最高則為新台幣四百億元，還款期限含寬限期，最長可達十年。

交通部於八十五年公佈「政府對民間機構參與交通建設補貼利息或投資部分建設辦法」全文十條，對「自償能力」之定義如下：營運評估年期內建設計畫與附屬事業各年現金淨流入現值總額，除以工程興建年期內所有工程建設經費各年現金流出現值總額之比例。現金淨流入，計算公式如下：

現金淨流入＝計畫營運收入＋附屬事業收入＋資產設備處分收入－不含折舊與利息之營運成本與費用－不含折舊與利息之附屬事業成本與費用－資產設備增置與更新之支出。

5.協助取得所需用地

根據獎參條例第十、十一、十二條，交通用地屬公有土地者，主管機關依程序辦理撥用，屬私有土地，主管機關得視交通建設之需要，依法報請徵收，因此不管是公、私土地，主管機關都需依法協助民間機構取得交通建設，所需之土地，而港埠建設的開發，尤其以桃園港為例，是屬於整體開發，土地大都由填海造地而來，因此土地取得的問題不太，惟造地後土地的所有權，以及日後有償與無償轉移的問題，需視財務分析後，合理地加諸於民間業者。

# 9.4.3議約策略研擬

民間業者參與港埠建設之投資回收較慢，風險相對提高，因此在議約策略上須作充分之考量，在法律許可範圍內，儘量予以業者方便及保障，財務方面則儘量協助業者取得低利貸款，並在經營上給予最少之限制，以發揮民營企業之動力，費率部份則採許可制並不硬性規定業者之費率，以增加其經營彈性。

因此主管機關與民間業者議約時，應掌握下述原則

1.民間業者投資要有合理利潤。

2.訂定雙方權利及義務界線。

3.契約內容需符合現行法令規定。

4.促進港埠建設發展。

依據上述原則及回收問卷分析結果站在民間業者為保障其投資的角度，可能希望以下事項，需要與主管機關或商港管理機關能達成協議：

1.政府保證相關配合行政之時效性

2.權益、租金明確定義，不會有不同解釋。

3.政府保證排除特許期間，一切影響合約內容之障礙。

4.不受政治干預。

5.有合理之利潤。

6.政保保證投資公司擁有費率調整自主權。

7.風險雙方均擔。

另一方面主管機關或商港管理機關策略乃為投資者建立良好投資環境，以吸引民間投資，但在此前提下，仍要兼顧公眾之權利，因此議約時，相關注意事項仍需載明，下列為契約應包含的相關事項。

1.許可權之內容須明白定義。

2.土地使用權之授予須清楚。

3.金融財務條款需載明，以便日後處理相關債務問題。

4.興建設施建造與完工日期須規定清楚。

5.明訂主管機關或商港管理機關所能提供的支援及應辦理事項。

6.費率訂定與調整方式。

7.稅賦優惠辦理。

8.違約時之處理辦法。

9.撤銷許可權之程序。

10.撤銷或終止許可權時之理賠條款。

# 9.4.4 發包作業辦法及特許營運合約草案初步研擬

依據獎參條例第六條之規定，民間機構依下列方式參與交通建設。

1.由政府規劃之交通建設計畫，經核准由民間機構投資興建及營運其一部或全部者。

2.由政府興建完成之交通建設，經核准由民間機構投資營運其一部或全部者。

3.由民間機構自行規劃之交通建設計畫，經政府依法審核，准其投資興建營運者。

上述之第一款即BOT，第二款即OT，第三款則為BOO(DBOT)，各條款運用於港埠建設之執行方式如下略述：

1.BOT：

決標後，得標之民間機構與商港管理機關簽訂興建暨營運契約，並依時限動工興建、購買機具設備並展開營運，營運期滿，有償或無償(如贈與)方式，將設施移轉商港管理機關。

2.OT：

決標後，得之民間機構與商港管理機關簽訂營運契約，「取得」相關營運設施(或依時限購買機機具設備)，展開營運。營運期滿，租賃之設施返還商港管理機關，營運資產如營運期間自建設施，以有償或無償(如贈與)方式移轉商港管理機關，或可與商港管理機關約定，自行拆除清運。

3.BOO：

自行規劃之興建、營運計畫，經主經機關審核通過後，於規定時間內經自行或政府協助取得土地所有權或使用權後，與商港管理機關簽訂興建、營運契約，展開興建、營運。對於公有地上設定地上權興建之設施，地租期滿，地上權消滅，可興商港管理機關約定，以自行拆除清運(恢復土地原狀)，或以有償或無償(如贈與方式)移交商港管理機關。

由此三種不同之作業型態參與港埠建設，可得不同之招標發包流程，參考尹章華所著獎參條例與BOT一書其流程圖，如圖9.4.1所示，其中BOO是屬民間業者自行規劃之興建、營運，經主管機關審核通過，其流程大致如BOT一樣，故亦可參考圖9-4-1。

由於北部各港計畫目前都希望民間參與投資，以減少政府財政的負擔，所以BOT或BOO的方式，可能較為適宜，就BOT而言，其特許營合約綱要如表9.4.5。

比圖規則(設計) 招標公告 廠商投標 比圖(規劃設計) 評比 最優計畫報核 民間機構參與招標公告 民間機構投標 資格審查 施工、財務等計畫審查 比 價 決 標 契約協商、簽訂 第二階段 第 一 階 段 圖9-4-1 BOT招標、審標及決標作業流程圖 商港管理機關將興建營運初步規劃構想公開招標，徵求廠商提供興建、營運之規劃設計(比圖)

各廠商研擬興建、營運計畫(規劃設計)投標參與評比

評審委員會就各廠商所提供興建、營運計畫(規劃設計)內容評選合適興建、營運計畫(規劃設計)

商港管理機關由合適之興建、營運計畫，做適度修正、調整、組合，確定最優之興建、營運計畫，(完成規劃)並呈報主管機關核准。

商港管理機關就最後確定之最優興建、營運計畫方式公告徵求民間機構參與

有意參與之民間機構備施工計畫、財務計畫、權利金繳交方式及相關規定資料參與興建、營運計畫投標

甄選委員會就民間機構先進行書面資格審查

甄選委員會就民間機構簡報及所提施工、財務計畫、權利金繳交方式等進行審查

甄選委員會對通過資格、施工計畫、財務計畫審查之民間機構，進行權利金金額評比

依評選辦法之決標辦法(或以最高標或優先承攬制方式，決定得標民間機構

商港管理機關與民間機構就契約內容細節作最後協商約定，並簽訂興建、營建契約

表9.4.5 特許營運合約綱要

| 條 文 綱 要 | 內 容 說 明 |
| --- | --- |
| 一、名詞定義 | 列舉合約內涉及之相關單位名稱及有關事項，各別述明定義以免爭議。 |
| 二、興建計劃 | 就興建計劃分項闡明： －確定計劃範圍及建設標的。 －特許營運公司履行對本計劃投資、興建、裝置設備與營運之責任與義。 －特許營運公司繳付興建營運權利金，業主同時履行相對措施。 |
| 三、有效期間 | －合約之起訖時間，另有地上權之設定者，合約有效期間應與地上權之設定期間相同。 －期間屆滿時延長之申請程序。 －期間屆滿時特許營運公司無償移轉建築物及設施之義務。 |
| 四、特許營運公司 | －特許營運公司須依招標文件及法令登記成立。 －特許營運公司股權轉讓之限制。 －特許營運公司優先僱用本地員工之規定。 |
| 五、興建規劃費用 | －特許營運公司自行負擔本計畫之興建、營運費用，並承擔全部風險。 －特許營運公司分擔本合約簽訂前業主支付本計劃興建規畫費之義務。 －除業主違約不履行本合約義務外，特許營運公司不得要求返還已支付之興建規劃費。 |
| 六、土地取得 | －用地取得之方式：就現有公地設定地上權，抑或由業主負責在期限內徵收私有地以供使用。 －業主應確保用地未被佔用，抵押及無其他產權糾紛。 －特許營運公司須就用地支付地租及其他稅捐。 |
| 七、履約保證金 | －特許營運公司須繳付屐約保證金之額數及日期。 －繳付履約保證金之替代方式。 －履約保證金之發還與沒收。 |
| 八、特許營運權利金 | －特許營運權利金之免繳期限。 －特許營運權利金之金額及最低額度。 －通貨變更時，興建營運權利金之折算。 －特許營運權利金之保證。 |
| 九、特許營運權利金之支付方式 | －繳付時日及支付方式。 －逾期繳付或未繳付之罰則。 |
| 十、政府獎勵與協助 | －貸款之協助。 －稅捐之減免。 －其他行政措施之配合。 |
| 十一、工程顧問 | －特許營運公司應自費聘請工程顧問進行細部設計及監工以確保本計劃符合合約及有關法令之規定。 －工程顧問之聘請應經業主同意。 －工程顧問之資格條件。 －特許營運公司須就工程顧問之過失負連帶責任。 |
| 十二、擔保物權及付款保證 | －特許營運公司對建築物設定擔保物權之限制。 －特許營運公司就任何發包或採購合約應對業主提供同額之根行付款保證。 |
| 十三、興建進度 | －特許營運公司應於決標後(或簽約後) 日內開工。 －特許營運公司按初步規劃及進度表施工興建造之義務。 －合理延長竣工之允許及最長時限。 －特許營運公司建議變更初步規劃之處理方式。 －業主要求變更初步規劃之處理方式。 －特許營運公司定期向業主呈報施工進度之義務。 －特許營運公司負責取得建造執照之義務。 |
| 十四、公共設施之開闢 | －特許營運公司須無異議接受在本計畫上有關公共設施之開闢，且不得要求任何補償。 |
| 十五、轉讓、分包、合併、解散 | －特許營運公司轉讓本合約權利義務之限制。 －分包之允許及承包人之義務。 －特許營運公司合併、解散或改組公司之禁止。 |
| 十六、保險 | －以特許營運公司及業主為共同被保險人在施工期中及營運期中，就所有設施價值之全額投保“全險”。 －第三人意外責任險及其最低保額。 －營造綜合保險。 －設備、物料之運輸保險。 －保險費應全部由特許營運公司負擔。 －保險單及保費收據副本須送交業主存查。 －建築物及設施遭遇全損，如經業主認定無重建之必要時，保險賠償金應先行支應現場殘留物之清理。 －建築物或設施遭遇部份損害時，特許營運公司應利用保險賠償金或自費予以修復原狀。 |
| 十七、視察 | 業主或其指定之代理人有視察工地狀況之權限。 |
| 十八、業主代表 | －業主代表之單位、名稱。 －業主代表之權限及職責。 |
| 十九、財務 | －特許營運公司有自行籌措資金之義務 －特許營運公司財務報表之提供及業主對特許營運公司財務狀況之稽核。 |
| 二十、營運 | 特許營運公司對營運之各項責任，包括(須視個案而定)： －營運證照之取得。 －與國外技術合作之要求。 －提出有效經營方法。 －配合鄰近設施之作業。 －僱用適任之經營人才。 －每年最低維護費之提扱。 |
| 廿一、經營者 | －經營者對細部設計、營運規劃及設備、設施系統提供意見之義務。 －業主有對經理人任免之同意權。 |
| 廿二、災害及不可抗力之事故 | －列舉天災及不可抗力之事故名稱。 －災害發生後特許營運公司立即通知之義務。 －因災害發生而合約終止時特許營運公司可獲得補償之範圍（或不得請求補償）。 |
| 廿三、完工清理 | －建築物完工時，特許營運公司應自費將各種建築物材料與垃圾自工地清除。 |
| 廿四、特許營運公司違約 | 特許營運公司違約事項： －特許營運公司未在時限內動工興建。 －特許營運公司未依規定完成各階段之建築。 －特許營運公司未依灼繳付特許興建經營權利金。 －特許營運公司違反規定未經業主同意逕自與他公司合併、改組。 －特許營運公司結束營業、解散清算。 －其他個案特殊情形。 處理方式： －業主得終止本合約及設定地上權契約。 －業主得接管本計畫之興建或營運。 －建築物之完成與未完成部份及工地材料歸屬業主，特許營運公司不得要求任何補償，業主決定是否重新招標任何適當之方式處理土地上之建築物。 |
| 廿五、業主違約 | －業主違約事項及處理方式。 －特許營運公司應得補償。 |
| 廿六、適用法律及證照 | －特許營運公司應遵照中華民國法律規章申辦施工、營運所需一切證照。 －本合約之管轄法院為 地方法院。 (或明定任何爭議適用中華民國商務仲裁條例解決) |
| 廿七、通知 | 本合約雙方當事人之任例通知，均應以書面為主。 |
| 廿八、繼承及讓受 | 本合約對於訂約雙方及其繼承人及讓受人均有相同拘束力。 |
| 廿九、全部約定 | －本合約簽訂前訂約雙方其他口頭或面陳述、承讓協議或往來文件除列入本合約條款及附件外，均不發生效力。 －本合約之修正應以書面為之並經雙方簽字。 |
| 三十、適用語文 | 本合約一式兩份，中英文併用如發生疑義時，應以中文本為準。 |
| 三十一、竣工證明 | －於特許營運公司向主管機關申請取得使用執照及營業執照後由業主簽發竣工證明，以證明建築物已按業主要求建造完成。 |

# 9.5 桃園港民間投資可行性綜合性評估

桃園港民間投資可行性綜合性評估如下各點所示：

1.預定投資者之行業別及投資規模

桃園港民間投資者之行業，依據獎參條例，並未有特別限制港埠投資者的行業，惟於第四條規定民間機構，係指依公司法設立之公司；其有政府或公營事業機構投資者，其直接投資間接投資合計不得高於該公司資本總額百分之二十。

桃園港的投資金額，單就第一階段工程約309億。

2.預定投資時程

桃園港預定投資時程，預計民國90年，可先進行外墎堤防的工程。

3.投資者之利基分析

若桃園港投資開發，一期工程總工程費約309億，其中非收益性設施之投資金額約233億，初期碼頭工程規劃6座貨櫃碼頭，長度2,100m，單位公尺船席之造價約120萬/公尺。單位碼頭後線約22.75公頃，由於本港港址位於桃園縣觀音鄉，可配合桃園工業港、大潭電廠、桃園科技工業區之開發，而港區內之陸域及鄰近區域可作為提昇附加價值之再加工型產業，如物流中心、加工出口區等。

4.吸引業者之誘因設計

(1)申請長期貸款及補助長期貸款利息(非自償部分)

(2)允許發行公司債

(3)稅捐減免：其方式有不動產課稅減免、免徵或分期繳納進口關稅、免納營利事業所得稅、投資項目抵減、採有發行股票抵減稅額等。

5.投資方式及其限制條件

港埠投資建設可分為收益性及非收益性設施兩者，惟目前國家財政困難，且已經投資興建台北港，未來桃竹新港之投資將以BOT的方式，由民間業者組成投資公司，專責興建及營運，依相關法令及獎參條例規定，港口內之土地為國有，因此業者可在經營特許年限擁有相關設施之地上權，期限屆滿之後再依當初之協議處理地上物，港埠設施在特許期限期滿之後，則轉移給政府，由於獎參條例中訂有租稅及融資之優惠條款，再加上北部地區運量充足，投資興建桃園港經本計畫第三階段之經濟效益分析為一自償率大於100%之投資行為，民間業者在財務上將可自主，預計將可吸引廠商依獎參條例以BOT方式進行港埠之整體開發工作。

6.民間調查結果

調查結果顯示民間企業大都認同桃園港最具有開發潛力，惟依開發時程而言，台北港較早且有較具體的建設計畫，因此部分航商已有投資的計畫，而相對於桃園港之開發，時程較晚且公部門的資金大都投向台北港，根據民間調查問卷回收結果，在願意投資港埠的業者中50%願意投資桃園港，投資的方式，有希望獨資或組成投資團隊，可投資金額由於企業的資本額不同，而有所不同。

7.整體性效益分析

桃園港就民間投資意願及相關可行性評估，應屬可投資的項目，惟政府相關配合行政措施的時效性，提供稅務或融資的優待，為民間業者希望政府保證的項目。