第六章 道路系統改善計畫研擬

依據前述對於東部區域遊憩系統聯外運輸需求之分析與預測結果，本章將就其道路系統部份進行改善規劃，以為相關單位之執行參考。

6.1改善對象與原則

6.1.1改善規劃對象

在前述(請參見第四章)進行運輸需求分析與預測作業時，為利真正反映實況，本計畫係將東部區域現有及未來預計開發之遊憩據點悉數納入考量；然在進行相關改善規劃時，因考慮遊憩據點之合法性，同時配合省交通處旅遊局推廣標章風景區之宣導政策，本計畫係以經營中之公營據點，及具有標章之民營風景區為改善規劃對象，詳如表6.1所示。

6.1.2改善規劃原則

為進行各遊憩據點聯外道路系統整體規劃，本計畫配合運輸需求分析預測結果，以各遊憩據點之聯絡道路為改善重點，另若據點之主、次要聯外道路與遊憩聯絡道路功能重疊者，亦將納入考量分析。至於在實際作業時，除參酌前述之規劃理念，同時將配合下述原則，以利改善計畫之研擬：

1.	各遊憩據點之對外聯絡道路，應達到部頒六級以上的標準。

2.	遊憩據點聯絡道路之改善，應考量各遊憩據點之遊憩承載量及發展特性。對於遊憩容受量尚未達到飽和及開發型之遊憩據點，儘可能提昇其聯絡道路之等級，以吸引潛在旅次需求；對於遊憩容受量已達飽和及保育型之遊憩據點，應考量採取相關管制措施(包括交通手段)，避免過量遊客進入遊憩區，造成保育資源受到破壞。

3.	相鄰近之遊憩據點，儘可能規劃便捷之聯絡道路相互聯繫，以形成一觀光旅遊帶，滿足遊憩鏈之旅運需求行為。

4.	遊憩據點之聯絡道路一律採瀝青舖面設計，以增加行車舒適感。

5.	山區道路應加強路側護欄、反光標誌、車道線等交通安全設施之改善，以提昇行車安全。

6.	相關單位已定案或執行中之改善計畫，本計畫將予以彙整說明，但不進一步提出經費估算。

6.2改善計畫研擬

東部區域相關遊憩據點之道路系統改善計畫彙整如表6.2所示，茲依各系統分別說明如下：

6.2.1蘇花系統

本系統列入改善分析及規劃之遊憩據點包括：蘇花公路(A1)、東方夏威夷(A2)、七星潭(A3) 3處，茲就各據點相關之改善規劃概況說明如下：

1.	蘇花公路(A1)

(1)現況說明

	蘇花公路係省道台9線蘇澳至花蓮路段之通稱，而在和仁至崇德路段，公路西側緊沿山壁開鑿，東側則緊鄰太平洋，形成特殊的斷崖地形景觀。本據點係以台9為主、次要聯外兼遊憩聯絡道路。

	目前台9在和仁至崇德路段路寬6~8公尺，為順應地形，路線沿山勢而行，多急彎路段，且有多處隧道，平均行車速率在40公里/小時左右，評估其服水準在D級，惟遇大雨時有落石、坍方等情形發生。

(2)改善規劃方向(參見圖6-1)

依本計畫之分析，台9(和仁－崇德)於民國95年一般假日之交通流量仍未達飽和，惟受限於行駛速率，服務水準在D級。本路段由於受地形及景觀保護等因素限制，拓寬及路線截彎取直均較困難，故本計畫不建議進行拓寬或線形改善工程，而僅建議針對台9蘇花公路易落石坍方路段，由省公路局定期進行道路邊坡及路基維護。

2.	東方夏威夷(A2)

(1)現況說明

	東方夏威夷係以台9為主、次要聯外道路，花22(花蓮市建國路)為遊憩聯絡道路。

	目前花22路寬在8～10公尺，於一般假日道路服務水準可維持在C級左右。

(2)改善規劃方向

依本計畫之分析，花22於東方夏威夷附近路段民國95年一般假日之道路服務水準可維持在D級以上，故本計畫暫不研擬相關改善建議。

3.	七星潭(A3)

(1)現況說明

	七星潭係以台9為主要聯外道路，花12、花16為次要聯外道路，縣道193為遊憩聯絡道路。

	目前台9、花12、花16等主、次要聯外道路服務水準良好，遊憩聯絡道路縣道193(七星潭－花蓮)路寬10～12公尺，一般假日之道路服務水準在A級。

(2)改善規劃方向(參見圖6-2)

依本計畫之分析，上述道路在民國95年一般假日服水準仍維持良好，且在交通建設基金「花蓮港聯外道路193線三棧至花蓮拓寬改善計畫」中，已計畫進行縣道193之30公尺道路拓寬工程，預計將可進一步提昇此一路段之服務水準。

6.2.2太魯閣國家公園系統

本系統列入改善分析及規劃之遊憩據點包括：太魯閣(B1)、布洛灣遊憩區(B2)、綠水遊憩區(B3)、天祥遊憩區(B4)等4處，茲就各據點相關之改善規劃概況說明如下：

1.	太魯閣(B1)

(1)現況說明

	太魯閣係以台9、台8為主、次要聯外道路，台9兼遊憩聯絡道路。

目前台9於太魯閣附近路段路寬約10～12公尺，一般假日道路服務水準可維持在C級，台8於天祥至太魯閣間路寬約6公尺，平均行駛速率在35公里/小時以下，服務水準為E級。

目前於台9與台8交會處假日時常因蘇澳─花蓮間車流與進出太魯閣國家公園之車輛匯流交織，而造成台9錦文橋附近路段嚴重擁塞，影響太魯閣聯外交通之服務品質。

(2)改善規劃方向(參見圖6-3)

依本計畫之分析，台9於此間路段至民國95年一般假日仍維持D級以上之服務水準，且於「花蓮生活圈道路系統建設計畫」中，已計畫將台9花蓮機場至三棧間拓寬為40公尺林蔭大道，三棧至太魯閣間則拓寬為30公尺，預期將可進一步提昇該路段之服務水準。

省公路局「台9線蘇花公路立霧溪大橋新建工程計畫」中，已計畫新建長1,000公尺之立霧溪大橋，由原台9線187k+800橫跨立霧溪，銜接台9線194k+400，惟目前因經費問題尚未發包施工，建議應儘速興建，以疏解錦文橋之交通瓶頸。

至於台8之改善規劃，考量地形、景觀及園區遊憩承載量等因素，本計畫不建議再進行拓寬或截彎取直工程，而由省公路局定期進行路基路面維修改善工程，並配合公共運輸系統規劃，鼓勵民眾使用大眾運輸工具，減輕園區道路系統負荷及小客車停車需求。

2.	布洛灣遊憩區(B2)、綠水遊憩區(B3)、天祥遊憩區(B4)

(1)現況說明

	此3處據點均係以台9、台8為主、次要聯外道路，台8兼遊憩聯絡道路。

	台8於天祥至太魯閣間路寬約6公尺，沿線受地形影響，多彎道及隧道，平均行車速率在35公里/小時以下，服務水準E級。

綠水遊憩區現況使用率(註：使用率=遊客人數/合理承載量)已達89%。

(2)改善規劃方向(參見圖6-4)

考量地形、景觀及園區遊憩承載量等因素，台8不宜進行拓寬，建議由省公路局定期進行路基路面維修改善工程，並配合公共運輸系統規劃，設法提高大眾運輸工具之使用率，以減輕道路負荷及停車需求。

6.2.3花東縱谷系統

本系統列入改善分析及規劃之遊憩據點包括：鯉魚潭(C1)、池南森林遊樂區(C2)、兆豐平林休閒農場(C3)、富源森林遊樂區(C4)、瑞穗溫泉(C5)、舞鶴茶園(C6)、南安瀑布(C7)、安通溫泉(C9)、利稻(C9)、初鹿牧場(C10)、知本溫泉(C11)、知本森林遊樂區(C12)等12處，茲就各據點相關之改善規劃概況說明如下：

1.	鯉魚潭(C1)、池南森林遊樂區(C2)

(1)現況說明

	該2處據點係以台9為主、次要聯外道路，台9丙為遊憩聯絡道路。

	目前台9丙於南華至榕樹路段路寬9～10公尺，榕樹至壽豐段路寬10～18公尺(鯉魚潭風景特定區範圍內為18公尺)，現況服務水準在B～D級。

(2)改善規劃方向(參見圖6-5)

依本計畫之分析，台9丙於鯉魚潭風景特定區路段，至民國95年一般假日之服務水準仍可維持在B級，惟在鯉魚潭風景特定區以外路段路寬僅9～12公尺，且路幅寬窄不一，建議全面拓寬為12公尺，以提昇本路段整體服務水準。

(3)經費概估

台9丙(南華－壽豐，鯉魚潭風景特定區以外路段)道路拓寬工經費約3,120萬元。

2.	兆豐平林休閒農場(C3)

(1)現況說明

	本據點係以台9為主、次要聯外兼遊憩聯絡道路。

	目前台9於豐田至鳳林路段路寬12公尺，服務水準C級。

(2)改善規劃方向

依本計畫之分析，台9(豐田－鳳林)於民國95年一般假日服水準仍維持在D級，故暫不研擬改善計畫。

3.	富源森林遊樂區(C4)

(1)現況說明

	本據點係以台9為主、次要聯外道路，花58為遊憩聯絡道路。

	花58現況路寬約8公尺，一般假日服務水準為B級。

富源森林遊樂區現況之使用率為104%。

(2)改善規劃方向

依本計畫之分析，於民國95年一般假日時，花58之服務水準仍可維持在B級，故在此暫不研擬改善計畫。

4.	瑞穗溫泉(C5)

(1)現況說明

	本據點係以台9為主、次要聯外道路，花62為遊憩聯絡道路。

	花62現況路寬10～12公尺，一般假日服務水準為A級。

(2)改善規劃方向

依本計畫之分析，花62於民國95年一般假日之服務水準仍維持在C級，故在此暫不研擬改善計畫。

5.	舞鶴茶園(C6)

(1)現況說明

	本據點係以台9為主、次要聯外兼遊憩聯絡道路。

	台9於瑞穗至純柑間路段，現況路寬12～20公尺(註：部分路段設置有爬坡道)，一般假日服務水準為B級。

(2)改善規劃方向

依本計畫之分析，台9(瑞穗－純柑)於民國95年一般假日服務水準可維持在C級，故在此暫不研擬改善計畫。

6.	南安瀑布(C7)

(1)現況說明

	本據點以台9為主、次要聯外道路，台18為遊憩聯絡道路。

	目前台9於本據點附近路段一般假日服務水準良好；遊憩聯絡道路台18路寬約12公尺，服務水準為A級。

(2)改善規劃方向

依本計畫之分析，台18於民國95年一般假日仍可維持在B級之良好服務水準，故暫不需研擬改善計畫。

7.	安通溫泉(C9)

(1)現況說明

	本據點以台9為主要聯外道路，台9、縣道195為次要聯外道路，花72為遊憩聯絡道路。

	目前各主、次要聯外道路一般假日服務水準良好，遊憩聯絡道路花72路寬6～8公尺，服務水準在D級。

(2)改善規劃方向(參見圖6-6)

依本計畫之分析，花72於民國95年一般假日服務水準可維持在D級以上，惟現況路幅寬窄不一，部份較狹窄處會車不易，未來配合省公路局「玉里長濱公路新建工程」，該路段預計拓寬為9公尺，將可增進行車順暢並提高行車安全。

8.	利稻(C9)

(1)現況說明

	本據點係以台9、台20為主、次要聯外道路，台20為遊憩聯絡道路。

	目前台20(池上－利稻)之交通量不大，路寬約5～8公尺，較狹窄處會車不易，平均行駛速率低於35公里/小時，服務水準在E級。

(2)改善規劃方向

依本計畫之分析，台20於民國95年之交通量仍不大，且本路段係順應山區地形興建，基於環境及景觀保育等因素，不建議進行道路工程改善計畫。但為因應未來台20沿線之新興據點可能增加之遊客量，本計畫建議未來應視遊客量之成長情形，採取必要之管制手段，於假日期間管制小客車入山，搭配觀光巴士之公共運輸系統規劃，以達到管制遊客量及減少道路交通負荷之雙重目的。

9.	初鹿牧場(C10)

(1)現況說明

	本據點係以台9為主、次要聯外道路，東37-1為遊憩聯絡道路。

	目前東37-1路寬8公尺，交通量不大，惟由於坡度較大且有多處彎道，平均行駛速率在40公里/小時左右，服務水準為D級。

本據點現況使用率為92%。

(2)改善規劃方向

依本計畫之分析，東37-1於民國95年一般假日服務水準仍可維持在D級，故暫不研擬改善計畫。

10.知本溫泉(C11)、知本森林遊樂區(C12)

(1)現況說明

	該兩處據點均以台9為主要聯外道路，台9、台11為次要聯外道路，東58為遊憩聯絡道路。

	目前東58路寬10～12公尺，一般假日服務水準為C級。

知本溫泉現況使用率達343%，已嚴重飽和。

(2)改善規劃方向(參見圖6-7)

依本計畫之分析，東58於民國95年一般假日之道路服務水準將惡化至E級，故建議：

	由於知本溫泉地區為東部區域熱門旅遊據點，本計畫建議應配合公共運輸系統之規劃，開行假日觀光巴士路線，鼓勵大眾運輸工具之使用，必要時採取小客車管制之措施，以減道路系統負荷及停車需求。

	建議配合「台東生活圈道路系統建設計畫」中之「知本溫泉特定區五號道路新闢工程」，闢建20公尺寬之道路，以減輕東58之負荷。

(3)經費概估

知本溫泉風景特定區五號道路新闢工程經費已納入「台東生活圈道路系統建設計畫」預算。

6.2.4東海岸系統

本系統列入改善分析及規劃之遊憩據點包括：磯崎海水浴場(D1)、秀姑巒溪觀光區(D2)、八仙洞(D3)、三仙台(D4)、杉原海水浴場(D6)、小野柳(D7)、石梯坪(D8)、東河農場(D9)等8處，茲就各據點相關改善規劃概況說明如下：

1.	磯崎海水浴場(D1)

(1)現況說明

	本據點以台9為主要聯外道路，台11為次要聯外兼遊憩聯絡道路。

	目前台11於本據點附近路段路寬約10公尺，一般假日服務水準為A級。

(2)改善規劃方向

台11磯崎附近路段現正由省公路局進行拓寬施工中，預計拓寬為12公尺，於民國89年底前應可完成；依本計畫之分析，台11(磯崎附近路段)於民國95年一般假日服務水準可維持在B級，故在此暫不研擬改善計畫。

2.	秀姑巒溪觀光區(D2)

(1)現況說明

	本據點以台9為主要聯外道路，台11為次要聯外道路，台11、花64為遊憩聯絡道路。

	目前台11於本據點附近路段路寬約10公尺，一般假日服務水準為A級；花64現況路寬約5～6公尺，由於路線穿越山區，坡度、彎度均較大，平均行駛速率約40公里/小時，服務水準為D級。

(2)改善規劃方向(參見圖6-8)

	省公路局「台11線東部濱海公路改善計畫」中，已計畫將全線按路基有效寬度12公尺辦理拓寬，預計民國90年完工。依本計畫之分析，台11(石梯秀姑巒附近路段)於民國95年一般假日服務水準可維持在C級，故暫不研擬改善計畫。

	花64於民國95年一般假日交通量仍不大，服務水準維持在D級，故暫不研擬拓寬計畫，惟本路線係屬山區道路，在交通安全設施上略感不足，建議加強護欄、反光標記等設施之設置，以提高行車安全。

(3)經費概估

花64交通安全設施加強工程經費約1,744萬元。

3.	八仙洞(D3)

(1)現況說明

	本據點係以台9為主要聯外道路，台11為次要聯外道路兼遊憩聯絡道路。

	目前台11(八仙洞附近路段)路寬約10公尺，一般假日服務水準為B級。

本據點現況使用率已達249%。

(2)改善規劃方向

依本計畫之分析，按省公路局既定之拓寬計畫，台11(八仙洞附近路段)於民國95年一般假日服務水準仍可維持C級之良好程度，故在此暫不研擬改善計畫。

4.	三仙台(D4)

(1)現況說明

	本據點係以台9為主要聯外道路，台11為次要聯外兼遊憩聯絡道路。

	目前台11(三仙台附近路段)路寬約10公尺，一般假日服務水準為B級。

(2)改善規劃方向

依本計畫之分析，按省公路局既定之拓寬計畫，台11(三仙台附近路段)於民國95年一般假日仍可維持C級之良好服務水準，故在此暫不研擬改善計畫。

5.	杉原海水浴場(D6)、小野柳(D7)

(1)現況說明

	該2處據點均係以台9為主要聯外道路，台11為次要聯外兼遊憩聯絡道路。

	目前台11(都蘭－富源)路寬約10公尺，一般假日服務水準在B～D級。

(2)改善規劃方向

依本計畫之分析，按省公路局既定之拓寬計畫，台11(都蘭－富源)於民國95年一般假日仍可維持D級以上之服務水準，故在此暫不研擬改善計畫。

6.	石梯坪(D8)

(1)現況說明

	本據點以台9為主要聯外道路，台11為次要聯外兼遊憩聯絡道路。

	目前台11(石梯秀姑巒附近路段)路寬約10公尺，一般假日服務水準在A級。

(2)改善規劃方向

依本計畫之分析，按省公路局既定之拓寬計畫，台11(石梯秀姑巒附近路段)於民國95年一般假日服務水準維持在C級，故暫不研擬改善計畫。

7.	東河農場(D9)

(1)現況說明

	本據點以台9為主要聯外道路，台11、台23為次要聯外道路，台23兼遊憩聯絡道路。

	目前台23(花東縣界－隧道口)路寬5～6公尺，交通量不大，由於路線穿越山區，坡度較陡、彎度較大，平均行駛速率約40公里/小時，服務水準在D級。

(2)改善規劃方向(參見圖6-9)

依本計畫之分析，台23於民國95年一般假日交通量仍不大，服務水準仍可維持D級；而為改善山區道路狹窄，行車速率緩慢之問題，於「台東生活圈道路系統建設計畫」中，已計畫將台23(花東縣界－東河)按20公尺寬度辦理路基路面拓寬工程，將有助於提昇該路段之整體服務水準。

(3)經費概估

台23路基路面拓寬工程經費已納入「台東生活圈道路系統建設計畫」各年度預算。

6.3實施計畫研擬

為利各項改善計畫之執行，本計畫依據前述各項改善計畫之研擬結果，研提相關實施計畫以供參考，包括改善經費概估、優先順序評估、實施年期研擬以及主管單位歸屬等，茲分述如下。

6.3.1改善經費概估

針對前述各項道路系統改善計畫之研擬結果，扣除已定案或執行中之改善計畫，依民國87年幣值估算，共需經費約4,864萬元，詳如表6.3所示。

6.3.2優先順序評估

對於前述各項改善計畫，本計畫將以(1)遊憩據點之規模等級；(2)遊憩據點吸引之遊客人數；(3)道路交通死亡或受傷件數；(4)計畫執行難易度；以及(5)改善經費之多寡等5項，做為建設計畫執行優先順序之評估準則，其評估準則如表6.4所示，初步評估結果則詳如表6.5所示。

6.3.3實施年期研擬

基於政府經費籌措及各工程所需工程時間，配合前述優先順序之評估結果，擬將各計畫分期先後實施，第一期建設計畫為計畫核定後第一年至第三年，第二期計畫則不分年度，俟第一期計畫執行後，視主、客觀條件之改變及遊憩發展所需再分年實施，其分期結果詳如表6.6所示。

6.3.4主管單位歸屬

為使前述各項改善計畫得以順利推動，本計畫視各計畫之性質與規模，對於主管單位明確者則直接予以責任歸屬；若相關之主管單位較不明確，則個別予以建議，以利計畫之執行，茲說明如下。

1.	現行道路管理組織

有關台灣地區現行之道路建設、維護及管理，其相關之主管單位組織彙整如表6.7。各級道路大致依其所在或行經之地理範圍大小、設計等級，予以分層定位，並分別由中央(主要包括國工局、高公局....等)以及地方(包括省公路局、省住都處及各縣巿政府之建設局、工務局)管轄。

2.	各改善計畫之主管單位歸屬

依據前述之道路管理組織彙總，有關本計畫研提之各項遊憩系統聯外道路系統建設計畫，其相關之主管單位歸納如表6.8所示，主要包括省公路局、省住都處及各相關縣巿政府之建設局、工務局。

3.	財源籌措方式之建議

為使計畫得以順利進行並希望能顧及地方政府之困難，參考東部區域各生活圈道路系統建設計畫之財源籌措方式，建議未來可依照民國80年11月行政院頒佈「中央對省市政府補助事項處理原則」申請中央補助，原則上依照道路功能分為六種分擔方式。以後若有其他經費分擔方式有利於縣市鄉鎮時，則改採有利之分擔方式。此分擔方式如表6.9所示。

(1)區域性道路及排水幹道部份(主要道路)(包括工程費及土地取得費)，申請中央補助二分之一，其餘則由省府及地方政府各負擔四分之一，徵收之受益費視為地方財源。

(2)連絡鄉鎮市間幹道及雨水下水道部份(次要道路)(包括工程費及土地取得費)，申請中央補助三分之一，其餘則由省府及縣市政府各負擔三分之一，徵收之受益費視為地方財源。

(3)區域性道路及排水幹道部份(省道)，申請中央及省府各負擔二分之一。

(4)區域性道路及排水幹道部份(縣道)，申請中央補助二分之一，其餘則由省府及縣市政府各負擔四分之一。

(5)連絡鄉鎮市間幹道及雨水下水道部份(鄉道)，申請中央補助三分之一，其餘則由省府及縣市政府各負擔三分之一。

(6)都市計畫路網檢討與路網規劃費由省府及縣市政府各負擔二分之一。