附錄一  交通調查計畫書

台灣地區遊憩系統聯外運輸系統整體規劃─東部區域及澎湖、金門、馬祖(東部區域)

交通調查計畫書

丌亞聯工程顧問股份有限公司

中華民國八十六年十月

台灣地區遊憩系統聯外運輸系統整體規劃

─東部區域及澎湖、金門、馬祖

交通調查計畫書(東部區域)

目  錄

一、調查目的

二、調查項目

三、調查說明

四、調查預定工作進度

五、擬請協助事項

一、調查目的

本調查旨在獲得東部區域(不含綠島及蘭嶼)各遊憩系統之各項相關交通特性資料，以為其聯外運輸系統整體規劃之參考。

二、調查項目

本計畫擬進行之調查工作包括下列七項：

1.遊憩聯絡道路實質設施調查

2.重要遊憩聯絡道路交通量調查

3.停車供需調查

4.遊客特性調查

5.乘載率調查

6.指示標誌系統設置現況調查

7.空運系統營運概況調查

三、調查說明

(一)調查人員說明

本計畫之調查工作執行人員可概分為二部份，一為本公司參與本計畫之工作人員；二為協助交通調查之工讀生，工讀生擬由調查站鄰近地區之高中(含)以上學生擔任。

(二)調查事項說明

1.遊憩聯絡道路實質設施調查

(1)調查對象

調查對象包括各遊憩據點之遊憩聯絡道路。

(2)調查內容

包括路寬、車道數、分隔情形、舖面等道路實質設施資料及道路景觀資料。

(3)調查方法

先向道路主管單位取得台帳等資料，再派員至現場校核，並將相關道路設施之各項特性資料登錄於調查表(如附表1)中。

(4)調查時間

本項調查工作並不受平常日或假日之限制，只要情況許可，均可進行調查。

(5)調查員配置

由本計畫工作人員執行調查。

2.重要遊憩聯絡道路交通量調查

(1)調查地點

有關道路交通量調查工作，本計畫參酌省公路局85年交通量調查資料後，經檢討配合工作需要，篩選重要調查站進行補充調查，調查地點如表1、圖1及圖2。

(2)調查內容

包括各調查站各時段、各方向、各車種之車輛數。

(3)調查方法

由調查員計算通過調查站之車輛數，依車種、方向劃分，並以每15分鐘為一單元，將計數結果登記於調查表中，調查表格式如附表2所示。

(4)調查時間

選擇星期日上午8:00時至下午18:00時連續調查10小時。

(5)調查員配置

每站配置三～五名調查員。

3.停車供需調查

(1)調查對象

於計畫範圍內選擇不同遊憩型態之遊憩據點代表進行調查(詳表2及圖3)(註：表2所示以外之各遊憩據點，將由本計畫工作人員於現場勘查時，進行短時間之停車需求調查。)

(2)調查內容

包括重要遊憩據點停車空間內各種車輛之停車供給量及需求量。

(3)調查方法

A.停車需求

調查員於各遊憩據點停車場管制口計數進出場之車輛數及各車輛之進出時間，並登錄於調查表(如附表3與附表4)中。

B.停車供給

計算合法停車空間內小型車、大型車及機車之停車格位數，登錄於調查表(如附表5)中。

(4)調查時間

A.停車需求

選擇例假日上午8:00時至下午18:00時連續調查10小時。

B.停車供給

本項調查工作不受平常日或假日之限制，只要情況許可，均可進行調查。

(5)調查員配置

A.停車需求

每站配置3～5名調查員。

B.停車供給

由本計畫工作人員執行調查。

4.遊客特性調查

(1)調查對象

於計畫範圍內選擇不同遊憩型態之遊憩據點進行調查，調查據點如表2及圖3所示。

(2)調查內容

本項調查包括旅客個人社經資料、起迄地點、預計停留時間、其他旅遊據點(或旅遊行程)、到該據點之頻率、使用交通工具特性資料等。

(3)調查方法

由調查員對旅客隨機選定受訪者進行面對面訪問，問卷內容如附表6。

(4)調查時間

調查時間為星期日上午8:00時至下午18:00。

(5)調查員配置

每站3～5位調查員，並視據點規模大小及遊客人數多寡分配問卷份數，預計平均每站完成100份問卷。

5.乘載率調查

(1)調查對象

本項調查對象包括二部份：

A.第一部份：於計畫範圍內選擇不同遊憩型態之代表據點(詳如表2及圖3)，於該據點出入口及停車場(註：大客車將於停車場進行調查，其他車種則於出入口處進行)採抽樣方式進行乘載率調查。

B.第二部份：配合各道路交通量調查進行同時，於各調查站(詳表1及圖1)上採抽樣方式進行乘載率調查。

(2)調查內容

調查各車種之乘載人數，包括小客車、計程車、大客車及機車等車種。

(3)調查方法

由調查員以抽樣方式目測通過調查站車輛之車上人數，分車種登記於調查表(如附表7)中。(註：有關大客車乘載率調查，將再配合相關調查或資料蒐集取得乘載率資料，例如遊覽車方面，將配合停車調查瞭解其載客情形；客運車方面，本公司將與各客運公司所提供之載客資料作檢核與校估工作)

(4)調查時間

調查時間為星期日上午8:00至下午18:00。

(5)調查員配置

每一站配置2～3名調查員。

6.指示標誌系統設置現況調查

(1)調查對象

調查對象為各遊憩據點主要聯外道路。

(2)調查內容

調查內容包括指示標誌設立位置、數量及合法性等資料。

(3)調查方法

將各調查路段之指示標誌設立現況記錄並表示於事先準備之路線圖上，記錄如附表8所示。(註：必要時輔以拍照或攝影方式記錄。)

(4)調查時間

此項調查將配合道路實質設施調查同時進行。

(5)調查員配置

由本計畫工作人員執行調查。

7空運系統營運概況調查

(1)調查對象

北、中、南區域與東部區域間之空運系統。

(2)調查內容

調查內容包括花蓮、台東機場之主要設施與營運路線、班次、航行時間及平均載客人數等資料。

(3)調查方法

彙整相關文獻資料之統計結果，視本計畫之需要進行分析，必要時向主管機關及經營管理單位查詢確認。

(4)調查時間

由於本項調查工作以室內作業為主，故無特別之限制。

(5)調查員配置

由本計畫工作人員執行調查。

四、調查預定工作進度

本調查計畫作業之執行擬分為兩部份進行，第一部份由本計畫工作人員執行之項目包括：道路實質調查、指示標誌調查、停車供給調查及空運系統營運概況調查等，擬於八月～九月分區陸續進行；第二部分由調查員執行之項目包括：道路交通量調查、乘載率調查、停車需求調查、遊客特性調查，擬於調查員安排及其他相關室內作業籌備完成後，選擇十、十一月之例假日進行調查，實際執行日期及當日天候狀況如表3所示。

五、擬請協助事項

各項調查如需學校單位之協助，擬請  貴所代為發函請求協助，以利本公司派員至各學校協調相關調查事宜。