「高雄都會區公路客運轉運中心之規劃」計畫案

期中報告審查意見辦理情形說明

開會時間：八十七年一月十九日下午二時                        開會地點：本所五樓會議室

| 審查委員及各單位代表意見摘述 | 本組意見 | 研究單位辦理情形說明 |
| --- | --- | --- |
| 高雄市政府建設局羅科長文圻： １未來三鐵將於高雄火車站共站，本市並將辦理高雄火車站特定區之整體規劃，請規劃單位洽工務局都發處進行了解，並配合調整本案之規劃內容。 ２本市交通政策白皮書刻正研擬中，轉運中心規劃內容請儘速確認，俾能納入辦理。 ３個人認為轉運中心第一優先區位為高雄火車站特定區；另火車站周邊道路交通流量甚大，規劃內容中應含括周邊道路之交通改善計畫，如火車站或高速公路交流道附近道路可否規劃為單行道等。 ４轉運中心面積需求部分，請納入汽、機車轉乘停車場及計程車排班、巡迴站位與行車動線之規劃。 ５為求規劃周延可行，請規劃單位協調本市工務局都發處辦理。 | 請洽工務局都發處進行了解，並配合調整本案規劃內容。 請配合辦理。 請配合規劃作業辦理。 請配合規劃作業辦理。 請配合辦理。 | 1.已納入期末報告辦理。 2.已聯繫市政府取得交通政策白皮書草案，擇要納入報告中。 3.已納入期末報告辦理。 4.於報告中已評估。 5.已聯繫市政府都市發展處。 |
| 台灣汽車客運公司： １本公司對本案之規劃樂觀其成，相關意見已於歷次座談會、訪談中表達。 ２高雄火車站為適當之轉運中心地點；北區楠梓附近及南區小港機場附近亦為轉運中心良好之設置地點。 ３客運業者可為轉運中心之多角化經營帶來龐大商機，故轉運中心應免費提供客運業者使用。 | 請參考辦理。 請配合規劃作業納入考量。 請參考辦理。 | 1.略。 2.已納入期末評估參考。 3.已納入期末評估參考。 |
| 台灣鐵路管理局：三鐵將於高雄火車站共站雖已確定，惟階段性上仍以左營車站機九用地之共站優先。本案建議於高雄火車站站區設置轉運中心之規劃，仍須考慮階段性解決問題之途徑。另火車站周邊道路交通壅塞，轉運中心規劃應考量道路寬度、交通流量及流向等因素，建議轉運中心之設置以分散辦理為宜。 | 請配合規劃作業納入考量。 | 車站地區設置轉運站勢必對於該地區之交通環境造成衝擊，於期末階段將納入評估。 |
| 公路局高雄區監理所：轉運中心設置區位建議可將鳳山地區納入考慮。 | 請配合規劃作業納入考量。 | 已納入期末評估參考。 |
| 台灣省公路局： １轉運中心規劃應將周邊或聯絡道路規劃一併納入。 ２轉接型或集散型轉運中心之設施規劃，應納入轉乘停車場之設置，並進行相關環保評估。 ３配合轉運中心之規劃設置、為利客運業者營運效率之提昇，建議可配合道路寬度規劃實施公車專用道及棋盤式公車。 ４轉運中心無論由政府設置，或採機場模式、ＢＯＴ等方式辦理，皆為可行之思考方向，惟重點須能吸引業者及消費者之使用。 | 請配合規劃作業辦理。 請配合規劃作業辦理。 請參考辦理。 請參考辦理。 | 1.已納入期末評估參考。 2.轉乘已納入期末階段修正。 3.已納入期末評估參考。 4.已納入期末評估參考。 |
| 台灣省政府交通處（含范副處長植谷書面意見）： １配合轉運中心之規劃設置，本處未來將協調業者配合調整路線進入轉運中心。 ２高雄港務局設置親水遊憩商業區所吸引之旅客，請納入轉運中心規劃考量。 ３建議未來長途客運車輛一律進入高速公路附近設置之轉運中心後，再由市區公車或其他客運路線接駁至目的地，以減少進入市區之車輛數。 ４建議邀集政府相關單位、長途公路客運業者、當地公路客運及市區公車業者，就運輸需求、轉運中心設置地點、規模與相關配合措施、業者期望政府協助項目等事項舉辦座談會，以求達成共識，俾利推動。 ５近年航空運量成長迅速，高鐵營運後對公路客運之需求亦殷切，建議針對航空站及高鐵設置轉運中心加以分析評估。 ６規劃單位建議於高雄火車站前廣場之廣二用地設置轉運中心，惟火車站周邊道路能否負荷轉運中心設置後之交通流量，請補充交通衝擊評估；另廣二用地為鐵路局用地，未來該局將朝公司化、民營化方式經營，該用地之取得恐有困難。 ７配合轉運中心規劃設置，可考慮實施公車專用道。 | 配合規劃作業請省交通處、公路局協助辦理。 請參考辦理。 請配合規劃作業辦理。 請配合規劃作業辦理。 請就公路客運、市區公車轉運接駁介面能與其他運具場站銜接部分加以綜合考量規劃辦理。 請配合規劃辦理，並進一步了解用地取得之可行性。 請參考辦理。 | 1.略。 2.已納入期末評估參考。 3.略。 4.本案將擇期舉行第二次產官學座談會。 5.已納入期末階段評估。 6.用地取得可行性，將與省交通處及高雄市政府協商。 7.已納入期末階段評估。 |
| 交通部路政司： １轉運中心之設置有利於整體大眾運輸之發展。 ２轉運中心設置數目不同之各種不同情境下，個別轉運中心所扮演之功能與對於面積、設施之需求可能並不相同，而各項評選因子之重要性亦可能不同，此對轉運中心方案規劃與評選將可能造成影響，請規劃單位再加考量。 ３轉運中心設置後，高雄都會區之客運路線須配合調整，俾利轉運中心功能之提昇。 ４推動轉運中心同時，建議高雄市政府將公車專用道規劃一併納入，俾利轉運中心行駛動線與效率提昇。 | 略。 請補充分析。 請配合規劃作業辦理。 請參考辦理。 | 1.略。 2.已納入期末階段分析。 3.已納入期末階段分析。 4.已納入期末參考辦理。 |
| 高雄汽車客運公司： １轉運中心設於高雄火車站將可利於與三鐵之整合，楠梓地區高速公路交流道附近、小港機場附近亦有設置轉運中心之必要，長期而言應積極加以規劃。 ２短期內應先將高雄火車站站前、站後廣場設置為臨時客運轉運站；小港機場現有招呼站轉運方式建請協調機場當局提供用地供業者強化轉運設施與機能。 | 請配合規劃作業納入考量。 高雄火車站廣場設置臨時客運轉運站部分，請納入短期方案考量。 | 1.已納入期末階段評估。 2.已列入未來短期實施可行性分析。 |
| 高雄市公共車船管理處： １建議補充客運與高鐵左營站、高雄航空站及捷運系統之轉運接駁分析。 ２鼎金交流道已通車，請納入規劃考量。 ３轉運中心用地取得部分，土地變更之考量因素應更謹慎詳細，如：機關、公園用地變更上之影響因素甚多；本處建軍站用地取得亦非如報告中所言之易，仍有諸多待考量之因素。此請再詳細考量。 ４高雄都會區為狹長地型，建議轉運中心以多處、小規模方式規劃，以利民行。 | 請就公路客運、市區公車轉運接駁介面能與其他運具場站銜接部分加以綜合考量規劃辦理。 請配合規劃作業納入考量。 用地取得部分請再深入分析。 請配合規劃作業納入考量。 | 1.已納入期末階段評估。 2.已納入期末階段評估。 3.建軍站經篩選確立後，未來土地取得、開發方式將與市府相關單位聯繫。 4.已納入期末階段評估。 |
| 高雄市政府工務局新建工程處： １高雄火車站站前廣場用地目前屬台鐵所有，須編列龐大預算方能徵收取得廣場用地。 ２火車站前建國路目前即具客運轉運功能，惟建國路路幅狹小，是否規劃為單行道或取消兩側路邊停車，請配合規劃考量。 ３轉運中心設置區位建議考量高雄縣橋頭鄉、鳳山市；高鐵左營站轉運需求請於車站規劃時一併考量。 ４建議將鼎金交流道附近區位納入考量。 ５停二十一、停二十二在都市計畫中屬三合一之開發方式，須與鄰近之兒童遊樂區、市場一併開發，是否可列入轉運中心之評選區位？請再深入分析。 ６附錄二建議增列圖表或標明屬何地區。 | 請納入用地取得相關配合措施中一併考量。 請配合規劃作業納入考量。 轉運中心設置區位規劃請將橋頭鄉、鳳山市納入考量。 請配合規劃作業納入考量。 請配合規劃作業納入考量。 請補充。 | 1.用地取得可行性，將與省交通處及高雄市政府協商。 2.已納入期末階段評估。 3.已納入期末階段評估。 4.已納入期末階段評估。 5.已修正於第五章。 6.將於期末報告修正附錄中。 |
| 高雄縣政府建設局：配合鼎金交流道通車，建議規劃單位將三民區或仁武納入轉運中心區位規劃之考量。 | 請配合規劃作業納入考量。 | 由於現階段該區域平面聯外道路尚未完善，但本研究亦已修正於第五章長期開發項目。 |
| 台北市政府交通局： １轉運站若設於交流道附近或遠離市區，應考量公車接駁所能提供之運能。 ２依本市推動經驗，公園用地要變更為轉運站使用之可能性甚低；機關用地之取得亦不易，故土地取得篩選因子應再深入分析。另轉運站土地之變更、取得及土地使用強度等均須透過都計單位，故應協調高雄縣、市政府都計單位積極參與。 ３由於轉運站土地取得不易，故規劃時應多預留轉運站設置可供選擇之空間，再深入進行細部分析。另轉運站土地面積越大，規劃作業較易進行。 ４大面積轉運站之開發可以ＢＯＴ方式辦理；為利小面積或開發條件較受限制轉運站之開發，可考慮將其與大面積轉運站之開發配對進行。 ５若轉運站周邊公車接駁功能較為不足，或轉運站之服務時間包含夜間，則規劃時須考慮計程車招呼站及轉乘停車場等之設計。 | 請配合規劃作業納入考量。 土地取得部分請再深入分析；相關作業請與高雄縣、市政府都計單位保持密切聯繫。 請配合規劃作業納入考量。 請配合規劃作業納入考量。 請配合規劃作業辦理。 | 1.已考量。 2.本研究初期地點選擇以機關用地為優先考量，至於土地取得事宜將與相關科處聯繫。 3.已納入期末階段考量。 4.已納入期末階段評估。 5.已於面積估算中計程車招呼站予以考量。 |
| 本所林委員豐福： １轉運中心功能定位須更清楚，因不同功能定位將影響問卷調查之結果，進而影響後續之分析結果。 ２本案較著重於公路客運間之轉運，建議在轉運中心之情境分析中，預留與台鐵、高鐵、小港機場、捷運、船舶客運等轉運接駁之空間，俾符合整體發展需要。 | 請配合規劃作業納入考量。 請就公路客運、市區公車轉運接駁介面能與其他運具場站銜接部分加以綜合考量規劃辦理。 | 1.已納入期末階段評估。 2.已納入期末階段評估考量。 |
| 本所吳委員玉珍： １建議將其他運具之轉運接駁納入考量。 ２建議將轉運中心區位方案之「情境分析」修正為「階段分析」。 ３不同階段之轉換時，轉運中心所扮演之功能與面積需求並不相同，惟報告中並未加以說明，請補充。 | 請就公路客運、市區公車轉運接駁介面能與其他運具場站銜接部分加以綜合考量規劃辦理。 請配合修正。 請補充分析。 | 1.已納入期末階段評估考量。 2.已修正於第四章。 3.已於第四章補充說明。 |
| 本所林委員美霞： １轉運中心區位規劃應含括路線之配合調整。 ２小港機場規劃設置轉運中心是否會招致計程車業者之反彈，如何適當因應，請規劃單位考量。 ３土地取得方面建議與高雄縣、市政府相關單位多做溝通，俾利後續作業推動。 | 請配合規劃作業辦理。 請參考。 相關作業請與高雄縣、市政府相關單位保持密切聯繫。 | 1.將納入期末階段配合調整。 2.將納入參考。 3.已與相關都計單位聯繫。 |
| 交通大學藍教授武王： １為利本案之推動，應協調高雄縣、市政府之都計單位出席會議並提供相關協助。 ２轉運型態或轉運運具不同，轉運中心服務功能、設置區位、規模即不相同，故本案應先確立公路客運轉運中心之功能定位。簡報中較偏重於城際國道客運與地區客運、市區公車間之轉運，建議仍將報告書1-2頁中所提之台鐵、高鐵、航空、捷運等納入探討範圍。 ３航空與公路客運間之轉運部分未做分析；公路客運現況趨勢與未來需求預測並不一致，旅客問卷調查亦反映此一現象；相關營運業者、客運路線、運量資料有誤或有所欠缺，請規劃單位再行檢討或補充修正。 ４重大交通政策（如：三鐵共站、高雄市交通政策白皮書等）與建設（如：二高、高鐵等）將影響轉運中心之區位、面積，應納入轉運中心規劃考量。 ５轉運中心規劃原則應先確定，如：轉運中心之範圍、對象為何？轉運中心分散設置或集中設置何者較為適當？轉運中心之功能屬過境型、集散型或接轉型？ ６區位篩選可透過已知或限制條件進行，如：與台鐵、高鐵、航空之轉運區位必距其場站不遠，此為轉運中心設置之已知或限制條件，而公路客運與公路客運間之轉運區位則較不受限制；另亦可以高雄都會區都市計畫之交通用地作為區位篩選之已知或限制條件。 ７區位方案不一定要以不同情境方式進行，亦可依與台鐵、高鐵、航空、國道客運等不同之轉運需求方式個別處理；並配合環境影響評估、交通衝擊評估等措施，以利整體推動。 ８高速公路附近之轉運站可考慮立體開發及設置專用匝道，地下層並配合市區公車或地區客運轉運接駁；捷運車站亦可以共構方式進行運具間之轉運接駁。 ９轉運中心區位確定後，細部規劃須含括相關設施配置、停車轉乘規劃、人車動線安排等。 10本案若以公路客運、市區公車之轉運接駁為主，則建議於一高、二高及東西向快速道路交流道附近設置轉運中心。另轉運中心可考慮與捷運車站相銜接，由捷運來快速轉運。 11三鐵共站應將公路客運、市區公車之轉運接駁納入。 | 相關作業與會議請與高雄縣、市政府都計單位保持密切聯繫，並請其提供各項協助。 公路客運轉運中心之功能定位為長途城際公路客運與地區客運或市區公車間之轉運接駁。至於延伸至台鐵、捷運等其他運具部分，請就公路客運、市區公車轉運接駁介面能與其他運具場站銜接部分加以綜合考量。 請配合轉運中心功能定位再行檢討或補充修正。 請配合規劃作業辦理。 請配合規劃作業辦理。 請配合規劃作業辦理。 請配合配合轉運中心功能定位規劃辦理；轉運中心區位方案並請補充環境影響評估、交通衝擊評估。 請配合規劃作業辦理。 請配合規劃作業辦理。 請配合規劃作業納入考量。 請配合規劃作業納入考量。 | 1.已與相關都計單位聯繫。 2.本規劃案雖屬公路客運轉運中。心，但如所篩選區位鄰近各重大交通建設或其他運具之場站，亦將其相關轉運因素納入評估考量 3.業者相關資料已補充修正。 4.南二高、鼎金系統交流道因現階段尚屬建設階段或僅部份開放，且其平面聯外道路尚未完善，本研究已將其納入長期開發階段考量。 5.將於期末配合參考辦理 6.將於期末配合參考辦理。 7.於期末階段確認區位，將進行相關影響評估作業。 8.將於期末配合參考辦理。 9.將於期末配合參考辦理。 10.將於期末配合參考辦理。 11.將於期末配合參考辦理。 |
| 主辦單位： １本案係「促進大眾運輸發展方案」所列推動計畫，實施對象僅含公路客運、市區公車，故轉運中心規劃部分，係針對長途城際公路客運與地區客運或市區公車間之轉運接駁進行規劃。至於延伸至台鐵、捷運等其他運具部分，僅能就公路客運、市區公車轉運接駁介面能與其他運具場站銜接部分加以綜合考量，實難就高雄都會區轉運系統進行整體規劃。 ２國內外轉運中心規劃、運作之文獻與案例分析過於簡略，部分文獻﹝如：台北市交九及市政府轉運站之規劃報告﹞亦未蒐集分析，請補充相關文獻及轉運中心區位規劃、開發模式與運作機制等細節內容，案例部分並請增加台汽、統聯朝馬轉運站之運作情形，並將前述資料彙整成表，以利後續方案規劃之參考。 ３公路客運發展現況分析中，現有業者及相關路線、運量資料尚有遺漏或錯誤處，請予補充或修正；另現況分析之目的為何？其與後續轉運中心區位規劃、設施規模配置及路線調整等有何關聯性，請補充說明。 ４轉運中心設施規模預測中，客運公司家數十九家如何推估而得？此十九家業者於設置二或三處轉運中心時依據何種準則分配？另轉運中心有如機場，月台、調度車位、候車室、售票室等設施規劃在容量許可範圍內應予共用，如：不同路線班車尖離峰情形不同，可進行月台、調度車位之共用，售票亦可採聯合售票、共用票證等措施。故相關設施規劃內容請配合轉運中心運作機制內容再做確認。 ５報告中已提出轉運中心初步區位方案，惟相關方案之分析內容較為簡略，其周邊道路交通情形、土地使用狀態等資料請再補充，俾利方案優先順序之評選。 ６轉運中心區位方案與開發優先順序若經討論確認，請配合轉運中心開發時程補充路線調整計畫。 | 請依此原則修正本案公路客運轉運中心之功能定位，並據以推動後續相關作業。 請補充。 請補充或修正。 請補充說明；相關設施規劃請配合轉運中心運作機制再做確認。 請補充。 請配合規劃作業辦理。 | 1.將於期末配合參考辦理。 2.有關台北交九站、市府站與台汽、統聯台中朝馬站轉運站等部份，將於期末階段於國內外案例於予補充說明。 3.有關業者路線及營運現況資料，係由業者提供，經察僅高雄客運長途客運部份平均載客數有誤，業經聯繫該公司已修正。 4.有關未來轉運中心家數預估，係依據未來班次需求，假設每家業者僅使用二處月台估算而得，但實際上可因營運業者之經營路線數予以調整。 5.於期中報告中僅只針對未來區位篩選部份說明，至於相關交通情形、土地使用等相關資料，將於期末進一步詳加評估說明。 6.已納入期末說明。 |
| 主席結論： １本案高雄都會區公路客運轉運中心之規劃，係「促進大眾運輸發展方案」所列推動計畫，故規劃重點主要定位於公路客運、市區公車間之轉運接駁相關課題。至於與其他運具間之銜接課題，請規劃單位於可能範圍內加以納入考量。 ２本次報告中所提出之轉運中心初步區位方案內容較為簡略，其周邊道路交通情形、土地使用狀態等資料請再予補充。 ３相關設施規劃內容請規劃單位配合轉運中心運作機制內容再做確認。 ４請配合轉運中心開發時程補充路線調整計畫。 ５公車專用道之配合規劃原則，亦請納入轉運中心之規劃考量。 ６部分文獻與案例分析尚不完備，如台北市交九及市政府轉運站之規劃經驗未作分析，台中地區台汽、統聯朝馬轉運站之運作情形亦未探討，請再作補充。 ７捷運為未來高雄都會區重要之地區性大眾運具，請將公路客運與捷運間之轉運接駁納入分析。 ８配合鼎金交流道之通車，請將三民區或仁武地區納入轉運中心區位規劃之考量。 ９請規劃單位參考與會各單位代表意見，進行研究案之修正與後續工作事宜。 | 請配合辦理。 請補充。 請配合規劃作業辦理。 請配合規劃作業辦理。 請配合規劃作業辦理。 請補充。 請配合規劃作業辦理。 請配合規劃作業辦理。 請參考辦理。 | 1.遵照配合辦理。 2.於期中報告中僅只針對未來區位篩選部份說明，至於相關交通情形、土地使用等相關資料，將於期末進一步詳加評估說明。 3.已納入期末配合辦理。 4.已納入期末配合辦理。 5.已納入期末配合辦理。 6.在案例方面已將於期末加入台北交九站、市府站與台汽、統聯台中轉運站部份。 7.本研究篩選之東高雄地區建軍站亦屬高雄都會區大眾捷運系統紅線車站預定地，因此未來其接駁型態將於期末詳加評估說明。 8.已納入長期開發階段考量。 9.略。 |