# 第六章　開發策略與配合措施規劃原則

## 6.1 轉運中心整體開發規劃

一、各轉運中心之功能定位

經由前述第四章之公路客運轉運中心功能分析，以及第五章之公路轉運中心區位規劃與研選分析，彙整各優先開發之轉運中心功能定位如表6.1所示，說明如下：

表6.1　各轉運中心預定地之功能定位

| 優先順序 | 區域 | 轉運中心 預定地 |  | 功能定位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 轉運行為 |  |  |  | 服務路線 |  |  |
|  |  |  | 過境型 |  | 轉接型 | 集散型 | 集中型 |  | 分散型 | 混合型 |
| 一 | 中高雄地區 | 高雄車站站前廣場用地 |  |  | ○ | ○ |  |  |  | ○ |
| 二 | 東高雄地區 | 高市車船管理處機關用地 | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  |
| 三 | 北高雄地區 | 楠梓警察訓練中心機關用地 | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |
| 四 | 南高雄地區 | 小港國際機場交通用地 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | ○ |  |
| 五 | 南高雄地區 | 多功能經貿園區交通用地 |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |
| 六 | 北高雄地區 | 鼎金系統交流道旁農業用地 | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  |  |
| 七 | 北高雄地區 | 高速鐵路 左營站 | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |

1.高雄車站轉運中心：其場址預定地位於高雄火車站之站前廣場，為最優先開發之轉運中心，主要服務高雄市核心地帶，適合開發為兼具轉接型與集散型之轉運中心，其規劃之服務路線適合採混合型式。

2.楠梓轉運中心：其場址預定地位於楠梓警察訓練中心之機關用地，為第三優先開發之轉運中心，主要服務北高雄地區之旅客，適合開發為兼具過境型與轉接型之轉運中心，其規劃之服務路線適合採集中型式。

3.建軍轉運中心：其場址預定地位於高雄市公共車船管理處之機關用地，為第二優先開發之轉運中心，主要服務東高雄地區之旅客，適合開發為兼具過境型、轉接型與集散型之轉運中心，其規劃之服務路線適合採分散型式。

4.小港機場轉運中心：其場址位於小港國際機場國際線停車場用地，為第四優先開發之轉運中心，主要服務南高雄地區民眾及航空旅客，適合開發為過境型、轉接型與集散型之轉運中心，其規劃之服務路線適合採分散型式。

5.多功能經貿園區次轉運中心：其場址預定地位於高雄市多功能經貿園區特定區之交通用地(為現況之中石化前鎮廠)，為第五優先開發之轉運站，主要服務南高雄地區之旅客，適合開發為兼具轉接型與集散型之轉運站，其規劃之服務路線適合採集中型式。

6.高鐵次轉運中心：其場址預定地為高速鐵路左營車站特定區，未來高鐵車站規劃應予以整體規劃，本轉運站應為第六優先開發之場站，主要服務左營及高鐵旅客，適合開發為兼具過境型與轉接型之轉運站，其規劃之服務路線適合採集中型式。

7.鼎金次轉運中心：其場址預定地位於鼎金系統交流道旁之農業用地，為本計畫研選之唯一私人用地，為第七優先開發之轉運中心，主要服務北高雄地區之旅客，適合開發為兼具過境型與轉接型之轉運中心，其規劃之服務路線適合採集中型式。

二、開發時程與路徑規劃

根據前述轉運中心之功能定位與區位評選結果，考量與各重大建設計畫之興建時程配合，將高雄都會區轉運中心整體開發時程分為中、短期與長期等二個期程，各轉運中心之主要服務範圍如圖6-1與表6.2所示，此外各轉運中心上、下高速公路之建議路徑如圖6-2所示。

表6.2　高雄都會區轉運中心開發時程規劃

| 時程 | 年期 | 轉運中心站位 | 上、下高速 公路之交流道 | 主要服務範圍 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 一 期 | 88-93 | 高雄車站 轉運中心 | 九如交流道 | 新興區、前金區、鹽埕區、三民區、鼓山區、苓雅區 |
|  |  | 建軍轉運中心 | 中正交流道 | 三民區、苓雅區、鳳山市、大寮鄉 |
|  |  | 楠梓轉運中心 | 楠梓交流道 | 楠梓區、大社鄉、燕巢鄉、橋頭鄉、仁武鄉 |
| 第 二 期 | 94年 以後 | 小港機場 轉運中心 | 高速公路末端 | 前鎮區、小港區、旗津區、鳳山地區、林園鄉、東港鎮、林邊鄉 |
|  |  | 多功能經貿園區次轉運中心 | 高速公路末端 | 前鎮區、苓雅區、旗津區、小港區、鳳山五甲地區 |
|  |  | 高鐵次轉運中心 | 都會區 快速道路 | 左營區、楠梓區、梓官鄉 |
|  |  | 鼎金次轉運中心 | 鼎金系統 交流道 | 三民區、左營區、仁武鄉、蔦松鄉 |

## 6.2 開發構想與原則

一、主要規劃原則

各別轉運中心之土地使用規劃，應先考慮該場站所在區位特性，評估當地土地使用需求狀況與交通條件等，而決定其引進產業、樓地板使用類型、量體。就轉運中心之運作觀點而言，其主要目的在服務長、短途客運轉運所需機能；而對於開發營運單位而言，其開發面積與樓地板使用類型，亦直接與轉運中心之經營效益息息相關，兩者可能不一致，因此，需先將部份規劃原則予以規範，以供規劃場站樓地板使用面積時之依循原則。

1.營運

就轉運中心之營運觀點，其用地與樓地板面積之規劃，至少應遵循下列幾點原則：

(1)服務旅客為第一目標，必需提供充份之轉運必要設施

服務公路客運乘客係轉運中心最主要目標，因此規劃轉運中心之樓地板面積使用時，需以服務旅客為第一目標，以提供充分之轉運中心必要設施為原則，任何種類之樓地板面積使用，不應佔用或阻礙公路客運轉運中心之設施。

(2)非必要性行業之引入，以吸引乘客使用轉運中心為考量

如需引入轉運中心非必要性行業時，應以吸引乘客使用場站為優先考慮。例如有餘裕樓地板面積而考慮引入商業活動時，引入常態性之辦公室比增加購物中心更有助於增加乘客使用場站，因此應優先考慮引入辦公室而非購物中心。

圖6-1　各轉運中心之主要服務範圍

圖6-2　各轉運中心上、下高速公路之建議路線

(3)應考慮經營較高利潤之使用類別，以增加營運之獲利率

在不違背前述條件原則下，為增加民間團體投資經營轉運中心之誘因，應在其可能的限度內規劃場站搭配較高利潤之使用類別，以增加轉運中心之營運獲利。，

(4)樓地板面積使用規劃，必需考慮各種使用類別之經營風險

為維持轉運中心之經營風險在合理可接受範圍內，應不宜規劃引入過多高風險之行業別，以免風險發生時轉運中心運作陷於癱瘓狀態。

2.運作

就轉運中心之運作觀點，場站樓地板面積之配置使用，應依循下列原則以維持場站之流暢運作：

(1)售票應於同一區位(樓層)進行

售票區應集中於同一區位(樓層)，其優點在於可使旅客易於尋找售票區位，並可同時瞭解各客運公司發車狀況，對營運者而言，集中售票應可減少各公司管理成本、精減售票空間。

(2)區位(樓層)分配應以服務路線為劃分基礎

車班月台之配置，應使同一區位(樓層)分配相近似之服務路線，而非依照營運單位分配，亦即轉運中心內部空間規劃，應使前往同一目的地之不同車輛，在相鄰近位置提供服務，而不論其是否為同一公司經營之班車，如此才可對使用者提供較便利之服務空間。例如，應將統聯公司台北往高雄路線之班車，與台汽公司台北往高雄路線之班車，規劃在相近位置發車。

(3)開發多樓層之轉運中心應避免於地下樓層規劃為乘客上、下車處所

由於考慮地下樓層之廢氣不易排放、空氣污染不易清除、對人體健康危害較大等因素，於開發多樓層之轉運中心時，應避免於地下樓層規劃為乘客上下車之處所。

3.動線

轉運中心進出動線規劃主要考慮「人車分離」為基本精神，儘量避免動線交織，應與鄰近街道衝突點愈少愈佳，動線應以客運班車運轉順暢為優先考慮因素，如遇動線衝突時，應以乘客、公共運輸、計程車、機車、私人小客車之順序，安排不同動線之便利性。因此，轉運中心接駁運具系統之規劃，應以提供便利之公共運輸服務為主，優先考慮公車及捷運系統連接之便利與安全。而接駁設施位置應規劃於場站範圍內為原則，最優先考慮公車以及捷運系統之使用，其次則為計程車之使用為優先考量，最後亦需考量機車與小客車之使用。在旅客到站接駁系統部份，計程車與小客車應可規劃共用路邊臨停設施；而在旅客離站接駁設施部份，則應可瑰劃設置計程車專用停等車位。

其餘有關之交通設施安排及行車動線幾何設計，應以「交通工程手冊」及「公路路線設計規範」為其依循標準。

二、可能引進之產業分析

一般規劃公路客運轉運中心之場站設施時，除考慮與公路客運營運直接相關且必要之基本服務設施，如月台、行政管理辦公室、旅客大廳等外，尚需考慮與公路客運營運無關但為必要之設施，如計程車排班站、停車場、小商店等，這些設施雖非直接提供公路客運相關服務，卻為乘客使用場站時不可缺少之設施，否則將造成乘客進出場站相當不方便，或造成乘客無處可購買臨時需用物品(如報紙、飲料、雜誌等)之不便。

由表6.3得知本計畫建議於中、短期開發之五個轉運中心，皆具有公有土地、土地面積大於轉運場地需求面積等特色，因此，此五個轉運中心之開發，除可以傳統之客運業者經營外，依據「獎勵民間參與交通建設條例」或相關法令，尚可考慮由民間企業投資興建，因此除了基本的運輸基能外，尚可考慮引入精品店、辦公室、旅館、會議廳等期望機能之使用，以增加轉運中心之經營利益吸引民間投資開發，其彼此之關係如圖6-3所示。

表6.4彙整各行業別之必要性、聚客力、利潤率、經營風險等特性，其顯示必要性設施之經營風險通常較低，但相對地其利潤率也較低，而非必要性之使用類別雖然經營利潤率較高，但相對地其經營風險亦較大。

表6.3　各轉運中心之土地概況

|  | 高雄火車站 轉運中心 | 建軍站 轉運中心 | 楠梓轉運中心 | 小港機場 轉運中心 | 多功能經貿園區次轉運中心 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地權屬 | 台灣省政府 | 高雄市車船處 | 高雄市警察局 | 交通部 | 高雄市政府 |
| 新/舊場站 | 既有場站 | 既有場站 | 新設場站 | 新設廠站 | 新設場站 |
| 場站需求面積 | 8,083 | 5,793 | 6,721 | 5,787 | 6,068 |
| 土地面積(M2) | 24,500 | 20,300 | 49,700 | 15,000 | 20,000 |
| 用地類別 | 廣場用地 | 機關用地 | 機關用地 | 機關用地 | 交通用地 |
| 說明 | 站前廣場 | 目前為高雄市車船處所有 | 警察訓練中心 | 目前為小港國際機場停車場 | 根據「多功能經貿園區特定區計畫草案」，將現況之聯勤兵工廠與中石化前鎮廠，各劃設2公頃交通用地 |

資料來源：本研究整理。

圖6-3　轉運中心功能與相關產業關係

表6.4　各種使用類別特性分析

| 使用類別 | 必要性 | 聚客力 | 利潤率 | 營利風險 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政管理室 | 必要 | 一般 | 低 | 無 |
| 旅客大廳 | 必要 | 一般 | 低 | 無 |
| 月台 | 必要 | 一般 | 低 | 無 |
| 計程車排班站 | 必要 | 一般 | 低 | 無 |
| 停車場 | 必要 | 一般 | 中 | 低 |
| 小商店 | 必要 | 一般 | 中 | 低 |
| 精品店 | 非必要 | 一般 | 高 | 中 |
| 出租辦公室 | 非必要 | 高 | 高 | 中 |
| 旅館 | 非必要 | 不定 | 高 | 高 |
| 會議廳 | 非必要 | 不定 | 高 | 高 |

資料來源：交通部運輸研究所，「公路客運轉運中心之規劃－台北都會區」，民國85年2月。

## 6.3 開發經營策略之分析與建議

近年來，引進民間資金進行公部門之公共建設及大型投資計畫，已為許多先進開發國家或開發中國家所採用，且由規劃潮流中許多研究都已清楚指出，吸引民投資交通建設，既可減少國家財政支出，又有利於民間資本之投資循環，更可提高開發事業之營運績效，因此，規劃各轉運中心之開發與經營，應擬以吸引民間企業投資為導向。

一、相關法令分析

(一)國內獎勵民間參與公共事業合作開發之整體法令體系

由於各級政府財政拮据，而各項公共工程建設的推動又是刻不容緩的既定發展政策目標，所以各種公私聯合開發的方式便成為未來公共建設的趨勢，故政府近年來發佈實施的各項法令中，常見許多相關的獎勵規定，希望經由合理的獎勵措施，引導民間資金投入公共設施的開發建設，借重民間的力量共同從事公共建設，以解決重要公共工程可能因政府財政困難而停擺的問題。

目前有關獎勵投資重大交通建設之法令繁多，包括一般法規、稅務法規、特定法規等共有三十幾項。「促進產業升級條例」、「大眾捷運法」相關子法、相關稅法減免規則，以及台灣省及高雄市之獎勵投資興建公共設施辦法中，均訂有一些獎勵措施。然各法規中以「獎勵民間參與交通建設條例」最為完備，亦為政府亟力促進交通建設所制定之特別法規。茲將國內現行獎勵民間參與公共事業合作開發之法令體系整理如圖6-4。

(二)獎勵民間參與交通建設條例的相關規定

為有效鼓勵民間參與公共建設，近年來政府積極的修訂相關法令，並於民國83年11月18日完成「獎勵民間參與交通建設條例」(以下簡稱獎參條例)之三讀立法，以落實政府推動民間參與公共建設的決心。此條例的主要內容分別就獎勵範圍、適用對象、辦理原則、用地取得開發；融資與稅捐優惠、申請與審核、監督與管理等加以制訂規範，而與其相關的子法共有十六項。

該條例的立法用意在提供民間參與公共交通建設的誘因，使政府在財政短絀的情形下，得以引進民間的資金來參與興建交通設施，並提昇交通服務水準，加速社會經濟發展。(獎參條例第一條)

由於「獎參條例」具有特別法的性質(獎參條例第二條)，故民間參與交通建設的各項法令規範如有競合問題產生時，應以獎參條例的規定優先適用。因此未來如欲獎勵民間參與以加速公共建設的推行，獎參條例勢必成為最主要的法源參考依據。獎參條例的主要內容區分為六章共四十九條，分別就其獎勵範圍、適用對象、辦理原則、用地取得與開發；融資與稅捐優惠、申請與審核、監督與管理等事項加以制訂規範，依開發的流程分別整理如表6.5。

圖6-4　國內獎勵民間參與公共事業合作開發之整體法令體系

表6.5　獎參條例整理表

| 規定項目 | 條文別 | 條文規定內容 |
| --- | --- | --- |
| 申請與審核 | 第3條 | 主管機關中央為交通部；在省(市)為省(市)政府；在縣(市)為縣(市)政府 |
|  | 第36～39條 第35條第1項 | 相關事項規定 |
| 適用對象及獎勵範圍 | 第4條 | 民間機構的定義 |
|  | 第5條 | 獎勵範圍 |
|  | 第6條 | 參與方式之限制 |
| 用地取得與開發 | 第9條、第10條第14條 | 用地取得方式及主管機關之配合事項 |
| 融資與稅捐優惠 | 第25條 | 得就其非自償部份由政府補貼其所需貸款利息或投資其建設之一部 |
|  | 第26條 | 得請金融機構給予長期優惠貸款利息之差額，由主管機關編列預算補貼之 |
|  | 第32條 | 因天然災變而受重大損害時之處理 |
|  | 第28條～第31條第33條 | 稅捐上的優惠 |
|  | 第34條 | 民間機構之附屬事業不適用上述規定 |
| 監督與管理 | 第40條 | 營運費率之規定 |
|  | 第41條 | 權利金繳納額度之調整 |
|  | 第42條 | 建設權力之轉讓、出租或設定負擔 |
|  | 第43條 | 興建或營運期間之管理 |
|  | 第44條 | 撤銷興建或營運許可之處理 |
|  | 第45條 | 許可經營期限屆滿之處理 |

資料來源：本研究整理。

(三)獎參條例的相關子法

獎參條例可能適用的相關子法可分為：

1.許可前的審核執行程序

(1)交通部民間參與交通建設甄審委員會組織及評審辦法。

(2)民間機構經營交通建設公司債發行審核辦法。

(3)民間機構參與交通建設權利金調整之差距標準與調整方式審核辦法。

2.興建階段

(1)交通用地取得與工地配合開發處理辦法。

(2)維護交通建設興建與營運安全路線兩側禁建、限建辦法。

(3)交通建設穿越公、私有土地上空或地下使用程序、使用範圍、界線劃分及地上權之設定、徵收、補償、登記審核辦法。

3.營運階段

融資稅捐之優惠如下：

(1)公有土地供民間參與交通建設租金優惠辦法。

(2)政府對民間參與交通建設補貼利息或投資建設基金辦法。

(3)民間機構參與交通建設長期優惠貸款辦法。

(4)民間機構經營交通建設免納所得稅適用範圍及年限辦法。

(5)民間機構投資交通建設投資抵減適用範圍、年限及抵減率辦法。

(6)民間機構投資營運交通建設進口關稅免徵及分期繳納辦法。

(7)民間機構投資營運交通建設免地價稅、房屋稅及契稅標準。

4.移轉階段(民間機構接管營運辦法)

依「獎參條例」的規定由民間投資興建、營運並於許可經營期限屆滿時將現存所有全部營運資產，依原許可條件有償或無償移轉予政府。由於民間機構的各項投資事業必定是以利益作為考量的重點，故在推動獎勵民間投資時必定要給予充分的經濟誘因，才能引起民間的投資意願。

(四)大眾捷運法土地聯合開發辦法

「大眾捷運法」第七條第一項明訂：「為有效利用土地資源、促進地區發展，地方主管機關得自行開發或與私人、團體聯合開發大眾捷運系統場、站與路線之土地及毗鄰地區之土地。」同法第四項規定：「聯合開發辦法，由交通部會同內政部定之。」因此，內政部、交通部於民國79年12月15日由會銜公佈「大眾捷運法土地聯合開發辦法」，其規定旨在藉捷運系統場、站與路線之土地及毗鄰地區之土地之聯合開發，以促進地區發展及挹注大眾捷運系統之建設經費。茲將其要點彙整如表6.6所示。

二、開發經營策略之初步分析

民間團體參與交通運輸事業之開發，主要係依據「大眾運輸系統土地聯合開發辦法」以及「獎勵民間參與交通建設條例」。其中除聯合開發方式外，於「獎勵民間參與交通建設條例」之第六條與第七條定義民間投資交通運輸事業的型式尚包括四種類型：

表6.6　大眾捷運系統土地聯合開發辦法

| 規定項目 | 條文別 | 條文規定內容 |
| --- | --- | --- |
| 立法依據 | 第1條 | 依據「大眾捷運法」第七條第四項訂定。 |
| 主管機關 | 第4條 | 為大眾捷運系統地方主管機關。 |
| 執行機關 | 第4條 | 主管機關所屬工程建設機構、營運機構。 |
| 聯合開發基金設立 | 第5條 | 設立循環基金，以推動聯合開發業務，並充實捷運系統之興建及營運資金。 |
| 規劃 | 第6~8條 | 應配合相關都市發展，以周詳之統籌規劃，提具開發計畫報請主管機關核定公告實施。 |
| 土地取得與開發方式 | 第9~13條 | 協議為原則，協議二次不成者，得依法報請徵收或依市地重劃、區段徵收方式辦理。 |
| 開發管制項目 | 第14~19條 | 相關允許及不允許開發項目。 |
| 申請及審查 | 第20~26條 | 申請應附書件內容，審查時間及相關規定。 |
| 監督管理及處分 | 第27~34條 | 有關營運、興建維護及違反之處罰規定。 |
| 獎勵 | 第35~39條 | 有關稅捐減免、政府配合措施、優惠貸款及樓地板面積獎勵等規定。 |
| 附則 | 第40~43條 | 有關聯合開發收入用途，聯合開發契約與營運契約應備表件規定。 |

資料來源：本研究整理。

1.第一類(獎參條例第六條第一項)

由政府規劃之交通建設計畫，經核准由民間機構投資興建及營運其一部或全部者。

2.第二類(獎參條例第六條第二項)

由政府興建完成之交通建設，經核准由民間機構投資營運其一部或全部者。

3.第三類(獎參條例第六條第三項)

由民間機構自行規劃之交通建設計畫，經政府依法審核，准其投資興建營運者。

4.第四類(獎參條例第八條)

主管機關視交通建設個案特性，得基於公平競爭原則許可民間機構於一定期限內經營交通建設，並得向其收取權利金。

一般而言，民間團體參與投資主要考慮資本獲利率、周轉率、投資風險、以及投資規模等因素，因此，主管機關選擇之投資項目，應能產生合理投資報酬率，並配合民間團體投資能力範圍之內精確預估投資金額，且能提供合理之營收預測，在此條件下才能吸引民間團體之關切。針對聯合開發以及「獎勵民間參與交通建設條例」規定之四類民間投資經營方式，初步將場站權屬、適用法規、經營風險、民間投資意願、以及適用條件等彙整如表6.7所示，說明如下：

1.對民間投資業者而言，較具吸引力者為民間規劃興建營運政府核准，以及政府許可民間經營收取權利金等二方式，其主要原因為具經營風險低且有特許事業獨占保護之性質。

2.本計畫大都為公有地，亦即上述五種方式除民間規劃興建營運政府核准之方式外，其餘四種方式皆適用，其中並以政府許可民間經營收取權利金之方式，民間的投資意願最高。

3.聯合開發方式僅適用於鄰近於捷運場站位置，例如本計畫之高雄車站鄰近捷運紅線R11車站、多功能經貿園區轉運中心鄰近捷運紅線R6車站、以及建軍轉運中心鄰近捷運橘線O10車站等，則其除可適用「獎勵民間參與交通建設條例」外，同時亦適用於「大眾運輸系統土地聯合開發辦法」。

表6.7　開發經營方式之比較

| 開發方式 | 土地權屬 | 適用法規 | 經營風險 | 民間投資意願 | 適用條件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府規劃民間投資興建營運 | 公有或 私有 | 獎參條例第六條第一項 | 高 | 較低 | 大型開發 新設場站 |
| 政府興建民間投資營運 | 公有 | 獎參條例第六條第二項 | 中 | 普通 | 新設場站 |
| 民間規劃興建營運政府核准 | 私有 | 獎參條例第六條第三項 | 低 | 較高 | 既有場站更新 |
| 政府許可民間經營收權利金 | 公有 | 獎參條例 第八條 | 低 | 較高 | 既有場站更新 |
| 捷運場站聯合開發 | 公私混合 | 聯合開發辦法 | 中低 | 不高 | 鄰近捷運設施 |

資料來源：交通部運輸研究所，「公路客運轉運中心之規劃－台北都會區」，民國85年2月。

三、各場站開發經營策略建議

綜合前述，本計畫中、短期建議興建之四處轉運中心，皆為公有地，且除楠梓轉運中心未來無捷運設施外，其他三處轉運中心未來皆有捷運設施服務，因此，除楠梓轉運中心無法以聯合開發方式開發經營外，其他三處轉運中心皆可採聯合開發方式開發經營。此外，此四處轉運中心皆採「獎參條例」第二類規定由政府興建、民間投資經營方式開發，或採「獎參條例」第四類方式由政府特許民間經營。茲將各轉運中心之開發經營策略建議暨主辦機關彙整如表6.8所示。

表6.8　各場站開發策略建議暨主辦機關

| 站位 | 新/舊場站 | 場站條件 | 建議策略 | 主辦機關 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高雄車站轉運中心 | 既有場站 | 鄰近高雄火車站，未來將有捷運、高鐵、台鐵等設施 | 「獎參條例」第二類、第四類、聯合開發 | 鐵路局 |
| 建軍站轉運中心 | 既有場站 | 為原建軍站，且鄰近捷運橘線O10車站 | 「獎參條例」第二類、第四類、聯合開發 | 市政府 公車處 |
| 楠梓轉運中心 | 新設場站 | 鄰近高速公路楠梓交流道 | 「獎參條例」第二類、第四類 | 市政府 建設局 |
| 小港機場轉運中心 | 新設場站 | 位於小港機場範圍內 | 「獎參條例」第二類、第四類 | 交通部 民航局 |
| 多功能 經貿園區 轉運中心 | 新設場站 | 位於多功能經貿園區特定區，且鄰近捷運紅線R6車站 | 「獎參條例」第二類、第四類、聯合開發 | 市政府 建設局 |

資料來源：本研究整理。

## 6.4 配合措施規劃原則

一、售票與資訊服務配合措施之研議

現代化資訊社會經營客運轉運中心，應提供充分資訊方便乘客使用，且其配合之規劃基本原則應以資訊服務(含各場站路線分配、班車時刻等有關使用者的服務內容資訊)來提高乘客使用傾向、降低使用成本，並且經營場站設施之單位，應能秉持服務乘客為導向的精神，設置售票與資訊服務中心，服務範圍應能包括都會區內任何場站、所有路線、各家業者為等資訊，因此，本計畫建議：

1.經營場站設施之單位應為獨立機構，並由全體相關運輸業者提供資訊以及分擔營運成本。

2.經營場站設施之單位應提供使用者有關都會區長、短途客運或公共運輸等，其相關之路線、時刻、票務等資訊。

3.應秉持著增加售票服務之可及性以便利乘客購票之精神，例如採行電話售票、委託ADI或便利商店連線售票，提供電腦訂位、信用卡結帳等服務，皆可達增加售票服務可及性之效果。

二、推動相關業者進入場站之策略研議

1.長途客運業者

推動長途客運業者進入轉運中心之主要原則為「誘之以利、推之以法」，主要策略為獎勵整合、違規取締，亦即一方面以獎勵整合行政手腕誘使業者進入轉運中心場站，另一方面需強力執法取締違規行為，以推使業者進入轉運中心場站提供服務。茲將此兩策略之推動概況整理如表6.9所示。

表6.9　推動長途客運業者進入轉運中心之策略分析

| 策略 | 獎勵整合 | 違規取締 |
| --- | --- | --- |
| 效果 | 普通 | 佳 |
| 行政時間 | 短 | 短 |
| 行政成本 | 低 | 高 |
| 策略效期 | 短 | 長 |
| 執行單位 | 省交通處、公路局、地方主管單位 | 地方交通大隊、場站經營者 |

資料來源：交通部運輸研究所，「公路客運轉運中心之規劃－台北都會區」，民國85年2月。

2.短途客運業者

短途客運業者主要包括高雄市公車、高雄客運、屏東客運等，推動其進入轉運中心作為接駁運具之主要策略為獎勵整合、路線調整、站位調整等，亦即一方面以獎勵整合行政手腕誘使業者進入轉運中心場站，另一方面需配合接駁長途客運旅客調整其現有之路線與站位。茲將此其策略之推動概況整理如表6.10所示。

表6.10　推動短途客運業者進入轉運中心之策略分析

| 策略 | 獎勵整合 | 路線調整 | 站位調整 |
| --- | --- | --- | --- |
| 效果 | 普通 | 佳 | 佳 |
| 行政時間 | 短 | 中 | 中 |
| 行政成本 | 低 | 普通 | 低 |
| 策略效期 | 短 | 長 | 長 |
| 執行單位 | 省交通處、高雄市政府、高雄縣政府、屏東縣政府 | 省交通處、高雄市政府、高雄縣政府、屏東縣政府 | 高雄市政府、高雄縣政府、屏東縣政府 |

資料來源：交通部運輸研究所，「公路客運轉運中心之規劃－台北都會區」，民國85年2月。

3.計程車業者

計程車係為轉運中心之另一重要接駁運具，其牽涉經營對象包括計程車駕駛者、車行、無線電計程車業者等，因最近治安問題日益嚴重，為保障旅客之安全，對於進入轉運中心之計程車業者，應採取松山機場之模式予以適當管理。其主要推動策略除協調優良之計程車業者外，另一方面亦需進行違規取締工作，懲處不依規劃方式營運之計程車輛。茲將此其策略之推動概況整理如表6.11所示。

表6.11　推動計程車業者進入轉運中心之策略分析

| 策略 | 場站提供停車空間 | 違規取締 |
| --- | --- | --- |
| 效果 | 佳 | 佳 |
| 行政時間 | 短 | 短 |
| 行政成本 | 低 | 高 |
| 策略效期 | 長 | 長 |
| 執行單位 | 場站經營者 | 地方交通大隊、場站經營者 |

資料來源：交通部運輸研究所，「公路客運轉運中心之規劃－台北都會區」，民國85年2月。

三、相關都市計畫配合措之研擬

(一)現況

依據都市計畫法高雄市施行細則之規定，高雄市現行的土地使用分區中，僅商業區、交通事業單位所有之機關用地內容許作為客運轉運站。

因此在無符合上述土地使用分區要求之土地時，唯有請求高雄市政府依據都市計畫法高雄市施行細則第十一條規定，劃設「客運轉運站用地」。

(二)變更時機與方法

1.變更時機

依據都市計畫法第26條、27條規定，都市計畫的變更時機有二種：

(1)待每五年辦理一次之通盤檢討時，進行土地變更。依據以往的經驗。每次通盤檢討辦理完成可能皆要耗費十年的時間。因此，依此發法進行土地變更將曠日費時。

(2)採個案變更方式進行土地變更。由交通部協調高雄市政府，以「為適應國防或經濟發展之需要」之原因，迅行變更。

2.變更方法

(1)土地若為公有地(或公營事業用地：如台糖農地)

由交通部或地方政府，協調撥用或租借土地。並由高雄市政府將土地變更為「客運轉運站用地」。

(2)土地若為私有地，其方式有三種：

A.採徵收方式取得土地後，由市府進行土地變更。但進行土地徵收時，地主的反彈將不小。

B.採區段徵收的方式，由地主的抵費地中變更土地。

C.修改法令以聯合開發方式進行轉運站開發。