台南都會區家庭旅次起迄調查

期中簡報會議記錄

時間：89年6月30日，AM 9:30~12:00

地點：交通部運輸研究所5F會議室

| 發言者 | 意見 | 回覆 |
| --- | --- | --- |
| 台南市 交通局 周副局長 | - 期中報告第10頁調查時間為民國88年應是89年之筆誤，請更正。 | - 遵照辦理。定稿已予以改正。 |
|  | - 期中報告第21頁中，屏柵線—之路口編號有部份路段重覆（如開元路），應加以作區別。 | - 路名重覆部份於期末報告第六章已增加路段區位名稱以資區別。 |
|  | - 調查路段方向—、方向二編排方式，建議以南北向、東西向表示會較明確。 | - 南北向、東西向之表示，於期末報告第六章與第七章已加以說明。 |
|  | - 各調查站方向性之交通量差異，請解釋原由。 | - 補充說明於期末報告第6.6節與7.7節。 |
|  | - 部份調查點尖峰小時出現時段較特異，請解釋原由。 | - 大部份調查站之尖峰時間集中於上午7-8點，下午16-18點間，其餘調查站因土地使用型態不一樣，所以尖峰小時發生時間也有所不同，補充說明請見期末報告第6.6節與7.7節。 |
|  | - 期中報告第47頁公車部份—台南市公車調查是否可將年度拉長至80-86年度乘載量變化，而補助款對於班次、乘載率影響之潛在因素，請加以探討與說明。 | - 歷年乘載率變化情況將依客運公司願意提供之資料進行補充說明（參見期末報告第九章）。另凌瑞賢老師說明：台南客運公車乘載人數可能有問題，因其為達到取得市府補貼款之目的，有可能會將乘載人數拉高提報給相關單位。 |
|  | - 期中報告第41頁客運路線與乘載人數之說明，缺少班次數之數據對照。 | - 期末報告附錄T說明各路線上下午調查之班次數，以便與乘載人數有所對照。 |
| 中原大學 廖教授 | - 期中報告第10頁交通分區之重新劃設，於某些抽樣地區無法顯現出效果，是否需預留空間（如增加一些幽靈人口）。 | - 部份分區目前之旅次產生吸引，雖無法反應未來土地使用改變的旅次特性，但這些分區仍包含當地的村里社經活動，其旅次有一定數量，未來土地使用性質變更後，可透過補充調查方式反應當時的旅次特性，以避免旅次低估或扭曲的可能性，有關特殊分區之區分說明，在期末報告 8.2 節。 |
|  | - 調查站位置，建議用較清楚的圖示。期中報告第21頁若有局部圖例說明會較清楚。 | - 遵照辦理，圖示於期末報告之圖6.1.1與圖7.1.1。 |

| 發言者 | 意見 | 回覆 |
| --- | --- | --- |
|  | - 尖峰時間的交通量看不出有車道數的對應值。 | - 補充於期末報告第六章與第七章。 |
|  | - 期中簡報資料第28頁大眾運輸乘客之回家旅次似乎偏高。 | - 搭乘大眾運輸的乘客以學生與老弱婦孺佔絕大多數，其返回旅次一般以回家居多，故回家旅次有相當高的比例。 |
|  | - 期中簡報資料第17頁之投影片34，有關交通量的變化分佈看不出尖離峰之區別。 | - 說明於期末報告第6.5節與7.6節。 |
|  | - 期中簡報資料第35頁航空部份與長途運具應可作比較。 | - 航空、鐵路、長途公路客運之運量消長變化情形說明於期末報告第九章。 |
|  | - 期中簡報資料第21頁交通量若有V/C、PHF比值，可作更多說明。 | - PHF比值已於期末報告第六章與第七章補充，V/C比值補充於定稿第六章與第七章。 |
| 陳昌顯 博士 | - 如何作資料展現（如台南都會區歷年發展資料…等） | - 將根據現有可取得的資料作整理、分析比對工作，台南都會區歷年發展資料請參見第三章。 |
|  | - 許多資料必須以次級資料（二手資料）配合分析、校核，整體分析處理架構應深入思考，以掌控資料準確性，思考各資料之關連性，互相校核。 | - 遵照辦理，根據可取得的次級資料說明於期末報告第二章至第九章。 |
|  | - 交通分區劃分、對照、變化應作一個說明。 | - 於期末報告附錄E增加前後期計畫交通分區及村里變化對照表的說明。 |
|  | - 屏柵線若有圖例表現會更清楚一點；利用家訪資料、屏柵線資料進行校估時，以何者為依據，增加較多個分區，是否會有不收斂的情況發生？ | - 相關圖例表現於期末報告之圖6.1.1與圖7.1.1；校估時將以屏柵線資料為依據；另凌瑞賢老師說明：屏柵線一條一條分開來校估，應不會有不收歛的情況產生。 |
|  | - 乘載率其調查時間應有尖離峰分別，分析結果會較清楚。 | - 本次調查尖離峰時間已有區隔，於期末報告第六章、第七章與第九章補充說明。 |
|  | - 土地使用部份是否有資料？ | - 已盡力向有關單位收集，收集資料說明於第四章。 |
|  | - 大眾運輸之OD資料、場站資料，與家訪資料如何配合？ | - 大眾運輸旅次之OD分佈以隨車訪問、場站訪問所取得資料為主，這些資料於家訪資料OD較估時作為分析檢核之用。 |

| 發言者 | 意見 | 回覆 |
| --- | --- | --- |
| 林豐福 組長 | - 調查站由原先200個增加至246個，在鄰里調查中重大交通建設的部份應再作強調。 | - 重大交通建設部份有關分區之區分說明，在期末報告 8.2 節。 |
|  | - 家訪在人力運用上有不同考慮，其品質及效率上有何差異？ | - 此次委託村里幹事協助調查，乃借重村里幹事對當地人士較為熟悉，調查所花的時間較少，但其缺點是有少數村里幹事意願不高，也有可能只是隨便作作，唯一有效的補救方式是在回收問卷時，每一份問卷皆作檢核；另有約20%是由鄉鎮市民政課職員協助調查，通常半個小時至一個小時完成一戶問卷訪問。 |
| 張開國 副組長 | - 資料很寶貴，在建檔時是否能予以標準化、格式化，方便以後使用。 | - 希望運研所能提供標準化格式，方便建檔及往後使用。 |
|  | - 檢核工作與檢核效果是否能在期末報告中說明。 | - 遵照辦理，說明於期末報告第八章。 |
|  | - 交通資料與家訪資料之校核，如何進行。 | - 可針對每一屏柵線依序進行校估，也可利用TransCAD針對所有屏柵線同時進行校核，其流程說明於附錄N。 |
|  | - 土地使用分區的資料，希望亦能與交通旅次作結合。 | - 土地使用與交通旅次資料之結合運用，視收集資料之精細度而定，分析成果說明於期末報告第8.5.5節與第四章。 |
|  | - 大眾運輸資料與家訪資料不應該分開分析，應有所串連。 | - 大眾運輸與家訪可作互相結合分析，說明於期末報告第八章與第九章。 |
|  | - 此次家訪調查與前次調查能否作縱向分析。 | - 將利用可收集到之資料，進行前後期調查之比較分析，說明於期末報告之第8.6節。 |
| 林國顯 副組長 | - 回收之抽樣問卷是否全部是有效問卷。 | - 回收之問卷完全是有效問卷，問卷回收時，督導員會同時進行檢核的工作，若問卷有問題會退回，並請訪問員重作，於下次檢核通過時，再予以回收。 |
|  | - 家訪交通分區請加註特別產生吸引端（如沙崙站）。 | - 遵照辦理，說明於期末報告 8.2 節。 |
|  | - 家訪調查經驗建議補列。 | - 說明於期末報告附錄H。 |
|  | - 家訪分區是否每一分區都有調查樣本數。 | - 不僅每一分區有樣本數，每一村或里至少有一戶樣本數。 |
|  | - 屏柵線交通量檢核工作，初步檢核大區塊，是否有檢核標準參考？ | - 目前訂定之標準，以誤差10%為標準進行檢核。 |
|  | - 屏柵線之區位應特別列出。 | - 說明於期末報告之圖6.1.1與圖7.1.1。 |
|  | - PHF應列出計算公式。 | - 於期末報告第六章與第七章已列出。 |

| 發言者 | 意見 | 回覆 |
| --- | --- | --- |
|  | - 屏柵線之交通量應區分方向性。 | - 方向性之劃分於期末報告第六章已補充說明。 |
|  | - 屏柵線各站交通量展示，其尺度（scale）應一致。 | - 遵照辦理。 |
|  | 10.是否可作假日與平日的比對。 | 10.平日與假日調查工作的比對，說明於期末報告第7.6節。 |
| 周家慶高級分析師 | - 簡報資料第27、29頁資料前後不相吻合，有不合理情形。 - 各村里之編碼有何依據。 | - 分析成果說明於期末報告第九章。 - 編碼只是為方便作業予以編排之方式。 |
| 劉昭榮 工程司 | - 大眾運輸旅次調查結果，建議提供旅次分佈圖，可顯現各路廊旅次強度分佈。 - 各客運公司路線別大眾運輸量，建議分尖離峰小時旅次、日旅次，作需求量展現。 | - 遵照辦理，於期末報告初稿提供旅次分佈表，旅次分佈圖補充於期末報告第九章。 - 遵照辦理，依據調查蒐集取得之資料呈現分析成果，說明於期末報告第九章、附錄S與X。 |
| 廖美容 工程司 | - 目前調查工作已完成，應在近期內召開工作會議，確定各項調查成果之展現方式。 | - 已於89 年8月召開工作會議確認。 |
| 王穆衡 副組長 | - 進行交通量調查日期應避開週休二日之前一日。 - 文章編輯格式與運研所所定格式有出入。 | - 此次交通量主要配合家訪調查進行，因此未刻意避開週休二日之前一日，往後進行調查時會注意調查時間之選定。 - 運研所已提供標準格式，期末報告定稿將參照編輯。 |
| 運輸資訊組書面審查意見 | - 有關家庭旅次起迄調查之細節請於期末報告中補敘。 - 調查方法 - 調查表設計內容、過程討論 - 調查對象 - 調查人力：調查人力來源與數量、調查人員講習 - 調查進行方式等等 - 頁15，屏柵線交通量調查目的建議增列：調查結果資料作為家庭旅次起迄調查結果資料放大調整使用。 - 頁24， 5.3節，周界路邊攔訪調查時間敘述方式請分敘： (1)16小時交通量 (2)24小時交通量 (3)攔車訪問調查 (4)乘載率調查 | - 遵照辦理，請參見第六章至第八章，以及附錄H。 - 於期末報告定稿中增列。 3.說明於期末報告第七章。 |

| 發言者 | 意見 | 回覆 |
| --- | --- | --- |
|  | - 頁36，大眾運輸場站轉運特性調查，各站調查人力都以每人調查24小時計，與常理似有不合？是否確為24小時調查請再確認。 - 報告書裝訂方式請注意齊一，例如表7.3與表7.6的裝訂方向應該一致，請於編排期末報告時注意。另表格內容資料單位亦請註明。 - 簡報資料 - 頁33，調查成果_尖峰小時各時段出現比率，各時段出現比率計算基礎為何？ - 頁34~41，類別一~七_交通量變化，請定義類別內容。 - 頁56、57，大眾運輸各路線旅次目的統計， (31)本計畫有關旅次目的分類應為：工作、學校、洽公或商務、購物、社交娛樂、家庭/個人事務、補習、其他； (32)另外再依旅次一端是否為「家」分類為：「家旅次」與「非家旅次」，「家旅次」之下可再依旅次目的分類，「非家旅次」亦同。 - 頁60，家旅次與運具使用比率（大眾運輸旅次調查），請說明為到達或離開之運輸工具。 - 本計畫康地公司在進行調查工作準備期間曾就交通分區劃分進行檢討修訂，有關研究範圍土地使用資料在進行交通分區劃分檢討時應已廣泛收集，但本階段成果卻未見到有關研究範圍土地使用現況之分析，使階段成果展示略顯不足。 - 康地公司在GIS應用方面著力很深，希望在期末報告中能看到本計畫各項調查成果配合GIS應用深入分析及展示成果。 | - 調查時間以場站開放時間為主，大部份場站未能開放24小時，且人力募集上有困難，因此以早上6時至晚上10時為主要調查時間，計16小時，另8小時則視其交通運輸工具之特性於尖峰時段進行調查(上下午尖峰各4小時)，合計調查時間為24小時，各場站詳細調查時間，請參見期末報告表9-2-4。 - 遵照辦理。 6. - 40個屏柵線調查站中，統計其尖峰小時於各時段出現之個數，再除以調查站個數40，乘以100%，即為此比率值。 - 於期末報告表6-1-1已定義。 - 遵照辦理，說明於期末報告第八章。 - 簡報資料中家旅次與運具使用比率之運具為離站之運輸工具，於期末報告中納入到站之運具使用比率，說明於期末報告第9.6節與9.7節。 7.說明於期末報告第8.5.5節。 8.於期末報告盡力呈現相關分析成果。 |

| 發言者 | 結論 |
| --- | --- |
| 主席結論： 交通部 運研所 林副所長 | - 家庭旅次起迄調查應補敘調查方法、對象、人力及問卷表格設計之說明，請參照運資組提出之書面意見辦理。 - 屏柵線、周界的調查站類別應補列圖示，可納入附錄中。 - 交通量調查資料請補充說明方向、車道數等內容。 - PHF公式請補充說明。 - 研究流程應再予細分，使研究架構更清楚。 - 未來調查資料如何校估要再費心處理，將處理細節及檢核標準詳敘並納入期末報告。 - 交通分區問題應再深入探討，避免某些地區旅次於未來預測時造成低估。 - 大眾運輸旅次分佈圖請就現有調查資料作分析。 - 村里編碼代號請運資組作一檢核，以符合要求之標準。 10.相關後續工作進行，儘快召開工作會議，確認各項調查成果之展示型式與格式。 |