# 第八章　結論與建議

## 8.1　結論

1.依據用地評選準則與台北縣市用地主管機關之實地訪談結果，本計畫評選出台北都會區設置公共(聯合)貨物轉運中心之開發預定地四處，依序為(1)基隆河中正橋至成美橋段南段地區；(2)北部第二高速公路木柵交流道附近地區；(3)北部第二高速公路土城交流道附近地區；(4)中山高速公路五股交流道附近地區。

2.就用地開發的現況與行政作業的時程而言，本研究在四處候選區位中，選定基隆河中正橋至成美橋段南段地區，做為優先進行實質規劃的示範區位。

3.依據貨運統計資料之分析結果，台北都會區每日的日常生活用品運量約為11萬噸，而此一貨物需求量將作為公共(聯合)貨物轉運中心之開發規模與功能規劃之參考。

4.依據業者實地訪談的結果，可得下列五項結論：(1)有95%的業者認為需要設置公共(聯合)貨物轉運中心；(2)有近35%的業者尚在利用路邊空地違規進行裝卸貨的作業；(3)有75%的業者願意承租公共(聯合)貨物轉運中心進行裝卸貨的作業；(4)有近95%的業者認為公共(聯合)貨物轉運中心適合做為日常生活用品的集散裝卸；(5)除轉運所需之設施外，業者認為公共(聯合)貨物轉運中心應另提供司機可使用的非轉運設施，如休息室、餐廳等。

5.依據本所與交通部統計處之貨運量推估模式與起訖基本資料，可預測民國90年台北都會區內，各行政分區之各項貨物起訖量，而各公共(聯合)貨物轉運中心服務範圍內日常生活用品之運量分別為：(1)基隆河中正橋至成美橋段南段地區每日有10,499噸；(2)北部第二高速公路木柵交流道附近地區每日有11,366噸；(3)北部第二高速公路土城交流道附近地區每日有7,464噸；(4)中山高速公路五股交流道附近地區每日有39,982噸。

6.依據本研究所研提之四處公共(聯合)貨物轉運中心規劃內容為：(1)三年內開發基隆河中正橋至成美橋段南段地區為示範地區，開發規模為4公頃，功能定位為小型次要的轉運中心；(2)五至十年克服土地取得問題，開發北部第二高速公路木柵交流道與土城交流道附近地區，開發規模分別為5及10公頃，功能定位為中小型次要的轉運中心；(3)十至十五年以構建完整的轉運中心體系為目標，開發中山高速公路五股交流道附近地區，開發規模為30至40公頃，功能定位在大型主要的轉運中心。

7.本研究選定基隆河中正橋至成美橋段南段地區進行實質規劃的案例分析，並研提兩種規劃方案，其規模分別為：(1)方案一為僅具集散功能之公共(聯合)貨物轉運中心，有大型貨車裝卸月台82個，小型貨車裝卸月台86個，合計168個；(2)方案二為兼具集散與倉儲功能之公共(聯合)貨物轉運中心，有大型貨車裝卸月台63個，小型貨車裝卸月台71個，合計134個。

8.本研究為減少貨車進出轉運中心時，對其週邊道路產生嚴重的衝擊，乃採平均分散車流的觀念，依車種及車輛的流向，進行車輛進出動線之規劃。

9.有關本研究所研提之兩種實質規劃方案的空間使用內容與平面配置，可參考表5.4.2、表5.4.4及附錄五。

10.有關公共(聯合)貨物轉運中心之開發總投資成本，應包括興建成本與營運成本，其所需資金因實質規劃方案內容之不同而有所差異，即(1)方案一之興建成本為16,965萬元，營運成本項目請參考表6.1.4；(2) 方案二之興建成本為24,773萬元，營運成本項目請參考表6.1.4。

11.依據財務試算的結果，方案二之財務效益優於方案一，由政府開發經營管理優於民間開發經營管理。但若就民間開發經營管理而言，以向政府租賃土地，並享有獎參優惠的條件下為最佳情境。

12.依據交通衝擊的分析結果，基地開發前後，其週邊重要道路之路段及路口服務水準並無顯著差異，主要原因有二：其一為衍生交通量不大；其二為貨車進出轉運中心之道路很多。

13.本研究採「權重尺度明細表」法進行環境衝擊分析，即針對「生活環境」、「自然生態環境」、「社會經濟環境」、「景觀美質環境」等四項課題進行評估，分析結果兩種開發方案並無顯著差異。

14.設置公共(聯合)貨物轉運中心將可解決貨車路邊違規裝卸貨、減少回頭空車行駛、停車問題及交通衝擊等問題，而兩實質規劃方案分別可解決每日1,400輛大小型貨車違規裝卸貨的問題、每年節省約4億元與3億元的行車成本、減少每日1,400個停車空間被佔用以及道路容量增加與服務水準提昇等經濟效益。

15.為使示範開發計畫得以落實執行，本研究研提政府編列預算所需之財務計畫，以及由民間投資所需之招商計畫。

## 8.2　建議

1.用地取得乃公共(聯合)貨物轉運中心能否順利開發的主要關鍵，因此現階段除積極爭取基隆河中正橋至成美橋段南段地區作為示範計畫區位外，另三處建議區位的用地，應按建議開發之時程，及早進行用地取得的規劃，並持續進行用地規劃申請的作業。

2.本研究係依據本所及交通部統計處所提供之貨運量起訖資料進行分析與推估，未來可就都市貨物運輸系統規劃所需之資料，進行長期的資料蒐集與整理。

3.公共(聯合)貨物轉運中心係都市貨物運輸系統的一環，因此需與其他子系統(如貨車行駛路線規劃、貨車路邊裝卸區規劃等)進行整合規劃，以發揮其最大的效益。

4.本開發案未來若決定由民間參與投資時，應落實執行獎參的相關優惠，以提高民間投資的意願。

5.本研究已建立一套完備的財務試算程式，未來若有其他的實質規劃方案，可利用此程式進行不同情境的財務分析。

目            錄

第八章　結論與建議	1

8.1　結論	1

8.2　建議	3