# 第六章　實質規劃方案效益評估與分析

本章將就前章節所建議之實質規劃方案進行效益評估，主要係針對財務效益與交通衝擊等兩項重要指標的評估結果加以說明。

## 6.1　財務效益評估與分析

依據「臺北市土地使用分區管制規則」第八十三條規定，公共（聯合）貨物轉運中心係屬公共設施的項目之一，因此在進行此一公共工程建設之規劃時，應以公益性建設為考量方向，在資源有限的情況下，以獲取最大社會利益為目標。但公共工程投資計畫有其資金需求龐大及生命週期長的特性，是故經由對計畫本身營收所產生的效益進行精確的估算，方為確保公共投資計畫發揮實質功效的方法，亦是兼顧財務效益之評量價值。因此在公共（聯合）貨物轉運中心的開發與經營管理的過程中，其投資成本與營運收入將成為財務效益的主要評估項目。

### 6.1.1　總投資成本

總投資成本主要有興建成本與營運成本兩大部分，其金額又將因不同的實質規劃方案而有所差異。

一、興建成本

依據貨物轉運中心有無倉儲加工之功能，其工程計畫之性質可區分為結構工程、裝修工程、機電工程、消防工程及貨架、流利架、輸送帶系統工程等，將上述各項工程依照使用功能加以分類，預估總工程預算如表6.1.1及表6.1.2。表中顯示方案一之工程總經費為16,965萬元，即平均每坪之工程造價約為33,996元，若以轉運中心共有168個進出貨月台數計算，其平均每月台之成本應為1,009,821元；而方案二之工程總經費為24,773萬元，即平均每坪之工程造價約為35,241元，若以所規劃之轉運中心（甲）的104個進出貨月台數計算，則每月台平均成本為1,220,407元，而具有倉儲功能之轉運中心（乙）的每坪工程造價則為34,872元。

表6.1.1　方案一興建工程預算表

| 貨 物 轉 運 中 心 | 使用項目 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 總價(萬元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 辦公室 | 坪 | 1,086.37 | 45,000.00 | 4,888.67 |
|  | 轉運站 | 坪 | 3,798.37 | 30,000.00 | 11,395.11 |
|  | 修車場 | 坪 | 73.94 | 30,000.00 | 221.83 |
|  | 管理室 | 坪 | 31.64 | 25,000.00 | 79.11 |
|  | 貨 架 | 式 | 1 | — | 380.00 |
| 合 計 |  |  | 16,964.72萬元 |  |  |
| 平均每坪造價 |  |  | 33,995.25元 |  |  |

表6.1.2　方案二興建工程預算表

| 轉 運 中 心 (甲) | 使用項目 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 總價(萬元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 辦公室 | 坪 | 1,086.37 | 45,000.00 | 4,888.67 |
|  | 轉運站 | 坪 | 2,383.10 | 30,000.00 | 7,149.29 |
|  | 修車場 | 坪 | 73.94 | 30,000.00 | 221.83 |
|  | 管理室 | 坪 | 20.98 | 25,000.00 | 52.45 |
|  | 貨 架 | 式 | 1 | — | 380.00 |
| 合 計 |  |  | 12,692.24萬元 |  |  |
| 平均每坪造價 |  |  | 35,608.42元 |  |  |
| 轉 運 中 心 (乙) | 物流倉儲 | 坪 | 3,451.31 | 30,000.00 | 10,353.92 |
|  | 管理室 | 坪 | 12.81 | 25,000.00 | 32.03 |
|  | 貨架1F | 式 | 1 | — | 450.00 |
|  | 貨架2F | 式 | 1 | — | 179.20 |
|  | 流利架 | 式 | 1 | — | 938.40 |
|  | 輸送帶 | 式 | 1 | — | 126.50 |
| 合 計 |  |  | 12,080.06萬元 |  |  |
| 平均每坪造價 |  |  | 34,871.94元 |  |  |

二、營運成本

公共（聯合）貨物轉運中心之經營管理所需之成本，應包含折舊費用、營業費用、營運管理費用、貸款利息、

土地租金及各項稅賦等成本費用，有關各成本項目之費用說明如下：

1.折舊費用

主要指建物、建物附屬設備、機械設備、交通及運輸設備等之折舊。其耐用年限依行政院頒佈之「固定資產耐用年數表」，如表6.1.3所示，採平均法攤提折舊。本計畫主建築物採50年為折舊年限且殘值為零。

表6.1.3　固定資產耐用年數表

| 項 目 | 折舊法 | 耐用年數(年) | 殘值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鋼筋混凝土建築物 | 平均法 | 50 | 0 |
| 建築物附屬設備 | 平均法 | 10 | 0 |
| 機械設備 | 平均法 | 17 | 0 |
| 交通及運輸設備 | 平均法 | 5 | 0 |

2.營業費用

營業費用應包括維修費用及雜項費用，其中維修費用主要以建築物之維護修繕費用及附屬設備之維修檢查費用為主，費用按年收入的3%計算；雜項費用係指水電瓦斯費、郵電費、辦公用品費等，費用按年收入的2%計算。

3.營運管理費用

營運管理費用主要指人事費用及各項保險費，其中人事費用為經營貨物轉運中心所需聘任職員的薪資、紅利、獎金、交通津貼以及兼職人員薪資等；保險費則包括勞健保、產物險、火險及公共意外險等，而費用按年收入10%計算。

4.貸款利息

政府為獎勵民間參與交通建設，可依政府頒佈之「獎勵民間參與交通建設條例」、「政府對民間機構參與交通建設補貼利息或投資部份建設辦法」及「民間機構參與交通建設長期優惠貸款辦法」中皆有條文明示，民間投資者可依規定向配合之金融機構辦理政策性優惠貸款，貸款額度按工程費用總額70%進行低利貸款。

5.土地租金

公共設施用地，可依「台北市市有土地出租租金計收標準」及「獎勵民間參與交通建設使用公有土地租金優惠辦法」之規定，興建期間年租金為公告地價之1%，營運期間則為公告地價之3%。公告地價每三年調整一次，假設每三年成長15%。

6.各項稅賦

(1)房屋稅：依「房屋稅條例」規定，非住家用房屋，其為營業者，以房屋現值3%課徵，並擬以建造工程費用代替房屋現值計課。

(2)地價稅：依「土地稅法」及「民間機構參與交通建設減免地價稅房屋稅及契稅標準」規定，地價稅按公告地價千分之五十五計算。公告地價每三年調整一次，假設每三年成長15%。

(3)營業稅：按照營業收入的5%計算。

(4)營利事業所得稅：依「所得稅法」及「民間機構參與交通建設免納營利事業所得稅辦法」規定，在開始營運後有課稅所得之年度起，最長得有五年免納營利事業所得稅，而此稅之課徵額為按百分之二十五。

7.土地費用

民間投資人參與興建投資，首先必須取得土地的使用權，若土地是政府所有（即公有土地），則可以承租或價購的方式取得，承租之土地租金費用則依照第五項有關土地租金規定計算，價購之土地費用則以公告現值乘土地面積計收；私人土地，則土地費用以公告現值加四成作為價購計算標準。

由以上說明，營運期所產生的營運費用歸納如表6.1.4所示：

表6.1.4　營運費用預估假設表

| 項 目 | 計算方式 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| 折舊費用 | 建造成本/耐用年數 | 建築物50年 |
| 營業費用 | 年收入×2% | 維修費用及雜費 |
| 營運管理費用 | 年收入×10% | 人事費用及保險費 |
| 銀行貸款 | 70%額度，利率6%(9%) | 貸款12年，寬限期3年 |
| 土地租金 | 興建期1%，營運期3% | 每三年成長15% |
| 營 業 稅 | 營業收入之5% | 隨營收狀況變化 |
| 房 屋 稅 | 房屋評定現值×3% | 每年扣除折舊部份 |
| 地 價 稅 | 公告地價5.5% | 每三年成長15% |
| 營利事業所得稅 | 營業淨利×25% | 自有課稅年起五年免納 |

### 6.1.2　總營運收入

公共（聯合）貨物轉運中心之開發與經營管理，其主要收入來源為進出貨月台的租金，其他有關辦公室、休息室、醫務室、停車場、洗車場、保養廠及其他相關設施使用所需之費用，可分攤在月台的租金費用中；而第二方案中具有倉儲功能之貨物轉運中心（乙），則可採包租的方式，將全區出租給專業公司營運。本研究參考目前的相關行業的租賃行情，方案一的轉運中心與方案二的轉運中心（甲）之台月每月的租金初定為50,000元；而方案二的轉運中心（乙）則以月坪效方式包租予專業公司經營，平均每建坪初定為3,000元，每年調整漲幅3.5%。方案一、二可供出租之貨物轉運中心月台及面積如表6.1.5所示：

表6.1.5　各方案營運收入表

| 區別 方案 | 轉運中心供集散 (月台數) | 轉運中心供倉儲 (坪數) | 第一年收入 (未折現) |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案一 | 168 | — | 7,823萬元 |
| 方案二 | 104 | 3464.12 | 18,670萬元 |
| 註1.營運第一年為民國90年。 註2.貨物轉運中心營運第一年出租率70%，每年成長5%至100%。 |  |  |  |

由上表可知，方案一之貨物轉運中心，第一年收入有7,558萬元，而方案二在兼具有集散與倉儲功能之貨物轉運中心，第一年收入可達18,037萬元。

### 6.1.3　投資效益分析

投資效益分析係以「現金」為基礎，利用各種效益評估方法，預估各年期現金流量及損益情形，以了解各方案在不同的經營方式下所產生的投資效果。

一、效益分析方法

財務效益之分析評估主要係以整體性及具有貨幣時間性之指標來考量，其評估方法主要包括：

1.淨現值（Net Present Value; NPV）

此方法主要係考慮貨幣之時間價值，一般乃以銀行之存款利率高限為參考值，將投資計畫之各年淨現金流量折現為基年價值，正負相抵後即可得淨現值，其公式為：

其中	Bt	=	第t期之收益

Ct	=	第t期之成本

i	=	折現率

n	=	目標年限

當	³ 0	表方案有投資價值

< 0		表方案無投資價值

2.內部報酬率（Internal Rate of Return; IRR）

內部報酬率即為使淨現值等於0時之折現率，其計算公式如下：

假設r為預期報酬率或其他投資機會之報酬率，則

當	IRR ³ r	表方案有投資價值

IRR < r		表方案無投資價值

3.回收年期（Payback Period）

本法係用以計算回收開發計畫總投資金額所需年限。各投資者對於回收年期之要求並不相同，然一般而言回收年期愈長表示風險增加。

二、財務效益分析結果

本計畫為考量貨物轉運的整體功能及實質的財務效益，在用地的使用及配置上，分別進行兩種方案的規劃：方案一為僅具集散功能的貨物轉運中心，方案二中則規劃為兼具集散與倉儲功能的轉運中心。由於用地取得乃本計畫能否落實執行的重要關鍵，同時也影響未來民間投資人參與的意願，是故對於用地取得之成本、能否適用獎參的優惠措施將是財務效益評估的主要項目。依據上述之效益分析方法，可有下列兩種方案分析結果：

1.方案一財務效益評估結果說明

依據表6.1.6所示，情境A由政府興建營運的投資報酬率14.39%，淨現值9,059萬元，回收年期為10年；情境B則由於需要負擔土地成本，所以無論是承租或價購取得土地的方案，財務效益均不理想，其中以向政府購地興建營運的方案最佳，其投資報酬率也僅有1.33%，淨現值為負值；情境C由於無各項獎參的優惠措施，是故財務效益較情境B更不理想，及計畫報酬率為1.16%與0.13%，而回收年期則分別為35年與44年。

表6.1.6　方案一各種情境之財務分析表(A-C)

| 情 境 | A | B |  |  | C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 獎參優惠 | 無 | 有 |  |  | 無 |  |  |
| 土地所有者 | 政府 | 政府 |  | 民間甲 | 政府 |  | 民間甲 |
| 興建經營者 | 政府 | 民間乙 |  | 民間乙 | 民間乙 |  | 民間乙 |
| 土地費用 | 無償 | 承租 | 承購 | 承購 | 承租 | 承購 | 承購 |
| 計畫報酬率 | 14.39% | - | 1.33% | 0.26% | - | 1.16% | 0.13% |
| 計畫淨現值 | 9,059萬 | - | - | - | - | - | - |
| 回收年期 | 10年 | - | 34年 | 42年 | - | 35年 | 44年 |
| 註：1.月台租金：50,000元/月；倉儲區租金3,000元/坪/月。 2. “-”表示報酬率為負值無法計算。 |  |  |  |  |  |  |  |

若將貨物轉運中心的租金提高為60,000元/月台/月，將可使整體的財務效益提升，如表6.1.7所示，其中情境D由政府興建營運之方案，投資報酬率可達19.82%，較租金為50,000元/月台/月時增加5.43%，淨現值也增加至22,950萬元，回收年期由10年縮短為8年；然情境E及情境F之計畫報酬率與回收年期則均不理想。

依據上述之評估結果，若要使民間投資人有參與興建營運貨物轉運中心的意願，在土地費用負擔最少（承租公有土地）且享有獎參優惠的情況下，月台的月租費至少要68,000元，才能達到合理的投資報酬率（大於10%），並使淨現值為正值。由於承租月台的費用，尚包括其他附屬設施的使用費，是故全區建物每月的租金為11,424,000元，平均每建坪的租金為2,289元。

表6.1.7　方案一各種情境之財務分析表(D-E)

| 情 境 | D | E |  |  | F |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 獎參優惠 | 無 | 有 |  |  | 無 |  |  |
| 土地所有者 | 政府 | 政府 |  | 民間甲 | 政府 |  | 民間甲 |
| 興建經營者 | 政府 | 民間乙 |  | 民間乙 | 民間乙 |  | 民間乙 |
| 土地費用 | 無償 | 承租 | 承購 | 承購 | 承租 | 承購 | 承購 |
| 計畫報酬率 | 19.82% | - | 3.49% | 2.30% | - | 3.27% | 2.12% |
| 計畫淨現值 | 22,950萬 | - | - | - | - | - | - |
| 回收年期 | 8 | - | 26 | 31 | - | 26 | 32 |
| 註：月台租金：60,000元/月；倉儲區租金3,000元/坪/月。 |  |  |  |  |  |  |  |

2.方案二財務效益評估結果說明

根據表6.1.8所示，情境G係政府透過區段徵收方式無償取得土地所有權，雖不適用獎參條例相關優惠措施之規定，但內部報酬率已可達29.66%，並於計畫開始第6年即可回收，其淨現值為66,360萬元。

情境H係民間在適用獎參的優惠措施下參與本計畫所進行的財務試算，當土地所有權人為政府時，民間投資人以承租方式取得土地使用權可達到24.04%的投資報酬率，較以承購的方式僅有7.34%的投資報酬率為高，主要在於承購土地的費用，必須於興建前一次支付，增加了興建期的投資成本。若土地為私人所有，則私有土地多以價購取得，取得的價格較公有土地為高，是故投資報酬率僅為5.79%。

情境I則是在民間不適用獎參的優惠措施下參與本計畫所進行的財務試算，由表中可知，無論土地為公有或私有，在無法適用獎參之有關利息、稅賦等相關優惠的規定下，投資報酬率均不理想，分別為6.96%與5.54%，且回收年期則為17年與20年。

表6.1.8　方案二各種情境之財務分析表

| 情 境 | G | H |  |  | I |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 獎參優惠 | 無 | 有 |  |  | 無 |  |  |
| 土地所有者 | 政府 | 政府 |  | 民間甲 | 政府 |  | 民間甲 |
| 興建經營者 | 政府 | 民間乙 |  | 民間乙 | 民間乙 |  | 民間乙 |
| 土地費用 | 無償 | 承租 | 承購 | 承購 | 承租 | 承購 | 承購 |
| 計畫報酬率 | 29.66% | 24.04% | 7.34% | 5.79% | - | 6.96% | 5.54% |
| 計畫淨現值 | 66,360萬 | 39,556 | - | - | - | - | - |
| 回收年期 | 6 | 7 | 16 | 19 | - | 17 | 20 |
| 註：月台租金：50,000元/月；倉儲區租金3,000元/坪/月。 |  |  |  |  |  |  |  |

若將貨物轉運中心的租金提高為60,000元/月台/月及5,000元/坪，將可使民間投資人即使在無獎參優惠措施下仍能有參與的意願，如表6.1.9所示。

表6.1.9　方案二各種情境之財務分析表

| 情 境 | J | K |  |  |  | L |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 獎參優惠 | 無 | 有 |  |  |  | 無 |  |  |
| 土地所有者 | 政府 | 政府 |  |  | 民間甲 | 政府 |  | 民間甲 |
| 興建經營者 | 政府 | 民間乙 |  |  | 民間乙 | 民間乙 |  | 民間乙 |
| 土地費用 | 無償 |  | 承租 | 承購 | 承購 | 承租 | 承購 | 承購 |
| 計畫報酬率 | 46.77% |  | 38.71% | 11.27% | 9.08% | 16.13% | 10.60% | 8.65% |
| 計畫淨現值 | 135,845萬 |  | 107,879 | 26,045 | - | 20,333 | 12,997 | - |
| 回收年期 | 5 |  | 6 | 11 | 13 | 7 | 12 | 14 |
| 註：月台租金：60,000元/月；倉儲區租金3,000元/坪/月。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 6.2　交通衝擊影響分析

### 6.2.1　目標年確立

本基地開發目標年之確立，係考量用地取得之時程以及本轉運中心目前尚在初步規劃設計的階段等兩項主要的因素。如用地取得之行政程序完成後，即可進行細部規劃設計的工作，若由民間開發則尚須進行招商的程序。因此在考量轉運中心之用地取得、規劃、設計、施工到正式營運等所需之時間，本計畫分別以民國90年為近期目標年，民國100年與110年為中長期目標年。

### 6.2.2　路網指派與服務水準評估

一、路網構建

本計畫依據台北市捷運局所構建之台北都會區路網資料為基礎，此路網之基本屬性資料除考量人口自然成長趨勢外，尚納入基地附近的交通建設，包括環東快速道路、正氣橋改建、麥帥二橋等。

二、基地開發前服務水準評估

本計畫針對路網中既有之道路系統加以增刪取捨後，得到較符合本計畫需求之路網背景，並重新進行民國90年預測交通量之指派，依此指派結果做為轉運中心未正式運作前之基準交通量，並就此結果評估開發前基地鄰近路段與交叉路口服務水準。

1.路段服務水準評估

民國90年基地未開發前，其鄰近重要路口尖峰時間之路段交通量及服務水準，如表6.2.1所示。表中顯示：上午尖峰之瓶頸在麥帥公路與環東快速道路交叉路口部份有麥帥公路東向之路段，其路段服務水準等級為E級；在成功路二段與民權東路六段交叉路口部份則有成功路北向與民權東路東向兩路段，其路段服務水準等級均為D級；在成功交流道部份，則有成功路北向的瓶頸路段，其路段服務水準等級為D級。下午尖峰之瓶頸，在麥帥公路與環東快速道路交叉路口部份，有麥帥公路西向之路段，其路段服務水準等級為E級；在成功路二段與民權東路六段交叉路口部份則有成功路南向與民權東路西向兩路段，其路段服務水準等級均為D級；在成功交流道部份，則有成功路南向與成功交流道西向，其路段服務水準等級均為D級。

依上述之分析結果可知：於基地開發前僅有兩個路段之服務水準為E級，而其餘均可維持在D級以上之服務水準。是故基地開發後，應就瓶頸路段研擬相關的交通改善對策以為因應。

表6.2.1　民國90年基地開發前附近重要路口之路段交通量及服務水準評估

| 路名 | 方向 |  | 上午尖峰 |  |  |  |  | 下午尖峰 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 交通量 (pcu/hr) |  | 容量 (pcu/hr) | V/C | 服務水準 | 交通量 (pcu/hr) |  | 容量 (pcu/hr) | V/C | 服務水準 |
| 環東快 ︱ 麥帥 | 東向 | 4,752 |  | 5,400 | 0.88 | E | 3,672 |  | 5,400 | 0.68 | C |
|  | 西向 | 2,214 |  | 5,400 | 0.41 | B | 4,806 |  | 5,400 | 0.89 | E |
|  | 北向 | 3,960 |  | 7,200 | 0.55 | C | 2,952 |  | 7,200 | 0.41 | B |
| 成功路 ︱ 民權東 | 東向 | 4,104 |  | 5,400 | 0.76 | D | 2,052 |  | 5,400 | 0.38 | A |
|  | 南向 | 1,944 |  | 5,400 | 0.36 | A | 4,212 |  | 5,400 | 0.78 | D |
|  | 西向 | 2,322 |  | 5,400 | 0.43 | B | 4,212 |  | 5,400 | 0.78 | D |
|  | 北向 | 4,266 |  | 5,400 | 0.79 | D | 2,106 |  | 5,400 | 0.39 | A |
| 成功 交流道 | 東向 | 1,548 |  | 3,600 | 0.43 | B | 1,044 |  | 3,600 | 0.29 | A |
|  | 南向 | 3,402 |  | 5,400 | 0.63 | C | 4,106 |  | 5,400 | 0.76 | D |
|  | 西向 | 2,592 |  | 5,400 | 0.48 | B | 3,834 |  | 5,400 | 0.71 | D |
|  | 北向 | 4,266 |  | 5,400 | 0.79 | D | 2,268 |  | 5,400 | 0.42 | B |

資料來源：本計畫預測整理

2.路口服務水準評估

本計畫主要針對基地鄰近的三個重要路口進行開發前之服務水準評估，依據本所「台灣地區公路容量手冊」中有關市區號誌化路口服務水準績效之評估方法，並配合號誌時制最佳化電腦模擬軟體T7F-T88進行分析，其結果如表6.2.2所示。表中顯示：上午尖峰時段，環東快速道路—麥帥公路路口與成功路二段—民權東路六段路口之服務水準均已為D級，成功交流道尚維持在C級的服務水準，但部份臨近路段(Approach)的平均延滯更高達60秒/車以上；而下午尖峰時段，環東快速道路—麥帥公路路口之服務水準均已為E級，而成功路二段—民權東路六段路口與成功交流道之服務水準則均為D級，顯示未來基地開發後所衍生之貨車交通量可能使得此三路口的服務水準更加惡化。

表6.2.2　民國90年基地開發前附近重要路口之服務水準評估結果

| 路名 | 方向 |  | 上午尖峰 |  |  |  | 下午尖峰 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 延滯時間 (秒/車) |  | 路口延滯 (秒/車) | 路口服務水準等級 | 延滯時間 (秒/車) |  | 路口延滯 (秒/車) | 路口服務水準等級 |
| 環東快 ︱ 麥帥 | 東向 | 69.6 |  | 57.9 | D | 60.4 |  | 61.8 | E |
|  | 西向 | 23.4 |  |  |  | 75.9 |  |  |  |
|  | 北向 | 46.6 |  |  |  | 44.7 |  |  |  |
| 成功路 ︱ 民權東 | 東向 | 71.7 |  | 53.8 | D | 26.3 |  | 55.3 | D |
|  | 南向 | 20.9 |  |  |  | 84.8 |  |  |  |
|  | 西向 | 24.1 |  |  |  | 60.9 |  |  |  |
|  | 北向 | 79.3 |  |  |  | 26.4 |  |  |  |
| 成功 交流道 | 東向 | 65.3 |  | 44.3 | C | 27.5 |  | 51.1 | D |
|  | 南向 | 37.4 |  |  |  | 70.8 |  |  |  |
|  | 西向 | 30.0 |  |  |  | 78.5 |  |  |  |
|  | 北向 | 80.0 |  |  |  | 26.6 |  |  |  |

資料來源：本計畫預測整理

三、基地開發後服務水準評估

基地開發後之服務水準評估，必須先依基地開發方案估算衍生之交通量，爾後方進行交通量之指派與交通衝擊評估。

1.衍生交通量估算

依據前章所研擬兩個開發方案之規劃量體（即樓地板面積與月台數），並配合大小型貨車之平均載貨重量與裝卸貨所需之平均作業時間，進行基地開發衍生交通量之估算，其結果如表6.2.3所示。表中顯示方案一之全日衍生交通量有2,146PCU，晨峰交通量有291PCU/小時，昏峰交通量有237PCU/小時；方案二之全日衍生交通量有1,718PCU，晨峰交通量有247PCU/小時，昏峰交通量有184PCU/小時。

表6.2.3　基地開發後之衍生交通量

| 項 目 |  | 方案一 | 方案二 |  | 說 明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 總樓地板面積(㎡) |  | 14,928 | 22,011 |  | 即各建物之樓地板面積總和 |  |
| 月台數(個) | 大型車 | 78 |  | 63 | 方案二之轉運中心(乙)佔15個 |  |
|  | 小型車 | 90 |  | 71 |  |  |
| 平均載運重量 (噸/車) | 大型車 | 20 |  |  |  | 依據各型大小貨車之平均容量計算 |
|  | 小型車 | 2.5 |  |  |  |  |
| 平均裝卸作業時間(小時/車) | 大型車 | 2 |  |  |  | 轉運中心作業時間為12小時/日 |
|  | 小型車 | 1 |  |  |  |  |
| 月台使用率 (次/日) | 大型車 | 6 |  |  |  | 由轉運中心作業時間12(小時/日)除以平均裝卸作業時間而得 |
|  | 小型車 | 12 |  |  |  |  |
| 衍生交通量 (PCU/日) | 員工需求 | 130 |  | 110 | 員工需求為至轉運中心工作者 裝卸需求為至轉運中心裝卸貨車輛 |  |
|  | 裝卸需求 | 2016 |  | 1608 |  |  |
|  | 小 計 | 2146 |  | 1718 |  |  |
| 尖峰交通量 (PCU/小時) | 晨 峰 | 291 |  | 247 | 尖峰交通量約佔全日交通量的8% |  |
|  | 昏 峰 | 237 |  | 184 |  |  |

資料來源：本計畫預測整理

2.路段服務水準評估

民國90年公共（聯合）貨物轉運中心營運時，基隆河（中山橋至成美橋段）南段地區之計畫道路應均已興建完成，因此基地所衍生的部份交通量將可利用此計畫道路進出轉運中心。經過基地衍生交通量指派至路網後，其鄰近三個重要路口之尖峰時間路段交通量及服務水準，如表6.2.4與表6.2.5所示。表中顯示：方案一之上午尖峰瓶頸在麥帥公路與環東快速道路交叉路口部份仍為麥帥公路東向段，其路段服務水準等級為E級；在成功路二段與民權東路六段交叉路口部份則有成功路

表6.2.4　基地開發後附近重要路口之路段交通量及服務水準評估（方案一）

| 路名 | 方向 |  | 上午尖峰 |  |  |  |  | 下午尖峰 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 交通量 (pcu/hr) |  | 容量 (pcu/hr) | V/C | 服務水準 | 交通量 (pcu/hr) |  | 容量 (pcu/hr) | V/C | 服務水準 |
| 環東快 ︱ 麥帥 | 東向 | 4,825 |  | 5,400 | 0.89 | E | 3,700 |  | 5,400 | 0.68 | C |
|  | 西向 | 2,250 |  | 5,400 | 0.42 | B | 4,852 |  | 5,400 | 0.90 | E |
|  | 北向 | 3,972 |  | 7,200 | 0.55 | C | 2,972 |  | 7,200 | 0.41 | B |
| 成功路 ︱ 民權東 | 東向 | 4,140 |  | 5,400 | 0.77 | D | 2,134 |  | 5,400 | 0.40 | B |
|  | 南向 | 1,981 |  | 5,400 | 0.37 | A | 4,246 |  | 5,400 | 0.79 | D |
|  | 西向 | 2,359 |  | 5,400 | 0.44 | B | 4,247 |  | 5,400 | 0.79 | D |
|  | 北向 | 4,302 |  | 5,400 | 0.80 | D | 2,151 |  | 5,400 | 0.40 | B |
| 成功 交流道 | 東向 | 1,585 |  | 3,600 | 0.44 | B | 1,085 |  | 3,600 | 0.30 | A |
|  | 南向 | 3,444 |  | 5,400 | 0.64 | C | 4,138 |  | 5,400 | 0.77 | D |
|  | 西向 | 2,628 |  | 5,400 | 0.49 | B | 3,879 |  | 5,400 | 0.72 | D |
|  | 北向 | 4,300 |  | 5,400 | 0.80 | D | 2,306 |  | 5,400 | 0.43 | B |

資料來源：本計畫預測整理

表6.2.5　基地開發前附近重要路口之路段交通量及服務水準評估（方案二）

| 路名 | 方向 |  | 上午尖峰 |  |  |  |  | 下午尖峰 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 交通量 (pcu/hr) |  | 容量 (pcu/hr) | V/C | 服務水準 | 交通量 (pcu/hr) |  | 容量 (pcu/hr) | V/C | 服務水準 |
| 環東快 ︱ 麥帥 | 東向 | 4,779 |  | 5,400 | 0.88 | E | 3,695 |  | 5,400 | 0.68 | C |
|  | 西向 | 2,245 |  | 5,400 | 0.42 | B | 4,830 |  | 5,400 | 0.89 | E |
|  | 北向 | 3,996 |  | 7,200 | 0.56 | C | 2,984 |  | 7,200 | 0.41 | B |
| 成功路 ︱ 民權東 | 東向 | 4,133 |  | 5,400 | 0.76 | D | 2,077 |  | 5,400 | 0.38 | A |
|  | 南向 | 1,974 |  | 5,400 | 0.36 | A | 4,240 |  | 5,400 | 0.79 | D |
|  | 西向 | 2,350 |  | 5,400 | 0.44 | B | 4,237 |  | 5,400 | 0.78 | D |
|  | 北向 | 4,299 |  | 5,400 | 0.80 | D | 2,135 |  | 5,400 | 0.40 | B |
| 成功 交流道 | 東向 | 1,581 |  | 3,600 | 0.44 | B | 1,074 |  | 3,600 | 0.30 | A |
|  | 南向 | 3,433 |  | 5,400 | 0.64 | C | 4,139 |  | 5,400 | 0.77 | D |
|  | 西向 | 2,626 |  | 5,400 | 0.49 | B | 3,859 |  | 5,400 | 0.71 | D |
|  | 北向 | 4,298 |  | 5,400 | 0.80 | D | 2,298 |  | 5,400 | 0.42 | B |

資料來源：本計畫預測整理

北向與民權東路東向兩路段，其路段服務水準等級均為D級；在成功交流道部份，則有成功路北向的瓶頸路段，其路段服務水準等級為D級。下午尖峰之瓶頸，在麥帥公路與環東快速道路交叉路口部份，有麥帥公路西向之路段，其路段服務水準等級為E級；在成功路二段與民權東路六段交叉路口部份則有成功路南向與民權東路西向兩路段，其路段服務水準等級均為D級；在成功交流道部份，則有成功路南向與成功交流道西向，其路段服務水準等級均為D級。方案二之上午尖峰瓶頸在麥帥公路與環東快速道路交叉路口部份亦為麥帥公路東向段，其路段服務水準等級為E級；在成功路二段與民權東路六段交叉路口部份則有成功路北向與民權東路東向兩路段，其路段服務水準等級均為D級；在成功交流道部份，則有成功路北向的瓶頸路段，其路段服務水準等級為D級。下午尖峰之瓶頸，在麥帥公路與環東快速道路交叉路口部份，有麥帥公路西向之路段，其路段服務水準等級為E級；在成功路二段與民權東路六段交叉路口部份則有成功路南向與民權東路西向兩路段，其路段服務水準等級均為D級；在成功交流道部份，則有成功路南向與成功交流道西向，其路段服務水準等級均為D級。依上述之分析結果可知：於基地開發前僅有兩個路段之服務水準為E級，而其餘均可維持在D級以上之服務水準。

依上述之分析說明可知：無論採方案一或方案二進行開發，其對臨近重要路段之服務水準衝擊均甚小。

3.路口服務水準評估

基地開發後，其鄰近三個重要路口之服務水準評估，仍可依據本所「台灣地區公路容量手冊」中有關市區號誌化路口服務水準績效之評估方法，配合號誌時制最佳化電腦模擬軟體T7F-T88進行分析，其結果如表6.2.6、表6.2.7所示。表中顯示：方案一之上午尖峰時段，環東快速道路—麥帥公路路口與成功路二段—民權東路六段路口之服務水準均已為D級，成功交流道尚維持在C級的服務水準，部份臨近路段(Approach)之平均延滯更高達60秒/車以上；而下午尖峰時段，環東快速道路—麥帥公路路口之服務水準均已為E級，而成功路二段—民權東路六段路口與成功交流道之服務水準則均為D級。方案二之上午尖峰時段，環東快速道路—麥帥公路路口與成功路二段—民權東路六段路口之服務水準均已為D級，成功交流道尚維持在C級的服務水準，部份臨近路段(Approach)之平均延滯更高達60秒/車以上；而下午尖峰時段，環東快速道路—麥帥公路路口之服務水準均已為E級，而成功路二段—民權東路六段路口與成功交流道之服務水準則均為D級。

表6.2.6　基地開發後臨近重要路口之服務水準評估結果（方案一）

| 路名 | 方向 |  | 上午尖峰 |  |  |  | 下午尖峰 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 延滯時間 (秒/車) |  | 路口延滯 (秒/車) | 路口服務水準等級 | 延滯時間 (秒/車) |  | 路口延滯 (秒/車) | 路口服務水準等級 |
| 環東快 ︱ 麥帥 | 東向 | 70.8 |  | 59.6 | D | 62.3 |  | 64.3 | E |
|  | 西向 | 25.2 |  |  |  | 78.0 |  |  |  |
|  | 北向 | 47.5 |  |  |  | 47.2 |  |  |  |
| 成功路 ︱ 民權東 | 東向 | 73.4 |  | 55.1 | D | 29.1 |  | 58.0 | D |
|  | 南向 | 22.6 |  |  |  | 86.8 |  |  |  |
|  | 西向 | 26.3 |  |  |  | 63.2 |  |  |  |
|  | 北向 | 82.0 |  |  |  | 28.3 |  |  |  |
| 成功 交流道 | 東向 | 68.1 |  | 46.0 | C | 29.7 |  | 53.7 | D |
|  | 南向 | 39.4 |  |  |  | 72.1 |  |  |  |
|  | 西向 | 30.8 |  |  |  | 79.7 |  |  |  |
|  | 北向 | 81.7 |  |  |  | 28.6 |  |  |  |

資料來源：本計畫預測整理

表6.2.7　基地開發後臨近重要路口之服務水準評估結果（方案二）

| 路名 | 方向 |  | 上午尖峰 |  |  |  | 下午尖峰 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 延滯時間 (秒/車) |  | 路口延滯 (秒/車) | 路口服務水準等級 | 延滯時間 (秒/車) |  | 路口延滯 (秒/車) | 路口服務水準等級 |
| 環東快 ︱ 麥帥 | 東向 | 69.9 |  | 58.1 | D | 61.2 |  | 62.9 | E |
|  | 西向 | 24.3 |  |  |  | 76.9 |  |  |  |
|  | 北向 | 47.0 |  |  |  | 45.9 |  |  |  |
| 成功路 ︱ 民權東 | 東向 | 72.7 |  | 53.1 | D | 27.7 |  | 56.7 | D |
|  | 南向 | 21.8 |  |  |  | 85.9 |  |  |  |
|  | 西向 | 25.6 |  |  |  | 61.9 |  |  |  |
|  | 北向 | 81.2 |  |  |  | 27.4 |  |  |  |
| 成功 交流道 | 東向 | 66.6 |  | 44.0 | C | 28.2 |  | 52.4 | D |
|  | 南向 | 38.5 |  |  |  | 71.0 |  |  |  |
|  | 西向 | 30.8 |  |  |  | 79.5 |  |  |  |
|  | 北向 | 80.8 |  |  |  | 27.5 |  |  |  |

資料來源：本計畫預測整理

由上述之分析說明可知：基地開發後所衍生的貨車交通量並未對此三路口之服務水準產生嚴重的衝擊，亦即其服務水準與基地開發前相仿。其主要原因有二：其一為開發規模不大，全日及尖峰時間所衍生之交通量不多；其二為可進轉運中心之道路頗多，疏散貨車交通量所致。

## 6.3　環境衝擊影響分析

基地開發對於環境所產生之衝擊，可由「生活環境」、「自然生態環境」、「社會經濟環境」及「景觀美質環境」等四個課題進行分析與評估，而評估的項目乃就此四課題於基地開發前後之差異進行比較，以做為評估之依據，有關基地開發之環境影響評估項目如表6.3.1所示。

對於基地開發之環境影響評估方法，本計畫係採行國內目前較為常用之評估方法，即「權重尺度明細表」法，其優點在

表6.3.1　環境影響評估項目一覽表

| 環境 類別 | 環境項目 | 子 項 目 | 評 估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生 活 環 境 | 空氣品質 | 碳氫化物、懸浮微粒 | 濃度、釋放量、地域分佈 |
|  | 水質 | BOD、SS、大腸菌數 | 濃度、排放量、承受水體分佈 |
|  | 廢棄物質 | 一般廢棄物、事業廢棄物 | 產生量、質、處理狀況 |
|  | 噪音 | 噪音量 | 音源、受音點範圍、位準 |
|  | 振動 | 振動量 | 位準、範圍 |
|  | 電波干擾 | 收音機、電視、無線通訊 | 障礙度 |
| 自然 生態 環境 | 氣象 |  | 施工前後對當地氣候影響 |
|  | 地象 | 地形及地貌 | 施工前、完成後地象之改變 |
|  | 水文 | 水文、逕流量 | 施工中、完成後逕流量之改變及排水系統之影響 |
|  | 土壤、地質、地震 |  | 施工前土壤及地質狀況之探測，查核基地所處位置與震帶之關係 |
|  | 陸域生態 |  | 變化狀況 |
| 社會 經濟 環境 | 土地利用 |  | 與該地區未來計畫之配合度 |
|  | 就業及 產業活動 | 產業開發 | 產業開發對附近經濟之助益 |
|  | 交通運輸 | 交通衝擊及影響 | 施工期間之維持及完工後之計畫 |
| 景觀 環境 | 文化古蹟 |  | 史蹟之存在與否 |
|  | 景觀美質 | 整體美感 | 與附近環境之協調性 |

資料來源：本計畫整理

於能將環境類別與項目予以系統化並可加以分析，茲就基地開發環境影響評估之項目與結果列表摘要說明如表6.3.2所示。表中顯示，在生活環境的課題方面，施工階段應考慮空氣品質、水質之維護、廢棄物質的妥善處理、噪音及震動的防治等工作，營運階段則應持續水質維護與廢棄物質處理等工作；在自然生態環境的課題方面，施工階段應考慮地象、水文以及陸域生態等問題，而營運階段則應持續注意水文與陸域生態的問題；在社會經濟環境的課題方面，施工階段應考慮土地利用、就業及產業活動、交通運輸等問題，而營運階段則應持續注意就業及產業活動、交通運輸等問題；在景觀環境的課題部份，於施工與營運階段均應注意景觀美質的工作。此一評估的過程應隨時追蹤並檢討，以維護公共（聯合）貨物轉運中心及其週邊之環境品質。

表6.3.2　基地開發環境影響綜合分析

| 環境 類別 | 環境 項目 | 影響階段 |  | 影響評估 |  | 影 響 說 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工 | 完成 | 範圍 | 程度 |  |
| 生 活 環 境 | 空氣 品質 | v |  | 計畫區3公里範圍 | -- | 工區灑水抑制揚塵;施工車輛清洗;運輸車加以帆布覆蓋及施工機具車輛排氣定期保養,以符合環保排放標準 |
|  | 水 質 | v |  | 本計畫區附近 | - | 施工及洗車廢水應先經沉澱處理； 機具車輛之保養廢液亦請代處理業妥為處理 |
|  |  |  | v | 河川或 水域 | - | 任何污水需經建築污水處理（化糞池）以符放流水標準；若化糞池RC構造發生裂縫，亦將污染地下水 |
|  | 廢 棄 物 質 | v |  | 本計 畫區 | - | 施工產生之一般或事業廢棄物需委託合格代清除及處理業清除或回收 |
|  |  |  | v | 本計 畫區 | - | 未來基地垃圾應與環保局協商固定每日清運工作 |
|  | 噪音 及 振動 | v |  | 噪音 敏感 區 | - | 避免於夜間施工，而物料運輸應分散避免集中同日；慎選運輸路線避開人口稠密區；採低噪音施工機械 |
|  | 電波 干擾 | v |  | 本計 畫區 | ´ | 建築物高度不大，不致產生電波干擾 |
| 自 然 生 態 環 境 | 氣象 | v |  | 本計 畫區 | ´ | 施工期間所剷除之植被面積不多，不會對當地氣候造成影響 |
|  | 地象 | v |  | 本計 畫區 | - | 基地施工將造成基地周邊地形及地貌改變 |
|  | 水文 | v |  | 本計 畫區 | - | 施工期間為確保順利安全，可能須將地下水位降至開挖面以下，相對地將影響地下水量 |
|  |  |  | v | 本計 畫區 | - | 地上物之完成將使逕流量及蒸發量增加而減少滲入量 |
|  | 土壤地 質地震 | v |  | 本計 畫區 | ´ | 土壤地質穩定，且屬於弱震區，故對基地開發安全影響不大 |
|  | 陸域 生態 | v |  | 本計 畫區 | -- | 因整地開挖，將使基地附近常見物種消失 |
|  |  |  | v | 本計 畫區 | + | 完工後，經美化、植被可以增加植物、動物數量及數目 |

表6.3.2　基地開發環境影響綜合分析（續）

| 環境 類別 | 環境 項目 | 影響階段 |  | 影響評估 |  | 影 響 說 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工 | 完成 | 範圍 | 程度 |  |
| 社 會 經 濟 環 境 | 土地 利用 | v |  | 本計畫區附近 | - | 施工材料、機具進出對沿線住家造成極輕微影響 |
|  | 就業 及 產業 活動 | v |  | 本計畫區附近 | + | 施工時就業機會的提供對營建業、商業、服務業需求 |
|  |  |  | v | 本計畫區附近 | + | 可增加就業機會並對當地商業之需求提昇 |
|  | 交通 運輸 | v |  | 本計 畫區 | -- | 施工運輸車次頻率恐將增加本地區之交通負荷 |
|  |  |  | v | 本計 畫區 | -- | 若無相對因應對策，對當地之交通服務品質，將有所影響 |
| 景 觀 環 境 | 文化 古蹟 | v |  | 本計 畫區 | ´ | 本計畫區內無指定之古蹟，且經詳細調查後，亦未發現任何考古跡象，判斷應可進行開發 |
|  | 景 觀 美 質 | v |  |  | - | 工程中工地雜亂的景象對景觀資源的適意性有些影響；植栽綠化工程應儘早提前辦理 |
|  |  |  | v |  | + | 計畫區內土地經整體規劃，將較具調合及統一性 |

資料來源：本計畫預測整理

+++：顯著性之正面影響                                                        -：輕度性之負面影響

++：中度性之正面影響                                                       --：中度性之負面影響

+：輕度性之正面影響                                                      ---：顯著性之負面影響

´：無影響

## 6.4　方案經濟效益分析

由於公共（聯合）貨物轉運中心提供裝卸的場所與設備，可解決貨車路邊違規裝卸貨的問題；另其又提供貨物運送的相關資訊，可減少回頭空車行駛的問題。因此可由解決貨車路邊違規裝卸貨、減少回頭空車行駛與二者所衍生出的停車問題與交通衝擊等課題，分析說明設置公共（聯合）貨物轉運中心在經濟面之效益。

一、減少路邊違規裝卸貨的車輛數

依據民國90年貨運量的預測結果，公共（聯合）貨物轉運中心服務範圍內之日常生活用品供需運量約為19,600噸/日，另由業者之訪談結果，有35%係違規路邊裝卸的情況下，可推算出每日約6,900噸的貨物為違規裝卸，若換算成車輛數，約為1,400輛大小型貨車的裝卸量。因此無論為開發方案一或方案二，其作業處理量分別為10,000噸/日與12,500噸/日的情況下，均可解決貨車路邊違規裝卸貨的情形。

二、減少回頭空車的數量與行車成本

一般而言，大型貨車在進行城際間的貨物運送時，均為單程運送(即滿車去、空車回)的方式，不但造成運輸資源的浪費，同時還造成若干回程空車利用路邊違規停車，以等待回頭空車載貨的情形(台北縣市交界之中興橋即為一例)。而公共（聯合）貨物轉運中心可提供貨物運送的完整資訊，能使回程的空車載運貨物回到其起點的都市，減少其運輸成本的浪費。以本計畫所建議之實質規劃方案開發規模為例，方案一與方案二分別有492輛與378輛大型貨車的進出；又依據本所「台灣地區貨物運輸系統最適運具分配之研究」中計算有關貨車之平均行車成本與行駛距離分別為14元/公里與160公里，可推算公共（聯合）貨物轉運中心之設置，分別可減少每年約4億元與3億元行車成本的浪費(即空車行駛)。

三、減少路邊違規停車的數量

由路邊違規裝卸貨與回頭空車等待裝貨所衍生的停車問題，在設置公共（聯合）貨物轉運中心後，每日至少可減少1,400個停車空間，在不同時段不同地點被佔用，對於都市內的停車問題不可說無莫大的紓解。

四、減少道路的交通衝擊

由於路邊違規裝卸貨與回頭空車等待裝貨所衍生另一問題，即是對道路產生的交通衝擊，依據「公路容量手冊」的分析，路邊停車將造成慢車道(或混合車道)容量之降低，在容量低的道路其影響不大，但在容量大的路段，其對道路服務水準之衝擊影響甚鉅。因此公共（聯合）貨物轉運中心之設置，對於尖峰時段部份道路之容量提昇將有所助益，降低因路邊違規裝卸貨與回頭空車等待裝貨所產生的交通衝擊。

## 6.5　方案綜合評析

依據上述有關實質規劃方案的評估分析，本節將綜合「財務效益評估」、「交通衝擊」、「環境衝擊」、「經濟效益」等評估因子，針對不同開發方案之情境進行評析，以做為未來開發公共（聯合）貨物轉運中心之參考。

一、財務效益評估

表6.5.1係彙整各方案不同情境下之財務試算結果，若依各方案的財務可行性而言，方案二優於方案一；若就各情境之財務可行性而言，情境J之試算結果最佳，即由政府開發經營，且月台租金為60,000元/月，倉儲區為3,000元/坪/月，回收年期為5年，計畫報酬率為46.77%。若由民間參與開發及經營管理，則以情境K為最佳，其回收年期為6年，計畫報酬率為38.71%；次佳者為情境H為最佳，其回收年期為7年，計畫報酬率為24.04%。是故，就財務之可行性評估而言，開發型態以兼具集散、倉儲功能之公共（聯合）貨物轉運中心為佳，至於開發經營管理之主體，則以民間向政府承租土地，並設定地上權的方式進行較優。

二、交通衝擊評估

依交通衝擊評估之觀點而言，基地開發所衍生之交通量，方案一在上下午尖峰分別為291PCU/小時與237PCU/小時；而方案二則各有247PCU/小時與184PCU/小時之衍生量。將其指派到基地附近之重要道路後，各路段及路口之服務水準於基地開發前後之差異不大，顯示本計畫實質規劃之兩種方案開發強度並未對週邊主要道路產生過大的交通衝擊。

三、環境衝擊

就「生活環境」、「自然生態環境」、「社會經濟環境」或「景觀美質環境」等四個課題的綜合評估結果，方案一與方案二對於環境的衝擊，無論是施工期間或營運期間均無顯著的差異

四、經濟效益

就設置公共(聯合)貨物轉運中心所解決的貨車路邊違規裝卸貨、減少回頭空車行駛、停車問題及交通衝擊等課題，兩方案分別可解決每日1,400輛大小型貨車違規裝卸貨的問題、每年節省約4億元與3億元的行車成本、減少每日1,400個停車空間被佔用以及道路容量增加與服務水準提昇等經濟效益。

表6.5.1　各種情境之財務分析彙整表

| 單位：萬元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方 案 一 | 情 境 |  | A |  |  | B |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
|  | 獎參優惠 |  | 無 |  |  | 有 |  |  |  |  |  | 無 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地所有者 |  | 政府 |  |  | 政府 |  |  |  | 民間甲 |  | 政府 |  |  |  | 民間甲 |  |  |
|  |  | 興建經營者 |  | 政府 |  |  | 民間乙 |  |  |  | 民間乙 |  | 民間乙 |  |  |  | 民間乙 |  |
|  | 土地費用 |  | 無償 |  |  | 承租 |  | 承購 |  | 承購 |  | 承租 |  | 承購 |  | 承購 |  |  |
|  |  | 計畫報酬率 |  |  | 14.39% |  | - |  | 1.33% |  | 0.26% |  | - |  | 1.16% |  |  | 0.13% |
|  |  | 計畫淨現值 |  |  | 9,059 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |
|  | 回收年期 |  | 10年 |  |  | - |  | 34年 |  | 42年 |  | - |  | 35年 |  | 44年 |  |  |
|  | 情 境 |  | D |  |  | E |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  |
|  | 獎參優惠 |  | 無 |  |  | 有 |  |  |  |  |  | 無 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地所有者 |  | 政府 |  |  | 政府 |  |  |  | 民間甲 |  | 政府 |  |  |  | 民間甲 |  |  |
|  |  | 興建經營者 |  | 政府 |  |  | 民間乙 |  |  |  | 民間乙 |  | 民間乙 |  |  |  | 民間乙 |  |
|  | 土地費用 |  | 無償 |  |  | 承租 |  | 承購 |  | 承購 |  | 承租 |  | 承購 |  | 承購 |  |  |
|  |  | 計畫報酬率 |  |  | 19.82% |  | - |  | 3.49% |  | 2.30% |  | - |  | 3.27% |  |  | 2.12% |
|  |  | 計畫淨現值 |  |  | 22,950 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |
|  | 回收年期 |  | 8年 |  |  | - |  | 26年 |  | 31年 |  | - |  | 26年 |  | 32年 |  |  |
| 方案二 | 情 境 |  | G |  |  | H |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |
|  | 獎參優惠 |  | 無 |  |  | 有 |  |  |  |  |  | 無 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地所有者 |  | 政府 |  |  | 政府 |  |  |  | 民間甲 |  | 政府 |  |  |  | 民間甲 |  |  |
|  |  | 興建經營者 |  | 政府 |  |  | 民間乙 |  |  |  | 民間乙 |  | 民間乙 |  |  |  | 民間乙 |  |
|  | 土地費用 |  | 無償 |  |  | 承租 |  | 承購 |  | 承購 |  | 承租 |  | 承購 |  | 承購 |  |  |
|  |  | 計畫報酬率 |  |  | 29.66% |  | 24.04% |  | 7.34% |  | 5.79% |  | - |  | 6.96% |  |  | 5.54% |
|  |  | 計畫淨現值 |  |  | 66,360 |  | 39,556 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |
|  | 回收年期 |  | 6年 |  |  | 7年 |  | 16年 |  | 19年 |  | - |  | 17年 |  | 20年 |  |  |
|  | 情 境 |  | J |  |  | K |  |  |  |  |  | L |  |  |  |  |  |  |
|  | 獎參優惠 |  | 無 |  |  | 有 |  |  |  |  |  | 無 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地所有者 |  | 政府 |  |  | 政府 |  |  |  | 民間甲 |  | 政府 |  |  |  | 民間甲 |  |  |
|  |  | 興建經營者 |  | 政府 |  |  | 民間乙 |  |  |  | 民間乙 |  | 民間乙 |  |  |  | 民間乙 |  |
|  | 土地費用 |  | 無償 |  |  | 承租 |  | 承購 |  | 承購 |  | 承租 |  | 承購 |  | 承購 |  |  |
|  |  | 計畫報酬率 |  |  | 46.77% |  | 38.71% |  | 11.27% |  | 9.08% |  | 16.13% |  | 1.16% |  |  | 8.65% |
|  |  | 計畫淨現值 |  |  | 135,845 |  | 107,879 |  | - |  | - |  | 20,333 |  | 12,997 |  |  | - |
|  | 回收年期 |  | 10年 |  |  | 6年 |  | 11年 |  | 13年 |  | 7年 |  | 12年 |  | 14 |  |  |

資料來源：本計畫預測整理

目            錄

第六章　實質規劃方案效益評估與分析	1

6.1　財務效益評估與分析	1

6.1.1　總投資成本	1

6.1.2　總營運收入	5

6.1.3　投資效益分析	6

6.2　交通衝擊影響分析	10

6.2.1　目標年確立	10

6.2.2　路網指派與服務水準評估	11

6.3　環境衝擊影響分析	18

6.4　方案綜合評析	21

表    目    錄

表6.1.1　方案一興建工程預算表	2

表6.1.2　方案二興建工程預算表	2

表6.1.3　固定資產耐用年數表	3

表6.1.4　營運費用預估假設表	5

表6.1.5　各方案營運收入表	6

表6.1.6　方案一各種情境之財務分析表(A-C)	8

表6.1.7　方案一各種情境之財務分析表(D-E)	9

表6.1.8　方案二各種情境之財務分析表	10

表6.1.9　方案二各種情境之財務分析表	10

表6.2.1　民國90年基地開發前附近重要路口之路段交通量及服務水準評估	12

表6.2.2　民國90年基地開發前附近重要路口之服務水準評估結果	13

表6.2.3　基地開發後之衍生交通量	14

表6.2.4　基地開發後附近重要路口之路段交通量及服務水準評估（方案一）	15

表6.2.5　基地開發前附近重要路口之路段交通量及服務水準評估（方案二）	15

表6.2.6　基地開發後臨近重要路口之服務水準評估結果（方案一）	17

表6.2.7　基地開發後臨近重要路口之服務水準評估結果（方案二）	17

表6.3.1　環境影響評估項目一覽表	19

表6.3.2　基地開發環境影響綜合分析	20

表6.3.2　基地開發環境影響綜合分析（續）	21

表6.4.1　各種情境之財務分析彙整表	23

圖    目    錄

錯誤! 找不到圖表目錄。