第一章  緒論

## 1.1研究背景說明

依據本所「臺灣地區發展ITS綱要計畫」【1】二年行動方案(如表1.1-1所示)，本計畫為該行動方案應用計畫之一。主要藉由結合車輛定位、地理資訊系統以及通訊等相關先進科技應用，發展智慧型商用運輸管理系統。

有鑑於近年來砂石車肇事頻仍，經常發生重大傷亡之意外事故，對於運輸安全影響甚鉅，因此，建立完善的砂石車運輸管理機制已刻不容緩。為能有效防制並降低砂石車事故發生以及落實砂石車運輸管理，同時協助運輸業者進行車隊監督、管理系統之智慧化應用，本計畫乃以砂石車作為示範系統建置對象。現況砂石車管理問題除肇事問題外，亦普遍存在超載、超速、工程廢棄土任意傾倒、違規行駛限制路線、駕駛人員工作超時等實務層面之問題，運輸管理上的盲點在於無法有效發揮動態違規稽查與管理之功能；運輸業者本身對於砂石車駕駛人員之行為亦無法進行實質的監督考核。因此本計畫藉由智慧型商車運輸管理系統之研發，運用車輛定位及通訊技術擷取車輛動態位置、速度及時間資訊，規劃發展相關應用軟體，藉以透過系統提供有用之營運資訊供業者決策參考及提供主管機關必要之監測資訊，以提昇砂石車運輸經營管理績效。

為解決上述各項問題，本示範性砂石車運輸管理系統建置目的乃定位在提昇運輸安全、運輸效率及經營管理績效之目標下，針對土方、砂石運輸車輛於一般道路行駛之狀態，進行必要的監控並開發相關應用系統，同時測試既有先進科技產品之功能，藉以探究智慧型商車運輸管理系統之軟硬體需求及系統界面的整合需要，同時探討智慧化技術實際應用在砂石車營運管理之可行性。此外，針對業者實際的經營管理需求規劃系統功能，以作為後續發展商用運輸系統智慧化技術應用之參考。

表1.1-1  台灣地區商用運輸系統智慧化兩年行動方案預計完成目標與時程表

| 時程規劃 計畫 內容 單位 與領域 |  | 第一年 |  | 第二年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 |
| 第2頁 主辦單位： -運研所 -中華電信研究所 -民間業者 | 車輛定位技術與應用推廣 | 1.商用車輛運輸定位通訊技術與應用之發展規劃 2.商用車輛調度中心之觀摩展示 | 1.公路汽車貨物運輸車隊管理系統核心模組之需求規劃 | 1.公路汽車貨物運輸車隊管理核心系統之規劃 | 1.公路汽車貨物運輸車隊管理核心系統之推廣運用 |
|  | 商車安全 |  | 1.示範性危險品運送管理系統之建置--高速公路部份 2.示範性砂石車運輸管理系統之建置--一般道路部份 | 1.危險品運送管理系統整體需求規劃 | 1.示範性危險品運送管理系統之建置--一般道路部份 2.示範性計程車營運安全管理系統之建置 |
|  | 電子監理 |  |  | 1.商用車輛電子監理需求及系統發展之規劃 |  |
|  | 預期成果與 目標 | 1.規劃使用通訊定位技術，提高商車營運效率。 2.推動危險品運送車輛定位及管理系統之示範計畫 |  | 1.推廣使用通訊定位技術，提高砂石車、計程車等商車營運效率。 2.提高危險品運送及砂石車、計程車等商車營運之安全 3.完成電子監理需求及系統發展之規劃 |  |

資料來源：【1】

## 1.2研究目標

為確立本計畫之研究方向與執行成效，擬定下列七項研究目標：

1.	整合「車、路、人、環境」等四個層面管理需求，透過本計畫應用先進技術測試評估砂石車運輸管理系統建置之可行性，同時階段性地協助政府單位及運輸業者對於運輸車隊逐步建立動態管理及智慧化管理之機制。

2.	完成示範性砂石車運輸管理系統整體功能需求規劃與建置工作，提供主管機關、運輸業者未來營運管理之參酌及系統技術業者產品功能開發之參據。

3.	透過系統技術之評估、測試與選擇，進行相關技術應用之可行性評析；並整理既有技術規格、規範，以檢討其於國內運輸環境限制下之適用性，以做為後續訂定技術規範及系統操作作業規範之依據。

4.	進行既有定位、通訊及管理技術設備之測試評估及功能整合運用之軟硬體介面開發，並藉由示範計畫的執行，研擬後續管理系統建置程序規劃、階段性營運構想及投資成本評估作業，提供運輸業者或各級政府單位建置管理應用系統或建置商用車輛智慧化管理系統之參考。

5.	透過示範計畫的辦理過程，提供各相關業者及管理單位進行整合的協調與溝通，促進技術的交流與管理應用研討，測試各項技術的應用層面，以作為國內研擬商用運輸系統智慧化發展策略之參考。

6.	藉由示範計畫之執行，完成示範績效評估作業及管理系統功能檢討，並於研究過程中針對現行法令加以探討，並研提相關法規修正建議。此外，在鼓勵運輸業者應用智慧化技術提昇營運管理績效的考量下，提出相關配合措施之推動進程。

7.	完成示範性系統之規劃建置及評估作業後，持續提供系統之維護運作十個月，並藉由推廣宣導作業的執行，輔導及鼓勵商用運輸業界之參與及投入，推動商用運輸系統智慧化建置工作。

## 1.3研究範圍與項目

1.	研究範圍

本計畫之研究範圍擇定在運送土方、砂石之運輸業者，並按地理空間特性分為北部區域（空間範圍涵括基隆、台北縣市、桃園、新竹）、中部區域（空間範圍涵括苗栗、台中、彰化、雲林）及南部區域（空間範圍涵括嘉義、台南、高雄縣市、屏東）等三區，同時執行本示範計畫之相關測試。而每一個示範區域參與測試之土方、砂石運輸車隊規模為50輛，總計參與本計畫之車隊規模為150輛。

2.	研究項目

本計畫之研究項目包括管理系統之功能規劃、系統技術評估、測試與選擇、示範計畫研擬、示範性管理系統之建置及評估等四大項，有關各研究項目之內容應涵括之層面說明如下：

(1) 管理系統功能之規劃

 系統管理功能需求及技術功能需求。

 依據管理需求規劃，就管理系統中有關定位子系統、通訊子系統、監控子系統等進行系統硬體設備及軟體功能開發之規劃。

 定位資訊（如位置、時間、方向、速度等）在運輸車隊管理上之應用。

 管理系統於車輛監控、監理及業者管理資訊等之應用。

 監控中心運作架構規劃。

 管理系統資料庫架構建立（資料來源、資料處理、資訊應用、資訊傳輸等）與維護管理機制等。

(2) 系統技術評估、測試與選擇

 系統技術可靠度及技術應用可行性評估。

 系統技術應用概況及規格、規範整理。

 測試計畫訂定：包括方式、標準、評估準則、測試管理計畫及測試設備廠商徵求。

 系統整合測試及示範性管理系統技術設備選擇。

(3) 示範計畫之研擬

 示範規模、系統參與業者及車隊規模確定。

 參與示範之系統與技術業者權利義務協調。

 系統設備儀器之取得及建置方式。

 示範系統財務計畫說明。

 計畫執行期間階段性功能測試規劃。

(4) 示範性管理系統之建置及評估

 系統硬體、軟體設備之建置。

 示範系統之維護管理。

 示範期間績效評估及系統功能檢討。

 不同應用層次管理系統建置之成本分析。

## 1.4 研究內容

本計畫之研究內容包括下列七項：

1.	示範性管理系統整體功能需求規劃

(1) 砂石車營運管理課題探討。

(2) 彙析國內外先進科技發展狀況及應用實例。

(3) 研擬系統資訊及作業處理架構。

(4) 規劃系統架構及功能需求。

(5) 通訊系統之規劃（含頻率的使用），必須使用政府核准之合法頻道，並不得要求申請新頻道。

2.	示範性管理系統應用技術與產品之評估測試

(1) 彙析國內外有關技術產品之功能規格及測試報告。

(2) 依據整體功能需求規劃成果，執行系統技術選擇及測試作業。

(3) 系統整合測試。

(4) 技術整合可行性評估作業。

3.	示範計畫研擬

(1) 示範計畫管理。

(2) 示範車隊規模。

(3) 示範計畫技術設備廠商之徵求與協調作業。

(4) 示範計畫財務計畫及設備、儀器的選擇。

4.	示範計畫執行

(1) 示範性運送管理系統之建置與營運

 示範系統功能分析。

 定位、通訊、管理監控等系統之軟硬體設備建置。

 系統整合軟體及系統應用軟體之規劃建置。

 系統監控中心之設置計畫及資訊處理與應用方式。

 示範系統之維護與管理。

(2) 績效評估及系統功能檢討

 評估示範性管理系統之執行成效。

 管理系統建置策略規劃及配套措施研擬。

 依不同管理系統建置及營運管理需求進行成本分析。

 完成示範績效評估作業及管理系統功能檢討報告。

5.	相關法規研訂及配合措施研擬

6.	研提具體結論與建議

7.	規劃無償提供十個月期間(民國九十年二月至九十年十一月)之系統運作維護計畫

系統運作維護期間於北部（涵括基隆、台北縣市、桃園、新竹地區；運輸車隊主要營運範圍為台北縣市）、中部（涵括苗栗、台中、南投、彰化、雲林地區；運輸車隊主要營運範圍為台中地區）、南部（涵括嘉義、台南、高雄縣市、屏東地區；運輸車隊主要營運範圍為高屏地區）示範區域各維持二十輛規模車隊，總計60輛車隊規模，以持續系統之運作及測試系統功能的穩定性。此外，並協助執行系統展示與宣導，以利系統推廣作業之進行。

## 1.5 研究流程

本計畫之研究流程如圖1.5-1所示，各項工作概述如下：

1.	確立研究目標：即本章1.2節所列之七大計畫目標。

2.	國內外文獻回顧與現況分析：主要著重於系統技術之相關研究成果之分析與發展趨勢探討

3.	進行技術業者訪談並舉辦技術座談會，一方面讓相關業者了解系統之功能需求，另一方面則可提供互動交流的機會。

4.	管理系統整體功能需求規劃：以系統化的觀點進行相關課題探討、發展現況與應用實例分析、定位通訊監控子系統規劃、監控中心建構以及資料庫建構與維護管理等工作。

5.	系統產品技術評估、測試與選擇：主要係進行技術產品規範研訂與測試、系統之整合測試以及可行性評估作業等工作。

6.	示範計畫研擬：主要進行示範規模訂定、技術廠商之徵求與協調、設備儀器選擇以及財務計畫研擬等工作。

7.	示範性運輸管理系統之建置與營運：為本計畫之主要工作重點，執行成果作為後續全面推廣建置的依據。

8.	系統之績效評估與功能檢討：藉以瞭解系統實質運作的成效。

9.	依據系統運作的結果，研訂相關法規與配合措施。

10.	依據本計畫之研究成果提出具體結論與建議。

示範計畫研擬

-示範規模確立

-技術廠商協調作業

-設備儀器測試

-財務計畫研擬

圖1.5-1  計畫研究流程

第一章  緒論	1

1.1研究背景說明	1

1.2研究目標	3

1.3研究範圍與項目	4

1.4 研究內容	6

1.5 研究流程	8

表1.1-1  台灣地區商用運輸系統智慧化兩年行動方案預計完成目標與時程表	2

圖1.5-1  計畫研究流程	9