附 錄 三

「示範性砂石車運輸管理系統之建置─一般道路部分」

合作計畫案期中報告書初稿  審查意見辦理情形說明

開會時間：89.10.02上午九時三十分                     開會地點：運研所所五樓會議室

| ### 審查委員及各單位代表意見摘述 | ### 承辦組意見 | ### 合辦單位辦理情形說明 |
| --- | --- | --- |
| （一）交通大學電信工程系 唐教授震寰 １.目前系統架構規劃包括車機設備及監控中心等，建議後續在管理系統規劃架構上進行評估，由於本系統涉及後續推廣運用，應從網路可行性上加以分析；就通訊網路而言，目前雖採用mobile data 架構，惟未來仍需讓業者充分瞭解其他替代性通訊網路的應用可行性，各類網路的價格、推廣性應一併納入考量。 | ### 請納入後續辦理，並請說明執行方式。 | ### 已於3.5節補充雙向通訊技術的介紹﹔3.6節車輛監控技術；並將於5.3節提出對於通訊界面訂定之建議。 |
| ２.有線網路部分，目前交通部已開放固網業務，未來可能應用Fiber或ADSL技術，因此在網際網路部分亦應從覆蓋率、穩定性、費用等特性差異，加以評估不同應用技術的可行性。成本支出將是未來系統推廣作業上相當重要的考量因素，不同應用技術產生的差異性應審慎加以評估。 | 請納入後續辦理，並請說明執行方式。 | ### 遵照辦理，請參見3.1.2節第3-8～3-13頁有線通訊的部分。後續將持續對於有線網路部分進行資料蒐集補充。 |
| ３.通訊涵蓋範圍的測試部分，簡報資料呈現為系統監控過程中所定義出的通訊涵蓋範圍，建議以本計畫使用之通訊平台為基礎，瞭解業者本身之通訊涵蓋範圍。 | 請於期中報告修正內容補充說明。 | ### 遵照辦理，請參見4.2.2節。 |
| ４.未來即時監控過程中，定位為一相當重要的關鍵，因此，GPS定位誤差方面，請研究單位後續提出具體改善的策略。 | 請納入後續辦理，並請說明執行方式。 | 遵照辦理，GPS定位的誤差來源主要有三種：衛星本體誤差、信息傳播誤差、接收儀誤差，且在美國將干擾碼解除後，定位經度已可達20公尺內，可供一般定位之用，若要提高GPS的定位精度可以採用DGPS，唯設備成本較高。詳細說明請參見3.1.1節。 |
| （二）逢甲大學交通工程與管理學系 王教授瑞民 １.關於目前路政司所訂之行車紀錄器，相關的硬體規格與車輛標準，以及有哪些行車紀錄器之資料可提供作為肇事鑑定之用，後續請研究單位詳細補充說明。 | 請納入後續辦理，並請說明執行方式。 | 遵照辦理，請參見3.6.2節。 |
| ２.針對目前行車紀錄器之安裝，究竟應如何判別採用『數位』或『類比』式？其優點、缺點各為何？目前國內市面上有多少種不同類型行車紀錄器及其特色為何？後續請研究單位詳細補充說明。 | 請納入後續辦理，並請說明執行方式。 | 遵照辦理，關於「數位式」與「傳統式」行車記錄器的優缺點、目前市面上的產品類型等請參見3.1.4節。 |
| ３.關於車輛監控，針對車上按鈕及實際操作部分，迄今是否有司機使用過？以及未來在不同車體環境中架設繁瑣線路是否會造成司機抵制使用？對於行動數據通訊是否造成干擾？請補充說明。 | 請於期中報告修正內容補充說明。 | 遵照辦理，請參見5.3節。 ․目前監控車輛上的按鈕使用率並不高，鮮有司機使用。 ․目前裝置一部行車紀錄器的時間約二～三小時，裝置時可利用司機的下班時間，以降低對於司機的干擾。 ․目前的行動數據通訊，並不會與其他的通訊器材產生干擾。 |
| ４.有關加強源頭管理部分，是否建議重新車牌分類或是另有其他方法，以落實專業駕駛與管理，請研究單位後續提出評估建議。 | 請納入後續辦理。 | 遵照辦理，加強源頭管理主要著重於源頭過磅篩選，並結合路側設施達到載重資料的即時監控，請參見4.3.1節。 |
| ５.後續請補充說明國外職業駕駛人有關民事追償責任之相關做法。 | 請納入後續辦理。 | 遵照辦理。 |
| （三）交通部電信總局 張專門委員峻銘 １.本示範計畫後續要能持續推廣應用必須取得貨運公司的信賴，有關通訊系統部分，目前mobile data僅約100基地台，實際上仍有若干區域無法函蓋，未來基地台是否會隨業務增加而增設，請補充說明；此外，是否發生通訊阻塞現象及頻道數是否足夠，後續請研究單位納入分析。 | 請於期中報告修正內容補充說明，並納入後續辦理。 | 遵照辦理，關於行動數據系統，本計畫是採用巨達公司提供之摩托羅拉的DataTac系統，其相關介紹請參見5.1.3節。 |
| ２.系統通訊時，斷訊的比例為何？因涉及不同基地台間交接規劃、沿線干擾源的影響、基地台不足等因素，後續亦請研究單位納入分析，以取得運輸業者的信賴。 | 請納入後續辦理，並請說明執行方式。 | 遵照辦理，請參見5.3節示範系統建置經驗。 |
| ３.本案在系統軟體規劃及功能開發上作了很多的努力，並已逐步建立了系統資料庫，有關資料庫保護措施、系統操作員等級區分、使用權限規劃等安全保護事宜，請補充說明。 | 請於期中報告修正內容補充說明。 | 遵照辦理，本監控系統係將使用者分為三類，分別是監控中心、監警單位與業者，至於不同使用者之權限功能規劃，以及本示範系統與完整架構之關係請參見5.1.1節。 |
| ４.事件處理方面，目前較著重於事後監控紀錄資料的應用，以通訊系統的處理功能而言，應著重系統本身某事件發生時，即時通報其他車輛及相關單位的能力，請研究單位納入規劃。 | 請於期中報告修正內容補充說明，並納入後續辦理。 | 本系統對於異常狀況發生時（如超速、超載、行駛進行路線、緊急事件），電腦會以不同的聲音來提醒監控中心的操作員，則操作員可即時通報相關單位，採取具體措施。關於事件處理程序請參見4.3.3節。 |
| （四）交通部路政司 陳視察文瑞 １.本案目前監控中心係由研究單位負責規劃與建置，未來示範計畫執行完成後監控中心的運作維護係由政府單位或運輸業者負責運作維護，後續請提出規劃建議。 | 請納入後續辦理。 | 遵照辦理，請參見7.3.1節系統推廣成功之關鍵。 |
| ２.降低肇事率、提高經營管理績效、提高政府單位監管稽查績效為本案重要目標，應區分為三個階段來執行，第一階段應著重於提高業者經營管理績效，在考量不同業者管理需求的前提下，進行系統成本效益分析，將有助於系統的推廣及輔導鼓勵業者參與。 | 請參考。 | 納入考量。 |
| ３.政府單位未來如何發揮監督管理績效，應著重於運輸業者的管理，配合本系統獲得之監控資訊，如何應用於運輸管理，應為第二階段的推廣重點。 | 請參考。 | 納入考量。 |
| ４.有關系統監控資訊是否應用於稽查執法作業上，仍有相當值得進一步探討的空間，建議研究單位提出有關降低肇事率其他配套措施。 | 請納入後續辦理。 | 遵照辦理，請參見4.3節的砂石車運輸管理系統整體功能之規劃。 |
| （五）台北市政府交通局 許技正明隆 １.本案未來之經營管理方式，請研究單位於期末報告中提出明確的規劃。 | 請納入後續辦理。 | 遵照辦理，請參見5.1.1節中所提到的監控中心與車行之關係，以及7.3.1節的系統推廣成功之關鍵。 |
| ２本案目前定位及通訊系統係採用巨達公司產品，未來系統完成功能測試後，其他廠商開發之系統設備是否可以相容或納入本系統整合，後續請研究單位補充說明。 | 請納入後續辦理，並請說明執行方式。 | 遵照辦理，關於系統的相容性請參見5.3.3節示範系統建置經驗於監控系統部分，本研究建議主管機關在進行系統推廣之前，應先訂定整體發展計畫之通訊界面標準，以使其他廠商能遵循此界面，投入研發相容性的產品。 |
| ３.本案於九十年二月至九十年十一月系統運作維護期間，建議辦理各縣市主管人員觀摩活動，以展示整個計畫的成果。 | 請參酌辦理。 | 配合 貴所辦理。 |
| ４示範系統目前運作部分，駕駛人開機的比例似乎偏低，建請研究單位加強聯繫解決，以維持一定的開機比例，增加系統評估績效。 | 請於期中報告修正內容補充說明。 | 遵照辦理。本計畫一直持續聯絡參與示範計畫之駕駛人，使其打開車機，相關測試過程之記錄，請參見5.3.1節。 |
| （六）台中區監理所 劉副所長俊夫 １.以監理單位的經驗，有關系統建置與測試部分，車機故意不開機問題相當嚴重，是否可改由強迫式啟動，不受制於駕駛人操作？ | 請於期中報告修正內容補充說明。 | 遵照辦理。請參見5.3.1節。 |
| ２.目前使用車機耗電量情形如何？車機是否可改由乾電池供電？車機如何避免人為操作破壞？請補充說明。 | 請於期中報告修正內容補充說明。 | 遵照辦理，測試過程的紀錄請參見5.3.1節。 ‧根據技術人員表示，車機的耗電量很低。 ‧由於車機的耗電量低，因此不需改由乾電池供電。 ‧車機無法完全避免人為的破壞，應考量以其他的方式來控管車輛的定期回報。 |
| ３.異常停留如何加以判定？如何舉證？請補充說明。 | 請於期中報告修正內容補充說明。 | 當車速為零，且行車紀錄器上的車斗感應器有感應時，表示此時車輛正進行頃卸的行為，以此再加以判定此時的停留地點與時間是否合法。 |
| ４.未來系統設備內部程式如何避免廠商因競爭而違法竄改？請補充說明。 | 請於期中報告修正內容補充說明。 | 遵照辦理，本系統已將使用者依據不同需求分為運研所、砂石車業者、警政機關等，其他使用者皆須向運研所申請連線，待監控中心收到運研所核發之同意函後提供連線密碼，未來若考量網路資料庫的安全問題，則監控中心可以設置防火牆等設施加強網管。請參見5.1節示範系統功能規劃。 |
| （七）高雄市政府建設局 歐科長秀卿 １.如何讓運輸業者感受到本系統運用的實質績效，為本案後續推廣應用的關鍵，建議本案未來區分為北、中、南地區召開運輸業者說明會，使業者充分了解系統功能；此外，實際的系統成本結構亦請明確分析，讓業者瞭解其建置成本、每月的實際支出成本及市場是否存在替代同質品。 | 請參酌辦理。 | 配合 貴所辦理。 |
| ２.請研究單位於期末報告中詳細描述本系統對於業者的經營管理績效及詳細的成本分析資料。 | 請納入後續辦理，並請說明執行方式。 | 遵照辦理。請參見第八章8.2.2節的成本分析，以及8.2.3節的成本效益分析。 |
| ３.報告中提及國內警車定位及勤務指揮系統的應用計畫，請研究單位補充該計畫的執行成效與遭遇的困難等相關資料。 | 請於期中報告修正內容補充說明。 | 遵照辦理。該計畫的執行成效與檢討請參見3.7.1節。 |
| （八）交通部公路局 鄭課長蘋蘋 １.站在管理機關的立場，未來本計畫如何推動與落實為比較憂心的部分，由於目前貨運環境並不健全，業者幾乎都是靠行車輛經營型態，僅有極少數具規模的公司，且在貨運業中以路線貨運較健全，以本系統功能而言，路線貨運業比一般貨運業更需要；目前一般砂石車貨運業者均非具規模的公司，以政府推動砂石車標示牌為例，目前台灣省營業拖車有7,453輛，裝置砂石車標示牌有6,021輛，自用拖車532輛，裝置砂石車標示牌有324輛，但市場上載運砂石車種主要為傾卸框式貨車，台灣地區自用傾卸框式貨車有13,520輛，登記裝置砂石車標示牌僅276輛，營業傾卸框式貨車有6,649輛，僅有290輛登記裝置砂石車標示牌，政策推行並不成功。因此，以本計畫而言，未來推動的涵蓋面及代表性應充分考量。 | 請參考。 | 納入考量。 |
| ２.本系統對於業者經營管理層面的誘因為何？對於業者的成本效益為何？未來政府如何補助業者建置？報告中並未充分的表達，後續請研究單位加以分析。 | 請納入後續辦理，並請說明執行方式。 | 遵照辦理，關於業者管理層面的誘因分析、政府對於業者的補助建置請參見7.3.2節管理系統之推廣部分。另成本效益分析請參見8.2節。 |
| ３.未來計畫推動，政府強制加以規範似乎仍有其必要性，後續亦請研究單位於相關法令配合措施中納入分析。 | 請納入後續辦理，並請說明執行方式。 | 遵照辦理，請參見7.3.2節管理系統之推廣部分，以及7.2節相關法規的修改建議。 |
| （九）台北市政府交通局 １.本系統運作過程中相關監測資訊的取得是否正確，必須詳加確認，建議研究單位後續補充有關車裝設備如何維護運作之分析資料，另未來硬體設備的檢驗及認證課題，亦應予以考量。 | 請納入後續辦理，並請說明執行方式。 | 遵照辦理，請參見5.3節示範系統建置經驗。 |
| ２.相關設備的惡意損壞，是否可透過法令來規範，請納入檢討。 | 請參酌辦理。 | 納入考量。 |
| （十）台中市政府交通局 １.藉由引擎起動自動開啟車機功能非常的重要，得藉以瞭解其啟動後整個駕駛行為對道路交通的影響。 | 請參考。 | 將GPS車機啟動線路裝設於引擎啟動線路上，即可由引擎啟動自動開啟車機。相關說明請參見5.3.1節。 |
| ２.有關超時工作的判定部分，報告中係以八小時為標準，建議是否納入行駛公里數作為判定的依據。 | 請參考。 | 由於每天的道路交通狀況不同，時而順暢、時而擁塞，因此將行駛公里數納入作為超時工作的判定標準有困難。請參見73.2節本研究根據的國外對於運輸業者的「工時」規定，所提出之建議。 |
| ３.砂石車安全管理相當重要，目前報告中對於事件的處理係經由駕駛人配合車上按鈕進行，惟事件管理應強調自動反應，可否透過車輛機械結構或駕駛行為模式來反應緊急事件至監控中心並反應給駕駛人作必要的處置，請研究單位參考。 | 請參酌辦理。 | 納入考量。 |
| ４.事件偵測部分，安全駕駛行為部分應予納入，應主動蒐集相關監測資訊來抑制不當駕駛行為的發生。 | 請參考。 | 納入考量。 |
| （十一）高雄區監理所 陳副所長新彬 １.本研究可達到監理單位、警政單位及業者間三贏，有助於提昇交通安全管理績效及協助業者進行車隊的管理。 | 請參考。 | 納入考量。 |
| ２.行車紀錄器在肇事防治上具有相當的功效，其記載之車輛操作資訊，將有助於釐清砂石車肇事責任的判定。 | 請參考。 | 納入考量。 |
| ３.系統推動上，建議是否重大違規次數偏高業者強制裝載，另承攬公共工程負責土方砂石運載車輛亦要求優先裝置，請研究單位納入探討。 | 請納入後續辦理，並請說明執行方式。 | 遵照辦理，有關系統之推動請參見7.2節相關法規的修改建議，與7.3.2節管理系統之推廣。 |
| ４.通訊死角如何克服？如何防止駕駛員不開機？後續請研究單位納入探討。 | 請納入後續辦理，並請說明執行方式。 | 遵照辦理，本系統在無線傳輸方面是採用行動數據系統，在系統申請之初，電信總局對於通訊品質服務水準要求係以「人口覆蓋率」為主，而本計畫中砂石車所行經的路線多為偏遠地區，因此難免有部分路段有通訊不良的情形，後續當行動數據的使用用戶達一定水準後，系統業者自然會逐漸增加基地台的設置，降低通訊不良的地區。至於防止駕駛員不開機的問題，請參見5.3節示範系統建置經驗。 |
| （十二）中華民國汽車貨運商業同業公會全國聯合會 １.靠行制度為推動本系統最大的阻礙，未來如何有效約制駕駛人？且砂石運輸市場利潤相當低，業者是否願意投入高科技設備應再深入檢討，由於長期以來在大環境的影響下，砂石業者以超時、超載來增加利潤，這些基本問題應優先解決，本案後續的推動才會成功。 | 請參考。 | 納入考量。 |
| ２.以公會的立場而言，希望政府提供實質安裝的誘因及相關費用的補助。 | 請參考。 | 納入考量。 |
| ３.未來系統的推廣應用，只要有助於交通安全的改善，站在業者的立場一定樂觀其成，惟相關運輸產業環境根本問題政府單位應優先納入解決，如違法車輛落實取締等，此部份請研究單位於期末報告中明確描述產業現況。 | 請參考。 | 納入考量。 |
| （十三）本所運安組 張副組長開國（書面意見） １.第3.2節有關國內外應用實例部分，僅說明了各計晝的執行方式，建議增加說明各計畫於執行中所遭遇到的困難及處理方式，以及執行計畫的優缺點，以供本案執行之參考。此外，建議蒐集日本使用行車記錄器作為車輛及駕駛人管理之經驗。 | 請於期中報告修正內容補充說明。 | 遵照辦理，請參見3.7.1節國內外的應用實例。 |
| ２.國內砂石車駕駛中有相當部分為靠行營業，而砂石運輸業者中亦有相當部分為小型車行，因此於討論砂石車運輸管理系統時，宜將砂石車駕駛人的需求及意見列入考量，如此才能夠落實執行所規劃的管理系統。然而本研究於第4.1.1節規劃使用者需求時，並未考慮砂石車駕駛之需求，以致於在後續推動加裝車機及測試時遭遇困難(例如：駕駛人加裝意願不高以及拔除電源等)，雖然研究單位建議以法規強制的方式來解決，但以目前仍有相當無照車輛與無照駕駛在道路上行駛的情形來看，其效果可能非常有限。因此建議： Ａ.增加砂石車駕駛人需求及意見於整體功能需求規劃中。例如：提供交通資訊作為改道參考，減少塞車之苦；提供行駛資料、車輛資料作為工資計算車輛保養之參考；提供地點位置作為車輛故障及交通事故等救援之用。 Ｂ.重新修正管理策略，亦即將收集到的資料經統計分析後，對於有特殊狀況的公司進行異常管理，而非將此資料作為監警機關執法之依據，亦非針對砂石車駕駛人進行即時監控及取締。 Ｃ.於本案中將駕駛人姓名及車輛號牌以代號轉碼，並不將個人及個別公司的資料公布，亦不利用資料做為違規取締或懲處之依據。並以此作為向砂石車駕駛人及砂石運輸業者宣導的重點之一。 | 請於期中報告修正內容補充說明。 請於期中報告修正內容補充說明。 請參考。 | A.遵照辦理，請參見4.3節砂石車運輸管理系統整體功能規劃。 B.本系統目前除提供對於砂石車進行即時監控的功能外，也利用所蒐集的車輛資料，經過處理分析後，提供車行進行駕駛員與車輛的異常管理， C.遵照辦理。關於不同使用者的權限及保密措施，請參見5.1.1節示範系統功能規劃說明。 |
| ３.第四章中所規劃的各種功能，並未在第五、六章中展現，例如：載重稽查策略，且第四章中未規劃各種策略及功能的測試及評估方式及標準，建議於後續研究中補充。 | 請於期中報告修正內容補充說明並納入後續辦理，亦請說明執行方式。 | 遵照辦理，管理策略功能介紹請參見4.3.3 管理策略應用，至於載重稽查方面，由於需與地磅站做即時的資料傳遞，但是因參與車行的電腦系統更新問題，無法配合本研究的載重管理，因此目前以在監控系統中保留欄位處理。詳細說明請參見6.1.2 管理策略之執行。 |
| ４載重稽查策略應為整個砂石車輛管理系統中重要的一環，不僅能夠消極地管制車輛之載重，更能積極地減少重複過磅之人力、物力與時間的消耗，亦為國外推動ITS-CVO中的重要工作。然於報告中提及由駕駛人或車行以手機回報到監控中心的方式，可能有困難。因此建議研究單位商請警察機關於某些定點設立活動地磅，並由員警將車輛載重資料回報監控中心；另請警察機關於其他地點設置檢核點，並由監控中心下載車輛載重及行駛資料，作為決定是否攔檢之依據，以此方式作為測試載重稽查策略之用，亦可讓砂石車駕駛人了解加裝此系統可以減少攔檢之優點。 | 請參考。 | 納入考量。 |
| （十四）本所運輸經營管理組 林組長繼國 １本計畫目前為管理系統初步規劃及示範系統開發成果的展現，現階段著重於定位及通訊等相關技術設備應用於砂石運輸安全管理的可行性，有關各位委員提及相關細部問題及後續如何推廣應用部分，為本計畫後半段相當重要的研究課題，後續將與研究單位在各項議題上充分探討分析；未來亦希望透過先進系統技術的導入與行政管理誘因的提供，與有心專業合法經營之運輸業者共同扭轉市場經營秩序。 | 請參考。 | 納入考量。 |
| ２.有關建議本案後續執行運輸業界及政府機關之教育宣導部分，為相當重要的工作，本組將會進行相關的規劃，滿足大家的期望。此外，後續有關配套措施研議、鼓勵誘因的機制建立、法令的修正及推動策略的研擬等部分，皆需要與各相關單位共同探討，請各位學者專家及各單位代表不吝提供相關建議。 | 請參考。 | 納入考量。 |
| （十五）本所運輸經營管理組 １.本案參與示範車隊分佈於本省北、中、南區域，系統營運測試現階段需要駕駛配合開機方能進行監控，觀察本案第一階段運作測試狀況，駕駛配合開機測試之情況仍需再加強溝通聯繫，此部分後續請鼎漢公司協調業者提供車輛調度等相關營業資料，加強查核比對，以提高系統測試的車隊樣本曝光率。 | 請於期中報告修正內容補充說明。 | 遵照辦理，測試過程的相關紀錄請參見5.3節。 |
| ２.本計畫初期在運輸管理系統監控中心軟硬體之規劃與建置作業，配合9月14日本所ITS/CVO商用運輸智慧化示範計畫聯合開台發表會，已建立較完備的雛型架構及系統功能，依據本案合約，後續工作重點為系統營運、系統績效評估與功能檢討、相關法規研訂與措施研擬等項，請鼎漢公司在目前的系統架構基礎上，除針對基本功能進行詳實的測試、紀錄、評估外，有關各項管理策略應用功能方面，請鼎漢公司即刻進行實質作業規劃，並請於89年11月、12月及90年1月進行三個月期間的營運測試。前項有關管理策略應用功能測試亦請鼎漢公司於89年10月31日前完成規劃及各項協調作業，並由本所召開第二次擴大工作會議討論；此外，請鼎漢公司詳實記載及統計、分析各項測試資料，並請於每月提交工作執行進度時，同時整理當月測試結果為附件資料送交本所審查，俾利充分討論及進行必要的協調作業。 | 請參照辦理。 | 遵照辦理。 |
| ３.本計畫執行至今已召開九次內部工作會議，考量本案後續系統營運測試為未來展示與推廣作業之關鍵，為即時研討相關議題，除不定期之研商外，自89年10月起，請鼎漢公司每月定期召開二次內部工作會議。 | 請參照辦理。 | 遵照辦理。 |
| ４.第二章砂石運輸業發展現況資料中，提及各縣市政府對於砂石車路線均有相關規定與限制，請鼎漢公司儘速取得各縣市詳細路段管制公告資料，並配合本系統都會區行駛路段管制之智慧化功能測試，依據示範車隊營運特性，選擇示範區域予以建置系統管制路段圖層，納入測試。 | 請納入後續辦理，並請說明執行方式。 | 遵照辦理。已取得各縣市禁行路線資料，將修正禁行路線資料庫，以進行測試。 |
| ５.第二章砂石運輸業發展現況內容，從產業現況、管理問題及政府安全管理方案角度切入，引出智慧化運輸安全管理系統的功能需求，為實質瞭解智慧化科技在運輸經營及安全管理課題上的應用績效，請鼎漢公司以政府「砂石車十二項改革方案」之推動績效為基礎，配合本案執行進行相關績效衡量比較分析。 | 請參照辦理。 | 納入考量。 |
| ６.第三章文獻回顧內容部分，著重於系統技術的發展介紹及應用實例簡介，就國內狀況而言，系統技術發展已相當成熟，惟如何讓產官各界充分瞭解智慧化的效益進而邁向智慧化管理，為本案最大的使命，因此，除示範計畫的執行外，先進國家發展情況亦相當重要，請鼎漢公司後續補充各項系統技術的發展趨勢、先進國家推動ITS/CVO過程中政府、系統業者、運輸業者間的角色互動關係、政府推動策略及相關的財務誘因或管理誘因、運輸業者的接受度等各項議題之完整文獻。 | 請納入後續辦理，並請說明執行方式。 | 遵照辦理，關於ITS/CVO之技術發展請參見3.1～3.6節。有關先進國家推動ITS/ CVO過程中政府、系統業者、運輸業者間的角色互動關係、政府推動策略及相關的財務誘因或管理誘因、運輸業者的接受度等各項議題請參見3.7.2節國外ITS/CVO之發展過於與經驗 |
| ７.第四章整體功能需求規劃部分，初步完成各項系統功能應用架構規劃，在未來的實質運作方面，涉及政府、系統業者、運輸業者間管理互動關係的重新調整，有關未來系統資訊如何維護及處理、系統技術設備的選用及替代性、可行性規劃作業等層面均應妥為納入思考，請鼎漢公司納入。 | 請納入後續辦理，並請說明執行方式。 | 遵照辦理，請參見4.3節砂石車運輸管理系統整體功能規劃。 |
| ８.第五章示範系統建置與測試部分，各項設備細部測試資料與相關文件並未置入報告中，請鼎漢公司整理納為附錄資料。 | 請於期中報告修正內容補充說明。 | 遵照辦理，請參見5.3節示範系統建置經驗以及附錄三之每日上線車輛統計清單。 |
| 主席結論 （一）通訊網路選擇各項考慮因素、通訊涵蓋範圍（含死角、阻塞、斷線、定位精確度之提昇）等請研究單位納入檢討測試分析，相關通訊問題如何改善，後續亦請提出具體建議。 | 請納入後續辦理，並請說明執行方式。 | 遵照辦理。請參見3.5節雙向通訊技術的介紹，至於GPS定位的誤差來源主要有三種：衛星本體誤差、信息傳播誤差、接收儀誤差，且在美國將干擾碼解除後，定位經度已可達20公尺內，可供一般定位之用，若要提高GPS的定位精度可以採用DGPS，唯設備成本較高。詳細說明請參見3.4節車輛定位技術部分。 行動數據系統，本計畫是採用巨達公司提供之摩托羅拉的DataTac系統，其相關介紹請參見5.1.3節。 關於通訊涵蓋範圍方面，在系統申請之初，電信總局對於通訊品質服務水準要求係以「人口覆蓋率」為主，而本計畫中砂石車所行經的路線多為偏遠地區，因此難免有部分路段有通訊不良的情形，後續當行動數據的使用用戶達一定水準後，系統業者自然會逐漸增加基地台的。 |
| （二）有關系統如何推廣與落實，請研究單位區分兩部分處理，第一部份：國外的推動經驗、執行機制、相關的誘因、可能遭遇的困難及因應措施等，請再蒐集詳細資料分析；第二部分：在國內砂石產業環境限制下，公部門及私部門間如何配合及增加誘因來推動，請研究單位提出具體建議。 | 請納入後續辦理，並請說明執行方式。 | 遵照辦理，第一部份請參見3.7.2節國外應用實例；第二部份請參見7.3.2節管理系統之推廣。 |
| （三）系統建置後，未來有關監控中心運作維護管理等請提出具體建議。 | 請參照辦理。 | 遵照辦理，請參見7.3.1節系統推廣成功之關鍵。 |
| （四）本系統相關運輸業者之成本效益分析部分，後續請研究單位詳細加以分析並提出相關可行配套措施。 | 請納入後續辦理，並請說明執行方式。 | 遵照辦理，請參見8.2節的成本效益分析。 |
| （五）本系統之軟硬體設備建置已大部分完成，後續有關系統管理面效益評估、系統功能檢討、相關法令修訂等，請研究團隊與業者及相關單位充分溝通，從實務面來檢視系統的成效與推動策略。 | 請參照辦理。 | 遵照辦理，有關系統管理面效益評估，請參見8.2節成本效益分析；系統功能檢討，請參見5.3節示範系統建置經驗；相關法令修訂，請參見7.2節相關法規的修改建議。 |
| （六）有關各位委員與相關單位以及本所主辦組之意見，請研究單位確實回覆處理情形並參照辦理。 | 請參照辦理。 | 遵照辦理。 |