# 第八章  公共（聯合）貨運場站開發示範計畫

如第五章所述，由於都會區中心都市地價昂貴，貨運場站不易於中心都市設置，多於中心都市外圍地區設置，唯其區位以近高速公路交流道為宜，但交流道附近地區之土地亦不易取得。本章將參考日本於大都市周圍設置公共貨運場站之方式（詳附錄Ａ），以利業者設置貨運場站，有效提昇都市貨物運輸之效率。而其開發方式可由政府興建，或由民間投資興建，前者有「公共」之意；後者有「聯合」業者共同投資、或「聯合」使用之意，故稱之為公共（聯合）貨運場站。以下本章將以台北都會區為例，研提一示範計畫，據以說明公共（聯合）貨運場站之區位、開發法源及欲引進之業者等項目。

## 8.1 ¤¦¡Á¦¡³¹³¯¤°¦»³¼

### 8.1.1 °¦»¨

- 區位條件

- 本研究示範計畫之公共（聯合）貨運場站係以提供貨運業者設置集配型貨運場站為主，並以台北都會區為主要服務範圍，其設置之區位條件簡述如后：

- 接近主要零擔貨運需求地區，提高運輸效率

- 由於本示範計畫之公共（聯合）貨運場站旨在服務台北都會區之零擔貨物運送需求，而中心都市台北市為主要之零擔貨運需求地區，因此，該場站宜儘量接近中心都市，以利兼顧顧客服務之品質，並有助於運輸成本之降低，以及運輸效率之提高。

- 接近交通便利處有助於轉運貨物，減少交通量

- 接近交通便利處，如近高速公路交流道，將有助於大小型貨車之接駁，以及貨物之轉運。即由大型貨車透過高速/快速公路從事城際之貨物運輸，而由小型貨車負責市內之配送，以減少大型貨車繞行，進而減少市區內之交通負荷。

- 面積至少15公頃，且為適宜發展之用地

- 由於本示範計畫旨在協助零擔貨運業者集中設置集配型貨運場站，為期達到公共（聯合）貨運場站之經濟規模，故在土地面積上有一定之要求，以利配置必要的附屬設施，如貨車維修站、加油站等。參酌日本設置公共貨運場站之經驗，公共（聯合）貨運場站至少需有15公頃之土地（詳8.1.2節）。又因環境保育之考量，應避免於重要水庫集水區、以及山坡地加強保育地區等環境敏感地區設置公共（聯合）貨運場站。

- 產權單純，以利取得土地

- 為求儘速取得公共（聯合）貨運場站之土地，達到開發之時效，以產權單純、容易取得之土地為優先考量。然面積達15公頃以上之私有土地，可能所有權人眾多，產權分散，所有權人欲達成共識往往曠日廢時，故不易取得，且地價甚高。因此，以公有土地設置公共（聯合）貨運場站應較為方便。

易言之，公共（聯合）貨運場站以接近中心都市、交通便利、15公頃以上大面積之土地、以及公有土地等為主要區位選擇條件。

- 候選區位

- 為擬訂公共（聯合）貨運場站之示範計畫，首先必須決定公共（聯合）貨運場站之區位。本研究乃依前項之區位條件選擇適宜設置的候選區位，由於前兩項區位條件較為重要，故對該兩項條件如何加以考量簡述如后：

- 接近主要零擔貨運需求地區：以台北都會區而言（圖8-1），中心都市台北市應為零擔貨件之主要產生與吸引地，如能就近設置公共（聯合）貨運場站應為最佳，然台北市地價昂貴，復因劃有大貨車及連結車禁止或限制通行範圍，故在台北市設置公共（聯合）貨運場站相當不易，亦不便，因此，乃以中心都市外圍地區作為選擇候選區位之地域範圍。

- 近高速公路交流道地區：中山高速公路及北部第二條高速公路皆穿越台北都會區，並設置多個交流道，考量所選擇的候選區位宜接近中心都市且較均勻分佈於都會區，故初步選擇近高速公路交流道之新泰地區、三重市、汐止鎮、及中和市等四個台北市鄰近市鎮（圖8-1）作為候選區位。

經上兩項主要區位條件篩選之四處候選區位，皆靠近台北都會區之中心都市，方便集配零擔貨物，且亦緊鄰高速公路交流道，有助於城際貨物之轉運、以及大小型貨車之接駁。以下將就此四處候選區位進行初步評估。

圖8-1  公共(聯合)貨運場站候選區位

資料來源:內政部營建署

圖8-2  台北都會區衛星市鎮公有土地分布

- 區位之評估與選定

- 新泰地區、三重市、汐止鎮及中和市四處候選區位，皆符合第1、2項區位條件，但皆不符合第4項區位條件（圖8-2），即無公有土地可供撥用或購置（表8.1），而就可用發展土地而言，以新泰地區為佳，由於該候選區位原被劃設為二級洪水平原管制區，目前僅作為低強度使用之農地，因此，仍保有相當大的非都市發展用地，現配合二級洪水平原管制區之放寬，正擬變更都市計畫或擴大都市計畫地區納為都市發展用地。

表8.1  公共(聯合)貨運場站候選區位之區位分析

| 條件 地區 | 接近中心都市 | 交通條件 | 土地使用現況 | 有無公有土地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 新泰地區 - 更洲地區 - ‚塭子圳地區 | 約10公里 | - 中山高（五股交流道） - 東西向快速公路八里新店線（連接西濱快速公路、中山高、北二高） - 一號省道 | - 更洲地區之土地使用分區以農業區為主 - 塭子圳以工業使用及農業區為主 | 無 |
| 2.三重市 | 約8公里 | 1.中山高（三重交流道） - 二號省道 - 中興橋、忠孝橋 | 1.除洪水平原管制區外，已達開發飽和 2.目前土地使用以住宅及工業為主 | 無 |
| 3.汐止鎮 | 約12公里 | 1.中山高（汐止交流道） - 北二高（汐止系統交流道） - 省道新台五線 | - 以開發大型住宅社區為主 - 部份土地使用為公司行號或工廠 | 無 |
| 4.中和市 | 約10公里 | 1.北二高（中和交流道） 2.106號縣道 3.華中橋 | 1.除中正路及少數主要道路外，街道狹窄，多數土地開發為高樓住宅 2.已達開發飽和 | 無 |

註：本示範計畫對新泰地區選擇二處作為候選區位，一處位於中山高速公路五股交流道以北之更洲地區，一處位於以南的塭子圳地區。

綜合上述初步評估（表8.1），在四處候選區位中，選擇新泰地區作為設置公共（聯合）貨運場站之地點為較佳。選定該區位之主要原因，除因新泰地區仍有非都市發展用地可供變更使用外，交通條件亦相當具優勢，其位於中山高速公路與即將開闢之東西向快速公路八里新店線之交會處，不但可利用中山高速公路東達三重市與台北市、西往桃竹苗地區；而且可利用東西向快速公路連接西濱快速公路與北部第二條高速公路。因此，本示範計畫建議選擇該候選區位作為設置公共（聯合）貨運場站之地點。

事實上，新泰地區可再細分為兩處候選區位（更洲地區與塭子圳地區）可供選擇，茲簡述該兩處之土地開發條件如后（圖8-3、表8.2）：

：公共（聯合）貨運場站候選區位

圖8-3  新泰地區兩處候選區位位置圖

- 更洲地區

- 台北縣五股鄉之更洲地區位於成泰路以東、更洲路以西、中山高速公路以北之間，係塭子圳自南而北進入淡水河必經地區，歷來洪水氾濫皆會在更洲地區滯留，然後逐漸消去，故將此地區劃為農業區，限制該地區做低密度之土地使用。民國72年北部區域防洪計畫中，劃設二重疏洪道，南起新莊市、三重市之重新大橋，北至五股、蘆洲交界淡水河岸。二重疏洪道係為疏導洪水，取代塭子圳原有之防洪功能，故近來政府擬擴大五股鄉都市計畫區，將更洲地區納入都市計畫地區，期能提高其土地利用。據初步調查，更洲地區之土地分區為非都市土地之農業區，早期區內尚有農業生產，但目前並未做農業使用，大部份都已閒置荒廢、或堆積大量工程事業廢棄土，其高度甚至超過淡水河沿岸之堤防。更洲地區之土地區位良好且面積廣大、地塊完整，目前僅作為廢棄土之堆積場十分可惜。若能透過都市計畫變更其使用分區，開闢為公共（聯合）貨運場站，則可以達地盡其利、貨暢其流之雙重目的。

- 塭子圳地區

- 民國57年至62年新莊都市計畫將塭子圳地區列為防洪平原計畫區，計畫範圍內之土地皆編訂為農業區。而民國72年之北部區域防洪計畫劃有二重疏洪道，新莊塭子圳雖未加入洩洪之路線，但仍被禁止開發，土地使用分區劃為農業區。目前真正供作農業生產之土地並不多，多數已閒置，沿主要出入道路之土地多違建作為工廠等使用。此地區原先劃設為淡水河沿岸之二級洪水平原管制區，現放寬管制為三級洪水平原管制區。目前正配合「台北地區防洪三期工程拆遷安置計畫」，變更該地區都市計畫以作為都市發展用地，除部份供安置防洪三期工程拆遷戶之用外，並要求土地重劃方式開發該地區，如擬將公共（聯合）貨運場站設置於本地區，則可能需利用土地重劃之後，民眾所提出抵繳重劃費用之抵費地，開闢作為公共（聯合）貨運場站。

表8.2  更洲地區與塭子圳地區之比較

| 地區 項目 | 區位條件 | 交通現況 | 土地使用現況 | 設置場站程序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 更洲地區 | 1.位於五股、蘆洲交界 2.近五股工業區、鄰近之土地使用以工業為主 | 1.近中山高速公路五股交流道 2.縣道107 3.縣道103 | 1.非都市土地農業區 2.堆放廢土，少部份農地 | 1.擴大五股都市計畫範圍 2.循變更都市計畫程序變更分區 3.移除大量廢棄土 |
| 塭子圳地區 | 1.位於新莊、泰山交界 2.鄰近輔仁大學、附近之土地使用以工廠、民宅為主 | 1.近中山高速公路五股交流道 2.省道台一丁線 3.省道台一線 | 1.都市計畫地區農業區 2.工廠使用、少部份農地 | 1.變更新莊泰山都市計畫，並循土地重劃方式開發 2.撥用/購置抵費地作為公共（聯合）貨運場站用地 3.處理現有地上物、建築改良物等 |

就整體土地開發條件而言，更洲地區應優於塭子圳地區，雖然塭子圳地區位於高速公路南側，而較接近工商業密集地區（新莊、三重地區）以及台1號省道，但該地區已擬變更為都市發展用地，且多處違規使用拆除不易，復其土地價格應會高於更洲地區甚多，故就新泰地區之兩處候選區位而言，建議將公共（聯合）貨運場站設置於更洲地區。

### 8.1.2 ¤¦¡Á¦¡³¹³¯¤³¼

由於公共（聯合）貨運場站之規模應從貨量、引進業者及興建方式來規劃，然由於台北都會區貨運業者之相關資料相當缺乏，故本研究逕以日本東京都為例加以探討。依日本東京都而言，其人口約兩千八百萬，設置四處公共貨運場站（表8.3），皆鄰近東京地區環狀道路或是輻射狀道路，分佈於中心都市四周，總計基地面積約60餘公頃，另正增設一處。經歸類可分為兩種規模：

（1）規模1：貨物處理量為12,000噸/日

基地面積約24公頃，平均貨物處理量約500噸/日*噸

（2）規模2：貨物處理量為7,000噸/日

基地面積約12公頃，平均貨物處理量約600噸/日*噸

表8.3  東京都公共貨運場站概要

|  | 基地面積 (公頃) | 貨物處理能力（噸/日） | 出入車輛數（輛/日） |
| --- | --- | --- | --- |
| 京濱公共貨運場站 | 24 | 12,000 | 6,309 |
| 板橋公共貨運場站 | 11.5 | 7,000 | 4,412 |
| 足立公共貨運場站 | 11 | 7,000 | 5,973 |
| 葛西公共貨運場站 | 18.5 | 11,000 | 5,306 |

資料來源：[日本自動車場站株式會社]

台北都會區人口約六百多萬，依東京都之設置規模，台北都會區公共（聯合）貨運場站用地需15～20公頃。至於設置內容可參考日本東京都之公共貨運場站，如設置集配車發車場、調車場、停車場、宿舍及貨物處理場等設施（附錄A）。由於公共貨運場站之土地使用強度不高，故為作有效率之使用，可仿效日本東京都，將地下一樓作為物流中心之用，以提高使用效率。

## 8.2 ª¥¨¾»¶µ¤¦

根據8.1節，本示範計畫選定新泰地區之更洲地區與溫子圳地區作為設置公共（聯合）貨運場站之地點，其中，又以更洲地區之區位條件較佳。本節將據以探討開發為公共（聯合）貨運場站之法令依據與方式，以期能加速整個開發計畫之推動。

### 8.2.1 ¶µ¥½¤ª¥¨¾¤¼Ä¹µ

（一）使用分區：公共貨運站用地（或特定專用區）

- 土地變更方式：目前塭子圳地區正辦理變更都市計畫，變更案已在審議中，其劃設方式可採三種方法，一為個案變更劃設公共貨運場站用地；另一則為在擬辦理市地重劃地區劃設之；或重劃完畢後考量購買或撥用抵費地之方式開發為公共（聯合）貨運場站。至於更洲地區亦正辦理擴大及變更都市計畫，草案正在研擬中，可趁此時機於適當地點劃設公共貨運場站用地；或在擬辦市地重劃地區，俟重劃辦竣後購置或撥用抵費地來開發。

- 辦理申請程序

- 基本精神依循「發展許可制」，即依設置許可階段、規劃許可階段、開發許可階段、以及建築許可階段（詳見7.2節）依序申請辦理開發公共（聯合）貨運場站。由於此二區建議透過都市計畫程序辦理，因此，其申請程序如下：俟擴大或變更為都市計畫地區後，由申請人向目的事業主管機關申請，取得設置許可同意書後，循現行都市計畫審議程序辦理土地使用變更。

### 8.2.2 ¤¦¡Á¦¡³¹³¯¤¶µ¤¦

基本上，未來取得建築許可後，公共（聯合）貨運場站之開發方式大致可分為兩種方式來開發，一為公部門以B.O.T.（Buid , Operate , Transfer）[吳英明，民85年] 開發，一為獎勵民間投資開發。兩種開發方式，其相關之運作分述如下。

- 公部門以B.O.T.方式開發「公共（聯合）貨運場站」

- 開發單位：民間業者，交通部（或省、市或縣、市交通主管機關）協助輔導。

- 用地取得方式：以徵收或區段徵收方式/市地重劃抵費地（有償撥用）。

- 開發內容：相關必要之基本公共設施（道路、停車場、綠地等）及其他相關之場站設施與設備，業者自行依核可規劃內容興建。

- 財源籌措：土地取得由政府部門協助，其他開發經費由業者自行籌措，政府則提供相關優惠貸款或稅賦減免。

．公共貨運場站用地－建議依「獎勵民間參與交通建設條例」給予獎勵優惠貸款與稅賦減免（依該法第二十五條至第三十四條規定辦理）。

- 未來場站營運方式：以出租方式供貨物運輸業承租，惟為達公共使用目的，宜規定最大承租面積，以便提供較多業者使用。

- 未來場站管理單位：由民間開發業者自行處理，交通部（或地方相關單位）協助輔導。

- 民間投資開發「貨物轉運專用區」

- 開發單位：相關民間企業（可為單獨或聯合）。

- 開發內容：相關必要之基本公共設施（道路、停車場、綠地等）以及相關貨運場站所需之各項設施與設備。

- 用地取得方式：徵收或區段徵收方式/市地重劃抵費地（有償撥用），政府依「獎勵民間參與交通建設條例」辦理﹔申請開發者依第五條、第六條、第九條、第十一條、第十二條、第十四條等規定辦理；或由政府部門協助辦理變更分區或用地。

- 財源籌措：由民間業者自行籌措。

- 貨物轉運專用區或公共（聯合）貨運場站用地－－依「獎勵民間參與交通建設條例」給予獎勵優惠貸款與稅賦減免（依該法第二十五條至第三十四條規定辦理）。

- 物流專用區——建議依「促進產業升級條例」給予獎勵優惠貸款與稅賦減免（依該法第五條至第二十條規定辦理），若投資金額超過二億時，可依「工商綜合區設置管理辦法」向行政院申請長期低利貸款，視其車輛牌照之有無，分別向交通部路政司或經濟部商業司辦理。

- 未來場站營運方式：開發者可依規定以出租（標售）方式供貨物運輸業承租（承購），惟為達公共使用目的，需規定最大承租（承購）面積，以便提供較多業者使用，同時有關租金計算亦應呈報主管機關核可。

- 未來場站管理單位：由承租廠商成立管理委員會自行管理（管理辦法需由主管機關認可）；另由交通部協助督導（或責承地方相關單位代為管理）。

## 8.3 ¤¦¡Á¦¡³¹³¯¤¶¤·ª

- 設立型態

- 公共（聯合）貨運場站除提供必要的設施，如車輛維修及司機休息室等，在配置內容可為裝卸場、集配型場站、轉運型場站與物流中心，其中，集配型場站之設立對於都市交通之改善最為顯著，建議將公共（聯合）貨運場站之配置內容以集配型場站為主。

- 引進業者

- 公共（聯合）貨運場站可考慮引進之貨運業，可包括零擔貨運業之大型路線貨運業、中小型路線貨運業、整車兼零擔業，以及儲配運輸（物流）業等，由於這些行業對於都市交通影響衝擊頗大，故設立公共（聯合）貨運場站可考慮優先引進上述業者，以下分析這些業者進入公共（聯合）貨運場站之型態、利益評估與發展趨勢。

- 大型路線貨運業

- 由於示範計畫中之公共（聯合）貨運場站位於五股交流道新泰地區，即位於中心都市外圍地區，頗符合路線貨運業未來設置大型中繼站之區位條件，故業者可以大型中繼站之型態進入公共（聯合）貨運場站，以改善不易尋取大型土地之問題。目前有一至三家業者有設置大型中繼站之構想，每一大型中繼站約需土地10,000坪左右。

- 示範計畫中公共（聯合）貨運場站之區位亦符合業者未來營業所之區位需求，故業者亦可以集配功能之營業所型態進入公共（聯合）貨運場站，則業者可減輕增設集配型站所之成本與解決尋找土地之困難。以D貨運公司為例，可整合新莊、三重、五股附近設立之現有與未來預計設立之站所，以及公共（聯合）貨運場站設置之營業所，據以增強其服務據點，有效提高其服務品質。

- 中小型路線貨運業

- 由於業者之貨運處理量較小，貨運場站所需土地面積亦較小，以及目前尚無設置大型中繼站之條件，故業者可於公共（聯合）貨運場站設置中繼站兼集配功能之營業所。以F貨運公司為例，可將現有鄰近之中繼站兼集配型營業所移至公共（聯合）貨運場站，以改善擴建不易，以及土地成本負荷過重之問題。

- 整車兼零擔貨運業

- 公共（聯合）貨運場站可作為整車兼零擔貨運業之貨物裝卸場，以供拆/裝貨物進/出市區之用，避免大型貨車隨處進行裝卸所衍生之問題。另外，裝卸場可提供城際貨物運輸之轉運功能，因而可促使類似托運行之業者產生，其可作為整車貨運與零擔貨運間之橋樑，例如整車業者將貨物運送至公共（聯合）貨運場站交由托運行業者，由其委託提供小型貨車之貨運業者進行市區之配送，且可由托運行業者提供回程之貨源，以舒緩整車貨運業因貨源起伏變動必須擔當之風險﹔或由整車業者與路線貨運業者逕行合作，整車貨運業者負責長程之運送，由路線貨運業負責都市內之集配，公共（聯合）貨運場站則提供轉運之功能。

- 由於整車兼零擔貨運業裝卸場之設備相當簡單，而目前該貨運業多將空地、或交流道鄰近道路作為臨時裝卸場，除可「自由地」選擇地點，且大多不需支付費用，未來如要求集中於公共（聯合）貨運場站進行「合法」的拼/裝作業，可能會面臨執行不易之課題，即業者不願承租/承購公共（聯合）貨運場站作為裝卸場，除非有相關的配合措施，如獎勵業者設置合法裝卸場、以及嚴格取締違規裝卸貨物等。唯整車兼零擔貨運業如「隨意」、「隨地」裝卸貨物，對都市道路交通影響頗大，故如推動公共（聯合）貨運場站之設置，政府相關部門宜設法誘導該業於場站內設置裝卸場。

- 儲配運輸（物流）業

- 由於儲配運輸（物流）業需有空間作為貨物儲存之用，故所需空間較大，如欲引進其設置物流中心，建議設置於二樓以上樓層以及地下室。如此，公共（聯合）貨運場站可較高強度的使用土地，惟業者可能需支付較高的處理成本，而公共（聯合）貨運場站之設置成本亦會增加。

- 考慮引進之優先次序

- 由於為達公共使用之目的，並利於較多業者使用，公共貨運場站應規定最大承租（承購）面積，故大型業者之大型中繼站恐無法納入，唯具體優先次序待後續加以研究。

## 8.4  ¤µ

本研究研討開發公共貨運場站之可行性，主要著重於土地法規方面。經研究結果顯示，在區位及法規上均屬可行。然對於引進業者，為達較多業者使用，宜對承租（承購）面積加以限制，因此，恐無法納入大型貨運業之轉運型場站，此外，整車兼零擔業設置裝卸場之意願可能較低，唯其隨意、隨地裝卸貨物對都市道路交通影響頗大，建議擬訂相關配合措施，誘導業者於公共（聯合）貨運場站設置裝卸場。至於公共（聯合）貨運場站之開發成本與效益、開發方式、及營運管理等分析，則待後續研究加以探討。