第六章

運輸資訊中心之功能擴展與時程規劃

對網際網路式運輸資訊中心之功能擴展與時程規劃上，將依下列二項進行，表4 顯示各項工作作業時間表。

1. 網路環境之建置與擴充

網路環境建置，初期以本所區域網路伺服器為網際網路伺服器，未來將規劃工作站級網際網路伺服器、FTP伺服器及資料庫伺服器，並將專線由64K提升至128K。初期建置工作將於85年8月底完成，擴充計畫則預計於87年底完成。未來運研所網路規劃架構如圖61。

µ §

圖61 運研所未來網路規劃架構

2. 運研所首頁之資訊更新與維護

如前所述，運研所首頁已於85年8月完成所內各項資料/資訊提供及所外連結部份。便民即時交通資訊系統預計於85年12月底完成。網際網路圖書期刊查詢系統則預計於86年8月底完成。未來工作包括持續維護、資訊更新及網際網路之應用系統開發，如購車自備停車位確認、都市可及性顯示……等。

未來發展，將持續對運輸資訊進行更新與維護；其工作項目及更新頻率如下：

研究報告文件檔：更新頻率以年為單位。

應用程式檔之更新為配合研究計畫之進行，故其更新頻率為不定期。

圖檔之更新頻率如同應用程式檔為不定期。

資料檔之更新頻率如同應用程式檔為不定期。

國內各運輸單位研究報告將持續收集資料，每月定期更新。

交通重要新聞將以月為單位，定期更新。

國內外運輸資訊連結方面將持續收集交通運輸新知，並將重點置於研究課題之分類，以期涵蓋更廣泛之研究領域。

如前所述，運輸資訊中心所欲達到之三大目標為(一)暢通資訊流通管道，(二)整合國內運輸資訊系統以及(三)提供即時運輸資訊。為達此目標，除了運輸研究所扮演中心與橋樑之角色，需要各界支持與意見回饋；更需要國土資訊系統交通網路資料庫相關單位之合作，共同為充實運輸資訊與提升運輸研究時效與品質而努力。

表4  運輸資訊中心工作時程表

項次

工作計畫項目

85

86

87

8889

1

網路環境建置與擴充

1.1

Novell Internet Ready安裝與專線之申請

- 1.2

- PC 級伺服器建置

- 1.3

- 規劃工作站級軟硬體擴充計畫

- 1.4

- 工作站級軟硬體設備建置

- 2

- 運研所首頁

- 2.1

- 所內各項資料/資訊提供

- 2.2

- 國內外政府單位

- 2.3

- 國內外學術及研究單位

- 2.4

- 研究課題

- 2.5

- 國外電子郵件伺服器

- 2.6

- 國內外時事論壇

- 2.7

- 國內外會議資訊

- 2.8

- 國內外搜尋引擎

- 2.9

- 購車自備停車位確認

- 2.10

- 都市可及性顯示

- 2.11

- 便民即時交通資訊

2.12

網際網路圖書期刊查詢系統

3

核心資料庫建置（參考國土資訊系統交通網路資料庫）

3.1

既有路網圖層產生（中科院）

3.2路網及交通量資料標準訂定

3.3

路網資料彙整軟體工具開發

3.4交通量資料彙整軟體工具開發

3.5

核心資料庫管理系統開發

3.6核心資料庫彙整建置（需外單位配合提供資料）