固定路線無障礙運輸服務之運轉操作

目        錄

一、前言

二、計劃範圍與對象

三、計劃目標及效益

四、計劃工作項目與說明

五、研究流程與說明

六、計劃工作進度

七、人力配置

八、經費預估

九、參與人員簡歷

本計劃由台北市公車處與汎誠科技有限公司共同研提，

汎誠科技有限公司主持研究事宜，結合兩單位專業人員，

先從計劃目標及範圍深入分析研討，然後考量公車處現有

資源以研提固定路線無障礙運輸服務之運轉操作草案並就

規劃之草案試行以瞭解實際作業與草案間之差異再行修，

作為大台北地區實施無障礙運輸服務之範本而再以予修訂

各項標準及制度規章，期望能鼓勵及帶動業者加入營運，

以落實大眾運輸政策。

汎  誠  科  技  有 限  公  司

敬  提

台 北 市 公 共 汽 車 管 理 處

固定路線無障礙運輸服務之運轉操作

一、前言

隨著台灣地區經濟成長，而生活水準亦顯著提昇，相對的政府有能力為社會福利投入較大的力量，以普遍照顧殘障弱勢團體。目前台灣地區總人口數為2100萬人，而殘障人口約32萬7仟餘人，佔總人數的1.53%是一相當比重的數字，值得政府重視，而台北市又為台灣政經及文化中心，各項資源均較其他縣市豐沛，其中有3萬8仟餘人領有殘障手冊，佔總人口數為1.46%，以現有之交通設施對一般正常市民而言，服務水準尚能滿足需求。但對殘障人士而言，其交通設施甚少。尤其是在運具方面，可供使用數量甚少。以目前台北地區而言，由政府設置之殘障福利機構有市立陽明教養院、博愛兒童發展中心等廿餘家。其服務量約每天在980人～1,100人之間。另有殘障福利團体及基金會等二十七個團体，針對不同的殘障同胞作各項補助及輔導工作。在殘障教育方面有啟聰、啟智及啟明三所專業學校，分別針對聽障者、智障者及視障者施予專業教育，其學生有1,200餘人。在醫療保健方面各大教學醫院及市立醫療院所均設有復健科，另針對小兒麻痺復健頗具盛名的振興復健中心是專業對小兒麻痺病患服務醫療單位。由於殘障人員每天在就學、診療、訪友及工作上均需使用各種不同之運具以滿足行的需要。綜合上述就學、就醫、就業及訪友等旅次因素，殘障人士之需求面亦相當大，反觀目前台北地區以八十三年底之資料為例在大眾運輸工具方面十家公民營公車數量共有3,055輛，全年行駛總里程約一億六千餘萬公里，班次數為一千九佰二十一萬次，各公車公司之營運資料詳如附表一所示。

表一

台北市公民營公車聯營管理中心

八十三年各公司營運狀況年報表

公司別車輛數行駛班次行駛里程合計載客數合計營收每班次運程每班次載客

市公車1099.55545491349973830.702154941182069880715.09.1639.50

欣　欣340.88296412721517748.6087379156864312660.07.2629.48

大　有344.00206974019045517.7484291632838436078.59.2040.73

大　南208.66152258813889852.2055800378551265217.09.1236.65

光　華160.0012693808979260.6036573202362576223.57.0728.81

北　客284.09209525216412906.4072686869722189333.57.8334.69

三　客187.7312050889836520.8039829859397525512.08.1633.05

首　都81.879277628763361.4032955954329511384.09.4535.52

指　南153.276137744939732.8017824614177300729.08.0529.04

中　興195.3210939218751162.9034198890340288262.08.0061.26

合　計3055.3719216545162109894.146770346726653286114.58.4435.23

其次計程車方面車輛數共有36,998輛，目前之收費方式為1.65公里內65元起跳，每350公尺跳5元，若時速低於5公里累積達3分鐘跳5元，尖峰時段加成。而可供殘障人士搭乘之交通工具除計程車外，大眾運輸工具少之又少，目前除台北市公車處行駛復康巴士3輛大車（以包車方式做遊覽車預約使用，每年約50餘次），5輛小車（採電話預約方式，每次服務一個殘障人員，量小成本高，不經濟），博愛公車兩輛（行駛277路線，每天固定行駛市立療養院與榮總間，每天36班次外，其餘只靠機車代步。因此可知杯水車薪，無法對殘障人士提供具体之服務，其肇因在於：

1．政府未針對殘障人士之需要，規劃及設計其適用之交

通工具及行駛路網使殘障者無法搭乘大眾運輸工具。

2．能適用於殘障人士搭乘之加（改）裝輔助系統大眾運

輸工具（如車輛航空器）其班次路線不足。

3．大眾運輸工具之殘障輔助設備不足（如昇降機、語音

系統，顯示系統等）使搭乘或轉運不方便。

4．殘障硬体設備標準未確定，使殘障人士無法安心使用

。

5．政府對殘障專車未訂定管理辨法及補助措施，使業者

無法經營。

基於上述原因，交通部作一系列無障礙交通研究本計劃係配合「固定路線無障礙運輸服務之規劃設計」研究結論實務運轉操作提出規劃。

二、計劃範圍與對象

本計劃地域範圍以台北市為主，因為目前城際運輸工具均無加裝殘障專用設施，為順利推動，其較可行之做法應先以公營交通事業為對象先行規劃安（改）裝，以試行營運，藉此以建立各項數據及經驗。然後據此作擬定標準及管理辨法之依憑。而市區運輸方面應配合殘障人士每日就學、就醫、就業、訪友等誘因，時間特性等運量分佈因素，其運量較大之主要路線規劃固定班次及路線，而離市區較遠地區或需求者需要提供及門服務，則提供預約及門接送服務。

目前台北市公車處已具備復康巴士硬体設施，並將於八十五年度在購置四十輛小型殘障公車投入服務，由於大台北都會區人口集中，資源較充足，執行較易且成效較能顯著，因之本計劃將配合「固定路線無障礙運輸服務之規劃設計」之研究架構，再選擇大台北都會區為實施示範對象以，並在台北市公車處的協助下，進行實際運轉操作，以達了解實際經營狀況而再以予修訂各項標準及制度規章，期望能鼓勵及帶動業者加入營運，以落實大眾運輸政策。

三、計劃目標及效益

為落實大眾運輸政策加惠殘障人士褔祉由於推動固定路線無障礙運輸服務之運轉操作，使殘障人士方便搭乘大眾運輸工具，減少負擔，達到政府照顧弱勢團体之美意。本計劃之目標先以台北市作為示範運轉對象，以建立具體運轉制度，作為全國各縣市實施之借鏡。

本計劃預期效益如下：

(一)確立各種車輛殘障輔助設施硬体設備標準以提高安全性

透過殘障需求調查及了解國內外殘障者輔助設施之硬体設備並參考本國現行之交通特性，以建立各項設備標準規，提高使用安全性以吸引殘障者搭乘。

(二)建立採購、安裝及測試輔助設施標準作業流程

為使殘障者輔助設施作業標準化起見，可藉此研究參照現行政府採購作業及國際上對殘障設施之標準規範，並訂定決標後之安裝測試及保固期限，使作業標準化。

(三)建立殘障專車營運管理模式以提高效率

由殘障專車之營運特性與一般客運經營環境迴異。因此需針對其特性以設計其人員管理及車輛排班調度、車輛改裝規範、票價結構以及經營方式。尤其是經營管理，影嚮深遠。如何使車輛不致於閒置，能做一般客車或包車使用，使擔任殘障專車駕駛員與一般客車待遇相差無幾，樂於為殘障者服務。

(四)建立客運業經營殘障車之補貼辨法

客車加（改）裝為殘障車後，由於考量旅客動線問題必須拆除部份客座位，同時為固定輪椅又必需加裝固定設施。因此必然會影嚮客座位數及上、下車時間，但又因客源平常日各種客車載客率不及５０％，因此加裝設備不影嚮載客效率。但假日則有影嚮，因此經慎密計算後再予補貼亦屬公允。

(五)加強駕駛員與服務人員之服務與操作訓練

因為殘障專用車之昇降機、顯示系統、語音系統及殘障人員從輪椅到車上之各項硬体設備均應讓駕駛員熟練並能排除簡易故障以確保行車安全。在大型車加（改）裝之公車上應配置服務人員以隨時照顧及協助殘障者上下車及使用硬体設備。

(六)執行無障服務以落實大眾運輸政策

配合無障礙服務之規劃設計，再選擇政府經營之公車及長途客運業者以實際運轉操作，以了解實際經營狀況而再以予修訂各項標準及制度規章，期望能鼓勵及帶動業者加入營運，以落實大眾運輸政策。

四、計劃工作項目與說明

本計劃以系統分析的方法，先搜集殘障者之需求，國內大眾運輸系統之營運狀況及運輸業者的意見，來研擬固定路線殘障公車需求，並配合國外經營殘障專（公）車之實績及殘障輔助設施標準及規範，來研擬我國固定路線殘障公車發展策略，其中包含輔助設施之硬体規格、採購程序、設備安裝及測試，人員、車輛及營運等管理辨法，相關人員之教育訓練等項目，再邀請殘障團体座談，以確定規劃設計之可行性。然後選定在台北市公車處無給職的協助與配合下，擬將部份客車改以加（改）裝後，按規劃設計之各項作業試行，以了解與實際運轉間之差異及效益。經再修正後即可付諸實施，以落實大眾運輸政策。

計劃工作項目如下：

（一）、規劃設計所需之殘障者輔助設施之硬體設備

殘障者殘障程度不同，因此為殘障者之輔助設施之硬體設備而有所差異，一般而言，輔助設施大體可分為：

１、輔助殘者上、下運輸工具部份，如下表一

殘障分類

輔助設施視障聽障肢障語障智障其他

路線班次標示※※※※※

入站播報設施※※※※

聲音導引※※※※

燈光導引※※

上下梯楷※

昇降設備及出入口※※※※※※

２、輔助乘坐運輸工具部份有：

a.站名播報器及顯示器       e.服務鈴

b.昇降機設備　             f.盥洗設備

c.輪椅停靠及固定設備       g.防滑地板

d.博愛座                   h.扶手

如何配合目前之站場及運具，作一整體性規劃，使長途客運及市區公車在不同之運具上有一標準化之作業及標準硬體設施使操作劃一，降低設施故障率，使殘障人士使用運具有安全保障。

（二）、訂定殘障者輔助設施之採購、安裝與測試標準

參考國內目前採購辦法及國外對殘障者使用之設備標

準來研訂本國標準規範，對該項設施之安裝及測試要

求專業合格廠商來施工，以確保其設備安全性及操作

方便性。

（三）、研擬營運管理方法（包括車輛、人員、財務）

因殘障專用車之經營形態與一般客運迴異，其載客人

數稀少、行車公里少、營收少等特性。因此對

（１）駕駛員之獎金影響甚大，因此如何針對此問題需

重新擬定，同時對殘障專用車為節省用人，其預

約及門之車輛。儘量持一人服務。因此對殘障人

士之移動、設備之操作均需熟練。因此訓練及教

育亦為重要課題。

（２）對人員及車輛排班調度方面，因殘障專車之駕駛

員需了解輔助設施之硬体操作。因此，車輛及人

員均受限制。如何根據殘障者需求而排班及規劃

路線。

（３）對車輛購買或改（加）裝輔助設施應考慮殘障人

士之分佈及各種特性，如用於及門之車輛，應考

量每車載客量以４～１０人為宜。改（加）裝大

型車輛應考量輔助設施安裝之位置及動線，同時

更應考量無殘障人士搭乘時不論大、小型車均能

提供正常人使用，以免車輛閒置。

（４）在財務方面應考量車輛購置成本、計費原則，可能免稅、減稅之爭取，未來如何補助業者。

（四）、辦理駕駛員與服務人員的特別服務訓練

駕駛員對殘障專用車輔助設施（昇降機、顯示系統、

語音系統）之操作，故障之排除及殘障人士上、下車

之照顧、駕駛車輛應力求行車平穩安全，且為殘障者

上、下車方便，必需特別注意車輛停放在正確之位置

等。均應加以訓練，而加（改）裝之大型車輛，為不

影響其他旅客或避免車輛靠站太久，而配置服務人員

以協助殘障人士上、下車，應具備基本之護理及輔助

設施之操作知識。

（五）、試辦路線選擇初步分析及評估

依訪談與調查結果，配合台北市公車處的計畫構想與既有之殘障巴士（博愛公車）及所新採購之小殘障巴士，加上改裝之大型公車，同時配合國外原裝進口之殘障公車及各項配合事項，選擇路線先行試行，依實際運作情形再作差異分析評估，綜合出一套根據路線車輛、搭乘之殘障同胞之等特性發展出選線模式，俾供其他縣市之借鏡。

（六）、執行固定路線無障礙運輸服務運轉計劃舉辦示範觀摩會

配合無障礙服務之規劃設計，對車輛之調派，輔助設施之購置改裝，人員之訓練，營運管理辨法之擬定，均有初步之成果後，在台北市公車處協辨下，進行本計晝示範觀摩會。針對本計晝中所擬訂的三個月之試辦示範時期，將其運作模式作成具體結論並另擬邀請運輸業者及殘障團體參與示範觀摩會，以集思廣益，期使本計畫所建立之選線模式及各項管理辦法更臻完善。一併比較國內改裝之技術與國外之差異，提昇國內殘障公車之改裝技術。

五. 研究流程

┌────────────┐    ┌────────┐

│      資料蒐集整理      │    │     訪  談     │

├────────────┤    ├────────┤

│1.社經資料              │    │1.殘障人士或團体│

│2.大眾運輸營運資料      │    │                │

│3.殘障人士搭乘現況需求  │    │2.大眾運輸業者  │

│4.國外實作、實例及無障礙│    └────────┘

│  公車標準規範          │

└────────────┘

--------------------------------------------------------

┌───────┐      ┌────────┐

│   設備採購   │      │    需求分析    │

├───────┤      ├────────┤

│1.無障礙公車  │      │1.路線需求      │

│2.各項改裝設備│      │2.車輛標準需求  │

└───────┘      │3.殘障人士之需求│

└────────┘

--------------------------------------------------------

┌──────────┐

│      研擬方案      │

├──────────┤

│1.殘障公車發展策略  │

│2.選擇路線方案      │

│3.配合固定路線無障礙│

│  運輸服務之規劃設計│

│  結論訂定運轉操作試│

│  行草案            │

└──────────┘

---------------------------------------------------------

┌──────────┐

│   執行與評估修正   │

├──────────┤

│1.推動試行計劃      │

│2.舉辨示範觀摩      │

│3.評估與修正        │

└──────────┘

┌───────┐

│  結論與建議  │

└───────┘

六、計劃工作進度

本計劃工作共為期七個月，預定85年6月15日完成。

時    程第一月第二月第三月第四月第五月第六月第七月

作 業 項 目

蒐集資料、訪談、需求分析

訂定殘障公車規格

採購殘障公車

研提殘障公車發展策略

期中報告及座談

研提可行方案

完成運輸服務運轉操作草案

試行固定路線無障礙運輸服務

研討差異及修訂草案

觀摩展示及期末報告

七、人力配置

為確保本計劃順利運轉操作，本研究計畫在本公司的人力執行下，協商台北市公車處有復康巴士經營實務人員協助參與，在不支領研究薪給下結合具有運轉經驗的人力辨理。其人力配置狀況如下表：

1.計畫主持人(1人)：統籌計劃之研究、分析、執行及進度

控制。

2.顧      問(2人)：提供計劃咨詢與業務協調。

3.協同主持人(1人)：協助主持人綜理計劃各項事宜。

4.專案研究員(2人)：專職負責計劃之研究執行及報告撰寫

5.助理研究員(2人)：協助研究之資料蒐集及行政事宜。

八、經費預估

(一)直接費用....................................1,887,000元

1.直接薪資                                    1,341,000元

計畫主持人      75,000元／人月＊4人月   ＝ 300,000元

顧    問        3,000元／人月＊7人月    ＝  21,000元

協同主持人      60,000元／人月＊3人月   ＝ 180,000元

專案研究員     35,000元／人月＊14人月   ＝ 490,000元

助理研究員     25,000元／人月＊14人月   ＝ 350,000元

2.其他直接費用                                  546,000元

調查費用    150元／人小時＊1040人小時  ＝ 156,000元

運轉示範觀摩費用 200,000元／次＊ 1次   ＝ 200,000元

座談費用       2,000元／人次＊65人次   ＝ 130,000元

打字印刷費       300元／本＊   200本   ＝  60,000元

(二)管理費用(直接薪資*20%)........................268,200元

(三)公    費((直接薪資+管理費用)*15%).............240,038元

(四)設 備 費................................... 4,700,000元

1.通信設備                              ＝  400,000元

2.語音及顯示設備                        ＝  500,000元

3.其他設備                              ＝1,000,000元

4.無障礙殘障公車 2,800,000元／輛＊ 1輛  ＝2,800,000元

(五)稅捐......................................... 354,762元

-----------------------------------------------------------

合   計                                         7,450,000元

九、參與研究人員學經歷

(一)計畫主持人

姓     名：  黃書強

學     歷：1.淡江文理學院學士

2.國立交通大學碩士

現     職 ：汎誠科技有限公司首席顧問

簡     歷 ：1.經濟部台灣鋁業公司會計管理師

2.公賣局松山菸廠主辦統計

3.基隆港務局統計課長

4.省政府交通處主計室副主任

5.台灣汽車客運公司專門委員

6.台灣汽車客運公司企劃管理中心副主任

7.台北市公車處處長

8.台北市公共汽車聯營管理中心主任委員

9.統聯客運公司顧問

10.交通、海洋、東海及逢甲大學副教授

主要著作與參與研究：

1.港埠經營合理化之研究  (基隆港務局)

2.工作簡化  (華泰書局)

3.台灣汽車客運公司管理資訊系統(MIS)規劃

4.台灣汽車客運公司排班調度之研究

5.台灣地區公路汽車客運業營運與組織之研究(75,6

交通部運輸研究所)

6.台灣地區公路汽車客運業財務與費率之研究(75,6

交通部運輸研究所)

7.台灣地區港埠營運與管理之研究(76,6 交通部運輸

研究所)

8.台北市聯營公車票證電腦化研究及實施計劃(台北市

聯營管理委員會)

(二)協同主持人

姓     名 :   黃信隆

學     歷 ：1.成功大學交通管理學士

2.國立交通大學碩士

現     職 ：汎誠科技有限公司副總經理

簡     歷 ：1.逢甲大學交通管理工程學系兼任講師。

2.台灣鐵路管理局列車長、副站長、

主任設計師、程式設計組組長。

3.交通部台北市區鐵路地下化籌備工程處

規劃組組員。

4.台灣汽車客運公司

A.董事會秘書（企劃各種資訊業務）

B.第三運輸處副經理（營運規劃及機料管

理）

C.第一運輸處副經理（人事及行政管理）

D.企劃管理中心副主任（業務企劃管理）

5.台北市公共汽車管理處

A.主任秘書

B.副處長

主要著作與參與研究：

1.台灣汽車客運公司管理資訊系統(MIS)規劃

2.台灣地區公路汽車客運業財務與費率之研究

(75,6 交通部運輸研究所)

3.台北市聯營公車票證電腦化研究及實施計劃

(台北市聯營管理委員會)

(三)顧問

姓     名 : 陳俊勳

學     歷 : 美國凱斯西儲大學機械工程博士

現     職 ：交通大學機械工程系所教授

(四)專案研究員

姓     名 ：黃 貴 鴻

學     歷 ：東吳大學數學系

現     職 ：汎誠科技有限公司副總經理

簡     歷 ：1.慧通電腦公司程式設計師

2.芳盟股份有限公司票證電腦化執行組長

3.優聯科技股份有限公司任高級工程師

4.汎誠科技有限公司副總經理

主要著作與參與研究：

1.台北市公車票證電腦化

2.福和客運公車票證電腦化

姓     名 :   張  聖

學     歷 :   交通大學運輸工程管理學系

現     職 ：汎倫資訊股份有限公司協理

簡     歷 : 1.台灣鐵路管理局列車長

2.宏碁電腦股份有限公司科長

3.汎嘉特資訊股份有限公司經理

4.汎倫資訊股份有限公司協理

主要著作與參與研究：

1.台北市公車票證電腦化

2.福和客運公車票證電腦化

3.台北市公民營聯營公車票證電腦化後檯

電腦軟體說明書

(五)助理研究員

姓     名 :   張良安

學     歷 :   清華大學數學系

現     職 ：汎誠科技有限公司資深副理

簡     歷 : 1.台灣汽車客運公司企劃管理中心系統分

析師

2.陽明資訊股份有限公司系統分析師

主要著作與參與研究：

1.台灣汽車客運公司管理資訊系統(MIS)之規劃

2.台灣汽車客運公司排班調度之研究

姓     名 :   張玉卿

學     歷 :   東海大學企管系

現     職 ：汎誠科技有限公司副理

簡     歷 : 1.光田實業公司會計

2.汎誠科技有限公司副理

固定路線無障礙運輸服務之運轉操作

計 劃 書

汎  誠  科  技  有 限  公  司

中 華 民 國 八 十 四 年 十 一 月