附 錄 一

調查實施計畫

一、前言

本計畫之調查工作項目包括家訪調查、交通量調查、公路路邊訪問調查、航空站旅運特性調查、港口旅運特性調查及貨運特性調查等六項。茲將各項調查依調查目的、調查範圍、調查時間、調查方法與抽樣設計、人力安排等項目說明如下。

二、家訪調查

1.調查目的

本調查主要目的係建立家戶旅運特性資料，作為建立離島地區旅次資料基礎。

2.調查範圍

包括澎湖縣、蘭嶼鄉、綠島鄉、琉球鄉、金門縣、連江縣(馬祖)等六地區。

3.調查時間

調查時間從民國84年10月至民國85年1月完成，其中部份地區之調查樣本數經查核資料不完整或份數不足者，於民國85年6月至民國85年7月進行補充調查。訪問受訪戶全體人員前一日所有旅次之發生情形，若前一日為假日則填寫最近之非假日旅次活動情形。

4.調查方法與抽樣設計

家訪調查資料係作為運輸需求分析之基本資料，因此，問卷之調查項目應能切合未來運輸規劃作業之需求，同時考量調查執行之簡便易行，經檢討以往之調查經驗並確立本次規劃作業之分析項目後，修訂之家訪調查問卷如附表2.1所示。問卷之調查項目分三大部份，茲說明如下：

(1)住戶基本資料：包括住址、人口數、車輛持有、戶平均月所得，以及實住成員個人編號、年齡、性別、職業等。

(2)個人旅次資料：包括個人編號、旅次編號、旅次出發地、旅次到達地、旅次目的、運輸時間、搭乘運具、共乘人數、交通費用等。其中調查地點填寫皆以本計畫所訂之交通分區為最小分區單位。

本調查之抽樣率係參考施鴻志君之[都市交通計劃]的調查抽樣原則，人口

附表2.1 家庭訪問調查表

住戶基本資料：(請填代碼)                    抽樣編碼___________(勿填)

| 地址：ˍˍˍˍ鄉 鎮_________村 里_________路(街)___巷___弄____號___樓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設籍人數:____人 實住人數:____人 就業人數:___人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 電話( )__________ |  |  |  |  |
| 車 | 車 種 |  |  |  | 腳踏車 |  | 機車 |  |  | 小客車 | 小貨車 |  | 計程車 |  | 其他(請說明) |  |  |  |  | 共他(請說明) |  |
| 輛 | 輛 數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 持 有 | 使用情形 多久使用一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 調 | 平均每車乘載數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 查 | 運具使用比例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 個人編碼 |  |  | 稱謂 | 年 齡 |  | 性 |  | 別 | 職業類別 |  |  | 個人編碼 |  | 稱謂 |  | 年齡 |  | 性 | 別 |  | 職業類別 |
|  |  |  |  |  |  | 男 |  | 女 | (填代碼) |  |  |  |  |  |  |  |  | 男 | 女 |  | (填代碼) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 家戶平均月所得:______________萬元 所得階層代碼:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所得階層 |  | (1)小於2.5萬元(2)2.5～5萬元(3)5～7.5萬(4)7.5～10萬元(5)10～12.5萬(6)12.5～15萬元 (7)大於15萬元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 職業類別 |  | (1)無或家管(2)學生(3)農林漁牧業(4)製造業(5)營建業(6)零售業(7)服務業(8)軍、公、教(9)自由業、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

調查員:__________、訪談時間:85年__月__日__時

附表2.1 家庭訪問調查表(續)

| 個 |  |  |  |  | 出 | 到 | 第一次搭乘運具 |  |  |  |  | (轉運)搭乘運具 |  |  |  |  | 總 |  | 交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人 編 號 ︹ 與 前 表 相 同 ︺ | 旅次 編 號 | 出發地點 請填分區編碼 或 詳細地址 | 到達地點 請填分區編碼 或 詳細地址 | 出發時間與 到達時間 | 發 地 性 質 ︹ 請 填 代 碼 ︺ | 達 地 性 質 ︹ 請 填 代 碼 ︺ | 搭 乘 運 具 ︹ 請 填 代 碼 ︺ | 共 乘 人 數 ︹ 含 本人 ︺ | 等車 時 間 ︹ 分鐘 ︺ | 乘 車 時 間 ︹ 分鐘 ︺ | 搭 乘 運 具 ︹ 請 填 代 碼 ︺ |  | 共 乘 人 數 ︹ 含 本人 ︺ | 等車 時 間 ︹ 分鐘 ︺ | 乘 車 時 間 ︹ 分鐘 ︺ | 步行時間 ︹ 分鐘 ︺ |  | 通費用 ︹ 元 ︺ |  |
| ˍ | ˍ | ˍˍ（縣、市） ˍˍ（鄉鎮市） ˍˍ（村、里） 分區碼 ˍˍˍ | ˍˍ（縣、市） ˍˍ（鄉鎮市） ˍˍ（村、里） 分區碼 ˍˍˍ | 出發: ˍˍˍ 到達: ˍˍˍ | ˍ | ˍ | ˍ | ˍ | ˍ | ˍ | ˍ |  | ˍ | ˍ | ˍ | ˍ |  | ˍ |  |
| ˍ | ˍ | ˍˍ（縣、市） ˍˍ（鄉鎮市） ˍˍ（村、里） 分區碼 _ˍˍˍ | ˍˍ（縣、市） ˍˍ（鄉鎮市） ˍˍ（村、里） 分區碼 _ˍˍˍ | 出發: ˍˍˍ 到達: ˍˍˍ | ˍ | ˍ | ˍ | ˍ | ˍ | ˍ | ˍ |  | ˍ | ˍ | ˍ | ˍ |  | ˍ |  |
| ˍ | ˍ | ˍˍ（縣、市） ˍˍ（鄉鎮市） ˍˍ（村、里） 分區碼 ˍˍˍ | ˍˍ（縣、市） ˍˍ（鄉鎮市） ˍˍ（村、里） 分區碼 ˍˍˍ | 出發: ˍˍˍ 到達: ˍˍˍ | ˍ | ˍ | ˍ | ˍ | ˍ | ˍ | ˍ |  | ˍ | ˍ | ˍ | ˍ |  | ˍ |  |
| ˍ | ˍ | ˍˍˍ縣、市） ˍˍˍ鄉鎮市） ˍˍˍ村、里） 分區碼 _ˍˍˍ | ˍˍ（縣、市） ˍˍ（鄉鎮市） ˍˍ（村、里） 分區碼 _ˍˍˍ | 出發: ˍˍˍ 到達: ˍˍˍ | ˍ | ˍ | ˍ | ˍ | ˍ | ˍ | ˍ |  | ˍ | ˍ | ˍ | ˍ |  | ˍ |  |
| ˍ | ˍ | ˍˍ（縣、市） ˍˍ（鄉鎮市） ˍˍ（村、里） 分區碼 _ˍˍˍ | ˍˍ（縣、市） ˍˍ（鄉鎮市） ˍˍˍ(村、里） 分區碼 _ˍˍˍ | 出發: ˍˍˍ 到達: ˍˍˍ | ˍ | ˍ | ˍ | ˍ | ˍ | ˍ | ˍ |  | ˍ | ˍ | ˍ | ˍ |  | ˍ |  |

代碼一覽表

| 出發地、到達地性質 | 1.家2..工作3.學校4.洽公5.娛樂觀光6.購物7.訪友社交8.探親(駐軍)9.其他 |  |
| --- | --- | --- |
| 搭乘、轉乘運具 |  | 1.小客車2.計程車3.小貨車4.定期大客車5.遊覽車6.大貨車7.軍車8.機車9.腳踏車10.飛機11.船12.火車13.步行14.其他（請說明） |

附表 2.2 家訪調查地區抽樣份數與人力配置表

| 地區 \ 項目 | 預定份數 | 84年總戶數 | 抽樣戶數 | 抽樣率(%) | 調查員人數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 澎湖縣 | 1,205 | 24,910 | 1,270 | 5 | 30 |
| 蘭嶼鄉 | 153 | 769 | 154 | 20 | 5 |
| 綠島鄉 | 154 | 630 | 154 | 24 | 5 |
| 琉球鄉 | 333 | 3,084 | 333 | 11 | 7 |
| 金門縣 | 991 | 12,493 | 1,001 | 8 | 25 |
| 連江縣(馬祖) | 274 | 1,376 | 276 | 20 | 10 |
| 合 計 | 3,110 | 43,262 | 3,188 | 7 | 85 |

註:預定份數係依據工作計畫書所訂份數，抽樣份數係本調查實際調查份數。

數越少之地區，所需的抽樣比率越高，並考量離島地區特有之保守民風及設籍居民外出台灣本島發展等因素，影響調查困難度，故酌予調整抽樣率，得各離島之抽樣數量如附表2.2，共得有效樣本3,188份。資料處理階段時，首先逐一針對其住戶基本資料、旅次資料進行整理、檢核(若不詳細者請其確認或補填)、編碼、建檔等處理作業，再依所需分析之旅次特性予以統計。

於資料放大處理階段則依各交通分區之同期間(八十四年底)戶籍登記戶數為基礎，計算有效樣本之放大率，進行資料運用時之調整作業。放大方法如下：

Ｔij  =  ｔij  ／  Ｓij

其中：Ｔij 放大後交通分區i 到交通分區j之旅次數

ｔij 為交通分區i 到交通分區j之旅次數

Ｓij 為交通分區i之抽樣率，即有效訪問戶數除以實際戶數

5.人力安排

此項調查工作視各離島之實際狀況委請當地高中(職)學生、村里幹事或當地居民進行訪問工作，或請學校協助發放問卷予學生帶回填寫等方式作業，其中，每一鄉鎮委派組長一人，負責統籌該區之家訪調查資料，以掌握問卷填寫正確性，期間並配合進行詳細講習訓練以便順利完成工作。人力配置表參見附表2.2。

三、交通量調查

1.調查目的

本調查主要目的有二，一為瞭解離島地區公路道路服務水準，以為道路改善參考，二為提供路邊訪問旅次起迄資料放大之依據，作為檢核各離島內陸地區旅次起迄分佈之依據。

2.調查範圍

包括澎湖縣、蘭嶼鄉、綠島鄉、琉球鄉、金門縣、連江縣(馬祖)等六地區。

3.調查時間

分觀光淡、旺季二階段調查，第一階段為觀光淡季，其調查時間從民國84年10月至民國85年1月，於平常日期間內，任擇一天之7-10時、15-18時共進行6小時交通量調查，第二階段為觀光旺季，其調查時間為民國85年7、8月，亦於平常日任擇一天之7-11時、14-18時共進行8小時交通量調查，各調查時間如附表2.3。

4.調查方法與抽樣設計

交通量調查採屏柵線式設站，以人工輔以計數器或劃"正"字的方式，將通過調查地點之車輛，依規定之調查車種分方向，每隔15分鐘登錄於調查表格中，有關調查表格請參見附表2.4。設計如下：

(1)車種分類：分為小客車、計程車、小貨車、定期大客車、不定期大客車、大貨車、聯結車及機車。

(2)金門縣、馬祖地區因駐軍多故增加"軍車"以符合研究所需。

5.人力安排

此項調查人力安排如附表2.3所示。調查人員則視各離島之實際狀況委請當地高中(職)、當地居民進行調查工作，期間並配合進行詳細講習訓練以便順利完成工作。

四、公路路邊訪問調查

1.調查目的

本調查主要目的在於透過各調查點之旅次起迄地點與旅次目的等資料，藉以瞭解各離島地區旅次需求分佈型態。

2.調查範圍

包括澎湖縣、蘭嶼鄉、綠島鄉、琉球鄉、金門縣、連江縣(馬祖)等六地區。調查範圍與交通量調查相同(如附表2.3)。

3.調查時間

其調查時間為民國85年7、8月，於平常日任擇一天之7-11時、14-18時共進行8小時交通調查，其調查日期同交通量，見附表2.3。

4.調查方法與抽樣設計

附表 2.3 交通量調查及路訪調查地點、時間與人力一覽表

| 項目 | 路線 | 地點 | 調查時間 |  | 人力(人/站) |  |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 站號 |  |  | 第一階段 | 第二階段 | 交通量 | 路訪 | 警力 | ◎未路訪 |
| 澎湖 1 | 澎1 | 興仁 | 84.10.19 | 85.7.7 | 2 | 4 | 2 |  |
| 2 | 澎2 | 拱北 |  | 85.7.7 | 2 | 4 | 2 |  |
| 3 | 澎2 | 東衛 | 84.10.19 | 85.7.7 | 2 | 4 | 2 |  |
| 4 | 澎3 | 中西 | 84.10.19 | 85.7.7 | 4 | 4 | 2 |  |
| 5 | 澎3 | 通樑 | 84.10.19 | 85.7.7 | 4 | 4 | 2 |  |
| 6 | 澎4 | 蕭瓜 |  | 85.7.7 | 4 | 4 | 2 |  |
| 7 | 澎4 | 監理站 |  | 85.7.7 | 2 |  |  | ◎ |
| 8 | 澎5 | 菜園 |  | 85.7.7 | 4 | 4 | 2 |  |
| 蘭嶼 9 | 環島公路 | 坦克岩 | 84.12.13 | 85.7.21 | 2 | 4 | 2 |  |
| 10 | 環島公路 | 虎頭坡 | 84.12.13 | 85.7.21 | 2 | 4 | 2 |  |
| 11 | 環島公路 | 雙獅岩 |  | 85.7.21 | 2 | 4 | 2 |  |
| 12 | 環島公路 | 龍頭岩 |  | 85.7.21 | 2 | 4 | 2 |  |
| 13 | 橫慣公路 | 中點 |  | 85.7.21 | 2 | 4 | 2 |  |
| 綠島14 | 環島公路 | 柴口橋 | 84.11.8 | 85.8.27 | 2 | 4 | 2 |  |
| 15 | 環島公路 | 中寮橋 | 84.11.8 | 85.8.27 | 2 | 4 | 2 |  |
| 16 | 環島公路 | 南寮漁港 |  | 85.8.27 | 2 | 4 | 2 |  |
| 17 | 環島公路 | 大白沙 |  | 85.8.27 | 2 |  |  | ◎ |
| 琉球18 | 屏202 | 靈山寺 | 84.11.9 | 85.7.16 | 2 | 4 | 2 |  |
| 19 | 屏201 | 白沙尾 |  | 85.7.16 | 2 | 4 | 2 |  |
| 20 | 屏202 | 復興橋 |  | 85.7.16 | 2 |  |  | ◎ |
| 21 | 屏202 | 大寮 |  | 85.7.17 | 2 | 4 | 2 |  |
| 22 | 屏202 | 海子口 |  | 85.7.17 | 2 | 4 | 2 |  |
| 23 | 屏202 | 番子厝 |  | 85.7.17 | 2 |  |  | ◎ |
| 24 | 屏201 | 碧雲寺 | 84.11.9 | 85.7.17 | 2 | 4 | 2 |  |

附表 2.3 交通量調查及路訪調查地點、時間與人力一覽表(續)

| 項目 | 路線 | 地點 | 調查時間 |  | 人力(人/站) |  |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 站號 |  |  | 第一階段 | 第二階段 | 交通量 | 路訪 | 警力 | ◎未路訪 |
| 金門25 | 環島東路 | 鵲山 | 84.10.17 | 85.7.3 | 4 | 4 | 2 |  |
| 26 | 環島北路 | 中蘭 |  | 85.7.3 | 2 | 4 | 2 |  |
| 27 | 環島北路 | 瓊林 |  | 85.7.3 | 4 | 4 | 2 |  |
| 28 | 環島北路 | 金城 | 84.10.17 | 85.7.3 | 4 | 4 | 2 |  |
| 29 | 環島西路 | 金城 |  | 85.7.5 | 2 | 4 | 2 |  |
| 30 | 中央公路 | 瓊林 |  | 85.7.5 | 2 | 4 | 2 |  |
| 31 | 中央公路 | 榜林 | 84.10.17 | 85.7.5 | 2 | 4 | 2 |  |
| 32 | 環島南路 | 后湖 |  | 85.7.5 | 2 | 4 | 2 |  |
| 33 | 環島南路 | 尚義 |  | 85.7.5 | 2 | 4 | 2 |  |
| 馬祖34 | 環島南路 | 中正公園 |  | 85.7.5 | 2 |  |  | ◎ |
| 35 | 環島南路 | 怡園 | 84.11.3 | 85.7.5 | 2 |  |  | ◎ |
| 36 | 環島南路 | 板里 |  | 85.7.5 | 2 |  |  | ◎ |
| 37 | 清馬道 | 經澤 | 84.11.3 | 85.7.5 | 2 |  |  | ◎ |
| 38 | 中央公路 | 風口 |  | 85.7.5 | 2 |  |  | ◎ |
| 39 | 清馬道 | 珠螺 |  | 85.7.5 | 2 |  |  | ◎ |
| 小計 |  |  |  |  | 92 | 116 | 58 |  |

註:本研究整理。

附表2.4 公路交通量調查表

頁數：

| 調查站名： 方 向： 調 查 員： 調查時間： 年 月 日（星期 ） |  |  |  |  | 調查站示意圖： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 時間 | 自用 小客車 | 計程車 | 小貨車 | 定期 大貨車 | 非定期 大貨車 | 大貨車 | 小型 軍車 | 大型 軍車 | 機車 | 腳踏車 |
| :00 ∣ :15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :15 ∣ :30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :30 ∣ :45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :45 ∣ :00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由於家戶旅次特性訪問所獲得之旅次特性資料主要係以家旅次(HomeBaseTrip)為主，公路路邊訪問調查之目的為獲得各交通分區間之旅次起迄分佈特性，故問卷設計內容包括旅次目的、使用交通工具、起迄點、乘載人數等資料，以配合家庭旅次特性訪問調查之進行，獲得完整的旅運特性資料。調查方法係由警察協助攔車進行訪問調查，並由調查員引導至路邊安全空間內進行訪問，訪問時應簡潔，以節省受訪者時間並於每十五分登記一次時間。攔訪車種包括小客車、計程車、非定期大客車、機車、腳踏車等。

其中，各調查路段之各車種的抽樣方法係採用系統抽樣法，在車流中每隔5～6輛中隨機抽取一輛調查，原則上抽樣率約佔總交通量之15～20％，但須配合實際狀況及警員攔車狀況調整抽樣率；未來抽樣資料放大處理，由於交通量調查僅為上下午尖峰時間共8小時，首先以各站之交通量作為樣本放大調整依據，另為求得人旅次/日，將再依據家訪旅次之時間分佈合理推估出放大至24小時的流量比例予以估算。調查表格請參見附表2.5。資料放大方法如下:

Ｔij  =  ｔij  ／  Ｓij

其中：Ｔij 放大後交通分區i 到交通分區j之旅次數

ｔij 為抽樣交通分區i 到交通分區j之旅次數

Ｓij 為調查站分車種之抽樣率，即分車種抽樣數除以實際車量數

5.人力安排

此項調查人力安排如附表2.3所示。調查人員則視各離島之實際狀況委請當地高中(職)、當地居民進行調查工作，期間並配合進行詳細講習訓練以便順利完成工作。

五、航空、港口旅運特性調查

1.調查目的

本調查主要目的在於透過訪問旅客之旅次起迄地點、旅次目的以及使用交通工具等相關資料，藉以瞭解各離島地區航空、港口客運旅次需求分佈型態。

2.調查範圍

包括澎湖縣、蘭嶼鄉、綠島鄉、琉球鄉、金門縣、連江縣(馬祖)等六地區航空站及港口。調查範圍包括七個航空站與八個港口， 調查站請參見附表2.6及附表2.7。

3.調查時間

其調查時間為民國85年7、8月，配合海空運輸時間分別於平常日、例假日於各航空站、港口進行問卷調查。

4.調查方法與抽樣設計

本調查係以問卷訪問方式進行，派員至各離島地區之航空站、港口，隨運量大小，採隨機系統抽樣方法調查，航空站抽樣率除澎湖縣馬公機場、金門縣尚義機場運量較大，所需的抽樣比例較低，分別為6%、9%外，其餘機場抽樣率皆大於25%以上。海運旅運需求特性之調查亦採用隨機抽樣方式，以15%-20%之抽樣率進行訪問調查。未來樣本資料將依各站平均每日運量資料予以放大調整，以獲得空運旅客之起迄特性資料，調查方式係由調查員於機場現場訪問或委請航空公司將問卷發給搭乘離島航線班機之旅客，由旅客自行填寫後交回航空公司服務人員。

調查問卷內容包括旅客基本資料、旅次特性資料、轉乘資料等，其航空站調查表格請參見附表2.8，港口調查表格請參見附表2.9。

5.人力安排

此項調查工作人力安排如附表2.6、附表2.7所示。調查人員則視各離島之實際狀況委請當地高中(職)、當地居民進行調查工作，期間並配合進行詳細講習訓練以便順利完成工作。

六、貨運特性調查

1.調查目的

本調查主要目的在於透過訪問之貨運旅次起迄地點、使用交通工具等相關資料，藉以瞭解各離島地區貨運運輸特性及需求分佈型態。

2.調查範圍

包括澎湖縣、蘭嶼鄉、綠島鄉、琉球鄉、金門縣、連江縣(馬祖)等六地區。

3.調查時間

附表2.5 車輛路邊訪問調查表

頁數:

| 站號： 站名： 方向：往 日期： 星期： 調查員 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 時 | 交通 | 乘坐 | 旅次 | 目的 |  |  | 當地 |
| 間 | 工具 | 人數 | 從 | 到 | 起點(出發地) | 迄點(目的地) | 居民 |
|  |  |  |  |  | ___鄉(鎮)____村里___路街 地點:_____________ ooo | ___鄉(鎮)____村里___路街 地點:_____________ooo |  |
|  |  |  |  |  | ___鄉(鎮)____村里___路街 地點:_____________ ooo | ___鄉(鎮)____村里___路街 地點:_____________ooo |  |
|  |  |  |  |  | ___鄉(鎮)____村里___路街 地點:_____________ ooo | ___鄉(鎮)____村里___路街 地點:_____________ooo |  |
|  |  |  |  |  | ___鄉(鎮)____村里___路街 地點:_____________ ooo | ___鄉(鎮)____村里___路街 地點:_____________ooo |  |
|  |  |  |  |  | ___鄉(鎮)____村里___路街 地點:_____________ ooo | ___鄉(鎮)____村里___路街 地點:_____________ooo |  |
|  |  |  |  |  | ___鄉(鎮)____村里___路街 地點:_____________ ooo | ___鄉(鎮)____村里___路街 地點:_____________ooo |  |
|  |  |  |  |  | ___鄉(鎮)____村里___路街 地點:_____________ ooo | ___鄉(鎮)____村里___路街 地點:_____________ooo |  |
|  |  |  |  |  | ___鄉(鎮)____村里___路街 地點:_____________ ooo | ___鄉(鎮)____村里___路街 地點:_____________ooo |  |
|  |  |  |  |  | ___鄉(鎮)____村里___路街 地點:_____________ ooo | ___鄉(鎮)____村里___路街 地點:_____________ooo |  |
|  |  |  |  |  | ___鄉(鎮)____村里___路街 地點:_____________ ooo | ___鄉(鎮)____村里___路街 地點:_____________ooo |  |
|  |  |  |  |  | ___鄉(鎮)____村里___路街 地點:_____________ ooo | ___鄉(鎮)____村里___路街 地點:_____________ooo |  |

時間:記錄方式為時:分，其中每小時整點、15分、30分、45分時予以登錄，小時採24小時制，例：16:15

交通工具代碼:1.小客車2.計程車3.小貨車4.定期大客車5.遊覽車6.大貨車7.軍車8.機車9.腳踏車10.其他

旅次目地代碼:1.家2.工作3.學校4.洽公5.娛樂、觀光6.購物7.訪友、社交8.探親(駐軍)9.其他

是否為當地居民代碼:1.是2.否      *乘坐人數包含司機

附表 2.6 航空站旅次特性調查份數及人力配置表

| 航空站 | 預定份數 | 實際份數 |  |  | 調查員 | 督導員 | 調查時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平常 | 假日 | 小計 | (人) |  |  |
| 馬公機場(澎湖) | 900 | 807 | 1,076 | 1883 | 22 | 1 | 85年7月5.7日 |
| 望安機場(澎湖) | 機場維修 |  |  |  |  |  |  |
| 七美機場(澎湖) | 100 | 40 | 60 | 100 | 5 | 1 | 85年7月5.7日 |
| 蘭嶼機場(蘭嶼) | 300 | 95 | 106 | 201 | 9 | 1 | 85年7月19.21日 |
| 綠島機場(綠島) | 300 | 222 | 327 | 549 | 9 | 1 | 85年8月25.27日 |
| 尚義機場(金門) | 500 | 674 | 403 | 1,077 | 9 | 1 | 85年7月5.7日 |
| 北竿機場(馬祖) | 300 | 240 | 120 | 360 | 9 | 1 | 85年7月5.7日 |
| 小 計 | 2,400 | 2,078 | 2,092 | 4,170 | 63 | 6 |  |

註:1.預定份數係依據工作計畫書所訂份數，抽樣份數係本調查實際調查份數。

2.本研究整理。

附表 2.7 港口旅次特性調查份數及人力配置表

| 港口 | 預定份數 | 實際份數 |  |  | 調查員 | 督導員 | 調查時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平常 | 假日 | 小計 | (人) |  |  |
| 馬公港(澎湖) | 500 | 621 | 375 | 996 | 10 | 1 | 85年7月5.7日 |
| 鎖港(澎湖) | 100 | 147 | 51 | 198 | 2 | 1 | 85年7月5.7日 |
| 開元港(蘭嶼) | 100 | 50 | 54 | 104 | 2 | 1 | 85年7月16-20日 |
| 南寮漁港(綠島) | 100 | 52 | 89 | 141 | 2 | 1 | 85年8月25.27日 |
| 白沙港(琉球) | 100 | 57 | 120 | 177 | 2 | 1 | 85年7月14.16日 |
| 料羅港(金門) | 100 | 100 |  | 100 | 2 | 1 | 85年7月5.7日 |
| 福沃港(馬祖) | 100 | 100 |  | 100 | 2 | 1 | 85年7月5.7日 |
| 白沙港(馬祖) | 100 | 100 | 50 | 150 | 2 | 1 | 85年7月5.7日 |
| 小 計 | 1,200 | 1,227 | 739 | 1,966 | 24 | 8 | 85年7月5.7日 |

註:1.預定份數係依據工作計畫書所訂份數，抽樣份數係本調查實際調查份數。

2.本研究整理。

附表2.8 航空站客運訪問調查表

調查員：　　　　　頁數：

|  | 到 | 航空 | 站前 |  |  |  |  |  | 離 | 航空 | 站後 |  |  | 旅次 | 目的 | 年 | 性 | 職 | 大 |  |  | 是 |  |  | 當 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出發地點 | 使 用 運 具 ︹ 填 代 碼 ︺ | 旅 行 時 間 ︹ 分 ︺ | 費 用 ︹ 元 ︺ |  | 起點 航站 | 機 型 | 迄點 航站 |  | 使 用 運 具 ︹ 填 代 碼 ︺ | 旅 行 時 間 ︹ 分 ︺ | 費 用 ︹ 元 ︺ | 到達地點 |  | 從 ︹ 填 代 碼 ︺ | 到 ︹ 填 代 碼 ︺ | 齡 | 別 | 業 ︹ 填 代 碼 ︺ | 小 飛 機 偏 好 |  | 否為當 |  |  | 地居民 |  |
| ___市(縣)_____區(市 ,鄉,鎮)_______村(里) 地點:_____________ 代碼：ooo |  |  |  |  | 名稱： 代碼： |  | 名稱： 代碼： |  |  |  |  | ___市(縣)_____區(市 ,鄉,鎮)_______村(里) 地點:_____________ 代碼：ooo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ___市(縣)_____區(市 ,鄉,鎮)_______村(里) 地點:_____________ 代碼：ooo |  |  |  |  | 名稱： 代碼： |  | 名稱： 代碼： |  |  |  |  | ___市(縣)_____區(市 ,鄉,鎮)_______村(里) 地點:_____________ 代碼：ooo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ___市(縣)_____區(市 ,鄉,鎮)_______村(里) 地點:_____________ 代碼：ooo |  |  |  |  | 名稱： 代碼： |  | 名稱： 代碼： |  |  |  |  | ___市(縣)_____區(市 ,鄉,鎮)_______村(里) 地點:_____________ 代碼：ooo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ___市(縣)_____區(市 ,鄉,鎮)_______村(里) 地點:_____________ 代碼：ooo |  |  |  |  | 名稱： 代碼： |  | 名稱： 代碼： |  |  |  |  | ___市(縣)_____區(市 ,鄉,鎮)_______村(里) 地點:_____________ 代碼：ooo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 到站、離站運具 |  |  |  | 起、迄站 |  |  |  | 旅次目的 |  |  |  |  | 職業 |  |  |  |  |  |  | 性別 |  |  |  |  |  |
| 1.小客車 8.機車 2.計程車 9.腳踏車 3.小貨車 10.飛機 4.定期大客車 11.船 5.遊覽車 12.火車 6.大貨車 13.步行 7.軍車 14.其他(請說明) |  |  |  | 1.馬公機場 8.台北機場 2.望安機場 9.台中機場 3.七美機場 10.嘉義機場 4.蘭嶼機場 11.台南機場 5.綠島機場 12.高雄機場 6.尚義機場 13.台東機場 7.北竿機場 14.其他(請說明) |  |  |  | 1.家 6.購物 2.工作 7.訪友、社交 3.學校 8.探親(駐軍) 4.洽公 9.其他 5.娛樂觀光 |  |  |  |  | 1.無、家管 7.服務業 2.學生 8.軍警、公教 3.農林漁牧業 9.自由業、 4.製造業 10.其他(請說明) 5.營建業 6.零售業 |  |  |  |  |  |  | 1. 男 2. 女 |  |  | 1. 是 2. 否 |  |  |

附表2.9 港口客運訪問調查表

調查員：　　　　　頁數：

|  | 到 | 港口 |  | 前 |  |  |  |  | 離 | 港口 | 後 |  |  | 旅次 | 目的 | 年 | 性 | 職 |  |  | 是 |  | 地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出發地點 | 使 用 運 具 ︹ 填 代 碼 ︺ | 旅 行 時 間 ︹ 分 ︺ |  | 費 用 ︹ 元 ︺ | 起點 港口 | 船 型 | 迄點 港口 |  | 使 用 運 具 ︹ 填 代 碼 ︺ | 旅 行 時 間 ︹ 分 ︺ | 費 用 ︹ 元 ︺ | 到達地點 |  | 從 ︹ 填 代 碼 ︺ | 到 ︹ 填 代 碼 ︺ | 齡 | 別 ︹ 填 代 碼 ︺ | 業 ︹ 填 代 碼 ︺ |  |  | 否為當 |  | 居 民 |
| ___市(縣)______區(市 ,鄉,鎮)________村(里) 地點:______________ 代碼：ooo |  |  |  |  | 名稱： 代碼： |  | 名稱： 代碼： |  |  |  |  | ___市(縣)______區(市 ,鄉,鎮)________村(里) 地點:______________ 代碼：ooo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ___市(縣)______區(市 ,鄉,鎮)________村(里) 地點:______________ 代碼：ooo |  |  |  |  | 名稱： 代碼： |  | 名稱： 代碼： |  |  |  |  | ___市(縣)______區(市 ,鄉,鎮)________村(里) 地點:______________ 代碼：ooo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ___市(縣)______區(市 ,鄉,鎮)________村(里) 地點:______________ 代碼：ooo |  |  |  |  | 名稱： 代碼： |  | 名稱： 代碼： |  |  |  |  | ___市(縣)______區(市 ,鄉,鎮)________村(里) 地點:______________ 代碼：ooo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ___市(縣)______區(市 ,鄉,鎮)________村(里) 地點:______________ 代碼：ooo |  |  |  |  | 名稱： 代碼： |  | 名稱： 代碼： |  |  |  |  | ___市(縣)______區(市 ,鄉,鎮)________村(里) 地點:______________ 代碼：ooo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 到站、離站運具 |  |  | 起、迄站 |  |  |  |  | 旅次目的 |  |  |  |  | 職業 |  |  |  |  |  |  | 性別 |  |  |  |
| 1.小客車 8.機車 2.計程車 9.腳踏車 3.小貨車 10.飛機 4.定期大客車 11.船 5.遊覽車 12.火車 6.大貨車 13.步行 7.軍車 14.其他(請說明) |  |  | 1.馬公港 8.白沙港(北竿 13.箔子寮港 2.鎖港 9.基隆港 14.安平港 3.開元港 10.台中港 15.將軍港 4.南察漁港 11.高雄港 16.東港 5.白沙港(硫球) 12.布袋港 17.中芸港 6.料羅港 18.加路蘭港 7.福沃港 19.其他(請說明) |  |  |  |  | 1.家 6.購物 2.工作 7.訪友、社交 3.學校 8.探親(駐軍) 4.洽公 9.其他 5.娛樂觀光 |  |  |  |  | 1.無、家管 6.零售業 2.學生 7.服務業 3.農林漁牧業 8.軍警、公教 4.製造業 9.自由業、其他(請說明) 5.營建業 |  |  |  |  |  |  | 1. 男 2. 女 |  | 1. 是 2. 否 |  |

其調查時間為民國85年7、8月，配合海空運輸時間分別於平常日進行問卷調查，其中，各離島之調查時間請參見附表2.10。

4.調查方法與抽樣設計

本調查係以問卷訪問方式進行，派員至各離島地區之航空站、港口，隨運量大小，採隨機系統抽樣方法調查。未來樣本資料將依各站平均每日運量資料予以調整放大，以獲得貨運之起迄特性資料，調查方式係由調查員於各調查站訪問貨物運輸人員，訪問其載貨情形。

有關調查內容應包含:車種別、貨種類別、貨物起迄點、載貨重量、貨運費率。調查表格請參見附表2.11。

5.人力安排

此項調查工作人力安排如附表2.10所示。調查人員則視各離島之實際狀況委請當地高中(職)、當地居民進行調查工作，期間並配合進行詳細講習訓練以便順利完成工作。

七、調查資料輸入格式

本調查所有調查資料，俟調查作業結束，將逐一針對各資料項進行整理、檢核(若不詳細者請其確認或補填)、編碼、建檔等資料處理作業，再依所需分析之旅次特性予以統計。各種調查資料輸入格式如附表2.12至附表2.17。

附表 2.10 貨運特性調查時間及人力配置表

| 地區 | 調查份數 | 調查員(人) | 督導員 | 調查時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 澎湖縣 | 53 | 5 | 1 | 85年7月5日 |
| 蘭嶼鄉 | 32 | 3 | 1 | 85年7月19日 |
| 綠島鄉 | 39 | 3 | 1 | 85年8月27日 |
| 琉球鄉 | 29 | 3 | 1 | 85年7月16日 |
| 金門縣 | 74 | 3 | 1 | 85年7月5日 |
| 連江縣(馬祖) | - | 3 | 1 | 85年7月5日 |
| 小 計 | 227 | 20 | 6 |  |

註:連江縣之貨運特性調查因為軍用AP鑑故無法或獲得調查。

附表2.11 貨運特性調查表

調查員：　　　　頁數：

| 抽樣編號： 調查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 貨運公司行號概況表： 公司行號:_____________________________________地址:_________________________________________ 負 責 人:_____________________________________電話:( )___________________________ 貴單位營業車輛數:聯結車____________輛,大貨車_____________輛,小貨車_________________輛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 運旅次調查表: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 貨 | 噸 |  |  | 第一次使用運具 |  |  |  |  |  | 轉運使用運具 |  |  |  |  |  | 頻 |
| 種 | 數 | 出發地點 (請填詳細地址) | 到達地點 (請填詳細地址) | 運 具︹ 填 入 代 碼 ︺ | 裝運等待時間 ︹ 分 ︺ | 卸 運 等待時間 ︹ 分 ︺ | 運輸時間 ︹ 分 ︺ | 運費 ︹ 元 ︺ | 轉運序號 |  | 運 具︹ 填 入 代 碼 ︺ | 裝運等待時間 ︹ 分 ︺ | 卸運等待時間 ︹ 分 ︺ | 運輸時間 ︹ 分 ︺ | 運 費 ︹ 元 ︺ | 率 ︹ 多 少 天 一 次 ︺ |
|  |  | _____市(縣)_______鄉,(鎮) _________________村(里) 地點:__________________ 代碼： | _______市(縣)_______鄉,(鎮) ___________________村(里) 地點:__________________ 代碼： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | _____市(縣)_______鄉,(鎮) _________________村(里) 地點:__________________ 代碼： | _______市(縣)_______鄉,(鎮) ___________________村(里) 地點:__________________ 代碼： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | _____市(縣)_______鄉,(鎮) _________________村(里) 地點:__________________ 代碼： | _______市(縣)_______鄉,(鎮) ___________________村(里) 地點:__________________ 代碼： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | _____市(縣)_______鄉,(鎮) _________________村(里) 地點:__________________ 代碼： | _______市(縣)_______鄉,(鎮) ___________________村(里) 地點:__________________ 代碼： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | _____市(縣)_______鄉,(鎮) _________________村(里) 地點:__________________ 代碼： | _______市(縣)_______鄉,(鎮) ___________________村(里) 地點:__________________ 代碼： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | _____市(縣)_______鄉,(鎮) _________________村(里) 地點:__________________ 代碼： | _______市(縣)_______鄉,(鎮) ___________________村(里) 地點:__________________ 代碼： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | _____市(縣)_______鄉,(鎮) _________________村(里) 地點:__________________ 代碼： | _______市(縣)_______鄉,(鎮) ___________________村(里) 地點:__________________ 代碼： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

運具代碼:1.小客車2.計程車3.小貨車4.定期大客車5.遊覽車6.大貨車7.軍車8.機車9.腳踏車10.飛機11.船12.火車13.其他

貨種代碼:1.稻米及穀類2.其他農產品3.林產品4.水禽畜產5.非金屬礦及其製品6.食品7.紡織品8.製材合板及紙9.化學材料及其製品10.機械電器及各種金屬製品11.其他12.貨櫃

ªª2.12®®³°½¬¸®¿¤®¦(¤)

| 住戶基本資料：資料欄位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抽樣編碼:1-6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設籍人數:7-9 |  |  |  |  |  | 實住人數:10-12 |  |  |  |  |  |  | 就業人數:13-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 車 | 車 種 |  |  | 腳踏車 |  | 機車 |  |  | 小客車 | 小貨車 |  |  |  | 計程車 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 輛 | 輛 數 |  |  | 16-18 |  | 31-33 |  |  | 46-48 | 61-63 |  |  |  | 76-78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 持 有 | 使用情形 多久使用一次 |  |  | 19-23 |  | 34-38 |  |  | 49-53 | 64-68 |  |  |  | 79-83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 調 | 平均每車乘載數 |  |  | 24-26 |  | 39-41 |  |  | 54-56 | 69-71 |  |  |  | 84-86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 查 | 運具使用比例 |  |  | 27-30 |  | 42-45 |  |  | 57-60 | 72-75 |  |  |  | 87-90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 個人編碼 |  | 稱謂 | 年 齡 |  | 性 |  | 別 | 職業類別 |  |  | 個人編碼 |  |  |  | 稱謂 |  | 年齡 |  |  | 性 | 別 |  | 職業類別 |
|  |  |  |  |  | 男 |  | 女 | (填代碼) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 男 | 女 |  | (填代碼) |
| 1 |  |  | 97-99 |  | 101 |  |  | 102-103 |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 132-134 |  |  | 136 |  |  | 137-138 |
| 2 |  |  | 104-106 |  | 108 |  |  | 109-110 |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 139-141 |  |  | 143 |  |  | 144-145 |
| 3 |  |  | 111-113 |  | 115 |  |  | 116-117 |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 146-148 |  |  | 150 |  |  | 151-152 |
| 4 |  |  | 118-120 |  | 122 |  |  | 123-124 |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 153-155 |  |  | 157 |  |  | 158-159 |
| 5 |  |  | 125-127 |  | 129 |  |  | 130-131 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 160-162 |  |  | 164 |  |  | 165-166 |
| 家戶平均月所得:91-94 所得階層代碼:95-96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2.12家庭訪問調查資料輸入格式(二)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抽樣編碼:1-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 個 |  |  |  |  |  |  | 出 | 到 | 第一次搭乘運具 |  |  |  |  |  | (轉運)搭乘運具 |  |  |  |  | 總 |  | 交 |
| 人 編 號 ︹ 與 前 表 相 同 ︺ | 旅次 編 號 | 出發地點 請填分區編碼 或 詳細地址 | 到達地點 請填分區編碼 或 詳細地址 |  | 出發時間與 到達時間 |  | 發 地 性 質 ︹ 請 填 代 碼 ︺ | 達 地 性 質 ︹ 請 填 代 碼 ︺ | 搭 乘 運 具 ︹ 請 填 代 碼 ︺ | 共 乘 人 數 ︹ 含 本人 ︺ |  | 等車 時 間 ︹ 分鐘 ︺ | 乘 車 時 間 ︹ 分鐘 ︺ | 搭 乘 運 具 ︹ 請 填 代 碼 ︺ |  | 共 乘 人 數 ︹ 含 本人 ︺ | 等車 時 間 ︹ 分鐘 ︺ | 乘 車 時 間 ︹ 分鐘 ︺ | 步行時間 ︹ 分鐘 ︺ |  | 通費用 ︹ 元 ︺ |  |
| 7 - 9 | 10 - 12 | ˍˍˍ（縣、市） ˍˍˍ（鄉鎮市） ˍˍˍ（村、里） 分區碼 13-15 | ˍˍˍ（縣、市） ˍˍˍ（鄉鎮市） ˍˍˍ（村、里） 分區碼 16-18 |  | 出發:19-23 ˍ時ˍ分 到達:24-28 ˍ時ˍ分 |  | 29-30 | 31-32 | 33-35 | 36-38 |  | 39-41 | 42-45 | 46-48 |  | 49-51 | 52-54 | 55-58 | 59-62 |  | 63 - 66 |  |

註:家戶資料檔名為IHOLD__.DAT，旅次資料檔名為IWEEK__.DAT，其中 __為離島代碼:1.澎湖縣、2.蘭嶼鄉、3.綠島鄉、4.琉球鄉、5.金門縣、6.馬祖地區。

附表2.13公路交通量調查表資料輸入格式

| 資料 | 時間 | 自用 小客車 | 計程車 | 小貨車 | 定期 大客車 | 非定期大客車 | 大貨車 | 小型 軍車 | 大型 軍車 | 機車 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 欄位 | 1-6 | 7-12 | 13-18 | 19-24 | 25-30 | 31-36 | 37-42 | 43-48 | 49-54 | 55-60 | 61-66 |

註:觀光淡季檔名為IAA__.WD1，觀光旺季為檔名為IBB__.WD1，__為交通量調查站號代碼。

附表2.14車輛路邊訪問調查表格輸入格式

資料欄位

| 時 | 交通 | 乘坐 | 旅次 | 目的 | 起點(出發地) | 迄點(目的地) | 當地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 間 | 工具 | 人數 | 從 | 到 |  |  | 居民 |
| 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 地點: 26-30 | 地點: 31-35 | 36-40 |

註:1.檔名為IR__.DAT，其中__為交通量調查站號代碼。

2.每筆資料最後一欄為方向識別碼   其中往北(東)為1  往南(西)為2。

附表2.15航空站旅次特性調查資料輸入格式

資料欄位

|  | 到 |  | 站 |  |  |  | 離 |  | 站 |  | 旅次 | 目的 | 年 | 性 | 職 | 大 | 是 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出發地點 | 使 用 運 具 | 旅 行 時 間 | 費 用 | 起 站 | 機 型 | 迄 站 | 使 用 運 具 | 旅 行 時 間 | 費 用 | 到達地點 | 從 | 到 | 齡 | 別 | 業 | 小 飛 機 偏 好 | 否當地居民 | 日別 |
| 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 17-20 |  | 21-24 | 25-28 | 29-32 | 33-36 | 37-40 | 41-44 | 45-48 | 49-52 | 53-56 | 57-60 | 61-64 | 65-68 | 69-72 |

註:1.檔名為II__.DAT，其中__為航站號代碼，1.馬公、2.望安、3.七美、4.蘭嶼、5.綠島、6.尚義、7.北竿。

2.每筆資料最後一欄為日別，其中:1.為平常日  2.為例假日。

附表2.16港口旅次特性調查資料輸入格式

資料欄位

|  | 到 |  | 站 |  |  |  | 離 |  | 站 |  | 旅次 | 目的 | 年 | 性 | 職 |  | 是 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出發地點 | 使 用 運 具 | 旅 行 時 間 | 費 用 | 起 站 | 船 型 | 迄 站 | 使 用 運 具 | 旅 行 時 間 | 費 用 | 到達地點 | 從 | 到 | 齡 | 別 | 業 |  | 否當地居民 | 日別 |
| 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 17-20 |  | 21-24 | 25-28 | 29-32 | 33-36 | 37-40 | 41-44 | 45-48 | 49-52 | 53-56 | 57-60 | 61-64 | 65-68 | 69-72 |

註:1.檔名為IP__.DAT，其中 __為港口代碼，1.馬公、2.鎖港、3.蘭嶼、4.南寮、5.白沙(琉球)、6.料羅、7.福沃、8.白沙。

2.每筆資料最後一欄為日別    其中:1.為平常日  2.為例假日

附表2.17貨運特性調查資料輸入格式

資料欄位

| 貨 | 噸 |  |  | 第一次使用運具 |  |  |  |  | 轉運使用運具 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 種 | 數 | 出發地點 | 到達地點) | 運具 | 裝運等待時間 | 卸運等待時間 | 乘運時間 | 運費 | 運具 | 裝運等待時間 | 卸運等待時間 | 乘運時間 | 運費 | 頻率多少天次 |
| 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 17-20 | 21-24 | 25-28 | 29-32 | 33-36 | 37-40 | 41-44 | 45-48 | 49-52 | 53-56 | 57-60 |

註:檔名為IS__.WD1，其中__為離島代碼:1澎湖縣、2蘭嶼鄉、3綠島鄉、4琉球鄉、5金門縣。

附 錄 二

調查講習資料

台灣地區整體運輸系統規劃

離島旅運特性及交通調查分析評估

調查須知

一、前言

為能掌握各離島地區(澎湖縣、蘭嶼鄉、綠島鄉、琉球鄉、金門縣、馬祖地區)其交通特性，以為交通改善及運輸規劃參考依據，交通部運輸研究所乃委託邱穀工程顧問有限公司辦理此次旅運特性及交通調查。

二、調查日期時間

調查日期:85年07月～84年08月平常日(星期二至星期五)或星期日。

集合時間:調查員應依分配之時間提前30分鐘到達集合地點。

三、作業方法

1.屏柵線交通量調查

調查方法:調查員以計數器或劃“正”字的方式，將通過調查點之車輛，依方向、車種計算車輛數，並將計算結果每隔十五分鐘登錄於公路交通量調查表格中，請參見附錄一之附表2.4。

調查時間: 7:00-11:00、14:00-18:00共二時段8小時。

調查車種:

(1)小客車：為載客用之中、小型四輪式機動車輛。如自用小客車、計程車、12人座之旅行車等。

(2)小貨車：載貨用之中小型四輪式機動車輛。

(3)定期大客車：有固定路線、班次之四輪以上載客用之大型機動車輛。如公民營客運、學校專車、機關公司工廠交通車等。

(4)非定期大客車：如遊覽車、學校專車、機關公司工廠交通車等。

(5)大貨車：四輪以上載貨用之大型機動車輛。

(6)機車：裝有動力引擎之二輪車輛。

* 軍車應依一般車種分類方式分類，其中金門、馬祖則獨立分為小型軍車、大型軍車處理。

2.公路路邊訪問調查

調查方法:由當地警察協助攔車，引導駕駛人進入訪問區域，俟車輛完全停妥後，再由調查員對駕駛員進行訪問(計程車訪問乘客)，依〔車輛路邊訪問調查表]中調查項目逐項填寫完成，表格詳附錄一之附表2.5。其中，調查員訪問時宜簡單明瞭，避免耽誤受訪者時間。

調查時間: 7:00-11:00、14:00-18:00共二時段8小時。

調查車種:小客車、計程車、小貨車、遊覽車、大貨車、軍車、機車、腳踏車。

3.航空站旅運特性調查

調查方法:由調查員於機場候機室進行隨機抽樣訪問，將問卷發給搭乘離島航線班機之旅客，採協助旅客填寫交回或調查員親自訪問填寫完成收妥等二方式進行。調查表格請參見附錄一之附表2.8。

調查時間:平常日:依飛機班次講習時公佈調查時間。星期日:依飛機班次講習時公佈調查時間。

4.港口旅運特性調查

調查方法:由調查員於港口候機室進行隨機抽樣訪問，將問卷發給搭乘聯外海運航線之旅客，採協助旅客填寫交回或調查員親自訪問填寫完成收妥等二方式進行。調查表格請參見附錄一之附表2.9。

調查時間:平常日依船運班次講習時公佈調查時間。星期日依船運班次講習時公佈調查時間。

5.貨運特性調查

調查方法:由調查員針對進出各港口之貨車及各貨運公司之載貨情形進行調查，採調查員親自訪問方式進行。調查表格請參見附錄一之附表2.11。

調查時間:依船運班次講習時公佈調查時間。

四、注意事項

4.1 調查前

1.調查員應於講習時事先確定集合及調查地點，以免遲到耽誤工作。

2.本調查若有特別狀況以致無法按期舉行，將以電話提前通知。

3.調查前一晚請撥TEL:117統一對時。

4.調查員應攜帶記錄用手錶、筆，及必要之飲水、食物、保暖衣物。

5.調查應遵守時間，務必提前30分到達指定集合地點，以便領取表格、計數器及分配工作，於工作時間內不得隨意離開。

6.到達集合地點之前，應注意行車安全。

4.2 調查時

1.請攜帶調查須知。若遇駕駛人誤會請出示證件並加強說明。

2.調查人員可互相替換工作(如係因避免疲倦、用餐、如廁等)，唯對於所通過之車輛不得有漏記之情形產生，並應隨時注意安全。

3.調查員應接受督導員所分配工作，有疑問或困難時，應向督導員洽商解決。調查作業未經本調查計畫主持人同意，不得暫停或提早結束，其與調查計畫主持人之聯繫得透過各調查站督導員進行。

4.調查期間應全神貫注不得與其他調查員閒談，以致耽誤調查工作。

5.調查期間若有特殊狀況影響調查作業，請加以備註。例：下雨、車禍、施工。

6.調查期間若遇特殊狀況，可先告知各站督導請求解決，若仍無法處理，將由各督導人員反應至本公司協調解決。聯絡電話：(02)769-9612。

4.3 調查後

1.繳交調查資料、器材給各站督導人員。

2.工作結束後應直接返回學校或家裡，不得到別處逗留。

台灣地區整體運輸系統規劃

離島旅運特性及交通調查分析評估

家庭調查訪問調查注意事項

給住戶的話

住戶您好：

首先感謝您協助我們填寫這份調查訪問表。本調查表係為瞭解府上每位成員一天的旅次情形及一些基本資料，調查結果僅供[離島旅運特性及交通調查分析評估]之用，保證不作其他用途且絕對不損及您的權益。請您配合詳細填寫這份問卷調查表。謝謝!

一、調查時間：

民國84年10月至84年11月

二、訪問時間：

以週一至週五進行

三、調查地點：

澎湖縣、金門縣、馬祖地區、綠島鄉、蘭嶼鄉、琉球鄉等各六離島地區。

四、調查方法

1.抽樣方法：以某一戶為基準戶，依門牌號碼每隔5戶抽一戶(例沿路門牌號碼為xx路21、23.....31號，則抽21號與31號)，若遇31號為商店則跳過，訪問下一戶。若訪問大廈或公寓則每棟以2戶為限。若訪問地區為山區或受地形限制，則盡量分散抽樣為原則，若遇拒訪家戶或已受訪問之家戶，則訪問下一戶。

2.平常日以正常工作、上學(週一至週五)為重點，調查受訪家戶各成員在調查日前一日之旅次，如訪問當日為週一，則詢問當日旅次；如訪問當日為週六、週日時，則訪問該住戶週五之旅次。

3.每一鄉鎮市的調查員應組織小組，由小組長負責向本公司反應該組所遭遇的問題，並控制調查進度。

五、調查表填寫要領

本次家戶訪問調查分為二個部份(如附件所示)，第一部份為住戶基本資料，此表所填之資料為家戶的基本資料；第二部份為旅次起迄資料調查。以下就各表內容逐一說明：

1.第一部份：住戶基本資料

(1)此表每家戶一張，將家戶中各成員之資料分別填入。

(2)住戶所在之地址(其中鄉鎮市或村里別等有代碼者請填代碼)以及電話請詳細填寫。

(3)設籍人數乃為戶口名簿上登記之人數，住戶人數為該戶現在住戶人數。

(4)各戶所擁有車輛之『使用情形』以該戶成員經常使用之情形填寫。

(5)稱謂欄所填之稱謂乃為家中其他成員與受訪者的關係。

(6)家戶平均所得係該戶每人每月收入的總和，若受訪者能確切告知所得總數則填實際金額，若無法告知實際金額則詢問大概的金額從所得階層中填入代碼。

2.第二部份：旅次調查表

(1)此表將受訪者家中七歲以上各成員之前一日之旅次資料分別填入，每一個人每一個旅次使用一欄(ROW)。

(2)出發地點與到達地點的分區編碼請參見分區編碼表，若無法找到分區編碼則請填寫出發地點與到達地點的詳細地址。

(3)舉例來說，若家戶中其中一人於前一日之旅次為：

家出發─送2個小孩上學─公司上班─接2個小孩放學─回家

若前一日旅次如上所述，則包含4個旅次：

家──送小孩上學

小孩學校──公司

公司──接小孩放學

小孩學校──家

第二、三部份表格的填法則如下所示：

(1)在每個旅次中，若為步行，則超過15分鐘以上才能算一個旅次。

(2)在同一旅次中若中途有轉車，則在同一欄中「(轉乘)」項目中詳細填寫各項資料。

(3)總步行時間為本旅次所有步行時間的總和。

六、一般注意事項

(1)調查員務必攜帶學生證或身份證等。

(2)調查表應詳實填寫，字跡力求清晰可讀。

(3)若受訪家戶對調查目的不瞭解，請向住戶詳細說明。

(4)本問卷主要訪問時間盡量在晚上(考量家中成員晚上在家比例高)，若遇假日則不受此限；事先請先熟悉該區之位置，避免不必要之迷路時間。

(5)因訪問時間為晚上，調查員務必注意自身安全。

(6)各調查員請於11月前完成所有調查工作，如有任何問題，請密切與『邱穀工程顧問有限公司』聯絡，聯絡電話為：(02)769-9612轉交工組。

附 錄 三

交通量時變化表、圖

附 錄 四

交通量車種組成統計表

附 錄 五

尖峰小時交通量統計表

附 錄 六

審查意見辦理情形

「台灣區整體運輸系統規劃-離島旅運特性及交通調查分析評估」

期中報告審查意見及辦理情形

| 審查意見 | 辦理情形 |
| --- | --- |
| 1.本報告所有資料年期請更新至民國84年 | 除就業人口數資料，由於政府單位已於83年後停辦，其他均已修正。 |
| 2.家訪資料不足者，請儘快辦理補調。至各島有效樣本數請依合約規定辦理。 | 已補充調查完成。 |
| 3.本報告之編輯格式請依照本所規定辦理(格式如合約附件) | 已依合約規定格式修訂報告。 |
| 4.初稿漏字太多，請仔細檢核修訂。 | 已修正。 |
| 5.部分運輸系統缺乏歷年運量資料(近十年)，請補充並詳予分析。 | 參考辦理。 |
| 6.請補充各離島公車路線、港埠位置、平面、海運航線、機場位置、平面、空運航線等圖，俾便參閱。 | 已補充，請參見報告各篇第二章。 |
| 7.請將交通量調查結果所得到的各車種組成資料納入報告中。 | 遵照辦理，詳見附錄四。 |
| 8.各離島家訪調查結果，除現有的分析結果之外，請補充各交通分區(鄉)資料分佈情況，並詳予分析。 | 參考辦理。 |
| 9.本報告資料年期請統一使用“民國*年*月”。 | 已修正 |
| 10.表格均應註明資料來源，格式為報告名稱，單位，年期。 | 已修正 |
| 11.調查資料的建檔格式請納入報告附錄。 | 遵照辦理，請參見附錄一。 |

| 「台灣區整體運輸系統規劃-離島旅運特性及交通調查分析評估」 期末報告審查意見及辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 審查意見(張淳智教授) | 辦理情形 |
| 1.與抽樣調查有關之各統計表中，不應只有百分比之數據，應增列樣本數(尤其是旅次產生率表)，如此參考表格者方能得知該統計數據之可信度。 | 已補充。 |
| 2.各離島的旅次產生率表，係以旅次目的、實住人數、及機動車輛數為分析的類目，共計36個方格，此對某些抽樣數較少的離島並不適宜(分類過細，導致某些方格的樣本數過少)。此外，機動車輛數這個類目，由於包含汽車與機車且與實住人口有很大的相關，因此其分類的效果並不佳，時有不合理的現象出現(如抽樣數最多的澎湖即可發現車輛數愈多旅次產生率愈少的現象)，建議檢討分類的組數或另行獨立分類。而非家旅次部份亦常發現不合理的現象，是否是樣本數過少所致?建議與家-其他合併。 | 參考辦理，並依樣本數分佈、樣本特性等情況加以整合分析類目，使方格數減少及每格樣本數增加，俾使統計結果更具意義。 |
| 3.P2-23，81年客運收入是否有誤(81年客運人數與80及82年並無太大變化)? | 已修正。 |
| 4.P2-34，2.11表應如表2.10加註七美翻修跑道。 | 遵照辦理。 |
| 5.P3-4，圖1-1民國83年人口下降是否亦為調查的base不同所致(其與圖1-2有矛盾)? | 參考辦理。 |
| 6.P4-10，表1.4民82-83汽機車增加的幅度太大，請查核。 | 經檢核資料無誤。 |
| 7.P4-16，表2.3數據相當奇怪，如民83乘車人數與營運收入顯然不能配合，是否包租時乘車人數未計入所致，請查核並於表下加註。 | 經檢核資料無誤，乃因營運收入包含包租車之業務收入。 |
| 「台灣區整體運輸系統規劃-離島旅運特性及交通調查分析評估」 期末報告審查意見及辦理情形 |  |
| 審查意見(運計組) | 辦理情形 |
| 1.有關各島「土地地目分類表」中之「直接生產用地」，請說明其定義。 | 「直接生產用地」:係指田(旱)、什、林、池、鹽、礦等用地。: |
| 2.各表中「成長倍數」請改為「74-84年成長倍數」。 | 因限於表格排版，已於「註」中加以說明。 |
| 3.報告中之抽樣方式請交待清楚，包括「母體數」、「設計抽樣比例」、「抽樣數」及「有效樣本數」等，以利後續母體推估。 | 詳見附錄一。 |
| 4.各類分佈狀況統計表中，不應只有百分比之數據，應增列樣本數。 | 已增列樣本數資料於相關表格中。 |
| 5.「課題探討」有些結論並非是本研究的現況分析或調查分析之結果，是否適當，請作說明。 | 參考辦理。 |
| 6.報告書錯漏字太多，請仔細檢核後修訂。 | 已檢核並修正。 |
| 7.各表格均應註明資料來源格式為報告名稱，單位，年期。 | 已依規定修正。 |
| 8.有關各離島機場之設施現況資料太老舊，請更新。 | 參考辦理。 |
| 9.P2-23，81年客運收入是否有誤? | 已修正。 |
| 10.P3-4，圖1-1民83人口下降之原因為何?請補充說明。 | 經查核資料無誤，報告中補充說明。 |
| 11.P4-10，表1.4民國82-83汽機車增加的幅度太大，請查核。 | 經檢核資料無誤，詳見報告說明。 |
| 12.P4-16，表2.3民國83年之乘車人數與營運收入不能配合，請查核。 | 經檢核資料無誤，乃因營運收入已包含包租車之營業收入。 |
| 13.P4-52，表3.38之合計資料有誤，請修正。 | 已修正。 |
| 14.P5-14，琉球鄉民國64年即獲公路局撥贈汰舊大型車六輛，為何表2.4無民國74-78年之公車車輛數資料。 | 已修正 |
| 「台灣區整體運輸系統規劃-離島旅運特性及交通調查分析評估」 期末報告審查意見及辦理情形 |  |
| 審查意見(運計組) | 辦理情形 |
| 15.琉球鄉擁有三輛有登記之計程車，但從P5-22，表3.5中無法顯現出來，請說明之。 | 表3.5之計程車輛數資料僅為抽樣之統計結果，應屬合理。 |
| 16.P6-13，表2.2未將小金門之道路現況列入。 | 未有更詳盡官方資料，僅能於報告中簡單敘述。 |
| 17.P6-15，表2.4為何觀光淡季之交通量反而比旺季高。 | 報告第六篇第二章已補充說明。 |
| 18.P6-18，表2.5中為何84年之載客量比83年略減，但其營運收入及營運支出卻比83年高出許多。 | 報告第六篇中已說明。 |
| 19.P6-26，於3.1節家戶旅次特性中之內容缺乏旅次之轉車次數分析，及大小金門間之旅次處理說明。 | 家訪資料雖可處理大小金門間旅次特性，惟其抽樣並非針對上述旅次進行調查，此類樣本數太少(僅9筆)實無法適切顯現其特性，甚難進一步分析。 |
| 20.無機動車輛家戶之旅次，是否指腳踏車及步行旅次之和，應於報告中說明之。 | 參考辦理。 |
| 21.P6-26，第1行之使用運具分析之使用運具旅次是否有包含轉車後之各項運具? | 已包含。 |
| 22.P6-32，表3.7缺家-就學之旅次分析。 | 已補充修正。 |
| 23.P6-55，第10行最後一個字“中”應改為“南”。 | 已修正。 |
| 24.P6-63，結論之第5點提及旺季之交通量較淡季稍高，與P6-15表2.4之內容不符。 | 已修正。 |
| 25.P6-61，第5項標題“…發展市場廣闊…”值得商榷，且該項應列於5.3節之海運系統。 | 參考辦理。 |
| 26.P7-19，由表2.7中無法看出台灣與馬祖地區間往返旅客中軍人所佔比例，為何文章中指比例為60%? | 參考辦理。 |
| 「台灣區整體運輸系統規劃-離島旅運特性及交通調查分析評估」 期末報告審查意見及辦理情形 |  |
| 審查意見(運計組) | 辦理情形 |
| 27.P7-21及P7-22表2.10，有關北竿機場設施之相關資料及文字敘述請再檢核。 | 已檢核並修正。 |
| 28.請明P7-35表3.16及表3.17中，南竿到北竿機場間，旅客離、到站之旅行時間如何計算?另P7-42，北竿到福沃港間，旅客離到站之旅行時間如何計算? | 左述之旅行時間計算為累計的，即包含其轉乘之全程時間。 |
| 29.P8-8，六離島中並非全部是軍民合用機場，因為綠島及蘭嶼為民用機場，請修正。 | 已修正。 |
| 30.P8-20，表3.14及3.15之單位請改為人次/年，另客貨運資料請改以海運及空運來區分。 | 已針對海空運輸區分客貨運製作起迄分佈表。 |

| 審查意見(黃台生教授) | 辦理情形 |
| --- | --- |
| 1.一般的旅次目的分佈是由家訪調查而得，本報告中另外由路訪而得的旅次目的分佈資料，作用為何？ | 可供家訪調查資料校估用。 |
| 2.P.3-15之資料，是否由P.3-14整理而得？ | 是。 |
| 3.離島之交通特性可分為島內、由機場進出及由港口進出等，本案之重點是在島內或離島與本島之間？ | 二者皆是本計畫重點。 |
| 4.P.2-52表3.23之表頭名稱請修改，以免混淆。 | 已修正。 |
| 5.貨物OD資料非常重要，建議加以補充。 | 已補充，詳見各篇第四章。 |

| 審查意見(交通部統計處) | 辦理情形 |
| --- | --- |
| 1.統計表之編定應依規定格式編排，請加以統一。 | 參考辦理。 |
| 2.報告中有些敘述不恰當，如P.1-11、P.5-41、P.2-42、P.2-49及P.6-25等，請加以修改。 | 已修正。 |
| 「台灣區整體運輸系統規劃-離島旅運特性及交通調查分析評估」 期末報告審查意見及辦理情形 |  |
| 審查意見(周義華教授) | 辦理情形 |
| 1.金門、馬祖等離島的駐軍人數，將影響離島的運輸需求程度，請加以補充。 | 駐軍人數雖有影響運輸需求程度，惟屬國防機密無法取得相關資料。 |
| 2.有關馬祖的道路現況，報告中都敘述良好，但實際上馬祖的道路有很多危險路段，應加以說明。 | 已於第七篇之道路現況中加強說明。 |
| 3.建議第一項應改列「加強交通工程設施與管理」，第二項列「打通瓶頸」。 | 參考辦理。 |
| 4.本案應預估離島未來發展情形。 | 非本計畫工作範圍。 |
| 5.有關離島之公車路線服務，若有不足之處，建議可開放計程車服務。 | 參考辦理。 |
| 6.報告中未提島際運輸之交通船等，如馬祖各島間之聯絡，此對當地居民及離島的觀光事業發展皆有需要，請加以補充說明。 | 參考辦理。 |
| 7.報告中有很多措詞及錯字需要改進，如P.1-4、P.2-1、P.2-11、P.2-21、P.8-11、P.9-3等。 | 已檢核並修正。 |

| 審查意見(鼎漢公司孫副總經理) | 辦理情形 |
| --- | --- |
| 1.本島之交通分區以北、中、南、東四大分區來分太大，是否可改以四十九分區？因為問卷都有問到。 | 基於各離島與台灣本島之聯外運輸主要仰賴機場、港口，故本計畫即以原劃設四分區作業已可滿足本計畫所需，惟交通分區再細分尚需追溯原始問卷編碼工作，囿於人力、時間實有困難。 |
| 2.本島與離島間的旅次是上升的，但是離島的人口逐年下降，因此有必要探討旅次之發生者為離島居民或本島居民。 | 本計畫已考量，亦於調查納入問卷項目進行探討，詳見報告各篇第三章。 |
| 「台灣區整體運輸系統規劃-離島旅運特性及交通調查分析評估」 期末報告審查意見及辦理情形 |  |
| 審查意見(鼎漢公司孫副總經理) | 辦理情形 |
| 3.島際間之運輸問題，於課題分析中應探討。 | 參考辦理。 |
| 4.簡報資料P.12，各離島之旅次產生率差異大，應加以說明，另此項資料是否包含步行旅次。 | 本計畫旅次產生率推估係包含步行旅次，其說明請參見各篇報告第三章。 |
| 5.淡、旺季調查時間之資料如何轉換？例如日轉為年，請於報告中說明。 | 淡旺季各有其特有交通特性，未來相關計畫引用時可依其季節、月份比例轉換。 |
| 6.各OD表之建立及機場、港口的資料建立過程，請於報告中說明。 | 參考辦理。 |

| 審查意見(期末審查會) | 辦理情形 |
| --- | --- |
| 1.簡報資料P.11，有關金門的道路服務水準，淡、旺季的比較基準不一致，請查明。 | 遵照辦理。 |
| 2.報告中有些表格構建不一致且內容不清楚，請加以修正。 | 已檢核並修正。 |
| 3.結論的表達應更具體，以符合實際需求。 | 遵照辦理。 |
| 4.有關離島與本島間、離島內及島際運輸等資料，若可從原始資料區分出更細的資料，請儘量加以整理。 | 參考辦理。 |

| 審查意見(連江縣政府) | 辦理情形 |
| --- | --- |
| 1.第七篇連江縣(馬祖列島)第二章運輸系統現況分析中，海運運輸有關港埠設施，海運運輸資料不全，請補正。 | 已補正。 |

| 「台灣區整體運輸系統規劃-離島旅運特性及交通調查分析評估」 期末報告審查意見及辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 審查意見(台東縣政府) | 辦理情形 |
| 1.本案評估第3-39頁建議第三點，雖本地為風景特定區請修正為「本地非風景特定區」，第3-40頁建議第五點「國家公園」文字後面增加「國家風景特定區」文字。 | 已修正。 |

| 審查意見(屏東縣政府) | 辦理情形 |
| --- | --- |
| 1.請連繫琉球鄉公所之需求及意見。 | 已納入其需求及意見於報告中。 |
| 2.海運系統課題探討方面，請考量納入已建造完成之公有客船(欣泰號)及興建中之琉球交通港時該區運能之影響。 | 報告中已納入考量，詳見第五篇第2.2節。 |

| 審查意見(花蓮港務局) | 辦理情形 |
| --- | --- |
| 1.頁3-14「新蘭嶼輪與長安輪...已經停駛」乙節與實況不符，現新蘭嶼輪每星期均有兩航次行駛蘭嶼，長安輪亦有不定期航班，並未停駛。。 | 已修正。 |
| 2.頁3-14表2.2營運狀況，現台東、蘭嶼航線貨運有新蘭嶼輪、新發2號、新發6號、吉龍鴻，客運有新蘭嶼輪、長安輪、占岸6號，表2.5列示有誤。表2.4並無貨運量統計與文中敘述不符。 | 已修正。 |
| 3.頁3-32表4.2所示台東、蘭嶼間均仍有載客數，有關分析文中稱「已無載客業務服務」應予更正。 | 已修正。 |
| 4.頁4-19表2.6「綠魚號」應為「綠魚1號」之誤，且綠魚1號為漁船。 | 已修正。 |

| 「台灣區整體運輸系統規劃-離島旅運特性及交通調查分析評估」 期末報告審查意見及辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 審查意見(金門縣政府) | 辦理情形 |
| 1.本報告部份內容與現況不符，請承辦顧問公司派員現場訪問查核相關數據、現況，以取得正確、最新資料。 | 已派員至縣府訪談，並針對本計畫研究範圍，修正相關資料與報告。 |

| 審查意見(澎湖縣政府) | 辦理情形 |
| --- | --- |
| 1.郵寄「台灣省澎湖縣都市計畫區道路現況調查報告」「澎湖縣觀光事業及交通設施概況簡報」請修訂相關報告。 | 已修正。 |

| 審查意見(運管組) | 辦理情形 |
| --- | --- |
| 1.英文摘要錯字請修正。 | 已修正。: |
| 2.P1-5，最後一行「經由各項因素之建議折減計算」，本句恐係「經由各項調整因素之折減計算」，之誤，請參考。 | 遵照辦理。 |
| 3.P1-6至P1-11，圖名宜冠以地區名，且不需以「續」圖為之，請參考。 | 已修正，詳見報告書。 |
| 4.P1-12，第3~5，2900pcu及2100pcu之容量單位pcu，在P1-5中卻另寫成2100pcgh，二者應否統一﹖請參考。 | 已統一。 |
| 5.P1-13，港埠能量並不等於多重服務水準，其定義不夠嚴謹，宜再補充。 | 已補充說明，參見報告P1-13。 |
| 6.P1-14，「當服務需求彈性高，設備使用率可以提高…設備使用率必須降低…是故折減率應為一動態值…」本段之說法，似難成立，請再斟酌。 | 已於報告中以更清楚之方式說明，詳見P1-13及P1-14。 |

| 「台灣區整體運輸系統規劃-離島旅運特性及交通調查分析評估」 期末報告審查意見及辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 審查意見(運計組) | 辦理情形 |
| 7.P1-14，港埠能量計算公式中之λ定義不明，每艘船平均裝卸噸數似應為每天之裝卸量，宜再加補充。 | 已列明公式引用來源，參見報告P1- 14。 |
| 8.P1-17，既為流程圖，則宜有箭頭指示流向為宜。 | 參考辦理。 |
| 9.P1-20，隨機系統抽樣方法與隨機抽樣方法之差異，請涗明。 | 本研究應為隨機抽樣，已修正。 |
| 10.P2-4，圖1-1、1-2右下角之「人口數」及「戶量」框宜刪除，以免被誤以為橫軸代表之意義。因為圖中只有一個變數，故不必再另加圖例。 | 已修正。 |
| 11.P2-5，2-7「產業比例」例為「產業人口比例」。 | 已修正。 |
| 12.P2-21至P2-35，澎湖相關運輸資料是否有更新的資料？請補充。 | 所列相關資料為計畫期間內所蒐集到之資料。 |
| 13.P2-44，表3.11中第一橫欄之寫法並不適當，如「家工作」宜改為「家-工作」以利閱讀。 | 遵照辦理。 |
| 14.P2-48，表3.14同上項，報告中類似情況請自行斟酌不再贅述。 | 遵照辦理。 |
| 15.P2-89，「大眾運輸運統」中運係「系」之誤。 | 已改正。 |
| 16.諘修正P3-3、3-4之表1.1、表1.2及P3-5、P3-6之圖1-1、圖1-2及圖1-3等圖表。 | 已修正。 |
| 17.P3-10，表1.3之83、84年之未登記地為何比80年為多？請說明。 | 己修正表格之資料及內容。 |
| 18.P3-10，「海運運輸」宜改為「海上運輸」或以「海運」稱之為宜。 | 修正為「海運」。 |

| 審查意見(運計組) | 辦理情形 |
| --- | --- |
| 19.P3-15至3-17表2.4至2.8，資料宜增補。 | 參考修正。 |
| 20.P3-20表3.1，表中之抽樣百分比數字不對，請再核對。 | 已核對修正。 |
| 21.P3-24，平均乘載率＝乘載人數/旅次數，是否適當？請與表3.12同時考慮。 | 考慮蘭嶼現有資料，從運具之乘載人數與旅次來推算平均乘載率 |
| 22.P3-52表4.4及表4.5，資料太少，怎可稱歷年。 | 已修正。 |
| 23.P3-57，「論結」係「結論」之誤。 | 已修正。 |