大台中地區交通路網整體規劃

交通部運輸研究所

中華民國八十八年十一月

目錄

頁次

摘要 	

一、前言 	1

(一)計畫背景 	1

(二)研究範圍 	2

(三)規劃目標 	2

(四)計畫分期 	3

(五)改善方案 	5

二、現況檢討 	5

三、研究結論 	9

四、預期效益 	22

五、研究建議 	24

表目錄

頁次

表一 台中都會區省道系統交通現況一覽表	 7

表二、中山高速公路新竹—員林段拓寬之完工通車日期

（依路段區位排序）	 11

表三、中山高速公路新竹—員林段拓寬之完工通車日期

（依完工通車日期排序）	 12

表四、 大台中地區道路系統建設經費概算一覽表------- 14

圖目錄

頁次

圖一、研究範圍示意圖	 4

圖二、研究範圍交通瓶頸示意圖	 8

圖三、大台中地區短期交通路網發展示意圖	10

圖四、大台中地區長期交通路網發展示意圖	16

附件一、87.10.14運研所「大台中地區交通路網整體規劃」會議記錄

附件二、88.1.27交通部「大台中地區交通路網整體規劃」會議記錄及簡報

附件三、交通部高速公路局「高速公路八十七年春節連續假期交通疏導計畫」

附件四、省公路局「公路局為紓解八十八年春節連續假日期間省公路疏運行車路線說明」

附件五、交通部運研所「八十八年春節連續假期高速公路中部路段替代道路規劃」