第五章 鐵路路線改善方案之研擬

5.1 鐵路路線改善方案之規劃策略分析

基隆地區鐵路路線改善方案之規劃旨在妥善地整合基隆市與基隆地區鐵路內部環境之強勢(Strength)與弱勢(Weakness)，以及其外部環境之機會(Opportunities)與威脅(Threats)，進而研擬出一套良好的鐵路路線改善策略。

以下將結合前述各節之討論，進行隆地區鐵路路線改善方案規劃策略之強勢、弱勢、機會、威脅之分析(SWOT分析)：

1.優勢

(1)就基隆市而言：

基隆市政府企圖心強烈，對地方發展不遺餘力。

產業發展區位集中。

觀光據點多。

(2)就鐵路而言：

場站佔地面積大，且位居發展繁榮之市中心。

鐵路與平面道路交叉處，多已經立體化處理。

2.缺點

(1)就基隆市而言：

平地稀少且現有山坡地因時勢、法令限制之關係，難以適度開發。

基隆港航運發展逐漸衰退中。

通勤旅次過分集中於部分路段。

因鐵路阻隔之影響，對於基隆市都市發展有相當之影響。

(2)就鐵路而言：

場站功能繁雜，且土地使用效率不佳。

營運路線種類過多。

3.機會

(1)就基隆市而言：

第三產業人口數多，且社會發展多元化。

交通發展計畫逐漸推展，將可提昇基隆市之發展潛力。

(2)就鐵路而言：

路線改善計畫可以與其他交通運輸系統進行規劃，冀產生乘數效益。

4.威脅

(1)就基隆市而言：

可供發展之腹地嚴重不足。

各發展計畫經費來源嚴重不足，且有排擠效應。

(2)就鐵路而言：

路線改善方案所費不貲，且經費來源不易。

就以上之SWOT分析，本研究提出三點基隆地區鐵路路線改善方案時，所必須注意的重點：

1.因為基隆主要聯外運輸路廊不多，應考量在一路廊上容納多種交通運輸系統。

2.基隆因為平地稀少，必須善用可利用之路廊進行良好的規劃。

3.在財務考量方面，應該合併多種計畫，共同分享經費，依照基隆市之實際需求來安排各項計畫施行之優先順序。

5.2 鐵路路線改善方案之目標與研擬準則

首先確立鐵路路線改善方案欲達成之目標，再探討方案之研擬準則，以利後續進行鐵路路線改善方案之擬定。

5.2.1鐵路路線改善方案之目標

藉著鐵路路線改善方案之實施，其能夠達成的目標，主要歸納如下所述：

1.促進都市發展

藉著鐵路路線改善方案之實施，改善目前或者未來都市發展所面臨之限制及瓶頸，均衡都市整體空間發展及其土地使用，進而達到全面提昇或更新都市發展之目標。

2.改善都市交通

施行鐵路路線改善方案後，除了解決現況交通問題之外，更需要整合都市內之運輸系統，作一整體性之規劃。

3.改善都市環境品質

藉著路線改善方案之實施，消弭鐵路路線影響都市環境之不良因子，包括噪音、震動、景觀破壞、居民私密性之干擾及公共安全等，進而提昇都市生活機能與水準。

4.資源有效利用

該鐵路路線改善方案之完成需對於國家整體利益有所助益，使國家整體資源合理的分配與應用，並能兼顧增進相關資源有效運用。

5.2.2鐵路路線改善方案之研擬準則

探討鐵路路線改善方案研擬準則之目的乃是提供鐵路路線改善方案路線研擬之依據，其研擬原則如下述：

1.促進都市整體發展

基於基隆市都市發展現況及未來相關計畫之配合，鐵路的路線改善方案應延續服務既有的都市重心，並且能夠兼顧未來都市計畫的發展。

2.符合台鐵工程標準

在鐵路路線改善方案研擬階段，工程限制因素應考量縱坡度、最小曲線半徑、隧道淨高、高架結構物淨高及主要控制點之穿越方式等等因素。

3.配合現有地形、考量現有的道路系統

本研究在進行鐵路路線改善方案研擬時，盡可能避免與既有之設施發生衝突，並且以公共用地之路權作為用地優先考量。因此對於基隆市各項建設及地形，皆應考慮其工程配合度及其可執行性。

鐵路沿線之相關建物設施或地形限制包括：西岸高架橋、西定河、東岸高架橋、德后里與龍門裡涵洞及竹子嶺隧道。

4.維持鐵路客貨運業務

基隆段鐵路未來之客貨運輸能有其基本需求(已於第四章進行分析)，故鐵路路線改善方案應考量維持現有之鐵路營運業務。

5.配合都市運輸系統發展

鐵路路線改善方案除應配合現有都市運輸系統發展外，亦須考慮未來都市運輸系統發展，以期發揮整體運輸系統之功能。