第一章 緒論

1.1 研究緣起與目的

基隆市因受到自然地形的限制，境內95%為山坡地，其地勢起伏大，可供發展的平地很少，使得基隆市的發展至今，市內公路系統不僅擴建不易，其對外之聯結更不容易；加上基隆市的平面鐵路軌道及站區阻隔了沿線的各種活動，破壞了都市發展的完整性，亦影響基隆市的交通運輸運輸系統發展。目前市區鐵路用地所佔面積龐大，位於高價值之商業用地，且其地勢平坦，在資源利用的角度觀之，實在未能地盡其用。另外，其列車運送時所產生的振動與噪音，也破壞了沿線居民的生活品質與市容觀瞻。

台灣省政府交通處為配合基隆市整體發展需要及順應民意，並鑒於配合未來基隆港擴建計畫需要，即頒『改善交通全盤計畫』辦理『基隆市區鐵路立體化(郊區化)可行性研究暨規劃』，因鐵路立體化(郊區化)乃為重大公共工程，不僅對區域發展具有高度影響，而且興建成本甚為可觀，故於工程實施前時有必要進行全盤的研究分析，研擬具體可行方案，以供政府決策參考。

綜合上述分析，如何在經濟可行的前提條件下，提出並篩選鐵路立體化較佳與易行之方案，以及其他替選方案(如維持現狀、改善平面鐵路現存問題等)將為未來鐵路立體化可行性研究所應予以思考的方針。

本研究旨在探討基隆市鐵路立體化可行性問題，並在現今基隆地區社經條件下，研擬數種改善方案，並進行工程技術、經濟、環境與財務等可行性評估，經綜合評估以得到基隆市鐵路之最適路線改善方案，以供主管單位決策之參考依據。

1.2 研究範圍

1.2.1 研究空間範圍

本研究考量規劃之完整與周延，將以鐵路局進入基隆地區為研究範圍，如圖1所示。其中包括西部縱貫線、宜蘭線以及基隆港區線，所包含之車站，西部幹線為七堵、八堵以及基隆等三個車站、宜蘭線為暖暖以及四腳亭等兩個車站，至於港區線方面，主要是承擔來自基隆港的貨物及軍運，因此並無客運站之設立；至於基本資料之收集，則以整個基隆市行政區為範圍。

1.2.2 目標年之設定

本研究規劃之目標年設定在民國110年。

圖1 研究範圍

1.3 研究內容與流程

本研究之主要工作項目包括下列各項：

1.研究地區發展現況分析與相關發展計畫

2.未來運輸需求分析

3.鐵路沿線相關重要課題探討

4.路線改善方案之研擬

5.替選方案之可行性分析

6.方案評估

本研究工作首先為研究目的與範圍之確立，再分別就基本資料蒐集、調查與分析，以及相關重要課題探討兩方面同時著手進行，在基本資料收集方面主要的工作重點為1.自然環境現況資料2.都市發展現況資料3.鐵路營運現況資料4.公路運輸系統現況資料5.基隆港營運現況資料；然後根據基隆市的現況資料與相關重要課題作為鐵路改善方案初擬的依據，在替選方案擬定完成後即針對各替選方案分析其可行性，本研究在可行性分析的階段將就各替選方案的工程可行性、環境衝擊、經濟可行性以及財務可行性逐一深入剖析，以瞭解各方案的特性與優缺點，最後將各方案作一綜合性評估以求得最適方案，並給予結論與建議。其研究流程詳如圖2所示。

圖2 研究流程圖