第九章	鐵路路線改善方案之財務可行性分析

財務可行性分析係基於經營者之觀點，分析各方案在目標年內財務層面之優劣及對財務目標之達成程度。藉由資金供給與需求兩方面之分析，計算整個系統之財務評估指標，達到財務分析的目的。

9.1 財務分析方法及基本假設

1.分析方法

參考過去文獻，財務分析一般皆以成本效益分析為基礎，而以財務內生報酬率(IRR)、財務淨現值(NPV)及益本比(B/C)為評估指標。

(1)財務內生報酬率

即指能使投資方案所有現金流量的現值為零的利率，亦即使所有現金流入的現值等於所有流出的現值之利率。評判標準是內生報酬率越高者越佳。

(2)財務淨現值

淨現值法乃對一投資方案，將其所有預估的現金流量，按折現率折現至基年的幣值，此即為該方案的現值；換言之，這代表該方案的投資效率。

(3)益本比

益本比係以收益現值與成本現值之比，評估計畫可行與否，當益本比大於1時，即為可接受之方案。

本研究財務分析係以益本比(B/C)為評估指標。

2.基本假設

(1)評估年期

本研究之評估年期與經濟效益分析相同，包括工程建設期間及完工後之20年，評估期末殘值因考慮鐵路事業之投資具沉沒性故不予考慮。

(2)貼現率

資金予以妥善運用將隨時間而產生報酬，因此不同時間等額的資金，其年金現值並不相同，而貼現率即為用來將不同時間之成本與收益，轉換成為同一基礎年價值的利率，本研究參考其他相關報告，採用10%之貼現率來計算。

9.2 財務成本分析

經濟成本與財務成本主要差別在於租稅項目；由於租稅係移轉性之費用，對於社會整體財富無增減之影響，因此經濟分析未予列計，為就財務觀點而言，則為本計畫必要之支出項目。

9.2.1 財務成本項目

財務成本項目包括建造成本及營運維修成本，此二者均與經濟方面相同，惟建造成本需增列管銷費程承包商所需負擔之費用支出。

9.2.2 財務成本估算

財務成本主要為兩大項目：

1.建造成本

建造成本各項數量與單價請參見本報告第6.7節。工程建造成本的估算，除了固有成本外，並另計管銷費5%。以民國八十七年幣值計算，平面改善方案為9,802.02百萬元，鐵路高架方案為10,533.35百萬元。

2.營運維修成本

營運維修成本係指建造完成後，為維持一定營運狀況下，各方案所需之維修成本、列車迴送成本。本研究平面改善方案為3,575.05百萬元，鐵路高架方案為3,008.57百萬元。

9.3 財務收益分析

財務收益與經濟效益之計算並不相同，財務收益係估算計畫主體於目標年內所能獲得之收益，至於因計畫之實行而產生外部效益，如旅行成本、旅行時間之節省，則不在考慮之列。

9.3.1 財務收益項目

財務收益項目主要為各級政府稅收。

其中包含：

1.所得稅

2.地價稅

3.房屋稅

9.3.2 財務收益估算

1.各級政府稅收

(1)所得稅

公共工程投資可增加就業機會並透過乘數效果，引發國民所得增加，亦間接促成政府稅收之增加，依公共工程投資創造之所得增加部分，以13%的所得稅率計算；平面改善方案為433.25百萬元，鐵路高架方案為465.57百萬元。

(2)地價稅

地價稅收增加係指因鐵路改善厚促使沿線附近地價上漲可多徵收之部分。依據基隆市政府之八十七年公告地價及地籍圖可估計出鐵路路權及其附近路段之區段地價及面積，如表62。

表62 鐵路沿線土地增值

民國87年幣值

| 區段 | 鐵路東側 |  | 鐵路西側 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面積(M2) | 土地現值 (元/M2) | 面積(M2) | 土地現值 (元/M2) |
| 西九碼頭至港西街 | - | 44,400 | 90,000 | 44,400 |
| 港西街至忠一陸橋 | 45,000 | 286,500 | 45,000 | 44,400 |
| 忠一陸橋至成功平交道 | 70,000 | 249,350 | 70,000 | 40,000 |
| 成功平交道至竹子嶺 | 150,000 | 27,900 | - | 22,600 |

原鐵路兩側經鐵路改善後，臨近地段之地價將會上漲，本研究假設平面改善方案的地價上漲率為10%，而鐵路高架方案為12%。當計畫完工後，平面改善方案與鐵路高架方案之地價稅收入分別為148.9百萬元及519.91百萬元。

(3)房屋稅

房屋稅之計算較為複雜，需根據新生土地之建築基地面積建蔽率，建築層數，每平方公尺建築單價，街道等級調整率，及房屋稅等計算得之。

根據陳清泉教授及劉維琪教授合撰之『台北市鐵路地下化財務方案研究報告』按保守原則估計，在新市區內房屋稅通常為地價稅之兩倍，則本研究評估期間，平面改善方案鐵路兩側臨近地段房屋稅之增加為297.8百萬元，鐵路高架方案增加為1,039.82百萬元。

9.4 財務可行性分析

本研究財務可行性分析將以財務評估指標分析為主。財務評估指標係據以評估本研究各方案之財務可行性，作為政府從財務觀點考慮是否推動本計畫之參考。

9.4.1 財務評估指標分析

財務評估指標係提供政府考量本計畫之財務可行性，因此其分析應考量整個計畫之收益(如各級政府稅收之增加等)及成本(包括工程建造成本、營運維修成本)之關係，以及計畫之獲利能力。本計畫中各替選方案財務評估結果，詳如表63所示。

表63 各替選方案財務評估

民國87年幣值

| 分析項目 | 平面改善方案 | 鐵路高架方案 |
| --- | --- | --- |
| 1.各級政府稅收(百萬元) | 879.95 | 2025.30 |
| 2.成本現值(百萬元) (1)建造成本 (2)營運維修成本 | 13,377.07 9,802.02 3,575.05 | 13,541.92 10,533.35 3,008.57 |
| 3.財務益本比 | 0.066 | 0.150 |

9.5 小結

經過財務析後，本研究發現，平面改善方案與鐵路高架方案，其財務益本比皆遠小於1，其中以鐵路高架方案的0.150高於平面改善方案0.066。

根據財務可行性分析的結果，顯示此二方案皆不可行。故建議決策當局在現階段務必仔細衡量財務狀況後，再來審慎考慮各個方案。