附錄I  期中報告審查意見辦理情形彙整表

| 審查單位 | 審查意見 | 辦理情形 |
| --- | --- | --- |
| 台灣鐵路 管理局 | 1.南港專案對基隆站未來之規劃，在考量了客運、軍運與貨運之需求後，估計以五個股道、兩個月台最為合適，其騰出空間可以做整合運用。 2.基隆市區鐵路兩側道路高程不同（西高東低），若欲進行立體化，應予以考量。 3.本局估計鐵路立體化高架段之工程費用每公里10億元，地下化每公里40億元，供研究單位參考。 4.P46頁中，提出了6個方案，鐵路局曾經研擬另一個方案，其鐵路高度不變下，股道數減少為五個股道，鐵路上方設立一條快速道路是很好的途徑。我們的建議是，在基隆站場減縮了以後，整個基隆站區，包括站場的上方，以及前面的站前廣場，甚至推到碼頭邊，可做一個整體的開發。 5.施工當中到底鐵、公路的交通，要維持到甚麼樣的情況，需考慮其成本很高。 | 1.股道、月台配置方式已納入考量。 2.此因素並不影響本研究研擬之方案。 3.高架與地下之成本差異，本研究將納入參考。 4.本研究已考量台鐵先前研擬之改善方案，並納入站區之整體開發方案中。 5.施工期間之維持成本，已納入成本項目中。 |
| 台北市 地鐵處 | 1.將來七堵站之列車班次，於尖峰時段每六分鐘會有一班列車，即台鐵已可取代部分捷運的功能，此點提供研究單位參考。 | 1.本研究考慮以通勤電聯車之方式往返接駁旅客。 |
| 張學孔 教 授 | 1.研究單位應對予以下課題進行深入探討： (1)基隆港埠的定位與未來發展 (2)產業結構與未來發展 (3)都市計畫與未來發展 (4)環境品質 (5)運輸需求，包含通勤與旅遊 (6)台鐵功能定位與未來發展 2.針對84年之「基隆市鐵路立體化（郊區化）可行性研究暨規劃」中所引用之各項參數，本研究應予以分析比較並進行探討。 3.報告中，應將歷年之社經資料列出來。 | 1.以下各細項，於期末報告各章節中分述如下： （1）已於2.3.3節說明 （2）已於2.2.1節說明 （3）已於2.2.1節說明 （4）已於4.1節說明 （5）已於第三章說明 （6）已於4.4節說明 2. 遵照辦理。 3.已於2.2節說明 |

| 審查單位 | 審查意見 | 辦理情形 |
| --- | --- | --- |
| 張學孔 教 授 | 4.運輸需求應針對鐵路立體化之前後，來進行交通量指派並加以探討 5.參考文獻應詳盡的條列於文章之後，以供後續研究參考。 6.台鐵應可考慮設立簡易車站，來增加車站密度，以此服務更多的旅客。 7.研究單位應多與基隆市政府、台鐵、地鐵處密切討論。 8.日本、巴黎、慕尼黑等國家對於站區上空之場站開發方式，相當值得研究單位參考。 9.在方案初擬中提及地下化方案，其原平面土地規劃興建快速道路，若真的要做快速道路，應規劃高承載車道或公車專用道，以推廣大眾運具。 | 4.已修正如第三章。 5.期末報告已列入。 6.本研究依據基隆市發展現況，建議以電聯車接駁方式增加班次，以取代簡易站之設立。 7.遵照辦理。 8.本研究鑑於站區場站開發不確定因素甚多，故僅以車站用途進行場站規劃，詳見第五章。 9.因基隆市旅次以台北通勤為主，故本研究仍規劃興建快速道路。 |
| 交通部 路政司 | 1.方案之可行與否，必須提出效益顯著與技術可行兩個重點:。此兩項於期中報告並沒有看見，請於期末報告中予以說明。 2.個人認為基隆鐵路立體化並不能夠改善鐵路交通。基隆市目前的狀況，市區的道路都是在東部，西部非常少。目前６處平交道大都已立體化，我認為是沒有什麼市區的阻隔。鐵路立體化有很多的問題，如公路一邊比鐵路高一邊比鐵路低，怎麼解決？安一路這些店面要如何解決？皆需加以考量。 | 1.期末報告中已進行工程可行性及經濟可行性之評估。 2.本研究已進行穿越交通量及延滯之調查，並依據現況研擬各改善方案。 |
| 藍武王 教 授 | 1.本期中報告花太多篇幅作基本社經資料及環境概述，未針對交通處辦理之研究作檢討，似乎離題。 2. P4-8基隆火車站環境概述宜增補文章說明；P.4-13~4-21有關穿越交通量請補上調查日期（年、月、日）及單位（車輛交通量pcu如何換算得應說明，最好分為大型、小型、機車三種，車輛線延滯單位應為pcu-秒。行人交通量為人次，行人總延滯單位應為人-秒） | 1.此為期中報告部分，檢討部分於期末報告中說明之。 2.已補充說明及補上單位，對於大型、小型、機車三種，車輛線延滯單位已換算成小客車為單位PCU之pcu-秒。 |
| 基隆 港務局 | 1. P2-24：本港現有水域面積為375.5公頃，碼頭57座全長9900.61公尺，營運碼頭40座全長7537.77公尺，以上請修正。 2. P2-25：表2.7 西18B碼頭長度請修正為110公尺，東4碼頭長度請修正為145公尺。 | 1.已修正。 2.已修正。 |

| 審查單位 | 審查意見 | 辦理情形 |
| --- | --- | --- |
| 基隆 港務局 | 3. P 2-28：表9「基隆港之貨類分析表」，其數據、項目與實際不符，統計方式亦與一般習慣不同，建請規劃單位派員到本局企劃課或規劃課。 | 3.已修正統計方式，如表9所示。 |
| 綜技組 | 1. P1-4 提及本研究之主要工作項目包括未來運輸需求分析，惟本研究目前運輸需求分析資料尚付之闕如，卻已提出初步改善方案，建議再深入探討。 2. P2-17 可以知道基隆市主要聯外道路服務水準已達E級以下，惟其引用資料中，各道路均未分段說明，似影響未來鐵路立體化可行性之檢討方案之評估與說服力。 3. P4-13 針對穿越鐵路之交通量進行調查分析，其分析方式是採早上6點至晚上9點，每3小時為一單位，所持理由為何？仍建議以6-22時每小時之資料為資料完整呈現，並以原始調查資料得到上下午尖峰時段之資料，以免因跨越不同時間分組，而降低鐵路對平面交通之影響。 4. P2-23,P4-28,P5-9有錯字，請予以更正。 | 1.運輸需求分析已於期末報告第三章補充。 2.基隆市道路系統分類，如P2-20頁，表6所示。 3.以每三小時為區段之原因，主要是利於5個區段之相對比較，另一方面，基隆站於22時至24時，列車之進出僅剩4班次，故本研究僅調查至22時為止。6-22時之資料，本研究已補齊之。 4.已修正。 |
| 綜技組 陳一昌委員 | 1.規劃年期一般為20年，故應改為民國110年；另有關PCU，習慣不應有小數點，應考量修正。 2.有關公路改善計畫部分，應考量中山高速公路基隆段之改善計畫。 | 1.已修正。 2.遵照辦理。 |
| 運安組 | 1.P2-13頁，平均每戶所得之資料為106萬元，是否有誤，請再檢核。 2.報告中運輸需求之部分，應於期末報告中加強。 3.報告中第四章，圖片之文字說明部分需再多加描述，且圖片編號似乎有誤，請再檢核。 | 1.平均每戶所得之資料為106萬元，無誤。 2.運輸需求分析已於期末報告第三章補充。 3.遵照辦理 |
| 運工組 | 1.研究的範圍界定錯誤，應以整個『基隆地區』為研究範圍，而不是只研究鐵路進入市區之路段為規劃範圍。 2. 1-5頁之研究流程中，在方案綜合評估之後應至少再增加『財務規劃』及『最佳方案之建設計畫』等項。 3. 2-3頁中之圖形說明有誤（交通水利用地及建築用地之說明應對調），應更正。 | 1.已修正。 2.本研究經工程、經濟及財務可行分析，需皆可行，方進入建設計畫。 3.已修正。 |
| 審查單位 | 審查意見 | 辦理情形 |
| 運工組 | 4. 2-14頁中有關『三、都市發展型態』中只對工業區之說明著墨較多，應須加強住宅區及商業區型態之現況說明，並以地圖標示說明其分佈情形。 5. 2-16頁中之表2.4為民國84年資料，應更新。 6. 2-17頁『交通現況』說明中，只說明『公路』現況，應還須包括鐵路、台汽、小汽車等各類運具現況之說明分析，且其中市區道路部份說明太過於簡略，應增加道路之設施、流量型態及服務水準等之資料，並應以地圖輔助說明各道路之相關位置。 7. 2-19~31頁『2.3相關發展建設計畫』中所有的計畫說明，不僅對計畫本身之內容介紹不夠詳細外，另缺少各建設計畫對本研究之影響分析，此為本計畫之一大重點，應再多加強。 8. 2-21頁應對照表2.6增加『五、環山道路工程計畫』之介紹。 9. 2-30頁既然認為『鐵路地下化東延南港專案』與本計畫相關者為七堵站及八堵站之規劃，則應對此二站之現況及未來發展之改變對本計畫之影響衝擊多做介紹及分析。 10. 3-1頁『第三章運輸需求分析』對本研究之規劃及評估分析皆極為重要，應儘速完成。 11. 4-1頁『鐵路沿線環境概述』內容應包括基隆郊區如七堵、八堵等地，另4-3~7頁所附之圖片的文字說明太簡略，應對沿線土地使用情形、平行或交叉道路之設施及使用情形、地形…等多做說明。 12. 4-8頁『基隆火車站環境概述』內容太簡略粗糙，有關火車站包含之營運設施（如軌道、車站空間…等）使用情形、客貨運量狀況、客運市場結構、基隆站現有功能角色探討、周邊相關大眾運輸轉乘設施（如市內公車、台汽、計程車招呼站…等）、現有之交通動線及車站周圍土地使用情形…等皆未提及，應再以火車站周圍之詳細地圖配合文字作一詳細分析。 | 4.沿線商業區及住宅區於4.2節說明之。 5.已修正為民國87年之資料。 6.本研究分類是以道路功能分類，說明現況，至於各運具則於運輸需求分析中說明之。 7.已於2.4小結中加入各計畫之影響分析。 8.遵照辦理。 9.遵照辦理。 10.運輸需求分析已於期末報告第三章補充。 11.遵照辦理。 12.已於4.1.2節，對火車站區進行更深入之環境概述。 |

| 審查單位 | 審查意見 | 辦理情形 |
| --- | --- | --- |
| 運工組 | 13. 4-12~21頁『二、對於交通之影響』部份，內容明顯不完整，只有調查的數字表格，沒有進一步的分析說明，應重新檢討。另缺少『事故分析』資料。 14. 4-15~21頁『道路受阻延滯分析』應先說明車流調查方式及簡介延滯時間計算方式。 15. 4-22頁依土地使用之特性及都市發展型態分區段，應明確說明此三區段在前述二方面之差異處。另4-27頁之『沿線人口分析』是否也該採前述之分區原則，且表4.2為84年之資料，應更新。 16. 4-22頁『鐵路沿線之都市發展概況分析』子題中應再增加『沿線地價分析』。 17. 4-30頁『鐵路運輸及基隆火車站未來之定位』應實地採訪台灣鐵路管理局之意見，並分析現有營運之功能、限制及遭遇之問題等，提出有建設性之未來定位建議。另文中採用『亞聯』報告中之目前客運市場結構之資料應更新。 18. 5-1頁第五章應先探討原『台灣省交通處』報告中所研擬之方案的合理性。另每一研擬之方案之分析說明太簡略，應再補充說明。 19. 5-2頁鐵路沿線相關計畫中之(4)~(6)項計畫應在第二章之『相關發展建設計畫』中先說明其內容及影響。 | 13.已修正。 14.已於4.1.3節中加入調查計畫。 15.分此三區段之原因，如4.2.1所示，主要針對竹子嶺至基隆車站之都市發展較密集區域；至於沿線人口概況，則以鐵路進入基隆市轄區作整體探討。 16.已於4.2.4節中加入。 17.遵照辦理。 18.於5.2節中，主要為說明方案研擬之目標與研擬原則。 19.已於2.4小結中架入各計畫之影響分析。 |
| 主席 | 1.基隆港港埠的定位與基隆市的產業發展，對於交通運輸之規劃以及都市發展均有密切關係。希望在報告能加強分析，尤其是運輸需求分析部份。 2.台鐵對基隆站的定位及功能與土地之整合與運用之構想，希望納入作為考慮。 3.鐵路東延南港專案在資料上有些錯誤，希望能更正。 4.台鐵提出有關高架化的成本資料可作為做成本分析的參考。 5.台鐵所提出路線重新安排的方案，併入已研擬之各方案加以評估。 6.七堵調車場與鐵路立體化及整體基隆市的發展均有密切的關係，希望能特別在本研究中加以分析與提出整體配套之交 | 1.運輸需求分析已於期末報告第三章補充。 2.遵照辦理。 3.已更正。 4. 已納入為參考依據。 5.替選方案中已納入台鐵之方案。 6.本研究以鐵路進入基隆市轄區為研究範圍，已將七堵站及未來調車之功能進行探討。 |

| 審查單位 | 審查意見 | 辦理情形 |
| --- | --- | --- |
| 主席 | 通改善措施。 7.各方案之效益在期中報告尚未加以探討，希望在期末報告中加強。 8.各專家學者口頭與本所之書面意見均請酌參。 | 7.遵照辦理。 8.遵照辦理。 |