# 第一章 序論

## 1.1 研究動機與目的

近年來，隨著經濟的快速發展，機動車輛已成為國民生活上移動之主要交通工具，也成為實現富裕之社會環境、發展經濟活動、文化活動中不可或缺之現代社會產物。然而，在機動車輛數目快速增長的同時，相伴而來的有交通事故與車禍傷亡人數增加等問題，因此世界許多先進國家與各大車廠都將車輛的安全問題看成是重要的民生課題，並積極地尋求如何將先進的科技運用在車輛上以提昇車輛行駛時的安全性能，以求能夠減少事故以及傷亡的發生。

根據內政部警政署統計，歷年來台灣地區每年因交通事故而死亡的人數皆維持在三千人左右，而受傷人數亦在三千人左右，以民國86年台灣地區因交通事故的死、傷人數各為2,722及2,413人，分析其肇事原因，百分之九十七以上是駕駛不當所致。有關台灣地區歷年交通事故死傷人數趨勢統計，詳見圖1說明。這些交通事故不僅造成了個人及家庭的負擔，更是社會有限醫療資源及國家生產力的損失，同

圖1 台灣地區歷年交通事故死傷人數統計

時也說明了對於先進安全車輛的重要性與需求的急迫性。

為了從事先進安全車的相關發展，美國的國家高速公路安全局（NHTSA，National Highway Traffic Safety Administration）在1968年首先提出車輛安全強化（ESV，Enhanced Safety of Vehicle）的計畫，在受到歐洲各國、日本及澳洲的響應後，目前已經成為定期舉辦的國際性研討會。

對於這類型安全車輛的研究，世界各國目前對於這樣應用先進科技提昇車輛安全性能的研發計畫有許多不同的名稱，如先進安全車輛（ASV，Advanced Safety Vehicle）、智慧型車輛（IV，Intelligent Vehicle）、先進車輛控制與安全系統（AVCSS，Advanced Vehicle Control and Safety System）等。其中以日本所採用的名稱「先進安全車輛」（ASV）之內容定義較為廣泛，也較常被使用。在本研究中將以先進安全車輛（ASV）來概括包含以上的諸項名詞與概念。

西元2000年在義大利舉行第七屆世界智慧型運輸系統研討會，除了與會者能夠親身實地試乘飛雅特(FIAT)車廠所研發的先進安全車輛外，對於世界各大車廠所展示自行研發的先進安全車輛更是令人印象深刻，場場爆滿的先進安全車(或智慧車)相關課題研討會場更是說明了先進安全車的發展已經是智慧型運輸系統發展的主流之一。日本政府建設省與運輸省也在西元2000年底舉辦一項「Demo2000先進安全車發表會」，會場中展出日本政府與民間各大車廠在先進安全車的發展成果，顯示其在先進安全車發展方面的決心與在世界上的領先地位。

我國對於先進安全車的發展，由於起步較晚，且國內車廠在技術上大多仍仰賴國外母廠或合作車廠的技術支援，缺乏獨立研發的能力，故落後先進國家有一段距離。但是，在近幾年來已陸續有一些學術單位開始從事與自動車或智慧車有關之研究。

張堂賢教授曾先後於淡江大學交管系與台灣大學土木工程研究所進行有關自動車輛（Advance-F）的相關研究，其研發內容主要包含兩大主題：(1)自動車輛控制系統：包括導向控制技術、速率控制技術、防撞警訊及制動等。(2)先進交通資訊系統：包括交通訊息、地理定位、路徑指引等。

財團法人山葉機車崇學基金會於民國八十八年委託台灣大學土木工程研究許添本教授所進行「機車交通系統智慧化研究發展計畫之研究」。其研究內容如下：1.探討國內機車交通問題特性與現存相關研究確認。2.瞭解國內外智慧型運輸系統發展現況。3.瞭解機車產業研發現況。4.探討機車交通系統智慧化課題與基本對策。5.初擬機車交通系統智慧化發展架構與原則。6.調查評估機車交通系統智慧化研發重點與方向。7.擬定機車交通系統智慧化研發策略與建議。

上述研究雖然皆獲得相當不錯的成果，但是Advance-F計畫僅止於與自動車相關的機械設計與控制之研究，並未完整包含先進安全車的研究範疇；山葉機車崇學基金會委託台灣大學土木所的研究案也只偏重在機車交通系統的智慧化發展策略規劃與研究。對於有關先進安全車有關的各項技術與設施，還有許多課題有待探討。

其實國內在電信科技、自動化控制等技術上，在許多學術單位的實驗室裡都獲得相當令人振奮的研究成果，如交通大學電信工程學系與電機與控制學系，不論是在高頻的無線電通信、先進的設計、與自動感應偵測上，都在世界上佔有舉足輕重的地位。然而這些先進的技術，並沒有能夠與先進安全車的發展結合，而先進安全的發展單位，也沒有能夠充分了解國內技術發展的現況，實在是一件相當可惜的事情。

就整體而言，國內目前沒有就先進安全車輛的發展來做整體的規劃構想，同時也缺少一套完整的發展策略與技術評估，來作為國內相關技術發展的順序與原則。如此對於力量的整合與全面的發展而言，可能會略有不足之處。

除此之外，在發展先進安全車輛的同時，對於相關的技術究竟是要直接從國外引進、本土自行開發、或是採用混合式的方式，都會顯著地來影響到台灣地區汽車工業的發展，與相關安全車的發展進度，因此也需要有一套明確的評估指標，在同時考慮產業發展與實際需求的情況下，來作為相關技術發展的指導原則。

因此本研究的主要目的在於針對國內的環境，研擬出一套完整可行之研發技術架構以及具體深入之實施策略，以作為國內開發先進安全車輛之依據。

## 1.2 研究範圍與對象

本研究主題為「先進安全車」之研究，主要研究重點以「車輛」為主，相關路面及路側設施與裝置非屬本研究範圍。又車輛之研發以「車內個別主要先進安全裝置」為主，或以塑造出整體車輛概念型態為研究內容。

為了能夠讓本研究的廣度足以滿足國內的大部分需求，本研究的範圍與對象，將國內最常使用的車型分成三類來分別加以討論，分別是(1)小汽車、(2)貨車（重型車）、與(3)機車等三大類。在貨車部份，將包含砂石車，以及其相關課題之探討與對應策略。

有鑑於國內的重型車、小客車及機車產業在技術能力與使用環境上都有許多的差異，對於車輛先進安全裝置的開發有必要分別進行調查研究，並擬定出不同之發展策略。其差異之說明如下：

（一）技術能力

(1) 一般而言，機車的技術能力需求比起重型車與小客車要略低一些。目前國內之機車產業在世界上已經佔有一席之地，可以自行主導整部機車的開發。

(2) 在小客車方面，國內目前的汽車廠還需要仰賴國外母廠的技術支援，在車輛的開發上有許多部分並沒有主導的能力。

(3) 在重型車方面可以區分為底盤車與車體打造二方面來討論：底盤車的情況與小客車類似，在車輛的開發上有許多部分並沒有主導的能力；國內的車體打造業目前仍以中小型的傳統工廠為主，絕大多數並不具有開發的能力。

（二）使用環境

(1) 國內的機車在數量與交通環境上，都是全世界特有的情況，對於車輛先進安全裝置的需求應該要有不同的考慮。

(2) 國內的重型車輛，特別是砂石車，所造成的交通安全與社會問題早已不在話下。雖然交通部已經強制實施大型單體車輛的安全型式認證制度，但是如果能夠以先進的安全裝置來加強車輛的安全性能，將更能夠確保車輛與人員的安全。

## 1.3 研究方法與流程

本研究的研究流程如圖2所示。

(1) 進行國內外相關文獻之資料蒐集

本研究的第一項工作，以國內外有關先進安全車資料的收集為主，所收集的對象將包含小汽車、貨車（重型車）以及機車等三類。在國內的部份，除了就現有相關研究報告、發表論文的收集以外，亦進行有關ASV/AVCSS的發展現況，技術研發現況、現有技術能力、車廠意願等相關資料的收集。

國外部分以採歐、美、日等為主，並研析各國主要車廠研發現況與成果。這一部份資料的收集，主要透過網路搜尋、相關期刊、雜誌等資料來源為主。同時也透過各種可能管道，取得國外各車廠有關ASV發展的現況。

利用所收集到的各項資料（連同在下一階段中出國考察實際所收集到的資料），建立一網站，以方便國內使用者或是相關單位方便上網查詢相關資料。

(2) 國外實地資料收集

除了透過傳統的文獻收集方式之外，在本研究中也實際訪問一些先進國家，以便能夠實際收集第一手的的資料。根據初步分析的結果，世界各國以日本以及歐洲各國在ASV的研發上居於領先的地位，且配合西元2000年在義大利舉行的第七屆ITS World Conference與日本舉行的ASV Demo2000。因此由本研究團隊成員分組分別訪問日本與義大利，以便能夠收集到第一手的資料，作為本研究重要的參考資料，而該資料也公開在本研究所建立的網站。

(3) ASV網站的建立

對於在前兩個階段中所收集到的資料，本研究建立一個專屬網站，將所收集到的資料，以及本研究在各個階段所獲得的成果，建立在這個網站上，以便讓所有有興趣的單位或是個人都能夠來取得這些資料，同時也可以作為後續相關研究人員的資料查詢之用。這個網站的內容，除了在本研究中所收集到的資料之外，還會包括對於國外相關網站的連結，這些連結將按照其內容的種類來加以分門別類，以方便使用者的查詢。

圖2 研究流程圖

這個網站目前建立在交通部運輸研究所及交通大學運輸研究中心，若本研究有後續的相關研究繼續進行，則該網站可由該計畫的執行團隊負起維護的責任。除此之外，若是本團隊在計畫結束執行後，若仍然在校內持續相關工作的進行，則也能夠免費提供該網站持續資料更新的服務。

(4)界定本研究之範疇

在這部份的工作裡，首先提出出國內先進安全車的定義。由於國內環境與人民習慣都與國外不同，因此有必要針對國內的需求，定義出自己對先進安全車的看法，以作為後續各項工作的主軸。這部份的做法，乃是收集世界各國對於智慧安全車的定義，並配合國內環境與需求，訂出適合本國環境的定義。

接下來的工作是確認國內交通安全之需求要項，針對各種車輛先進安全裝置(如防範酒醉駕車及睡眠之駕駛人狀態檢知器、車內導航系統及各種資訊表示板之裝設、車間距離及前後側方障礙物感應之防撞系統、火災防盜及求救檢知感應之保全系統等，但不限於此)提出適用於國內環境的發展項目，並且建立我國發展先進安全車輛的系統架構。

(5) 舉辦專家學者座談會

為了能夠讓在前述工作中所界定的功能項目能夠更趨於完整，因此在本研究中邀請產官學研四大領域的專家，舉行一場座談會。在其中針對本研究所定義的先進安全車輛系統架構之功能項目以及訂定系統發展順序與發展策略之方法論加以介紹，並請與會的專家學者提供建議，以便能夠讓本研究的成果更嚴謹、更完整。

(6) 相關調查與分析的進行

為了瞭解使用者的需求與國內車廠、零件供應商與研發單位的技術現況與意願，在本研究中以設計問卷與實地訪談方式進行相關的調查與分析。調查內容包括使用者(一般民眾)、產業界(車廠、零件供應商)、研發單位(中科院、大學相關系所)與執法單位(國道警察隊、縣市警察局)。

車廠部份將以國內五大車廠為主，主要是透過親自到場訪談的方式來進行，對每一車廠，也就其主要的零件供應商，針對本研究需求的技術與零組件，選擇數家供應商來進行現場訪談，了解各家公司的現有技術，未來發展方向與意願等資訊。在執法單位而言，在本研究中選擇具代表性的各級執法單位（如國道警察局、縣市政府警察局等），以實地訪談的方式，來瞭解這些單位就執法層面而言，對所謂先進安全車的看法。

最後對一般使用者（民眾）而言，將參考統計學上的取樣理論，以分層抽樣的方式來對民眾進行問卷調查，以得出民眾對於先進安全車的需求。問卷調查對象分為機車、小汽車與重型車三大類，其中機車調查300份、小汽車600份、重型車300份。

(7) 事故資料收集與訂定系統優先發展順序

為了排定所定義先進安全車輛系統之優先發展順序，在本研究中，乃是根據內政部警政署所提供之交通事故肇事原因統計與排序資料，逐一列出小汽車、重型車與機車之主要事故種類，再依據事故發生比率，由高而低排序，分析並找出先進安全車輛架構中，能夠減少該類事故之相對應系統，如此便可得出先進安全車輛系統的優先發展順序。例如超速所造成的事故比率若高於酒醉駕車事故比率，則超速警示系統的開發應優先於駕駛狀況偵測系統。

(8) 進行SWOT（Strengths Weaknesses Opportunities Threats）分析及評估

在這部份的工作中，將利用SWOT的分析與評估方法，依據前面各階段研究成果所得之發展項目、技術與開發可行性、國內業者的意願與使用者的需求調查等，就市場、成本之可行性策略來加以探討，並針對就直接從國外引進、國內研發或混合作法等，訂定我國研發先進安全車輛之目標原則，並擬定研發策略及實施方案，最後提出具體結論與可行建議。在這項工作中無論是小汽車、機車、或是貨車，均考量先進國家的經驗，並結合國內現況，來據以研擬適合國內之發展策略。

(9)研擬先進安全車輛系統發展具體建議策略

本研究針對所定義之先進安全系統架構中的每一項安全系統，利用SWOT分析方法評估其優勢(Strength)、劣勢(Weakness)、機會(Opportunity)與威脅(Threat)，以擬定系統發展策略。為使本研究成果中所擬定之策略能夠供政府相關主管機關作為推動先進安全車輛發展之參考，並加以落實，本研究根據目前國內政經環境、法令規章、業界現況、技術能力與市場需求等各方面之現況探討，分政策面、法律面與技術面三方面來提出有關先進安全車輛系統發展策略之具體建議。

(10) 舉辦成果發表研討會

對於在本研究所所獲得的成果，包含所收集到的國內外先進安全車發展現況資料、網站的建立，發展項目的制定，以及最後擬定的實施策略，透過舉辦成果發表會的方式來加以分享。