- 附錄B 期中簡報處理意見情形對照表

- 「大眾運輸車隊管理系統核心模組之規劃與建置」計畫案

期中報告審查意見辦理情形說明

開會時間：八十九年十一月二十日下午二時                                  開會地點：本所五樓會議室

| 審查委員及各單位代表意見摘述 | 本組意見 | 研究單位辦理情形說明 |
| --- | --- | --- |
| 台灣大學周教授義華： １研究內容係探討汽車客運業營運調度之ｅ化，符合時代潮流；期中報告書之內容架構相當完整。 ２P.23之「介面子系統」與圖3.1之「對話管理子系統」是否相同？ ３P.33與P.34有關排班系統數學模式之目標函數包括最小車輛閒置時間、最小車輛數兩項，建議將目標函數計算所得數值再轉換為成本方式(即車輛節省成本、駕駛員節省成本)，使業者能確切瞭解其具體效益之所在。 ４P.44即時調度系統處理擾動事件方案以及P.55交換規則對於延誤狀況處理等之編寫方式良好，但中間之轉換過程應加以說明。 ５P.56四項評估函數之結果對於業者之感受並不是很直接，建議將其修改為對於成本之異動影響，並據以評估各項方案之優劣(即節省成本之多寡)。另部份異動率變動之定義有誤，請加以修正。 ６圖5.2是否進行調度之判斷標準為何？圖6.1是否進行機動調度之判斷標準為何？於文章中並未見相關說明，請補充。 ７實例測試能否達成預期目標，先期實驗設計之良好與否相當重要；後續測試應將測試過程與結果完整記錄，並回饋修正至原規劃、設計內容。 ８系統建置完成後應提供簡易之操作使用手冊，手冊內容應儘可能以淺顯易懂方式進行編撰。 | 略。 請說明。 請將目標函數計算所得數值轉換為以成本方式表達。 請補充說明。 請配合辦理。 請補充說明。 請於本研究後續作業中納入辦理。 請於本研究後續作業中納入辦理。 | 略 是相同，已於期中報告修訂書中修訂。 由於考量到各家業者對於成本項之考量不盡相同，若強制將目標函數輸出值以成本方式呈現，恐將失其原意。 已於期中報告修訂書中修訂。 關於考量評估函數修改為成本異動影響之可行性已於期末報告中說明。另異動率變動之定義已於期中報告修訂書中修訂。 已於期中報告修訂書中說明。 遵照辦理。 遵照辦理。 |
| 台汽公司陳副理兩居： １P.5台汽安裝衛星定位接收器之車輛數為81輛(另有3個衛星定位接收器為備用)，目前該81輛車輛依據調度需要彈性配置於高速公路各路線，並非集中於少數兩三條路線。 ２P.13台汽之車輛派遣除高雄站採人車分離制外，其餘車站均採人車合一制。 ３資料處理系統中目前僅含括人員、車輛等統計資料，建議能將延人公里等營運相關資料納入。 ４除本案車隊管理系統核心模組之建置外，建請科技顧問室、運研所能協助爭取開放裝設無線電系統，以增加營運調度之機動性。 | 請修正。 請修正。 請參考辦理。 請列為本研究之建議事項。 | 已於期中報告修訂書中修正。 已於期中報告修訂書中修正。 本研究之課題為大眾運輸車隊管理，因此目前資料庫中暫不包含延人公里等相關資料。 遵照辦理。 |
| 台北市公車處： １在車隊管理部份，對於研究範圍、系統架構等相關內容，建議能加強系統分析概念之介紹；在系統模組未來之擴展性方面，GPS資訊能否擴展至安控、行控等層面？ ２目前系統規劃內容似乎僅止於單站作業，未來可否進行跨站作業(兩站同時發車、管理)或以行控中心方式運作？ ３路線特性不同，其營運調度之邏輯即有所差異，請予考量。 ４請補充建置本系統所需之設備內容及系統運作績效，俾供業者決策參考。 ５在目標函數方面，除以成本最小化為考量外，建議應納入主管機關對於業者之相關規範與罰則。 ６操作使用手冊建議減少科技術語；輸入介面建議可考慮使用光筆、條碼等方式，俾簡化調度人員之輸入時間。 ７對於新竹客運、台汽客運在測試過程中之準備作業、遭遇困難及處理方式等相關作業，建議能加以完整記錄，並提供其他業者作為未來建置時之參考。 | 請補充說明。 請說明。 請參考。 請配合辦理。 請參考。 請參考辦理。 請於本研究後續作業中納入辦理。 | 系統分析概念介紹已於期中報告修訂本中補充說明；系統模組未來可擴展至安控、行控層面，但不在本研究範圍內。 本研究亦已開發完成跨站作業之相關元件（遠端傳遞），其相關說明已於期中報告中納入。 已納入考量。 操作手冊中已說明建置本系統之相關設備；系統運作之績效詳見本報告第八章。 按照相關規定辦理。 參考辦理。 詳見本報告第八章。 |
| 交通部公路局： １建議系統除排班管理、路況資訊提供之功能外，亦能對於異常狀況提供管考分析之功能。 ２目前客運業者正積極配合推動非接觸式IC電子票證、路線別成本計算制度等系統之建置或操作，建議於車隊管理系統中預留系統接軌之介面，俾能相互結合。 | 請參考辦理。 請配合辦理。 | 系統中已提供相關功能。 只要依據本研究所開發核心模組之規格，自行開發相關元件，即可與本系統相互結合。 |
| 台北市政府交通局： １本系統之設計理念係採用元件組合方式，如此是否即能達到適用於不同類型公司之預期目標？ ２本系統是否可直接轉換業者內部資料庫之資料，而無須再重新建置相關資料？ ３本系統是否能與台北市公車動態資訊顯示系統相互整合，提供調度作業之相關功能？ | 請說明。 請說明。 請說明。 | 本研究已開發車隊營運管理所需之共同元件，只要各公司依其營運特性修改或自行開發相關元件，所組合之系統即能符合其需要。 只要業者資料庫符合SQL之標準，本系統即可轉換其資料庫。 本系統預計於期末時加上車輛顯示之相關功能（不在本研究範圍內），只要台北市動態資訊顯示系統能提供符合交通部課科技顧問室所規定之傳輸定位格式，即可整合。 |
| 高雄市公共車船管理處： １預估車輛到站時間除安裝GPS外，其他車輛定位系統是否可行？ ２本處在運研所公車動態資訊顯示系統之專案補助下，預計有三分之一車輛將安裝定位系統，其他未安裝定位系統車輛在行車時間預估上是否會有困難？ ３歷史平均旅行時間之數值並不一定正確，以其作為即時調度之依據在實際運作上是否可行？ ４營運資料統計報表較偏重於班次、里程等資料之統計，建議對於加班時數、人員勤惰管理亦能納入分析。 ５P.11「單班」之主要意義係作為尖峰時間之補強作用。 | 請說明。 請說明。 請說明。 請參考辦理。 請參考修正。 | 只要能提供經緯度資料之系統即可。 時間預估之前提條件為必需要能提供車輛即時所在位置才可，因此對於未安裝定位系統之車輛，本系統將無法提供其到站預估時間。 在本模式中，歷史平均旅行時間將會與車輛速度進行比較，如差距大於3km/hr，將使用車輛速度為預估時間之依據。 參考辦理。 已於期中報告修訂書中修正。 |
| 新竹市政府交通局：有關新竹客運行駛本市市區公車參與本案測試部分，本局屆時將提供必要之支援與協助。 | 新竹客運參與測試過程，請研究單位視需要洽請新竹市政府交通局參與。 | 配合辦理。 |
| 台中市政府交通局： １本市目前已爭取到運研所公車動態資訊顯示系統之專案補助，規模預計為為120個站牌、250部公車。未來希望本系統能與公車動態資訊顯示系統相整合。 ２對於共營路線部分，本系統能否提供跨業者間之整合功能？ | 請參考辦理。 請說明。 | 本系統預計於期末時加上車輛顯示之相關功能（不在本研究範圍內），只要台中市動態資訊顯示系統能提供符合交通部課科技顧問室所規定之傳輸定位格式，即可整合。 只要業者間能協調無誤，本系統即可配合。 |
| 仁友汽車客運公司：本公司台中車站僅為經由站，依台中市政府規定僅能停留五分鐘，在排班作業上能否處理？ | 請說明。 | 台中車站僅為經由站，並不影響排班作業之進行。 |
| 中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會： １本系統在功能需求方面，應多徵詢客運業者之意見，以瞭解業者之實際需求。 ２目前台灣省公路汽車客運業推動建置之非接觸式IC電子票證系統中，已含括GPS定位技術，建議本系統能予以整合。 ３為利本系統後續之推動，建議應加強宣導並舉辦講習訓練；另系統應易於操作使用，以減少推動之阻力。 | 請配合辦理。 請參考辦理。 請於本研究後續作業中納入辦理。 | 配合辦理。 只要依據本研究所開發核心模組之規格，自行開發相關元件，即可與本系統相互結合。 遵照辦理。 |
| 主辦單位： １在系統測試後應依據測試結果進行系統模組規劃設計之回饋修正，此請研究單位於研究流程中增列。 ２有關報告書p.56自動調度功能之評估函數，宜針對下列各種變數再予補充說明： 休息時間異動率之定義似與一般異動率之定義不符，其在不同條件下所定義之休息時間異動率值其代表意義為何？而定義該異動率值其所考量的觀點為何(例如係從業者績效抑或從司機安全績效著眼)？請予補充說明。 另所稱成本異動率=取消成本+加班成本，亦與一般異動率之定義不符，均請研究單位加以說明。 又上述評估函數之四項變數，部份係針對單一事件加以定義，而另一部份似又針對特定範圍加以定義，故四項變數定義之範圍是否具一致性，亦請說明。 ３在自動調度中似乎並未考慮「預備車輛支援」之課題？ ４在手動調度乙節敘明手動調度後需通過調度測試方將資料寫入資料庫，然圖5.2手動調度流程圖中之「是否調度測試」意指為何？是否可不經測試就確定調度？ ５在調度模式中是否僅考量人車合一的調度方式？人車分離之調度方式該如何一併考量？ ６由期中報告書(初稿)來看，本系統的人機介面並不具親和力，本案研究團隊具有對話管理系統規劃與設計之專家，請特別就使用者操作之親和力部分再加修改。 ７目前國內已安裝定位系統之業者僅少數幾家，為使本系統之功能建置能符合業者實際營運需求，除合約中已參與測試之台汽公司、新竹客運外，建議在人力、時間等條件許可之下，能同時再提供其他已安裝有定位系統之業者先行試用，並吸納其相關建議，俾使本系統之功能更為週全。 ８配合交通部明年春節期間執行之「春節疏運計畫」需要，台汽將擔負提供高速公路全線即時行車資訊之重任，故有關後續台汽測試部份，應配合前述「春節疏運計畫」需要辦理。另台汽參與測試部份，應可同時於台汽車站提供民眾即時班車資訊，此部份雖非合約範圍，亦請研究單位在測試階段能配合協助台汽規劃辦理。 ９本案系統功能建置完成後，請研究單位彙整編寫操作使用手冊，並請針對後續如何有效推廣及相關技術輔導事宜提供具體規劃建議。 | 請補充。 請補充說明。 請說明。 請說明。 請說明。 請配合辦理。 請參考辦理。 請配合協助辦理。 請配合辦理。 | 已於期中報告修訂本中補充。 相關說明已重新修正如本報告第5-8頁至5-9頁。評估函數中各項變數之異動率，係考量影響範圍內所有異動過之工作項目的變化程度；故異動率之分母為影響範圍內之正常情形(例如：預定之班次數、休息時間等)，分子則為影響範圍內所有工作項目異動程度之加總(例如：實際被調度之班次數、實際之駕駛員休息時間等)。因均由影響範圍之考量為出發點，故具有一致性。 詳見本報告第5.1節之說明。 「是否調度測試」功能是幫助調度員對其所調動後之班次，由系統進行所有班次之干擾情形測試，來瞭解是否會產生新的擾動現象。此功能乃系統所提供之充分資訊，調度員亦可不經由此項調度測試而決定最後調度結果。 本研究經訪談結果發現，目前除台汽高雄站部分路線為人車分離外，其他均已改為人車合一，因此本模式初期是以人車合一方式進行研究。至於手動調度無此考量。 配合辦理。 若人力、時間許可，本研究遵照辦理 配合辦理。 配合辦理。 |
| 主席結論： １期中報告書(初稿)相關文字說明與實況不符或前後文字用語不一致部份，請研究單位加以修訂。 ２請研究單位補充系統之相關分析說明，包括：每一個元件或模組之輸入、處理作業及輸出、個別模組、模組組合以至於整體系統組成在排班調度方面之功能擴增情形及其相關系統設備需求等。 ３有關自動排班與自動調度模式之目標函數輸出值，請研究單位進一步轉換以業者之成本輸出方式加以展現。 ４未來系統測試作業為影響本系統實際應用成效之關鍵所在，請研究單位妥善研擬測試計畫並據以實施；有關測試過程之相關作業內容及問題亦請研究單位予以完整整理記錄，俾提供其他業者未來建置時之參考。 ５期中報告階段所開發之系統雛形，在人機介面部分之親和性尚待加強，請研究單位進一步改良。 ６為便於未來客運業者實務作業人員方便使用，有關系統操作手冊請研究單位以簡單、實用、中文化之原則加以編撰。 ７請研究單位就台灣地區目前已經建置或未來即將建置公車動態資訊顯示系統之地區，其客運業者之排班調度結合應用本系統之可行性加以分析說明，俾供地方交通主管機關及客運業者未來推動時之參考。 ８請研究單位針對本計畫所開發系統之應用範圍(如：單站、跨站、共營、行控中心等)加以清楚說明，其中屬於本計畫工作範圍部份應辦理完成，非屬本計畫工作範圍部份則作為系統未來擴充發展之建議。 ９與會委員與各單位代表之意見以及本所主辦組所提書面意見，請研究單位據以修訂期中報告書或納入後續研究參考。 | 請配合辦理。 請配合辦理。 請配合辦理。 請配合辦理。 請配合辦理。 請配合辦理。 請配合辦理。 請配合辦理。 請配合辦理。 | 已於期中報告修訂書中修正。 關於系統元件之輸入、輸出及整合部分，本研究將於技術手冊中詳細說明。 由於考量到各家業者對於成本項之考量不盡相同，若強制將目標函數輸出值以成本方式呈現，恐將失其原意。 配合辦理，並會舉辦專家學者座談會共同討論。 配合辦理。 配合辦理。 配合辦理，並已於期末報告中說明。 已於期中報告修訂書中說明。 配合辦理。 |