第七章  結論與建議

大眾運輸是公共服務業，是為滿足大眾行的需要。政府為避免民營大眾運輸公司只顧追求最大利潤而忽視了社會大眾行的需要，多有作適當的監督與管制。過去我國在有關服務水準管制之法規中，多只偏重在安全性方面，包括車、船與相關實體設備之要求，對於便利性、迅速性、經濟性、舒適性方面之要求較低也嫌籠統。這次交通部研擬的大眾運輸營運評鑑辦法及作業規範可說是朝前邁進了一大步。

本次「大眾運輸營運評鑑辦法」試辦計畫評鑑的範圍包括台北市公車處、首都客運、新竹客運、高雄客運、花蓮客運及金門縣浯江輪渡公司，共計三家市區汽車客運業、兩家公路汽車客運業及一家船舶運送業。依據「大眾運輸營運評鑑作業規範」之內容，本次評鑑指標共分為：

1.公路及市區汽車客運業方面-(1)場站指標3項；(2)車輛指標6項；(3)服務品質指標7項；(4)經營管理指標4項，共四大類20項指標。

2.船舶運送業方面-(1)營運安全指標6項及(2)旅客服務指標4項，共兩大類10項指標。

評鑑所需之資料來源則包括：

1.次級書面資料：

如停車空間、新車比率、無障礙服務措施、冷氣車比率、車隊環保品質、合法經營、行車安全與管理、民眾申訴處理（公路及市區汽車客運業）、政策配合度等指標，從台北市政府交通局、新竹市政府建設局、台灣省政府公路局、金門縣車船處、港務處、警察局交通大隊、環保局以及各公車（或船舶）公司收集相關之資料，所有資料均以86年1月至86年10月為統計期限。

2.主管機關代為抽測：

如船舶及船員、救生設備、救火設備及民眾申訴處理（船舶運送業）等指標，抽測業者各航線之船班，抽測期間為86年8月及86年12月。

3.調查人員抽測：

如旅客候車服務設施、消防與環保、消防逃生設施、車輛資訊服務設施、發車準點率、符合航政主管機關核定之乘客定額者等指標，由調查人員在各公司營運之路線、站位、車輛及場站上，進行實況資料之調查，調查期間在86年8月至86年12月。（四）問卷調查：如路線及停站遵循、駕駛員服裝儀容及服務態度、車容及車廂整潔、駕駛平穩性、舒適與噪音、購票付費方便性、航行時對旅客安全之維護措施、貨物裝載、上下船舶、旅客服務設施之適當性、行旅資訊之完備性、船期之穩定性等指標，對使用公車（或船舶）乘客進行隨機抽樣之實地問卷訪問，調查期間在86年8月至86年12月。

7.1結論

由於本計畫係屬試辦性質，因此不擬對本次接受評鑑的六家公司之名次或等級做討論，針對本次試辦計劃過程及結果，提出以下幾點結論如下：

一、本次試辦計畫由於各級政府交通主管單位及受評鑑業者充分配合與協助，才能圓滿完成；經試辦結果顯示，「大眾運輸營運評鑑辦法(草案)」所訂定之作業規範(包括評鑑指標、評鑑項目、計分方式及配分等)，僅需作小幅修正(如第六章所述)即可，在執行上並無太大困難。

二、為使本評鑑辦法通用全國，評鑑指標可依地區特性及資料來源之不同，區分為必要性指標與選擇性指標兩種：

(1)必要性指標：

不管評鑑地區、業別為何，都必須列為評鑑指標者，包括：市區及公路客運業方面之「停車空間」、「旅客候車服務設施：車站設施（公路客運）」、「消防與環保」、「新車比率」、「消防逃生設施」、「車輛資訊服務設施」、「發車準點率」、「路線遵循」、「停站遵循」、「駕駛員服裝儀容及服務態度」、「車容及車廂整潔」、「駕駛平穩性」、「舒適與噪音」、「行車安全與管理」、「民眾申訴處理」及「政策配合度」指標；船舶運送業方面之「船舶及船員」、「救生設備」、「救火設備」、「旅客運輸」、「貨物裝載」、「上下船舶」、「旅客服務設施之適當性」、「行旅資訊之完備性」、「船期之穩定性」、「船運人員之服務態度與服裝儀容」、「船舶航行中之安全性」及「民眾申訴處理」指標。

(2)選擇性指標：

可因地制宜，視地區特性或人力、經費，彈性調整之指標；包括：「旅客候車服務設施：站牌設施」、「無障礙服務設施」、「冷氣車比率」、「車隊環保品質」、「購票付費方便性」及「合法經營」指標。

三、經本次試辦結果發現，部分評鑑項目可再酌予增減細項，譬如：「旅客候車服務設施」指標中「站牌設施」評鑑項目，可增加「站牌遮蔽設備與候車座椅」之細項；場站「消防與環保」指標中可增加「公共廁所之清潔」；車輛「消防逃生設施」指標中可增加「煞車性能」、「操作使用方法之完備性」、「地板是否為防火材質」；「車輛資訊服務設施」指標中可增加「行車紀錄器」；「行車安全與管理」指標中可增加「業者每行車百萬車公里違規次數」、「行車記錄器之設置與管理」；「政策配合度」指標中可增加「政令宣導(如要求業者舉辦駕駛員菸害防治、反毒活動等講習)」、「電子票證系統」及船舶運送業方面之「旅客服務設施之適當性」指標中可增加「的站牌遮蔽設備與候車座椅」等。

四、本次評鑑結果發現，部分業者因為經營環境不好，載客少，以致無力大幅更新車輛、設備，但非常重視服務品質，如仍依據現行評鑑配分方式，對業者甚不公平，因此建議採取各地方評鑑工作小組將被刪去指標之權重應轉分配到駕駛員之服務品質上，包括發車準點率、路線及停站遵循、駕駛員服裝儀容及服務態度、駕駛平穩性。

五、經本次試辦結果及多位學者專家建議，為節省評鑑工作之人力負荷，許多硬體（車輛、場站）指標如停車空間、旅客候車服務措施、新車比率、冷氣車比率指標等可由業者先自評，主管機關再抽檢資料，至於其他軟體（服務品質）指標則由政府辦理評鑑，並配合獎懲措施。

六、本次試辦評鑑工作承蒙各主管機關提供次級資料，特致謝意，惟發現部分資料仍有錯誤或遺漏的地方，未來全面、大規模實施時，此種情況將更普遍，因此建議未來評鑑委員會及評鑑小組應主動詢問主管機關並給予協助，並對資料進行抽驗工作，以確保資料之品質。若主管機關不能在期限內提供相關之次級書面資料，造成某些指標無法評分，則該指標就以０分計算，以免影響評鑑時程。在政策配合度及民眾申訴處理之滿意度指標除評分外，主管機關應提供具體相關資料做佐證。此外，本次試辦計畫各受評鑑公司均係自願，因此配合度甚高。未來全面實施評鑑時，各公司均須接受評鑑，配合度可能較不理想。為期能順利的進行調查的工作及收集資料，若受評鑑公司不能在期限內提供相關之次級書面資料，造成某些指標無法評分，則該指標就以０分計算。

七、本次試辦計畫主要係針對評鑑辦法之作業規範實際運作，以瞭解未來實際執行時可能發生之問題。惟在目前的辦法草案中，有關名稱（附錄一及第二條）、法規配套（總說明）、評鑑組織（第五條）、評鑑項目、指標（第八條）、評鑑作業辦理時間（第十一條）、經費來源（第十四條）等規定，有很多值得討論之處，同時也將影響未來評鑑工作之執行：

(1)名稱

- 從評鑑辦法第二條適用對象及範圍即可明確看出是僅適用於公共汽車／船，並未包含航空、高鐵、捷運、計程車等大眾或準大眾運輸系統，未來本辦法是否可適用其他運輸系統，值得深入研究。另在大眾運輸系統之績效評鑑中，乘客在乎的是服務品質，但營運者較在乎的則是營運績效，而這兩者可能有若干衝突的地方，例如乘客希望等車班距越短越好，但業者卻因必須發更多的班次，增加了營運成本。由於立場不同，著眼點不同，所要求的績效目標亦不相同。目前交通部所擬訂的大眾運輸營運評鑑辦法，雖其名為「營運」評鑑，但其所設計的評鑑內容卻是以乘客之安全及服務品質服務為重點。未來是否可加入一些評鑑業者營運績效之指標，亦值得深入研究。

(2)法規配套

- 「大眾運輸營運評鑑辦法」原是因應行政院頒布之「促進大眾運輸發展方案」需要而訂定的，但後者係行政機關訂定之行政命令，僅有五年期限，而大眾運輸之評鑑則是長期性工作，因此亟須積極將「發展大眾運輸條例」推動及早立法，將此項工作納入規範，並將相關配套辦法及早訂之。

(3)評鑑組織

「大眾運輸營運評鑑辦法(草案)」第五條明示營運評鑑組織為二級制之設計(即中央設評鑑委員會，地方設評鑑小組)；中央主管機關-交通部幕僚人才濟濟，評鑑委員會成員也不難聘到足夠的學者專家。但從試辦計畫中發現，公路客運業之主管機關-公路局亦沒問題，但市區汽車客運業除台北市外其他縣市政府均無交通專責單位且承辦人員多無經驗，船舶運送業則發生「選手兼裁判」的問題（船舶運送業第二階段調查已改由金門縣港務處代替公共車船處抽測），因此，若無適當溝通及協助，就期望地方政府完全配合中央運作，會有困難。因此未來在正式評鑑之前，應編制評鑑手冊，並對地方主管機關多辦理講習工作，使承辦人員熟悉作業程序，才能順利推動。

(4)評鑑項目、指標

目前本辦法所訂定之作業規範係朝全國一致性規劃，但也保留一些修訂彈性給地方政府，俾符合業務運作需要。本研究曾以台北市聯營公車評鑑指標與之對照比較，顯示並無太大衝突。但其他地方政府若完全比照本辦法之作業規範執行，則無法兼顧地方階段性發展需要；若要修正則又缺乏經驗。解決之道可應用分析層級程序（Analytical Hierarchy Procedure, AHP）方法(請參考附錄六)，篩選適當指標，以符需要。

(5)評鑑作業辦理時間

- 依目前評鑑辦法規劃，未來每年需對業者辦理兩次評鑑工作。由於評鑑工作是持續性的工作，評鑑委員會及工作小組的多次互動不可避免，年底及會計期末又是相關承辦人員最忙碌的時間，從台北市辦理聯營公車評鑑經驗（詳2.1.3節）及本次試辦計畫的經驗（只有八個月），都可以預期未來評鑑工作的時程安排非常緊迫，若要運作順暢，則時程的規劃與控制是非常重要的，必須應用Gantt圖協助。另考量部分地方政府人力、經費不足，及無交通專責機構負責辦理，初期評鑑工作應可改為至少一次，俾便有足夠時間進行評鑑工作，但須報經中央評鑑委員會通過。

(6)經費來源

依目前評鑑辦法規定，辦理評鑑相關工作所需經費需循預算程序編列，衡諸台北市政府由於府會爭議，使得聯營公車評鑑預算被擱置，而無法委外辦理評鑑工作的經驗（詳2.1.3節），尋求固定經費來源之問題必須設法克服，俾便確實做好評鑑工作，並讓各業者重視評鑑工作。

7.2建議

在整個試辦計劃的過程中，就所發現的問題，提出一些相關的建議如下：

7.2.1對中央主管機關交通部的建議

一、辦理評鑑組織問題，目前中央與省市地方主管機關意見不一，若比照目前辦理補貼之設計(由省市設立審議委員會)，的確可以因地制宜及簡化相關作業；但即使維持目前評鑑辦法草案設計之二級制，雖會增加作業及時程，唯因各地方政府之評鑑工作小組有任何調整措施時都必須經過中央評鑑委員會審查通過才能實施，其考量必然更為周延。未來審議辦法時應將兩案之利弊並陳，並與地方政府及業者溝通，多了解他們之看法，再做決策。

二、關於學者專家及業者建議是否應分級、分區辦理評鑑，才較公平的問題，本研究認為市區公車或公路客運固然都可以依經營範圍(或主要經營範圍)而區分為：(1)院轄市；(2)省轄市；(3)西部各縣市；(4)東部各縣市；(5)離島地區，然而落入屬於後兩區的公司很少，屬於前三區的公司其經營環境也不相同，各地區都有賺錢路線及虧損路線，很難做到絕對公平。因此建議在辦理評鑑時雖不分級、不分區，但各地方政府評鑑工作小組可依地方特性、業者經營狀況，提出調整指標建議，並得經過評鑑委員會通過後實施，以兼顧地區之特性。對於經營環境較差而歷次評鑑成績有顯著進步的業者，應予以公布，讓乘客瞭解某些地區雖然經營環境不良，但業者仍努力於服務的提昇。此外，目前評鑑指標與補貼辦法指標雖然有所差異，但兩者之間宜有相關連性，且建議評鑑時間應與大眾運輸補貼作業時間相配合，譬如：在補貼作業二個月前完成，俾使評鑑結果能與補貼審議相結合。

三、儘速完成「大眾運輸營運評鑑辦法」之審議及公佈實施，並及早擬訂「大眾運輸營運評鑑委員會設置要點」，成立評鑑委員會，俾能及時推動評鑑工作。

四、在辦法審議完成後，建議應編製評鑑操作手冊，對地方主管機關辦理講習。有關評鑑手冊內容及大綱建議如下：

1.評鑑目的：闡述評鑑之緣起、目的及精神所在等。

2.評鑑之工作流程：評鑑工作執行之步驟如何、事前之準備工作等事項（內容請參考7.2.4節）。

3.調查人力配置與經費：所需之費用包括人事費，業務費及行政管理費三大項。人事及行政管理費都有相關規定。業務費則和調查樣本數之要求、地理位置、調查時間長短及差旅費用有關。每個指標所需之調查人員約2人，視其調查樣本及調查項目之多寡而定，論時調查、資料登錄的費用為每小時新台幣一百五十元至兩百元，論件問卷調查，一份約需新台幣一百元。差旅費須依相關規定。

4.調查方法：應包括

(1)如何選取適當之調查樣本數（內容請參考第六章）

(2)調查抽樣方法之類別（內容請參考第六章）

(3)調查時程（內容請參考3.4節表3.21~3.22及表7.1）

(4)訪談人員的挑選、訓練與督導（內容請參考3.2節）

5.各分項指標及總指標之計算：說明各評鑑指標之配分、評估標準為何、計算方式如何等（內容請參考第三章表3.1~3.2）。

6.正式評鑑時，可參考附錄七之調查表。

五、建議在辦法內有關評鑑經費由預算編列的條文中，加註“若地方政府未依規定完成評鑑作業，則該年度不予補助。”，俾能加強地方政府、議會及業者對評鑑工作之重視。

六、未來正式實施評鑑時，應對業者當期之評鑑結果與前期作比較，以突顯其努力改善的程度與誠意（因有些地方背景條件不同，有些指標恐較難改善）。

七、本次試辦計畫並未將國道客運納入研究的範圍，但是國道客運經營權已經開放，未來應納入評鑑，而且由於它的經營權跨越省市的範圍，應由中央來辦理評鑑。此外本次試辦計畫也未將民營之船舶運送業納入評鑑，建議也應納入，俾便以比較公、民營業者服務品質之差異，並要求檢討原因及提出改善之道。

八、交通部運輸研究所目前正研究成立「大眾運輸營運管理技術發展中心」，將累積推動「促進大眾運輸發展方案」之技術及經驗，推廣至各縣市。建議對於經營績效較差或評鑑結果較不理想之業者，發展中心可以組團專案輔導方式，協助業者提高營運績效與服務品質。

7.2.2對地方主管機關的建議

一、重視業者營運評鑑工作，俟「大眾運輸營運評鑑辦法」通過後，儘速配合中央成立評鑑工作小組。

二、應建立整體的評鑑獎懲制度，除結合補貼作業(對業者而言是「清寒獎」)及獎勵措施(「優勝獎」)外，亦應設立「進步獎」以鼓勵部分經營環境較差但努力經營的業者。而且績效好或有進步的受評鑑公司，除金錢補貼、獎勵外，也可以用非直接金錢補貼方式鼓勵，例如給予公車專用道、捷運接駁路線之經營權或收回服務不好路線的優先分配權。以上這些措施都應事先妥善規劃，因此建各地方政府儘速研擬大眾運輸評鑑相關配套辦法、規定。例如台北市政府已在研擬「台北市聯營公車服務品質研究發展金設置管理及運用要點」、「台北市聯營公車行車服務考核及懲處規定」等，都值得其他縣市參考。此外，地方政府如限於人力、經費不足，辦理評鑑工作困難，亦可考慮採要求業者之同業公會由補貼款中提撥一定比例金額，辦理評鑑工作，再由政府辦理複核方式辦理。

三、地方政府除站在監督立場，辦理評鑑工作以確保服務品質外，亦應關心業者經營困境，協助其排除經營障礙，提昇營運績效。

因此本研究認為，一個完整的大眾運輸評鑑應包含下列五個步驟：

(一)探討在特定評鑑目標下，大眾運輸績效應有的內涵。並檢討阻礙達成評鑑目標之障礙及逐步排除障礙之具體做法。

(二)選取周延而互斥的指標。

(三)抽樣調查蒐集資料，計算各單項指標績效。

(四)將各指標績效值乘以相對權重後加總，獲得各公司總績效。

(五)落實評鑑本意，導入目標管理的理念及合宜的獎懲辦法，督促業者改善服務績效。

中間三個步驟主要是來計算評鑑的成績，而第一與第五個步驟則是整個評鑑工作是否真正有成效的關鍵；本研究建議地方主管機關採用「目標管理」的觀念，建立明確的數字目標，除作為衡量業者績效的絕對標準外，亦可作為業者追求改善的標的，並依達成目標的程度給予適當獎懲，如此較無爭議，也可以促使業者把資源集中在最需要的地方，有效地提昇服務績效。

「目標管理」和傳統目標設定最大的不同，在於「目標」並非由主管機關單獨決定，而必須經由與業者討論實際困難，以及與乘客代表（或消基會代表）溝通其期望是否合理後才決定。由於受評鑑者的意見已納入訂定目標之考量，業者對於經過雙向溝通而且自己承諾要達成的目標總是會比主管機關單向要求的目標，實現的機會大。因此，本研究考量實際需要，建議適合管理大眾運輸業的目標管理施行步驟如下：

(一)擬定整個大眾運輸系統的服務目標

探討該地區整個大眾運輸系統的營運目標及應達成的服務水準，進一步將這些抽象的服務品質目標透過較具體的指標來反應。此外，還需研擬大眾運輸服務長期的改善進度表，透過長程的規劃與政策面的配合，讓業者可以及早調整規模與營運方向，以有效因應將來新運輸工具加入營運，對於現有系統所產生的衝擊。

(二)訂定當期明確的各指標績效目標值

依該地區乘客重視的程度或實際需要，擬定各個指標應達成的改善目標，並給予明確的數字化的絕對標準。而絕對標準的訂定，若純粹利用專家的觀點來思考，其可能因主觀而有所偏頗或由於未考量實際狀況而太過理想化，因此建議以歷年評鑑之結果為依據，並經過與乘客代表及學者專家之討論而後訂定之。

(三)建立個別公司的指標績效目標值

將各公司的特殊狀況加以考量，包含規模大小及公／民營不同目標，並與各公司進行溝通協調，主管機關和業者一起訂定各公司應完成之指標績效目標值。

(四)要求業者提出行動計劃書，並協助其排除若干經營環境障礙

要求業者就其應完成的績效目標，提出具體的行動計劃書，詳列執行的步驟與程序，並且提出所須協助、協調的周邊環境配合事項，甚至補助經費與貸款申請書。

(五)督促各公車業者確實達成目標值

定期及不定期追蹤公車業者對於不良績效指標的改善情形，定期告知其所完成的進度狀況，並給予適當的指導與協助。並將業者對於不良績效指標的改善狀況，一併列入獎懲的考量範圍。

(六)要求公車業者再提改善行動計劃書

針對各公司逾時未達成目標的分項指標，要求各業者分析其原因及問題，並研擬對策提出執行計劃書。對於短期立即無法改善者，也要提出具體的改善時程表，經主管機關同意後列入監管事項。透過如此目標管理的程序，必能藉由評鑑的手段，真正達到提昇大眾運輸服務品質的目的。

7.2.3對評鑑委員會及評鑑工作小組工作配合的建議

一、對評鑑流程方面的建議

根據本次試辦研究過程之經驗，建議正式評鑑流程如表7.1。

表7.1  建議評鑑流程表

| 編號 | 日 期 | 辦 理 事 項 | 辦理單位 | 內 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 6月上旬 | 訂定「大眾運輸營運評鑑委員會」設置要點，成立評鑑委員會。 | 交通部 | 1.訂定「大眾運輸營運評鑑委員會」設置要點。 2.遴選評鑑委員。 |
| 2. | 6月下旬 | 訂立「大眾運輸營運評鑑工作小組」設置要點，成立評鑑工作小組。 | 省市交通主管單位,縣市政府 | 1.訂立「大眾運輸營運評鑑工作小組」設置要點。 2.遴選評鑑工作小組之成員 。 |
| 3. | 7月上旬 | 評鑑工作小組第一階段評鑑之規劃會議 | 各評鑑工作小組 | 1.確定評鑑對象及範圍。 2.對各受評鑑單位說明評鑑目的、內容及範圍等。 3.蒐集相關機關及各受評鑑單位之意見，必要時可依據地方特性修正部份評鑑指標(含捨舊加新、調整權重、評分方式及調查方式)。 4.要求各相關機關在一定期限內提供評鑑相關之次級書面資料給評鑑工作小組。 |
| 4. | 7月下旬 | 召開「大眾運輸營運評鑑」期初協調會議。 | 評鑑委員會 | 聽取各評鑑工作小組之評鑑規劃報告，必要時可修正部分評鑑工作小組之規劃。 |
| 5. | 7月下旬 | 評鑑工作小組第一階段調查之工作會議 | 各評鑑工作小組 | 1.針對期初協調會議之結論，及本地區之修訂部分，對相關主管機關及受評鑑單位說明。 2.研擬第一階段的調查計劃時程。 3. 討論並修訂調查表格及問卷。 |
| 6. | 8月-11月中旬 | 第一階段實地調查 | 各評鑑工作小組 | 選擇不同時段，進行調查訪問的工作。 |
| 7. | 11月中旬 | 彙整相關次級書面評鑑資料 | 各評鑑工作小組及相關主管機關 | 彙整相關次級書面資料。 |
| 8. | 11月下旬 | 資料處理 | 各評鑑工作小組 | 1.整理出調查資料及次級書面資料之結果。 2.評鑑結果初步列等。 |
| 9. | 12月上旬 | 報告撰寫 | 各評鑑工作小組 | 包含討論及檢討調查訪問工作時所發現的問題與建議。 |
| 10. | 12月中旬 | 評鑑工作小組第一階段評鑑結果之工作會議 | 各評鑑工作小組 | 1.評鑑小組報告評鑑結果。 2.各受評鑑單位及各主管之申訴。 3.要求業者針對缺失限期提出改善計畫。 |
| 11. | 12月下旬 | 召開第一階段評鑑結果會議 | 評鑑委員會 | 1.評鑑小組報告評鑑結果。 2.第一階段評鑑結果之審定。 |
| 12. | 12月下旬 | 公佈第一階段評鑑結果 | 評鑑委員會 | 公佈第一階段評鑑結果。 |
| 13. | 1月上旬 | 評鑑工作小組第二階段評鑑之規劃會議 | 各評鑑工作小組 | 1.工作小組報告大眾運輸業營運現況及各地區評鑑結果之比較。 2.受評鑑單位提出改善計劃表供審查。 3.本期評鑑目標及預定達到服務水準之訂定。 4.傾聽各相關機關及各受評鑑單位之意見，必要時可依據地方特性修正部份評鑑指標(含捨舊加新、調整權重、評分方式及調查方式)。 5.要求各相關機關在期限內提供各評鑑單位與評鑑相關之次級書面資料給評鑑工作小組。 |
| 14. | 1月下旬 | 召開「大眾運輸營運評鑑」第二階段期初協調會議。 | 評鑑委員會 | 聽取各評鑑工作小組之評鑑規劃報告，必要時可修正部分評鑑工作小組之規劃。 |
| 15. | 1月下旬 | 評鑑工作小組第二階段調查之工作會議 | 各評鑑工作小組 | 1.針對期初協調會議之結論，及本地區之修訂部分，對相關主管機關及受評鑑單位說明。 2.研擬第一階段的調查計劃時程。 3.討論並修訂調查表格及問卷。 |
| 16. | 2月-5月中旬 | 第二階段實地調查 | 各評鑑工作小組 | 選擇不同時段，進行調查訪問的工作。 |
| 17. | 5月中旬 | 彙整相關次級書面評鑑資料 | 各評鑑工作小組及相關主管機關 | 彙整相關次級書面資料。 |
| 18. | 5月下旬 | 資料處理 | 各評鑑工作小組 | 1.整理出調查資料及次級書面資料之結果。 2.評鑑結果初步列等。 |
| 19. | 6月上旬 | 報告撰寫 | 各評鑑工作小組 | 包含討論及檢討調查訪問工作時所發現的問題與建議。 |
| 20. | 6月中旬 | 評鑑工作小組第一階段評鑑結果之工作會議 | 各評鑑工作小組 | 1.評鑑小組報告評鑑結果。 2.各受評鑑單位及各主管之申訴。 3.追蹤上期改善計劃之成效。 4.主管機關限期要求業者針對缺失提出改善計畫。 |
| 21. | 6月下旬 | 召開第二階段評鑑結果會議 | 評鑑委員會 | 1.評鑑小組報告評鑑結果。 2.第二階段評鑑結果之審定。 |
| 22. | 6月下旬 | 公佈第二階段評鑑結果 | 評鑑委員會 | 1.公佈第二階段評鑑結果。 |

二、對調查計劃方面的建議

(一)評鑑資料蒐集方面建議

在調查資料蒐集之樣本數計算方面，本研究建議調查者應根據受檢單位的情況與前期評鑑結果來做考量。且每期評鑑開始，皆需重新討論相關議題，如抽樣比率、檢查樣本數範圍、抽樣地點、時間以及抽樣方式等，期能保持評鑑的公平性與客觀性。本研究將初步建議列示如表7.2，其中有些數字或比率皆為假設產生，僅供參考之用。

7.2  有關調查計畫之建議

| 評鑑指標 | 抽樣大小 | 抽樣方式 | 附註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 場站 (長途客運候車服務、消防環保) | - 每家公司抽測其場站數乘以25%。 - 門檻值為5。亦即若乘以25%小於5者，則全部的場站皆需調查 | 簡單隨機抽樣：樣本數確定後，以抽籤或亂數表決定誰是受測者即可。 | 比率與門檻值可以討論調整。 |
| 車輛 (市區站牌、消防安全、車輛服務) | - 最少需30個樣本，以符合統計學理(30即為大樣本)。 - 利用前期調查資料，計算該指標之變異數與平均數。在信賴度95%下，所欲調查之樣本數為： - 樣本數=1536.64×變異數÷平均數2 | - 同期評鑑中不可重複調查站牌。 - 調查方式採以「單純不投反式隨機抽樣」。 | 經計算下次最適樣本大小為49筆(詳3.2)。 |
| 評鑑指標 | 抽樣大小 | 抽樣方式 | 附註 |
| 服務品質 (發車準點、訪談問卷) | 與車輛部份相同。 | - 發車準點採系統抽樣法。 - 問卷訪談採簡單隨機抽樣，不過地點應以平均分散為原則。 |  |

(二)訪談人員的挑選、訓練與督導

市區及公路客運的服務品質指標（除了發車準點率外）及船舶運送業的營運安全及旅客服務的部分指標，皆需使用人員訪問的方式收集所需的資料。訪問人員利用正式的結構式問卷，直接向受訪者按問卷上的問題一一詢問。標準化是調查過程中減少誤差的關鍵性原則，其主要的目標在於期望對每一個受訪者，都使用一致的格式、語氣與語句詢問，及記錄回答，俾能避免程序的誤差，而提出正確的解釋。本研究採用以下五種方法以達成資料收集程序的一致性包括：

1.訪員選擇

2.訪員訓練

3.逐字詳讀問題內容，明確指示或指導訪員如何處理問題與回

答程序

4.訓練訪員建立和維持與受訪者的關係

5.督導體系建立

在進行問卷調查時，要注意到樣本的代表性，盡量訪問不同階層的人士，避免受訪的對象偏重於某一群組。且受訪的對象要有乘搭過該客運公司的路線或船舶的經驗，或受訪者憑自己以往搭乘的經驗，回答問卷的題目。

三、評鑑指標之修正與篩選原則

(一)由於外在環境經常改變，各都市發展亦會變化，因此經過一段時間之後，評鑑指標必須配合修正。本研究建議應將指標修正的理由及指標篩選的過程完全透明化，並對於各個篩選的程序均加以詳細的說明。如此才能讓主管機關、乘客代表、評鑑單位及被評鑑之公司充分瞭解並取得共識。

(二)若有必要新增指標時則應慎重，必須考量以下三原則：

1.資料取得容易性及正確性：

凡資料不易取得或其正確性可能遭致質疑者不予以選取。由於限於人力不足，評鑑工作經常由主管機關委託學術單位執行，其所需之評鑑資料若不易取得或正確性易遭質疑，不僅增加評鑑工作的難度，更無法取信於眾人。

2.客觀可衡量性：

不易量化操作或不易明確定義則不予以選取。

3.可控制性：

非業者本身所能改善之指標不予以選取。由於評鑑工作的目的，在於評估業者之績效，進而督促其改善，因此對於業者無法控制或改善之部分不應列入考量。

- 符合三個篩選原則為績效指標之起碼要求，因此必須採取「全數通過篩選原則」方才予以接受的方式。可應用分析層級程序（Analytical Hierarchy Procedure, AHP）方法，協助將評鑑指標區分層級（詳附錄六）。