第一章  緒    論

1.1  研究緣起與目的

依據行政院民國84年8月23日核頒「促進大眾運輸發展方案」，交通部運輸研究所研訂之「大眾運輸營運評鑑辦法(草案)」（見附錄一）已於民國86年4月25日陳報交通部審議中，為該方案重要之相關配合措施。大眾運輸營運評鑑所得結果，除可供大眾運輸業者營運改善之參考外，並將作為主管機關監督、獎懲與相關交通政策（如路〔航〕線經營權審議、服務路〔航〕線營運虧損補貼評選及補貼經費核發、相關獎助計畫審議等）執行之重要依據。

為使本辦法在未來正式實施時得以運作順利，實有必要先對於評鑑辦法草案中所訂定之評鑑方式、項目、指標、計分方式之妥適性及相關資料取得可能面臨之問題等，加以測試與評估，必要時並得提供審議該評鑑辦法草案之修訂建議。由於評鑑的對象很多，且評鑑辦法設計及執行之成敗攸關促進大眾運輸政策之落實，因此先行辦理「大眾運輸營運評鑑辦法」之試辦計劃，確有其必要性。

更具體言之，本試辦計畫之目的在於：

(１)依據試辦計畫執行結果所發現之問題，提供主管機關作為研擬「大眾運輸營運評鑑辦法」之修訂建議；

(２)依據試辦計畫評鑑過程中所發現之問題，研擬正式辦理評鑑時執行上應注意的事項。

1.2  研究範圍與對象

依據交通部運輸研究所研訂「大眾運輸營運評鑑辦法（草案）」之適用對象及分組：公路汽車客運業、市區汽車客運業、船舶運送業，本研究遂在三個分組中各選取若干營運單位進行評鑑作業。

在選擇評鑑對象上，乃基於下列兩個原則：

1.交通部「促進大眾運輸發展方案」中，曾選定5個縣市(台北市、新竹市、台中市、花蓮市、金門縣)為示範區，此5個示範區為本研究優先選擇評鑑對象的地區。

2.考量評鑑對象的配合程度。

基於上述原則，本研究之研究對象分述如下：

1.市區汽車客運業

(1)由於台北市政府已連續六年(八十一至八十六年度)辦理台北市聯營公車營運服務指標之評鑑作業，技術及經驗可謂豐富，考量公／民營及規模因素後，本研究選擇台北市公車處及首都客運公司為評鑑試辦對象。

(2)此外，考量台北市與其他地區之市區汽車客運業者在經營環境上有極大之差異性，本研究再將新竹客運公司(市區公車部分)納入評鑑對象。

2.公路汽車客運業

公路汽車客運業者遍佈全省，為瞭解不同地區在評鑑作業上(如資料蒐集與調查之難易度)所遭遇問題之差異，本研究選取南部地區之高雄客運公司及東部地區之花蓮客運公司，作為公路汽車客運業評鑑之代表。

3.船舶運送業

目前，高雄市政府與金門縣政府所屬之公共車船處，均有經營船舶運送業，基於金門縣為交通部所選定之示範區，且金門縣公共車船處所屬浯江輪渡公司經營之離島間船舶運送確實有其特殊性，因此選定以往返於大、小金門間之船舶運送業者：浯江輪渡公司為評鑑對象。

綜上所述，本研究選取台北、新竹、高雄、花蓮及金門等五個地區六個單位之業者為研究範圍。研究對象詳如表1.1所示。

# 表1.1 研究範圍與對象

| # 對象 地區 | # 市區汽車客運業 | # 公路汽車客運業 | # 船舶運送業 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 台北 | 台北市公車處1、首都客運公司 | － | # － |
| # 新竹 | 新竹客運公司 | － | # － |
| # 高雄 | # － | # 高雄客運公司 | # － |
| # 花蓮 | # － | # 花蓮客運 | # － |
| # 金門 | # － | # － | 浯江輪渡公司2 |

註:1為公營事業單位，2為公營公司，其餘皆為民營公司。

1.3研究流程

# 本研究流程主要如下所列：

（一）問題界定：大眾運輸營運評鑑試辦計畫之研擬、執行及檢討。

（二）準備工作：

1.依據評鑑辦法之評鑑指標、項目、計分公式，研擬本次試辦的評鑑方式、次級資料取得方法及調查表格之設計。

2.檢討目前台北市聯營公車營運服務指標評鑑執行之成效與問題，作為研擬試辦計畫之參考。

3.試辦對象的選定：

(1)市區汽車客運業：台北市公車處、首都客運及新竹客運公司。

(2)公路汽車客運業：高雄客運及花蓮客運公司。

(3)船舶運送業：金門縣浯江輪渡公司。

（三）研擬試辦計畫。

（四）試辦前的溝通協調會，調整調查計畫：

為使評鑑工作能順利進行，有必要於評鑑工作進行前，舉辦溝通協調會，邀集主管單位、公車業者代表、船舶運送業代表以及可提供次級書面資料的相關單位，就評鑑方式、項目、指標、計分方式，加以說明及討論，以取得共識。必要時，並得修訂或調整原調查計畫。

（五）實際進行評鑑工作：

(1)首先，對於那些相關主管機關已掌握有全部（靜態）資料之評鑑指標，確定最可靠之次級書面資料提供來源，然後進行資料蒐集。

(2)其次，對於那些無法以書面提供（動態）資料的評鑑指標，則進行抽樣調查，亦即先選定調查路線及調查站位，然後派員進行隨車（船）及站上調查工作。

(3)最後，對於某些屬於乘客主觀知覺的評鑑指標，則以設計問卷進行調查。

（六）調查結果資料建檔。

（七）進行統計與評鑑分析。

（八）檢討試辦計畫，研擬相關改善建議及報告之撰寫。

（九）檢討目前「大眾運輸營運評鑑辦法」試辦計畫之執行成效與問題，整理相關改善建議，供主管機關研擬「大眾運輸營運評鑑辦法」之修訂建議。

詳如圖1.1所示。

問題界定：

「大眾運輸營運評鑑辦法」試辦計畫之研擬、執行及檢討

確定評鑑指標、項目與計分公式。

選定試辦對象：

.公路汽車客運業

.市區汽車客運業

.船舶運送業

檢討目前台北市聯營公車營運服務指標評鑑執行之成效與問題。

研擬本期評鑑方式,次級資料取得方法及調查表格之設計

研擬試辦計畫

舉辦溝通協調會議,調整或修訂原調查計畫

確定次級書面資料來源

調查路線及調查站位的選定

問卷設計

隨車(船)及站(船)

上調查工作

定期蒐集次級書面資料

問卷調查

第一階段調查結果資料建檔

統計與評鑑分析

檢討目前「大眾運輸營運評鑑辦法」試辦計畫之執行成效與問題

期中報告

與業者檢核資料，並更正錯誤資料

依據試辦計畫所整理之相關改善建議,供主管機關研擬「大眾運輸營運評鑑辦法」之修訂建議。

第二階段調查

期末報告

(檢討試辦計畫,研礙相關改善建議)

# 圖1.1 試辦計畫工作流程圖