#### 六、主席報告（略）

#### 七、本所主辦單位報告（略）

#### 八、合作研究單位（鼎漢國際工程顧問股份有限公司）簡報（略）

#### 九、綜合討論：

#### （一)中華民國汽車貨運商業同業公會聯合會

１、為使我國運輸業跟上先進國家之腳步，利用先進科技輔助運輸業之營運與管理是有必要的。

２、業者較關心的是設備成本問題，未來實施時該項成本如何轉嫁或吸收在本研究報告中並未提及，請再加強分析。

３、利用監控系統蒐集所得之相關紀錄，能否作為違規執法之依據？公平與否？是業者頗為關心之課題。

４、希望能將業者所需負擔之成本降至最低，以增加業者之接受程度，較容易達成本系統設計之目標。

#### （二）交通部公路局

目前監理所、站負責核發危險物品運送之通行證，而負責發證之承辦人員專業知識仍有待加強。希望未來本計畫推廣應用時能辦理人員訓練，期使承辦人員充分了解及接受本系統之功能與作業。

#### （三）交通部國道高速公路局

１、p.2-3圖文中均將高公局列為危險品運送之執行單位，建議修正為監督單位。

２、p.2-10及p.2-14均引用「道路交通管理處罰條例」第二十九條第四款，惟引用條文內容有誤，請查證後修正。

３、p.2-16將高公局列為危險品運送之執行單位，建議修正為監督單位。

４、p.2-17之現況問題探討「3.貨物運送未標示貨物特性」與「5.申請單位本身對貨物特性不瞭解」內容敘述與實際情況不符，建議全段刪除。

５、p.2-20對於電子收費系統之描述中「第二階段自88年5月起，……，後因故延誤。」與事實不符，建議整段刪除。

６、p.2-21對於IC卡之敘述有誤，目前並不能使用自動櫃員機重新儲值，且金額亦只有1000及2000元兩種，請修正。

７、p.3-4建議將監控查核作業系統架構之功能「簡易之車上單元可作為檢核之元素」修正為「車上單元可作為檢核之元素」。

８、p.3-14由於路側設施僅具有取得車輛辨識碼之功能，並無法比對核准之行駛路線與時段，故建議本頁末段對於路側設施之描述，作文字上之修正。

９、p.3-15「定點查核子系統作業流程」並未考量空車（未裝載危險品之危險品車輛）問題，建議加以修正。

、p.4-8提及「1.電子收費車上單元：…貨物資訊傳輸…」，惟實際上系統並無法收到貨物資訊，建議作文字上之修正。

、目前查核系統以「裝設車上單元」作為規劃之唯一方式，希冀考量利用車牌辨識系統作為定點查核之工具，配合後端資料庫之建立，不但可達成定點查核之目的，且可降低業者負擔之成本。

11

10

#### （四）交通部道路交通安全督導委員會

未來監督系統如何跟警政單位進行相關資訊交換、使執法機關確實掌握車輛動向，並可直接進行取締工作，希望研究單位補充分析。

#### （五）國道公路警察局

１、對於本系統之建置與營運，本局樂觀其成。

２、危險品運送較常發生問題是在業者採外包方式運送，運送司機專業能力不足。

３、建議定點稽查點設於地磅站，可節省經費與人力。

#### （六）交通大學吳教授水威

１、本案整體需求規劃之重點強調智慧化，惟危險品運送之智慧化可分成「現況智慧化」與「現況缺失改進後之智慧化」，希望研究單位能依運研所之要求處理。

２、稽查或監控系統中應包含：（１）有申請之違規；（２）未申請之違規（業者將危險品當作一般貨物運送）兩類之管理。其中以未申請之違規其危險性較為嚴重，由於路政司大力推動路邊攔檢稽查，目前已大幅降低未申請之違規情況。希冀研究單位同時考量兩類違規管理之智慧化。

３、本人將於「中華民國運輸安全研討會」中發表「違規公路危險物品稽查作業智慧化之研究」論文，其中有些構想可供參考，本人將提供予運研所參考運用。

４、不同作業子系統之功能需求已有部分分析，惟後續應針對智慧化達成程度進行分析。

５、監控中心之功能與定位問題應詳加分析與規劃：究竟監控中心要達成那些功能（例如僅定位功能或者須結合緊急救援體系等）？定位為何？由什麼單位負責管理維護該中心？皆需要加以釐清分析。

６、在源頭管理方面，除交通單位外，尚牽涉其他相關單位，而源頭管理是危險品運送中相當重要之一環，希望研究單位能再加強分析。

７、請研究單位增加「文獻回顧」章節探討國內外相關文獻之研究成果，並明列「參考文獻」相關資訊，以供相關單位及後續研究參考。

#### （七）逢甲大學王教授瑞民

危險品運送問題可分成治標與治本兩部分，治本方面需要由源頭管理著手；治標方面本案之規劃有兩項疑點：（１）危險品運送申請時除危險品類別外，尚有路線之相關資訊須核准，過去書面申請可以道路名稱敘述或繪製地圖為之，而本案智慧化規劃部分尚未包含路線之申請（例如利用電子地圖點選道路），能否有改進之空間；（２）有關定點查核部分，IC卡、OBU、車牌、車牌自動辨識、車內貨物資訊之間之關聯為何？報告中描述不甚詳細，以目前電子收費OBU之功能而言，並無法得知車內貨物資訊，須靠後端MIS系統才能達成此功能，而後端MIS系統又須有車牌之即時資訊才能運作，希望研究單位針對其間關聯性能加強分析。

#### （八）交通部路政司陳科長彥伯

１、本計畫內容應不僅止於危險品運送相關作業之電腦化，希望研究單位對於危險物品運送系統之現況缺失提出檢討後，並提出具有前瞻性、全面性之智慧化規劃。

２、有關「全程監控子系統」應該加強功能定位分析，並檢討該子系統之名稱，避免造成危險品運送給人「全民公敵」之印象。

３、本計畫規劃系統架構涉及很多單位（例如查核、通報體系等），不知研究單位是否有與相關單位取得聯繫、洽詢相關連結作業內容，希望研究單位聯繫相關單位、釐清其間關係，使規劃內容具體可行。

４、p.2-5至p.2-6及其他章節檢討現行通行證問題提到「承辦人員欠缺專業知識」，但通行證之核發僅是管理機制之一環，真正較需要完全瞭解載運物品的是業者，故希望研究單位於此方面問題之檢討能作文字及用語上之修正，以釐清問題之癥結。

５、2.2節「國內危險品運送現況問題探討」討論內容過於狹隘、諸多推論有待商榷，例如目前已有危險品運送標示牌，即為標示貨物相關資訊，故「貨物運送未標示貨物特性」之分析有誤；而文中稱「各監理單位規定申請所需證件不一致」，實際上主要核心文件均是一致的。請研究單位以更宏觀之角度探討現況問題，並據以規劃未來之智慧化危險品運送管理系統。

６、2.2節現況問題與第三章整體需求規劃之關係不明確，且第三章之規劃似乎仍無法解決現況之問題，希望研究單位分析出目前管理機制沒看到之問題點，並透過本計畫所規劃之智慧化架構確實改進相關問題。

７、依據p.3-7，本計畫規劃「危險品分類採正面表列，並明確定義」，惟危險品種類繁多，採正面表列方式於實務執行上相當困難，請研究單位再詳加考量。

８、關於通行證有效期限問題，請研究單位加以規劃解決方式，例如根據系統之統計資料分析，紀錄良好之廠商可延長其通行證之有效期限或免申請通行證等。

９、目前所規劃之系統架構對於未裝設系統設備之車輛並無法進行監控查核之作業，是否未來所有危險品運送車輛均須裝置本系統設備？是否須建立一資料庫存放所有危險品運送車輛之相關資訊？請研究單位詳加分析考量，期使規劃之系統確實對管理作業有所幫助且實際可行。

#### （九）國道高速公路局林組長之杰

１、對於研究單位研擬系統架構之用心表示肯定，惟危險品運送牽涉層面甚廣，希望研究單位廣納各單位之意見，據以修正研究報告。

２、危險物品之重點工作應在「源頭管理」，並輔以「專業化的運送制度」及「智慧化之管理制度」，三者須緊密結合：

（１）源頭管理方面，認同研究單位將危險品分類為「特定危險品」與「一般危險品」，依目的事業主管機關之有無作不同方式之管理；惟須與專業化的運送制度結合，才能落實源頭管理。建議由源頭單位以「運送同意書」方式控管運送流程，以落實源頭管理。

（２）專業化的運送制度方面，建議設計證照制度以規範專業之運送業者，並修法（包括交通部及其他目的事業主管機關之法令及刑法）據以懲罰非法運送業者及貨主，以杜絕非法運送之行為；另外，目前電子收費OBU並未設計與車及資料相連結、OBU並未固定安裝，均是專業化運送制度落實之難處，惟可從法的觀點進行營業車輛之管制，強制規定實施相關配合措施；再者，落實專業證照制度亦可解決業者所關心之設備成本問題，因為只有特定公司能承運危險品，其安裝系統設備之成本即可反應至其收費水準。

（３）智慧化之管理制度方面，須注意「事故通報體系之建立」、「如何通報至目的事業主管機關」及「發生事故時指揮體系之規劃」，請研究單位加以補充規劃。

３、高公局並非危險品運送執行機關，建議將圖2.1-1（p.2-3）中高公局刪除或以虛線表示，若以虛線表示則須說明虛線代表路線管制之意義。

４、p.2-4「…接受申請之公路監理機關…路段、時段核發臨時通行證，…」建議修改為「…接受申請之公路監理機關…路段、時段逕行核發臨時通行證，…」。

５、p.2-20對於電子收費系統之描述中「第二階段自88年5月起，……，後因故延誤。」與事實不符，建議整段刪除。

６、贊同p.3-8將危險品分類為「特定危險品」與「一般危險品」，依目的事業主管機關之有無作不同方式之管理，惟須注意落實源頭管理並明確區分各主管機關權責。

７、p.3-14「…路側設施同時取得車輛的辨識碼…」與目前之實際狀況不符，請修正。另外，建議將來修法強制危險品運送車輛裝設OBU（內含車輛ID）且要協調中華電信之後端系統配合提供該項功能，如此才能落實定點監控。

８、未來推動時定點查核系統與全程監控系統是否兩者擇其一，希望研究單位加以分析與規劃。

#### （十）中華電信研究所許研究員昭明

１、目前示範計畫中定點查核管理部分，中華電信方面已經運作相當順暢。

２、與會諸位先進提到源頭管理在運送起訖之車機開/關問題，可將OBU當作通行證使用，在起點時以類似電子簽章之概念，將起運信號寫入OBU（可在車內或室內寫入），到達目的地時再將信號關閉。目前中華電信相關設施應可支援此項功能，若鼎漢公司有此意願，中華電信可協助鼎漢公司將此功能加入系統中。

３、定點查核系統夜間影像不理想之問題，中華電信正努力克服中，相信短期內應可解決該問題。

#### （十一）本所歐陽組長餘慶

１、p.2-12提及「…；台北市則雖無針對危險品運送的特別規定…」，希望研究單位再次查證後依據實際狀況修正。

２、p.2-13表2.1-7之表名為「危險品運送之道路管制規定」，惟表之內容多為針對大貨車之管制規定，建議修正表名，使之與內容相符，並與小貨車管制規定有所區別。

#### （十二）本所林組長豐福

１、在研究架構方面，本研究沒有提出較明確之計畫目標，故談到許多問題時，令人感到本研究有點亂，希望研究單位釐清計畫目標以避免一些誤解。

２、本計畫初步看來僅將目前ITS之設備與危險品運送結合，進行現況電腦化之工作﹔並未將危險品運送之問題充分分析再與ITS連結進行智慧化之工作，希望研究單位加以改善。

３、依據「研究內容與工作項目」（p.1-2）本計畫應以訪談及問卷調查方式廣泛瞭解主管機關、學者、業者對於智慧化危險品運送管理系統之看法，惟期中報告中並無相關之資訊，請研究單位加以補充。

４、依據「研究內容與工作項目」（p.1-2）系統架構基本功能應包括「充分資訊之提供」，惟期中報告中並無相關之資訊，請研究單位加以補充。

５、依據「研究內容與工作項目」（p.1-3）整體需求規劃中應包括「智慧化危險品運送管理系統評估」，惟期中報告中少有分析，請研究單位加以補充。

６、目前本計畫對於電子收費之瞭解與分析較少，希望能再深入瞭解國內ETC之現況與未來發展，探究本系統與ETC結合之可行性。

７、危險品運送涉及相關法規甚多，而p.2-10之「危險品運送相關法規彙整」僅提及四個法規，希望研究單位加以補充。

８、圖4.2-1「行政作業子系統作業流程圖」所規劃之示範功能，實際運作似乎只有圖之上半部，請研究單位加以補充。

９、圖4.4-1「全程監控子系統作業流程圖」所規劃之示範功能，實際運作似乎只有圖之上半部，請研究單位加以補充。

、本計畫檢討危險品運送諸多相關問題，惟報告中並未提出適當之解決方案，且由智慧化系統架構中似乎看不出能解決所探討之問題。希望研究單位由問題進而分析系統需求、再建立整體需求規劃架構，如此才是較完整思考邏輯架構。

10

、對照研究流程圖可發現整體需求規劃缺少了系統架構規劃與系統技術評估兩大部分，請補充之。

、緊急救援系統中通報體系是相當重要之一環，建議將通報作業納入本研究之緊急救援系統規劃中。

11

、示範系統之建立並未將緊急救援系統納入，僅於全程監控子系統中提及小部分之救援功能，建議將其獨立出來，加強緊急救援系統之規劃，使現場之緊急救援更安全、更有效。

12

13

#### （十三）本所陳組長一昌

１、本計畫在ITS中屬於CVO之範圍，若本計畫妥善地規劃分析，將來其他CVO相關計畫（例如砂石車、廢棄土車）皆能運用本計畫之成果。

２、定點查核與全程監控之選擇或配合問題應予以釐清，以避免外界之質疑。

３、由於危險品運送車輛屬於特定營業車輛，攸關全民生命財產安全，故對其全程監控應無隱私權問題。

４、報告書中提及示範計畫在汐止收費站發生車輛交織的問題，本所將推動ETC與動態地磅結合之計畫，即可避免上述車輛交織之問題；另由於ETC及動態地磅結合之計畫與本計畫關係密切，希望研究單位能妥為規劃，使其他相關計畫亦可受益。

#### （十四）交通大學吳教授水威

希望系統評估時能明確作到整體系統之評估。

#### （十五）交通部國道高速公路局

電子收費系統之試用計畫可能於近期結束，而本研究之定點查核子系統仍須中華電信之後端系統之支援，故建議鼎漢公司與中華電信協商，以使本案之示範計畫能持續運作。

#### （十六）中華民國汽車貨運商業同業公會聯合會

１、很高興今天業界有表達意見之機會，希望爾後類似之會議仍可給業者表達意見之機會，且業界希望能於規劃之初即可參予、提供相關之建言。

２、本案之主要目的在於促進危險品運送之安全，能否請研究單位針對過去之危險品意外事件進行統計分析，釐清意外事件之主因，探究「交通事故」及「危險品事故」差異，於智慧化時提供合適之解決方案。

#### （十七）本所運管組（書面意見）

１、第二章「國內外危險品運送管理系統回顧」相關問題：

（１）請針對與本研究主題相關之國內外危險品運送研究進行文獻回顧，彙整各研究之主要內容與建議。

（２）在國外智慧型危險品運送管理計畫方面，僅對美國相關計畫有所描述，歐洲部分則過於簡略，請補充歐洲、日本等其他國外相關資訊。

（３）2.3節「智慧型危險品運送管理系統技術評估」內容僅為相關技術之簡介，建議修改本節標題以符合實際內容敘述；另「智慧型危險品運送管理系統技術評估」乃工作計畫書中之重要分析項目，宜詳加探討，而非在文獻回顧中以簡介方式處理。

２、第三章「危險品運送管理系統整體需求規劃」相關問題：

（１）3.1節「功能需求探討」多引用文獻資料加以修正而成，建議以訪談與問卷調查方式確認各單位對系統期望之功能項目，期使規劃功能項目確實符合相關單位所需。

（２）請加強分析功能需求與整體系統架構間之關係，期使功能需求項目於系統架構中能充分展現，並確認所規劃之架構能達成所需功能。

（３）系統評估方面，僅於3.3節「監控查核系統架構」與3.4節「緊急事件處理系統架構」中提及評估準則，缺乏其他子系統之評估準則及整體系統評估內容，請加強探討。

（４）3.5節「整體架構與推動策略」為未來本系統能否落實運用之關鍵，後續作業請加強相關推動策略與配套措施之研擬。

３、第四章「示範性危險品運送管理系統規劃」請加強探討所規劃之整體架構（第三章）與示範系統（第四章）之關聯性，並以圖表方式比較兩者之差異性，期使未經實作之系統架構明確化，以利後續計畫之推動。

４、文字用語與格式修正問題：

（１）期中報告書初稿中部分文字沿用本計畫招標文件或投標時之工作計畫書，相關用語應配合現況予以修正。

（２）請補充本報告所引用之參考文獻相關資訊。

（３）第2-11、2-12頁表格中六個標題數字消失，請修正。

（４）第2-12頁圖2.1-3中文字超過框線，請修正。

（５）第3-1頁「…本計畫定義危險品運送管理過程如下；」宜修正為「…本計畫定義危險品運送管理過程如下：」。

（６）第3-1頁「…分別了解其功能需求對象；」宜修正為「…分別了解其功能需求對象：」。

（７）第3-12頁缺少標題「八」，請再次確認並修正之。

（８）第4-4頁「…依照現行各地方及高工局之規定，…」宜修正為「…依照現行各地方及高公局之規定，…」

（９）第4-19頁文字敘述與圖之內容應一致，請再次確認並修正。

#### 十、主席結論：

１、感謝研究單位依據合約完成提送期中報告書。

２、諸位與會委員及單位代表提及報告中文字及法規與現實狀況不符之處，請研究單位檢核後修正。

３、請研究單位針對國內危險品運送研究相關文獻進行回顧，彙整各研究之主要內容與建議；國外部分則請補充相關計畫內容，尤其是歐洲部分期中報告較為簡略，請補充較完整之資訊。

４、請研究單位對於目前危險品運送之管理面與作業面問題，以宏觀與前瞻之角度進行研析，並提出改善之建議。

５、「智慧型危險品運送管理系統技術評估」乃工作計畫書中之重要分析項目，目前期中報告中僅為相關技術之簡介，宜再針對技術之評估與選擇詳加探討分析。

６、功能需求分析是本研究規劃整體架構之重要基礎，而目前研究單位多引用文獻資料加以修正彙整，建議以訪談與問卷調查方式確認各單位對系統期望之功能項目，期使規劃功能項目確實符合相關單位所需。

７、請研究單位加強分析功能需求與整體系統架構間之關係，期使功能需求項目於系統架構中能充分展現，並確認所規劃之架構能達成所需功能。

８、請研究單位對初步規劃的整體架構之完整性及其實務應用之可行性再予檢討修訂，並且應考量是否將通報體系、救援體系、指揮體系及行車輔助功能等加以納入整體架構中。

９、請針對落實「源頭管理」作具體規劃，規劃時可考量納入電子簽章及專業運送證照制度等建議，同時須釐清目的事業主管機關與交通主管機關之權責問題。

、系統評估方面，目前僅於「監控查核系統架構」與「緊急事件處理系統架構」中提及評估準則，缺乏其他子系統之評估準則及整體系統評估內容，請研究單位補充。

10

、有關示範系統建置過程中相關之定位、通訊或軟體作業系統之測試計畫（包括測試之項目、方法與結果），希望於報告書中加以呈現，以供相關單位及研究人員參考。

11

、請針對示範系統之規劃及建置與整體管理系統架構間作一比對，確認示範計畫之範圍，以利後續計畫之推動。

、本計畫後續推動策略與配套措施之研擬，請特別考量相關單位人員之教育訓練及相關設備之成本估算。

12

、與會委員、單位代表與本所主辦組之書面意見請研究單位一併納入作為修訂報告書之參考及後續工作辦理之依據。

13

14

#### 十一、臨時動議（無）

#### 十二、散會（下午五時二十分）