第一章  緒論

1.1 背景分析

因應各產業迅速發展之需要，國內對於燃料、化學原料等基本物資之需求日益增加，然此類基本物資或由於其本身具有腐蝕性、毒性、易燃性等危險性質，或由於其運輸過程易造成安全之重大影響，故須政府機關加以嚴格管制。而上述各類物資(以下統稱為危險物品)供需之間，多數需要有運輸系統為媒介，以達成其運用之目的，但隨著台灣地區各型車輛數目與性能持續增加，一旦危險物品運送車輛發生交通事故，常常因道路壅塞使得救護車或消防車無法及時到達現場，或是因不了解危險物品的處理方式使得救援效率降低，造成民眾生命與財產的損失。故在保障社會大眾生命財產安全之考量下，如何提高危險物品運輸過程之安全標準及有效落實其監督查核乃為一重要之運輸管理課題。

國內危險物品之運送由於可及性因素考量，多以公路運輸為主，惟公路運輸路線複雜，監控不易且衝突點多、肇事率高，實不利於安全標準要求極高之危險物品運送。再者，由政府行政管理效能之角度而言，目前國內之危險物品運送管理制度，由於涉及不同主管機關之協調，易造成管理盲點與行政作業成本浪費，確有改善之必要；另由法令落實之角度而言，目前國內有關危險物品運送之管理規定雖然詳實，但由於稽查人力有限，易使法令規範流於形式，無法達成預期之管理目標。近年來智慧型運輸系統與網際網路等相關技術發展迅速，如能妥善的加以規劃應用，對於運輸系統績效提昇、政府行政成本降低、監督績效落實將有相當之助益。

1.2 研究目標

本計畫為「臺灣地區發展智慧型運輸系統(ITS)綱要計畫」中之商用運輸系統智慧化兩年行動方案(如表1.2-1所示)的應用計畫之一。該行動方案主要係藉由結合車輛定位、地理資訊系統以及通訊等相關先進科技，發展商用車輛之示範性智慧化運輸管理系統，以提高商車營運效率及安全，完成電子監理需求及系統發展之規劃。

本計畫之主要目的在結合相關先進科技，對國內智慧化之公路危險物品運送管理系統進行整體需求規劃，並藉由示範性系統之建置，探究系統之可行性，俾作為相關主管單位後續發展之參考。

1.3 研究範圍與對象

本計畫以公路貨物運輸為範疇，研究對象包含道路交通安全規則所定義之所有危險物品；示範系統部分則以高速公路為範圍，結合電子收費系統為示範之主體。本計畫實際運作之示範系統與現行高速公路電子收費系統整合，運用單一車上單元達成電子收費及危險物品運送管理智慧化之目標，目前高速公路僅汐止收費站設有大貨車電子收費測試設施，故示範車隊之營運範圍與路線經過該收費站。

表1.2-1  台灣地區商用運輸系統智慧化兩年行動方案預計完成目標與時程表

| 時程規劃 計畫內容 單位與領域 |  | 第一年 |  | 第二年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 |
| 主辦單位： -運研所 -中華電信研 究所 -民間業者 | 車輛定位技術與應用推廣 | 1.商用車輛運輸定位通訊技術與應用之發展規劃 2.商用車輛調度中心之觀摩展示 | 1.公路汽車貨物運輸車隊管理系統核心模組之需求規劃 | 1.公路汽車貨物運輸車隊管理核心系統之規劃 | 1.公路汽車貨物運輸車隊管理核心系統之推廣運用 |
| 1-3 | 商車安全 |  | 1.示範性危險物品運送管理系統之建置--高速公路部份 2.示範性砂石車運輸管理系統之建置--一般道路部份 | 1.危險物品運送管理系統整體需求規劃 | 1.示範性危險物品運送管理系統之建置--一般道路部份 2.示範性計程車營運安全管理系統之建置 |
|  | 電子監理 |  |  | 1.商用車輛電子監理需求及系統發展之規劃 |  |
|  | 預期成果與目標 | 1.規劃使用通訊定位技術，提高商車營運效率。 2.推動危險物品運送車輛定位及管理系統之示範計畫 |  | 1.推廣使用通訊定位技術，提高砂石車、計程車等商車營運效率。 2.提高危險物品運送及砂石車、計程車等商車營運之安全 3.完成電子監理需求及系統發展之規劃 |  |

1.4 研究內容及工作項目

本計畫研究內容及工作項目如下﹕

1.智慧化危險物品運送管理系統整體需求規劃：

(1)分析我國危險物品運送管理制度及相關法規之規範；以訪談及問卷調查方式廣泛了解主管機關、學者與業者，對於智慧化危險物品運送管理系統之看法。

(2)彙整國內外智慧化危險物品運送相關文獻，研討國外智慧化危險物品運送之管理制度。

(3)規劃智慧化危險物品運送管理系統架構及其功能需求，基本功能應包括：

行政作業智慧化：降低行政作業成本，例如利用網際網路進行證照申請、核發與繳費。

監督查核智慧化：提昇對車輛、駕駛人、路線、時間等核准事項之監督查核效率。

提昇緊急事件處理效率：建立緊急事件通報系統，迅速連結發生事故之人、車、貨、主管機關、救援與醫療體系等相關資訊，將事件之影響程度降至最低。

充分資訊之提供：提供危險物品特性資訊與法規、緊急救援、醫療體系等相關資訊以供查詢使用。

(4)智慧化危險物品運送管理系統評估：

定位、通訊等系統技術功能及可行性評估。

系統建置及營運管理成本分析。

系統效益評估。

(5)系統發展計畫及策略規劃。

2.示範性危險物品運送管理系統之整體功能需求規劃：配合高速公路電子收費系統，規劃示範系統之架構與功能。

(1)示範系統資訊及作業處理架構。

(2)示範系統架構及功能需求規劃。

(3)監控中心規劃。

(4)資訊蒐集與統計分析。

(5)軟體模組化設計。

3.試辦計畫研擬：

(1)試辦車隊規模與時程。

(2)試辦計畫廠商之徵求與協調作業。

(3)試辦計畫之財務計畫。

4.試辦計畫執行：

(1)示範性管理系統之建置與維護管理。

(2)績效評估及系統功能檢討。

(3)系統建置及營運管理成本分析。

5.軟體應用推廣及使用手冊編撰。

6.相關法規及管理制度之修訂與配合措施研議。

1.5 研究流程

本計畫研究流程如圖1.5-1所示。首先確定研究目標與範圍後，同時進行智慧化系統技術、國外危險物品管理制度與國外智慧化危險物品運送管理系統三項回顧，並針對國內危險物品運送管理制度及相關法規之規範提出問題探討。接續進行危險物品運送管理系統之功能需求規劃，而後進行智慧化危險物品運送管理系統架構之規劃，其中分別針對行政作業系統、監控查核系統與緊急事件處理系統提出規劃構想。接下來依據智慧化危險物品運送管理系統架構，提出示範計畫之建置，建置項目包括對網路申請子系統、定點查核子系統與全程監控子系統之建置，並擇車隊進行試辦執行，提出測試結果。在測試完成後，本計畫提出智慧化危險物品管理系統之成本效益，並規劃分期發展策略，最後提出結論與建議。

圖1.5-1  研究流程圖