台灣地區遊憩系統聯外運輸系統整體規劃

─東部區域及澎湖、金門、馬祖

(I：東部區域部份)

摘要報告

交通部運輸研究所

中華民國八十八年一月

目  錄

壹、前言	1

貳、基本背景及特性分析	4

參、重要課題與理念探討	30

肆、道路系統改善計畫研擬	38

伍、公共運輸系統改善計畫研擬. 	52

陸、配合設施改善計畫研擬	61

柒、結論與建議	82

表 目 錄

表2.1	遊憩據點之特性分析表	5

表2.2	各遊憩系統道路功能分類表	7

表2.3	東部區域遊憩系統聯外道路服務水準分析表	9

表2.4	東部區域主要遊憩據點道路系統相關問題彙整表	11

表2.5	東部區域遊憩系統公共運輸系統服務概況彙整表	14

表2.6	東部區域各遊憩據點停車供給狀況表	16

表2.7	東部區域各遊憩系統歷年旅客人數成長趨勢分析一覽表	22

表2.8	東部區域遊憩系統運輸需求分佈表(一般假日) 	24

表2.9	民國90年東部區域遊憩旅次需求預測表(一般假日) 	 26

表2.10	民國90年東部區域總遊憩需求預測表(一般假日) 	27

表2.11	東部區域遊憩道路服務水準分析表 	28

表3.1	東部區域遊憩子系統規劃結果彙整表	35

表4.1	遊憩據點改善規劃對象彙整表	39

表4.2	東部區域遊憩系統聯外道路系統改善計畫彙整表	41

表4.3	道路系統建設計畫執行優先順序評估結果表	49

表4.4	道路系統建設計畫分年執行計畫表	50

表4.5	道路系統建設計畫相關主管單位彙整表	51

表5.1	假日「遊憩直達巴士」與「遊憩巡迴巴士」建議路線表	55

表6.1	東部區域重要遊憩據點停車供需分析表
(民國90年一般假日) 	62

表6.2	東部區域重要遊憩據點停車系統改善計畫彙整表	64

表6.3	停車場興建經費概估彙整表	66

表6.4	東部區域重要遊憩據點指示標誌設置規劃路線彙整表	67

表6.5	東部區域遊憩系統指示標誌系統主要規劃路線彙整表	79

表6.6	東部區域重要遊憩據點指示標誌設置牌面數量及經費
概估表	81

圖 目 錄

圖1-1	東部區域遊憩據點分佈現況示意圖	2

圖2-1	東部區域遊憩系統聯外道路系統功能分類示意圖	8

圖2-2	東部區域遊憩系統公共運輸系統主要轉運站示意圖	15

圖2-3	相關運輸建設計畫示意圖	19

圖2-4	東部區域各遊憩系統歷年旅客人數成長趨勢圖	23

圖3-1	旅遊運輸中心理念示意圖	33

圖3-2	東部區域遊憩子系統分佈示意圖	36

圖3-3	東部區域旅遊運輸中心初步規劃示意圖	37

圖4-1	蘇花公路聯絡道路改善計畫示意圖	43

圖4-2	七星潭聯絡道路改善計畫示意圖	44

圖4-3	太魯閣聯絡道路改善計畫示意圖	45

圖4-4	布洛灣遊憩區、綠水遊憩區、天祥遊憩區聯絡道路
改善計畫示意圖	46

圖4-5	鯉魚潭、池南森林遊樂區聯絡道路改善計畫示意圖	46

圖4-6	安通溫泉聯絡道路改善計畫示意圖	47

圖4-7	知本溫泉、知本森林遊樂區聯絡道路改善計畫示意圖	47

圖4-8	秀姑巒溪觀光區聯絡道路改善計畫示意圖	48

圖4-9	東河農場聯絡道路改善計畫示意圖	48

圖5-1	東部區域與其他區域未來航線分佈建議示意圖	54

圖5-2	假日遊憩巴士直達巴士與遊憩巡迴巴士建議路線示意圖	56

圖5-3	東部區域遊憩公共運輸系統整合規劃示意圖	58

圖6-1	東部區域遊憩系統指示標誌設置規劃路線示意圖	69

圖6-2	東部區域遊憩系統重要交叉路口位置示意圖	80

壹、前言

有鑒於運輸系統在觀光遊憩發展中扮演重要角色，以及目前各遊憩系統所存在的種種問題，本所乃於八十三年度辦理「台灣地區遊憩系統聯外運輸系統整體規劃」，就全台灣地區之遊憩系統聯外運輸系統進行初步規劃，而為對各區域(北、中、南、東部區域)之遊憩系統聯外運輸系統作更詳盡之規劃與整合，乃於八十四、八十五及八十六年度分別完成「中部區域」、「北部區域」及「南部區域」之規劃工作，而於本年度與亞聯工程顧問公司合作辦理「東部區域及澎湖、金門、馬祖」之規劃工作，以作為政府改善東部區域及澎湖、金門、馬祖遊憩系統聯外運輸系統之施政參考。而由於東部區域與澎湖、金門、馬祖等離島地區之遊憩聯外運輸系統差異甚大，故在進行遊憩系統聯外運輸系統整體規劃時，係依「東部區域」及「離島地區」(包含澎湖、金門、馬祖、綠島、蘭嶼；另小琉球已於「南部區域」報告中納入)兩部份分開處理，本冊係為「東部區域」部份。

本計畫之主要研究對象為東部區域所有遊憩系統(如圖1-1所示)，包括蘇花系統、太魯閣國家公園系統、花東縱谷系統、東海岸系統等4個遊憩系統之聯外道路系統、公共運輸系統與配合設施(停車系統與指示標誌系統)；研究目的主要有下列六項：

1.分析東部區域遊憩系統之供需情況，以掌握其旅遊事業發展特性。

2.分析東部區域遊憩系統聯外運輸系統現況，並探討其所面臨之交通運輸問題，以為研擬改善措施之依循。

3.預測未來遊憩旅運需求及其聯外道路交通量，以檢測前階段「台灣地區遊憩系統聯外運輸系統整體規劃」之預測資料，並供進一步研擬相關改善計畫之參考。

4.研擬東部區域遊憩系統聯外運輸系統改善計畫，以提高其旅遊品質。

5.研擬相關實施計畫，以利改善計畫之落實。

6.建立東部區域遊憩系統之電腦展示系統，並以適用於網際網路之軟體構建，以利遊憩系統聯外運輸系統之簡報與網際網路查詢。

有關本計畫「台灣地區遊憩系統聯外運輸系統整體規劃─東部區域及澎湖、金門、馬祖」之詳細內容請參見規劃報告書，本摘要報告僅針對規劃成果作概要性的說明。

貳、基本背景與特性分析

一、遊憩系統分析

東部區域遊憩系統所涵括之遊憩據點現況，詳如表2.1所示，茲簡要分析說明如下：

1.蘇花公路系統

(1)以花蓮縣內台9省道(木瓜溪以北)沿線地區為系統範圍。

(2)據點資源型態為「海岸型」與「遊樂園型」，其吸引旅次為區域內通過性遊客。

(3)未來之遊憩資源開發方向仍將以地質景觀、主題渡假區為重點。

2.太魯閣國家公園

(1)據點係以太魯閣國家公園為範圍。

(2)資源型態為「山岳型」；其吸引旅次包括「一、二日遊之區內外目的型」遊客。

(3)未來之資源發展將以特殊景觀及山岳活動為主。

3.花東縱谷系統

(1)本系統係以花蓮縣、台東縣台9省道(木瓜溪以南)沿線地區為範圍。

(2)資源型態為「山岳型」；吸引旅次則以「二日遊目的型」遊客為主。

(3)未來發展將兼顧開發與保育，而以山岳景觀與產業觀光為發展方向。

4.東海岸系統

(1)以花蓮縣、台東縣台11省道沿線地區為主要範圍。

(2)據點資源型態以「海岸型」較多；吸引旅次則以「一、二日遊之區內外目型」遊客為主。

(3)未來之發展方向將結合豐富之海岸型資源，以海濱公園、海水浴場、遊艇碼頭為主。

二、遊憩系統聯外運輸系統分析

1.道路系統現況分析

(1)聯外道路系統現況

本計畫以服務遊憩系統之運輸功能為分類方式，將各遊憩系統聯外道路概分為主要聯外道路、次要聯外道路及遊憩聯絡道路等3類，其道路分類歸納如表2.2及圖2-1所示。

(2)聯外道路系統問題探討

目前東部區域遊憩系統聯外道路系統，除部份市鎮地區及山區道路之狀況較差之外，多數路段於一般假日之服務水準尚可維持在一定程度以上(詳見表2.3)，而服務水準較差之路段，主要係因有下列問題存在:(1)市鎮地區非遊憩交通與遊憩通過性交通無法有效分離；(2)交通工程未臻理想;(3)道路工程設計不盡完善。有關各遊憩系統聯外道路系統相關問題，彙整如表2.4所示。

2.公共運輸系統現況分析

(1)公共運輸系統現況

目前空運及鐵路系統因受路線及場站限制，所能直接提供服務之遊憩據點有限，大部份之據點仍需仰賴公路客運之轉乘服務；而對東部區域遊憩據點提供服務之客運公司有台汽、花蓮、鼎東等，其服務概況及主要之轉運市鎮彙整如表2.5及圖2-2所示。

(2)公共運輸系統問題探討

依調查結果，雖然多數遊憩據點有公路客運路線提供服務，但以公共運輸系統作為旅遊交通工具的比例卻不及5%，究其原因主要包括：各機場附近缺乏公路客運路線及班次；行車時間較長；公路客運系統與空運系統及鐵路系統未能充份配合；路線班次未能充份配合需求；公共運輸資訊宣傳不足。

3.配合設施

配合設施包括停車系統及指示標誌系統。

(1)停車系統

停車系統現況

目前東部區域遊憩系統之停車供給型式包括遊憩據點區內停車場、據點區外停車場及路邊停車（劃有停車格位或無停車格位）等3種型態，各遊憩據點之停車供給現況詳如表2.6所示。另依本計畫進行之停車調查結果顯示，東部區域主要遊憩據點停車特性包括：a.停車延時約0.7～3.5小時；b.停車需求時段約集中於10:00～15:00；c.停車供給大致尚能滿足停車需求。

停車系統問題探討

目前各遊憩據點就一般假日（週末或一天例假日）而言，其停車供給普遍尚能滿足停車需求，唯仍有部份遊憩據點存在一些問題，包括：a.停車空間不足；b.停車管理不當；c.停車空間未妥善劃設格位。

(2)指示標誌系統

指示標誌系統現況

a.佈設方式主要分為經公路主管單位核准設立者，以及未經公路主管單位審核而自行設立者。

b.設置地點包括：(a)重要省、縣道上；(b)部份市鎮之火車站或客運站進出口附近。

指示標誌系統問題探討

整體而言，目前東部區域遊憩系統指示標誌系統存在下列問題，包括：a.牌面不足且連貫性不佳；b.部份據點自設指標指引；c.指標設計未統一；d.各類廣告看板隨意設置，影響指引功能。

4.重大運輸建設計畫分析

(1)運輸建設計畫概況

未來東部區域之重大運輸建設計畫彙整如圖2-3所示，其中主要包括：

軌道建設計畫

a.已核定計畫

‧宜蘭線電氣化

‧北迴線擴建雙軌並予電氣化

‧基隆、八堵至台東間路線重軌化及號誌自動化

‧增購機車車輛、花蓮機廠遷建及廠段修車設備

b.未來發展計畫

‧環島鐵路路網雙軌電氣化工程計畫

‧環島鐵路服務自動化

公路建設計畫

a.已核定計畫

‧台9線蘇花公路太魯閣至花蓮機場段拓寬改善計畫

‧台9線南迴公路改善計畫

‧台11線東部濱海公路改善計畫

‧玉里長濱公路新建計畫

‧台9線蘇花公路立霧溪大橋新建工程計畫

b.未來發展計畫

‧國道南橫公路規劃興建

‧國道東部公路工程規劃興建

‧中橫快速公路規劃興建

‧北宜高速公路頭城蘇澳延伸段工程建設計畫

(2)運輸建設計畫影響分析

上述運輸建設計畫，對於未來東部區域整體遊憩系統或其聯外運輸系統將產生之影響如下：

提高遊憩據點之可及性，並改變遊憩旅次分佈型態

相關重大運輸建設完成後，可提高各遊憩據點之可及性，使其遊客來源分佈更廣。

旅遊範圍擴大進而影響旅遊行為

由於運輸系統的改善，主要都市之「一日遊」旅遊範圍將因而擴大，對於遊憩行程的安排將可能產生改變。

提昇遊憩活動效應，促進觀光事業發展

運輸建設計畫之投入，對於沿線遊憩資源開發將產生直接的影響，使其可能成為未來遊憩產業之發展重心。

三、遊憩旅運需求分析與預測

1.遊憩系統旅遊人數現況分析

(1)遊客人數現況

依民國85年之遊客人數統計資料顯示，東部區域共吸引遊客約462萬人次；各遊憩系統全年總遊客人數以花東縱谷系統之217萬人次最高，其次為東海岸系統160萬人次、太魯閣國家公園系統69萬人次與遊客人數最少之蘇花系統15萬人次。各遊憩據點中遊客人數超過50萬/年者則包括知本溫泉、三仙台等。

2.歷年旅客人數成長趨勢

就東部區域各遊憩系統所吸引之總遊客數而言，近5年來(民國81年～民國85年)的年平均成長率均呈正成長，其成長率以蘇花系統(66.9%)最高，詳如表2.7及圖2-4所示。

3.遊憩旅運特性分析

東部區域遊憩旅運需求在一般假日具有下列的特性:

(1)就旅遊天數而言，一日遊者約佔34%～43%。

(2)就旅遊據點數而言，每次以遊憩2處據點者居多，約佔60%。

(3)就旅遊使用之交通工具而言，以使用小客車者最多，約佔60%以上。

(4)就停留時間而言，約有86%之遊客於遊憩據點停留時間少於4小時。

4.遊憩旅運需求分佈現況分析

東部區域之遊憩據點於民國85年一般假日每日所吸引之遊憩旅次約達5.0萬人次，其中以來自花蓮縣、台東縣之遊客為最多，約1.0萬人次/日(約佔15%)，詳表2.8所示。

5.運輸需求預測分析

(1)遊憩旅運分佈型態

目標年(民國95年)一般假日之遊憩旅次吸引量約為11.3萬人次/日，約為民國85年旅次量之2.38倍，詳表2.9所示。

經由運具分配及PCE換算，其遊憩交通量約每日2.18萬PCU(詳表2.10)，其中小客車旅次為1.25萬PCU/日。

(2)道路交通量預測

依本計畫考量現況及未來建設計畫所構建之目標年(民國95年)路網進行交通量指派結果顯示(詳表2.11)，就V/C而言，除東58因知本溫泉遊客量較大以及少數山區道路受限於行駛速率等因素，道路服務狀況欠佳之外，整體而言，遊憩系統聯外道路系統的服務水準尚能滿足遊憩旅運需求。

參、重要課題與理念探討

一、重要課題探討

前述已就東部區域遊憩系統聯外運輸系統現況與相關問題，以及其未來可能的發展架構進行初步探討，為利後續改善規劃作業之進行，本計畫就遊憩系統聯外運輸系統規劃所可能面臨之課題進行探討，以利後續工作之進行。

1.課題一：確立運輸系統在整體遊憩體系中之角色功能。

(1)子題：遊憩體系之規劃，宜考量國民旅遊習性，並透過運輸系統為媒介以構成適當之遊憩運輸鏈。

(2)子題：規劃遊憩系統聯外運輸系統，應考量適度地主導旅遊活動之運具使用特性。

(3)子題：衡量聯外運輸系統之供需配合時，應同時考量遊憩資源與運輸系統之容量問題。

2.課題二：利用「旅遊運輸中心」之觀念來整合遊憩系統，並作為規劃聯外公共運輸系統之基礎。

(1)子題：「旅遊運輸中心」之規劃或建立，首需確立其功能角色定位。

(2)子題：「旅遊運輸中心」應與遊憩系統聯外運輸系統之規劃工作密切結合。

3.課題三：聯外道路系統之整體規劃與改善，需以遊憩需求為基礎，並兼顧區域道路系統之完整性。

(1)子題：依聯外道路系統之功能定位，擬定不同改善策略。

(2)子題：遊憩系統聯外道路系統規劃之特性，有別於一般道路系統之規劃，應予以釐清。

(3)子題：加強與未來道路建設或改善計畫之整合。

4.課題四：公共運輸系統功能之發揮，宜以適當的「供給導向」作為配合策略。

(1)子題：公共運輸系統之旅遊服務規劃，應朝多元化發展。

(2)子題：對公共運輸旅遊服務之提供，應以「供給導向」來進行規劃。

5.課題五：配合設施(停車系統與指示標誌系統)之規劃，應與道路系統及公共運輸系統相輔相成。

(1)子題：配合聯外道路系統與公共運輸系統之規劃，減緩停車需求成長。

(2)子題：依遊憩據點特性，進行停車系統改善規劃工作。

(3)子題：加強指示標誌系統之設置與管理，以利有效導引遊憩旅次。

二、重要理念探討

為利對遊憩系統進行較實質的系統性規劃，以使其聯外運輸系統規劃得以順利推動落實，本計畫建議兩套互補性之規劃理念，一為「旅遊資訊中心(Tourist Information Center)」組織；另一為「旅遊運輸中心(Tourist Transit Center)」系統。其中「旅遊資訊中心」組織方面，本計畫將就其組織功能及架構進行分析；而「旅遊運輸中心」系統方面，除了進行理念性探討外，並將就東部區域之「旅遊運輸中心」系統進行分析及初步規劃，以利後續相關改善作業之進行。

1.旅遊資訊中心

(1)「旅遊資訊中心」係利用一開放式的空間整合旅遊資訊，以加強遊客獲得相關訊息之方便性。

(2)「旅遊資訊中心」之服務對象，短期而言可考慮以國內之一般遊客為主；長期而言，為發展國際觀光旅遊事業，應考慮納入國際觀光客之需要。

(3)「旅遊資訊中心」之設置地點基本上可概分為「行政地區」旅遊資訊中心；「觀光地區」旅遊資訊中心；及「車站地區」旅遊資訊中心三大類。此外，配合電腦科技之發展，亦可透過網際網路提供相關服務。

(4)「旅遊資訊中心」之組織及經營方式可考慮由觀光主管機關統籌規劃一事業單位；由民間成立組織經向主管機關申請核可後執行營業。

2.旅遊運輸中心

(1)「旅遊運輸中心」之理念主要係用以整合遊憩系統及其聯外運輸系統，並作為改善或規劃聯外運輸系統之基礎，其理念如圖3-1所示。

(2)「旅遊運輸中心」之運輸服務功能包括公共運輸系統之集散核心；提供不同運具之轉乘；作為遊憩系統聯外道路系統路網架構之中心；及兼具服務遊客之功能。

(3)「旅遊運輸中心」之系統架構，依本計畫之初步研究，並配合目前台灣地區「遊憩系統」之規劃，建議應包括：區域旅遊運輸中心；次區域旅遊運輸中心；及系統旅遊運輸中心。

三、旅遊運輸中心初步規劃

1.遊憩子系統規劃

分析交通部觀光局於東部區域所規劃之遊憩系統，其中部份系統因涵蓋範圍較大，似乎未能完全合乎聯外運輸系統之規劃所需，因此本計畫乃以原規劃之「遊憩系統」為基礎，視需要將現有及未來計畫發展之遊憩據點進一步劃分為「遊憩子系統」，以利未來聯外運輸系統之改善規劃，以及後續其他單位進行相關改善之參考基礎，其劃分結果如表3.1及圖3-2所示，茲簡要說明如下：

2.東部區域旅遊運輸中心初步規劃

依據「旅遊運輸中心」之系統架構及功能，考量東部區域之區域發展、都市體系、遊憩系統分佈與運輸系統概況，本計畫初步規劃東部區域之「旅遊運輸中心」如圖3-3所示，簡述如下：

(1)區域旅遊運輸中心：主要係用以服務區域間長途旅次，為其他區域遊客至東部區域進行遊憩活動最主要之集散中心，目前初步規劃為花蓮市。

(2)次區域旅遊運輸中心：主要係用以輔助或分擔區域旅遊運輸中心之交通轉運功能，目前初步規劃為台東市。

(3)系統旅遊運輸中心：主要係用以服務各遊憩(子)系統內之遊憩據點，為各遊憩系統旅客之集散中心，目前初步規劃為花蓮市(兼)、光復鄉、玉里鎮、池上鄉、成功鎮、台東市(兼)。

肆、道路系統改善計畫研擬

一、改善對象與原則

1.改善規劃對象

(1)考慮遊憩據點之合法性，同時配合省交通處旅遊局推廣標章風景區之宣導政策，本計畫係以經營中或已規劃完成之公營據點，及具有標章之民營風景區為改善規劃對象，詳如表4.1所示。

(2)配合運輸需求分析預測結果，以各遊憩據點之聯絡道路為改善重點，另若據點之遊憩主、次要聯外道路與聯絡道路功能重疊者，亦將納入考量分析。

2.改善規劃原則

(1)各遊憩據點之對外聯絡道路，應達到部頒六級以上的標準。

(2)對於遊憩容受量尚未達到飽和之遊憩據點，儘可能提昇其聯絡道路之等級，以吸引潛在旅次需求；對於遊憩容受量已達飽和及保育型之遊憩據點，應考量採取相關管制措施(包括交通手段)，避免過量遊客進入遊憩區，造成保育資源受到破壞。

(3)相鄰近之遊憩據點，儘可能規劃便捷之聯絡道路相互聯繫，以形成一觀光旅遊帶，滿足遊憩鏈之旅運需求行為。

(4)遊憩據點之聯絡道路一律採瀝青舖面設計，以增加行車舒適感。

(5)山區道路應加強路側護欄、反光標誌、車道線等交通安全設施之改善，以提昇行車安全。

(6)相關單位已定案或執行中之改善計畫，本計畫將予以彙整說明，但不進一步提出經費估算。

二、改善計畫研擬

依據前述改善原則，各遊憩據點之改善計畫彙整如表4.2，並詳列如圖4-1～圖4-9所示。

三、實施計畫研擬

針對前述所提各項道路改善計畫，扣除已定案或執行中之建設計畫，其餘計畫之實施計畫研擬如下：

1.優先順序評估

依遊憩據點等級規模、吸引人數、道路交通事故死亡或受傷件數、計畫執行難易度、改善計畫執行經費多寡等條件為評定項目，各項建設計畫之執行優先順序評估結果詳如表4.3所示。

2.經費及實施年期研擬

配合優先順序評估結果，其改善經費及分期研擬詳如表4.4所示。

3.主管單位歸屬

各項計畫之相關主管單位彙整如表4.5所示，主要為省公路局。

伍、公共運輸系統改善計畫研擬

一、改善規劃原則

1.利用「旅遊運輸中心」系統之層級架構來整合、規劃遊憩公共運輸系統網路。

2.儘可能將現有(存)之公共運輸路線納入遊憩公共運輸系統規劃網路中。

3.在遊憩觀光之公共運輸路線規劃方向，儘可能把遊憩運輸鏈納入考量。

4.對於遊憩公共運輸系統網路之規劃，擬以「供給導向」為策略，期藉由規劃完善之網路以及後續的巿場行銷手段，使整個遊憩公共運輸系統網路能日趨完善，並逐漸改變一般民眾使用私人運具從事旅遊活動之習慣。

5.對於遊憩公共運輸系統之規劃，希望能朝「多元化、彈性化」進行，結合各公共運輸子系統，提昇公共運輸之旅遊服務品質。

6.本計畫對於遊憩公共運輸系統之規劃，主要著重於系統網路之構建，至於營運管理方面則僅進行概念性或策略性之分析與建議。

二、改善計畫研擬

配合「旅遊運輸中心」之規劃，有關東部區域遊憩公共運輸系統之改善規劃，其路網架構如下：

1.區域旅遊運輸中心

利用「區域旅遊運輸中心」所規劃之公共運輸路線，基本上應整體考量城際間之旅運需求(包含遊憩與非遊憩旅次)，而不宜僅就遊憩旅運需求為主，其規劃路線可包括區域旅遊運輸中心與(1)其他區域都市；(2)本區域「次區域旅遊運輸中心」；(3)本區域「系統旅遊運輸中心」等3種不同層級之路線。有關各運輸子系統之規劃建議如下：

(1)空運系統之建議路線詳如圖5-1所示，建議該等路線於假日應彈性增加班次安排，而未達經濟規模之航線可考慮以直昇機方式營運；另外，考量東部區域之狹長地形，建議配合「花東縱谷風景特定區觀光整體開發計畫」之規劃，於玉里設置直昇機場。

(2)鐵路系統方面，建議應彈性增加班次或加掛車廂，以提昇其服務能量。

(3)公路客運系統方面，建議配合遊憩之需求調整經營形態，開闢跨區域之觀光巴士路線，並配合既有與計畫中之公路系統開行直達車或僅停靠數站之路線。

2.次區域旅遊運輸中心

「次區域旅遊運輸中心」主要係為輔助「區域旅遊運輸中心」，因此利用其規劃公共運輸路線，所考慮方式與「區域旅遊運輸中心」相似。

3.系統旅遊運輸中心

「系統旅遊運輸中心」係為利於觀光巴士之規劃，因此其所考慮之公共運輸路線應以遊憩旅運需求為基礎，開行「系統旅遊運輸中心─遊憩據點」之觀光路線。本計畫初步建議之遊憩巴士路線彙整如表5.1及圖5-2所示。

本計畫於現階段將依循上述各項目，進行公共運輸系統轉運都市(地區)及營運路線之初步整合規劃，其結果詳見圖5-3；至於更確切之轉運接駁場站的遴選及營運班次、時刻的安排，因牽涉到轉運交通需求，都市土地取得、相關區位與交通建設特性以及業者意願等多重複雜因素，尚有待後續相關計畫作更進一步的規劃設計。

三、營運管理措施探討

對遊憩活動而言，欲求公共運輸改善計畫能夠發揮其預期之功效，相關營運管理措施實為必要之配合手段，茲建議說明如下：

1.主管單位之歸屬

建議由交通部觀光局主辦、省交通處旅遊局協辦之方式，共同主導未來各項改善構想包括「旅遊資訊中心」、「旅遊運輸中心」等之推動，以使遊憩系統公共運輸系統之功能得以發揮並提昇旅遊品質。

2.加強相關單位之整合

建議旅遊主管機關主動與遊憩據點經營業者、公共運輸業者、公共運輸主管等單位進行協商、整合，以提昇遊憩之公共運輸服務品質。

3.公共運輸子系統之整合

有關旅遊公共運輸路線之推動，應先由有關單位進行協商，使各公共運輸子系統之營運路線與營運時刻表能相互配合，以收相輔相成之效。

4.導遊資訊之整合

建議未來宜由旅遊主管機關彙整、提供相關導遊資訊，並藉由「旅遊資訊中心」之整合，使得資訊的取得具方便性。

5.旅運需求之配合

依本計畫建議之公共運輸系統改善規劃方向，未來若進一步推動執行，宜考量旅遊運輸中心之層級，並配合旅運需求情況（包括遊憩旅次與遊憩旅次）研擬營運計畫。

6.遊憩巴士之營運

未來遊憩巴士之發展有賴旅遊主管機關、交通主管機關、公共運輸業者或遊憩據點經營業者之相互配合，並應考量其適法性與營運方式，必要時擬定獎勵措施吸引民間業者加入營運以利遊憩巴士之推動。

7.汽機車租賃業之發展

為提供旅客更具彈性之遊憩運輸服務，建議在保護當地環境、不違背發展公共運輸既定原則之前提下，配合旅遊運輸中心與公共運輸系統之規劃，由相關主管機關管理與輔導汽車租賃業之發展。

8.相關行銷措施之探討

為利旅遊公共運輸服務之推展，建議配合相關之行銷措施，包括票證整合（含通行證及旅遊折扣聯票）、班次時刻表之提供、夜間觀光巴士之開行、非假日折扣票等。

陸、配合設施改善計畫研擬

一、停車系統改善計畫研擬

(一)改善對象與原則

1.改善對象

以經營中或規劃完成之公營據點及民營標章據點為停車供需研究對象；而以公營之遊憩據點為停車改善計畫研擬對象。

2.改善規劃原則

(1)停車供給係以滿足一般假日尖峰時段之停車需求為主要考量，惟對於特殊之遊憩據點將予以彈性考量。

(2)對於停車供給不足之遊憩據點，將考量其據點特性及空間許可，以提供足量之停車空間為首務，以避免因停車問題而影響道路交通。

(3)限於相關因素而無法提供足夠停車場地之遊憩據點，將以相關公共運輸規劃措施進行改善。

(4)停車供給將以路外停車場為優先考量，其次才配合據點聯絡道路特性考量其路邊停車之可能。

(二)停車供需預測分析

依本計畫對各遊憩據點進行停車供需預測分析，其結果詳如表6.1所示，茲說明如下：

1.停車空間供給不足

此等據點包括蘇花公路(A1)、太魯閣(B1)、綠水遊憩區(B3)、天祥遊憩區(B4)、富源森林遊樂區(C4)、南安瀑布(C7)、初鹿牧場(C10)、知本森林遊樂區(C12)等據點。此點據點之改善規劃，將視據點之遊憩特性、區位、交通工具使用情形等項目，以增加停車空間為首要考量，其次再透過公共運輸服務品質之提昇，以降低停車需求。

2.停車空間分配不均

此等據點包括其中此等據點包括磯崎海水浴場(D1)、秀姑巒溪觀光區(D2)、八仙洞(D3)、三仙台(D4)、東河農場(D9)等據點，尤以機車停車格位供給不足之現象最為嚴重，將以停車空間之重分配為主要考量。

(三)改善計畫研擬

配合前述改善原則及考量方向，本計畫針對公營據點進行改善規劃；其結果詳如表6.2所示；另有關停車場新建之經費概估則詳如表6.3所示。

二、指示標誌系統改善計畫研擬

(一)指示標誌設置規則

1.參酌「台灣省觀光地區申請設置道路交通指示標誌審核要點」之規定，考量遊憩據點本身之等級規模以及其聯外道路系統功能分類來進行指示標誌設置路線規劃。

2.配合相關地名指標之規劃，導引遊客至重要市鎮，再由重要市鎮藉由遊憩指標指引遊客到達遊憩據點。

3.配合遊憩運輸的需要，將鄰近之遊憩據點加以整合，並歸併其指示標誌牌面，以達到「指標資訊一貫性」及「相鄰遊憩據點資訊聯繫性」之要求。

(二)改善計畫研擬

各遊憩據點之指示標誌設置規劃結果，詳如表6.4與圖6-1所示；各遊憩子系統指示標誌佈設之主要路線，以及可考慮歸併指示標誌牌面之重要交叉路口，則進一步彙整於表6.5與圖6-2。有關前述規劃所需之改善經費則詳如表6.6所示。

柒、結論與建議

本計畫係依循前階段「台灣地區遊憩系統聯外運輸系統整體規劃」之初步規劃成果，進一步就「東部區域」進行改善規劃工作，主要規劃對象包括蘇花、太魯閣國家公園、花東縱谷、東海岸等4處遊憩系統之聯外道路系統、公共運輸系統及配合設施(停車系統與指示標誌系統)等。茲就本計畫之規劃結果，研提結論與建議如下。

一、結論

1.東部區域4處遊憩系統各具不同規模與特色。

(1)蘇花系統

以花蓮縣內台9省道(木瓜溪以北)沿線地區為主要範圍。

據點資源型態主要為「海岸型」，其吸引旅次則以「區域內通過性」遊客為主。

未來之遊憩資源開發方向仍將以海岸活動及景觀道路為重點。

(2)太魯閣國家公園系統

以花蓮縣內台8省道沿線地區為範圍。

資源型態為「山岳型」；其吸引旅次包括「一、二日遊之區內外目的型」遊客。

未來之資源發展將以特殊景觀及山岳活動為主。

(3)花東縱谷系統

據點分佈以花蓮縣、台東縣台9省道(木瓜溪以南)沿線地區為範圍。

就資源型態而言，以「山岳型」較多；就吸引旅次而言，則以「二日遊以上之目的型」遊客為主。

未來之資源發展主要將配合地區人文、地理特性，發展溫泉型、森林型及農牧場型渡假基地為主。

(4)東海岸系統

據點分佈以花蓮縣、台東縣台11省道沿線地區為主要範圍。

目前之資源型態係以「海岸型」為主；吸引旅次則以「一、二日遊之區內外目的型」遊客為主。

未來本系統之發展係以海水浴場、遊艇碼頭、景觀公路為重點。

2.目前東部區域遊憩系統聯外道路系統，其一般假日之服務水準除部份路段狀況較差之外，多數路段均在一定程度以上。

目前東部區域遊憩系統聯外道路系統，除部份市鎮地區及山區道路之狀況較差外，多數路段於一般假日之服務水準尚可維持在一定程度以上，而服務水準較差之路段，主要係因有下列問題存在：(1)市鎮地區非遊憩交通與遊憩通過性交通無法有效分離；(2)交通工程未臻理想；(3)道路工程設計不盡完善。

3.目前東部區域利用公共運輸系統(航空、鐵路與公路客運)從事旅遊活動之比例低於5%。

目前航空及鐵路系統因受路線及場站限制，所能直接提供服務之遊憩據點有限，大部份之據點仍需仰賴公路客運之轉乘服務；而對東部區域遊憩據點提供服務之客運公司有台汽、花蓮及鼎東客運等。依問卷調查結果，雖然多數遊憩據點有公路客運路線提供服務，但以公共運輸系統作為旅遊交通工具的比例卻不及5%，究其原因主要包括：(1)機場附近缺乏公路客運路線及班次；(2)公路客運之行車時間較長；(3)公路客運系統與空運及鐵路系統未能充份配合；(4)路線班次未能充份配合需求；(5)公共運輸資訊宣傳不足。

4.目前東部區域多數遊憩據點之停車供給，於一般假日時尚能滿足停車需求，惟部份遊憩據點仍存在一些停車問題。

目前各遊憩據點之停車供給普遍能滿足停車需求，惟仍有部份遊憩據點存在一些問題，包括(1)停車空間不足；(2)停車管理不當；(3)停車空間未妥善劃設格位。

5.目前東部區域遊憩系統指示標誌系統之設置與管理普遍不佳。

依本計畫之實地瞭解，東部區域各遊憩據點指示標誌之設置，除經公路主管單位核准設立者外，尚有少數未經公路主管單位審核而自行設立者。整體而言，目前東部區域遊憩系統指示標誌糸統存在下列問題，包括：(1)牌面不足且連貫性不佳；(2)部份據點自設指標指引；(3)各類廣告看板隨意設置，影響指引功能。

6.目前東部區域遊憩系統吸引之遊客總人數約達462萬人次/年。

依民國85年之遊客人數統計資料顯示，東部區域共吸引遊客約462萬人次/年；各遊憩系統全年總遊客人數以花東縱谷系統217萬人次最高，其次依序為東海岸系統160萬人次、太魯閣國家公園系統69萬人次及遊客人數最少之蘇花系統15萬人次；各遊憩據點中遊客人數超過50萬人次/年者則包括知本溫泉(83萬人次/年)及三仙台(78萬人次/年)。

7.依本計畫於一般假日遊客訪問調查分析結果顯示，東部區域之遊憩系統旅運需求存在有下列的特性：

(1)就旅遊天數而言，一日遊者佔47%。

(2)就旅遊據點數而言，每次以遊憩3處(含)以上據點者居多，約為42%。

(3)就旅遊所使用之交通工具而言，以使用小客車者最多，約佔61%。

(4)就停留時間而言，約有85%之遊客於遊憩據點之停留時間少於4小時。

8.目前東部區域於一般假日每日所吸引之遊憩旅次約為5.0萬人次/日。

目前東部區域之遊憩據點，於一般假日每日所吸引之遊憩旅次約達5.0萬人次，其中以來自東部區域之遊客為最多，約有10,000人次/日(佔20%)，次為北部區域8,500人次/日(佔17%)。

9.依本計畫之分析，東部區域遊憩系統於目標年一般假日之遊憩旅次吸引量約為11.3萬人次/日。

依前階段計畫預測並經本計畫進一步分析修正結果顯示，東部區域遊憩系統於目標年(民國95年)一般假日之遊憩旅次吸引量約為11.3萬人次/日，約為民國85年旅次量之2.26倍，年平均成長率為8.5%，其中又以蘇花系統之年平均成長率18%為最高。

10.東部區域遊憩系統於目標年一般假日將吸引遊憩交通量2.2萬PCU/日。

依本計畫分析結果顯示，東部區域遊憩系統於目標年(民國90年)一般假日中，每日將吸引約2.2萬PCU的遊憩交通量，其中小客車旅次為1.2萬車次。

11.依本計畫之道路交通量預測結果顯示，東部區域之遊憩聯絡道路於目標年一般假日服務水準尚可接受。

依本計畫考量現況及未來建設計畫所構建之目標年(民國95年)路網進行交通量指派結果顯示，就V/C而言，未來遊憩聯絡道路服務水準為E、F級之路段主要係位於山區及鄰近市鎮中心地區，計包括台20、東58、東42等道路之部份路段。

12.有關遊憩系統聯外道路系統之改善規劃，本計畫係以遊憩聯絡道路為主，而以主、次要聯外道路為輔。

有關東部區域遊憩系統聯外道路系統之改善規劃，對於遊憩聯絡道路及兼具遊憩聯絡功能之主、次要聯外道路，本計畫將依道路交通量預測結果進行改善計畫研擬，其改善內容包含道路工程與交通工程之改善；至於主、次要聯外道路部份，本計畫主要係依相關之生活圈道路建設計畫，檢視本計畫之道路交通量預測結果，勢必要對此等道路進行策略性建議。

13.有關遊憩系統公共運輸系統之改善規劃將配合「旅遊運輸中心」及「旅遊資訊中心」為基本理念，進行路網架構之規劃。

依據「旅遊運輸中心」之系統架構及功能，考量東部區域之區域發展、都市體系、遊憩系統分佈與運輸系統概況，本計畫初步規劃東部區域之「旅遊運輸中心」如下：

(1)區域旅遊運輸中心：主要係用以服務區域間長途旅次，為其他區域遊客至東部區域進行遊憩活動最主要之集散中心，目前初步規劃為花蓮市。

(2)次區域旅遊運輸中心：主要係用以輔助或分擔區域旅遊運輸中心之交通轉運功能，目前初步規劃為台東市。

(3)系統旅遊運輸中心：主要係用以服務各遊憩(子)系統內之遊憩據點，為各遊憩(子)系統旅客之集散中心，目前初步規劃為花蓮市(兼)、光復鄉、玉里鎮、池上鄉、成功鎮、台東市(兼)等地區。

14.配合「旅遊運輸中心」之規劃，有關遊憩公共運輸系統之路網架構如下：

(1)區域旅遊運輸中心

利用「區域旅遊運輸中心」所規劃之公共運輸路線，基本上應整體考量城際間之旅運需求(包含遊憩與非遊憩旅次)，而不宜僅就遊憩旅運需求為主，其規劃路線可包括區域旅遊運輸中心與其他區域都市；本區域「次區域旅遊運輸中心」；本區域「系統旅遊運輸中心」；等級規模較高的據點等4種不同層級之路線。

(2)次區域旅遊運輸中心

「次區域旅遊運輸中心」主要係為輔助「區域旅遊運輸中心」，因此利用其規劃公共運輸路線，所考慮方式與「區域旅遊運輸中心」相似。

(3)系統旅遊運輸中心

「系統旅遊運輸中心」係為利於觀光巴士之規劃，因此其所考慮之公共運輸路線應以遊憩旅運需求為基礎，開行「系統旅遊運輸中心－遊憩據點」之觀光路線。

15.依停車供需分析結果顯示，未來東部區域遊憩據點之停車問題包括停車空間供給不足與停車空間分配不均等二方面。

依本計畫對各遊憩據點進行停車供需預測分析，其結果及改善方向如下：

(1)停車空間供給不足：此等據點包括蘇花公路(A1)、太魯閣(B1)、綠水遊憩區(B3)、天祥遊憩區(B4)、富源森林遊樂區(C4)、南安瀑布(C7)、初鹿牧場(C10)、知本森林遊樂區(C11)、利稻(C9)及知本溫泉(C12)等；其改善規劃將視據點之遊憩特性、區位、交通工具使用情形等項目，以停車空間之增加為首要考量，其次再透過公共運輸服務品質之提升，以降低停車需求。

(2)停車空間分配不均：此等據點包括磯崎海水浴場(D1)、秀姑巒溪觀光區(D2)、八仙洞(D3)、三仙台(D4)、東河農場(D9)、瑞穗溫泉(C5)及安通溫泉(C8)等；此等據點之改善規劃將以其停車空間之重分配為主要考量方向。

16.有關遊憩指示標誌系統之改善，係遵循相關設置規則之規定，考量遊憩據點等級規模並配合相關地名指標，以進行指標設置路線(段)之規劃。

依本計畫對於遊憩系統指示標誌系統之規劃重點為：

(1)指示標誌系統之規劃，係參酌「台灣省觀光地區申請設置道路交通指示標誌審核要點」之規定，考量遊憩據點本身之等級規模以及聯外道路系統功能分類來進行設置路線規劃。

(2)配合相關地名指標之規劃，導引遊客至重要市鎮，再由重要市鎮藉由遊憩指標指引遊客到達遊憩據點。唯於重要市鎮設置指示標誌時，儘量引導車輛利用市區外環道，以減少其市中心區之交通衝擊，另外市區內仍應於適當地點設置指示標誌，以利進入市區之駕駛人順利駛離市區，避免徒增市區道路之負荷。

(3)配合遊憩運輸鏈的需要，將鄰近遊憩據點加以整合，並歸併其指示標誌牌面，以達到「指標資訊一貫性」及「相鄰遊憩據點資訊聯繫性」之要求。

17.有關東部區域遊憩系統聯外運輸系統各項改善計畫所需經費概估如下：

(1)道路系統改善計畫總經費共約4,864萬元，所需經費均列入第一期執行計畫。

(2)停車系統改善計畫總經費共約297萬元。

(3)指示標誌系統改善計畫總經費共約775萬元。

二、建議

1.對於遊憩系統聯外道路改善計畫，建議以各遊憩據點之等級規模、吸引人數，以及其相關改善計畫之道路交通事故件數、執行難易程度及經費多寡等項目為評估依據，並參考本計畫評估之優先順序，在民國95年前陸續執行各改善計畫。

有關遊憩據點聯外道路之改善，由於交通部觀光局和各縣市政府對於遊憩系統據點之規模已有相關規劃在先，本計畫建議首先應配合該等規劃，並考量各據點未來可能之吸引人數，其次再配合各據點聯絡道路之道路交通事故件數、改善計畫執行難易程度及經費多寡等評估其執行優先順序，以作為未來先後推動落實之參考依據。

2.為利公共運輸系統改善規劃之推動，建議由交通部觀光局及省交通處旅遊局等旅遊主管機關進一步規劃並落實「旅遊運輸中心」架構，以利後續計畫之執行。

本計畫初步針對東部區域規劃「旅遊運輸中心」，並利用其各層級與各類公共運輸工具之組合，視不同需要與運作體系來進行遊憩系統公共運輸系統改善規劃；至於其所可能涉及之路權與經營問題，本計畫並不列入探討，需賴旅遊主管機關進一步綜合規劃，以利改善計畫之推動落實。

3.為利公共運輸系統之轉運系統能發揮預期功效，建議後續應針對各「旅遊運輸中心」之轉運接駁場站及路線進行較詳細之規劃設計。

本計畫於現階段進行遊憩系統公共運輸系統改善時，主要係利用轉運系統之觀念並配合「旅遊運輸中心」為層級架構，來進行轉運都市(地區)及營運路線等之初步規劃；至於適當轉運場站地點之遴選、實際營運班次及時刻之安排等項目，由於牽涉到轉運交通需求、都市土地取得、相關區位及交通建設特性、業者意願等多重因素，本計畫暫未列入考量，建議由後續相關計畫進行更深入之規劃設計作業。

4.為利遊憩公共運輸服務品質之提升，建議加強假日觀光巴士之規劃，以提供民眾進行遊憩活動。

本計畫之調查結果顯示，未來若能規劃方便的觀光巴士以聯繫遊憩據點，應可開發遊憩公共運輸系統之潛在市場。因此，建議以「供給導向」為策略，配合相關營運管理為手段，並以多元化發展為目標，來提昇遊憩公共運輸服務的品質。

5.為利遊憩公共運輸服務之推展，建議配合「旅遊資訊中心」之推動並加強相關優惠措施的設計。

為利推展旅遊公共運輸服務，建議參照國外經驗由交通部觀光局推動「旅遊資訊中心」，以整合相關遊憩資訊；並輔以國情考量，設計鼓勵優惠措施，包括票證整合(如通行證、旅遊折扣聯票)、夜行觀光巴士之開行等等，以刺激不同階層的潛在市場需求。

6.對於遊憩容受量或聯絡道路容量已達飽和之遊憩據點，建議以相關管制或管理措施來進行改善。

考量部分遊憩據點因容受量、環境保護等限制，不宜對其聯絡道路進行過度開發，或道路受實際條件所限，無法擴充其道路容量，建議應配合公共運輸服務，以相關管制措施如路線、行車方向、停車或進出車輛(種)等等之管制，來進行交通管理，或參考以往經驗及歷史資料，發佈旅遊通報，預告遊憩區本身及聯外道路可能之擁擠情形，以疏導旅客，維持遊憩據點與聯外道路之服務品質。

7.為加強遊憩指標與地名指標之有效配合，建議觀光主管機關規劃導遊地圖，以增加遊憩指標之導引性。

為配合觀光遊憩指標設置路段之規劃，本計畫建議觀光主管機關善加利用地名指標以規劃導遊地圖，期以最少標誌牌面達到最佳之導引之效果。

8.對於部份規模較大之遊憩據點，建議相關主管單位配合其聯外道路系統之改善，進一步針對遊憩據點進行區內遊客路線規劃。

為了提昇據點整體之遊憩服務品質，建議相關主管機關應針對規模較大之據點，進一步規劃更完整之區內遊客路線，包括觀光火車(或纜車)系統、汽車、腳踏車及行人徒步系統等之路線規劃，以增加遊憩活動之多樣性，提昇據點之服務品質。

9.針對遊憩需求普遍集中於假日之現象，建議相關業者能採取「差別定價」的措施，分散假日遊憩需求，有助於減輕聯外運輸系統之負荷。

依據前階段計畫及本計畫之分析，就各遊憩區全年所吸引的遊客人數而言，約有80%之遊憩需求係發生於假日，而平常日所佔之比例僅在20%，顯然遊憩需求之發生時間有其尖峰性，此種情形尤以連續假日為甚，許多遊憩區在短短的三、四天連續假日中，其所吸引的遊客人數即可能佔全年的10%，造成遊憩區聯外運輸系統嚴重癱瘓。就遊憩資源的使用而言，此種遊客人數分佈不均的現象，亦造成經營管理上的重大困擾，因此，已有少數遊憩經營業者針對此一現象，研擬「差別定價」的策略，亦即對於非尖峰到訪之遊客給予相當之門票折扣，以平衡遊憩需求。本計畫亦建議有關單位能加強此一方面之研究，初步建議可採行「連續假日」、「一般假日」、「平常日」3種不同的差別定價策略；未來若能再配合相關宣導措施，將假日遊憩比例降低至60%以下，應可更進一步提昇假日期間遊憩區聯外運輸系統之服務水準。

10.為利遊憩及環境資源之保護，建議相關單位能針對主要遊憩據點之遊憩承載量進行較詳細之研究，以避免遊憩資源過度使用，並做為執行聯外運輸系統改善計畫之參考。

影響遊憩據點合理承載量之因素甚為複雜，舉凡遊憩型態、遊憩據點區位、地形及據點本身處理污染物之能力等，均將使合理承載量發生改變，故迄今尚無一套標準可供依循。由於本計畫對於遊憩承載量僅能進行初步的資料彙整，建議未來由觀光局針對台灣地區重要遊憩據點之合理承載量進行詳細之檢討，並建立一套可供依循之標準，定期更新修正各據點之承載量，以供研擬遊憩據點發展策略之參考。

11.有關旅客人數統計資料方面，建議相關主管單位能儘量蒐集各遊憩據點資料，並透過統計程序發佈，以利相關規劃依循。

目前除標章風景區及部份公營據點已按月統計遊客人數外，仍有多數公、民營據點並未針對其遊客人數進行正式之統計，建議相關之經營管理單位能加強遊客人數統計資料之蒐集，一方面可長期觀察遊客量變化趨勢，做為研擬遊憩經營策略之參考，另一方面亦可使相關之研究規劃有一致之依循標準。

12.為利各聯外運輸系統改善計畫之落實，建議後續應針對其分年投資計畫、財務計畫及各級政府分擔比例等問題予以釐清確認。

本計畫已針對東部區域遊憩系統聯外運輸系統問題提出改善計畫及原則性之實施計畫研擬，包括改善經費概估、優先順序評估、實施年期研擬及主管單位歸屬。而關於較詳細之分年投資計畫、財務計畫及各級政府分擔比例等問題，建議由各相關政府單位共同釐清確認，以落實各改善計畫。

13.關於網際網路旅遊資訊之整合，建議未來由觀光主管機關蒐集各相關網址，並建立連結功能，便利使用者之查詢。

目前由於網際網路科技發達，除本計畫建立聯外運輸資料查詢系統外，另觀光局、林務局、各地方政府甚至於各據點管理單位均提供網站供使用者進行相關資料之查詢，為利網際網路所提供旅遊資訊之整合，未來可由觀光局蒐集相關網站之網址並連結至觀光局之查詢系統，便利使用者在一次的查詢作業中獲得較多之資訊。

14.建議未來可於運輸系統改善方案實施前後進行調查，以評估其改善績效，並可為相關研究案之參考。

為落實各遊憩系統聯外運輸系統之改善計畫，建議未來可進行事前事後之調查，評估相關改善方案實施前後之據點遊客容納量、聯外道路服務水準、旅客感受等，一方面可為主管單位評估改善績效之依據，另一方面可為相關研究規劃於研擬改善策略時之參考。