縣(市)整體運輸規劃作業手冊

交通部運輸研究所

中華民國八十七年十二月

縣(市)整體運輸規劃作業手冊

目   錄

壹、緒論

一、整體運輸規劃體系	1-1

二、作業手冊編訂之目的	1-1

三、作業手冊之特點	1-1

四、作業手冊之適用對象與範圍	1-3

貳、縣(市)整體運輸規劃作業程序

一、確定規劃目標	2-1

二、確定規劃範圍	2-1

三、資料蒐集與調查	2-3

四、運輸需求分析與預測	2-5

五、方案研擬與評估	2-6

六、運輸計畫擬定	2-6

七、計畫執行	2-7

參、資料蒐集與調查作業內容及方法

一、所需蒐集之資料項目	3-1

二、調查作業項目方法	3-1

肆、運輸需求分析與預測作業內容及方法

一、作業程序	4-1

二、現況分析	4-3

三、都市發展分析與預測	4-6

四、運輸需求預測模式之建立	4-8

伍、方案研擬與評估作業內容及方法

一、方案研擬與評估作業程序	5-1

二、方案研擬	5-3

三、方案評估	5-5

陸、運輸計畫研擬作業內容及方法

一、計畫優先順序與時程安排	6-1

二、預算編列	6-2

三、計畫執行與檢討	6-3

柒、重要名詞解釋	7-1

圖目錄

圖1-1我國整體運輸規劃體系示意圖	1-2

圖2-1縣(市)整體運輸規劃基本作業程序	2-2

圖2-2縣(市)整體運輸規劃報告書章節目錄	2-4

圖3-1基本資料蒐集與調查之作業程序	3-2

圖4-1運輸需求分析與預測之作業流程	4-2

圖4-2運輸需求現況資料整理程序	4-5

圖4-3都市發展分析與預測流程	4-7

圖4-4運具分配模式應用流程圖	4-10

圖4-5交通量分派作業流程	4-14

圖5-1方案研擬與評估之作業程序	5-2

圖5-2運輸規劃方案評估之程序示意圖	5-7

表目錄

表1.1縣(市)整體運輸規劃之作業項目規劃	1-4

表1.2各縣市之整體運輸規劃範圍界定	1-6

表3.1縣(市)整體運輸規劃所需蒐集資料項目	3-3

表3.2家庭訪問調查抽樣率	3-5

表3.3家庭訪問調查表	3-6

表3.4車輛路邊訪問調查表	3-10

表3.5交通量調查表	3-11

表3.6行駛時間及延滯調查表	3-13

表3.7大眾運輸訪問調查表	3-15

表3.8大眾運輸轉車調查表	3-16

表3.9建物旅次發生數量時間分佈調查表	3-17

表3.10旅次發生特性問卷調查表	3-18

附錄一  交通調查項目表格