表1.1縣(市)整體運輸規劃之作業項目規劃

| 作業項目 |  | 內容 |
| --- | --- | --- |
| 目標與範圍 | 規劃目標 | 政策確立、目標確立 |
|  | 規劃範圍 | 研究範圍、規劃範圍 |
|  | 規劃內容 | 分析結果、分析項目、分析結果報告章節 |
|  | 規劃年期 | 基年、中間、目標年期 |
|  | 交通分區 | 展示分區、分析分區 |
| 資料蒐集與調查 | 資料項目 | 社經、旅次特性、運輸設施、運輸服務 |
|  | 資料取得 | 分析精度、單位、更新頻率、取得方式 |
| 現況分析 | 社經發展現況 | 都市發展、社經狀況 |
|  | 運輸系統現況 | 各運輸系統、設施分析、服務水準 |
|  | 運輸需求現況 | 旅次發生、目的、分佈、使用運具 |
| 社經發展預測 | 未來發展情境 | 運輸計畫對都市發展之影響、不同情境之分析 |
|  | 社經發展預測 | 配合運輸需求預測所需之項目、格式 |
| 運輸需求預測 | 應用軟體選擇 | 具圖形展示、符合預測模式所需之功能 |
|  | 預測模式建立 | 土地使用、運輸政策、新運具加入、多運具分析 |
|  | 預測結果分析 | 公路運輸、大眾運輸、整體系統績效、圖形輸出 |
| 方案研擬與評估 | 方案研擬 | 問題界定、政策、民意需求、各運輸系統之長短期軟硬體建設 |
|  | 方案評估 | 環境影響、經濟評估、社會接受性 |
| 運輸計畫研擬 | 短期改善計畫 | 運輸系統管理計畫(TSM)、分年資金 |
|  | 長期發展計畫 | 分期實施計畫、財源籌措、分期資金 |
|  | 執行與檢討 | 執行成果、社經環境變動、運量預測檢討修訂 |