第三章  伺服器更新

本所網路最初建置方式因限於經費考量及當時軟硬體技術之發展, 許多伺服器之功能有待加強。 隨著資訊技術之進步發展, 這些問題如今皆有大幅改進之空間。為了能夠提供更好的網路服務與環境, 乃進行各部分伺服器更新之動作。

更新計畫一方面為了能建立最為穩定之網路工作環境, 另一方面也要避免因為伺服器更新動作影響同仁日常工作之進行以及維持現有對外系統之運作, 如網頁網站、便民即時交通資訊、電子郵件等之正常運作, 因此必須詳細考量並採用循序漸進之方式來完成。

本所原限於經費問題, 將所有之服務伺服器均建置於一部Novell 4.1版之機器中, 因為各個程式之穩定度以及眾多使用者存取影響效能, 因此主要工作即為將各個伺服器功能予以獨立運作, 包括DNS領域名稱伺服器、WWW網際網路伺服器、E-MAIL電子郵件伺服器等, 並針對原有之問題進行修正。

3.1 DNS領域名稱伺服器

DNS (Domain Name Server) 領域名稱伺服器為各個單位連接網際網路時最為重要之伺服器之一。不論是內部存取網際網路或是外部世界要連線進入本所內部網路時, 只要是iot.gov.tw 此領域時, 皆會透過機制來詢問本所DNS server 其內容資料。

由於DNS伺服器為所有機器名稱對應之基本機制, 因此列為首要修正之項目, 主要修正問題有二:

- 最初在申請建立本所網際網路iot.gov.tw 之domain時, 由於只有一部伺服器, 因此在網路domain上一層Hinet定義如下:  

iot.gov.tw之DNS為www.iot.gov.tw
www.iot.gov.tw 為 210.69.172.2 

由於定義造成DNS=WWW=210.69.172.2 且相關設定在Hinet機房, 並非本所可直接自行修改, 因此造成DNS伺服器與WWW伺服器必須是同一部機器, 且為210.69.172.2兩者不可分的狀況。

- 原有之DNS server為Novell 4.1版 unicon service, 在穩定度及相容標準皆較一般Unix-base系統為差, 且僅有一部DNS伺服器無法達成備援之目的, 如果DNS伺服器有問題則所有系統皆停擺。

為了一方面要解決上述問題, 另一方面又不能影響目前正常運作, 因此經過詳細研究後更新步驟如下:

- 採用新的Unix-base機器Sun Solaris OS來建立DNS server (210.69.172.6) ,　以增加穩定性。將所有設定移植建置完成, 並進行測試。最後增加www.iot.gov.tw 為210.69.172.2。

- 通知Hinet進行上層DNS修正, 內容更正為

iot.gov.tw  DNS伺服器為dns1.iot.gov.tw = 210.69.172.6
iot.gov.tw  DNS伺服器為dns2.iot.gov.tw = 210.69.172.2

由於Hinet更新DNS設定後, Internet上的各DNS伺服器一般來說均有約24~72小時之Cache功能, 因此必須利用Unix下之NSLOOKUP工具, 來查詢各個server來觀察更改後之狀況是否正常。

$nslookup

> server dns.hinet.net
Default Server:  dns.hinet.net
Address:  168.95.1.1

> iot.gov.tw
Server:  dns.hinet.net
Address:  168.95.1.1

Non-authoritative answer:
iot.gov.tw
        origin = venus.iot.gov.tw
        mail addr = root.venus.iot.gov.tw
        serial = 1998081401
        refresh = 10800 (3H)
        retry   = 3600 (1H)
        expire  = 3600000 (5w6d16h)
        minimum ttl = 86400 (1D)
Authoritative answers can be found from:
iot.gov.tw      nameserver = dns1.iot.gov.tw
iot.gov.tw      nameserver = dns2.iot.gov.tw
dns1.iot.gov.tw internet address = 210.69.172.6
dns2.iot.gov.tw internet address = 210.69.172.2

- 通知所內同仁在Win95或Win98之網路設定增列DNS設定210.69.172.6, 並且以此為優先(如圖3-1)所示。當然同仁利用原來之設定亦可正常運作, 只是效能較差。

圖3-1	Win98 端DNS設定

有關DNS伺服器設定, 在Solaris OS下主要目錄在於 /etc/named.boot, 內容如下:

directory       /var/named
cache   .                    	root.cache
primary iot.gov.tw              	named.hosts
primary 172.69.210.in-addr.arpa 		named.rev
primary 0.0.127.in-addr.arpa    		named.local

其中各個機器對應名稱之設定在 /var/named目錄, 檔案有:named.hosts, named.local, named.rev, root.cache

主要定義所在named.hosts:

$ more named.hosts

;

@       IN      SOA    venus.iot.gov.tw. root.venus.iot.gov.tw. (
                                1998081401 ; Serial
                                10800      ; Refresh 3 hours
                                3600       ; Retry   1 hour
                                3600000    ; Expire  1000 hours
                                86400 )    ; Minimum 24 hours
        		in      ns      	dns1.iot.gov.tw.

iot.gov.tw.		in      a   		210.69.172.2
                		mx 	10  mail
;

localhost		in      a 		127.0.0.1
loopback 		in      cname   	localhost
dns1 			in      a       	210.69.172.6
 			in      mx 	10 	dns1
venus   		in      cname   dns1
;

dns2 			in      a       	210.69.172.2
                in      mx 10   dns2
                in      mx 10   dns2

mail       	in      cname   dns2

;

info        	in      a       	210.69.172.7

in      mx 	10	info

;

free  		in      a       	210.69.172.145
          		in      mx 	10 	free

;

jupiter 		in      a       	210.69.172.16
                in      mx 	10  jupiter

;

rs6a         	in      a       	210.69.172.14
                in      mx 	10 	rs6a

;

cit         	in      a       	210.69.172.4

in      mx 	10  cit

;

intra        	in      a       	210.69.172.55

xfile         	in      a       	210.69.172.150

wizard     	in      a       	210.69.172.185

iceman       	in      a      	210.69.172.10

lover        	in      a       	210.69.172.12

lisa          	in      a       	210.69.172.183

cit         	in      a       	210.69.172.4

benny       	in      a      	210.69.172.164

ghost       	in      a       	210.69.172.188

td2        	in      a      	210.69.172.17

w3         	in      a       	210.69.172.3

www        	in      cname   	w3

ip165      	in      a       	210.69.172.165

real       	in      a       	210.69.172.5

real1      	in      a       	210.69.172.22

3.2 WWW網際網路伺服器

在更新DNS領域名稱伺服器後, www.iot.gov.tw的定義就回歸到本所DNS伺服器內部, 不再是上層Hinet之定義, 因此可以進行修正WWW網際網路伺服器之動作。

舊有WWW網際網路伺服器所遭遇之問題有:

- 伺服器程式之穩定度不佳, 在某種情形下可能造成系統資源之遺失(如記憶體短少、執行速度變慢等), 累積到一定程度後就會造成伺服器中斷,　或是當機現象。

- 伺服器之執行效能不佳, 由於本所網頁常保持在數十人同時存取之狀況, 原來之伺服器常造成延遲之現象, 往往在下了瀏覽之指令後, 等一段時間才有回覆。

- 由於原採用Novell 4.1之Internet Ready網路伺服器套件, 網頁開發所能執行之程式受到限制, 一般之CGI程式或是ASP(Active Server Page)、Server Side Include等伺服器功能皆欠缺, 且不允許中文或長檔名。以上諸多的限制造成網頁開發設計之不便與困難。

由於此WWW伺服器為所內對外提供資料之大門, 因此同樣必須研擬一套移植轉換之步驟程序, 來有效更新且不影響現有之運作。基本步驟如下:

- 考量經濟效益及系統之維護性, 以Windows NT 4.0搭配IIS 3.0為平台, 架設新的WWW伺服器(210.69.172.3), 並將原有之網頁內容整個移植到此機器上。

- 架設FTP 伺服器功能, 規劃提供網頁維護者修改之管道。

- 調整DNS伺服器之定義, 將www.iot.gov.tw由210.69.172.2改為210.69.172.3。由於DNS伺服器會有Cache功能, 因此在修改後之24~72小時內, 210.69.172.2 及210.69.172.3兩部伺服器會同時接受到外部之查詢與連接, 此種狀況隔一段時間就會消除。以後www.iot.gov.tw 正式由210.69.172.3取代, 改為以Windows NT4.0搭配IIS3.0為平台。

更新調整後之WWW伺服器經過這一段時間之觀察與測試, 不但穩定度大幅提昇, 連接之反應時間也增加許多。原來系統需要靠外部之CGI程式如訪客計數器等亦直接可由伺服器本身來提供。

由於本所主網頁包括許多計畫成果以及交通資訊(如圖3-2), 因此新的WWW網際網路伺服器Windows NT IIS平台, 提供未來良好擴充發展之空間。

圖3-2	運研所網頁www.iot.gov.tw

3.3 E-MAIL電子郵件伺服器

E-Mail電子郵件伺服器於本所網路建立之初, 僅為實驗性質, 地位不如WWW伺服器來的重要。但隨著E-Mail之普及, 日常生活與工作之資料交換皆透過此伺服器執行。往後之公文交換等重要文件亦透過此系統運作。

本所E-Mail電子郵件伺服器以Novell 4.1搭配Mercury Mail Server軟體來運作, 一般來說傳送資料及運作均正常, 此次更新主要成果有:

- 伺服器軟體版更新, 修正以往超過1.8M會刪除之限制, 目前伺服器為防止網路郵件炸彈Mail Bomb, 故保留每人約10MB之容量, 只要不超過暫存之容量皆沒問題。

- E-Mail Relay 功能之取消。 由於系統於六月間曾遭電腦駭客利用本所E-Mail Server來Relay寄出匿名信, 在短短幾個小時寄出數十萬封廣告E-Mail, 為了進行防堵而採取措施, 關閉不當之Mail Relay功能。

其中有關取消Mercury Mail Server 之Relay 功能步驟如下:

- 修改檔案 sys\system\mercury.ini中, 其中[MercuryS]部分

[MercuryS]
switch:      	2
relay:       	0
strict_relay:  	1
debug:      	1     		  	# Whether or not to show session progress
allow:       210.69.172.0   	# A machine we WILL permit to connect
# refuse:     192.156.225.0  	# A group of machines we WON'T permit.
logfile:     SYS:SYSTEM/MERCURY/MERCURYS.LOG
# size:        1500000

2.　在Novell Console下, unload mercury, unload mercuryS, unload mercuryP, unload mercuryC等, 再重新啟動這些Process即可。