第五章　空運

5.1 空運重要建設

台灣現有台北、中正、高雄國際航空站，花蓮、馬公、台東、台南、金門、台中航空站，及蘭嶼、綠島、七美、望安、嘉義、馬祖。屏東輔助站。鑑於亞太地區太平洋盆地邊緣國家之未來航空運量將快速發展，政府乃掌握台灣優越地理位置，利用中正、高雄國際機場擴建之設施，積極發展成為亞太地區空運轉運中心。有關民航施政重點為加強場站建設，有效掌握進度並如期完成；充實助導航路設備，提昇飛航管制服務品質；建立飛安監理制度，貫徹飛安查核與機務督導，確保飛航安全；並積極爭取與友好國家交換航權，拓展國際營運空間；實施離島偏遠航線補貼，以照顧離島偏遠地區居民及鼓勵航空公司經營離島航線服務社會等以及規劃推動各項措施。民國八十七年八十八年各民航機場進行中及完成之重大建設詳如表5.1、5.2，並概要說明如下：

1.中正機場第二期航站區工程計畫

中正國際機場第二期航站工程係以2010年之預測需求，設計年旅客量訂為出入境能量1,400萬人次，結合一期航站廈改善後可處理出入境能量為1,200萬人次，及一、二期每年共處理轉機旅客500萬人次。本計畫之主要內容為興建第二航站大廈、停機坪、一、二期航廈間旅客自動電車輸送系統及轉機行李輸送系統、自動行李分揀輸送系統、航廈地下二層預留台北捷運系統停靠車站結構、立體停車場，並增建給水、污水、供水、供電、輸油管線系統等相關支援及配合設施。本計畫截至八十七年十二月底總進度為75.98﹪，八十八年十二月底總進度為96.64﹪。

2.高雄機場拓建第二期工程計畫

主要內容為新建國際線航站大廈、貨運站、停機坪、停機場及飛機維修機棚等，計畫概算97億4仟萬元，客運航廈己於八十六年元月十一日啟用，維修棚廠工程於八十六年十月完工，惟因污水系統工程糾紛解決後須辦理重新發包及己預留空間之人行天橋電動走道及空調工程須繼續發包施作，至貨運站區己納入經濟部加工出口轉運專區考量，並奉行政院取消貨運站之興建，故其總計畫概算己修正為81億672萬元，現祇有人行天橋電動走道尚在施工中，預計於八十九六月完工，截至八十八年十二月底累計進度為97.61﹪。

3.恆春機場整建計畫

本案經報奉行政院核定辦理，「恆春機場整建計畫環境監測及因應對策計畫」之施工環境監測工作業己完成，並經屏東縣政府函復同意備查本計畫建築工程設計圖，設計單位現正依各相關單位意見辦理修訂中，待送民航局審查定稿後即進行細部設計。

4.馬祖南竿機場主計畫及環境影響評估

本計畫於八十七年九月交通部林部長視查馬祖時，指示應縮短工期於三年內完成，目前先期上方工程己於八十八年六月竣工，整地、排水、路面及附屬工程己發包，預計九十年十一月竣工，另航廈建築工程預定八十九年四月發包。

5.闢建屏東機場民航站區規劃設計案

本計畫目前己完成地形地物測量及計劃書，俟計畫書由交通部審定後即可展開細部設計；另本計畫案所需徵收台糖公司土地及空軍四三九混合聯隊土地撥用問題，己協商台糖公司及空軍四三九混合聯隊同意辦理，惟該項土地涉及都市計畫地目變更及繁絮行政法令，方能完成法定程序，茲為積極推動本案配合政府擴大內需方案，帶動國內景氣，民航局己積極協調內政部及交通部函轉行政院，希以重大工程案件辦理，以縮短土地徵收作業，如期於下半年發包施工。

6.蘭嶼機場跑道防波堤災損復建工程

該項工程己於八十六年二月開工，截至八十七年十二月底止預定進度62﹪，實際進度87.41﹪，超前25.41﹪，目前己完工。

7.馬公機場民航站區擴建工程

該項計畫主要為航站擴建及停機坪等項工程，本案環境影響評估說明書己於八十六年十一月經環保署同意備查，八十七年三月獲經建會審核通過擴建案，八十七年四月行政院核定先辦理第一期工程，八十七年八月交通部核准移國工局辦理發包、施工。第一期己於八十八年十月開工，預計九十年十一月完工。

8軍民合用機場整建計畫

台北松山、新竹、台中水湳、嘉義、台南、屏東南場、屏東北場、花蓮、馬公、金門尚義、綠島、蘭嶼、望安、七美等十四處機場現有跑滑道、停機坪設施能量調查服務合約案於八十七年七月一日開始執行，目前己全部調查完成。

9.新竹機場新建計畫

目前該機場己停航，交通部民航局於八十七年十二月會同新竹空軍基地就未來民航站及停機坪、滑行道用地等共同會勘，空軍同意撥用，但使用範圍縮小(約7.6公頃)，民航局正徵詢航空公司意願，並進行撰寫計畫書。

10.台南航空站擴建工程

本工程因建築工程辦理增建樓地板面積及停車場空間變更設計；目前部份工程暫停施工。

11.嘉義機場遷站計畫

嘉義機場因現址面積狹小，難以擴充，為因應該機場未來發展需要，民航局乃委託顧問公司辦理選址遷站計畫。現本案環境影響說明書業於八十七年五月獲行政院環保署同意備查，目前正將環境影響說明書、可行性評估與初步規劃、工程計畫書等由交通部核轉行政院，俟奉核定後即可辦理建築師甄選及細部設計，至於用地取得作業，民航局曾邀集空軍等單位就私地徵收、公地撥用、隙地補償及軍事設施遷建等獲致初步結論，刻正進行後續作業中。

12.金門機場航站擴建及風雨走廊與登機廊道增建計畫工程

本計畫工程經費概算5千200萬元，分為擴建概算3千100萬元，增建三座風雨走廊與登機廊道概算2千100萬元，擴建工程為將原有到站出口廣場改建為候機室(含迎客大廳、航警辦公室及商業空間)及調整航站內之服務動線。本案己委請建築師規劃設計完成，八十八年二月開標。

13.花蓮機場擴建計畫

花蓮航空站為配合政府「促進東部地區產業發展計畫」及因應花蓮地區觀光與工商業發展，民航局乃委託顧問公司進行花蓮航空站擴建計畫。現本案環境影響說明書等業由交通部於八十七年十二月陳報行政院核辦，並於八十八年三月奉院核定辦理。因民航局擴建工程處人力不足，己由國工局代辦；先期工程於八十八年十二月開工，第一期全部工程預計九十一年底完工。

5.2 機場及航空器概況

5.2.1 機場設施及能量

台灣地區民用航空機場計有桃園中正及高雄小港兩大國際機場，國內機場有台北松山、花蓮、馬公、台東豐年、台南、台中水湳、嘉義機場等七處，另有離島機場蘭嶼、綠島、望安、七美、小琉球、金門、馬祖北竿等七處，其中離島機場屬地方政府所有並負責管理與維護，起降小型客機，以解決離島居民交通為主。民國八十七年、八十八年各民航機場設施與能量詳如表5.3、5.4。

5.2.2 航空器概況

民國八十七年、八十八年台灣地區民航飛機機型與數量、規格、機齡及現況統計如表5.5、5.6所示，其數量各為191與184，使用中的亦為191與184。而各航空公司、民航局及政府所屬航空器之異動情況詳如表5.7、5.8所示，至八十七、八十八年底止國籍航空器共計196架及203架。比較民國八十六186架年，計增加10架及17架。而八十七、八十八年國籍航空器事故統計如表5.9、5.10，計有中華、國華、立榮、凌天、德安航空公司發生事故，其傷亡人數計226人。

5.3 營運概況

5.3.1國內及國際航線現況

目前經營國內定期航線的航空公司八十七年計有中華、遠東、復興、立榮、長榮、國華、瑞聯、德安、亞太等九家航空公司。八十八年有中華、立榮、華信、德安、瑞聯、復興、遠東等七家航空公司，其經營航線及相關之飛行班次統計等資料詳如表5.11、5.12。此外，經由本國國際機場而經營國際定期航線的航空公司則有八十七年之中華、長榮、遠東、復興、華信等二十九家公司，另八十八年有二十七家。各航空公司所經營之航線、使用之機型及每週班次等資料詳見表5.13以及5.14，其中八十七年中華、長榮、聯合、西北、日亞、國泰、新加坡等七家航空公司同時經營客運及貨運，而八十八年為中華、長榮、大陸、西北、日亞、國泰、新加坡、澳洲等八家；法亞、東亞太、聯合飛遞、沙烏地、盧森堡、沙烏地、荷蘭馬丁、保羅、優比速、密克羅尼西亞等十家航空公司只經營貨運，其餘23家航空公司只經營客運。八十七年39家、八十八年33家經營國際定期航線之航空公司，其每週飛航班次資料統計如表5.15以及5.16。每週計有客運985及671班次，貨運228及181班次，客、貨運合計八十七年為1213班次，八十八年為852班次。客運方面，華航每週班次(305)、(284)最多，佔30.96％、42.32％；貨運方面，優比速、聯合飛遞每週班次(42) 、(55)最多，佔18.42％、30.39％；客貨運合計，則以華航每週班次(349)、(346)最多，佔28.77％、40.61％。

5.3.2 各民航機場營運現況

民國八十七、八十八年國內航線各民航公司之營運狀況詳如表5.17、5.18。其中關於載運率方面，除八十八年度由瑞聯航空公司專營北高、高金、北金航線，以78.26％領先外，德安航空公司以離島為主的航線70.83％次之，其餘中華航空公司61.24％，遠東航空公司61.56％，復興航空公司57.41％、立榮航空公司58.47％，華信航空公司63.37％、均未超過65％。32條航線中，載客情形達74％以上者僅有台南－馬公(載客率74.70％)、台東－綠島(76.75％)、台北－馬祖(77.86％)、台東－蘭嶼(79.12％)、高雄－七美(81.74％)、以及馬公－望安(100％)等6條航線，盡屬連繫台灣本島與離島之航線，其餘26條航線中，有22條航線載客率皆未及七成。黃金路線台北－高雄航線，載客率62.32％較上年減少6.09％；台北－台南、台北－花蓮及台北－台東航線載客率約為五成左右，均較八十七年萎縮；台北台中航線載客率70.87％，則較上年小幅成長1.63％。

民國八十七、八十八年台灣地區民航機場營運狀況詳如表5.19、5.20。八十七年台灣地區十七座民航運輸機場飛機起降總計638,344架次，較上年之715,845架次下降10.83％。其中國際航線135,023架次略降0.52％；國內航線503,321架次銳減13.24％。八十八年台灣地區十六座民航運輸機場飛機起降總計616,322架次，較上年之638,344架次減少3.45％。其中國際航線132,343架次略減1.98％；國內航線483,979架次亦減3.84％。

八十七年間各機場進出旅客共計4,973萬人次，較上年之5,447萬人次負成長8.69％。其中國際航線1,644萬人次，減少3.67％；國內航線3,329萬人次亦降10.98％。八十八年間各機場進出旅客共計5,034萬人次，較上年之4,973萬人增加1.22％。其中國際航線1,781萬人次，成長8.31％；國內航線3,253萬人次則下降2.28％。

八十七年間各機場進出貨運總量為130萬公噸，較上年之131萬公噸略降0.63％。其中國際航線121萬公噸微增0.10％；國內航線9萬公噸則衰退9.21％。八十八年間各機場進出貨運總量為145萬公噸，較上年之130萬公噸躍升11.41％。其中國際航線135萬公噸遽增11.95％；國內航線10萬公噸則亦增4.46％。

此外，民國八十七年、八十八年台灣地區所有機場各月份進出旅客資料如表5.21、5.22所示。

而民國八十七年、八十八年台灣地區所有機場各月份進出旅客延人公里資料如表5.23、5.24所示。

民國八十七年、八十八年台灣地區所有機場各月份進出貨物資料如表5.25、5.26所示。

民國八十七年、八十八年年台灣地區所有機場各月份進出口貨物延噸公里資料如表5.27、5.28所示。

| 表5.1八十七年各民航機場進行中及完成之重大建設 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 計 畫 |  | 預定起迄年 期 | 總經費 (百萬元) | 八十七年 |  | 主辦單位 |
| 名 稱 | 內容 |  |  | 進行情形 | 累計進度 |  |
| 中正機場第二期航站區工程計畫 | 1.中正機場二期航站大廈結構、建築、水電、空調，及南客運停機坪工程。 2.二期計畫污水系統工程。 3.航站立體停車場工程。 4.旅客自動電車輸送系統工程。 5.空橋工程。 6.行李自動分楝輸送系統工程。 7.電扶梯工程。 8.轉機行李輸送系統工程。 9.二期接駁停機坪工程。 10.給水工程。 11.161Kv高壓變電站。 | 78.07 ～ 88.06 | 22,167 | 1.土方工程、航廈結構、土方開挖延續、污水系統、給水及配合等工程，貨運停機坪、主變電所容量擴增及外管線共同管溝工程均己完工。 2.施工中工程計有十三項，分別為航廈內之建築工程、水電工程、空調工程、旅客自動電車輸送系統工程、電梯電扶梯工程、自動行李分揀輸送系統工程、空橋工程、航廈轉機行李輸送系統工程；另航廈外計有二期接駁停機坪工程、給水系統工程及立體停車場建築工程、空調工程、水電工程。 | 75.98% | 民航局 |
| 高雄機場拓建計畫第二期工程計畫 (續1) | 1.新建航站大廈及相關之水 電、機械設備工程。 2.機場高架道路、停車場及附屬設施工程。 3.機場擴建計劃第二期給水工程。 4.機場飛機維修棚場工程。 5.機場擴建計劃第二期污水系統工程。 6人行天橋電動走道及空調工程。 | 78.07 ～ 88.12 | 8,167 | 1.本計劃新建航站大廈己於86年竣工啟用。 2.停機坪、高架道路、停車場等工程己完成。 3.給水工程己完成。 4.飛機維修棚場工程己於86年完成。 5.污水系統工程因工程糾紛己於87年7月重新發包施工。 6.人行天橋電動走道工程，正辦理發包中；空調工程己於87年11月開工。 | 91.99% | 民航局 |

資料來源：交通部民航局

| 表5.2八十八年各民航機場進行中及完成之重大建設 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 計 畫 |  | 預定起迄年 期 | 總經費 (百萬元) | 八十八年 |  | 主辦單位 |
| 名 稱 | 內容 |  |  | 進行情形 | 累計進度 |  |
| 中正機場第二期航站區工程計畫 | 1.中正機場二期航站大廈結構、建築、水電、空調，及南客運停機坪工程。 2.二期計畫污水系統工程。 3.航站立體停車場工程。 4.旅客自動電車輸送系統工程。 5.空橋工程。 6.行李自動分楝輸送系統工程。 7.電扶梯工程。 8.轉機行李輸送系統工程。 9.二期接駁停機坪工程。 10.給水工程。 11.161Kv高壓變電站。 | 78.07 ～ 88.06 | 22,167 | 1.土方工程、航廈結構、土方開挖延續、污水系統、給水及配合等工程，貨運停機坪、主變電所容量擴增及外管線共同管溝工程均己完工。 2.施工中工程計有十三項，分別為航廈內之建築工程、水電工程、空調工程、旅客自動電車輸送系統工程、電梯電扶梯工程、自動行李分揀輸送系統工程、空橋工程、航廈轉機行李輸送系統工程；另航廈外計有二期接駁停機坪工程、給水系統工程及立體停車場建築工程、空調工程、水電工程。 | 75.98% | 民航局 |
| 高雄機場拓建計畫第二期工程計畫 (續1) | 1.新建航站大廈及相關之水 電、機械設備工程。 2.機場高架道路、停車場及附屬設施工程。 3.機場擴建計劃第二期給水工程。 4.機場飛機維修棚場工程。 5.機場擴建計劃第二期污水系統工程。 6人行天橋電動走道及空調工程。 | 78.07 ～ 88.12 | 8,167 | 1.本計劃新建航站大廈己於86年竣工啟用。 2.停機坪、高架道路、停車場等工程己完成。 3.給水工程己完成。 4.飛機維修棚場工程己於86年完成。 5.污水系統工程因工程糾紛己於87年7月重新發包施工。 6.一行天橋電動走道工程，正辦理發包中；空調工程己於87年11月開工。 | 91.99% | 民航局 |
| 中正機場第二期航站區工程計畫 | 1.181,500平方公尺樓板面積新航廈乙座，10個登機車及20座空橋 2.17架位停機砰 3.連接一、二期航廈旅客自動輸送系統 4.可停4,109輛汽車停車場 | 78.07 ～ 88.06 | 22,167 | 1.土方工程已完成 2.結構工程已施工完成9% 3.其他工程設計近完成，即將陸續發包 | 59.92% | 擴工處 |

| 表5.3八十七年民航機場設施與能量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機場別 | 性 質 | 跑 道 |  |  |  | 停 機 坪 |  | 航 空 站 候 機 室 |  |  | 貨 運 站 |  | 燈 光 設 備 |  |  | 檢討及 發展改進計畫 |
|  |  | 長 (公尺) | 寬 (公尺) | 載重強度(公斤) | 起降 機型 | 面 積 平方公尺 | 機位 | 面積 (平方公尺) | 尖峰小時 出入境人數 | 旅客年容量(人次) | 面積(平方公尺) | 貨運年容量(公噸) | 跑道燈 | 滑 行 道 燈 | 進場燈 |  |
| 中 正國際機場 | 民 航機 場 | 2,752 3,660 3,350 | 45 60 60 | 650 PSI 抗彎 | B-747 MD-11 | 駁132,446 客636,220 貨200,260 修206,212 | 駁8 客21 貨14 修20 | 169,500 | 4,000 | 13,825,601 | 94,181 | 1,097,550 | 邊 燈末端燈跑道燈中心線燈 | 邊 燈中心線燈 | CATI精確及目視進場燈 |  |
| 高 雄國際機場 | 民 航機 場 | 3,150 | 60 | 650PSI 抗彎 | B-747以下 | 255,465 | 內9,際 22 直昇機9 | 90,536 | 3,280 | 11,051,459 | 65,038 | 126,558.6 |  |  |  | 增加停機坪 |
| 台 北松山機場 | 軍民合用機場 | 2,605 | 60 | 650 PSI | B-767以下 | 288,000 | MD80/90*33DO-28,ATR-72*5直*15 | 46,000 | 3,475 | 13,733,447 | 670 | 35,822.4 | 同上 | 有 | 層次進場燈 |  |
| 花 蓮機 場 | 軍民合用機場 | 2,750 | 45 | 600PSI 抗彎 | A-320 B-757 | 40,248 | 757*7 | 3,240 | 666 | 1,578,129 | 96 | 2,773.7 | 有 (軍方) | 有 | 有 (本站) |  |
| 馬 公 機 場 | 軍民合用機場 | 3000 | 45 | 18,000 ESWL | B-737以下 MD90/A320 | 25,164 | DO-228*1 B-737*7 | 5,086 | 1,514 | 2,002 ,171 | 1,008 | 12,645.6 | 有 | 有 | 目 視進場燈 |  |
| 台 東豐年機場 | 軍民合用機場 | 2,438 | 30 | 18,000 ESWL | B-757以下 | 46,190 | B-757*5 DO-228*8 | 1,623 | 637 | 1,198,392 | － | 3,339.8 | 邊燈末 端燈等 | 邊燈 | 目 視進場燈 |  |
| 台 南機 場 | 軍民合用機場 | 3,050 | 45 | 650PSI 抗彎 | B-757 (含)以下 | 348,656 (含軍方) | B-757*1 A-320*1 | 730 | 1,017 | 2,330,984 | － | 4,320.9 | 有 | 有 | 目 視進場燈 |  |
| 台中水湳機 場 | 軍民合用機場 | 1,620 | 30 | 650 PSI | ATR-72 | 23,000 | 中型機7架 | 1,478 | 588 | 1,878,247 | － | 4,837 | 邊 燈 |  |  |  |
| 嘉 義機 場 (續1) | 軍民合用機場 | 3,050 | 45 | 18,000 ESWL | MD-82 A-300 | 10,815 | MD80*2 DH-8*/ | 1,464 | 400 | 1,043,695 | 15 | 2,134 | 有 | 有 | 目 視進場燈 |  |
| 蘭 嶼機 場 | 民 航機 場 | 1,000 | 23.5 | 450 PSI | DO-228以下 | 6,880 | DO-228*5 | 1,042 | 150 | 66,719 | － | 326 | 邊 燈 |  |  |  |
| 綠 島機 場 | 民 航機 場 | 1,010 | 23 | 450 PSI | DO-228以下 | 5,620 | DO-228*4 | 985 | 145 | 162,394 | － | 392 | 邊 燈 |  |  |  |
| 望 安機 場 | 民 航機 場 | 930 | 23 | 600 PSI | DO-228以下 | 4,900 | DO-228*2 BN2*1 | 432 | 18 | 8,714 | － | 113 | 末端燈 |  |  | 84年3-11機場關閉 |
| 七 美機 場 | 民 航機 場 | 845 | 23 | 600 PSI | DO-228以下 | 4,300 | DO-228*2 BN2*1 | 567 | 69 | 43,861 | － | 424 | 末端燈 |  |  |  |
| 屏 束機 場 | 軍民合用機場 | 2,383 | 45 | 492 ESWL | ATR-72以下 | 9,120 | 3 | 349 | 200 | 181,255 | － | 521 | 邊燈 | 邊燈 | 目 視進場燈 |  |
| 金 門機 場 | 軍民合用機場 | 3,500 | 30 | 600 PSI | B-737以下 | 28,211 | MD-82 A-320*6 | 4,640 | 700 | 1,397,638 | 986 | 7,709 | 邊 燈 | 有 | 有 |  |
| 馬 祖北竿機場 | 民 航機 場 | 890 | 20 | 600 PSI | DO-228以下 | 1,580 | DO-228*2 | 350 | 152 | 103,008 | 10 | 821 |  |  |  |  |
| 資料來源：交通部民航局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表5.4八十八年民航機場設施與能量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機場別 | 性 質 | 跑 道 |  |  |  | 停 機 坪 |  | 航 空 站 候 機 室 |  |  | 貨 運 站 |  | 燈 光 設 備 |  |  | 檢討及 發展改進計畫 |
|  |  | 長 (公尺) | 寬 (公尺) | 載重強度(公斤) | 起降 機型 | 面 積 平方公尺 | 機位 | 面積 (平方公尺) | 尖峰小時 出入境人數 | 旅客年容量(人次) | 面積(平方公尺) | 貨運年容量(公噸) | 跑道燈 | 滑 行 道 燈 | 進場燈 |  |
| 中 正國際機場 | 民 航機 場 | 2,752 3,660 3,350 | 45 60 60 | 650 PSI 抗彎 | B-747-400F | 駁132,446 客636,220 貨169,600 | 駁15 客21 貨14 | 165,000 | 3,450 | 15,015,467 | 94,181 | 1,225,468 | 邊 燈末端燈跑道燈中心線 | 邊 燈中心線燈 | CATI精確及目視進場燈 |  |
| 高 雄國際機場 | 民 航機 場 | 3,150 | 60 | 35,000 ESWL | B-747-400F | 316,772 | 國內9 國際 12 | 17,500 70,985 | 2,638 | 10,745,131 | 16,813 | 140,493 |  |  |  |  |
| 台 北松山機場 | 軍民合用機場 | 2,605 | 60 | 650 PSI | B-767 | 288,000 | MD80/90*3DO-228*5 ATR-72*5 | 46,000 | 2,100 | 13,809,154 | 670 | 35,770 | 同上 | 有 | 層次進場燈 |  |
| 花 蓮機 場 | 軍民合用機場 | 2,750 | 45 | 600 PSI | A-320 B-757 | 40,248 | B757*7 | 3,240 | 666 | 1,491,849 | 96 | 3,418 | 有 (軍方) | 有 | 有 (本站) |  |
| 馬 公 機 場 | 軍民合用機場 | 3000 | 45 | 18,000 ESWL | MD82 | 25,164 | DO-228*1 B-737*6 | 5,086 | 786 | 2,031,214 | 1,008 | 12,135 | 有 | 有 | 目 視進場燈 |  |
| 台 東豐年機場 | 軍民合用機場 | 2,438 | 30 | 18,000 ESWL | B757 | 46,190 | B-757*5 DO-228*8 | 1,042 | 637 | 1,072,248 | － | 3,408 | 邊燈末 端燈等 | 邊燈 中線燈 | 目 視進場燈 |  |
| 台 南機 場 | 軍民合用機場 | 3,050 | 45 | 18,000 ESWL | B-757 | 43,500 (含軍方) | B-757*2 ATR-42*1 | 1,375 | 1,113 | 2,330,984 | － | 4,956 | 有 | 有 | 目 視進場燈 |  |
| 台中水湳機 場 | 軍民合用機場 | 1,620 | 30 | 650 PSI | ATR-72 | 23,000 | FOK,DASH-8*7 | 1,478 | 560 | 1,545297 | － | 4,543 | 邊 燈 |  |  |  |
| 嘉 義機 場 (續1) | 軍民合用機場 | 3,050 | 45 | 18,000 ESWL | MD-82 A-320 | 9,100 | MD80 ATR42,72 | 552 | 446 | 929,134 | － | 1,903 | 有 | 有 | 目 視進場燈 |  |
| 蘭 嶼機 場 | 民 航機 場 | 1,123 | 23.5 | 450 PSI | DO-228 | 6,875 | DO-228*3 | 1,042 | 150 | 41,961 | － | 166 | 邊 燈 |  |  |  |
| 綠 島機 場 | 民 航機 場 | 1,010 | 23 | 450 PSI | DO-228 | 5,620 | DO-228*4 | 985 | 145 | 93,419 | － | 313 | 邊 燈 |  |  |  |
| 望 安機 場 | 民 航機 場 | 930 | 23 | 600 PSI | DO-228 | 4,550 | DO-228*2 BN*1 | 432 | 36 | 1,116 | － | 31 | 末端燈 |  |  | 84年3-11機場關閉 |
| 七 美機 場 | 民 航機 場 | 845 | 23 | 600 PSI | DO-228 | 4,324 | DO-228*2 BN*1 | 567 | 38 | 21,076 | － | 155 | 末端燈 |  |  |  |
| 屏 束機 場 | 軍民合用機場 | 2,383 | 45 | 492 ESWL | B727 | 9,120 | ATR42,72 DHC8 | 1,050 | 144 | 147,971 | － | 448 | 邊燈 | 邊燈 | 目 視進場燈 |  |
| 金 門機 場 | 軍民合用機場 | 3,000 | 30 | 600 PSI | MD-82 | 28,300 | B-737 A-320*3 | 1,375 | 528 | 1,054,875 | 1,100 | 11,794 | 邊 燈 | 有 | 有 |  |
| 馬 祖北竿機場 | 民 航機 場 | 890 | 20 | 600 PSI | DH8-200 | 1,580 | DO-228*1 DH8-200* | 350 | 20 | 85,662 | － | 610 |  |  |  |  |
| 資料來源：交通部民航局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表5.5八十七年台灣地區民航飛機機型與數量、規格、機齡、現況統計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機 型 | 型式 及 分類 | 數量 | 規 格 |  |  |  |  |  |  | 已 用 年 限 |  |  |  |  |  |  | 現在狀況 |  | 所 屬 公 司 |  |
|  |  |  | 重 量（磅） |  |  | 客 座 數 位 | 發 動 機 |  | 航速 （浬/時） | ５ 年以下 | ６ ︱ 10年 | 11 ︱ 15 年 | 16 ︱20年 | 21 ︱25年 | 26 ︱30年 | 31 年以上 | 使 用 中 | 待 修 |  | 備註 |
|  |  |  | 總 重 | 載 重 | 起 飛 重 |  | 型 式 | 部 數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S-76B | 直升機 | 2 | 11,400 | 4,935 | 11,400 | 12 | PT68-36A | 1 | 141 KNOTS |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  | 省府 |  |
| BEECH 300 | 螺旋槳客機 | 1 | 12,500 | 1,225 | 12,500 | 8 | PT6A-41 | 2 | 0.52M |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 省府 |  |
| BEECH 350 | 螺旋槳客機 | 1 | 15,000 | 6,038 | 15,000 | 8 | PT6A-60A | 2 | 0.58M | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 省府 |  |
| BEECH 350 | 螺旋槳客機 | 1 | 15,000 | 6,038 | 15,000 | 8 | PT6A-60A | 2 | 0.58M |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 民航局 |  |
| A300B4-220 | 噴射式客機 | 4 | 365,740 | 74,780 | 363,760 | 250 | PWATT9D-59A | 2 | 0.78M |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 4 |  | 民航局 |  |
| B747-209F** | 噴射式客機 | 1 | 836,000 | 252,000 | 833,000 | 0 | PWATT9D-7RAG | 4 | 0.85M |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 民航局 |  |
| B747-409B | 噴射式客機 | 4 | 873,000 | 144,000 | 870,000 | 411 | PW4056 | 2 | 0.86M | 1 | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  | 民航局 |  |
| MD-11 | 噴射式客機 | 2 | 621,000 | 103,350 | 618,000 | 289 | PWA4460 | 3 | 0.87M |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  | 民航局 |  |
| B747SP-09 | 噴射式客機 | 2 | 703,000 | 105,000 | 700,500 | 281 | PWATT9D-7D | 4 | 0.85M |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  | 中華航空 |  |
| B747-409B | 噴射式客機 | 7 | 873,000 | 144,000 | 870,000 | 411 | Pw4056 | 2 | 0.86M | 7 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
| B747-209B | 噴射式客機 | 3 | 788,000 | 150,500 | 785,000 | 396 | PWAJT9D-7Q | 4 | 0.81M |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 中華航空 |  |
| B747-209F** | 噴射式貨機 | 1 | 836,000 | 252,000 | 833,000 | 0 | PWAJT9D-7R4G2 | 4 | 0.85M |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 中華航空 |  |
| B747-209SF* | 噴射式貨機 | 1 | 788,000 | 219,700 | 785,000 | 0 | JT9D-7A | 4 | 0.84M |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 中華航空 |  |
| A300B4-220 | 噴射式貨機 | 2 | 365,740 | 74,780 | 363,760 | 250 | PWATT9D-59A | 2 | 0.78M |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 中華航空 |  |
| B300B4-600R | 噴射式客機 | 8 | 377,870 | 88,500 | 308,650 | 263 | PWA4158 | 2 | 0.80M | 4 | 4 |  |  |  |  |  | 8 |  | 中華航空 |  |
| B737-800 (續1) | 噴射式客機 | 8 | 173,000 | 42,100 | 173,000 | 160 | CFM56-7B | 2 | 0.82 | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 中華航空 |  |
| MD-11 | 噴射式客機 | 2 | 621,000 | 103,350 | 618,000 | 289 | PW4460 | 3 | 0.87M | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 中華航空 |  |
| B737-27A | 噴射式客機 | 1 | 116,000 | 35,000 | 115,500 | 120 | JT8D-9A | 2 | 0.72M |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 遠東航空 |  |
| MD-82 | 噴射式客機 | 3 | 140,000 | 40,040 | 140,000 | 154 | JT8D-217C | 2 | 0.84M |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  | 遠東航空 |  |
| B737-2Q8 | 噴射式客機 | 1 | 116,000 | 35,000 | 115,500 | 120 | JT8D-9A | 2 | 0.72M |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 遠東航空 |  |
| B757-200 | 噴射式客機 | 5 | 221,000 | 57,650 | 220,000 | 207 | PW2037 | 2 | 0.72M | 4 | 1 |  |  |  |  |  | 5 |  | 遠東航空 |  |
| MD-83 | 噴射式客機 | 5 | 160,953 | 37,661 | 159,955 | 165 | JT8D-219 | 2 | 0.84M | 3 | 2 |  |  |  |  |  | 5 |  | 遠東航空 |  |
| B747-409B | 噴射式客機 | 1 | 873,000 | 144,000 | 870,000 | 411 | PW4056 | 2 | 0.86M | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 華信航空 |  |
| B767-300ER | 噴射式客機 | 2 | 409,000 | 88,548 | 407,000 | 235 | CF6-80C2-B6F | 2 | 0.80M |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  | 長榮航空 |  |
| B767-200 | 噴射式客機 | 4 | 302,000 | 68,150 | 300,000 | 197 | CF6-80C2-B2F | 2 | 0.80M | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 長榮航空 |  |
| B747-400 | 噴射式客機 | 5 | 873,000 | 131,030 | 870,000 | 386 | CF6-80C2-B1F | 4 | 0.86M | 3 | 2 |  |  |  |  |  | 5 |  | 長榮航空 |  |
| B747-400C | 噴射式客機 | 4 | 873,000 | 162,900 | 870,000 | 268 | CF6-80C2-B2F | 4 | 0.86M | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 長榮航空 |  |
| MD-11 | 噴射式客機 | 2 | 628,500 | 133,200 | 625,500 | 275 | CF6-80C2-DIF | 3 | 0.87M | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 長榮航空 |  |
| MD-11F** | 噴射式貨機 | 6 | 628,500 | 200,100 | 625,500 | 0 | CF6-80C2-DIF | 3 | 0.87M | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 長榮航空 |  |
| A320-231 | 噴射式客機 | 5 | 162,922 | 42,490 | 162,040 | 162 | V2500-A1 | 2 | 0.74M | 3 | 2 |  |  |  |  |  | 5 |  | 復興航空 |  |
| A321-131 (續2) | 噴射式客機 | 6 | 183,000 | 51,280 | 182,983 | 194 | V2530-A5 | 2 | 0.85M | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 復興航空 |  |
| ATR-72 | 渦輪螺槳式客機 | 12 | 47,600 | 11,957 | 47,400 | 74 | PWC-124B | 2 | 235 KNOTS | 5 | 7 |  |  |  |  |  | 12 |  | 復興航空 |  |
| ATR-42 | 渦輪螺槳式客機 | 12 | 36,950 | 10,835 | 36,815 | 50 | PWC-120 | 2 | 235 KNOTS | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 復興航空 |  |
| BN-2A-26 | 螺槳式客機 | 1 | 6,600 | 1,893 | 6,600 | 8 | LYCOMING 0-540E | 2 | 139 KNOTS |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 國華航空 |  |
| FOKKER-100 | 噴射式客機 | 2 | 98,000 | 27,000 | 98,000 | 109 | RR TAY650-15 | 2 | 0.77M | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 國華航空 |  |
| FOKKER-50 | 渦輪螺槳式 | 5 | 45,900 | 13,200 | 45,900 | 56 | PW125B | 2 | 206 KNOTS | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 國華航空 |  |
| DO-228 | 渦輪螺槳客機 | 3 | 13,156 | 5,260 | 13,156 | 19 | TPE331-5-2520 | 2 | 220 KTAS | 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  | 國華航空 |  |
| SAAB SF-340 | 渦輪螺槳客機 | 2 | 28,700 | 10,423 | 28,500 | 36 | CT7-5A2 | 2 | 250 KNOTS | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 國華航空 |  |
| UH-12E | 直昇機(特業) | 3 | 3,100 | 1,000 | 2,800 | 0 | VO-540C2A | 1 | 75 KNOTS |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 國華航空 |  |
| BN-2B-26 | 直昇機(特業) | 1 | 6,600 | 2,486 | 6,600 | 8 | O-540-E4C5 | 2 | 139 KNOTS |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 台灣航空 |  |
| DO-228 | 噴射螺槳客機 | 2 | 13,156 | 6,055 | 13,156 | 19 | TPE331-5-2520 | 2 | 220 KTAS | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 台灣航空 |  |
| BN-2A-26 | 螺槳式客機 | 2 | 6,600 | 1,893 | 6,600 | 8 | LYCOMING 0-540E | 2 | 139 KNOTS |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  | 台灣航空 |  |
| BAE146-300 | 噴射式客機 | 5 | 98,000 | 22,500 | 97,500 | 112 | ALF502R-5 | 4 | 0.70M | 1 | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  | 立榮航空 |  |
| MD-90 | 噴射式客機 | 14 | 157,000 | 46,000 | 156,000 | 155 | V2515-D5 | 2 | 0.78M | 14 |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 立榮航空 |  |
| DHC-8-311 (續3) | 噴射式客機 | 12 | 41,700 | 11,500 | 41,500 | 56 | PW123 | 2 | 243 KNOTS | 11 | 1 |  |  |  |  |  | 12 |  | 大華航空 |  |
| MD-82 | 噴射式客機 | 6 | 140,000 | 42,000 | 140,000 | 154 | JT8D-217C | 2 | 0.84M | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 瑞聯航空 |  |
| BELL206B3 | 直昇機特業 | 1 | 3,200 | 1,487 | 3,200 | 3 | A250-C201 | 1 | 140 KNOTS |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 凌天航空 |  |
| UH-12E | 直昇機特業 | 2 | 3,100 | 1,106 | 2,800 | 0 | VO-540C2A | 1 | 75 KNOTS |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 凌天航空 |  |
| bN-2B-26 | 螺槳式特種 | 1 | 6,600 | 2,486 | 6,600 | 8 | LYCOMING 0-540-E | 2 | 139 KNOTS |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 大鵬航空 |  |
| BK117B-1 | 直昇機特業 | 3 | 7,385 | 1,100 | 7,385 | 8 | LYC LTS101 | 2 | 270NM | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 中興航空 |  |
| BK117B-1 | 直昇機特業 | 3 | 7,385 | 3,133 | 7,385 | 8 | LYC LTS101 | 2 | 270NM |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  | 中興航空 |  |
| BELL206B3 | 直昇機特業 | 1 | 3,200 | 1,487 | 3,200 | 3 | A250-C201 | 1 | 140 MPH |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 亞太航空 |  |
| BELL412SP | 直昇機特業 | 2 | 12,100 | 2,500 | 11,900 | 13 | PT6T-3B-2 | 2 | 140 KNOTS |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  | 亞太航空 |  |
| LEARJET 35A | 噴射式特業 | 1 | 18,500 | 2,080 | 18,300 | 8 | GARRETT TFE731 | 2 | 0.81M |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 金鷹航空 |  |
| BK117B-1 | 直昇機特業 | 1 | 7,385 | 1,100 | 7,385 | 8 | － | 2 | 270 NM | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 德安航空 |  |
| BELL-412SP | 直昇機客特業 | 1 | 11,900 | 2,500 | 11,900 | 13 | PT6T-3B-2 | 2 | 140 KNOTS |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 德安航空 |  |
| BELL-412EP | 直昇機客特業 | 2 | 11,900 | 2,500 | 11,900 | 13 | PT6T-3D | 2 | 140 KNOTS | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 德安航空 |  |
| bell430 | 直昇機客特業 | 2 | 9,000 | 2,706 | 9,000 | 8 | ALLISON 250C40 | 2 | 150KNOTS | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 德安航空 |  |
| B737-400 (續4) | 噴射式客機 | 1 | 153,000 | 35,350 | 150,000 | 146 | CFM56-3C-1 | 2 | 0.82M | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 國防部 |  |
| 總 計 |  | 191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191 |  |  |  |
| 資料來源：交通部民航局 附註 ：**表示貨機 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表5.6八十八年台灣地區民航飛機機型與數量、規格、機齡、現況統計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機 型 | 型式 及 分類 | 數量 | 規 格 |  |  |  |  |  |  | 已 用 年 限 |  |  |  |  |  |  | 現在狀況 |  | 所 屬 公 司 |  |
|  |  |  | 重 量（磅） |  |  | 客 座 數 位 | 發 動 機 |  | 航速 （浬/時） | ５ 年以下 | ６ ︱ 10年 | 11 ︱ 15 年 | 16 ︱20年 | 21 ︱25年 | 26 ︱30年 | 31 年以上 | 使 用 中 | 待 修 |  | 備註 |
|  |  |  | 總 重 | 載 重 | 起 飛 重 |  | 型 式 | 部 數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S-76B | 直升機 | 2 | 11,400 | 4,935 | 11,400 | 12 | PT68-36A | 1 | 141 KNOTS |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 民航航空隊 |  |
| BEECH 200 | 螺旋槳客機 | 1 | 12,500 | 1,225 | 12,500 | 8 | PT6A-41 | 2 | 0.52M |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 民航航空隊 |  |
| BEECH 350 | 螺旋槳客機 | 1 | 15,000 | 6,038 | 15,000 | 8 | PT6A-60A | 2 | 0.58M |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 民航航空隊 |  |
| BEECH 350 | 螺旋槳客機 | 1 | 15,000 | 6,038 | 15,000 | 8 | PT6A-60A | 2 | 0.58M |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 民航局 |  |
| A300B4-220 | 噴射式客機 | 3 | 365,740 | 74,780 | 363,760 | 250 | PWATT9D-59A | 2 | 0.78M |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 民航局 |  |
| B747-209F** | 噴射式客機 | 1 | 836,000 | 252,000 | 833,000 | - | PWATT9D-7RAG | 4 | 0.85M | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 民航局 |  |
| B747-409B | 噴射式客機 | 4 | 873,000 | 144,000 | 870,000 | 411 | PW4056 | 2 | 0.86M | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 民航局 |  |
| MD-11 | 噴射式客機 | 1 | 621,000 | 103,350 | 618,000 | 289 | PWA4460 | 3 | 0.87M |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 民航局 |  |
| B747SP-09 | 噴射式客機 | 1 | 703,000 | 105,000 | 700,500 | 281 | PWATT9D-7D | 4 | 0.85M | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 中華航空 |  |
| B747-409B | 噴射式客機 | 8 | 873,000 | 144,000 | 870,000 | 411 | Pw4056 | 2 | 0.86M |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 中華航空 |  |
| B747-209B | 噴射式客機 | 3 | 788,000 | 150,500 | 785,000 | 396 | PWAJT9D-7Q | 4 | 0.81M |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 中華航空 |  |
| B747-209F** | 噴射式貨機 | 1 | 836,000 | 252,000 | 833,000 | - | PWAJT9D-7R4G2 | 4 | 0.85M |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 中華航空 |  |
| B747-209SF** | 噴射式貨機 | 1 | 788,000 | 219,700 | 785,000 | - | JT9D-7A | 4 | 0.84M | 3 | 5 |  |  |  |  |  | 8 |  | 中華航空 |  |
| B300B4-600R | 噴射式客機 | 8 | 377,870 | 88,500 | 308,650 | 263 | PWA4158 | 2 | 0.80M | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 中華航空 |  |
| B737-800 | 噴射式客機 | 10 | 173,000 | 42,100 | 173,000 | 160 | CFM56-7B | 2 | 0.82 |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  | 中華航空 |  |
| MD-11 | 噴射式客機 | 2 | 621,000 | 103,350 | 618,000 | 289 | PW4460 | 3 | 0.87M |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  | 中華航空 |  |
| MD-82 | 噴射式客機 | 3 | 140,000 | 40,040 | 140,000 | 154 | JT8D-217C | 2 | 0.84M |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  | 遠東航空 |  |
| B757-200 | 噴射式客機 | 6 | 221,000 | 57,650 | 220,000 | 207 | PW2037 | 2 | 0.72M | 4 | 2 |  |  |  |  |  | 6 |  | 遠東航空 |  |
| MD-83 | 噴射式客機 | 5 | 160,953 | 37,661 | 159,955 | 165 | JT8D-219 | 2 | 0.84M | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 5 |  | 遠東航空 |  |
| B747-409B | 噴射式客機 | 1 | 873,000 | 144,000 | 870,000 | 411 | PW4056 | 2 | 0.86M | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 華信航空 |  |
| B767-300ER | 噴射式客機 | 2 | 409,000 | 88,548 | 407,000 | 235 | CF6-80C2-B6F | 2 | 0.80M |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  | 長榮航空 |  |
| B767-200 | 噴射式客機 | 4 | 302,000 | 68,150 | 300,000 | 197 | CF6-80C2-B2F | 2 | 0.80M |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  | 長榮航空 |  |
| B747-400 | 噴射式客機 | 7 | 873,000 | 131,030 | 870,000 | 386 | CF6-80C2-B1F | 4 | 0.86M | 5 | 2 |  |  |  |  |  | 7 |  | 長榮航空 |  |
| B747-400C | 噴射式客機 | 4 | 873,000 | 162,900 | 870,000 | 268 | CF6-80C2-B2F | 4 | 0.86M |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  | 長榮航空 |  |
| MD-11 | 噴射式客機 | 3 | 628,500 | 133,200 | 625,500 | 275 | CF6-80C2-DIF | 3 | 0.87M | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 長榮航空 |  |
| MD-11F** (續1) | 噴射式貨機 | 8 | 628,500 | 200,100 | 625,500 | - | CF6-80C2-DIF | 3 | 0.87M | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 長榮航空 |  |
| A320-231 | 噴射式客機 | 4 | 162,922 | 42,490 | 162,040 | 162 | V2500-A1 | 2 | 0.74M | 3 | 1 |  |  |  |  |  | 4 |  | 復興航空 |  |
| A321-131 | 噴射式客機 | 6 | 183,000 | 51,280 | 182,983 | 194 | V2530-A5 | 2 | 0.85M | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 復興航空 |  |
| ATR-72 | 渦輪螺槳式客機 | 9 | 47,600 | 11,957 | 47,400 | 74 | PWC-124B | 2 | 235 KNOTS | 6 | 3 |  |  |  |  |  | 9 |  | 復興航空 |  |
| FOKKER-100 | 噴射式客機 | 2 | 98,000 | 27,000 | 98,000 | 109 | RR TAY650-15 | 2 | 0.77M | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 國華航空 |  |
| FOKKER-50 (續2) | 渦輪螺槳式 | 7 | 45,900 | 13,200 | 45,900 | 56 | PW125B | 2 | 206 KNOTS | 7 |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 國華航空 |  |
| DO-228 | 渦輪螺槳客機 | 3 | 13,156 | 5,260 | 13,156 | 19 | TPE331-5-2520 | 2 | 220 KTAS |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 3 |  | 國華航空 |  |
| SAAB SF-340 | 渦輪螺槳客機 | 2 | 28,700 | 10,423 | 28,500 | 36 | CT7-5A2 | 2 | 250 KNOTS | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 國華航空 |  |
| UH-12E | 直昇機(特業) | 2 | 3,100 | 1,000 | 2,800 | - | VO-540C2A | 1 | 75 KNOTS |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  | 國華航空 |  |
| DO-228 | 噴射螺槳客機 | 3 | 13,156 | 6,055 | 13,156 | 19 | TPE331-5-2520 | 2 | 220 KTAS | 2 | 1 |  |  |  |  |  | 3 |  | 台灣航空 |  |
| BAE146-300 | 噴射式客機 | 5 | 98,000 | 22,500 | 97,500 | 112 | ALF502R-5 | 4 | 0.70M |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  | 立榮航空 |  |
| MD-90 | 噴射式客機 | 13 | 157,000 | 46,000 | 156,000 | 155 | V2515-D5 | 2 | 0.78M | 13 |  |  |  |  |  |  | 13 |  | 立榮航空 |  |
| DHC-8-311 | 噴射式客機 | 12 | 41,700 | 11,500 | 41,500 | 56 | PW123 | 2 | 243 KNOTS | 11 | 1 |  |  |  |  |  | 12 |  | 大華航空 |  |
| dhc-8-200 | 噴射式客機 | 1 | 36,500 | 6,900 | 36,300 | 37 | pw123 | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 瑞聯航空 |  |
| MD-82 | 噴射式客機 | 6 | 140,000 | 42,000 | 140,000 | 154 | JT8D-217C | 2 | 0.84M | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 瑞聯航空 |  |
| BELL206B3 | 直昇機特業 | 2 | 3,200 | 1,487 | 3,200 | 3 | A250-C201 | 1 | 140 KNOTS | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 凌天航空 |  |
| UH-12E | 直昇機特業 | 1 | 3,100 | 1,106 | 2,800 | - | VO-540C2A | 1 | 75 KNOTS |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 凌天航空 |  |
| bN-2B-26 | 螺槳式特種 | 1 | 6,600 | 2,486 | 6,600 | 8 | LYCOMING 0-540-E | 2 | 139 KNOTS |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 大鵬航空 |  |
| BK117B-1 | 直昇機特業 | 3 | 7,385 | 1,100 | 7,385 | 8 | LYC LTS101 | 2 | 270NM | 2 | 1 |  |  |  |  |  | 3 |  | 中興航空 |  |
| BELL206B3 (續3) | 直昇機特業 | 1 | 3,200 | 1,487 | 3,200 | 3 | A250-C201 | 1 | 140 MPH | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 亞太航空 |  |
| BELL412SP | 直昇機特業 | 1 | 12,100 | 2,500 | 11,900 | 13 | PT6T-3B-2 | 2 | 140 KNOTS |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 亞太航空 |  |
| LEARJET 35A | 噴射式特業 | 1 | 18,500 | 2,080 | 18,300 | 8 | GARRETT TFE731 | 2 | 0.81M |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 金鷹航空 |  |
| BK117B-1 | 直昇機特業 | 2 | 7,385 | 1,100 | 7,385 | 8 | － | 2 | 270 NM |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  | 德安航空 |  |
| BELL-412SP | 直昇機客特業 | 1 | 11,900 | 2,500 | 11,900 | 13 | PT6T-3B-2 | 2 | 140 KNOTS |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 德安航空 |  |
| BELL-412EP | 直昇機客特業 | 2 | 11,900 | 2,500 | 11,900 | 13 | PT6T-3D | 2 | 140 KNOTS | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 德安航空 |  |
| bell430 | 直昇機客特業 | 2 | 9,000 | 2,706 | 9,000 | 8 | ALLISON 250C40 | 2 | 150KNOTS | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 德安航空 |  |
| B737-400 | 噴射式客機 | 1 | 153,000 | 35,350 | 150,000 | 146 | CFM56-3C-1 | 2 | 0.82M | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 國防部 |  |
| 總 計 |  | 184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184 |  |  |  |
| 資料來源：交通部民航局 附註 ：**表示貨機 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表5.7八十七年國籍航空器異動情況表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 名稱 | 原 有 數 量 （機型及國籍編號） |  | 異動情形 |  | 說 明 | 小 計 |
|  |  |  | 增 | 減 |  |  |
| 中 華 航 空 公 司 | B747-209SF** B747-209F** B747-209B B747SP-09 B747-409 A-300B4-220 - 300B4-600R B737-800 MD-11 | B-1864 B-1894 B-1866 B-1886 B-1888 B-1862 B-1880 B-18201 B-18202 B-18203 B-18205 B-18206 B-18207 B-18208 B-1810 B-1812 B-1800 B-1802 B-1804 B-1806 B-18501 B18502 B-18503 B-18575 B-18601 B-18602 B-18603 B-18805 B-18806 B-18807 B-18808 B-18809 B-152 B-153 | B-747-400 B-18206 B-18207 B-18208 B-737-800 B-18601 B-18602 B-18603 B-18605 B-18606 B-18607 - 18608 A-300-600R B-18503 B-18575 | B-737-400 B-18671 B-18672 B-18673 A-300-600R B-1814 |  | 34 |
| 華 信 | B747-409 | B-16801 |  |  |  | 1 |
| 長 榮 航 空 | B 767-300ER B 747-400 B 747-400COMBI B 767-200 MD-90 MD-11 MD-11F** | B-16603 B-16605 B-16401 B-16402 B-16410 B-16411 B-16412 B-16461 B-16462 B-16463 B-16465 B-16621 B-16622 B-16623 B-16625 B-16901 B-16902 B-16101 B-16102 B-16106 B-16107 B-16108 B-16109 | B-747-400 B-16410 B-16411 B-16412 MD-11F** B-16110 B-16111 | MD-90 B-16901 B-16902 |  | 23 |
| (續1) 遠航 空 公 東司 | B737-2Q8 B737-27A MD-82 MD-83 B757-200 | B-2615 B-2625 B-28001 B-28005 B-28011 B-28015 B-28017 B-28021 B-28007 B-28023 B-27001 B-27005 B-27007 B-27011 B-27013 | B-757-27A B27011 B-27013 MD-83 B-28025 B-28027 B-28031 | MD-82 B-28001 B-28005 B-28013 B-28015 |  | 15 |
| 復 興 航 空 | ATR-42 ATR-72 A320-231 A321-131 | B22207 B-22706 B-22707 B-22710 B-22711 B-22712 B-22715 B-22761 B-22801 B-22802 B-22803 B-22805 B-22806 B-22301 B-22302 B-22306 B-22310 B-22311 B-22601 B-22602 B-22603 B-22605 B-22606 B-22607 | ATR-72 B-22805 B-22806 B-22311 | ATR-72 B-22705 B-22708 A-320 B-22307 B-22308 |  | 24 |
| 瑞 聯 | SHORT SD3-60 MD-82 | B-8811 B-88888 B-88889 B-88898 B-88899 B-88988 B-88989 |  |  |  | 7 |
| 國 華 航 空 公 司 | BN-2A-26 UH-12E(直昇機) DORNIER 228-20 SAABSF-340 FK-50 FK-100 | B-12232 B-12116 B-12115 B-12119 B-12253 B-12259 B-12252 B-12266 B-12265 B-12271 B-12272 B-12273 B-12275 B-12276 B-12291 B-12292 |  | DORDIER 228-201 B-12256 SAABSF-340 B-12233 B-12255 B-12261 B-12262 B-12263 |  | 16 |
| 立 (續2) 榮 航 空 公 司 | DHC-8-311 BN-2A-26 DORNIER228-21 BAe-146-300 MD-90 | B-15215 B-15217 B-15219 B-15223 B-15225 B-15227 B-15229 B-15231 B-15233 B-15235 B-15237 B-15221 B-11110 B-11123 B-11126 B-11150 B-11152 B-11156 B-1775 B-1776 B-1777 B-1778 B-177811 B-15301 B-17923 B-17925 B-17911 B-17912 B-17913 B-17916 B-17917 B-17918 B-17919 B-17920 B-17921 B-17922 | MD-90 B-17917 B-17919 B-17920 B-17921 B-17922 B-17923 B-17925 DHC-8-311 B-15221 | MD-90 B-17915 B-17918 DHC-8-311 B-185211 B-185221 BN-2A-MK B-11118 |  | 36 |
| 民 用 航 空 局 | A-300B4-220 B747-209F B747-409B BEECH-350 MD-11 | B-190 B-192 B-194 B-196 B-160 B-161 B-162 B-163 B-164 B-135 B-150 B-151 |  |  |  | 12 |
| 台省 政 灣府 | S-76B BEECH-220 BEECH-350 | B-13105 B-13106 B-13152 B-13153 |  |  |  | 4 |
| 台 北 | BK117B-1 | B-99117 B-99999 B-99168 B-99111 |  |  |  | 4 |
| 亞 (續3) 太 | BELL 412 BELL-206B-3 | B-6616 B-66121 B-66062 |  |  |  | 3 |
| 凌 天 | UH-12E(直昇機) BELL-203B-3 | B-31001 B-31007 B-31135 |  |  |  | 3 |
| 金 鷹 | LEARJET-35A | B-98183 |  |  |  | 1 |
| 中 興 | ROBINSON R-22 BK-117B1 | B-77003 B-77008 B-77009 B-77088 |  |  |  | 4 |
| 大 鵬 | BN2B-26 | B-68801 |  |  |  | 1 |
| 德 安 | BK117B-1 BELL-430 BELL-412-SP | B-55501 B-55531 B-55532 B-55521 B-55522 B-55523 B-55525 |  |  |  | 7 |
| 國 防 部 | B-737-400 B-10001 |  |  |  |  | 1 |
| 總 計 |  |  |  |  |  | 196 |

資料來源：民用航空局

| 表5.8八十八年國籍航空器異動情況表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 名稱 | 原 有 數 量 （機型及國籍編號） |  | 異動情形 |  | 說 明 | 小 計 |
|  |  |  | 增 | 減 |  |  |
| 中 華 航 空 公 司 | B747-209** B737-400 B747-209B B747-209B** B747SP-09 B747-400 A-300B4-220 B-300B4-600R B737-800 MD-11 | B-18751 B-18752 B-18676 B-18255 B-18753 B-18755 B-18252 B-18253 B-18201 B-18202 B-18203 B-18205 B-18206 B-18207 B-18208 B-18209 B-1810 B-1812 B-18571 B-18572 B-18573 B-18551 B-18501 B18502 B-18503 B-18575 B-18601 B-18602 B-18603 B-18605 B-18606 B-18607 B-18608 B-18809 B-18610 B-18611 B-18515 B-18152 | B-747-400 B-18209 B-737-400 B-18676 B-737-800 B-18610 B-18611 |  |  | 38 |
| 華 信 | B747-409 BN-2A UH-12E DORNIER-228 SAAB-340 FK-50 FK-100 | B-16801 B-12232 B-12116 B-12115 B-12252 B-12253 B-12259 B-12266 B-12265 B-12271 B-12272 B-12275 B-12273 B-12276 B-12270 B-12279 B-12291 B-12292 | BN-2A B-12232 UH-12E B-12116 B-12115 DORNIER-228 B-12252 B-12253 B-12259 SAAB-340 B-12266 B-12265 B-12270 FK-50 B12271 B-12272 B-12275 B12273 B-12276 B-12279 FK-100 B-12291 B-12292 |  |  | 18 |
| 長 (續1) 榮 航 空 | B 767-300ER B 747-400 B 747-400C B 767-200 MD-11 MD-11F** | B-16603 B-16605 B-16401 B-16402 B-16410 B-16411 B-16412 B-16461 B-16462 B-16463 B-16465 B-16407 B-16406 B-16621 B-16622 B-16623 B-16625 B-16101 B-16102 B-16103 B-16112 B-16113 B-16111 B-16106 B-16107 B-16108 B-16103 B-16110 | 747-400COMBI B-16406 B-16407 MD-11 B-16103 MD-11F** B-16110 B-16111 B-16112 B-16113 | MD-90 B-16901 B-16902 |  | 28 |
| 復 興 航 空 | ATR-72 A320-231 A321-131 | B-22807 B-22712 B-22715 B-22716 B-22801 B-22802 B-22803 B -22805 B-22806 B-22301 B-22302 B-22306 B-22310 B-22311 B-22601 B-22602 B-22603 B-22605 B-22606 B-22607 | ATR-72 B-22807 A-320-231 B-22307 B-22308 | ATR-42 B-22707 ATR-72 B-22706 B-22707 B-22710 B-22711 A-320-231 B-22302 B-22311 |  | 20 |
| 遠航 空 公 東司 | B737-2Q8 B757-29J B-757-27A MD-82 MD-83 B757-200 | B-27001 B-27007 B-27001 B-27013 B-27015 B-28017 B-28011 B-28013 B-28017 B-28021 B-28007 B-28023 B-28025 B-28027 B-28031 | MD-82 B-28013 MD-83 B-28025 B-28027 B-28031 B-757-200 B-27017 | B737-2Q8 B-2615 B-2625 MD-82 B-28001 B-28005 B-28015 |  | 15 |
| 立 (續2) 榮 航 空 公 司 | DHC-8-300 BN-2A-26 DORNIER228-212 BAe-146-300 MD-90 MD-90-30SER DHC-8-200 | B-15215 B-15217 B-15219 B-15223 B-15225 B-15227 B-15229 B-15231 B-15233 B-15235 B-15237 B-15221 B-11110 B-11123 B-11126 B-11118 B-11150 B-11152 B-11156 B-1775 B-1776 B-1777 B-1778 B-17811 B-17915 B-17923 B-17925 B-17911 B-17926 B-17913 B-17916 B-17917 B-17918 B-17919 B-17920 B-17921 B-17922 B-17201 | BN-2A-26 B-11118 MD-90 B-17926 B-17915 DHC-8-200 B-17201 | MD-90 B-15301 B-17912 |  | 38 |
| 瑞 聯 | MD-82 | B-88888 B-88889 B-88898 B-88899 B-88988 B-88989 |  | SHORT-SD3-60 B-88119 |  | 6 |
| 國 防 部 | B-737-400 B-10001 |  |  |  |  | 1 |
| 台 北 | BK117B-1 | B-99111 |  | BK117B-1 B-99117 B-99168 B-99999 |  | 1 |
| 亞 太 | BELL 412 | B-6616 B-66121 |  | BELL-206B B-66062 |  | 2 |
| 凌 (續3) 天 | UH-12E(直昇機) BELL-206E | B-31001 B-31007 B-31031 B-31135 B-31136 |  | BELL-203B-3 B-31135 UH-12E B-31031 |  | 5 |
| 民 用 航 空 局 | A-300B4-220 BOEING747-200F B747-409B BEECH-350 MD-11 S-76B BEECH-220 | B-18581 B-18582 B-18583 B-18585 B-18771 B-18271 B-18272 B-18273 B-18274 B-135 B-13153 B-18172 B-13105 B-13106 B-13152 |  | MD-11 B-150 |  | 15 |
| 金 鷹 | LEARJET-35A | B-98183 |  |  |  | 1 |
| 中 興 | ROBINSON R-22 BK-117B1 | B-77003 B-77008 B-77009 B-77088 |  |  |  | 4 |
| 大 鵬 | BN2B-26 | B-68801 |  |  |  | 1 |
| 德 (續4) 安 | BK117B-1 BELL-430 BELL-412-EP | B-55501 B-55502 B-55503 B-55525 B-55531 B-55532 B-55521 B-55522 B-55523 B-55525 | BK117B-1 B-55502 B-55503 B-55525 |  |  | 10 |
| 總 計 |  |  |  |  |  | 203 |

資料來源：民用航空局

| 表5.9八十七年本國航空器事故統計 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 航空公司 名稱 | 事故發生 日期 | 機 型 | 性質 | 傷亡人數 | 事故原因 | 客貨別 | 飛航時間 |
| 中華 國華 德安 合計 | 87.02.16 87.03.18 87.03.02 | A300-600R SAAB-340 BELL412 | 中正機場 南寮外海 馬公外海 | 202 13 3 218 | 調查中 駕駛員夜航經驗不足 調查中 | 客 客 | 415530+09 20623+23 |

資料來源：交通部民航局

附    註：飛航時間表示方式「A+B」，其中A為時數，B為分數；

例如：55288+33表示飛行時間為55288小時33分鐘。

| 表5.10八十八年本國航空器事故統計 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 航空公司 名稱 | 事故發生 日期 | 機 型 | 性質 | 傷亡人數 | 事故原因 | 客貨別 | 飛航時間 |
| 中華 立榮 德安 凌天 合計 | 88.08.22 88.08.24 88.04.21 88.11.29 | MD-11 MD-90 BK-117 UH-12 | 香港機場 花蓮機場 瑞芳山區 大樹鄉 | 3 1 3 1 8 | 調查中 調查中 調查中 調查中 | 客 客 | 492,995 103979 |

資料來源：交通部民航局

附    註：飛航時間表示方式「A+B」，其中A為時數，B為分數；

例如：55288+33表示飛行時間為55288小時33分鐘。

| 表5.11八十七年國內定期班機航線統計表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 航空公司名稱 | 航 線 | 飛 機 型 別 | 客貨別 | 班次(次/週) |
| 中華 | 台北—高雄 | B738 | 客 | 165 |
| 遠東 | 台北—高雄 | B757/MD-82 | 客 | 338 |
|  | 台北—台南 | B757/MD-82 | 客 | 152 |
|  | 台北—台東 | B737/B-757 | 客 | 96 |
|  | 台北—花蓮 | B757/MD-82 | 客 | 82 |
|  | 台北—金門 | MD-82 | 客 | 46 |
|  | 台北—嘉義 | B737/MD-82 | 客 | 54 |
|  | 台北—馬-公 | B737/MD-82 | 客 | 39 |
|  | 高雄—花蓮 | MD-82 | 客 | 30 |
|  | 高雄—馬公 | B-737/MD82 | 客 | 31 |
|  | 高雄—金門 | MD-82 | 客 | 17 |
|  | 中正—花蓮 | MD-82 | 客 | 10 |
|  | 高雄—新竹 | B737/MD-82 | 客 | 8 |
|  | 台南—金門 | MD-82 | 客 | 4 |
|  | 台東—新竹 | MD-82 | 客 | 4 |
|  | 高雄—台東 | MD-82 | 客 | 2 |
| 復興 | 台北—高雄 | A321/A320 | 客 | 238 |
|  | 台北—台南 | A321 | 客 | 151 |
|  | 台北—馬公 | ATR-72/A321 | 客 | 126 |
|  | 台北—花蓮 | ATR-72 | 客 | 155 |
|  | 高雄—馬公 | ATR-72/A321 | 客 | 118 |
|  | 台北—金門 | A-321 | 客 | 33 |
|  | 台北—嘉義 | ATR-72 | 客 | 65 |
|  | 高雄—金門 | ATR-72 | 客 | 25 |
|  | 台北—台東 | ATR-72/A321 | 客 | 47 |
|  | 台北—屏東 | ATR-72 | 客 | 41 |
|  | 高雄—花蓮 | ATR-72 | 客 | 30 |
|  | 台南—花蓮 | ATR-72 | 客 | 12 |
|  | 台南—馬公 | ATR-72 | 客 | 11 |
|  | 新竹—馬公 | ATR-42 | 客 | 6 |
|  | 高雄—新竹 | ATR-42 | 客 | 9 |
|  | 嘉義—花蓮 | ATR-72 | 客 | 8 |
|  | 嘉義—馬公 | ATR-42 | 客 | 3 |
|  | 中正—花蓮 | ATR-72 | 客 | 9 |
|  | 台中—台東 | ATR-42 | 客 | 2 |
|  | 高雄—台東 | ATR-42 | 客 | 2 |
| 立榮 (續1) | 台北—高雄 | MD-90 | 客 | 220 |
|  | 台北—台中 | DH-8 | 客 | 229 |
|  | 台北—嘉義 | MD90/DH-8 | 客 | 199 |
|  | 高雄—馬公 | DH-8/BAe146 | 客 | 147 |
|  | 台北—台東 | MD90/BAe146 | 客 | 74 |
|  | 台北—台南 | MD90/BAe146 | 客 | 78 |
|  | 台北—花蓮 | MD90/BAe146 | 客 | 54 |
|  | 台中—馬公 | DH-8 | 客 | 107 |
|  | 台北—馬公 | MD90BAe146 | 客 | 40 |
|  | 台南—馬公 | DH-8/BAe146 | 客 | 56 |
|  | 台北—金門 | MD-90/BAe146 | 客 | 17 |
|  | 嘉義—馬公 | DH-8 | 客 | 42 |
|  | 台中—金門 | DH-8 | 客 | 31 |
|  | 台東—綠島 | DO-228 | 客 | 78 |
|  | 台北—屏東 | MD-90/DH-8 | 客 | 28 |
|  | 台北—馬祖 | DO-228 | 客 | 49 |
|  | 台東—蘭嶼 | DO-228 | 客 | 37 |
|  | 高雄—金門 | DH-8 | 客 | 10 |
|  | 嘉義—金門 | DH-8 | 客 | 13 |
|  | 台南—金門 | DH-8 | 客 | 7 |
|  | 高雄—七美 | DO-228/BN2 | 客 | 25 |
|  | 台中—高雄 | DH-8 | 客 | 5 |
|  | 馬公—七美 | DO-228 | 客 | 15 |
|  | 高雄—望安 | DO-228 | 客 | 9 |
|  | 台中—中正 | DH-8 | 客 | 3 |
|  | 高雄—蘭嶼 | DO-228 | 客 | 4 |
|  | 台中—馬祖 | DO-228/BN2 | 客 | 1 |
| 長榮 | 台北—高雄 | MD90 | 客 | 31 |
|  | 台北—台南 | MD90/Bae146 | 客 | 8 |
|  | 台南—馬公 | DH-8 | 客 | 14 |
|  | 台中—金門 | DH-8 | 客 | 6 |
|  | 台南—金門 | DH-8 | 客 | 5 |
| 國華 | 台北—台中 | FK-50 | 客 | 218 |
|  | 台北—高雄 | FK-100 | 客 | 87 |
|  | 高雄—花蓮 | FK-100 | 客 | 44 |
|  | 台中—高雄 | SAAB/FK-50 | 客 | 79 |
|  | 台中—花蓮 | SAAB/FK-50 | 客 | 57 |
|  | 台東—綠島 | DO-228 | 客 | 80 |
|  | 台中—台東 | SAAB/FK-50 | 客 | 41 |
|  | 台中—馬公 | SAAB/FK-50 | 客 | 29 |
|  | 台北—馬祖 | DO-228 | 客 | 37 |
|  | 台東—蘭嶼 | DO-228 | 客 | 32 |
|  | 台北—台東 | FK-100 | 客 | 11 |
|  | 高雄—台東 | DO-228 | 客 | 29 |
|  | 高雄—馬公 | SAAB | 客 | 24 |
|  | 高雄—七美 | DO-228 | 客 | 14 |
|  | 馬公—七美 | DO-228 | 客 | 11 |
|  | 台中—金門 | SAAB/FK-50 | 客 | 3 |
| (續2) | 嘉義—台東 | DO-228 | 客 | 3 |
|  | 高雄—蘭嶼 | DO-228 | 客 | 4 |
|  | 新竹—嘉義 | DO-228 | 客 | 1 |
|  | 高雄—新竹- | DO-228 | 客 | ** |
| 瑞聯 | 台北—高雄 | MD-82 | 客 | 86 |
|  | 台北—金門 | MD-82 | 客 | 22 |
|  | 高雄—金門 | MD-82 | 客 | 14 |
|  | 高雄—新竹 | MD-82 | 客 | 11 |
|  | 新竹—金門 | MD-82 | 客 | 4 |
| 德安 | 台東—綠島 | BELL-412 | 客 | 23 |
|  | 台北—馬祖 | BELL-412 | 客 | 14 |
|  | 台東—蘭嶼 | BELL-412 | 客 | 8 |
|  | 台中—米堤 | BELL-412 | 客 | 5 |
| 亞太 | 台北—馬祖 | BELL-412 | 客 | 4 |
| 總計 |  |  |  | 4,804 |

| 表5.12八十八年國內定期班機航線統計表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 航空公司名稱 | 航 線 | 飛 機 型 別 | 客貨別 | 飛行班次(次) |
| 中華 | 台北—高雄 | B737 | 客 | 6915 |
| 立榮 | 台北—高雄 | MD-90 | 客 | 13,214 |
|  | 台北—台中 | DH-8 | 客 | 11,493 |
|  | 台北—嘉義 | MD90/DH-8 | 客 | 9,318 |
|  | 高雄—馬公 | H-8/BAe146/MD9 | 客 | 7,725 |
|  | 台北—台東 | MD90/BAe146 | 客 | 4,278 |
|  | 台北—台南 | MD90/BAe146 | 客 | 5,990 |
|  | 台北—花蓮 | H8/BAe146/MD9 | 客 | 2,850 |
|  | 台中—馬公 | DH-8 | 客 | 4,998 |
|  | 台北—馬公 | MD90BAe146 | 客 | 2,587 |
|  | 台南—馬公 | DH-8/BAe146 | 客 | 3,004 |
|  | 台北—金門 | MD-90/BAe146 | 客 | 1,375 |
|  | 嘉義—馬公 | DH-8 | 客 | 2,053 |
|  | 台中—金門 | DH-8 | 客 | 1,994 |
|  | 台東—綠島 | DO-228 | 客 | 1,554 |
|  | 台北—馬祖 | DO-228/DH-8 | 客 | 2,364 |
|  | 台東—蘭嶼 | DO-228 | 客 | 484 |
|  | 高雄—金門 | DH-8 | 客 | 668 |
|  | 嘉義—金門 | DH-8 | 客 | 665 |
|  | 台南—金門 | DH-8 | 客 | 673 |
|  | 高雄—七美 | DO-228 | 客 | 187 |
|  | 高雄—台東 | DO-228 | 客 | 321 |
|  | 高雄—望安 | DO-228 | 客 | 82 |
|  | 高雄—蘭嶼 | DO-228 | 客 | 2 |
| 華信 | 台北—台中 | FK-50 | 客 | 12,386 |
|  | 台北—高雄 | FK-100 | 客 | 6,548 |
|  | 高雄—花蓮 | FK-100 | 客 | 2,675 |
|  | 台中—高雄 | SAAB/FK-50 | 客 | 3,897 |
|  | 台中—花蓮 | SAAB/FK-50 | 客 | 2,887 |
|  | 台東—綠島 | DO-228 | 客 | 4,203 |
|  | 台中—台東 | SAAB/FK-50 | 客 | 2,071 |
|  | 台中—馬公 | SAAB/FK-50 | 客 | 2,311 |
|  | 台北—馬祖 | DO-228 | 客 | 646 |
|  | 台東—蘭嶼 | DO-228 | 客 | 1,876 |
|  | 高雄—台東 | DO-228 | 客 | 692 |
| (續1) | 高雄—馬公 | SAAB | 客 | 1,856 |
|  | 高雄—七美 | DO-228 | 客 | 632 |
|  | 馬公—七美 | DO-228 | 客 | 627 |
|  | 台北—馬公- | FK-50 | 客 | 20 |
| 德安 | 台東—綠島 | BELL-412 | 客 | 1,286 |
|  | 台北—馬祖 | BELL-412 | 客 | 892 |
|  | 台東—蘭嶼 | BELL-412 | 客 | 903 |
|  | 馬公—七美 | BELL-412 | 客 | 14 |
|  | 望安—馬公 | BELL-412 | 客 | 2 |
| 瑞聯 | 台北—高雄 | MD-82 | 客 | 3,957 |
|  | 台北—金門 | MD-82 | 客 | 690 |
|  | 高雄—金門 | MD-82 | 客 | 892 |
| 復興 | 台北—高雄 | A321/320 | 客 | 12,421 |
|  | 台北—台南 | A321 | 客 | 8,258 |
|  | 台北—馬公 | ATR-72/A321 | 客 | 7,077 |
|  | 台北—花蓮 | ATR-72 | 客 | 7,749 |
|  | 高雄—馬公 | ATR-72/A321 | 客 | 5,803 |
|  | 台北—金門 | A-321 | 客 | 1,416 |
|  | 台北—嘉義 | ATR-72 | 客 | 4,188 |
|  | 高雄—金門 | ATR-72 | 客 | 1,362 |
|  | 台北—台東 | ATR-72/A321 | 客 | 2,798 |
|  | 台北—屏東 | ATR-72 | 客 | 2,753 |
|  | 台南—馬公 | ATR-72 | 客 | 54 |
|  | 台南—花蓮 | ATR-72 | 客 | 54 |
|  | 嘉義—花蓮 | ATR-72 | 客 | 53 |
|  | 高雄—花蓮 | ATR-72 | 客 | 1,177 |
| 遠東 | 台北—高雄 | B757/MD-82 | 客 | 18,240 |
|  | 台北—台南 | B757/MD-82 | 客 | 7,704 |
|  | 台北—台東 | B737/B757/MD82 | 客 | 5,097 |
|  | 台北—花蓮 | B757/MD-82 | 客 | 4,480 |
|  | 台北—金門 | MD-82 | 客 | 2,149 |
|  | 台北—嘉義 | B737/MD-82 | 客 | 2,643 |
|  | 台北—馬-公 | B737/MD-82 | 客 | 1,925 |
|  | 高雄—花蓮 | B737/MD-82 | 客 | 1,888 |
|  | 高雄—馬公 | B-737/MD82 | 客 | 1,198 |
| (續2) | 高雄—金門 | MD-82 | 客 | 847 |
| 總計 |  |  |  | 238,974 |

| 表5.13八十七年國際定期班機航線統計表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 | 公 司 名 稱 |  | 種類 | 航 線 | 機 型 | 每週班次 |  |
| 1 | 中華 | CAL | 客運 | 中正--高雄 | 734/AB3/AB6 | 28 | (R.T.) |
| 2 | 中華 | CAL | 客運 | 台北--巴里島 | AB6 | 7 | (R.T.) |
| 3 | 中華 | CAL | 客運 | 台北--吉隆坡 | AB3 | 3 | (R.T.) |
| 4 | 中華 | CAL | 客運 | 台北--吉隆坡--法蘭克福--蘇黎世 | M11 | 2 | (R.T.) |
| 5 | 中華 | CAL | 客運 | 台北--阿布達比--羅馬 | M11/74L | 2 | (R.T.) |
| 6 | 中華 | CAL | 客運 | 台北--名古屋 | AB6 | 7 | (R.T.) |
| 7 | 中華 | CAL | 客運 | 台北--紐約 | 744 | 5 | (R.T.) |
| 8 | 中華 | CAL | 客運 | 紐約--安克拉治--台北 | 744 | 5 | (R.T.) |
| 9 | 中華 | CAL | 客運 | 台北--東京 | 742/74L/744 | 14 | (R.T.) |
| 10 | 中華 | CAL | 客運 | 台北--東京--夏威夷 | 742 | 5 | (R.T.) |
| 11 | 中華 | CAL | 客運 | 台北--洛杉磯 | 744 | 14 | (R.T.) |
| 12 | 中華 | CAL | 客運 | 台北--胡志明 | AB6 | 7 | (R.T.) |
| 13 | 中華 | CAL | 客運 | 台北--香港 | 734/744/AB6 | 49 | (R.T.) |
| 14 | 中華 | CAL | 客運 | 台北--香港--吉隆坡 | AB6/AB3 | 7 | (R.T.) |
| 15 | 中華 | CAL | 客運 | 台北--香港--馬尼拉 | AB6/AB3 | 7 | (R.T.) |
| 16 | 中華 | CAL | 客運 | 台北--香港--曼谷 | 742 | 7 | (R.T.) |
| 17 | 中華 | CAL | 客運 | 台北--香港--雅加達 | AB6 | 3 | (R.T.) |
| 18 | 中華 | CAL | 客運 | 台北--香港--新加坡 | AB3 | 7 | (R.T.) |
| 19 | 中華 | CAL | 客運 | 台北--夏威夷 | 74L | 4 | (R.T.) |
| 20 | 中華 | CAL | 客運 | 台北--硫球 | 743 | 14 | (R.T.) |
| 21 (續1) | 中華 | CAL | 客運 | 台北--馬尼拉 | M11/74L/AB3 | 11 | (R.T.) |
| 22 | 中華 | CAL | 客運 | 台北--曼谷 | M11/74L/AB3 | 7 | (R.T.) |
| 23 | 中華 | CAL | 客運 | 台北--曼谷--阿姆斯特丹 | M11 | 6 | (R.T.) |
| 24 | 中華 | CAL | 客運 | 台北--普吉島 | AB3 | 5 | (R.T.) |
| 25 | 中華 | CAL | 客運 | 台北--新加坡 | AB6/AB3 | 7 | (R.T.) |
| 26 | 中華 | CAL | 客運 | 台北--福岡 | AB6 | 7 | (R.T.) |
| 27 | 中華 | CAL | 客運 | 台北--雅加達 | AB6/AB3 | 4 | (R.T.) |
| 28 | 中華 | CAL | 客運 | 台北--舊金山 | M11/74L/744 | 7 | (R.T.) |
| 29 | 中華 | CAL | 客運 | 高雄--吉隆坡 | 734 | 4 | (R.T.) |
| 30 | 中華 | CAL | 客運 | 高雄--香港 | 734/AB3/AB6 | 25 | (R.T.) |
| 31 | 中華 | CAL | 客運 | 高雄--馬尼拉 | 734 | 7 | (R.T.) |
| 32 | 中華 | CAL | 客運 | 高雄--曼谷 | 734 | 4 | (R.T.) |
| 33 | 中華 | CAL | 客運 | 高雄--新加坡 | 734 | 7 | (R.T.) |
| 34 | 中華 | CAL | 客運 | 高雄--普吉島 | 734 | 3 | (R.T.) |
| 35 | 中華 | CAL | 貨運 | 台北--安克拉治--亞特蘭大 | 74F | 1 | (O.W.) |
| 36 | 中華 | CAL | 貨運 | 台北--安克拉治--芝加哥 | 74F | 1 | (R.T.) |
| 37 | 中華 | CAL | 貨運 | 台北--安克拉治--洛杉磯 | 74F | 2 | (R.T.) |
| 38 | 中華 | CAL | 貨運 | 台北--安克拉治--紐約 | 74F | 3 | (R.T.) |
| 39 | 中華 | CAL | 貨運 | 台北--安克拉治--達拉斯 | 74F | 1 | (R.T.) |
| 40 | 中華 | CAL | 貨運 | 台北--安克拉治--邁阿密 | 74F | 1 | (O.W.) |
| 41 (續2) | 中華 | CAL | 貨運 | 台北--安克拉治--舊金山 | 74F | 1 | (R.T.) |
| 42 | 中華 | CAL | 貨運 | 台北--東京 | 74F | 1 | (R.T.) |
| 43 | 中華 | CAL | 貨運 | 台北--香港 | 74F | 2 | (R.T.) |
| 44 | 中華 | CAL | 貨運 | 台北--馬尼拉 | 74F | 1 | (R.T.) |
| 45 | 中華 | CAL | 貨運 | 台北--新加坡 | 74F | 1 | (O.W.) |
| 46 | 中華 | CAL | 貨運 | 台北--新加坡--雅加達 | 74F | 1 | (R.T.) |
| 47 | 中華 | CAL | 貨運 | 台北--曼谷--檳城--阿布達比--盧森堡 | 74F | 4 | (O.W.) |
| 48 | 中華 | CAL | 貨運 | 台北--曼谷--檳城--阿布達比--阿姆斯特丹 | 74F | 1 | (R.T.) |
| 49 | 中華 | CAL | 貨運 | 亞特蘭大--達拉斯--安克拉治--台北 | 74F | 1 | (O.W.) |
| 50 | 中華 | CAL | 貨運 | 洛杉磯--安克拉治--台北 | 74F | 1 | (O.W.) |
| 51 | 中華 | CAL | 貨運 | 紐約--亞特蘭大--安克拉治--台北 | 74F | 1 | (O.W.) |
| 52 | 中華 | CAL | 貨運 | 馬尼拉--新加坡--檳城--台北 | 74F | 1 | (O.W.) |
| 53 | 中華 | CAL | 貨運 | 雅加達--台北 | 74F | 1 | (O.W.) |
| 54 | 中華 | CAL | 貨運 | 新加坡--香港--台北 | 74F | 1 | (O.W.) |
| 55 | 中華 | CAL | 貨運 | 新加坡--香港--高雄--台北 | 74F | 2 | (O.W.) |
| 56 | 中華 | CAL | 貨運 | 新加坡--檳城--台北 | 74F | 1 | (O.W.) |
| 57 | 中華 | CAL | 貨運 | 邁阿密--芝加哥--安克拉治--台北 | 74F | 2 | (O.W.) |
| 58 | 中華 | CAL | 貨運 | 舊金山--洛杉磯--安克拉治--台北 | 74F | 2 | (O.W.) |
| 59 | 長榮 | EVA | 客運 | 中正--高雄 | 762 | 9 | (R.T.) |
| 60 | 長榮 | EVA | 客運 | 台北--大阪 | 763 | 7 | (R.T.) |
| 61 | 長榮 | EVA | 客運 | 台北--巴里島 | 762 | 3 | (R.T.) |
| 62 (續3) | 長榮 | EVA | 客運 | 台北--布里斯班--奧克蘭 | 763 | 3 | (R.T.) |
| 63 | 長榮 | EVA | 客運 | 台北--吉隆坡 | M11/763 | 7 | (R.T.) |
| 64 | 長榮 | EVA | 客運 | 台北--西雅圖--紐約 | M11 | 7 | (R.T.) |
| 65 | 長榮 | EVA | 客運 | 台北--杜拜--巴黎 | M11 | 3 | (R.T.) |
| 66 | 長榮 | EVA | 客運 | 台北--杜拜--阿姆斯特丹 | M11 | 3 | (R.T.) |
| 67 | 長榮 | EVA | 客運 | 台北--洛杉磯 | 744/74E | 12 | (R.T.) |
| 68 | 長榮 | EVA | 客運 | 台北--洛杉磯--巴拿馬 | 74E | 2 | (R.T.) |
| 69 | 長榮 | EVA | 客運 | 台北--胡志明 | M11/763 | 7 | (R.T.) |
| 70 | 長榮 | EVA | 客運 | 台北--香港 | 763/M11/74E | 16 | (R.T.) |
| 71 | 長榮 | EVA | 客運 | 台北--夏威夷 | 763 | 4 | (R.T.) |
| 72 | 長榮 | EVA | 客運 | 台北--馬尼拉 | 74E/762 | 11 | (R.T.) |
| 73 | 長榮 | EVA | 客運 | 台北--高雄--泗水 | 762 | 5 | (R.T.) |
| 74 | 長榮 | EVA | 客運 | 台北--曼谷 | 744/74E | 12 | (R.T.) |
| 75 | 長榮 | EVA | 客運 | 台北--曼谷--倫敦 | 74E | 3 | (R.T.) |
| 76 | 長榮 | EVA | 客運 | 台北--曼谷--維也納 | 74E | 3 | (R.T.) |
| 77 | 長榮 | EVA | 客運 | 台北--雪梨 | 743 | 2 | (R.T.) |
| 78 | 長榮 | EVA | 客運 | 台北--雅加達 | 74E | 7 | (R.T.) |
| 79 | 長榮 | EVA | 客運 | 台北--新加坡 | 74E | 7 | (R.T.) |
| 80 | 長榮 | EVA | 客運 | 台北--新加坡--檳城 | 763 | 7 | (R.T.) |
| 81 | 長榮 | EVA | 客運 | 台北--福岡 | 763 | 4 | (R.T.) |
| 82 (續4) | 長榮 | EVA | 客運 | 台北--澳門 | 762/M90 | 21 | (R.T.) |
| 83 | 長榮 | EVA | 客運 | 台北--舊金山 | 74E | 10 | (R.T.) |
| 84 | 長榮 | EVA | 客運 | 高雄--巴里島 | 762 | 5 | (R.T.) |
| 85 | 長榮 | EVA | 客運 | 高雄--洛杉磯 | 74E | 3 | (R.T.) |
| 86 | 長榮 | EVA | 客運 | 高雄--新加坡 | 762 | 4 | (R.T.) |
| 87 | 長榮 | EVA | 客運 | 高雄--新加坡--檳城 | 762 | 4 | (R.T.) |
| 88 | 長榮 | EVA | 客運 | 高雄--澳門 | M90 | 7 | (R.T.) |
| 89 | 長榮 | EVA | 貨運 | 台北--吉隆坡--檳城 | M11F | 2 | (O.W.) |
| 90 | 長榮 | EVA | 貨運 | 台北--安克拉治--紐約 | M11F | 2 | (R.T.) |
| 91 | 長榮 | EVA | 貨運 | 台北--安克拉治--芝加哥 | M11F | 3 | (R.T.) |
| 92 | 長榮 | EVA | 貨運 | 台北--安克拉治--洛杉磯 | M11F | 6 | (R.T.) |
| 93 | 長榮 | EVA | 貨運 | 台北--安克拉治--舊金山 | M11F | 1 | (R.T.) |
| 94 | 長榮 | EVA | 貨運 | 台北--馬尼拉--檳城 | M11F | 1 | (O.W.) |
| 95 | 長榮 | EVA | 貨運 | 台北--新加坡--杜拜--布魯塞爾 | M11F | 2 | (R.T.) |
| 96 | 長榮 | EVA | 貨運 | 台北--新加坡--杜拜--阿姆斯特丹 | M11F | 1 | (R.T.) |
| 97 | 長榮 | EVA | 貨運 | 台北--新加坡--檳城 | M11F | 2 | (O.W.) |
| 98 | 長榮 | EVA | 貨運 | 台北--新加坡 | M11F | 2 | (O.W.) |
| 99 | 長榮 | EVA | 貨運 | 新加坡--高雄--台北 | M11F | 2 | (R.T.) |
| 100 | 長榮 | EVA | 貨運 | 檳城--台北 | M11F | 5 | (O.W.) |
| 101 | 遠東 | FAT | 客運 | 台北--帛琉 | 757 | 2 | (R.T.) |
| 102 (續5) | 遠東 | FAT | 客運 | 台北--蘇比克灣 | MD | 1 | (R.T.) |
| 103 | 遠東 | FAT | 客運 | 中正--高雄 | MD/757 | 1 | (R.T.) |
| 104 | 遠東 | FAT | 客運 | 高雄--帛琉 | 757 | 2 | (R.T.) |
| 105 | 遠東 | FAT | 客運 | 高雄--蘇比克灣 | MD | 2 | (R.T.) |
| 106 | 華信 |  | 客運 | 台北--布里斯班--雪梨 | 747SP | 1 | (R.T.) |
| 107 | 華信 |  | 客運 | 台北--雪梨 | 747SP | 2 | (R.T.) |
| 108 | 華信 |  | 客運 | 台北--溫哥華 | 744 | 4 | (R.T.) |
| 109 | 復興 |  | 客運 | 台北--高雄 | ATR72 | 8 | (R.T.) |
| 110 | 復興 |  | 客運 | 台北--亞比 | A320 | 2 | (R.T.) |
| 111 | 復興 |  | 客運 | 台北--澳門 | A320 | 19 | (R.T.) |
| 112 | 復興 |  | 客運 | 高雄--澳門 | A320 | 14 | (R.T.) |
| 113 | 大馬 |  | 客運 | 台北--亞比--吉隆坡 | 737 | 3 | (R.T.) |
| 114 | 大馬 |  | 客運 | 高雄--亞比--吉隆坡 | 737 | 2 | (R.T.) |
| 115 | 大陸 | CMI | 客運 | 台北--關島 | 727/757 | 5 | (O.W.) |
| 116 | 大陸 | CMI | 客運 | 關島--塞班--台北 | 727/757 | 5 | (O.W.) |
| 117 | 大菲 |  | 客運 | 台北--馬尼拉 | 732 | 7 | (R.T.) |
| 118 | 日空 |  | 客運 | 福岡--台北 | 763 | 3 | (R.T.) |
| 119 | 加拿大 |  | 客運 | 溫哥華--台北 | 747/DC10 | 4 | (R.T.) |
| 120 | 安捷 |  | 客運 | 雪梨--台北 | 747 | 2 | (R.T.) |
| 121 (續6) | 英亞 | BAW | 客運 | 台北--香港--倫敦 | 747 | 3 | (R.T.) |
| 122 | 紐西蘭 | ANZ | 客運 | 台北--奧克蘭 | 763 | 2 | (R.T.) |
| 123 | 紐西蘭 | ANZ | 客運 | 台北--布里斯班--奧克蘭 | 763 | 1 | (R.T.) |
| 124 | 澳門 | NXA | 客運 | 澳門--台北 | A320/321 | 44 | (R.T.) |
| 125 | 澳門 | NXA | 客運 | 澳門--高雄 | A320/321 | 14 | (R.T.) |
| 126 | 聯合 |  | 客運 | 舊金山--台北 | 744 | 7 | (R.T.) |
| 127 | 聯合 |  | 客運 | 台北--大阪 | DIF | 3 | (R.T.) |
| 128 | 日亞航 | JAA | 客運 | 大阪--台北 | 747 | 9 | (O.W.) |
| 129 | 日亞航 | JAA | 客運 | 大阪--台北--高雄 | 747 | 5 | (O.W.) |
| 130 | 日亞航 | JAA | 客運 | 名古屋--台北 | 767 | 7 | (R.T.) |
| 131 | 日亞航 | JAA | 客運 | 東京--台北 | 747 | 9 | (R.T.) |
| 132 | 日亞航 | JAA | 客運 | 東京--台北--香港 | 747/767 | 7 | (R.T.) |
| 133 | 日亞航 | JAA | 客運 | 東京--高雄 | 767 | 3 | (R.T.) |
| 134 | 日亞航 | JAA | 客運 | 硫球--台北 | 767 | 7 | (R.T.) |
| 135 | 日亞航 | JAA | 客運 | 高雄大阪--台北 | 747 | 4 | (O.W.) |
| 136 | 日亞航 | JAA | 貨運 | 東京--台北 | 74F | 2 | (R.T.) |
| 137 | 印尼 | GIA | 客運 | 巴里島--台北(己於6月16日停飛) | A330 | 4 | (R.T.) |
| 138 | 印尼 | GIA | 客運 | 雅加達--台北(己於6月13日停飛) | A330 | 3 | (R.T.) |
| 139 | 西北 | NWA | 客運 | 西雅圖--大阪--台北 | DC10 | 7 | (R.T.) |
| 140 | 西北 | NWA | 客運 | 底特律--東京--台北 | 747 | 7 | (R.T.) |
| 141 (續7) | 汶萊 | RBA | 客運 | 台北--新加坡--汶萊 | 767 | 1 | (O.W.) |
| 142 | 汶萊 | RBA | 客運 | 汶萊--台北 | 767 | 1 | (R.T.) |
| 143 | 泰國 | THA | 客運 | 台北--香港--曼谷 | A330/777 | 1 | (O.W.) |
| 144 | 泰國 | THA | 客運 | 台北--香港--普吉島 | A330/777 | 3 | (O.W.) |
| 145 | 泰國 | THA | 客運 | 曼谷--台北 | A330 | 7 | (R.T.) |
| 146 | 泰國 | THA | 客運 | 曼谷--台北--漢城 | 777 | 7 | (R.T.) |
| 147 | 泰國 | THA | 客運 | 曼谷--高雄 | AB4 | 7 | (R.T.) |
| 148 | 馬來西亞 | MAS | 客運 | 台北--蘭卡威--吉隆坡 | A330 | 2 | (O.W.) |
| 149 | 馬來西亞 | MAS | 客運 | 吉隆坡--亞庇--台北 | A330 | 3 | (R.T.) |
| 150 | 馬來西亞 | MAS | 客運 | 吉隆坡--亞庇--高雄 | 737 | 7 | (R.T.) |
| 151 | 馬來西亞 | MAS | 客運 | 吉隆坡--古晉--馬尼拉--台北 | 737 | 2 | (R.T.) |
| 152 | 馬來西亞 | MAS | 客運 | 吉隆坡--台北 | A330 | 1 | (R.T.) |
| 153 | 馬來西亞 | MAS | 客運 | 吉隆坡--台北--洛杉磯 | 744 | 3 | (R.T.) |
| 154 | 馬來西亞 | MAS | 客運 | 吉隆坡--台北--溫哥華 | 744 | 2 | (R.T.) |
| 155 | 馬來西亞 | MAS | 客運 | 吉隆坡--馬尼拉--台北 | 737 | 2 | (R.T.) |
| 156 | 荷蘭 | KLM | 客運 | 阿姆斯特丹--曼谷--台北 | 744 | 7 | (R.T.) |
| 157 | 港龍 |  | 客運 | 香港--高雄 | A320 | 21 | (R.T.) |
| 158 | 菲律賓 | PAL | 客運 | 馬尼拉--高雄 | 737 | 7 | (R.T.) |
| 159 | 菲律賓 | PAL | 客運 | 馬尼拉--台北 | A330 | 5 | (R.T.) |
| 160 | 越太 | PIC | 客運 | 胡志明--台北 | MD82/83 | 7 | (R.T.) |
| 161 (續8) | 越太 | PIC | 客運 | 胡志明--高雄 | MD82/83 | 5 | (R.T.) |
| 162 | 越南 | HVN | 客運 | 河內--台北 | A320 | 3 | (R.T.) |
| 163 | 越南 | HVN | 客運 | 胡志明--台北 | A320 | 7 | (R.T.) |
| 164 | 越南 | HVN | 客運 | 胡志明--高雄 | A320 | 4 | (R.T.) |
| 165 | 新加坡 | SIA | 客運 | 新加坡--台北 | 744/A343 | 4 | (R.T.) |
| 166 | 新加坡 | SIA | 客運 | 新加坡--台北--大阪 | 744 | 4 | (R.T.) |
| 167 | 新加坡 | SIA | 客運 | 新加坡--台北--東京 | 744 | 3 | (R.T.) |
| 168 | 新加坡 | SIA | 客運 | 新加坡--台北--洛杉磯 | 744 | 7 | (R.T.) |
| 169 | 新加坡 | SIA | 客運 | 新加坡--香港--台北 | 744 | 2 | (R.T.) |
| 170 | 瑞亞 | SRA | 客運 | 蘇黎世--曼谷--台北 | MD11F | 2 | (R.T.) |
| 171 | 澳洲 | AAU | 客運 | 台北--布里斯班 | 763 | 1 | (O.W.) |
| 172 | 澳洲 | AAU | 客運 | 台北--雪梨 | 763 | 1 | (R.T.) |
| 173 | 澳洲 | AAU | 客運 | 布里斯班--凱因斯--台北 | 763 | 1 | (O.W.) |
| 174 | 澳洲 | AAU | 客運 | 雪梨--布里斯班--台北 | 763 | 2 | (O.W.) |
| 175 | 澳洲 | AAU | 客運 | 雪梨--凱因斯--台北 | 763 | 1 | (O.W.) |
| 176 | 國泰 |  | 客運 | 香港--台北 | 747/A330 | 49 | (R.T.) |
| 177 | 國泰 |  | 客運 | 香港--台北--大阪 | 747/A330 | 7 | (R.T.) |
| 178 | 國泰 |  | 客運 | 香港--台北--名古屋 | 747/A330 | 7 | (R.T.) |
| 179 | 國泰 |  | 客運 | 香港--台北--東京 | 747/A330 | 7 | (R.T.) |
| 180 | 國泰 |  | 客運 | 香港--台北--漢城 | 747/A330 | 7 | (R.T.) |
| 181 (續9) | 國泰 |  | 客運 | 香港--台北--福岡 | 747/A330 | 7 | (R.T.) |
| 182 | 國泰 |  | 貨運 | 香港--台北--東京 | 747F | 5 | (R.T.) |
| 183 | 飛遞 | FDX | 貨運 | 台北--東京--安克拉治--達拉斯 | DC10 | 1 | (O.W.) |
| 184 | 飛遞 | FDX | 貨運 | 台北--東京--安克拉治--芝加哥 | DC10 | 4 | (O.W) |
| 185 | 飛遞 | FDX | 貨運 | 台北--東京--安克拉治--紐渥克 | MD11F | 1 | (O.W) |
| 186 | 飛遞 | FDX | 貨運 | 台北--香港--東京--安克拉治--紐約 | MD11F | 2 | (O.W) |
| 187 | 飛遞 | FDX | 貨運 | 台北--蘇比克 | A310 | 1 | (O.W) |
| 188 | 飛遞 | FDX | 貨運 | 安克拉治--奧森--台北 | A310 | 1 | (O.W) |
| 189 | 飛遞 | FDX | 貨運 | 亞特蘭大--芝加哥--孟斐斯--安克拉治--大阪--台北 | DC10 | 1 | (O.W) |
| 190 | 飛遞 | FDX | 貨運 | 孟斐斯--印第安那波利斯--安克拉治--大阪--台北--蘇比克--吉隆坡--檳城 | DC10 | 1 | (O.W) |
| 191 | 飛遞 | FDX | 貨運 | 孟斐斯--安克拉治--東京--台北 | MD11F | 1 | (O.W) |
| 192 | 飛遞 | FDX | 貨運 | 香港--台北--大阪--奧克蘭--舊金山 | MD11F | 1 | (O.W) |
| 193 | 飛遞 | FDX | 貨運 | 香港--台北--東京--安克拉治--可倫布--紐約 | MD11F | 2 | (O.W) |
| 194 | 飛遞 | FDX | 貨運 | 紐渥克--安克拉治--東京--台北--新加坡 | MD11F | 1 | (O.W) |
| 195 | 飛遞 | FDX | 貨運 | 紐渥克--安克拉治--漢城--台北--香港 | MD11F | 2 | (O.W) |
| 196 | 飛遞 | FDX | 貨運 | 紐渥克--安克拉治--漢城--台北--香港--蘇比克 | MD11F | 5 | (O.W) |
| 197 | 飛遞 | FDX | 貨運 | 雪梨--台北 | MD11F | 1 | (O.W) |
| 198 | 飛遞 | FDX | 貨運 | 新加坡--檳城--台北--安克拉治--孟斐斯 | MD11F | 1 | (O.W) |
| 199 | 飛遞 | FDX | 貨運 | 新加坡--檳城--台北--安克拉治--紐渥克 | MD11F | 1 | (O.W) |
| 200 | 飛遞 | FDX | 貨運 | 達拉斯--底特律--安克拉治--東京--台北--蘇比克 | MD11F | 1 | (O.W) |
| 201 (續10) | 飛遞 | FDX | 貨運 | 達拉斯--印第安那波利斯--安克拉治--大阪--台北 | DC10 | 3 | (O.W) |
| 202 | 飛遞 | FDX | 貨運 | 檳城--馬尼拉--台北--東京--芝加哥--孟斐斯 | DC10 | 1 | (R.T) |
| 203 | 飛遞 | FDX | 貨運 | 舊金山--安克拉治--大阪--台北 | DC10 | 1 | (O.W) |
| 204 | 飛遞 | FDX | 貨運 | 舊金山--安克拉治--東京--台北--新加坡 | MD11F | 5 | (O.W) |
| 205 | 飛遞 | FDX | 貨運 | 蘇比克--台北--安克拉治--印第安那波利斯 | MD11F | 1 | (O.W) |
| 206 | 飛遞 | FDX | 貨運 | 蘇比克--台北--安克拉治--芝加哥 | DC10 | 1 | (O.W) |
| 207 | 飛遞 | FDX | 貨運 | 蘇比克--台北--東京--安克拉治--紐渥克 | MD11F | 1 | (O.W) |
| 208 | 飛遞 | FDX | 貨運 | 蘇比克--馬尼拉--高雄--台北 | A310 | 1 | (O.W) |
| 209 | 西北 | NWA | 貨運 | 台北--東京--安克拉治--洛杉磯 | 74F | 1 | (O.W.) |
| 210 | 西北 | NWA | 貨運 | 台北--東京--安克拉治--紐約 | 74F | 1 | (O.W.) |
| 211 | 西北 | NWA | 貨運 | 台北--東京--安克拉治--舊金山 | 74F | 1 | (O.W.) |
| 212 | 西北 | NWA | 貨運 | 芝加哥--安克拉治---東京--台北 | 74F | 2 | (R.T) |
| 213 | 西北 | NWA | 貨運 | 芝加哥--舊金山--東京--台北 | 74F | 1 | (O.W.) |
| 214 | 西北 | NWA | 貨運 | 洛杉磯--舊金山--東京--台北 | 74F | 3 | (O.W.) |
| 215 | 西北 | NWA | 貨運 | 香港--台北--東京--安克拉治--芝加哥 | 74F | 1 | (O.W.) |
| 216 | 西北 | NWA | 貨運 | 紐約--芝加哥--安克拉治--東京--台北 | 74F | 1 | (O.W.) |
| 217 | 沙烏地 | SUA | 貨運 | 台北--可倫坡--吉達 | MD11F | 1 | (O.W.) |
| 218 | 沙烏地 | SUA | 貨運 | 台北--曼谷--利雅德 | MD11F | 1 | (O.W.) |
| 219 | 沙烏地 | SUA | 貨運 | 利雅德--台北 | MD11F | 1 | (O.W.) |
| 220 | 沙烏地 | SUA | 貨運 | 利雅德--達蘭--馬尼拉--台北 | MD11F | 1 | (O.W.) |
| 221 (續11) | 沙烏地 | SUA | 貨運 | 達蘭--曼谷--東京--台北 | MD11F | 1 | (O.W.) |
| 222 | 東亞太 | PNT | 貨運 | 馬尼拉--台北--漢城 | BAE146F | 5 | (R.T.) |
| 223 | 法亞 |  | 貨運 | 巴黎--台北 | 74F | 1 | (R.T.) |
| 224 | 法亞 |  | 貨運 | 台北--喀拉蚩--巴黎 | 74F | 1 | (O.W.) |
| 225 | 保羅 | PAC | 貨運 | 台北--伯力港--安克拉治--洛杉磯 | 74F | 1 | (O.W.) |
| 226 | 保羅 | PAC | 貨運 | 洛杉磯--安克拉治--伯力--台北--新加坡--檳城 | 74F | 1 | (O.W.) |
| 227 | 保羅 | PAC | 貨運 | 紐約--安克拉治--伯力--台北--香港 | 74F | 1 | (O.W.) |
| 228 | 保羅 | PAC | 貨運 | 紐約--亞特蘭大--安克拉治--大阪--台北--香港 | 74F | 1 | (O.W.) |
| 229 | 保羅 | PAC | 貨運 | 新加坡--台北--伯力--安克拉治--芝加哥--紐約 | 74F | 2 | (O.W.) |
| 230 | 保羅 | PAC | 貨運 | 雪梨--馬尼拉--台北--伯力--大阪--安克拉治--芝加哥--紐約 | 74F | 1 | (O.W.) |
| 231 | 密克羅尼 |  | 貨運 | 關島--馬尼拉--台北 | 727F | 10 | (R.T.) |
| 232 | 密克羅尼 |  | 貨運 | 漢城--台北 | 727F | 5 | (R.T.) |
| 233 | 荷蘭馬丁 | HMP | 貨運 | 阿姆斯特丹--阿布達比--台北 | 74F/M11F | 3 | (O.W.) |
| 234 | 荷蘭馬丁 | HMP | 貨運 | 阿姆斯特丹--慕斯卡--台北 | 74F/M11F | 1 | (O.W.) |
| 235 | 荷蘭馬丁 | HMP | 貨運 | 台北--曼谷--阿布達比--阿姆斯特丹 | 74F/M11F | 4 | (O.W.) |
| 236 | 新加坡 | SIA | 貨運 | 新加坡--台北--安克拉治--紐約--芝加哥 | 74F | 1 | (O.W.) |
| 237 | 新加坡 | SIA | 貨運 | 新加坡--台北--安克拉治--洛杉磯 | 74F | 1 | (R.T) |
| 238 | 新加坡 | SIA | 貨運 | 洛杉磯--舊金山--安克拉治--台北--新加坡 | 74F | 1 | (O.W.) |
| 239 | 盧森堡 | CLX | 貨運 | 台北--小松--盧森堡 | 747F | 1 | (R.T.) |
| 240 (續12) | 盧森堡 | CLX | 貨運 | 台北--阿布達比--盧森堡 | 747F | 1 | (R.T.) |
| 241 | 盧森堡 | CLX | 貨運 | 台北--曼谷--阿布達比--盧森堡 | 747F | 1 | (O.W.) |
| 242 | 盧森堡 | CLX | 貨運 | 盧森堡--杜拜--台北 | 747F | 2 | (O.W.) |
| 243 | 盧森堡 | CLX | 貨運 | 盧森堡--科威特--台北 | 747F | 1 | (O.W.) |
| 244 | 優比速 | UPS | 貨運 | 台北--大阪 | B74F | 6 | (R.T.) |
| 245 | 優比速 | UPS | 貨運 | 台北--安克拉治 | DC8 | 4 | (O.W.) |
| 246 | 優比速 | UPS | 貨運 | 台北--馬尼拉 | DC8 | 5 | (O.W.) |
| 247 | 優比速 | UPS | 貨運 | 台北--新加坡 | DC8 | 4 | (R.T.) |
| 248 | 優比速 | UPS | 貨運 | 曼谷--台北 | DC8 | 1 | (O.W.) |
| 249 | 優比速 | UPS | 貨運 | 漢城--台北 | DC8 | 4 | (R.T.) |
| 249 | 優比速 | UPS | 貨運 | 檳城--台北 | DC8 | 7 | (O.W.) |

資料來源：民用航空局

R.T.表示來回雙程，O.W.表示單程

| 表5.14八十八年國際定期班機航線統計表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 | 公 司 名 稱 |  | 種類 | 航 線 | 機 型 | 每週班次 |  |
| 1 | 中華 | CAL | 客運 | 中正--高雄 | 738/AB6 | 28 | (R.T.) |
| 2 | 中華 | CAL | 客運 | 台北--巴里島 | AB6 | 7 | (R.T.) |
| 3 | 中華 | CAL | 客運 | 台北--吉隆坡 | 738 | 7 | (R.T.) |
| 4 | 中華 | CAL | 客運 | 台北--阿布達比--法蘭克福 | M11 | 2 | (R.T.) |
| 5 | 中華 | CAL | 客運 | 台北--阿布達比--羅馬 | M11 | 2 | (R.T.) |
| 6 | 中華 | CAL | 客運 | 台北--名古屋 | AB6 | 7 | (R.T.) |
| 7 | 中華 | CAL | 客運 | 台北--紐約 | 744 | 5 | (O.W.) |
| 8 | 中華 | CAL | 客運 | 紐約--安克拉治--台北 | 744 | 5 | (O.W.) |
| 9 | 中華 | CAL | 客運 | 台北--東京 | 1 | 14 | (R.T.) |
| 10 | 中華 | CAL | 客運 | 台北--東京--夏威夷 | 742 | 5 | (R.T.) |
| 11 | 中華 | CAL | 客運 | 台北--洛杉磯 | 744 | 14 | (R.T.) |
| 12 | 中華 | CAL | 客運 | 台北--胡志明 | AB6 | 7 | (R.T.) |
| 13 | 中華 | CAL | 客運 | 台北--香港 | M11/744/AB6 | 56 | (R.T.) |
| 14 | 中華 | CAL | 客運 | 台北--香港--吉隆坡 | AB6 | 7 | (R.T.) |
| 15 | 中華 | CAL | 客運 | 台北--香港--曼谷 | M11/744 | 7 | (R.T.) |
| 16 | 中華 | CAL | 客運 | 高雄--香港--雅加達 | 738 | 7 | (R.T.) |
| 17 | 中華 | CAL | 客運 | 台北--香港--新加坡 | AB6 | 7 | (R.T.) |
| 18 | 中華 | CAL | 客運 | 台北--夏威夷 | M11 | 3 | (R.T.) |
| 19 | 中華 | CAL | 客運 | 台北--硫球 | 738 | 14 | (R.T.) |
| 20 | 中華 | CAL | 客運 | 台北--曼谷 | AB6 | 7 | (R.T.) |
| 21 (續1) | 中華 | CAL | 客運 | 台北--曼谷--阿姆斯特丹 | 744 | 6 | (R.T.) |
| 22 | 中華 | CAL | 客運 | 台北--普吉島 | AB6 | 3 | (R.T.) |
| 23 | 中華 | CAL | 客運 | 台北--新加坡 | AB6 | 7 | (R.T.) |
| 24 | 中華 | CAL | 客運 | 台北--福岡 | AB6 | 7 | (R.T.) |
| 25 | 中華 | CAL | 客運 | 台北--雅加達 | AB6 | 7 | (R.T.) |
| 26 | 中華 | CAL | 客運 | 台北--舊金山 | 744 | 7 | (R.T.) |
| 27 | 中華 | CAL | 客運 | 高雄--吉隆坡 | 738 | 4 | (R.T.) |
| 28 | 中華 | CAL | 客運 | 高雄--香港 | AB6 | 21 | (R.T.) |
| 29 | 中華 | CAL | 客運 | 高雄--曼谷 | 738 | 4 | (R.T.) |
| 30 | 中華 | CAL | 客運 | 高雄--新加坡 | 738 | 5 | (R.T.) |
| 31 | 中華 | CAL | 客運 | 高雄--普吉島 | 738 | 2 | (R.T.) |
| 32 | 中華 | CAL | 貨運 | 台北--安克拉治--亞特蘭大 | 74F | 1 | (O.W.) |
| 33 | 中華 | CAL | 貨運 | 台北--安克拉治--芝加哥 | 74F | 1 | (R.T.) |
| 34 | 中華 | CAL | 貨運 | 台北--安克拉治--洛杉磯 | 74F | 3 | (R.T.) |
| 35 | 中華 | CAL | 貨運 | 台北--安克拉治--紐約 | 74F | 4 | (R.T.) |
| 36 | 中華 | CAL | 貨運 | 台北--安克拉治--達拉斯 | 74F | 2 | (R.T.) |
| 37 | 中華 | CAL | 貨運 | 台北--安克拉治--邁阿密 | 74F | 1 | (O.W.) |
| 38 | 中華 | CAL | 貨運 | 台北--安克拉治--舊金山 | 74F | 1 | (R.T.) |
| 39 | 中華 | CAL | 貨運 | 台北--東京 | 74F | 1 | (R.T.) |
| 40 | 中華 | CAL | 貨運 | 台北--香港 | 74F | 2 | (R.T.) |
| 41 (續2) | 中華 | CAL | 貨運 | 台北--馬尼拉 | 74F | 2 | (O.W.) |
| 42 | 中華 | CAL | 貨運 | 台北--新加坡 | 74F | 1 | (R.T.) |
| 43 | 中華 | CAL | 貨運 | 台北--新加坡--雅加達 | 74F | 1 | (O.W.) |
| 44 | 中華 | CAL | 貨運 | 亞特蘭大--達拉斯--安克拉治--台北 | 74F | 1 | (O.W.) |
| 45 | 中華 | CAL | 貨運 | 紐約--亞特蘭大--安克拉治--台北 | 74F | 1 | (O.W.) |
| 46 | 中華 | CAL | 貨運 | 雅加達--台北 | 74F | 1 | (O.W.) |
| 47 | 中華 | CAL | 貨運 | 新加坡--香港--台北 | 74F | 1 | (O.W.) |
| 48 | 中華 | CAL | 貨運 | 新加坡--香港--高雄--台北 | 74F | 1 | (O.W.) |
| 49 | 中華 | CAL | 貨運 | 新加坡--檳城--台北 | 74F | 2 | (O.W.) |
| 50 | 中華 | CAL | 貨運 | 邁阿密--芝加哥--安克拉治--台北 | 74F | 2 | (O.W.) |
| 51 | 中華 | CAL | 貨運 | 舊金山--洛杉磯--安克拉治--台北 | 74F | 1 | (O.W.) |
| 52 | 中華 | CAL | 貨運 | 洛杉磯--舊金山--安克拉治--台北 | 74F | 2 | (O.W.) |
| 53 | 中華 | CAL | 貨運 | 芝加哥--達拉斯--安克拉治--台北 | 74F | 1 | (O.W.) |
| 54 | 中華 | CAL | 貨運 | 馬尼拉--香港--台北 | 74F | 2 | (R.T.) |
| 55 | 中華 | CAL | 貨運 | 台北--雪梨 | 74F | 2 | (O.W.) |
| 56 | 中華 | CAL | 貨運 | 新加坡--高雄--台北 | 74F | 1 | (R.T.) |
| 57 | 中華 | CAL | 貨運 | 台北--曼谷--阿布達比--盧森堡 | 74F | 2 | (R.T.) |
| 58 | 中華 | CAL | 貨運 | 台北--可倫坡--阿布達比--盧森堡 | 74F | 2 | (O.W.) |
| 59 | 中華 | CAL | 貨運 | 台北--德里--阿布達比--盧森堡 | 74F | 2 | (O.W.) |
| 60 | 中華 | CAL | 貨運 | 盧森堡--阿布達比--曼谷--台北 | 74F | 4 | (O.W.) |
| 61 (續3) | 中華 | CAL | 貨運 | 盧森堡--阿布達比--曼谷--高雄--台北 | 74F | 1 | (O.W.) |
| 62 | 中華 | CAL | 貨運 | 台北--檳城--阿布達比--盧森堡 | 74F | 1 | (O.W.) |
| 63 | 中華 | CAL | 貨運 | 台北--檳城--曼谷--阿布達比--阿姆斯特丹 | 74F | 1 | (R.T.) |
| 64 | 長榮 | EVA | 客運 | 中正--高雄 | M90 | 13 | (R.T.) |
| 65 | 長榮 | EVA | 客運 | 台北--大阪 | 763 | 7 | (R.T.) |
| 66 | 長榮 | EVA | 客運 | 台北--巴里島 | 762 | 2 | (R.T.) |
| 67 | 長榮 | EVA | 客運 | 台北--巴里島泗水 | 762 | 3 | (R.T.) |
| 68 | 長榮 | EVA | 客運 | 台北--布里斯班 | M11 | 6 | (R.T.) |
| 69 | 長榮 | EVA | 客運 | 台北--奧克蘭 | 763 | 4 | (R.T.) |
| 70 | 長榮 | EVA | 客運 | 台北--雪梨 | 763 | 3 | (R.T.) |
| 71 | 長榮 | EVA | 客運 | 台北--吉隆坡 | M11/763 | 7 | (R.T.) |
| 72 | 長榮 | EVA | 客運 | 台北--西雅圖--紐約 | 74E | 7 | (R.T.) |
| 73 | 長榮 | EVA | 客運 | 台北--杜拜--巴黎 | 74E | 3 | (R.T.) |
| 74 | 長榮 | EVA | 客運 | 台北--曼谷--阿姆斯特丹 | 74E | 3 | (R.T.) |
| 75 | 長榮 | EVA | 客運 | 台北--洛杉磯 | 744 | 12 | (R.T.) |
| 76 | 長榮 | EVA | 客運 | 台北--洛杉磯--巴拿馬 | 744 | 2 | (R.T.) |
| 77 | 長榮 | EVA | 客運 | 台北--胡志明 | M11 | 7 | (R.T.) |
| 78 | 長榮 | EVA | 客運 | 台北--香港 | 74E/M11 | 16 | (R.T.) |
| 79 | 長榮 | EVA | 客運 | 台北--夏威夷 | 763 | 3 | (R.T.) |
| 80 | 長榮 | EVA | 客運 | 台北--曼谷 | 744/74E | 11 | (R.T.) |
| 81 (續4) | 長榮 | EVA | 客運 | 台北--曼谷--倫敦 | 74E | 3 | (R.T.) |
| 82 | 長榮 | EVA | 客運 | 台北--曼谷--維也納 | M11 | 3 | (R.T.) |
| 83 | 長榮 | EVA | 客運 | 台北--雅加達 | 74E/M11 | 7 | (R.T.) |
| 84 | 長榮 | EVA | 客運 | 台北--新加坡 | 74E | 7 | (R.T.) |
| 85 | 長榮 | EVA | 客運 | 台北--新加坡--檳城 | 763/762 | 5 | (R.T.) |
| 86 | 長榮 | EVA | 客運 | 台北--福岡 | 763 | 7 | (R.T.) |
| 87 | 長榮 | EVA | 客運 | 台北--澳門 | 762 | 21 | (R.T.) |
| 88 | 長榮 | EVA | 客運 | 台北--舊金山 | 74E | 10 | (R.T.) |
| 89 | 長榮 | EVA | 客運 | 高雄--澳門 | 762 | 7 | (R.T.) |
| 90 | 長榮 | EVA | 客運 | 台北--溫哥華 | 744E/733 | 6 | (R.T.) |
| 91 | 長榮 | EVA | 貨運 | 台北--吉隆坡--檳城 | M11F | 1 | (O.W.) |
| 92 | 長榮 | EVA | 貨運 | 台北--安克拉治--紐約 | M11F | 3 | (R.T.) |
| 93 | 長榮 | EVA | 貨運 | 台北--安克拉治--芝加哥 | M11F | 3 | (R.T.) |
| 94 | 長榮 | EVA | 貨運 | 台北--安克拉治--洛杉磯 | M11F | 6 | (R.T.) |
| 95 | 長榮 | EVA | 貨運 | 台北--安克拉治--舊金山 | M11F | 1 | (R.T.) |
| 96 | 長榮 | EVA | 貨運 | 台北--安克拉治--達拉斯 | M11F | 2 | (R.T.) |
| 97 | 長榮 | EVA | 貨運 | 台北--安克拉治--亞特蘭大 | M11F | 3 | (O.W.) |
| 98 | 長榮 | EVA | 貨運 | 台北--新加坡--檳城 | M11F | 1 | (O.W.) |
| 99 | 長榮 | EVA | 貨運 | 台北--孟買--杜拜--布魯塞爾 | M11F | 3 | (O.W.) |
| 100 | 長榮 | EVA | 貨運 | 台北--杜拜--阿姆斯特丹 | M11F | 1 | (O.W.) |
| 101 (續5) | 長榮 | EVA | 貨運 | 台北--新加坡--雅加達 | M11F | 1 | (O.W.) |
| 102 | 長榮 | FAT | 貨運 | 台北--沙爾加 | 757 | 2 | (R.T.) |
| 103 | 長榮 | FAT | 貨運 | 台北--杜拜--倫敦 | 757 | 2 | (R.T.) |
| 104 | 長榮 | FAT | 貨運 | 台北--杜拜--巴黎 | 757 | 1 | (R.T.) |
| 105 | 長榮 | FAT | 貨運 | 台北--新加坡 | 757 | 2 | (R.T.) |
| 106 | 長榮 | FAT | 貨運 | 台北--檳城 | 757 | 3 | (R.T.) |
| 107 | 長榮 | FAT | 貨運 | 台北--新加坡--吉隆坡 | 757 | 1 | (O.W.) |
| 108 | 長榮 | FAT | 貨運 | 台北--吉隆坡--雅加達 | 757 | 1 | (O.W.) |
| 109 | 長榮 | EVA | 貨運 | 檳城--台北 | M11F | 2 | (O.W.) |
| 110 | 長榮 | FAT | 貨運 | 雅加達--台北 | 757 | 2 | (R.T.) |
| 111 | 長榮 | EVA | 貨運 | 吉隆坡--台北 | M11F | 1 | (O.W.) |
| 112 | 長榮 | EVA | 貨運 | 亞特蘭大--芝加哥--安克拉治--台北 | M11F | 2 | (O.W.) |
| 113 | 長榮 | EVA | 貨運 | 亞特蘭大--達拉斯--安克拉治--台北 | M11F | 1 | (O.W.) |
| 114 | 長榮 | EVA | 貨運 | 布魯塞爾--孟買--新加坡--台北 | M11F | 3 | (O.W.) |
| 115 | 長榮 | EVA | 貨運 | 阿姆斯特丹--杜拜--新加坡--台北 | M11F | 1 | (O.W.) |
| 116 | 日亞航 | JAA | 客運 | 大阪--台北 | 747 | 9 | (R.T.) |
| 117 | 日亞航 | JAA | 客運 | 大阪--台北--高雄 | 747 | 4 | (O.W.) |
| 118 | 日亞航 | JAA | 客運 | 名古屋--台北 | 767 | 7 | (R.T.) |
| 119 | 日亞航 | JAA | 客運 | 東京--台北 | 747 | 9 | (R.T.) |
| 120 | 日亞航 | JAA | 客運 | 東京--台北--香港 | 747/767 | 7 | (R.T.) |
| 121 (續6) | 日亞航 | JAA | 客運 | 東京--高雄 | 767 | 3 | (R.T.) |
| 122 | 日亞航 | JAA | 客運 | 硫球--台北 | 767 | 7 | (R.T.) |
| 123 | 日亞航 | JAA | 客運 | 高雄--大阪--台北 | 747 | 4 | (O.W.) |
| 124 | 日亞航 | JAA | 貨運 | 東京--台北 | 74F | 2 | (R.T.) |
| 125 | 華信 |  | 客運 | 台北—布里斯班--雪梨 | MD11/B767 | 1 | (R.T.) |
| 126 | 華信 |  | 客運 | 台北--雪梨 | MD11/B767 | 1 | (R.T.) |
| 127 | 華信 |  | 客運 | 台北--溫哥華 | B747 | 5 | (R.T.) |
| 128 | 華信 |  | 客運 | 台北—清邁 | B737 | 2 | (R.T.) |
| 129 | 華信 |  | 客運 | 台北—仰光 | B737 | 3 | (R.T.) |
| 130 | 遠東 | FAT | 客運 | 台北--帛琉 | 757MD | 1 | (R.T.) |
| 131 | 遠東 | FAT | 客運 | 台北--蘇比克灣 | 757MD | 2 | (R.T.) |
| 132 | 遠東 | FAT | 客運 | 中正--高雄 | 757MD | 5 | (R.T.) |
| 133 | 遠東 | FAT | 客運 | 高雄--帛琉 | 757MD | 1 | (R.T.) |
| 134 | 遠東 | FAT | 客運 | 高雄--蘇比克灣 | 757MD | 1 | (R.T.) |
| 135 | 遠東 | FAT | 客運 | 台北--亞比 | 757MD | 2 | (R.T.) |
| 136 | 復興 |  | 客運 | 台北--高雄 | ATR72 | 7 | (R.T.) |
| 137 | 復興 |  | 客運 | 台北--亞比 | A320 | 3 | (R.T.) |
| 138 | 復興 |  | 客運 | 台北--澳門 | A320 | 22 | (R.T.) |
| 139 | 復興 |  | 客運 | 高雄--澳門 | A321 | 14 | (R.T.) |
| 140 | 復興 |  | 客運 | 中正--普吉 | A320 | 4 | (R.T.) |
| 141 (續7) | 大陸 | CMI | 客運 | 台北--關島 | 727/757 | 5 | (O.W.) |
| 142 | 大陸 | CMI | 客運 | 關島--塞班--台北 | 727/758 | 5 | (O.W.) |
| 143 | 大陸 | CMI | 貨運 | 漢城--台北--馬尼拉 | 727 | 5 | (R.T.) |
| 144 | 日空 |  | 客運 | 福岡--台北 | 763 | 3 | (R.T.) |
| 145 | 加拿大 |  | 客運 | 溫哥華--台北 | 747/DC10 | 7 | (R.T.) |
| 146 | 安捷 |  | 客運 | 雪梨--台北 | 747/767 | 3 | (R.T.) |
| 147 | 英亞 | BAW | 客運 | 台北--香港--倫敦 | 747 | 3 | (R.T.) |
| 148 | 紐西蘭 | ANZ | 客運 | 台北--奧克蘭 | 763 | 3 | (R.T.) |
| 149 | 紐西蘭 | ANZ | 客運 | 台北--布里斯班 | MD11 | 3 | (R.T.) |
| 150 | 澳門 | NXA | 客運 | 澳門--台北 | A320/321 | 51 | (R.T.) |
| 151 | 澳門 | NXA | 客運 | 澳門--高雄 | 321 | 16 | (R.T.) |
| 152 | 聯合 |  | 客運 | 舊金山--台北 | 744 | 7 | (R.T.) |
| 153 | 西北 | NWA | 客運 | 底特律--大阪--高雄 | DC10 | 4 | (R.T.) |
| 154 | 西北 | NWA | 客運 | 西雅圖--東京--台北 | 747 | 7 | (R.T.) |
| 155 | 西北 | NWA | 貨運 | 台北--東京--安克拉治--洛杉磯 | 74F | 1 | (O.W.) |
| 156 | 西北 | NWA | 貨運 | 台北--大阪--安克拉治--芝加哥 | 74F | 1 | (O.W.) |
| 157 | 西北 | NWA | 貨運 | 台北--東京--安克拉治--舊金山 | 74F | 1 | (O.W.) |
| 158 | 西北 | NWA | 貨運 | 芝加哥--安克拉治--東京--台北 | 74F | 2 | (R.T.) |
| 159 | 西北 | NWA | 貨運 | 芝加哥--舊金山--東京--台北 | 74F | 1 | (O.W.) |
| 160 (續8) | 西北 | NWA | 貨運 | 洛杉磯--舊金山--東京--台北 | 74F | 3 | (O.W.) |
| 161 | 西北 | NWA | 貨運 | 香港--台北--東京--安克拉治--芝加哥 | 74F | 1 | (O.W.) |
| 162 | 西北 | NWA | 貨運 | 紐約--芝加哥--安克拉治--東京--台北 | 74F | 1 | (O.W.) |
| 163 | 汶萊 | RBA | 客運 | 汶萊--台北 | 757 | 2 | (R.T.) |
| 164 | 泰國 | THA | 客運 | 台北--香港--曼谷 | A330/777 | 11 | (R.T.) |
| 165 | 泰國 | THA | 客運 | 台北--香港--普吉島 | A330/777 | 3 | (O.W.) |
| 166 | 泰國 | THA | 客運 | 曼谷--台北 | A330 | 7 | (R.T.) |
| 167 | 泰國 | THA | 客運 | 曼谷--台北--漢城 | 777 | 7 | (R.T.) |
| 168 | 泰國 | THA | 客運 | 曼谷--高雄 | AB4 | 7 | (R.T.) |
| 169 | 泰國 | THA | 客運 | 曼谷--高雄--漢城 | A330 | 2 | (R.T.) |
| 170 | 馬來西亞 | MAS | 客運 | 台北--蘭卡威--吉隆坡 | A330 | 2 | (O.W.) |
| 171 | 馬來西亞 | MAS | 客運 | 吉隆坡--亞庇--台北 | A330 | 5 | (R.T.) |
| 172 | 馬來西亞 | MAS | 客運 | 吉隆坡--亞庇--高雄 | 737 | 7 | (R.T.) |
| 173 | 馬來西亞 | MAS | 客運 | 吉隆坡--台北 | A330 | 2 | (O.W.) |
| 174 | 馬來西亞 | MAS | 客運 | 吉隆坡--台北--洛杉磯 | 744 | 4 | (R.T.) |
| 175 | 荷蘭 | KLM | 客運 | 阿姆斯特丹--曼谷--台北 | 747 | 7 | (R.T.) |
| 176 | 港龍 |  | 客運 | 香港--高雄 | A330 | 21 | (R.T.) |
| 177 | 越太 | PIC | 客運 | 胡志明--台北 | MD82 | 5 | (R.T.) |
| 178 | 越太 | PIC | 客運 | 胡志明--高雄 | MD82 | 5 | (R.T.) |
| 179 | 越南 | HVN | 客運 | 河內--台北 | A320 | 5 | (R.T.) |
| 180 | 越南 | HVN | 客運 | 胡志明--台北 | A320 | 7 | (R.T.) |
| 181 | 越南 | HVN | 客運 | 胡志明--高雄 | A320 | 4 | (R.T.) |
| 182 | 新加坡 | SIA | 客運 | 新加坡--台北 | 777 | 4 | (R.T.) |
| 183 | 新加坡 | SIA | 客運 | 新加坡--台北--大阪 | 744 | 4 | (R.T.) |
| 184 | 新加坡 | SIA | 客運 | 新加坡--台北--東京 | 744 | 3 | (R.T.) |
| 185 | 新加坡 | SIA | 客運 | 新加坡--台北--洛杉磯 | 744 | 7 | (R.T.) |
| 186 | 新加坡 | SIA | 客運 | 新加坡--香港--台北 | 777 | 3 | (R.T.) |
| 187 | 新加坡 | SIA | 客運 | 新加坡--高雄 | A313 | 5 | (R.T.) |
| 188 | 新加坡 | SIA | 貨運 | 新加坡--台北—安克拉治--芝加哥--紐約 | 74F | 1 | (O.W.) |
| 189 | 新加坡 | SIA | 貨運 | 洛杉磯—舊金山--安克拉治--台北--新加坡 | 74F | 1 | (O.W.) |
| 190 | 瑞亞 | SRA | 客運 | 蘇黎世--曼谷--台北 | MD11F | 3 | (R.T.) |
| 191 | 澳洲 | AAU | 客運 | 台北--布里斯班 | 763 | 1 | (O.W.) |
| 192 | 澳洲 | AAU | 客運 | 台北--雪梨 | 763 | 1 | (R.T.) |
| 193 | 澳洲 | AAU | 客運 | 布里斯班--凱因斯--台北 | 763 | 1 | (O.W.) |
| 194 | 澳洲 | AAU | 客運 | 雪梨--布里斯班--台北 | 763 | 2 | (O.W.) |
| 195 | 澳洲 | AAU | 客運 | 雪梨--凱因斯--台北 | 763 | 1 | (O.W.) |
| 196 | 澳洲 | AAU | 貨運 | 墨爾本--台北 | 741 | 1 | (O.W.) |
| 197 | 國泰 |  | 客運 | 香港--台北 | 747/A330/777 | 53 | (R.T.) |
| 198 | 國泰 |  | 客運 | 香港--台北--大阪 | 747/A330/778 | 7 | (R.T.) |
| 199 (續9) | 國泰 |  | 客運 | 香港--台北--名古屋 | 747/A330/779 | 7 | (R.T.) |
| 200 | 國泰 |  | 客運 | 香港--台北--東京 | 747/A330/780 | 7 | (R.T.) |
| 201 | 國泰 |  | 客運 | 香港--台北--漢城 | 747/A330/781 | 7 | (R.T.) |
| 202 | 國泰 |  | 客運 | 香港--台北--福岡 | 747/A330/782 | 7 | (R.T.) |
| 203 | 國泰 |  | 貨運 | 東京--台北--香港 | 747F | 6 | (O.W.) |
| 204 | 立榮 |  | 客運 | 高雄--亞比 | MD90 | 6 | (R.T.) |
| 205 | 沙烏地 | SUA | 貨運 | 台北--可倫坡--利雅德 | MD11F | 1 | (O.W.) |
| 206 | 沙烏地 | SUA | 貨運 | 台北--曼谷--利雅德 | MD11F | 1 | (O.W.) |
| 207 | 沙烏地 | SUA | 貨運 | 達蘭--台北 | MD11F | 1 | (O.W.) |
| 208 | 沙烏地 | SUA | 貨運 | 達蘭--東京--台北 | MD11F | 1 | (O.W.) |
| 209 | 法亞 |  | 貨運 | 台北--杜拜--巴黎 | 74F | 2 | (O.W.) |
| 210 | 荷蘭馬丁 | HMP | 貨運 | 阿姆斯特丹--阿布達比--台北 | 74F/M11F | 3 | (O.W.) |
| 211 | 荷蘭馬丁 | HMP | 貨運 | 阿姆斯特丹--慕斯卡--台北 | 74F/M11F | 1 | (O.W.) |
| 212 | 荷蘭馬丁 | HMP | 貨運 | 台北--曼谷--阿布達比--阿姆斯特丹 | 74F/M11F | 4 | (O.W.) |
| 213 | 盧森堡 | CLX | 貨運 | 台北--小松--盧森堡 | 747F | 2 | (O.W.) |
| 214 | 盧森堡 | CLX | 貨運 | 盧森堡--小松--台北 | 747F | 1 | (O.W.) |
| 215 | 盧森堡 | CLX | 貨運 | 盧森堡--阿布達比--台北 | 747F | 2 | (O.W.) |
| 216 | 盧森堡 | CLX | 貨運 | 盧森堡--杜拜--台北 | 747F | 1 | (R.T.) |
| 217 | 聯邦快遞 | FDX | 貨運 | 蘇比克--台北--安克拉治--印第那波利斯 | MD11 | 5 | (R.T.) |
| 218 (續10) | 聯邦快遞 | FDX | 貨運 | 新加坡--檳城--台北--安克拉治—舊金山 | MD11 | 2 | (O.W) |
| 219 | 聯邦快遞 | FDX | 貨運 | 香港--台北--大阪--奧克蘭--舊金山 | MD11 | 5 | (O.W) |
| 220 | 聯邦快遞 | FDX | 貨運 | 東京--台北 | MD11 | 1 | (O.W) |
| 221 | 聯邦快遞 | FDX | 貨運 | 東京--台北--東京--安克拉治--芝加哥 | MD11 | 1 | (O.W) |
| 222 | 聯邦快遞 | FDX | 貨運 | 印第那波利斯--安克拉治--大阪--台北--蘇比克--吉隆坡--檳城 | DC10 | 1 | (O.W) |
| 223 | 聯邦快遞 | FDX | 貨運 | 蘇比克--台北--東京--安克拉治--孟菲斯 | DC10 | 1 | (O.W) |
| 224 | 聯邦快遞 | FDX | 貨運 | 東京--馬尼拉--台北--安克拉治--芝加哥--孟菲斯 | DC10 | 1 | (O.W) |
| 225 | 聯邦快遞 | FDX | 貨運 | 蘇比克--馬尼拉--宿霧--高雄--台北--蘇比克 | A310 | 1 | (O.W) |
| 226 | 聯邦快遞 | FDX | 貨運 | 蘇比克--馬尼拉--高雄--台北--蘇比克 | A310 | 4 | (O.W) |
| 227 | 聯邦快遞 | FDX | 貨運 | 孟斐斯--安克拉治--漢城--台北--香港 | MD11 | 7 | (O.W) |
| 228 | 優比速 | UPS | 貨運 | 台北—東京 | 747F | 5 | (R.T.) |
| 229 | 優比速 | UPS | 貨運 | 台北--大阪 | 747F | 6 | (R.T.) |
| 230 | 優比速 | UPS | 貨運 | 台北—漢城 | 767F | 2 | (O.W.) |
| 231 | 優比速 | UPS | 貨運 | 台北—香港 | 767F | 1 | (O.W.) |
| 232 | 優比速 | UPS | 貨運 | 台北—孟買 | 757F | 1 | (R.T.) |
| 233 | 優比速 | UPS | 貨運 | 台北--新加坡 | 757F | 12 | (O.W.) |
| 234 | 優比速 | UPS | 貨運 | 台北--安克拉治 | 767F | 6 | (O.W.) |
| 235 | 優比速 | UPS | 貨運 | 漢城--台北 | 767F | 2 | (O.W.) |
| 236 | 優比速 | UPS | 貨運 | 香港--台北 | 757F | 5 | (O.W.) |
| 237 | 優比速 | UPS | 貨運 | 孟買--台北 | 767F | 2 | (O.W.) |
| 238 (續11) | 優比速 | UPS | 貨運 | 檳城--台北 | 757F | 6 | (O.W.) |
| 239 (續12) | 優比速 | UPS | 貨運 | 馬尼拉-台北 | 757F | 6 | (O.W.) |

資料來源：交通部民航局統計年報

R.T.表示來回雙程，O.W.表示單程

表5.15八十七國際航線各民航公司飛航班次統計表

| 公 司 | 客 運 | 貨 運 | 合 計 | 公 司 | 客 運 | 貨 運 | 合 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.中華 | 305 | 44 | 349 | 21.汶萊 | 3 |  | 3 |
| 2.長榮 | 198 | 29 | 227 | 22.越南 | 14 |  | 14 |
| 3.華信 | 7 |  | 7 | 23.越太 | 12 |  | 12 |
| 4.聯合 | 7 | 3 | 10 | 24.英亞 | 3 |  | 3 |
| 5.港龍 | 21 |  | 21 | 25.大菲 | 7 |  | 7 |
| 6.大陸 | 10 |  | 10 | 26.法亞 |  | 3 | 3 |
| 7.西北 | 14 | 12 | 26 | 27.東亞太 |  | 5 | 5 |
| 8.加拿大 | 4 |  | 4 | 28.聯合飛遞 |  | 42 | 42 |
| 9.荷蘭 | 7 |  | 7 | 29.盧森堡. |  | 8 | 8 |
| 10遠東 | 8 |  | 8 | 30.沙烏地 |  | 5 | 5 |
| 11.大馬亞洲 | 5 |  | 5 | 31.荷蘭馬丁 |  | 8 | 8 |
| 12.紐西蘭 | 3 |  | 3 | 32.保羅 |  | 7 | 7 |
| 13.日亞 | 52 | 2 | 54 | 33.優比速 |  | 37 | 37 |
| 14.國泰 | 84 | 5 | 89 | 34.密克羅尼西亞 |  | 15 | 15 |
| 15.泰國 | 38 |  | 38 | 35.日空 | 3 |  | 3 |
| 16.新加坡 | 25 | 3 | 28 | 36.澳門 | 58 |  | 58 |
| 17.馬來西亞 | 24 |  | 24 | 37.瑞亞 | 2 |  | 2 |
| 18.菲律賓 | 12 |  | 12 | 38.澳洲 | 7 |  | 7 |
| 19.印尼 | 7 |  | 7 | 39.安捷 | 2 |  | 2 |
| 20.復興 | 43 |  | 43 |  |  |  |  |
| 合 計 | 客運：985班次/週，貨運：228班次/週， 客貨運：1213班次/週 |  |  |  |  |  |  |

資料來源：交通部民航局年報

表5.16八十八國際航線各民航公司飛航班次統計表

| 公 司 | 客 運 | 貨 運 | 合 計 | 公 司 | 客 運 | 貨 運 | 合 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.中華 | 284 | 62 | 346 | 19.汶萊 | 2 |  | 2 |
| 2.長榮 | 185 | 49 | 234 | 20.越南 | 16 |  | 16 |
| 3.華信 | 12 |  | 12 | 21.越太 | 10 |  | 10 |
| 4.聯合 | 7 |  | 7 | 22.英亞 | 3 |  | 3 |
| 5.港龍 | 21 |  | 21 | 23.法亞 |  | 2 | 2 |
| 6.大陸 | 10 | 5 | 15 | 24.聯邦快遞 |  | 29 | 29 |
| 7.西北 | 11 | 12 | 23 | 25.盧森堡. |  | 6 | 6 |
| 8.加拿大 | 7 |  | 7 | 26.沙烏地 |  | 4 | 4 |
| 9.荷蘭 | 7 |  | 7 | 27.荷蘭馬丁 |  | 8 | 8 |
| 10遠東 | 12 |  | 12 | 28.優比速 |  | 55 | 55 |
| 11.立榮 | 6 |  | 6 | 29.日空 | 3 |  | 3 |
| 12.紐西蘭 | 6 |  | 6 | 30.澳門 | 67 |  | 67 |
| 13.日亞 | 51 | 2 | 53 | 31.瑞亞 | 3 |  | 3 |
| 14.國泰 | 88 | 6 | 94 | 32.澳洲 | 7 | 1 | 8 |
| 15.泰國 | 40 |  | 40 | 33.安捷 | 3 |  | 3 |
| 16.新加坡 | 26 | 2 | 28 |  |  |  |  |
| 17.馬來西亞 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
| 18.復興 | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| 合 計 | 客運：671班次/週，貨運：181班次/週， 客貨運：852班次/週 |  |  |  |  |  |  |

資料來源：交通部民航局年報

| 表5.17八十七國內航線各民航公司營運狀況表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 航空公司 | 航線 | 飛行班次 | 提供座位 | 載客人數 | 載運率 |  |
| 中華 | 台北－高雄 | 8,573 | 1,267,678 | 847,735 | 66.87 |  |
|  | 合 計 | 8,573 | 1,267,678 | 847,735 | 66.87 |  |
| 長榮 | 台北－高雄 | 1,617 | 250,635 | 209,579 | 83.62 |  |
|  | 台北－台南 | 430 | 66,214 | 28,321 | 42.77 |  |
|  | 台南－馬公 | 711 | 39,816 | 24,379 | 61.23 |  |
|  | 台中－金門 | 312 | 17,472 | 10,084 | 57.72 |  |
|  | 台南－金門 | 263 | 14,728 | 6,913 | 46.94 |  |
|  | 合 計 | 3,333 | 388,865 | 279,276 | 71.82 |  |
| 遠東 | 台北－高雄 | 17,573 | 3,014,605 | 2,170,618 | 72.00 |  |
|  | 台北－台南 | 7,912 | 1,338,984 | 925,421 | 69.11 |  |
|  | 台北－台東 | 5,009 | 708,524 | 480,338 | 67.79 |  |
|  | 台北－花蓮 | 4,238 | 678,578 | 447,225 | 65.91 |  |
|  | 台北－金門 | 2,395 | 375,617 | 248,997 | 66.29 |  |
|  | 台北－嘉義 | 2,823 | 410,590 | 238,204 | 58.02 |  |
|  | 台北－馬公 | 2,028 | 272,229 | 163,773 | 60.16 |  |
|  | 高雄－花蓮 | 1,581 | 246,155 | 162,613 | 66.06 |  |
|  | 高雄－馬公 | 1,633 | 212,531 | 120,683 | 56.78 |  |
|  | 高雄－金門 | 902 | 135,593 | 76,471 | 56.40 |  |
|  | 中正－花蓮 | 541 | 83,144 | 19,156 | 23.04 |  |
|  | 高雄－新竹 | 413 | 67,244 | 12,028 | 17.89 |  |
|  | 台南－金門 | 212 | 26,744 | 8,794 | 32.88 |  |
|  | 台東－新竹 | 189 | 30,790 | 3,701 | 12.02 |  |
|  | 高雄－台東 | 108 | 13,498 | 1,816 | 13.45 |  |
|  | 合 計 | 47,557 | 7,614,826 | 5,079,838 | 66.71 |  |
| 國華 | 台北－台中 | 11,359 | 635,624 | 464,223 | 73.03 |  |
|  | 台北－高雄 | 4,529 | 493,661 | 319,769 | 64.78 |  |
|  | 高雄－花蓮 | 2,308 | 250,086 | 141,368 | 56.53 |  |
|  | 台中－高雄 | 4,117 | 214,212 | 130,927 | 61.12 |  |
|  | 台中－花蓮 | 2,941 | 162,616 | 109,435 | 67.30 |  |
|  | 台東－綠島 | 4,176 | 79,344 | 63,382 | 79.88 |  |
|  | 台中－台東 | 2,108 | 87,808 | 53,516 | 60.95 |  |
|  | 台中－馬公 | 1,489 | 53,884 | 32,310 | 59.96 |  |
|  | 台北－馬祖 | 1,928 | 36,632 | 26,639 | 72.72 |  |
|  | 台東－蘭嶼 | 1,661 | 31,559 | 25,416 | 80.53 |  |
|  | 台北－台東 | 569 | 62,021 | 25,347 | 40.87 |  |
|  | 高雄－台東 | 1,511 | 53,316 | 25,225 | 47.31 |  |
|  | 高雄－馬公 | 1,235 | 44,780 | 22,939 | 51.23 |  |
|  | 高雄－七美 | 742 | 14,098 | 11,554 | 81.95 |  |
|  | 馬公－七美 | 562 | 10,678 | 6,670 | 62.46 |  |
|  | 台中－馬公 | 168 | 8,928 | 5,182 | 58.04 |  |
|  | 嘉義－台東 | 150 | 5,400 | 2,769 | 51.28 |  |
| (續1) | 高雄－蘭嶼 | 206 | 3,914 | 2,173 | 55.52 |  |
|  | 新竹－嘉義 | 56 | 2,016 | 930 | 46.13 |  |
|  | 高雄－新竹 | 5 | 183 | 94 | 51.37 |  |
|  | 合 計 | 41,820 | 2,250,760 | 1,469,868 | 65.31 |  |
| 復興 | 台北－高雄 | 12,354 | 2,260,352 | 1,341,192 | 59.34 |  |
|  | 台北－台南 | 7,842 | 1,464,390 | 895,183 | 61.13 |  |
|  | 台北－馬公 | 6,571 | 574,110 | 379,343 | 66.07 |  |
|  | 台北－花蓮 | 8,038 | 569,031 | 342,046 | 60.11 |  |
|  | 高雄－馬公 | 6,120 | 457,422 | 301,535 | 65.92 |  |
|  | 台北－金門 | 1,715 | 312,827 | 192,144 | 61.42 |  |
|  | 台北－嘉義 | 3,354 | 237,474 | 129,363 | 54.47 |  |
|  | 高雄－金門 | 1,310 | 171,460 | 104,002 | 60.66 |  |
|  | 台北－台東 | 2,441 | 181,143 | 93,825 | 51.80 |  |
|  | 台北－屏東 台南 | 2,127 | 151,607 | 85,797 | 56.59 |  |
|  | 高雄－花蓮 | 1,552 | 112,288 | 55,107 | 49.18 |  |
|  | 台南－花蓮 | 598 | 43,424 | 22,308 | 51.37 |  |
|  | 台南－馬公 | 561 | 40,722 | 19,667 | 48.30 |  |
|  | 新竹－馬公 | 336 | 24,411 | 13,436 | 55.04 |  |
|  | 高雄－新竹 | 465 | 33,708 | 12,340 | 36.61 |  |
| (續2) | 嘉義－花蓮 | 412 | 27,482 | 10,140 | 36.90 |  |
|  | 嘉義－馬公 | 179 | 13,142 | 6,368 | 48.46 |  |
|  | 中正－花蓮 | 456 | 26,584 | 5,879 | 22.11 |  |
|  | 台中－台東 | 80 | 5,782 | 1,380 | 23.87 |  |
|  | 高雄－台東 | 84 | 6,156 | 852 | 13.84 |  |
|  | 合 計 | 56,595 | 6,713,515 | 4,011,907 | 59.76 |  |
| 立榮 | 台北－高雄 | 11426 | 1,727,426 | 1,211,094 | 70.11 |  |
|  | 台北－台中 | 11,914 | 662,586 | 434,651 | 65.60 |  |
|  | 台北－嘉義 | 10,323 | 699,444 | 425,068 | 60.77 |  |
|  | 高雄－馬公 | 7,648 | 594,976 | 378,384 | 63.60 |  |
|  | 台北－台東 | 3,830 | 505,141 | 327,561 | 64.85 |  |
|  | 台北－台南 | 4,068 | 545,503 | 262,796 | 48.17 |  |
|  | 台北－花蓮 | 2,792 | 389,626 | 248,733 | 63.84 |  |
|  | 台中－馬公 | 5,553 | 309346 | 201,426 | 65.11 |  |
|  | 台北－馬公 | 2,058 | 224,180 | 124,252 | 55.43 |  |
|  | 台南－馬公 | 2,931 | 196,721 | 119,004 | 60.49 |  |
|  | 台北－金門 | 860 | 114,214 | 69,394 | 60.76 |  |
|  | 嘉義－馬公 | 2,169 | 121,520 | 68,039 | 55.99 |  |
|  | 台中－金門 | 1,629 | 91,008 | 65,796 | 72.30 |  |
|  | 台東－綠島 | 4,054 | 66,351 | 48,617 | 73.27 |  |
|  | 台北－屏東 | 1,479 | 82,454 | 36,301 | 44.03 |  |
|  | 台北－馬祖 | 2,570 | 49,153 | 35,558 | 72.34 |  |
|  | 台東－蘭嶼 | 1,949 | 32,809 | 23,185 | 70.67 |  |
|  | 高雄－金門 | 507 | 36,656 | 21,448 | 58.51 |  |
|  | 嘉義－金門 | 656 | 36,676 | 17,953 | 48.95 |  |
|  | 台南－金門 | 348 | 19,488 | 12,328 | 63.26 |  |
|  | 高雄－七美 | 1,317 | 12,776 | 8,417 | 65.88 |  |
|  | 台中－高雄 | 281 | 15,598 | 4,254 | 27.27 |  |
|  | 馬公－七美 | 764 | 6,032 | 4,118 | 68.27 |  |
|  | 高雄－望安 | 451 | 4,298 | 2,613 | 60.80 |  |
|  | 台中－中正 | 156 | 8,700 | *13 | 10.49 |  |
|  | 高雄－蘭嶼 | 183 | 1,609 | 678 | 42.14 |  |
| (續3) | 台中－馬祖 | 60 | 1,140 | 483 | 42.37 |  |
|  | 合 計 | 81,976 | 6,555,431 | 4,153,064 | 63.35 |  |
| 瑞聯 | 台北－高雄 | 4,456 | 735,240 | 569,711 | 77.49 |  |
|  | 台北－金門 | 1,148 | 189,328 | 138,186 | 72.99 |  |
|  | 高雄－金門 | 725 | 119,124 | 64,507 | 54.15 |  |
|  | 高雄－新竹 | 575 | 90,226 | 31,771 | 35.21 |  |
|  | 台中－米堤 | 203 | 33,495 | 7,732 | 23.08 |  |
|  | 合 計 | 7,107 | 1,167,413 | 811,907 | 69.55 |  |
| 德安 | 台東－綠島 | 1,209 | 11,513 | 6,946 | 60.33 |  |
|  | 台北－馬祖 | 747 | 8,028 | 6,364 | 79.27 |  |
|  | 台東－蘭嶼 | 434 | 4,206 | 2,346 | 55.78 |  |
|  | 台中－米堤 | 268 | 2,144 | 570 | 26.59 |  |
|  | 合 計 | 2,658 | 25,891 | 16,226 | 62.67 |  |
| 亞太 | 台北－馬祖 | 210 | 2,331 | 2,037 | 87.39 |  |
|  | 合 計 | 210 | 2,331 | 2,037 | 87.39 |  |
| 總 計 |  | 249,829 | 25,986,710 | 16,671,858 | 64.16 |  |
| 資料來源：交通部民航局民航統計年報 |  |  |  |  |  |  |

| 表5.18八十八國內航線各民航公司營運狀況表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 航空公司 | 航線 | 飛行班次 | 提供座位 | 載客人數 | 載運率 |  |
| 中華 | 台北－高雄 | 6,915 | 1,092,570 | 669,112 | 61.24 |  |
|  | 合 計 | 6,915 | 1,092,570 | 669,112 | 61.24 |  |
| 遠東 | 台北－高雄 | 18,240 | 3,319,997 | 2,153,619 | 64.87 |  |
|  | 台北－台南 | 7,704 | 1,296,470 | 779,127 | 60.10 |  |
|  | 台北－花蓮 | 4,480 | 749,293 | 465,169 | 62.08 |  |
|  | 台北－馬公 | 1,925 | 293,094 | 159,764 | 54.51 |  |
|  | 台北－台東 | 5,097 | 736,853 | 458,980 | 62.29 |  |
|  | 台北－金門 | 2,149 | 336,027 | 218,910 | 65.15 |  |
|  | 高雄－馬公 | 1,198 | 186,841 | 122,815 | 65.73 |  |
|  | 高雄－花蓮 | 1,888 | 312,220 | 160,596 | 51.44 |  |
|  | 高雄－金門 | 847 | 133,909 | 62,822 | 46.91 |  |
|  | 台北－嘉義 | 2,643 | 394,466 | 194,393 | 49.28 |  |
|  | 合 計 | 46,171 | 7,759,170 | 4,776,195 | 61.56 |  |
| 瑞聯 | 台北－高雄 | 3,957 | 652,905 | 570,024 | 87.31 |  |
|  | 高雄－金門 | 892 | 147,180 | 71,026 | 48.26 |  |
|  | 台北－金門 | 690 | 113,850 | 74,157 | 65.14 |  |
|  | 合 計 | 5,539 | 913,935 | 715,207 | 78.26 |  |
| 德安 | 台北－馬祖 | 892 | 9,882 | 7,651 | 77.42 |  |
|  | 台東－蘭嶼 | 903 | 10,415 | 7,510 | 72.11 |  |
|  | 台東－綠島 | 1,286 | 12,054 | 7,766 | 64.43 |  |
|  | 馬公－七美 | 14 | 112 | 63 | 56.26 |  |
|  | 望安－馬公 | 2 | 16 | 16 | 100.00 |  |
|  | 合 計 | 3,097 | 32,479 | 23,006 | 70.83 |  |
| 復興 | 台北－高雄 | 12,421 | 2,319,309 | 1,253,174 | 54.03 |  |
|  | 台北－馬公 | 7,077 | 520,505 | 337,313 | 64.80 |  |
|  | 高雄－馬公 | 5,803 | 421,663 | 320,493 | 76.01 |  |
|  | 台北－花蓮 | 7,749 | 562,355 | 332,302 | 59.09 |  |
|  | 高雄－花蓮 | 1,177 | 84,948 | 36,989 | 43.54 |  |
|  | 台北－台南 | 8,258 | 1,573,705 | 876,270 | 55.68 |  |
|  | 高雄－金門 | 1,362 | 102,941 | 68,694 | 66.73 |  |
|  | 台南－馬公 | 54 | 3,876 | 2,374 | 61.25 |  |
|  | 台北－金門 | 1,416 | 272,688 | 167,344 | 61.37 |  |
|  | 台北－台東 | 2,798 | 202,836 | 91,899 | 45.31 |  |
|  | 台北－嘉義 | 4,188 | 303,390 | 165,041 | 54.40 |  |
|  | 台北－屏東 台南 | 2,753 | 199,498 | 118,893 | 59.60 |  |
|  | 台南－花蓮 | 54 | 3,874 | 2,018 | 52.09 |  |
| (續1) | 嘉義－花蓮 | 53 | 3,802 | 1,857 | 48.84 |  |
|  | 合 計 | 55,163 | 6,575,390 | 3,774,661 | 57.41 |  |
| 立榮 | 高雄－馬公 | 7,752 | 472,892 | 345,008 | 72.96 |  |
|  | 台北－高雄 | 13,214 | 2,044,859 | 1,272,994 | 62.25 |  |
|  | 台北－馬公 | 2,587 | 396,708 | 212,438 | 53.55 |  |
|  | 台北－台東 | 4,278 | 617,001 | 319,146 | 51.73 |  |
|  | 高雄－台東 | 321 | 5,757 | 1,652 | 28.70 |  |
|  | 台北－金門 | 1,375 | 218,398 | 125,090 | 57.28 |  |
|  | 高雄－金門 | 668 | 36,928 | 22,134 | 59.94 |  |
|  | 台北－花蓮 | 2,850 | 426,501 | 207,733 | 48.71 |  |
|  | 台南－金門 | 673 | 37,856 | 23,332 | 61.63 |  |
|  | 台東－蘭嶼 | 484 | 9,215 | 6,020 | 65.33 |  |
|  | 台東－綠島 | 1,554 | 29,222 | 19,198 | 65.70 |  |
|  | 高雄－蘭嶼 | 2 | 38 | 2 | 5.26 |  |
|  | 高雄－七美 | 187 | 3,477 | 2,342 | 67.36 |  |
|  | 高雄－望安 | 82 | 1,501 | 991 | 66.02 |  |
|  | 台北－馬祖 | 2,364 | 81,241 | 61,988 | 76.30 |  |
|  | 台北－台中 | 11,493 | 646,508 | 439,070 | 67.91 |  |
|  | 台北－嘉義 | 9,318 | 898,470 | 461,029 | 51.31 |  |
|  | 台北－台南 | 5,990 | 936,247 | 426,292 | 45.53 |  |
|  | 台南－馬公 | 3,004 | 172,294 | 129,220 | 75.00 |  |
|  | 嘉義－馬公 | 2,053 | 116,572 | 74,936 | 64.28 |  |
|  | 台中－馬公 | 4,998 | 281,585 | 183,455 | 65.15 |  |
|  | 台中－金門 | 1,994 | 111,541 | 79,293 | 71.09 |  |
|  | 台北－屏東 | 883 | 48,857 | 28,348 | 58.02 |  |
|  | 嘉義－金門 | 665 | 37,517 | 20,293 | 54.09 |  |
| (續2) | 合 計 | 78,762 | 7,631,185 | 4,462,004 | 58.47 |  |
| 華信 | 台中－台東 | 2,071 | 77,308 | 50,143 | 64.86 |  |
|  | 台北－馬公 | 20 | 1,120 | 725 | 64.73 |  |
|  | 台北－高雄 | 6,548 | 781,254 | 444,318 | 56.87 |  |
|  | 台北－台中 | 12,386 | 692,962 | 510,168 | 73.62 |  |
|  | 台中－花蓮 | 2,887 | 161,260 | 113,450 | 70.35 |  |
|  | 台中－馬公 | 2,311 | 106,602 | 61,647 | 57.83 |  |
|  | 高雄－馬公 | 1,856 | 93,202 | 45,350 | 48.66 |  |
|  | 高雄－七美 | 632 | 12,008 | 10,315 | 85.90 |  |
|  | 馬公－七美 | 627 | 11,913 | 7,822 | 65.66 |  |
|  | 台東－綠島 | 4,203 | 79,857 | 66,004 | 82.65 |  |
|  | 台東－蘭嶼 | 1,876 | 35,644 | 30,201 | 84.73 |  |
|  | 高雄－台東 | 692 | 13,148 | 8,273 | 62.92 |  |
|  | 台中－高雄 | 3,897 | 204,886 | 120,677 | 58.90 |  |
|  | 台北－馬祖 | 646 | 12,274 | 10,862 | 88.50 |  |
|  | 花蓮－高雄 | 2,675 | 291,363 | 151,668 | 52.05 |  |
|  | 合 計 | 43,327 | 2,574,801 | 1,631,623 | 63.37 |  |
| 總 計 |  | 238,974 | 26,579,530 | 16,051,808 | 60.39 |  |
| 資料來源：交通部民航局民航統計年報 |  |  |  |  |  |  |

| 表5.19八十七年台灣地區民航機場營運量統計表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 航線 | 機場別 | 架 次 |  | 客 運 |  | 貨 運 |  |
|  |  | 起降架次 | 增減率 (％) | 客運人數 (仟人) | 增減率 (％) | 貨運噸數 (公噸) | 增減率 (％) |
| 國 際 航 線 | 中正 高雄 小計 | 108,571 26,452 135,023 | 0.69 -5.22 -0.52 | 13,800 2,641 16,441 | 2.56 -9.09 -3.67 | 1,097,136.3 108,044.6 1,205,180.9 | -0.24 3.71 0.10 |
| 國 內 航 線 | 中正 高雄 台北 花蓮 台東 馬公 台中 台南 嘉義 七美 望安 蘭嶼 綠島 金門 馬祖 屏東 新竹 小計 | 1,206 97,943 174,060 25,488 29,444 42,788 42,257 25,781 20,051 3,281 450 4,449 9,465 13,819 7,021 3,578 2,240 503,321 | 10.04 -14.61 -7.41 -9.94 -26.15 -16.17 -16.16 -3.77 -11.95 -41.23 -63.02 -18.11 -30.83 -28.47 -1.68 -24.75 - -13.24 | 26 8,411 13,733 1,578 1,198 2,002 1,498 2,331 910 31 3 54 121 1,126 67 122 82 33,293 | 18.18- -8.80 -10.79 -14.98 -14.37 -5.74 -20.23 -6.61 -12.84 -29.55 -66.67 -19.40 -25.31 -19.46 -34.95 -32.60 - -10.98 | 414.4 18,514.0 35,822.4 2,773.7 3,339.8 12,645.6 4,142.7 4,320.9 1,936.8 296.3 40.3 206.9 333.2 7,703.8 539.9 864.2 205.6 94,100.5 | -1.36 -12.08 -9.53 -21.23 -50.09 -7.64 -14.36 -1.73 -9.24 -30.13 -64.34 -36.46 -15.02 -0.06 -34.25 65.84 - -9.21 |
| 總 計 |  | 638,344 | -10.83 | 49,734 | -8.69 | 1,299,281.4 | -0.63 |

資料來源：交通部民航局

| 表5.20八十八年台灣地區民航機場營運量統計表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 航線 | 機場別 | 架 次 |  | 客 運 |  | 貨 運 |  |
|  |  | 起降架次 | 增減率 (％) | 客運人數 (仟人) | 增減率 (％) | 貨運噸數 (公噸) | 增減率 (％) |
| 國 際 航 線 | 中正 高雄 小計 | 109,643 22,700 132,343 | 0.99 -14.18 -1.98 | 15,015 2,793 17808 | 8.80 5.76 8.31 | 1,227,334.2 121,850.7 1,349,184.9 | 11.87 12.78 11.95 |
| 國 內 航 線 | 中正 高雄 台北 花蓮 台東 馬公 台中 台南 嘉義 七美 望安 蘭嶼 綠島 金門 馬祖 屏東 小計 | 48 94,737 176,242 23,897 25,686 42,003 42,095 26,332 19,045 1,458 92 3,368 7,140 13,558 4,630 3,648 483,979 | -96.02 -3.27 1.25 -6.24 -12.76 -1.83 -0.38 2.14 -5.02 -55.56 -79.56 -24.30 -24.56 -1.89 -34.05 1.96 -3.84 | 1 7,952 13,809 1,492 1,072 2,031 1,545 2,257 929 21 1 42 93 1,055 86 148 32,534 | -96.15 -5.46 0.55 -5.45 -10.52 1.45 3.14 -3.17 2.09 -32.26 -66.67 -22.22 -23.14 -6.31 28.36 21.31 -2.28 | 0.4 18,642.4 35,770.2 3,417.6 3,408.1 12,135.1 4,543.3 4,956.0 1,903.5 155.4 31.2 166.1 313.1 11,794.1 609.8 448.4 98,294.7 | -99.90 0.69 -0.15 23.21 2.05 -4.04 9.67 14.70 -1.72 -47.55 -22.58 -19.72 -6.03 53.09 12.95 -48.11 4.46 |
| 總 計 |  | 616,322 | -3.45 | 50,342 | 1.22 | 1,447,479.6 | 11.41 |

資料來源：交通部民航局

| 表5.21台灣地區所有機場進出旅客人數表圖 單位：千人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 月 份 | 八十六 年 | 八十七 年 | 增減比率 (％) |
| 全年合計 1至12月 | 54,468 | 49,734 | -8.7 |
| 1月 | 3,996 | 4,508 | 12.8 |
| 2月 | 4,615 | 4,119 | -10.7 |
| 3月 | 4,598 | 3,605 | -21.6 |
| 4月 | 4,864 | 3,835 | -21.2 |
| 5月 | 4,661 | 4,099 | -12.1 |
| 6月 | 4,698 | 4,150 | -11.7 |
| 7月 | 5,444 | 4,624 | -15.1 |
| 8月 | 4,640 | 4,849 | 4.5 |
| 9月 | 4,432 | 3,795 | -14.4 |
| 10月 | 4,317 | 4,079 | -5.5 |
| 11月 | 4,079 | 3,999 | -2.0 |
| 12月 | 4,124 | 4,072 | -1.3 |
| 資料來源：民航統計年報 |  |  |  |

(千人)

| 表5.22台灣地區所有機場進出旅客人數表圖 單位：千人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 月 份 | 八十七 年 | 八十八 年 | 增減比率 (％) |
| 全年合計 1至12月 | 49,734 | 50,342 | 1.2 |
| 1月 | 3,881 | 4,508 | 16.2 |
| 2月 | 4,288 | 4,119 | -3.9 |
| 3月 | 4,141 | 3,605 | -12.9 |
| 4月 | 4,457 | 3,835 | -14.0 |
| 5月 | 4,314 | 4,099 | -5.0 |
| 6月 | 4,418 | 4,150 | -6.1 |
| 7月 | 4,923 | 4,624 | -6.1 |
| 8月 | 4,603 | 4,849 | 5.3 |
| 9月 | 3,901 | 3,795 | -2.7 |
| 10月 | 3,688 | 4,079 | 10.6 |
| 11月 | 3,922 | 3,999 | 2.0 |
| 12月 | 3,806 | 4,072 | 7.0 |
| 資料來源：民航統計年報 |  |  |  |

(千人)

| 表5.23台灣地區所有機場進出旅客延人公里表圖 單位：百萬延人公里 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 月 份 | 八十六 年 | 八十七 年 | 增減比率 (％) |
| 全年合計 1至12月 | 39,878 | 39,217 | -1.7 |
| 1月 | 2,945 | 3,457 | 17.4 |
| 2月 | 3,446 | 3,274 | -5.0 |
| 3月 | 3,193 | 2,829 | -11.4 |
| 4月 | 3,306 | 3,025 | -8.5 |
| 5月 | 3,325 | 3,159 | -5.0 |
| 6月 | 3,541 | 3,425 | -3.3 |
| 7月 | 4,063 | 3,679 | -9.5 |
| 8月 | 3,811 | 3,961 | 3.9 |
| 9月 | 3,166 | 2,955 | -6.7 |
| 10月 | 3,158 | 3,149 | -0.3 |
| 11月 | 2,934 | 3,068 | 4.6 |
| 12月 | 2,989 | 3,236 | 8.3 |
| 資料來源：民航統計年報 |  |  |  |

(百萬延人公里)

| 表5.24台灣地區所有機場進出旅客延人公里表圖 單位：百萬延人公里 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 月 份 | 八十七 年 | 八十八 年 | 增減比率 (％) |
| 全年合計 1至12月 | 39,217 | 41,699 | 6.3 |
| 1月 | 3,457 | 3,089 | -10.6 |
| 2月 | 3,274 | 3,532 | 7.9 |
| 3月 | 2,829 | 3,181 | 12.4 |
| 4月 | 3,025 | 3,470 | 14.7 |
| 5月 | 3,159 | 3,489 | 10.4 |
| 6月 | 3,425 | 3,873 | 13.1 |
| 7月 | 3,679 | 4,234 | 15.1 |
| 8月 | 3,961 | 4,219 | 6.5 |
| 9月 | 2,955 | 3,329 | 12.7 |
| 10月 | 3,149 | 2,920 | -7.3 |
| 11月 | 3,068 | 3,223 | 5.1 |
| 12月 | 3,236 | 3,140 | -3.0 |
| 資料來源：民航統計年報 |  |  |  |

(百萬延人公里)

| 表5.25台灣地區所有機場進出貨物噸數表圖 單位：公噸 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 月 份 | 八十六 年 | 八十七 年 | 增減比率 (％) |
| 全年合計 1至12月 | 1,307,579.4 | 1,299,281.7 | -0.6 |
| 1月 | 95,846.2 | 99,269.1 | 3.6 |
| 2月 | 91,469.7 | 100,249.7 | 9.6 |
| 3月 | 111,619.4 | 111,291.4 | -0.3 |
| 4月 | 109,659.9 | 104,254.2 | -4.9 |
| 5月 | 110,548.4 | 104,472.3 | -5.5 |
| 6月 | 110,754.5 | 106,374.5 | -4.0 |
| 7月 | 117,109.0 | 108,366.1 | -7.5 |
| 8月 | 109,067.5 | 111,451.0 | 2.2 |
| 9月 | 110,001.9 | 107,862.7 | -1.9 |
| 10月 | 119,076.0 | 115,466.3 | -3.0 |
| 11月 | 113,982.0 | 115,785.7 | 1.6 |
| 12月 | 108,444.9 | 114,438.7 | 5.5 |
| 資料來源：民航統計年報 |  |  |  |

(公噸)

| 表5.26台灣地區所有機場進出貨物噸數表圖 單位：公噸 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 月 份 | 八十七 年 | 八十八 年 | 增減比率 (％) |
| 全年合計 1至12月 | 1,299,281.7 | 1,447,479.6 | 11.4 |
| 1月 | 99,269.1 | 106,701.2 | 7.5 |
| 2月 | 100,249.7 | 99,400.9 | -0.8 |
| 3月 | 111,291.4 | 117,407.2 | 5.5 |
| 4月 | 104,254.2 | 116,026.2 | 11.3 |
| 5月 | 104,472.3 | 119,100.9 | 14.0 |
| 6月 | 106,374.5 | 122,537.2 | 15.2 |
| 7月 | 108,366.1 | 128,872.9 | 18.9 |
| 8月 | 111,451.0 | 122,395.3 | 9.8 |
| 9月 | 107,862.7 | 117,521.6 | 9.0 |
| 10月 | 115,466.3 | 132,752.2 | 15.0 |
| 11月 | 115,785.7 | 129,967.6 | 12.2 |
| 12月 | 114,438.7 | 134,796.4 | 17.8 |
| 資料來源：民航統計年報 |  |  |  |

(公噸)

| 表5.27台灣地區所有機場進出貨物延噸公里表圖 單位：千延噸公里 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 月 份 | 八十六 年 | 八十七 年 | 增減比率 (％) |
| 全年合計 1至12月 | 3,936,303 | 4,129,121 | 4.9 |
| 1月 | 297,876 | 279,814 | -6.1 |
| 2月 | 277,232 | 294,915 | 6.4 |
| 3月 | 326,226 | 338,362 | 3.7 |
| 4月 | 331,537 | 304,100 | -8.3 |
| 5月 | 323,275 | 310,739 | -3.9 |
| 6月 | 332,746 | 328,915 | -1.2 |
| 7月 | 348,497 | 336,680 | -3.4 |
| 8月 | 328,437 | 340,214 | 3.6 |
| 9月 | 331,732 | 335,647 | 1.2 |
| 10月 | 361,705 | 353,527 | -2.3 |
| 11月 | 354,699 | 466,667 | 31.6 |
| 12月 | 322,341 | 439,541 | 36.4 |
| 資料來源：民航統計年報 |  |  |  |

(延噸公里)

| 表5.28台灣地區所有機場進出貨物延噸公里表圖 單位：千延噸公里 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 月 份 | 八十七 年 | 八十八 年 | 增減比率 (％) |
| 全年合計 1至12月 | 4,129,121 | 5,449,910 | 32.0 |
| 1月 | 279,814 | 394,697 | 41.1 |
| 2月 | 294,915 | 354,483 | 20.2 |
| 3月 | 338,362 | 441,197 | 30.4 |
| 4月 | 304,100 | 422,819 | 39.0 |
| 5月 | 310,739 | 443,930 | 42.9 |
| 6月 | 328,915 | 459,817 | 39.8 |
| 7月 | 336,680 | 475,927 | 41.4 |
| 8月 | 340,214 | 451,772 | 32.8 |
| 9月 | 335,647 | 437,761 | 30.4 |
| 10月 | 353,527 | 524,687 | 48.4 |
| 11月 | 466,667 | 512,065 | 9.7 |
| 12月 | 439,541 | 530,755 | 20.8 |
| 資料來源：民航統計年報 |  |  |  |

(延噸公里)