第二章　公路

2.1  公路重要建設

民國八十七年及八十八年主要公路建設仍然繼續全力推動國家建設的目標下，由國道高速公路局、國道新建工程局辦理之北宜高速公路建設計畫、第二高速公路後續建設計畫、北部區域第二高速公路建設計畫、中山高速公路汐止五股段高架拓寬工程、中山高速公路拓寬工程，而西部濱海快速公路及東西向十二條快速道路則由公路局，內政部第二辦公室負責推動辦理，另有關公路監理、停車問題、計程車管理及砂石車管理及促進大眾運輸發展等亦持續辦理中。茲分述如下：

1.	北部區域第二高速公路全線已於八十六年八月二十四日全線開放通車，第二高速公路後續建設計劃執行至八十七年十二月底止，已完成百分之六一．四○。至八十八年十二月底止，已完成百分之七三．九五。另二高後續計畫之高雄及台南支線優先通車路段亦分別於八十八年十一月十四日及八十八年八月十六日開放通車；主線新化關廟段及燕巢九如段於八十八年十二月三十日通車，南二高除九如林邊段外，主線台南新化至屏東九如段已全線完工通車。

2.	中山高速公路汐止五股高架拓寬工程：已於八十六年十月三十日完工通車。

3.	中山高速公路新竹員林段、楊梅新竹段及員林高雄段拓寬工程：執行至八十七年十二月底止，已完成進度分別為百分之六二．二六，百分之七六．○五及百分之一四．四○；執行至八十八年十二月底止，已完成進度分別為百分之七八．六五，百分之八六．七八及百分之二三．八五。

- 北宜高速公路計畫：執行至八十七年十二月底止已完成百分之五八．八三；執行至八十八年十二月底止已完成百分之六五．六七。

- 西部濱海快速公路計畫：執行至八十七年十二月底止已完成進度百分之五六．七七；執行至八十八年十二月底止已完成進度百分之五五．三七，八十八年底之進度落後八十七年底約百分之一．四，仍因本工程計畫於八十八年修正中增加數個路段所致。

- 台灣西部走廊東西向十二條快速公路闢建計畫：執行至八十七年十二月底止已完成進度百分之五三．二一；執行至八十八年十二月底止已完成進度百分之五七．九九。本計畫係分由內政部第二辦公室及交通部公路局執行。

- 繼續推動改善全國公路監理業務、改善停車問題方案、計程車管理方案、砂石車管理方案及促進大眾運輸發展方案。

2.2  公路系統現況

目前台灣地區公路網大致可分為六大系統：（參見下圖2.1）

- 高速公路系統：包括國一線中山高速公路及國一甲線之中正國際機場支線及已通車之北部第二高速公路之國三線，共長447公里，為西部運輸走廊主要交通動脈。

2.	環島公路系統：包括台１線及台９線，共長1041.8公里，為西部及東部地區主要幹線。

(1)台1線自台北起經桃園、新竹、彰化、嘉義、台南、高雄、屏東至楓港，長493.7公里。

(2)台９線自台北起經宜蘭、蘇澳、花蓮、台東至楓港，長548.1公里。

3.	橫貫公路系統：包括台７、台８、台18、台20及台22線等共五線，長661.2公里，為連絡東西部地區公路交通孔道。

(1)台７線自桃園之大溪起，經復興、棲蘭、再連至宜蘭，長196.8公里，即北部橫貫公路。

(2)台８線通稱東西橫貫公路，自台中之東勢起，經谷關、德基、梨山、大禹嶺、天祥至花蓮之太魯閣，長169.5公里。

(3)台18線自嘉義起，經吳鳳、阿里山、八通關、大分、卓鹿至玉里，長93.2公里。

(4)台20即南部橫貫公路，自台南起，經新化、甲仙、桃源、關山、新武至台東之德高，長140.8公里。

(5)台22線自屏東起，經三地門、霧台、追分至知本，長60.9公里。

4.	縱貫公路系統：包括台３、台13、台19及台21線等四線，共長900.5公里，為西部平原輔助幹線。

(1)台３線自台北起，經竹東、豐原、斗六、楠西、里港至屏東，長463.7公里。

(2)台13線自新竹之內湖起，經尖山、苗栗、三義、后里至豐原，長82.3公里。

(3)台19線自彰化起，經溪湖、崙背、北港、朴子、佳里、西港至台南，長139.1公里。

(4)台21線自台中之天冷起，經埔里、日月潭、信義、和社、三民、甲仙、旗山至高雄之磚子窯，長215.4公里。

5.	濱海公路系統：包括台２、台11、台15、台17及台24線等五線，共長821.1公里，為濱海地區幹線。

(1)台２線自關渡起，經淡水、基隆、福隆、頭城至蘇澳，長197.0公里，其中基隆至蘇澳段通稱北部濱海公路。

(2)台11線自花蓮起，經豐濱、大港口、成功、富源至台東之卑南，長206.8公里，即東部濱海公路。

(3)台15線自關渡起，經八里、竹圍、觀音、舊港至香山，長83.1公里。

(4)台17線自甲南起，經鹿港、麥寮、布袋、台南、高雄、東港至水底寮，長248.8公里。

(5)台24線自楓港起，經鵝鑾鼻、港仔至安塑，長85.4公里，為南部濱海公路。

6.	聯絡公路系統：為輔助性之地方連絡公路，包括省道38線，長689.6公里及縣道97線，長2,566.8公里，合計長度3,256.4公里。

2.3 公路系統設施現況

2.3.1 路線現況

1.	台灣地區公路分為國道、省道、縣道、鄉道及專用公路等五類，民國八十七年路線總長約20,311.5公里，民國八十八年路線總長約20,355.4公里（各類里程分配參閱表2.1、2.2）。

2.	國道由交通部高速公路局轄管，省道及縣道由交通部公路局主管，鄉道及專用道路由各縣市政府及各路權單位轄管，並由公路局負責督導。

- 以台灣地區總面積35,980平面公里計，公路密度至民國八十七年已達56.45公里／百平方公里。至民國八十八年則為56.57公里／百平方公里。

表2.1 台灣地區民國八十七年及八十八年公路里程表之一

| 年 | 項 目 | 國 道 | 省 道 | 縣 道 | 鄉 道 | 專用道路 | 合 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87年 | 里程(公里) | 447 | 4478.0 | 2486.9 | 12509.3 | 390.3 | 20311.5 |
|  | 百分比％ | 2.20 | 22.05 | 12.24 | 61.59 | 1.92 | 100.00 |
| 88年 | 里程(公里) | 447 | 4525.9 | 2483.0 | 12509.2 | 390.3 | 20355.4 |
|  | 百分比％ | 2.20 | 22.23 | 12.20 | 61.45 | 1.92 | 100.00 |

表2.2(1) 台灣地區民國八十七年及八十八年公路里程表之二 單位：公里

(八十七年部份)

| 縣市別 | 總 計 | 省路公路 | 縣道公路 | 鄉道公路 | 專用公路 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省合計 | 19683.8 | 4376.0 | 2450.6 | 12466.8 | 390.3 |
| 台北縣 | 1222.1 | 295.1 | 258.1 | 668.9 | － |
| 宜蘭縣 | 833.4 | 328.7 | 35.7 | 468.9 | － |
| 桃園縣 | 1028.6 | 227.2 | 175.1 | 618.1 | 8.2 |
| 新竹縣 | 817.1 | 76.7 | 132.3 | 600.0 | 8.1 |
| 苗栗縣 | 1006.2 | 235.5 | 57.3 | 689.4 | 24.0 |
| 台中縣 | 1257.8 | 314.5 | 82.1 | 708.8 | 152.4 |
| 彰化縣 | 1512.9 | 173.1 | 246.4 | 1093.4 | － |
| 南投縣 | 1391.9 | 419.3 | 121.8 | 743.2 | 107.5 |
| 雲林縣 | 1679.1 | 139.4 | 277.9 | 1261.8 | － |
| 嘉義縣 | 1661.7 | 256.0 | 205.4 | 1188.1 | 12.2 |
| 台南縣 | 1772.2 | 267.2 | 247.2 | 1248.8 | 9.0 |
| 高雄縣 | 1199.9 | 384.4 | 139.7 | 666.7 | 9.1 |
| 屏東縣 | 1704.1 | 333.2 | 152.4 | 1212.3 | 6.2 |
| 台東縣 | 935.9 | 372.9 | 60.2 | 458.2 | 44.5 |
| 花蓮縣 | 895.8 | 407.3 | 87.9 | 391.5 | 9.1 |
| 澎湖縣 | 198.1 | － | 78.8 | 119.4 | － |
| 基隆市 | 83.1 | 33.1 | 7.8 | 42.3 | － |
| 新竹市 | 120.1 | 30.6 | 12.0 | 77.5 | － |
| 台中市 | 157.2 | 33.6 | 37.8 | 85.8 | － |
| 嘉義市 | 86.2 | 12.3 | 22.3 | 51.5 | － |
| 台南市 | 120.3 | 35.9 | 12.5 | 72.0 | － |
| 台北市 | 92.4 | 65.6 | 19.6 | 7.2 | － |
| 高雄市 | 88.4 | 36.4 | 16.7 | 35.3 | － |
| 省市合計 | 19864.6 | 4478.0 | 2486.9 | 12509.3 | 390.3 |
| 註：本表不含高速公路 |  |  |  |  |  |

表2.2(2) 台灣地區民國八十七年及八十八年公路里程表之二 單位：公里

(八十八年部份)

| 縣市別 | 總 計 | 省路公路 | 縣道公路 | 鄉道公路 | 專用公路 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省合計 | 19727.7 | 4423.9 | 2446.7 | 12466.7 | 390.3 |
| 台北縣 | 1222.1 | 295.1 | 258.1 | 668.9 | － |
| 宜蘭縣 | 833.4 | 328.7 | 35.7 | 468.9 | － |
| 桃園縣 | 1028.6 | 227.2 | 175.1 | 618.1 | 8.2 |
| 新竹縣 | 817.1 | 76.7 | 132.3 | 600.0 | 8.1 |
| 苗栗縣 | 1008.9 | 238.2 | 57.3 | 689.4 | 24.0 |
| 台中縣 | 1257.5 | 336.5 | 81.8 | 708.8 | 152.4 |
| 彰化縣 | 1517.7 | 177.8 | 246.4 | 1093.4 | － |
| 南投縣 | 1401.1 | 428.5 | 121.8 | 743.2 | 107.5 |
| 雲林縣 | 1679.1 | 139.4 | 277.9 | 1261.8 | － |
| 嘉義縣 | 1668.7 | 263.0 | 205.4 | 1188.0 | 12.2 |
| 台南縣 | 1772.2 | 267.2 | 247.2 | 1248.8 | 9.0 |
| 高雄縣 | 1199.9 | 384.4 | 139.7 | 666.7 | 9.1 |
| 屏東縣 | 1704.1 | 333.2 | 152.4 | 1212.3 | 6.2 |
| 台東縣 | 933.6 | 370.6 | 60.2 | 458.2 | 44.5 |
| 花蓮縣 | 894.5 | 406.0 | 87.9 | 391.5 | 9.1 |
| 澎湖縣 | 198.1 | － | 78.8 | 119.4 | － |
| 基隆市 | 83.1 | 33.1 | 7.8 | 42.3 | － |
| 新竹市 | 122.2 | 32.7 | 12.0 | 77.5 | － |
| 台中市 | 157.2 | 33.6 | 37.8 | 85.8 | － |
| 嘉義市 | 86.2 | 12.3 | 22.3 | 51.5 | － |
| 台南市 | 120.3 | 35.9 | 12.5 | 72.0 | － |
| 台北市 | 92.4 | 65.6 | 19.6 | 7.2 | － |
| 高雄市 | 88.4 | 36.4 | 16.7 | 35.3 | － |
| 省市合計 | 19908.5 | 4525.9 | 2483.0 | 12509.2 | 390.3 |
| 註：本表不含高速公路 |  |  |  |  |  |

2.3.2 公路設施現況

1.公路路面狀況

台灣地區民國八十七及八十八年公路路面狀況參見表2.3：民國八十七年公路路面狀況為混凝土及瀝青路面之高級路面約佔89.55％共17,676公里，砂石路面佔8.36％共1,649.7公里，土路面佔2.09％共413.7公里為；民國八十八年公路路面狀況為混凝土及瀝青路面之高級路面約佔89.58％共17,721.2公里，砂石路面佔8.34％共1,649公里，土路面佔2.08％共413.6公里為。

表2.3 台灣地區民國八十七及八十八年公路路面狀況

|  | 路面別 | 混凝土及瀝青路面 |  |  |  | 砂 石 路 面 |  |  | 土 路 面 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 | 項目 | 國道 | 省道 | 縣道 | 鄉道 | 省道 | 縣道 | 鄉道 | 省道 | 縣道 | 鄉道 |
| 87年 | 里程 | 447 | 4235.5 | 2354.4 | 10639.1 | 117.7 | 96 | 1436 | 22.7 | 0 | 391 |
|  | (公里) | 17676 |  |  |  | 1649.7 |  |  | 413.7 |  |  |
|  | 百分比％ | 89.55 |  |  |  | 8.36 |  |  | 2.09 |  |  |
| 88年 | 里程 | 447 | 4283.5 | 2351.5 | 10639.2 | 118 | 95 | 1436 | 22.6 | 0 | 391 |
|  | (公里) | 17721.2 |  |  |  | 1649 |  |  | 413.6 |  |  |
|  | 百分比％ | 89.58 |  |  |  | 8.34 |  |  | 2.08 |  |  |

資料來源：台灣省公路局業務統計

2.公路路面寬度

台灣地區公路系統中，民國八十七年公路路面寬度在6公尺以下共6,381公里佔32.33％，6～12公尺寬度之公路共9,179公里佔46.50％，12～18公尺寬度公路共1,908公里佔9.67％，18公尺寬度以上之公路共2,272公里佔11.50％；民國八十八年公路路面寬度在6公尺以下共6,360公里佔31.97％，6～12公尺寬度之公路共9,102公里佔45.75％，12～18公尺寬度公路共1,934公里佔9.72％，18公尺寬度以上之公路共2,499公里佔12.56％。參見表2.4。

表2.4 台灣地區民國八十七年及八十八年公路路面寬度表

單位：公里

| 年 | 寬度 路線別 | 6公尺以下 | 6～12公尺 | 12～18公尺 | 18公尺以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 國 道 |  |  |  | 447 |
|  | 省 道 | 385 | 1801 | 815 | 1375 |
| 87 | 縣 道 | 171 | 1408 | 564 | 307 |
| 年 | 鄉 道 | 5825 | 5970 | 529 | 143 |
|  | 合 計 | 6381 | 9179 | 1908 | 2272 |
|  | ％ | 32.33 | 46.50 | 9.67 | 11.50 |
|  | 國 道 | － | － | － | 447 |
|  | 省 道 | 381 | 1745 | 833 | 1465 |
| 88 | 縣 道 | 171 | 1388 | 563 | 324 |
| 年 | 鄉 道 | 5808 | 5969 | 538 | 151 |
|  | 合 計 | 6360 | 9102 | 1934 | 2499 |
|  | ％ | 31.97 | 45.75 | 9.72 | 12.56 |

資料來源：台灣省公路局業務統計

2.4 公路系統交通量

民國八十七年及八十八年之屏柵公路系統及服務水準如表2.5所示，其分析結果顯示：

1.	北部地區部份路段已非常擁擠，高速公路中山高及北二高各路段已達Ｆ級以上的服務水準。

2.	中部地區各公路服務水準尚可，但高速公路各路段已呈現擁擠現象。

3.	南部地區大部份公路都在b或d級的服務水準而高速公路亦呈擁擠現象。

4.	東部地區各路情況都相當良好。

表2.5 民國八十七及八十八年年屏柵公路系統流量及服務水準

|  | 編 |  | 道路 | 現 況 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屏 柵 區 間 | 號 | 調 查 區 間 | 編號 | 87年交流量PCU/日 | 88年交流量PCU/日 | 容量PCU/日 | V/c 87年 88年 |  | 服務水準 87年 88年 |  |
| 基隆－台北 | 1 | 五 堵－汐 止 汐 止－南 港 | 國１ 台５ | 142058 55705 | 162340 50737 | 70,400 48,000 | 2.02 1.16 | 2.31 1.06 | F F | F F |
| 台北－桃園 | 2 | 下 福－竹 圍 三 重－林 口 新 莊－龜 山 鶯 歌－樹 林 三 峽－大 溪 中 和－桃 圍 | 台15 國１ 台１ 114 台３ 國３ | 8161 310044 31510 28399 14965 184628 | 11411 319719 53091 18646 30659 199696 | 17,600 132,800 64,800 48,000 24,000 132,800 | 0.46 2.33 0.49 0.59 0.62 1.39 | 0.65 2.41 0.82 0.39 1.28 1.50 | B F B C C F | C F E B F F |
| 桃園－新竹 | 3 | 永 興－埔 心 楊 梅－湖 口 楊 梅－湖 口 龍 潭－關 西 桃 園－新 竹 | 台15 台１ 國１ 台３ 國３ | 13058 41011 131668 12605 112135 | 13306 37422 140124 13253 116295 | 16,000 64,000 70,400 24,000 132,800 | 0.82 0.64 1.87 0.53 0.84 | 0.83 0.58 1.99 0.55 0.88 | E C F C D | E C F C D |
| 新竹－苗栗 | 4 | 香 山－日 南 頭 份－苗 栗 下公館－三 灣 | 台１ 國１ 台３ | 27454 151621 6181 | 24555 152577 11936 | 64,000 70,400 24,000 | 0.43 2.15 0.26 | 0.38 2.17 0.50 | B F A | B F B |
| 苗栗－台中 | 5 | 苑 裡－日 南 后 里－豐 原 三 義－豐 原 卓 蘭－東 勢 | 台１ 台13 國１ 台３ | 42057 47900 146865 6837 | 56436 40066 148580 6949 | 64,000 40,000 70,400 24,000 | 0.66 1.20 2.09 0.28 | 0.88 1.00 2.11 0.29 | D F F A | E E E A |
| 台中－彰化 －南投 | 6 | 台中港－仲 港 大肚溪橋－彰化 霧 峰－草 屯 | 台17 台１ 台３ | 37130 38702 60011 | 31500 51959 56186 | 64,000 70,400 70,400 | 0.58 0.55 0.85 | 0.49 0.74 0.80 | C C E | B D D |
| 彰化－雲林 | 7 | 竹 塘－崙 背 溪 州－西 螺 員 林－西 螺 竹 山－林 內 | 台19 台１ 國１ 台３ | 26892 46148 122678 18929 | 20478 43559 129209 45606 | 64,000 64,000 70,400 32,000 | 0.42 0.72 1.74 0.59 | 0.32 0.68 1.84 1.43 | B D F C | A D F F |
| 雲林－嘉義 | 8 | 北 港－蒜 頭 斗 南－嘉 義 斗 南－大 林 永 光－梅 山 | 台19 國１ 台１ 台３ | 36419 107739 29095 10577 | 17991 111831 47646 34557 | 64,000 70,400 64,000 32,000 | 0.57 1.53 0.45 0.33 | 0.28 1.59 0.74 1.08 | C F B A | A F D F |
| 嘉義－新營 | 9 | 布 袋－北 門 義 竹－鹽 水 嘉 義－新 營 水 上－後 壁 | 台17 台19 國１ 台１ | 8365 8102 106657 23781 | 18564 10446 112323 30756 | 16,000 24,000 70,400 64,000 | 0.52 0.34 1.52 0.37 | 1.16 0.44 1.60 0.48 | C B F B | F B F B |
| 新營－台南 | 10 | 永 吉－十二佃 佳 里－西 港 麻 豆－永 康 隆 田－善 化 玉 井－楠 西 | 台17 台19 國１ 台１ 台３ | 7388 37232 126086 44014 6531 | 29048 37232 131692 44014 6701 | 16,000 32,000 70,400 64,000 16,000 | 0.46 1.16 1.79 0.69 0.41 | 1.82 1.16 1.87 0.69 0.42 | B F F D B | F F F D B |
| 台南－高雄 | 11 | 彌 陀－梓 官 岡 山－橋 頭 仁 德－岡 山 旗 山－嶺 口 旗 山－里 港 | 台17 台１ 國１ 台21 台３ | 29048 36557 149433 21328 24068 | 10115 40348 152676 17726 16253 | 32,000 76,800 70,400 64,000 24,000 | 0.91 0.48 2.12 0.33 1.00 | 0.32 0.53 2.17 0.28 0.68 | E B F A E | A C F A D |
| 高雄－屏東 | 12 | 大 寮－屏 龍 林 園－烏 龍 | 台１ 台17 | 35928 19784 | 38473 27958 | 76,800 64,000 | 0.47 0.31 | 0.50 0.44 | B A | B B |
| 台北－宜蘭 | 13 | 梗 枋－頭 城 坪 林－二 城 三 民－羅 浮 | 台２ 台９ 台７ | 10982 9683 4658 | 20694 13686 8332 | 20,000 16,000 12,000 | 0.55 0.61 0.39 | 1.03 0.86 0.69 | C C B | F E D |
| 台中－花蓮 南投－花蓮 | 14 | 東 勢－天 冷 埔 里－仁 愛 | 台８ 台14 | 7325 12984 | 8945 12728 | 17,600 24,600 | 0.42 0.53 | 0.51 0.52 | B C | C C |
| 高雄－台東 屏東－台東 | 15 | 北 寮－甲 仙 枋 寮－枋 山 | 台20 台１ | 3927 24498 | 4708 25120 | 12,000 64,000 | 0.33 0.38 | 0.39 0.39 | A B | B B |
| 宜蘭－羅東 | 16 | 宜 蘭－羅 東 東 港－下清水 | 台９ 台２ | 40254 9565 | 50732 12532 | 32,000 24,000 | 1.26 0.40 | 1.59 0.52 | F B | F C |
| 太魯閣－花蓮 | 17 | 太魯閣－三 棧 | 台９ | 6131 | 9826 | 32,000 | 0.19 | 0.31 | A | A |
| 花蓮－壽豐 | 18 | 花 蓮－壽 豐 花 蓮－豐 濱 | 台９ 台11 | 23071 2964 | 21191 3704 | 32,000 16,000 | 0.72 0.19 | 0.66 0.23 | D A | D A |
| 瑞穗－玉里 | 19 | 瑞 穗－玉 里 大港口－長 濱 | 台９ 台11 | 8964 1046 | 8550 1292 | 24,000 16,000 | 0.37 0.07 | 0.36 0.08 | B A | B A |
| 鹿野－台東 | 20 | 鹿 野－卑 南 東 河－富 源 | 台９ 台11 | 15130 6280 | 18490 5714 | 24,000 16,000 | 0.63 0.39 | 0.77 0.36 | C B | D B |
| 台東－太麻里 | 21 | 知 本－太麻里 | 台９ | 7933 | 6466 | 16,000 | 0.50 | 0.40 | B | B |

2.5 公路車輛及公路運輸業

民國八十七年底台灣地區公路機動車輛總數為15,970,090輛，較八十六年增加7.09％，其中以機踏車增率最大為8.51％，其次為特種車及小客車年增率為6.20％及5.71％；至民國八十八年底台灣地區公路機動車輛總數為16,321,684輛，較八十七年增加2.20％，其中以大客車增率最大為4.22％，其次為機踏車增率為4.08％，其他車種皆不增反減。民國八十七年及八十八年底台灣地區公路車輛種類與數量如表2.6(1)及2.6(2)。民國八十七年及八十八年台灣地區公路運輸業客運量如表2.7。客運部門八十七年除客運人數及延人公里減少外其他營業里程、營業車輛、行車次數、行車里程等都較八十六年略增，但客運收入則因票價調整而增加13.05%；八十八則除客運人數略減外其他項目都較八十七年略增。

民國八十七年台灣地區公路貨運部門則營運車輛、行車次數、行車里程、貨運噸數、延噸公里、每噸平均里程及貨運收入等皆較八十六年大幅增加；民國八十八年則除營運車輛、行車次數及貨運噸數等較八十六年略減外，其他項目皆增加。民國八十七年及八十八年台灣地區民營貨運量如表2.8所示。

| 表2.6(1) 八十七年底台灣地區公路車輛種類與數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用途別 |  | 營 業 |  |  |  | 自 用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 計 |  |  |  | 成長率 |
| 分 類 |  | 台灣省 | 台北市 | 高雄市 | 小 計 | 台灣省 |  | 台北市 | 高雄市 |  |  | 小 計 |  |  |  | 台灣省 |  | 台北市 | 高雄市 | 小 計 | ％ 86~87年 |
| 大 客 車 |  | 12529 | 5450 | 1117 | 19096 | 2090 |  | 633 | 344 |  |  | 3067 |  |  |  | 14619 |  | 6083 | 1461 | 22163 | 2.59 |
| 大 貨 車 | 小 計 一 般 曳 引 | 63328 39219 24109 | 3235 1971 1264 | 7300 2058 5412 | 73863 43248 30785 | 73546 72006 1540 |  | 3463 3338 125 | 4584 4486 98 |  |  | 81593 79830 1763 |  |  |  | 136874 111225 25649 |  | 6698 5309 1389 | 12054 6544 5510 | 155626 123078 32548 | -0.43 -1.83 5.22 |
| 拖 車 | 小 計 半拖車 全拖車 | 34246 32013 2233 | 2407 2334 73 | 8366 8145 221 | 45019 42492 2527 | 2824 2566 258 |  | 355 280 75 |  | 226 213 13 |  |  | 3405 3059 346 |  | 37075 34579 2469 |  |  | 2762 2614 148 | 8592 8358 234 | 48429 45551 2878 | 0.98 0.80 3.90 |
| 小 客 車 小 貨 車 特 種 車 |  | 62793 5697 -- | 38544 1400 -- | 10260 162 -- | 111597 7259 -- |  | 3548433 564529 -- | 568661 51869 -- |  |  | 307914 32223 -- |  |  | 4425008 648621 -- | 3611226 570226 36142 |  |  | 607205 53269 8131 | 318174 32385 3242 | 4536605 655880 47515 | 5.71 2.31 6.20 |
| 機 踏 車 |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  |  | -- |  |  | -- | 8747613 |  |  | 904232 | 852032 | 10503877 | 8.27 |
| 合 計 |  | 178593 | 51036 | 27205 | 256834 |  | 4191422 | 624981 |  |  | 345291 |  |  | 5161694 | 13153775 |  |  | 1588380 | 1227940 | 15970090 | 7.09 |
| 資料來源：交通部運輸研究所「運輸資料分析」 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表2.6(2) 八十八年底台灣地區公路車輛種類與數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用途別 |  | 營 業 |  |  |  | 自 用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 計 |  |  |  | 成長率 |
| 分 類 |  | 台灣省 | 台北市 | 高雄市 | 小 計 | 台灣省 |  | 台北市 | 高雄市 |  |  | 小 計 |  |  |  | 台灣省 |  | 台北市 | 高雄市 | 小 計 | ％ 87~88年 |
| 大 客 車 |  | 13259 | 5686 | 1291 | 20236 | 1979 |  | 569 | 315 |  |  | 2863 |  |  |  | 15238 |  | 6255 | 1606 | 23099 | 4.22 |
| 大 貨 車 | 小 計 一 般 曳 引 | 62483 38134 24349 | 3114 1908 1206 | 7561 2097 5464 | 73158 42139 31019 | 71427 69814 1613 |  | 3385 3258 127 | 4367 4273 94 |  |  | 79179 77345 1834 |  |  |  | 133910 107948 25962 |  | 6499 5166 1333 | 11928 6370 5558 | 152337 119484 32853 | -2.11 -2.92 0.94 |
| 拖 車 | 小 計 半拖車 全拖車 | 29359 27177 2182 | 2175 2108 67 | 8540 8322 218 | 40074 37607 2467 | 2517 2296 221 |  | 345 280 65 |  | 227 220 7 |  |  | 3089 2796 293 |  | 31822 29473 2349 |  |  | 2520 2388 132 | 8767 8542 225 | 43109 40403 2706 | -10.99 -11.30 -5.98 |
| 小 客 車 小 貨 車 特 種 車 |  | 60457 6105 -- | 36585 1796 -- | 9984 187 -- | 107026 8088 -- |  | 3555763 541115 -- | 545246 47434 -- |  |  | 291746 28638 -- |  |  | 4392755 617187 -- | 3616220 547220 35192 |  |  | 581831 49230 7876 | 301730 28825 2925 | 4499781 625275 45993 | -0.81 -4.67 -3.20 |
| 機 踏 車 |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  |  | -- |  |  | -- | 9096255 |  |  | 931339 | 904496 | 10932090 | 4.08 |
| 合 計 |  | 171662 | 49356 | 27563 | 248582 |  | 4172801 | 596979 |  |  | 325293 |  |  | 5095073 | 13475857 |  |  | 1585550 | 1260277 | 16321684 | 2.20 |
| 資料來源：交通部運輸研究所「運輸資料分析」 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表2.7 民國八十七年與八十八年台灣地區公路運輸業客運量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 類 別 |  | 營業里程 (公里) | 營業車輛 (輛) | 行車次數 (萬次) | 行車里程 (萬車公里) | 客運人數 (萬人) | 延人公里 (百萬人公里) | 每人平均運程 (公里) | 客運收入 (百萬元) |
| 台 汽 | 86 | 3468.4 | 1455 | 227.3 | 16955 | 6530 | 3197.1 | 49.0 | 4272.7 |
|  | 87 | 3468.4 | 1427 | 200.1 | 14989 | 5340 | 2741.1 | 51.3 | 6080.4 |
| 公 司 | 88 | 3468.4 | 1311 | 178.9 | 13627 | 4861 | 2354.8 | 48.1 | 5543.2 |
| 公民營 | 86 | 8410.6 | 4424 | 2620.1 | 23489 | 79483 | 8898.6 | 11.2 | 8719.3 |
|  | 87 | 8816.8 | 5045 | 2753.4 | 25756 | 80772 | 9078.9 | 11.2 | 9687.6 |
| 公 車 | 88 | 9762.0 | 5109 | 2823.9 | 27033 | 83001 | 9593.9 | 11.6 | 9961.3 |
| 民 營 | 86 | 43825.6 | 4810 | 1114.0 | 40113 | 30267 | 5413.5 | 17.9 | 8664.9 |
|  | 87 | 45166.3 | 4916 | 1164.4 | 42939 | 29370 | 5591.8 | 19.0 | 8714.4 |
| 客 運 | 88 | 47807.9 | 5162 | 1140.0 | 45799 | 27054 | 5569.7 | 20.6 | 8703.6 |
| 合 | 86 | 55704.6 | 10689 | 3961.4 | 80557 | 116280 | 17509.2 | 15.1 | 21656.9 |
|  | 87 | 57451.5 | 11388 | 4117.9 | 83684 | 115482 | 17411.8 | 15.1 | 24482.4 |
| 計 | 88 | 61038.3 | 11582 | 4142.8 | 86459 | 114916 | 17518.4 | 15.2 | 24208.1 |
| 86-87成長率 | % | 3.14 | 6.44 | 3.95 | 3.88 | -0.68 | -0.55 | 0 | 13.05 |
| 87-88成長率 | % | 6.24 | 1.70 | 0.6 | 3.32 | -0.49 | 0.61 | 0.66 | -1.12 |
| 資料來源：交通部統計月報 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表2.8 民國八十七年與八十八年台灣地區民營汽車公司貨運量 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 年 | 營業車輛 (輛) | 行車次數 (萬車次) | 行車里程 (萬車公里) | 貨運噸數 (萬公噸) | 延噸公里 (百萬噸公里) | 每噸貨物平均里程(公里) | 貨運收入 (百萬元) |
| 86 | 57960 | 2224.3 | 275607 | 27698.0 | 12165.1 | 41.4 | 53280.6 |
| 87 | 73717 | 2701.3 | 358076 | 35996.7 | 17426.5 | 48.4 | 68847.7 |
| 88 | 72446 | 2489.6 | 369981 | 34966.1 | 18469.5 | 52.8 | 70326.6 |
| 86-87成長率% | 27.18 | 21.44 | 29.92 | 29.96 | 43.25 | 16.91 | 29.22 |
| 87-88成長率% | -1.72 | -7.83 | 3.32 | -2.86 | 5.98 | 9.09 | 2.15 |

資料來源：交通部統計月報