## Slide 1
第十九期台灣地區
易肇事路段改善計畫
簡報單位：交通部運輸研究所
中華民國九十年四月

## Slide 2: 簡報大綱
壹﹑計畫緣起與目的
貳﹑辦理方式
參﹑改善地點事故特性分析
肆﹑詳細改善地點與措施
伍﹑計畫內容與經費概估
陸﹑結論
柒﹑建議

## Slide 3
計畫緣起
計畫目的
IOT
壹﹑計畫緣起與目的
道路交通秩序與交通安全改進方案
降低事故發生與增進整體安全品質

## Slide 4
IOT
貳﹑辦理方式
肇事資料建檔分析
易肇事路段
鑑定篩選
現場會勘
研提方案
計畫確認
估算經費
主管單位
確認提報
提報道安
委員會議

## Slide 5
會勘時間：90.08.21～90.10.05
道 安 會
運 研 所
路 政 司
公 路 局
中部辦公室
IOT
會勘單位
警政署
道安會報
交 通 局
警 察 局
工 務 局
建 設 局
縣市
政府
交通部

## Slide 6
擦撞
側撞
路口交岔撞
對撞
追撞
參﹑改善地點事故特性分析
一、肇事型態
IOT

## Slide 7: 參﹑改善地點事故特性分析
二、肇事原因
超速失控
未注意車前狀態
未依規定減速
支道未讓幹道車先行
未依規定車道行駛
(駕駛不當為主)
IOT

## Slide 8
IOT
肆﹑詳細改善地點與措施(詳閱附錄)

## Slide 9
IOT
伍﹑計畫內容與經費概估
總改善地點數：186處
總改善經費：76,322,020元
表三、第十九期台灣地區易肇事路段改善計畫經費項目分類表
表四、第十九期易肇事路段改善計畫各縣市改善經費一覽表
表五、第十九期台灣地區易肇事路段改善計畫執行單位改善經費分配表

## Slide 11
圖示如下頁

## Slide 12
各縣市改善經費

## Slide 14
IOT
陸﹑結論
改善經費 補助經費
公路局 ： 29,871,030元 0元
台北市 ： 6,000元 0元
台灣省 ：45,428,307元 45,428,307元
福建省 ： 1,016,683元 1,016,683元
總經費 ： 76,322,020元 46,444,990元

## Slide 15: 柒﹑建議 (1/2)
一﹑本案總改善經費76,322,020元，其中交通部公路局與台北市政府不補助，台灣省各縣市交通(旅遊)局、警察局及福建省金門縣全額補助，總補助經費為46,444,990元，建請道安會加以補助，俾利易肇事改善工作之執行。

## Slide 16
IOT
柒﹑建議 (2/2)
二、推動建立新型交通設施之試用評估程序
三、鼓勵公路局及縣市政府建立道路交通設施資料庫與其管理制度
四、推動交通事故資料與地理資訊系統之結合
五、增進縣市政府道安會報之功能效

## Slide 17
IOT
簡報完畢
恭請裁示