第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 花蓮縣 | 編 號 | 156 | 地 點 | 花蓮縣光復鄉台9線大興段 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 花蓮縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：雙向二車道。 路面狀況：柏油。 道路障礙： 交通設施：分向限制線、防撞桿、號誌。 |  |  |  |  |  | 交通狀況： |  |  |  |  | 肇事次數： 15 件/年； 死亡人數： 2 人/年；受傷人數： 12 人/年 主要肇事型態：對撞 主要肇事原因：超速、超車不當 主要肇事時段：夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 400 pcu；往東： pcu 往南： 350 pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.本路段經各相關單位多次會勘，礙於道路無法拓寬，且可採取之防範措施，皆已完成改善。為降低交通事故，能有立竿見影之效果，於該路段設雷達測速照相機組（固定桿）。 2.設「前有測速照相，請減速慢行」告示牌。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.固定桿測速照相 |  |  | 1,500,000 |  | 1 |  | 組 | 1,500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.測速照相桿 |  |  | 400,000 |  | 1 |  | 桿 | 400,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.告示牌 |  |  | 10,000 |  | 2 |  | 面 | 20,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 1,920,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 花蓮縣 | 編 號 | 157 | 地 點 | 花蓮縣光復鄉台9線和平段 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 花蓮縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：雙向四車道。 路面狀況：柏油。 道路障礙： 交通設施：分向限制線。 |  |  |  |  |  | 交通狀況： |  |  |  |  | 肇事次數： 13 件/年； 死亡人數： 2 人/年；受傷人數： 6 人/年 主要肇事型態：對撞 主要肇事原因：超速、超車不當 主要肇事時段：夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 500 pcu；往東： pcu 往南： 400 pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.本路段道路形態與路面狀況良好，道路工程已完成改善，依交通事故之肇事型態及原因，應朝交通執法取締交通違規（超速）為防制事故之首要，置固定桿測速照相機組。 2.設「前有測速照相，請減速慢行」告示牌。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.固定桿測速照相機組 |  |  | 1,500,000 |  | 1 |  | 組 | 1,500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.測速照相桿 |  |  | 400,000 |  | 1 |  | 桿 | 400,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.告示牌 |  |  | 10,000 |  | 2 |  | 面 | 20,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 1,920,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 花蓮縣 | 編 號 | 158 | 地 點 | 花蓮縣台8線185k+320，雙向車道 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第四區工程處 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：前、後段道路筆直。 路面狀況：柏油。 道路障礙：無。 交通設施：輔2標誌、護欄導標。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：位處太魯閣國家公園內，中、外遊客眾多。 |  |  |  |  | 肇事次數： 5 件/年； 死亡人數： 人/年；受傷人數： 1 人/年 主要肇事型態：側撞 主要肇事原因：超速 主要肇事時段： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： pcu；往東： 150 pcu 往南： pcu；往西： 250 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.本段夜間照明，前後段道路筆直，突遇彎道。因車速過快，具潛在危險性。 2.建議增設護欄安全導引鈑，導引車輛，避免擦撞護欄，致生交通事故。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.護欄安全導引鈑 |  |  | 1,400 |  | 70 |  | 公尺 | 98,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 98,000 |