- 第十九期台灣地區易肇事路段改善計畫

- 壹、計畫緣起與目的

第十九期台灣地區易肇事路段改善計畫，係依據行政院八十九年核頒之第七期「道路交通秩序與交通安全改進方案」九十年度工作執行計畫之工作項目辦理(計畫編號：中央31101)，目的在於降低台灣地區都市地區及一般公路易肇事路段交通事故之發生，以增進整體道路行車安全品質之正面與積極的目的。

- 貳、辦理方式

本計畫先運用交通部管理資訊中心所建立之「道路交通事故分析系統」，將民國八十九年的台灣地區道路肇事資料，依據全年肇事次數以及死亡、受傷人數加權計算肇事嚴重指標，進行易肇事路段的篩選作業。另外並函請台北市、高雄市、交通部公路局以及台灣省各縣市與褔建省金門縣、連江縣等縣市之道安會報，依據各縣市道路狀況、交通特性及肇事紀錄，提報各單位轄區內道路之易肇事地點基本資料。前述基本資料經由彙整，初步研擬第十九期易肇事路段改善之地點後，再由交通部道路交通安全督導委員會邀集路政司、內政部警政署、道安會報、交通部公路局、交通部中部辦公室、台北市、高雄市及台灣省各縣市政府與褔建省金門縣、連江縣等縣市之交通局、警察局、工務局、建設局與各區鑑定會及本所等有關交通單位及人員，前往易肇事地點現場辦理會勘，逐案進行檢討並研提改善方案。

本期計畫之先期作業係由本所就民國八十九年道路交通事故資料以及各單位所提報之擬改善之易肇事地點加以初步分析，於民國九十年八月二十一日至十月五日進行易肇事地點現場會勘與檢討，各縣市易肇事路段實際參與會勘改善之工作人員名單，如表一。本期改善計畫依據其改善之需要性與急迫性，確定第十九期計畫進行改善之地點總共為186處。

表一  第十九期台灣地區易肇事路段改善計畫現場會勘工作人員名單

| 縣 市 別 |  | 參 與 會 勘 人 員 |
| --- | --- | --- |
| 台 北 市 |  | 蔡耀元、何旗碧、劉志鴻、陳慶誠、林亨杰、吳熙仁 |
| 高 雄 市 |  | 潘重榮、孫啟義、周復到、黃篤男、唐寶慶、葉榮茂、陳世彬、廖崑林、許樹煌、黃榮慶、李瑞南、葉祖宏、黃明正 |
| 台 灣 省 | 基隆市 | 唐群益、黃茂弘、陳鴻斌、葉祖宏、黃明正 |
|  | 新竹市 | 倪茂榮、陳景盛、岳中鼎、賴靜慧、田養民 |
|  | 台中市 | 黃士哲、林協同、謝長明、吳熙仁、喻世祥 |
|  | 嘉義市 | 吳銘山、賴明煌、盧本能、賴永義、賴明威、賴靜慧、楊智凱 |
|  | 台南市 | 黃國平、捐權峰、謝貴祥、歐益榮、賴靜慧、楊智凱 |
|  | 台北縣 | 翁勝輝、曾文豹、呂新寶、李錫民、彭全祿、張新福、林文閔、張婉娟、賴仁宗、朱建全、許清郁、陳宏任、林亨杰、楊智凱 |
|  | 桃園縣 | 林正雄、呂新寶、曾水本、石信明、許菁芬、葉祖宏、賴靜慧 |
|  | 新竹縣 | 王台龍、呂新寶、范淑娟、吳進輝、李賢良、黃乾祥、劉得新、廖清池、范鳳珍、田養民、喻世祥 |
|  | 苗栗縣 | 王台龍、詹國梀、陳舜賢、劉修合、徐聰沐、李聰銘、吳繁民、吳淑文、林亨杰、田養民 |
|  | 台中縣 | 吳銘山、王台龍、胡月霞、魏晉、沈寬堂、沈龍賢、何壽勳、林亨杰、田養民 |
|  | 彰化縣 | 王台龍、許宗明、謝鴻源、黃君韜、施昌谷、邱錦模、陳永煌、曾薀財、賴靜慧、田養民 |
|  | 南投縣 | 王台龍、劉文發、許宗明、黃琇斕、莊龍厚、張茲慧、林漢堂、吳熙仁、喻世祥 |
|  | 雲林縣 | 王台龍、吳錦明、許和雄、陳綠元、莊森賢、賴靜慧、田養民 |
|  | 嘉義縣 | 吳銘山、王台龍、徐文振、陳希鐘、謝奇璋、楊志雄、侯俊成、張育華、黃晶淑、陳國樑、賴靜慧、楊智凱 |
|  | 台南縣 | 吳銘山、王台龍、張國泰、張銘賢、洪淮新、黃浚榮、顏忠仁、張勝閔、陳明聰、賴靜慧、楊智凱 |
|  | 高雄縣 | 王台龍、陳世華、盧憶雯、魏安輝、洪秋菊、金克勇、侯智評、林嘉榮、葉祖宏、黃明正 |
|  | 屏東縣 | 吳銘山、王台龍、陳世華、盧憶雯、蔡全義、張國雄、曾耀乾、徐永隆、蕭文毓、吳順河、相慶國、張開國、楊智凱 |
|  | 澎湖縣 | 謝敏郎、陳世華、芮健行、許金慶、高元光、張康源、薛明芳、黃啟欣、張開國、楊智凱 |
|  | 宜蘭縣 | 王台龍、張宇博、楊力銨、陳鈺麟、吳幸仁、蔡錦仁、戴錦雲、楊正芳、陳嘉典、賴靜慧、楊智凱 |
|  | 花蓮縣 | 吳銘山、王台龍、張宇博、林榮宗、黃義豐、陳鶴仁、蔡志通、洪青山、林明泉、楊品山、楊文清、吳熙仁、喻世祥 |
|  | 台東縣 | 徐獻章、陳世華、林進芳、邱民豐、李秉仁、林光義、張國雄、鄭寶輝、林良吉、鄭金福、劉正達、吳博文、吳熙仁、喻世祥 |
| 福建省金門縣 |  | 羅振福、曾金塗、林亨杰、葉祖宏 |

- 參、計畫改善地點事故特性分析

本計畫之改善地點依據道路交通事故資料之分析結果顯示，易肇事路段之事故類型主要為擦撞、側撞、路口交岔撞、對撞、追撞等。而肇事原因以超速失控、未注意車前狀態、未依規定減速、支道未讓幹道車先行、未依規定車道行駛等為主。

- 肆、改善地點與改善措施

本期改善計畫各權責機關之詳細改善地點與其所需經費如表二所示。有關各改善地點之詳細改善內容如附錄一：第十九期台灣地區易肇事路段改善計畫各縣市改善地點基本資料表。

表二  第十九期台灣地區易肇事路段改善計畫改善地點與經費概估表

單位：元

| 編號 | 改善地點 | 改善經費 | 縣市政府經費 | 公路局經費 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 台北市 總經費：6,000 縣市政府小計：6,000 公路局小計：0 |  |  |  |  |
| 1 | 台北市羅斯福路5段218巷口 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 台北市羅斯福路5段170巷口 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 3 | 台北市南港路2段興華路口 | 0 | 0 | 0 |
| 高雄市 總經費：0 縣市政府小計：0 公路局小計：0 |  |  |  |  |
| 4 | 高雄市小港區中山四路2號 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 高雄市前鎮區中山三路與民瑞街口 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 高雄市旗津區敦和街、旗津一路口附近 | 0 | 0 | 0 |
| 基隆市 總經費：1,498,800 縣市政府小計：1,498,800 公路局小計：0 |  |  |  |  |
| 7 | 基隆市八堵路段(火車站至大華橋) | 270,000 | 270,000 | 0 |
| 8 | 基隆市中山二路(51巷至海三廠) | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 9 | 基隆市安樂區武聖街144巷 | 480,000 | 480,000 | 0 |
| 10 | 基隆市北寧路(環港街至縣市交界) | 328,800 | 328,800 | 0 |
| 11 | 基隆市實踐路(百福橋至工建路) | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 12 | 基隆市工建西路(工建路至六合橋) | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 新竹市 總經費：2,080,000 縣市政府小計：2,080,000 公路局小計：0 |  |  |  |  |
| 13 | 新竹市中華路與經國路口(台1線76K+200南向車道) | 1,122,000 | 1,122,000 | 0 |
| 14 | 新竹市中華路六段(海山陸橋) | 557,000 | 557,000 | 0 |
| 15 | 新竹市新香街188巷口 | 401,000 | 401,000 | 0 |
| 台中市 總經費：1,381,100 縣市政府小計：1,381,100 公路局小計：0 |  |  |  |  |
| 16 | 台中市北屯區太原二號橋(太原路三段與旱溪東、西路間) | 741,100 | 741,100 | 0 |
| 17 | 台中市東區東英八路與一心街交叉口 | 640,000 | 640,000 | 0 |
| 嘉義市 總經費：2,400,000 縣市政府小計：2,400,000 公路局小計：0 |  |  |  |  |
| 18 | 嘉義市世賢路一段興成元路口 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 |
| 台南市 總經費：1,397,540 縣市政府小計：1,397,540 公路局小計：0 |  |  |  |  |
| 19 | 台南市公園路與長榮路五段口 | 29,040 | 29,040 | 0 |
| 20 | 台南市中華南路與國民路口 | 59,500 | 59,500 | 0 |
| 21 | 台南市灣裡路62巷與省躬一街、省躬三街口 | 69,500 | 69,500 | 0 |
| 22 | 台南市興南街與光南街53巷、55巷口 | 71,000 | 71,000 | 0 |
| 23 | 台南市林森路與東寧路口 | 440,000 | 440,000 | 0 |
| 24 | 台南市怡平路（華平路口至文平路口） | 68,850 | 68,850 | 0 |
| 25 | 台南市文賢路與和緯路口 | 292,650 | 292,650 | 0 |
| 26 | 台南市安昌街與安昌街103巷口 | 367,000 | 367,000 | 0 |
| 台北縣 總經費：824,250 縣市政府小計：216,250 公路局小計：608,000 |  |  |  |  |
| 27 | 台北縣八里鄉渡船頭24號之5 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 28 | 台北縣台2線17K+020，南向車道(三芝鄉鍚板村海尾路14030號前) | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 29 | 台北縣三重市富貴里重陽橋上(三重往台北方向) | 206,250 | 206,250 | 0 |
| 30 | 台北縣板橋市文翠里11鄰華江橋上往台北方向 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 31 | 台北縣新店市安康路2段337號 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 32 | 台北縣台2線87K+500(瑞芳鎮南雅里) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 33 | 台北縣台2線47K+100南向車道(萬里鄉野柳村) | 153,750 | 0 | 153,750 |
| 34 | 台北縣五股鄉5號越堤道 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| 35 | 台北縣台2線9K+800(淡水鎮淡金公路) | 11,250 | 0 | 11,250 |
| 36 | 台北縣台2線9K+950(淡水鎮淡金公路3段228巷) | 7,750 | 0 | 7,750 |
| 37 | 台北縣台2線10K+500公尺淡水鎮淡金公路3段) | 60,250 | 0 | 60,250 |
| 38 | 台北縣台2線48K+400(萬里鄉野柳隧道口) | 14,500 | 0 | 14,500 |
| 桃園縣 總經費：2,862,000 縣市政府小計：625,500 公路局小計：2,236,500 |  |  |  |  |
| 39 | 桃園縣龜山鄉林口外四之四十號道路(忠義路) | 625,500 | 625,500 | 0 |
| 40 | 桃園縣台4線3K+500，東向車道(大園鄉榮林村8鄰三民路二段584號前) | 94,400 | 0 | 94,400 |
| 41 | 桃園縣113甲線1k+800(平鎮市金陵路二段369巷巷口) | 91,000 | 0 | 91,000 |
| 42 | 桃園縣台1線16K～20K(龜山鄉萬壽路) | 1,043,000 | 0 | 1,043,000 |
| 43 | 桃園縣台15線公路48K+500(觀音鄉) | 340,100 | 0 | 340,100 |
| 44 | 桃園縣台15線公路46公里200公尺處(觀音鄉) | 668,000 | 0 | 668,000 |
| 新竹縣 總經費：3,179,500 縣市政府小計：3,179,500 公路局小計：0 |  |  |  |  |
| 45 | 新竹縣湖口鄉中勢村中平路1段321號附近路段 | 310,000 | 310,000 | 0 |
| 46 | 新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路與復興路口 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 47 | 新竹縣新豐鄉坑子口台十五線往西濱公路鳳鼻隧道路口 | 271,500 | 271,500 | 0 |
| 48 | 新竹縣關西鎮大同里茅子埔客運招呼站旁路口（118線21K+280） | 285,000 | 285,000 | 0 |
| 49 | 新竹縣湖口鄉中正路2段湖口加油站前路口 | 283,000 | 283,000 | 0 |
| 50 | 新竹縣湖口鄉台1線與中山路口 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 51 | 新竹縣竹北市西濱公路鳳鼻隧道南端路口 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 |
| 苗栗縣 總經費：7,347,900 縣市政府小計：3,386,000 公路局小計：3,961,900 |  |  |  |  |
| 52 | 苗栗縣苗栗市勝利路與復興路口 | 320,000 | 320,000 | 0 |
| 53 | 苗栗縣頭份鎮日新街與銀河路 | 486,000 | 486,000 | 0 |
| 54 | 苗栗縣竹南鎮中正路與光復路口 | 458,000 | 458,000 | 0 |
| 55 | 苗栗縣後龍鎮126線與仁德醫專前路口 | 485,000 | 485,000 | 0 |
| 56 | 苗栗縣竹南鎮中正路與竹南高中前校門口 | 373,000 | 373,000 | 0 |
| 57 | 苗栗縣竹南鎮自由路與延平路口 | 496,000 | 496,000 | 0 |
| 58 | 苗栗縣苑裡鎮苗47線與鎮安13路口 | 216,000 | 216,000 | 0 |
| 59 | 苗栗縣苑裡鎮苗47線與鎮安3路口 | 213,000 | 213,000 | 0 |
| 60 | 苗栗縣苑裡鎮苗47線與鎮安7路口 | 339,000 | 339,000 | 0 |
| 61 | 苗栗縣台13線56K+000~57K+100，雙向車道 | 1,305,000 | 0 | 1,305,000 |
| 62 | 苗栗縣台61線105K+800 | 59,000 | 0 | 59,000 |
| 63 | 苗栗縣台1線109K+500~700，南北向車道 | 1,098,000 | 0 | 1,098,000 |
| 64 | 苗栗縣台3線97K+600 | 307,500 | 0 | 307,500 |
| 65 | 苗栗縣台13線49K+000~50K+000 | 143,400 | 0 | 143,400 |
| 66 | 苗栗縣台124線18K+000~19K+300 | 380,000 | 0 | 380,000 |
| 67 | 苗栗縣台6線6K+010 | 390,000 | 0 | 390,000 |
| 68 | 苗栗縣台1線公路1110113公里000公尺處，南北向車道 | 279,000 | 0 | 279,000 |
| 台中縣 總經費：6,801,600 縣市政府小計：2,375,500 公路局小計：4,426,100 |  |  |  |  |
| 69 | 台中縣潭子鄉新高村豐興路2段115號前 | 2,197,000 | 2,197,000 | 0 |
| 70 | 台中縣潭子鄉豐興路1段與潭興路1段165巷口 | 178,500 | 178,500 | 0 |
| 71 | 台中縣台61線156K+400~850，雙向車道(梧棲路自中興路至福德街交叉路口路段 | 1,748,200 | 0 | 1,748,200 |
| 72 | 台中縣台17線17K+940，雙向車道 | 2,677,900 | 0 | 2,677,900 |
| 彰化縣 總經費：6,078,300 縣市政府小計：2,113,800 公路局小計：3,964,500 |  |  |  |  |
| 73 | 彰化縣彰化市彰馬路273巷口 | 403,600 | 403,600 | 0 |
| 74 | 彰化縣福興鄉番花路與686巷口 | 281,600 | 281,600 | 0 |
| 75 | 彰化縣彰化市彰馬路392巷口 | 282,200 | 282,200 | 0 |
| 76 | 彰化縣福興鄉番花路與橫圳巷口 | 282,200 | 282,200 | 0 |
| 77 | 彰化縣彰化市崙美路與大埔截水溝交岔路口 | 448,900 | 448,900 | 0 |
| 78 | 彰化縣溪湖鎮太平街與西環路口 | 415,300 | 415,300 | 0 |
| 79 | 彰化縣台1線183K+200~300，南北向車道 | 940,000 | 0 | 940,000 |
| 80 | 彰化縣台76線13K+300，西向車道 | 132,000 | 0 | 132,000 |
| 81 | 彰化縣134甲線0K+000雙向車道(彰美路與線東路口) | 179,000 | 0 | 179,000 |
| 82 | 彰化縣台17線54K+500，南向車道 | 908,000 | 0 | 908,000 |
| 83 | 彰化縣台1線184K+900，北向車道 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 84 | 彰化縣台17線68K+200，雙向車道 | 435,000 | 0 | 435,000 |
| 85 | 彰化縣142線3K+000，雙向車道 | 626,000 | 0 | 626,000 |
| 86 | 彰化縣143甲線4K+400，雙向車道 | 584,500 | 0 | 584,500 |
| 南投縣 總經費：6,399,535 縣市政府小計：2,548,185 公路局小計：3,851,350 |  |  |  |  |
| 87 | 南投縣草屯鎮南開工專前路段 | 1,530,000 | 1,530,000 | 0 |
| 88 | 南投縣草屯鎮玉屏路與大成街口 | 320,755 | 320,755 | 0 |
| 89 | 南投縣鹿谷鄉鳳園路與仁義路口 | 208,730 | 208,730 | 0 |
| 90 | 南投縣名間鄉名松路707號前 | 295,500 | 295,500 | 0 |
| 91 | 南投縣竹山鎮大信街與延和巷口 | 193,200 | 193,200 | 0 |
| 92 | 南投縣台14線47K+000 | 180,250 | 0 | 180,250 |
| 93 | 南投縣台14線47K+900 | 291,000 | 0 | 291,000 |
| 94 | 南投縣台21線56K+450 | 3,380,100 | 0 | 3,380,100 |
| 雲林縣 總經費：2,297,480 縣市政府小計：2,297,480 公路局小計：0 |  |  |  |  |
| 95 | 雲林縣虎尾鎮興中里博愛路與158公路叉口(158線27K+300，東西向車道) | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 96 | 雲林縣虎尾鎮光復路與北平路叉口 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| 97 | 雲林縣斗六市榴中里石榴路與河南街口 | 24,800 | 24,800 | 0 |
| 98 | 雲林縣四湖鄉溪底村溪底段溪底幹138號電桿前(153線10K+500，南向車道) | 88,400 | 88,400 | 0 |
| 99 | 雲林縣斗六市西平路與正心路叉口 | 42,480 | 42,480 | 0 |
| 100 | 雲林縣土庫鎮後埔里馬光外環道與民族路叉口(158線22K+30，北向車道) | 12,400 | 12,400 | 0 |
| 101 | 雲林縣口湖鄉謝厝村拔拉段TR75A82電桿前(164公路5K+500，西向車道) | 109,600 | 109,600 | 0 |
| 102 | 雲林縣崙背鄉崙前村溪底37號前 | 103,000 | 103,000 | 0 |
| 103 | 雲林縣北港鎮好收里好收109~100號西側20公尺處(155公路16公里700公尺處，東向車道) | 56,800 | 56,800 | 0 |
| 嘉義縣 總經費：4,476,000 縣市政府小計：2,136,000 公路局小計：2,340,000 |  |  |  |  |
| 104 | 嘉義縣台17線128K，東石(北)往布袋(南) | 1,668,000 | 1,668,000 | 0 |
| 105 | 嘉義縣台17線142K+340，布袋(南)往東石(北)0布袋新岑里入口 | 468,000 | 468,000 | 0 |
| 106 | 嘉義縣159線8K+600，南向車道 | 2,340,000 | 0 | 2,340,000 |
| 台南縣 總經費：5,361,850 縣市政府小計：3,530,000 公路局小計：1,831,850 |  |  |  |  |
| 107 | 台南縣台1線338K+700 | 3,100,000 | 1,600,000 | 1,500,000 |
| 108 | 台南縣165線8K+500 | 117,800 | 0 | 117,800 |
| 109 | 台南縣台20線17K+100 | 56,450 | 0 | 56,450 |
| 110 | 台南縣台1線316K+500，東向車道 | 15,500 | 0 | 15,500 |
| 111 | 台南縣台86線17K+800，南向車道 | 87,500 | 0 | 87,500 |
| 112 | 台南縣台86線17K+050，北向車道 | 54,600 | 0 | 54,600 |
| 113 | 台南縣172縣道17K+369(中山高新營交流道下機慢車專用道) | 960,000 | 960,000 | 0 |
| 114 | 台南縣176縣道18K+370(中山高麻豆交流道機慢車專用道) | 970,000 | 970,000 | 0 |
| 高雄縣 總經費：514,600 縣市政府小計：0 公路局小計：514,600 |  |  |  |  |
| 115 | 高雄縣台17線256K+400，北向車道 | 171,900 | 0 | 171,900 |
| 116 | 高雄縣台17線198K+550，南向車道 | 26,600 | 0 | 26,600 |
| 117 | 高雄縣台21線277K+300，南向車道 | 144,600 | 0 | 144,600 |
| 118 | 高雄縣台1線362k+110~100，南、北向車道 | 23,900 | 0 | 23,900 |
| 119 | 高雄縣台1線359K+010，北向車道 | 15,700 | 0 | 15,700 |
| 120 | 高雄縣台1線359K+150，南向車道 | 131,900 | 0 | 131,900 |
| 屏東縣 總經費：3,192,950 縣市政府小計：2,621,720 公路局小計：571,230 |  |  |  |  |
| 121 | 屏東縣屏東市廣東路與廣東路870巷口 | 31,420 | 31,420 | 0 |
| 122 | 屏東縣屏東市廣東路與廣東路954巷口 | 32,140 | 32,140 | 0 |
| 123 | 屏東縣屏東市信義路與公勤二街口 | 30,400 | 30,400 | 0 |
| 124 | 屏東縣屏東市忠孝路與青島街口 | 40,800 | 40,800 | 0 |
| 125 | 屏東縣屏東市大春村大湖路與100、101巷口 | 28,320 | 28,320 | 0 |
| 126 | 屏東縣長治鄉復興路與新興路口 | 21,900 | 21,900 | 0 |
| 127 | 屏東縣長治鄉復興路與德華路口 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 128 | 屏東縣長治鄉德新路與新榮路口 | 15,200 | 15,200 | 0 |
| 129 | 屏東縣九如鄉後庄路與中正路口 | 47,100 | 47,100 | 0 |
| 130 | 屏東縣九如鄉平和路與昌榮路口 | 152,580 | 152,580 | 0 |
| 131 | 屏東縣竹田鄉屏50線與美崙村路口(鄉立托兒所旁) | 160,000 | 160,000 | 0 |
| 132 | 屏東縣崁頂鄉長興路與番仔路 | 60,680 | 60,680 | 0 |
| 133 | 屏東縣新園鄉田南路與仙隆路口 | 96,800 | 96,800 | 0 |
| 134 | 屏東縣枋新園鄉店口路與港墘路口 | 42,500 | 42,500 | 0 |
| 135 | 屏東縣林邊鄉中林路與美華路口 | 163,200 | 163,200 | 0 |
| 136 | 屏東縣佳冬鄉中山路與文化路口 | 27,080 | 27,080 | 0 |
| 137 | 屏東縣枋寮鄉玉泉村貳號水門前路口 | 47,600 | 47,600 | 0 |
| 138 | 屏東縣台1線426k+010，北向車道 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | 屏東縣台1線389k+200，北向車道 | 1,605,500 | 1,600,000 | 5,500 |
| 140 | 屏東縣台27線59K+650，北向車道 | 31,000 | 0 | 31,000 |
| 141 | 屏東縣台27線61k+030，北向車道 | 29,800 | 0 | 29,800 |
| 142 | 屏東縣台1線409K+¦500，北向車道 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 143 | 屏東縣台1線445K+500，南向車道 | 71,250 | 0 | 71,250 |
| 144 | 屏東縣台26線6K+600 | 71,980 | 0 | 71,980 |
| 145 | 屏東縣200線5K+950 | 111,700 | 0 | 111,700 |
| 146 | 屏東縣台26線6K+050 | 0 | 0 | 0 |
| 澎湖縣 總經費：2,767,000 縣市政府小計：2,000,000 公路局小計：767,000 |  |  |  |  |
| 147 | 澎湖縣澎湖3號道路與澎22號道路叉路口 | 767,000 | 0 | 767,000 |
| 148 | 澎湖縣澎湖3號道路與往後寮村路段叉路口 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 |
| 149 | 澎湖縣馬公新店路與永泰街口 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 宜蘭縣 總經費：3,974,832 縣市政府小計：3,974,832 公路局小計：0 |  |  |  |  |
| 150 | 宜蘭縣五結鄉協和路彎道路段(台7丙線27K~30K) | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 |
| 151 | 宜蘭縣三星鄉大埔路彎道路段(台7丙線19K+300~20K+800) | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 |
| 152 | 宜蘭縣員山鄉惠好路與宜17線交叉口 | 164,432 | 164,432 | 0 |
| 153 | 宜蘭縣五結鄉宜23線各岔路口（堤防道路至196線間） | 76,300 | 76,300 | 0 |
| 154 | 宜蘭縣五結鄉宜27線各岔路口（堤防道路至196線間） | 190,750 | 190,750 | 0 |
| 155 | 宜蘭縣五結鄉宜31線各岔路口（堤防道路至196線間） | 343,350 | 343,350 | 0 |
| 花蓮縣 總經費：3,938,000 縣市政府小計：3,840,000 公路局小計：98,000 |  |  |  |  |
| 156 | 花蓮縣光復鄉台9線大興段 | 1,920,000 | 1,920,000 | 0 |
| 157 | 花蓮縣光復鄉台9線和平段 | 1,920,000 | 1,920,000 | 0 |
| 158 | 花蓮縣台8線185k+320，雙向車道 | 98,000 | 0 | 98,000 |
| 台東縣 總經費：6,526,100 縣市政府小計：1,826,100 公路局小計：4,700,000 |  |  |  |  |
| 159 | 台東縣台9線455K+400，北向車道(大武鄉尚武村) | 0 | 0 | 0 |
| 160 | 台東縣台9線455K+900，南向車道(大武鄉南興村) | 0 | 0 | 0 |
| 161 | 台東縣台9線418K+400，南向車道(太麻里鄉泰和村) | 0 | 0 | 0 |
| 162 | 台東縣台11線177K+500，南向車道(台東市知本路二段) | 0 | 0 | 0 |
| 163 | 台東縣台11線177K+750，南向車道(台東市知本路二段) | 0 | 0 | 0 |
| 164 | 台東縣台11線91K+060(長濱鄉竹湖村) | 0 | 0 | 0 |
| 165 | 台東縣台9線360K+300，南向車道(鹿野鄉(村)) | 4,700,000 | 0 | 4,700,000 |
| 166 | 台東縣台11線168K+300(台東市外環道與大同路口) | 462,000 | 462,000 | 0 |
| 167 | 台東縣卑南鄉太平榮家與太平路口 | 261,400 | 261,400 | 0 |
| 168 | 台東縣台東市太原路與山西路口 | 363,400 | 363,400 | 0 |
| 169 | 台東縣成功鎮太平路與新生路口(成功商業水產職校) | 367,700 | 367,700 | 0 |
| 170 | 台東縣池上鄉中正路與新生路口 | 371,600 | 371,600 | 0 |
| 金門縣 總經費：1,016,683 縣市政府小計：1,016,683 公路局小計：0 |  |  |  |  |
| 171 | 金門縣金寧鄉伯玉路往東洲路段 | 154,700 | 154,700 | 0 |
| 172 | 金門縣金湖鎮太湖路口 | 203,440 | 203,440 | 0 |
| 173 | 金門縣金城鎮小西門十字路口 | 33,970 | 33,970 | 0 |
| 174 | 金門縣金城鎮環島西路北堤路口 | 43,000 | 43,000 | 0 |
| 175 | 金門縣金寧鄉環島北路往后沙浯記一條根路口 | 51,755 | 51,755 | 0 |
| 176 | 金門縣金沙鎮陽宅往碧山彎道 | 32,600 | 32,600 | 0 |
| 177 | 金門縣金寧鎮伯玉路東林汽車廠路口 | 23,290 | 23,290 | 0 |
| 178 | 金門縣金湖鎮機場路口 | 80,313 | 80,313 | 0 |
| 179 | 金門縣金寧鄉環島西路山灶路口 | 75,955 | 75,955 | 0 |
| 180 | 金門縣金沙鎮東山前路口 | 36,500 | 36,500 | 0 |
| 181 | 金門縣金湖鎮夏興彎道 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 182 | 金門縣金沙鎮陽宅往碧山路口 | 55,840 | 55,840 | 0 |
| 183 | 金門縣金城鎮民權路光前路口 | 38,520 | 38,520 | 0 |
| 184 | 金門縣金沙鎮榮湖周邊彎道 | 83,350 | 83,350 | 0 |
| 185 | 金門縣金城鎮西海路往夏墅路口 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 186 | 金門縣金沙鎮山西北嶽廟前彎道 | 73,450 | 73,450 | 0 |
|  | 台灣省小計(不含北高兩市及金門縣) | 75,299,337 | 45,428,307 | 29,871,030 |
|  | 台灣省及福建省合計(不含北高兩市) | 76,316,020 | 46,444,990 | 29,871,030 |
|  | 北高兩市與台灣省、福建省合計 | 76,322,020 | 46,450,990 | 29,871,030 |

- 伍、改善計畫內容與經費概估

本期台灣地區易肇事路段改善計畫擬改善之186處地點，總改善經費為新台幣76,322,020元，主要改善之項目，可歸納為交通工程（包括號誌、標誌、標線等）、道路工程（包括槽化島、加舖路面等）、護欄、反射鏡與其他等五項改善措施，其經費之分配情況詳如表三所示。

- 表三  第十九期台灣地區易肇事路段改善計畫經費項目分類表

- 單位：元

| 項目 | 交通工程 |  | 道 路 工 程 | 護 欄 | 反射鏡 | 其 他 | 總 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 標誌標線 | 號誌 |  |  |  |  |  |
| 經費 | 17,710,840 | 17,566,520 | 9,425,700 | 648,000 | 158,960 | 30,812,000 | 76,322,020 |
| 百分比 | 23.21% | 23.02% | 12.35% | 0.85% | 0.21% | 40.37% | 100.00% |

就執行單位加以區分，則本期計畫交通部公路局需改善67處易肇事地點，改善經費預估為29,871,030元；直轄市政府(含台北市、高雄市)需改善6處易肇事地點，經費預估為6,000元，此項經費係台北市其中一處易肇事地點之增設標誌經費，其餘台北市兩處易肇事地點與高雄市之三處易肇事地點已分別以執法手段改善以及於經常性工作中自行改善，故未列改善經費；台灣省 (含基隆市、新竹市、台中市、嘉義市、台南市、台北縣、桃園縣、新竹縣、苗栗縣、台中縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南縣、高雄縣、屏東縣、澎湖縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣)以及福建省金門縣各縣市政府交通(旅遊)局、工務局、建設局與警察局，需改善之易肇事地點合計113處，經費概估為新台幣46,444,990元。各縣市改善地點數及所需經費概估參見表四所示。

- 表四  第十九期台灣地區易肇事路段改善計畫各縣市改善經費一覽表

單位：元

| 縣市別 |  | 交通部公路局 |  | 縣市政府 |  | 小 計 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地點數 | 經 費 | 地點數 | 經 費 | 地點數 | 經 費 |
| 台北市 |  | 0 | 0 | 3 | 6,000 | 3 | 6,000 |
| 高雄市 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
|  | 基隆市 | 0 | 0 | 6 | 1,498,800 | 6 | 1,498,800 |
| 台 | 新竹市 | 0 | 0 | 3 | 2,080,000 | 3 | 2,080,000 |
|  | 台中市 | 0 | 0 | 2 | 1,381,100 | 2 | 1,381,100 |
|  | 嘉義市 | 0 | 0 | 1 | 2,400,000 | 1 | 2,400,000 |
|  | 台南市 | 0 | 0 | 8 | 1,397,540 | 8 | 1,397,540 |
|  | 台北縣 | 10 | 608,000 | 2 | 216,250 | 12 | 824,250 |
|  | 桃園縣 | 5 | 2,236,500 | 1 | 625,500 | 6 | 2,862,000 |
|  | 新竹縣 | 0 | 0 | 7 | 3,179,500 | 7 | 3,179,500 |
|  | 苗栗縣 | 8 | 3,961,900 | 9 | 3,386,000 | 17 | 7,347,900 |
|  | 台中縣 | 2 | 4,426,100 | 2 | 2,375,500 | 4 | 6,801,600 |
| 灣 | 彰化縣 | 8 | 3,964,500 | 6 | 2,113,800 | 14 | 6,078,300 |
|  | 南投縣 | 3 | 3,851,350 | 5 | 2,548,185 | 8 | 6,399,535 |
|  | 雲林縣 | 0 | 0 | 9 | 2,297,480 | 9 | 2,297,480 |
|  | 嘉義縣 | 1 | 2,340,000 | 2 | 2,136,000 | 3 | 4,476,000 |
|  | 台南縣 | 6 | 1,831,850 | 2 | 3,530,000 | 8 | 5,361,850 |
|  | 高雄縣 | 6 | 514,600 | 0 | 0 | 6 | 514,600 |
|  | 屏東縣 | 9 | 571,230 | 17 | 2,621,720 | 26 | 3,192,950 |
|  | 澎湖縣 | 1 | 767,000 | 2 | 2,000,000 | 3 | 2,767,000 |
|  | 宜蘭縣 | 0 | 0 | 6 | 3,974,832 | 6 | 3,974,832 |
|  | 花蓮縣 | 1 | 98,000 | 2 | 3,840,000 | 3 | 3,938,000 |
| 省 | 台東縣 | 7 | 4,700,000 | 5 | 1,826,100 | 12 | 6,526,100 |
| 福建省金門縣 |  | 0 | 0 | 16 | 1,016,683 | 16 | 1,016,683 |
| 直轄市合計 |  | 0 | 0 | 6 | 6,000 | 6 | 6,000 |
| 台灣省與福建省合計 |  | 67 | 29,871,030 | 113 | 46,444,990 | 180 | 76,316,020 |
| 合 計 |  | 67 | 29,871,030 | 119 | 46,450,990 | 186 | 76,322,020 |

- 陸、結論

一、本計畫所列改善地點經各有關單位共同實地勘查後，合計須改善之地點為186處，總改善經費為新台幣76,322,020元，平均每處改善經費約為新台幣41萬元。茲將各執行單位之改善經費分述如下：

- 交通部公路局之改善經費計需新台幣29,871,030元。

- 台北市政府之改善經費計需新台幣6,000元。

- 台灣省政府各縣市交通(旅遊)局、工務局、建設局與警察局之改善經費計需新台幣45,428,307元。

- 褔建省政府金門縣警察局之改善經費計需新台幣1,016,683元。

二、本期易肇事路段改善計畫，鑑於地方政府經費籌措不易，建請按往例之補助方式予以補助，即台灣省各縣市之警察局與交通(旅遊)局、工務局、建設局的部分採全額補助，所需補助經費合計概估為新台幣45,428,307元；另褔建省金門縣部分亦建請比照台灣省各縣市交通(旅遊)局、工務局、建設局與警察局之全額補助方式，所需補助經費合計概估為新台幣1,016,683元；而交通部公路局部分則由公路局自行負責，經費合計為新台幣29,871,030元。台北市部份鑑於市政府財源尚屬充裕，例由其自籌經費改善。因此，本改善計畫擬由交通部補助之總改善經費為新台幣46,444,990元（如表五）。建請各道路交通主管單位儘速辦理施工改善，並依道安經費補助辦法申請補助。

表五 第十九期台灣地區易肇事路段改善計畫執行單位改善經費分配表

單位：元

| 執行單位 項目 經費 |  | 交通部 公路局 | 台灣省 各縣市政府 | 台北市 | 高雄市 | 金門縣 警察局 | 合 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改善地點數 |  | 67 | 97 | 3 | 3 | 16 | 186 |
| 經費 概估 | 自籌 | 29,871,030 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 29,871,030 |
|  | 補助 | 0 | 45,428,307 | 0 | 0 | 1,016,683 | 46,444,990 |
|  | 合計 | 29,871,030 | 45,428,307 | 6,000 | 0 | 1,016,683 | 76,322,020 |

註：高雄市易肇事地點已由該單位於經常性工作中自行改善。

- 柒、建議

一、推動建立新型交通設施之試用評估程序

近年來國內自行研發或自國外引進了許多新型標誌、標線、號誌以及相關的交通工程設施，具備許多傳統交通工程設施所沒有的功能；雖然這些新型的交通設施可先報請核定後實施，但是對於這些設施是否適用於我國之交通環境、與現有的交通標誌、標線與號誌系統是否有所衝突、對駕駛人有無不良之影響等等，並未有適當的試用與評估的程序，因此公路主管機關對於新型交通工程設施的效益與影響並未能有系統的了解，同時對用路人而言也欠缺保障。

建議建立新型標誌、標線、號誌以及相關的交通工程設施的試用與評估之標準程序，促使善用新型交通工程設施改善道路交通安全。

二、鼓勵公路局及縣市政府建立道路交通設施資料庫與其管理制度

公路局與許多縣市政府對於所轄地區的道路交通設施並未有系統的紀錄與管理，且由於管轄權的不同(如部份縣市之號誌由工務單位設置而由警察單位管理維護，標線及標誌則由交通工程單位設置與維護)，因此各縣市政府轄內道路交通設施是否已達需更新的年限、所設置標線標誌號誌是否錯誤或有所欠缺等等不易被整體掌控。

建議公路局推動其各工程處建立所轄之道路交通工程設施資料庫，同時建議交通部鼓勵各縣市政府建立所轄管之道路交通工程設施建立資料庫。以上道路交通工程設施資料庫還須搭配設計道路交通工程設施管理制度，在道路交通設施有所更新或變動時，也能同步更新資料庫內容，對於縣市政府而言，利用此一資料庫可以定期檢討轄內交通工程設施之完整性與適用性，以妥善利用有限的資源進行道路交通設施之改善，並提高道路安全之水準。

三、推動交通事故資料與地理資訊系統之結合

警政署之交通事故資料庫電腦化紀錄目前已將A1類(死亡)事故及A2類(受傷)事故之案件全面入案，對於交通事故特性之分析有很大助益。然而在分析易肇事路段時，由於交通事故之地點的記載方式差異很大，有些會以公路編號里程或是街道名稱與門牌號碼記載，而有些郊區則會以電桿編號或是其它顯著路標做為地點的記載方式，由於事故地點記載方式的不同，會使同一地點或是鄰近路段的事故紀錄不易被彙整併同分析，因而提高造成易肇事路段的判斷困難度。

因此除了持續落實交通事故資料庫電腦化以及事故地點的記載作業，要求現場處理人員確實填寫道路交通事故調查報告表，並對於隸屬公路系統之地點能完整地填寫事故發生地點之公路路線編號與里程以外，建議採由交通部推動並擇部份縣市試辦之方式，推動交通事故資料與地理資訊系統之結合。例如利用本所建置之電子地圖，建立可結合交通事故資料與地理資訊系統(GIS)之交通事故資料庫系統，當員警在事故現場進行道路交通事故調查時，利用衛星定位系統(GPS)之設備，同時將事故發生地點之座標及重要事故資料輸入資料庫，然後在回到辦公室可利用此資料庫的檢索與分析功能，以圖形方式輔助易肇事路段與肇事因素之判斷以及改善策略之研擬。

四、增進縣市政府道安會報之功能

縣市政府之道安會報本應具備以交通教育、交通工程、交通執法三方面來改善交通安全之功能，然而許多縣市政府的道安會報承辦人員係由警察局或交通工程人員兼代，因此在改善道路安全的做法方面會較偏向採取交通執法或是交通工程的手段，而能運用的資源亦侷限於該所屬部門，因此部份縣市的交通安全教育工作多為由警察局所做的法令宣導，或是重大肇事地點只採用交通工程改善而較少搭配執法與宣導的手段。

建議各縣市政府應落實道安會報之功能，由專人承辦道路安全業務，並由副縣市長或相當層級之主管實際參與並推動道安會報，強化教育、執法、工程相關單位之間的平行協調作業與溝通管道，以健全道安會報跨部門協調合作的功能。