第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 金門縣 | 編 號 | 171 | 地 點 | 金門縣金寧鄉伯玉路往東洲路段 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 金門縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：彎道路段，大排水溝未加蓋。 路面狀況：水泥鋪裝，無坑洞。 道路障礙：彎曲道路，路寬太窄。車流多。 交通設施：標線。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：彎道路段，往來車流多，車速快易生危險。 |  |  |  |  | 肇事次數： 2 件/年； 死亡人數： 1 人/年；受傷人數： 1 人/年 主要肇事型態：車速過快 主要肇事原因：超速、煞車不及 主要肇事時段：日、夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： pcu；往東： pcu 往南： pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.增設反光路面標記120個。 2.減速標線12組。 3.輔2標誌6組。 4.標字（慢）4字。 5.單黃虛線刨除120公尺。 6.雙黃實線300公尺。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.標記 |  |  | 500 |  | 120 |  | 個 | 60,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.減速標線 |  |  | 2,500 |  | 12 |  | 組 | 30,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.輔2標誌 |  |  | 7,500 |  | 6 |  | 組 | 45,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.標字 |  |  | 875 |  | 4 |  | 字 | 3,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.標線刨除 |  |  | 35 |  | 120 |  | M | 4,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.標線 |  |  | 40 |  | 300 |  | M | 12,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 154,700 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 金門縣 | 編 號 | 172 | 地 點 | 金門縣金湖鎮太湖路口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 金門縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：岔路。 路面狀況：柏油鋪裝，無坑洞。 道路障礙：路口大，車速快。無阻欄設施。 交通設施：標誌，標線。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：道路無阻欄設施，車速快易生危險。 |  |  |  |  | 肇事次數： 1 件/年； 死亡人數： 1 人/年；受傷人數： 人/年 主要肇事型態：未減速 主要肇事原因：超速、煞車不及 主要肇事時段：日、夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： pcu；往東： pcu 往南： pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.增設C型護欄15公尺。 2.輔2標誌2面。 3.標字（慢）4字。 4.超軟質反光彈性桿5支。 5.警11標誌2面；遵1標誌1面。 6.停止線2組45公尺。 7.停止線刨除2組30公尺。 8雙黃實線6公尺。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.增設C型護欄 |  |  | 10,000 |  | 15 |  | 公尺 | 150,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.標誌 |  |  | 4,000 |  | 2 |  | 面 | 8,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.標字 |  |  | 875 |  | 4 |  | 字 | 3,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.超軟質反光彈性桿 |  |  | 4,000 |  | 5 |  | 支 | 20,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.警11標誌 |  |  | 5,500 |  | 2 |  | 面 | 11,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.遵1標誌 |  |  | 8,000 |  | 1 |  | 面 | 8,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.標線 |  |  | 30 |  | 45 |  | M | 1,350 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.標線刨除 |  |  | 45 |  | 30 |  | M | 1,350 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.標線 |  |  | 40 |  | 6 |  | M | 240 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 203,440 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 金門縣 | 編 號 | 173 | 地 點 | 金門縣金城鎮小西門十字路口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 金門縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：岔路。 路面狀況：柏油鋪裝，無坑洞。 道路障礙：地勢微坡陡，路口大，車速快。 交通設施：標誌，標線。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：道路寬廣，車流量多，車速快易生危險。 |  |  |  |  | 肇事次數： 2 件/年； 死亡人數： 0 人/年；受傷人數： 1 人/年 主要肇事型態：未減速 主要肇事原因：超速、煞車不及 主要肇事時段：日、夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： pcu；往東： pcu 往南： pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.增設反光路面標記40個。 2.減速標線3組。 3.標字（慢）字4字。 4.白實標線20公尺。 5.停止線30公尺。 6.停止線刨除30公尺。 7.雙黃實線6公尺。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.標記 |  |  | 500 |  | 40 |  | 個 | 20,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.減速標線 |  |  | 2,500 |  | 3 |  | 組 | 7,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.標字 |  |  | 875 |  | 4 |  | 字 | 3,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.白實標線 |  |  | 30 |  | 20 |  | M | 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.停止線 |  |  | 30 |  | 30 |  | M | 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.停止線刨除 |  |  | 45 |  | 30 |  | M | 1,350 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.雙黃實線 |  |  | 20 |  | 6 |  | M | 120 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 33,970 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 金門縣 | 編 號 | 174 | 地 點 | 金門縣金城鎮環島西路北堤路口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 金門縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：岔路。 路面狀況：柏油鋪裝，無坑洞。 道路障礙：轉彎處多死角，車速快。 交通設施：標誌，標線。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：車流量多，轉彎處多死角易生危險。 |  |  |  |  | 肇事次數： 1 件/年； 死亡人數： 0 人/年；受傷人數： 1 人/年 主要肇事型態：未注意車前狀況 主要肇事原因：未注意車前狀況，未減速 主要肇事時段：日、夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： pcu；往東： pcu 往南： pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.增設反光路面標記30個。 2.輔2標誌1面。 3.反射鏡1面。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.標記 |  |  | 500 |  | 30 |  | 個 | 15,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.輔2標誌 |  |  | 13,000 |  | 1 |  | 面 | 13,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.反射鏡 |  |  | 15,000 |  | 1 |  | 面 | 15,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 43,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 金門縣 | 編 號 | 175 | 地 點 | 金門縣金寧鄉環島北路往后沙浯記一條根路口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 金門縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：岔路。 路面狀況：柏油鋪裝，無坑洞。 道路障礙：兩旁有擋土牆，視距不良。 交通設施：標誌，標線，反射線。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：主要道路，車流量多，視距不良易生危險。 |  |  |  |  | 肇事次數： 1 件/年； 死亡人數： 0 人/年；受傷人數： 1 人/年 主要肇事型態：未減速 主要肇事原因：未減速 主要肇事時段：日、夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： pcu；往東： pcu 往南： pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.增設反光路面標記40個。 2.減速標線6組。 3.標字（慢）2字。， 4.警13標誌1面。 5.遵1標誌1面。 6.停止線21公尺。 7.停止線刨除15公尺。 8.雙黃實線5公尺。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.標記 |  |  | 500 |  | 40 |  | 個 | 20,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.減速標線 |  |  | 2,500 |  | 6 |  | 組 | 15,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.標字 |  |  | 875 |  | 2 |  | 字 | 1,750 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.標誌 |  |  | 5,500 |  | 1 |  | M | 5,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.標誌 |  |  | 8,000 |  | 1 |  | M | 8,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.停止線 |  |  | 30 |  | 21 |  | M | 630 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.停止線刨除 |  |  | 45 |  | 15 |  | M | 675 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.標線 |  |  | 40 |  | 5 |  | M | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 51,755 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 金門縣 | 編 號 | 176 | 地 點 | 金門縣金沙鎮陽宅往碧山彎道 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 金門縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：彎道路段，水溝未加蓋。 路面狀況：柏油鋪裝，無坑洞。 道路障礙：彎道及岔路，視距不良。 交通設施：標線、標誌。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：彎道路段，往來車流多，車速快易生危險。 |  |  |  |  | 肇事次數： 1 件/年； 死亡人數： 0 人/年；受傷人數： 1 人/年 主要肇事型態：車速過快 主要肇事原因：超速、煞車不及 主要肇事時段：日、夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： pcu；往東： pcu 往南： pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.增設反光路面標記40個。 2.減速標線3組。 3.標字（慢）4字。 4.雙黃實線40公尺。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.標記 |  |  | 500 |  | 40 |  | 個 | 20,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.減速標線 |  |  | 2,500 |  | 3 |  | 組 | 7,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.標字 |  |  | 875 |  | 4 |  | 字 | 3,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.標線 |  |  | 40 |  | 40 |  | M | 1,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 32,600 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 金門縣 | 編 號 | 177 | 地 點 | 金門縣金寧鎮伯玉路東林汽車廠路口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 金門縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：岔路。 路面狀況：柏油鋪裝，無坑洞。 道路障礙：岔路轉彎，車速快。 交通設施：標誌，標線。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：車流量多，車速快易生危險。 |  |  |  |  | 肇事次數： 2 件/年； 死亡人數： 0 人/年；受傷人數： 1 人/年 主要肇事型態：超速 主要肇事原因：未注意車前狀況，未減速 主要肇事時段：日、夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： pcu；往東： pcu 往南： pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.減速墊10片。 2.標字（慢）2字。 3.停止線18公尺。 4.遵1標誌1面。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.減速墊 |  |  | 1,300 |  | 10 |  | 片 | 13,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.標字 |  |  | 875 |  | 2 |  | 組 | 1,750 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.停止線 |  |  | 30 |  | 18 |  | M | 540 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.標誌 |  |  | 8,000 |  | 1 |  | 面 | 8,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 23,290 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 金門縣 | 編 號 | 178 | 地 點 | 金門縣金湖鎮機場路口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 金門縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：岔路。 路面狀況：柏油鋪裝，無坑洞。 道路障礙：下坡路段車速快。 交通設施：標誌，標線。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：路口視距不良，車流量多，車速快易生危險。 |  |  |  |  | 肇事次數： 1 件/年； 死亡人數： 0 人/年；受傷人數： 0 人/年 主要肇事型態：未減速 主要肇事原因：未減速慢行 主要肇事時段：日、夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： pcu；往東： pcu 往南： pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.增設反光路面標記60個。 2.反射鏡2面。 3.減速標線6組。 4.槽化線2組。 5.分向線1組。 6.單黃實線26公尺。 7.雙黃實線1.2公尺。 8.停止線15公尺。 9.停止線刨除15公尺。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.反光路面標記 |  |  | 500 |  | 60 |  | 個 | 30,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.反射鏡 |  |  | 15,000 |  | 2 |  | 面 | 30,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.減速標線 |  |  | 2,500 |  | 6 |  | 組 | 15,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.標線 |  |  | 1,480 |  | 2 |  | 組 | 2,960 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.標線 |  |  | 400 |  | 1 |  | 組 | 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.標線 |  |  | 30 |  | 26 |  | M | 780 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7標線 |  |  | 40 |  | 1.2 |  | M | 48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.標線刨除 |  |  | 30 |  | 15 |  | M | 450 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.標線刨除 |  |  | 45 |  | 15 |  | M | 675 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 80,313 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 金門縣 | 編 號 | 179 | 地 點 | 金門縣金寧鄉環島西路山灶路口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 金門縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：岔路。 路面狀況：柏油鋪裝，無坑洞。 道路障礙：視距不良。 交通設施：標誌，標線。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：路口視距不良，車流量多，車速快易生危險。 |  |  |  |  | 肇事次數： 1 件/年； 死亡人數： 0 人/年；受傷人數： 0 人/年 主要肇事型態：未減速 主要肇事原因：超速、煞車不及 主要肇事時段：日、夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： pcu；往東： pcu 往南： pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.增設反光路面標記40個。 2.減速標線6組。 3.標字（慢）2字。 4.輔2標誌1面。 5.反射鏡1面。 6.停止線/5公尺。 7.停止線刨除/5公尺。 8雙黃實線2公尺。 9.遵1標誌1面。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.標記 |  |  | 500 |  | 40 |  | 個 | 20,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.減速標線 |  |  | 2,500 |  | 6 |  | 組 | 15,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.標字 |  |  | 875 |  | 2 |  | 字 | 1,750 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.輔2標誌 |  |  | 15,000 |  | 1 |  | 面 | 15,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.反射鏡 |  |  | 15000 |  | 1 |  | 面 | 15,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.標線 |  |  | 30 |  | 15 |  | M | 450 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7標線刨除 |  |  | 45 |  | 15 |  | M | 675 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.標線 |  |  | 40 |  | 2 |  | M | 80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.標誌 |  |  | 8,000 |  | 1 |  | 面 | 8,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 75,955 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 金門縣 | 編 號 | 180 | 地 點 | 金門縣金沙鎮東山前路口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 金門縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：岔路。 路面狀況：柏油鋪裝，無坑洞。 道路障礙：視距不良。 交通設施：標線 |  |  |  |  |  | 交通狀況：路口視距不良，易生危險。 |  |  |  |  | 肇事次數： 1 件/年； 死亡人數： 0 人/年；受傷人數： 0 人/年 主要肇事型態：轉彎不當 主要肇事原因：轉彎不當、未減速慢行 主要肇事時段：日、夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： pcu；往東： pcu 往南： pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.增設反光路面標記60個。 2.回復型（警22+危3）標誌1面（共桿）。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.反光路面標記 |  |  | 500 |  | 60 |  | 個 | 30,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.回復型標誌 |  |  | 6,500 |  | 1 |  | 面 | 6,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 36,500 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 金門縣 | 編 號 | 181 | 地 點 | 金門縣金湖鎮夏興彎道 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 金門縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：彎道。 路面狀況：柏油鋪裝，無坑洞。 道路障礙：彎道大車流量多。 交通設施：標誌，標線，反射鏡。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：彎曲道路，車流量多，車速快易生危險。 |  |  |  |  | 肇事次數： 1 件/年； 死亡人數： 0 人/年；受傷人數： 0 人/年 主要肇事型態：未減速慢行 主要肇事原因：未減速慢行 主要肇事時段：日、夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： pcu；往東： pcu 往南： pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.輔2標誌2組。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.輔2標誌 |  |  | 7,500 |  | 2 |  | 組 | 15,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 金門縣 | 編 號 | 182 | 地 點 | 金門縣金沙鎮陽宅往碧山路口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 金門縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：岔路。 路面狀況：柏油鋪裝，無坑洞。 道路障礙：視距不良。 交通設施：標誌，標線。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：路口視距不良，車流量多，車速快易生危險。 |  |  |  |  | 肇事次數： 1 件/年； 死亡人數： 0 人/年；受傷人數： 0 人/年 主要肇事型態：未減速，未依規定讓車 主要肇事原因：未減速 主要肇事時段：日、夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： pcu；往東： pcu 往南： pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.槽化線1組。 2.雙黃實線40公尺。 3.標字（慢）3字。 4.停止線45公尺。 5.反射鏡1面。 6.停止線刨除45公尺。 7.反光標記60個。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.槽化線 |  |  | 3,240 |  | 1 |  | 組 | 3,240 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.標線 |  |  | 40 |  | 40 |  | M | 1,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.標字 |  |  | 875 |  | 3 |  | 字 | 2,625 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.標線 |  |  | 30 |  | 45 |  | M | 1,350 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.反射鏡 |  |  | 15,000 |  | 1 |  | 面 | 15,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.標線刨除 |  |  | 45 |  | 45 |  | M | 2,025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.標記 |  |  | 500 |  | 60 |  | 個 | 30,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 55,840 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 金門縣 | 編 號 | 183 | 地 點 | 金門縣金城鎮民權路光前路口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 金門縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：岔路。 路面狀況：柏油鋪裝，無坑洞。 道路障礙：下坡，路口大，車速快。 交通設施：標誌，標線。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：車流量多，車速快易生危險。 |  |  |  |  | 肇事次數： 0 件/年； 死亡人數： 0 人/年；受傷人數： 0 人/年 主要肇事型態：有潛在危險 主要肇事原因： 主要肇事時段： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： pcu；往東： pcu 往南： pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.增設反光路面標記55個。 2.槽化線1組。 3.標字（慢）4字。 4.警22＋危3（共桿）。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.標記 |  |  | 500 |  | 55 |  | 個 | 27,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.標線 |  |  | 1,020 |  | 1 |  | 組 | 1,020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.標字 |  |  | 875 |  | 4 |  | 字 | 3,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.標誌 |  |  | 6,500 |  | 1 |  | 組 | 6,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 38,520 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 金門縣 | 編 號 | 184 | 地 點 | 金門縣金沙鎮榮湖周邊彎道 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 金門縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：彎道。 路面狀況：柏油鋪裝，無坑洞。 道路障礙：彎道大無護欄設施。 交通設施：標誌，標線。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：彎曲道路，車流多，車速快易生危險。 |  |  |  |  | 肇事次數： 1 件/年； 死亡人數： 0 人/年；受傷人數： 0 人/年 主要肇事型態：未減速慢行 主要肇事原因：未減速慢行 主要肇事時段：日、夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： pcu；往東： pcu 往南： pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.增設反光路面標記60個。 2.減速標線12組。 3.輔2標誌3組。 4.停止線/5公尺。 5.雙黃實線10公尺。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.反光路面標記 |  |  | 500 |  | 60 |  | 個 | 30,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.減速標線 |  |  | 2,500 |  | 12 |  | 組 | 30,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.輔2標誌 |  |  | 7,500 |  | 3 |  | 組 | 22,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.停止線 |  |  | 30 |  | 15 |  | M | 450 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.雙黃實線 |  |  | 40 |  | 10 |  | M | 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 83,350 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 金門縣 | 編 號 | 185 | 地 點 | 金門縣金城鎮西海路往夏墅路口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 金門縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：岔路。 路面狀況：柏油鋪裝，無坑洞。 道路障礙：路口加高防潮水高牆視距不良。 交通設施：閃光號誌、標誌、標線。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：路口視距不良，車流量多，車速快易生危險。 |  |  |  |  | 肇事次數： 1 件/年； 死亡人數： 0 人/年；受傷人數： 0 人/年 主要肇事型態：未減速 主要肇事原因：未減速慢行 主要肇事時段：日、夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： pcu；往東： pcu 往南： pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.輔2標誌1面。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.輔2標誌 |  |  | 15,000 |  | 1 |  | 面 | 15,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 金門縣 | 編 號 | 186 | 地 點 | 金門縣金沙鎮山西北嶽廟前彎道 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 金門縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：彎道路段，水溝未加蓋。 路面狀況：柏油鋪裝，無坑洞。 道路障礙：彎道大，車速快。 交通設施：標線 |  |  |  |  |  | 交通狀況：彎道路段，往來民眾多，車速快易生危險。 |  |  |  |  | 肇事次數： 0 件/年； 死亡人數： 0 人/年；受傷人數： 0 人/年 主要肇事型態：車速過快 主要肇事原因：超速、煞車不及 主要肇事時段：日、夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： pcu；往東： pcu 往南： pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.標設反光路面標記80個。 2.減速標線6組。 3.警1標誌1面；警2+警14（共桿）。 4.停止線15公尺。 5.標字（慢）4字。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.標記 |  |  | 500 |  | 80 |  | 個 | 40,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.減速標線 |  |  | 2,500 |  | 6 |  | 組 | 15,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.警1標誌 |  |  | 5,500 |  | 1 |  | 面 | 5,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.警2+警14標誌 |  |  | 9,000 |  | 1 |  | 組 | 9,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.標線 |  |  | 30 |  | 15 |  | M | 450 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.標字 |  |  | 875 |  | 4 |  | 字 | 3,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 73,450 |

附錄二

第十九期台灣地區易肇事路段改善計畫

各縣市改善地點現場照片