第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 新竹縣 | 編 號 | 45 | 地 點 | 新竹縣湖口鄉中勢村中平路1段321號附近路段 |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 新竹縣警察局 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：中平路雙向二車道，連續彎道。 路面狀況：柏油舖裝，無坑洞。 道路障礙：無。 交通設施：輔2標誌四面及彎道南北端及減速標線各三組。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：彎道夜間視線欠佳。 |  |  |  |  | 肇事次數： 12 件/年； 死亡人數： 1 人/年；受傷人數： 8 人/年 主要肇事型態： 側撞、衝出路面 主要肇事原因： 超速失控 主要肇事時段： 夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 452 pcu；往東： pcu 往南： 446 pcu；往西： 36 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.增設閃光號誌乙組(裝於中華路一段303巷口）。 2.增設輔2標誌12面。 3.增設反光路面標記120個。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  |  | 單價 |  | 數量 | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.閃光號誌 |  |  |  | 190,000 |  | 1 | 組 | 190,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.輔2標誌 |  |  |  | 6,500 |  | 12 | 面 | 78,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.反光路面標記 |  |  |  | 350 |  | 120 | 個 | 42,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 310,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 新竹縣 | 編 號 | 46 | 地 點 | 新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路與復興路口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 新竹縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：中華路雙向四車道，復興路雙向二車道。 路面狀況：柏油舖裝，無坑洞。 道路障礙：無。 交通設施：行人穿越道線及分向限制線。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：上下班時段交通流量大。 |  |  |  |  | 肇事次數： 16 件/年； 死亡人數： 0 人/年；受傷人數： 10 人/年 主要肇事型態： 側撞 主要肇事原因： 未注意前方人車動態 主要肇事時段： 白天、夜間均有 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 832 pcu；往東： 130 pcu 往南： 820 pcu；往西： 118 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.增設三色號誌一組(含標線)。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.三色號誌(含標線) |  |  | 450,000 |  | 1 |  | 組 | 450,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 450,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 新竹縣 | 編 號 | 47 | 地 點 | 新竹縣新豐鄉坑子口台十五線往西濱公路鳳鼻隧道路口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 新竹縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：台十五線雙向二車道。 路面狀況：柏油舖裝，無坑洞。 道路障礙：無。 交通設施：標誌牌乙面，分向限制線。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：1.T型路口旁有樹林視距不良。 2.台十五線往新庄子方向微下坡車速快。 |  |  |  |  | 肇事次數： 10 件/年； 死亡人數： 0 人/年；受傷人數： 6 人/年 主要肇事型態： 擦撞 主要肇事原因： 行經交叉路口未依規減速慢行 主要肇事時段： 白天、夜間均有 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 385 pcu；往東： pcu 往南： 381 pcu；往西： 72 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.增設閃光號誌乙組(含標線)。 2.輔2標誌牌乙面。 3.路面反光路面標記100個。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.閃光號誌 |  |  | 230,000 |  | 1 |  | 組 | 230,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.輔2標誌 |  |  | 6,500 |  | 1 |  | 面 | 6,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.反光路面標記 |  |  | 350 |  | 100 |  | 個 | 35,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 271,500 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 新竹縣 | 編 號 | 48 | 地 點 | 新竹縣關西鎮大同里茅子埔客運招呼站旁路口（118線21K+280） |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 一、新竹縣警察局 二、公路局第一局工程處新竹工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：118線雙向四車道及連續彎道。 路面狀況：柏油舖裝，無坑洞。 道路障礙：無。 交通設施：閃光號誌一組、慢字及分向限制線、行人穿越道線。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：118線連續彎道，車速快視距不良。 |  |  |  |  | 肇事次數： 7 件/年； 死亡人數： 1 人/年；受傷人數： 4 人/年 主要肇事型態： 擦撞 主要肇事原因： 超速失控 主要肇事時段： 白天、夜間均有 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： pcu；往東： 460 pcu 往南： 3 pcu；往西： 450 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.路口號誌閃光改三色並增設一桿預告號誌。 2.彎道增設窄式中央分隔島(由公路局新竹工務段自籌經費辦理)。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.號誌改善 |  |  | 285,000 |  | 1 |  | 式 | 285,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 285,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 新竹縣 | 編 號 | 49 | 地 點 | 新竹縣湖口鄉中正路2段湖口加油站前路口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 新竹縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：不規則十字路口，中正路雙向四車道。 路面狀況：柏油舖裝，無坑洞。 道路障礙：無。 交通設施：三色號誌、行人穿越道線、路口西側往新湖口方向無分隔島。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：路口極寬，上班時段達生路左轉中正路車多流量大。 |  |  |  |  | 肇事次數： 13 件/年； 死亡人數： 0 人/年；受傷人數： 5 人/年 主要肇事型態： 擦撞 主要肇事原因： 未依規定迴轉、左轉 主要肇事時段： 白天 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 62 pcu；往東： 815 pcu 往南： 115 pcu；往西： 803 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.路口號誌改善(燈桿往前遷移及增設燈箱)。 2.達生路窄式分隔島往路口延伸35公尺。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.號誌改善 |  |  | 150,000 |  | 1 |  | 式 | 150,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.中央分隔島(窄式) |  |  | 3,800 |  | 35 |  | 公尺 | 133,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 283,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 新竹縣 | 編 號 | 50 | 地 點 | 新竹縣湖口鄉台1線與中山路口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 新竹縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：台一線及中山路往新湖口方向均為雙向四車道，均設有中央分隔島。 路面狀況：柏油舖設，無坑洞。 道路障礙：無。 交通設施：三色號誌及行人穿越道線。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：上班時段南下左轉至工業區車多流量大。 |  |  |  |  | 肇事次數： 18 件/年； 死亡人數： 2 人/年；受傷人數： 6 人/年 主要肇事型態： 擦撞 主要肇事原因： 未注意前車動態 主要肇事時段： 白天 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 810 pcu；往東： 187 pcu 往南： 860 pcu；往西： 132 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.號誌改善(台一線南下左轉增設左轉號誌時向及燈號並更新控制器)。 2.增設左轉車道打除分隔島12公尺(含竹北市中華路與福興路、光明六路、中正東西路口在內由公路局新竹工務段自籌經費辦理)。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.號誌改善 |  |  | 180,000 |  | 1 |  | 組 | 180,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 180,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 新竹縣 | 編 號 | 51 | 地 點 | 新竹縣竹北市西濱公路鳳鼻隧道南端路口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 新竹縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：不規則T型路口，路口極寬。 路面狀況：柏油舖裝，無坑洞。 道路障礙：無。 交通設施：三色號誌、行人穿越道線、槽化線、分隔島、防撞桿。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：西濱公路車速快易超速、闖紅燈。 |  |  |  |  | 肇事次數： 11 件/年； 死亡人數： 2 人/年；受傷人數： 6 人/年 主要肇事型態： 追撞 主要肇事原因： 超速失控 主要肇事時段： 白天、夜間均有 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 720 pcu；往東： 162 pcu 往南： 705 pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.增設測速照相偽裝桿一桿，及測速照相儀器。。 2.加強取締超速、闖紅燈違規、防制青少年飆車。 . |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.偽裝桿 |  |  | 400,000 |  | 1 |  | 桿 | 400,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.測速照相儀器 |  |  | 1,000,000 |  | 1 |  | 組 | 1,000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 1,400,000 |