# 第一章  緒論

# 1.1	研究緣起與目的

先進交通管理系統之發展目標係於現有的道路上，負責交通狀況之預測研判、交通管理策略之分析、評估與執行，以達到運輸效率最佳化與運輸安全之目的，為智慧型運輸系統發展的基礎與核心，因此健全交通管理系統為發展智慧型運輸系統之基本工作。國內現有高速公路及都市地區交通管理系統均各自獨立發展建構，由於建構時程不一，以至於系統間缺乏整合性發展，對於未來智慧型運輸系統之發展構成障礙。因此，正當國內發展智慧型運輸系統的初始階段，必須積極的整合與發展國內先進交通管理系統，而未來更可進一步整合電子自動收費、行車路線導引、大眾運輸資訊、地理資訊系統等國內正在進行之智慧型運輸系統相關的研究計畫，以大幅地增加運輸效率，促進行車安全，全面提昇國內的生活品質。

美國、日本、歐洲等地除了結合學界、政界及產業界在智慧型運輸系統進行基礎研究外，多年前即已著手進行系統技術實地測試的研究計畫，近年來更由於技術已發展成熟，乃進行各相關系統規格之訂定工作。國內由於研究經費有限，相關基礎研究尚屬萌芽階段，技術水準遲遲無法大幅提昇。交通部運輸研究所為落實國內先進交通管理系統之建構及交通管理技術之應用，乃與中華顧問工程司合作辦理「先進交通管理系統之先導研究與雛型系統之建構發展」研究計畫。

本研究的具體目的包括：

## 一、	透過調查、訪談、座談會及回顧相關文獻以瞭解國內現有之交通管理系統及技術。

## 二、	蒐集及瞭解國外先進交通管理系統之技術、經驗及成效。

## 三、	釐定國內先進交通管理系統發展可行方式與課題。

## 四、	落實交通管理系統之建構及提昇交通管理技術之應用。

## 五、	整合國內的交控系統即時資訊，建立資訊交換資訊網。

## 六、	釐定適當的發展策略計畫，以作為未來推動之依據及後續智慧型運輸系統發展的基礎。

# 1.2	研究對象與內容

針對臺灣地區高速公路、都市地區交通控制系統及大眾運輸管理系統、技術現況進行調查，並比較國內外交通管理系統及技術發展的差異，以探討交通管理系統整合的相關問題，從而研定整合性交通管理系統發展構想。其次先進交通管理系統之先導研究以都市、都會區、城際及區域等地區為優先，以北部都會區交通管理系統為主要研究重點，整合現有交控系統及其它相關交通管理系統之即時資訊，以建構交通管理中心，以便未來結合先進旅行者資訊系統(ATIS)，以擴大其功能，並且能夠制定有效之交通紓解策略。雛型系統的建構及初步的示範，係就北部大台北都會區高速公路及都市地區系統，建立資訊交換資訊網之整合進行規劃及初步設計，雛型系統包括高速公路與都市交控中心之交通資訊整合及合作。

本計畫研究內容列示如下：

## 一、	以國內主要都會區與地區交通管理系統為對象，進行訪談、調查

以國內主要之交通管理系統如高速公路交通控制系統及台北市、台北縣、台中市、台南市等電腦號誌系統為主要範圍，進行調查與訪談以瞭解國內各主要交通管理系統技術現況。

## 二、先進國家交通管理系統技術蒐集

蒐集美國、日本、德國等相關先進國家交通管理系統之技術、經驗及成效，對於系統內所採用之新技術加以擷取，並探討該技術應用於國內之發展趨勢。

## 三、	比較國內外交通管理系統及發展的差異

比較分析國內外交通管理系統的差異，從而檢討系統及技術發展的關鍵問題，並研討發展先進交通管理系統之可行性及評估技術之成熟度，以供擬定推動國內先進交通管理系統之技術發展策略。

## 四、找出國內交通管理系統技術發展的瓶頸，並探討整合之相關問題

主要之研究範圍為現有高速公路、都市交控系統及重要大眾運輸管理系統的整合，交通管理系統間的交通資料交換與整合規劃，以分析建立都會區交通管理中心之需求，邀請產官學代表舉辦座談會，以期建立對交通管理系統整合之共識。

## 五、建立先進交通管理系統架構

本系統規劃範圍包括先進交通偵測、監視、通信、控制、管理、資訊發佈、緊急救援、事故應變系統及交通管理中心，並蒐集交控中心即時交通資訊和以其他方式所獲得之交通資訊，以建立資訊交換系統，並進行雛型系統的構建。

## 六、	整合現有交控系統以建立交通管理系統中心雛型

主要之研究範圍為整合現有高速公路、都市交控系統及重要大眾運輸管理系統之技術，建立都會區交通管理系統中心雛型，由於都會區交通管理系統中心之控制範圍跨越高速公路與都市地區等不同之管轄區域，因此為能發揮未來交通管理系統中心之功能，仍須另行研擬其行政組織架構方案，以配合管理中心之運作，並預估系統成效。

## 七、	提出先期規劃及推動方案

研擬先進交通管理系統之短、中、長期發展策略計畫。

# 1.3	研究流程

本研究流程圖如圖1-1所示，每一工作項目同時均編配一代碼編號，以方便研究進行時之計畫管理及品質管理。編碼意義為：ST代表STart表示研究計畫開始必須展開的工作項目，PR1至PR7表示對應本章1.2節研究範圍的工作項目，CL代表CLose表示研究計畫提出成果報告及專案結束。

本研究首先確認雙方合作計畫工作協調模式，建立整體計畫組織作業與流程。再經由國內交通管理系統及使用者需求調查，及過去從事交通管理系統規劃設計的經驗累積，對國內交通管理系統技術現況加以瞭解；蒐集國外先進國家發展交通管理系統技術的實例、過程、經驗及成效，探討交通管理系統應用技術以及未來發展趨勢，進行交通管理系統及中心之管理協調與行政組織架構分析，研擬可行之實施規劃架構。

經過上述三個並行的研究工作要項後，得到的工作成果資料再作為國內外交通管理系統的差異比較，檢討國內交通管理系統及技術發展的關鍵問題。於研究中期進行產、官、學代表座談會，由與會者對先進交通管理系統進行意見交換，探討整體規劃構想和共識，作為後續國內先進交通管理系統的整合方案規劃之基礎，接著進行規劃國內交通管理雛型系統建構工作項目。

圖1-1  研究計畫之工作流程圖

待上述工作完成後，可進行先進交通管理系統之雛型系統建構，以及針對國內現有交通管理系統建立交通管理系統及中心雛型設計，研擬先進交通管理系統之短、中、長期計畫及推動方案。最後修正先期規劃及分析內容，提出研究結論與建議。