第六章  先進交通管理系統之短、中、長期發展策略計畫

6.1	美國ITS發展策略計畫	262

6.1.1	美國ITS概念性發展架構	263

6.1.2	美國ITS有關ATMS發展里程與服務功能	263

6.2	國內先進交通管理系統之發展策略先期規劃	267

6.2.1	先進交通管理系統之發展里程方案	268

6.2.2	先進交通管理系統之應用技術、功能或服務發展時程	281

圖6-1  美國ITS多重階層架構概念示意圖	264

圖6-2  國內ATMS多重階層架構概念示意圖	270

圖6-3  ATMS資訊發佈功能與行車路線導引建構的關係模式示意圖	272

表6. 1  美國ITS發展的一般性評估時程表	265

表6. 2  美國ITS對ATMS開發預定里程碑之目標	266

表6. 3  美國ITS對ATMS使用者服務功能之時程表	267

表6. 4  國內ATMS之應用技術、功能或服務發展等級	273

表6. 5  國內ATMS之短、中、長期發展策略方案里程表	279

表6. 6  國內ATMS之應用技術、功能或服務發展時程	282

第六章  先進交通管理系統之短、中、長期發展策略計畫

藉由瞭解美國智慧型運輸系統(以下簡稱ITS)研擬出來的發展策略計畫(Strategy Plan)，可以認識其推動方案之縝密與決心，確實是經過組織及人力投入的心血成果。本研究計畫將對美國ITS發展策略架構的概念做法及ITS對於ATMS之推動策略、服務功能有關係的部份提出說明，期能對國內未來推動先進交通管理系統之做法與時程有所幫助。

本章亦將針對國內先進交通管理系統發展策略與時程，以及其相關應用技術、功能或服務的發展時程，擬定推動方案做一詳細之探討說明。這部份成果期能對國內未來推動ATMS相關執行單位有所幫助。

# 6.1	美國ITS發展策略計畫

美國智慧型運輸系統(ITS)自從1992年開始藉著ISTEA(Intermodal Surface Transportation Efficiency Act of 1991)法案的通過，編列了預算及經費從事ITS的研發與建置之工作。在成功地推動ISTEA後，美國運輸部計畫擴大ITS的相關之研究推出下一代的ISTEA。針對公路安全、經濟重建以及提升國際競爭力的NEXTEA(National Economic Crossroads Transportation Efficiency Act)因而誕生。NEXTEA原本在1997年10月接替將要完成的6年ISTEA計畫，但適逢美參眾二院為達成預算平衡而擱置，直到1998年春季通過修正之NEXTEA(或稱BESTEA)並於同年6月9日由柯林頓總統簽字生效並命名為TEA21。此法案將大幅提高ITS的經費12億8仟2佰萬美元使用於今後6年內之主要40餘項的重點計畫，並明確指出ITS科技將領導下一世紀的交通建設。美國ITS也將任務與分工明確的定義在ITS整體邏輯架構概念層圖內，本節將分為ITS概念性發展架構及ITS有關ATMS開發里程與服務功能概述兩部份說明。

# 6.1.1	美國ITS概念性發展架構

圖6-1表示ITS多重階層架構概念圖，圓形表示人員、組織或功能等元素(Element)，方形表示外部實體(Entity)。ITS的使用者服務是從使用者需求的認定，再接著實作發展而得出的結果，而使用者需求必須要從交通運輸及通訊傳輸所提供的元素得到滿足。為了要落實架構上整體規劃的建置推動，因此要有最底層的公私部門合作關係所提供的元素做為ITS功能推動及分工合作的發展關係，這個層次的元素組合起來將可提供使用者服務需求，以及滿足ITS的建置目標。

基本上ITS概念性發展架構是要提供一個體制給互有運作關係的各個階層內的元素，幫助使用者服務的推動，在標準的制定、運作的效率及合作的模式等方面更能得到實質的進展。

# 6.1.2	美國ITS有關ATMS發展里程與服務功能

美國智慧型運輸系統自1992年ISTEA法案通過後，即開始付諸行動展開了ITS推展及開發里程，其短程階段為5年(止於1997年)，中程階段為10年(止於2002年)，長程階段為20年(止於2012年)。在短、中、長期間均已從系統的著眼訂定了明確的目標方針，此主要立基於技術的可行性、市場的接受能力及民間組織的解決方案等，這些最終都將變成為推動ITS的重要源動力。整個時程目標首先需要定位出相關的服務需求：

## 一、	提供低廉的價位產品，確實得到改進交通運輸的良好利益。

## 二、	儘量降低技術的風險成本。

## 三、	儘早形成一個基礎架構，以更有利加強未來時程內的建設。

針對上述的觀點，ITS提出了發展建構一般性的評估時程表，如表6.1所示。

圖6-1  美國ITS多重階層架構概念示意圖

(資料來源：ITS-America, ITS Architecture/Mission Definition，1997年1月)

表6. 1  美國ITS發展的一般性評估時程表

| 種類 | 短期(5年內) | 中期(5～10年) | 長期(10～20年) |
| --- | --- | --- | --- |
| 運輸推動 - 基礎建設 - 車輛 | 高速公路 公車、卡車 | 重要幹道 高級車(如BMW, BENZ, Cadillac, ….) | 一般街道 汽車 |
| 功能 - 資訊 - 控制 | 一致式(Uniform) 警示/服務系統 | 個人式(Personalized) 部份自動化 | 完全協調(Fully Coordinated) 完全自動化 |
| 整合 - 系統 - 區域範圍 | 個別子系統 地方管轄單位(州、郡) | 整合性子系統 區域性範圍(州際) | 全國相互連網性(Interoperability) 廣域範圍 |

(資料來源：ITS-America, ITS Architecture/Mission Definition，1997年1月)

如上表所列，發展包括：

- 實質上，應該從具有高度價位意義的營業車輛及大眾運輸車輛開始推展，然後再轉移方向到較低價位的私人汽車上，如此將使得未來的服務費用較低廉。

- 從道路層級來考量發展方向，應該從旅次最頻繁的道路優先發展，其次是運量較少的次級街道及鄉鎮道路。

- 滿足使用者的期望，使得ITS服務將變得更成熟。資訊服務可以從一致性的廣播內容(每個人得到同樣的資訊)發展到個人交談式的服務(用戶接收適當訊息以滿足特殊需要)，進而推展到系統廣域統合服務。此外，新的技術不斷增進，學術機關的研究成果提出了更多的解決方案，使用者因此也會從這些資訊獲得更多滿意的服務，而且有更多的運作控制導向能夠賦予系統的自動化執行。全自動化的系統觀念展望未來必將能夠為使用者所能理解與接受。

- 整合層級需要是漸進式的發展方式，剛開始都是以各自不同的產品建置在一個需要有所限制的基礎上，接著再整合其它系統或產品，擴充到服務更為寬廣的區域範圍。

本報告在2.1.1美國先進交通管理系統管理一節內曾有介紹說明ITS計畫中對ATMS開發預定里程碑之目標，現在將該段說明內容整理成一列表方式，以利從交通控制與管理為主要考量，區分出每個階段時期的重點方向，如下表6.2所示。

表6. 2  美國ITS對ATMS開發預定里程碑之目標

| 運作功能 | 短期 (1992～1996年) | 中期 (1997～2002年) | 長期 (2003～2012年) |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通監視與控制 | - 在15個都市之運輸走廊內設置，並在3個都市與都市間之運輸走廊設置 - 大眾運輸系統之監視 | - 設置全功能交通管理中心 - 區域式之即時調適交通運輸控制，並讓大眾運輸優先 －在50個都市地區的重要運輸走廊 －在25個主要之都市與都市間運輸走廊 | - 區域性之全功能系統以管理各類地面交通運輸為主 - 全國性的目標為在大都市地區及重要之市郊建立運輸走廊 |
| 事件管理 | - 在10個都市地區建立快速處理系統 - 在3個都市地區內建立快速偵知系統 | - 在150個都市地區建立快速處理系統 - 在25個都市地區內建立快速偵知系統 |  |
| 通訊方式 | - 以單向方式用於交通資訊 - 以雙向方式用於路口之控制及監視 | - 以單向方式用於兩地旅行時間資訊傳輸 |  |

(資料來源：ITS-America, ITS Architecture/Mission Definition，1997年1月)

除了ATMS開發預定里程碑之目標外，ITS亦提供了有關於ATMS使用者服務功能之時刻表，以便定義清楚在交通運輸及旅遊管理上，相關的服務功能從開發者、營運者、維護者及使用者等分別不同的層級，著眼訂定出此具有推展ATMS服務功能意義的時程表，如下表6.3所示。

表6. 3  美國ITS對ATMS使用者服務功能之時程表

| 使用者之服務功能 | 都市 | 城際 | 鄉村 | 短期 (5年內) | 中期 (5～10年) | 長期 (10～20年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通控制 |  |  |  |  |  |  |
| 事件管理 |  |  |  |  |  |  |
| 行車路線導引 |  |  |  |  |  |  |
| 旅行先期規劃資訊 |  |  |  |  |  |  |
| 大眾運輸管理 |  |  |  |  |  |  |
| 緊急救援管理 - 緊急通報及個人安全 - 緊急救援車管理 |   |   |   |   |   |  |

：	表示需要提供此地區範圍這項服務功能

：	具有基礎型態的服務功能

：	具有部份完整建置的服務功能

：	具有完整建置的服務功能

(資料來源：ITS-America, ITS Architecture/Mission Definition，1997年1月)

# 6.2	國內先進交通管理系統之發展策略先期規劃

由於國內目前仍然未有智慧型運輸系統之短、中、長期發展策略計畫，亦無相關的先進交通管理系統的發展策略擬定，而先進交通管理系統的健全發展為智慧型運輸系統發展的基礎與核心。本計畫實為國內先進交通管理系統的首次先導研究計畫，於計畫進行中經過各項重要的工作探討程序，瞭解國內發展先進交通管理系統之先後承繼策略的重要性，在此初步擬定出國內先進交通管理系統之短、中、長期發展策略規劃，以利後續相關單位在制定策略時有所依循及參考。

評估國內的先進交通管理系統發展時程，首先必須考量時程階段不可分割的過長。台灣地理環境不似歐美國家幅員遼闊，交通運輸的管理規劃不宜將時間延展太久，短程階段可為5年內(止於2003年)，中程階段可為5至10年(止於2008年)，長程階段可為10至15年(止於2013年)，日後可再依據實際發展狀況做彈性調整。

本節內容將分為先進交通管理系統之發展里程方案及先進交通管理系統之應用技術功能或服務發展時程兩部份說明。

# 6.2.1	先進交通管理系統之發展里程方案

國內有關ITS發展中，扮演方向指標功能之政策性宣示，較具代表性者如下；

## 一、	行政院第十四次科技顧問會議

決議優先辦理先進大眾運輸系統(APTS)、先進旅行者資訊系統(ATIS)及先進交通管理系統(ATMS)，列為短、中期發展之子系統，至於商用車隊營運(CVO)及先進車輛控制與安全系統(AVCSS)，則列為長期發展之子系統。

## 二、	運輸政策白皮書

有關運輸科技發展重點為：

### (一)	系統研發

應用通訊與資訊之科技研發智慧型運輸系統。

### (二)	發展項目

優先發展先進大眾運輸系統(APTS)、先進旅行者資訊系統(ATIS)及先進交通管理系統(ATMS)。

### (三)	發展步驟

以研發示範、測試評估及推廣應用三階段漸進方式進行。

## 三、	促進大眾運輸發展方案

根據民國84年8月行政院頒佈的「促進大眾運輸發展方案」，在其發展大眾運輸方向與策略中，其具體措施主要為實施公車優先通行措施及建立大眾運輸轉乘車資訊電腦查詢系統與先進大眾運輸系統。

## 四、	成立亞太營運中心

在交通方面主要是建立包括電信、海運及空運中心之交通營運中心，除中央主管機關之政策宣示外，相關學術機構亦進行有關ITS之測試與模擬，如逢甲大學結合衛星定位技術、地理資訊系統及無線電傳輸設備所開發之「及時性載具GIS導航及派遣管制系統」；淡江大學張堂賢教授的ADVANCE-F系統；清華大學動力機械所從事自動車輛控制之研究等；另外，台北市政府目前正進積極進行規劃ITS之示範計畫案，如南港經貿園區2001年之ATMS與ATIS之展示及信義計畫區ITS展示等。

經由對本計畫內各階段工作成果之探討，提出適用於國內先進交通管理系統策略推動之發展架構。此一國內ATMS多重階層架構(如圖6-2所示)，主要仍是提供一個體制給互有運作關係的三個主要階層－通訊傳輸、交通運輸及ATMS公私部門關係等有實質的介面呼應作用。

圖6-2  國內ATMS多重階層架構概念示意圖

在通訊傳輸階層內每一個方形實體(Entity)表示現行或未來幾年可行的系統技術或服務，但是系統技術日新月益進步得很快，在此階層架構內僅能表示現況的服務技術。在交通運輸階層內每一個圓形元素表示功能或系統，交通管理、大眾運輸管理、公車管理、停車管理及緊急救援管理等均是本計畫針對國內先進交通管理系統的規劃管理對象，再藉由規劃及推動方案的實施，以能夠滿足使用者的需求為首要目標。

先進交通管理系統最終的目標在於提供用路人旅行時間縮短，達到旅行安全與順暢的目的，因此為了要將使用者的需求落實在良好的使用者服務上，必須將最底層的公私部門合作關係所列出的項目做為國內ATMS功能推動及分工合作的基礎，以滿足先進交通管理系統的建置目標。而交通運輸階層也提供了ATMS公私部門在面臨相關於交通與運輸的問題上，需要解決的規劃與推動的思考方向。

ATMS公私部門關係實為推動發展策略的重要依據，主要分為中央政府、地方政府、學術/研究/顧問、民間機構及一般大眾五個實體。實體間有明確的運作關係存在，各實體內的元素將各司其功能與職責，有助於國內先進交通管理系統的推動，在運作的效率及合作的模式能夠得到良好的幫助。

未來在推動先進交通管理系統各項建置時，必須政府相關單位、民間機構及學術/研究/顧問單位建立良好合作溝通協調模式，以確實達到系統建構的完善目標。在此可以舉例ATMS資訊發佈功能與行車路線導引建構關係模式以圖示說明其合作互動方式，如圖6-3所示。唯有各級政府交通管理資源的整合應用、整體規劃及產官學界的分工合作，才是能否落實策略計畫推動的重要關鍵。

圖6-3  ATMS資訊發佈功能與行車路線導引建構的關係模式示意圖

現就國內先進交通管理系統之短、中、長期發展策略之里程，提出適切的方案說明。此發展策略計畫亦將著重於國內現況實際上在推動先進交通管理系統上所面臨較嚴重的問題，所需要急迫性的突破現有的一些制度與限制，至少在短程階段即是如此作法，以期規劃下階段性的工作有所承接及展望。

## 一、	短期(5年內)

### (一)	中央政府該做之事

#### 1.	制定先進交通管理系統之細部發展策略計畫，訂定詳細實行步驟及各單位分工配合事項。

#### 2.	修改交通與通訊相關法令，取得法源，以利交通管理系統建構時，無論在組織編制及系統發展方面，各單位均可有所依循。

#### 3.	建立交通預算審查制度，以便各級政府建構交通管理系統時，可依其提出之規劃設計提供補助預算支援建設。

#### 4.	指導地方政府從交通需求及組織編制著眼，輔導其開發系統。

#### 5.	結合產、官、學共識將先進交通管理系統之應用技術、功能或服務，依其實際優先需求訂出發展等級順序，例如可訂出如下表6.4所示。等級D為陽春版，適合一般的鄉鎮地區發展；等級C為基本版，適合一般的城市發展；等級B為進階版，適合高(快)速公路及都會區發展；等級A為豪華版，適合高(快)速公路及已具高度交通運輸規模的城市發展。表內黑體字表示每一等級所增加的技術、功能或服務之項目。亦可選擇某項技術、功能或服務使用於某個地區的發展需求，例如鄉鎮地區亦可選擇發展緊急救援管理服務該地區範圍。

表6. 4  國內ATMS之應用技術、功能或服務發展等級

| 內容 等級 | 應用技術、功能或服務 |
| --- | --- |
| A | 交通號誌控制、交通偵測設備(車輛偵測器、閉路電視)、資訊可變標誌、事件管理、匝道儀控、自動車輛定位、緊急救援管理、旅行先期規劃資訊、停車管理、行車路線導引、自動車輛辨識、動態交通量指派 |
| B | 交通號誌控制、交通偵測設備(車輛偵測器、閉路電視)、資訊可變標誌、事件管理、匝道儀控、自動車輛定位、緊急救援管理、旅行先期規劃資訊、停車管理 |
| C | 交通號誌控制、交通偵測設備(車輛偵測器、閉路電視)、資訊可變標誌、事件管理 |
| D | 交通號誌控制、交通偵測設備(車輛偵測器) |

#### 6.	健全高(快)速公路交控系統，依其功能需求發展等級建構其系統。

#### 7.	由政府主導結合產、官、學研訂系統整合性之系統架構及通訊協定標準及有關ATMS相關設備之設置規範。

#### 8.	成立都會區層級交通委員會或管理組織，並加強交通專業人才培訓，以解決都會區交通問題。

#### 9.	規劃北部大台北都會區交通管理中心及建構與經營方式，若採由民間投資建構方式進行，可採行未來資訊服務提供(ISP)給該民間投資業者經營，而交通管理中心之營運管理仍由政府單位負責較適合。

### (二)	地方(縣市)政府該做之事

#### 1.	依其交通管理功能需求等級編列預算。

#### 2.	預算可依交通審查制度向中央申請相關計畫補助，如無法短期自籌經費應考慮採行民間投資方式(BOT，OT，BOO，BT等)建構系統。

#### 3.	依其交通管理功能需求等級，開始建置新建或建全原有交通控制或其它交通管理系統等交通專責機構，並包括交通控制及管理專業人員之延攬與培訓。

### (三)	學術/研究/顧問該做之事

#### 1.	成立民間ITS相關組織，結合產、官、學界推動先進交通管理系統相關基礎研究計畫(如加強交通分析方法論、O-D的估計、動態交通指派等研究)及技術發展。

#### 2.	結合政府主導之整合單位進行系統架構及協定標準(含資訊交換格式及方式)之研討及訂定。

#### 3.	針對交通管理、制度及技術方面知識，提供給相關政府單位及產業界之適合訓練計畫。

#### 4.	參與相關系統之評估、規劃、設計工作。

### (四)	民間機構該做之事

#### 1.	引進國外技術，開發新的功能系統與產品。

#### 2.	協助政府主導之整合單位訂定系統架構及標準。

#### 3.	參與各項交通控制及管理系統之投資及建置的開發計畫。

## 二、	中期(5～10年)

### (一)	中央政府該做之事

#### 1.	檢視當時相關法令是否合宜，必要時可依實際需求修法取得法源。

#### 2.	繼續審查及指導地方政府，依其所需輔導開發系統。

#### 3.	視當時交通環境及技術功能需求，可提昇中央政府管轄之交通管理系統(如高速公路交控系統)功能等級，例如從原來B級提昇到A級，並且此階段部份系統之間應該已可進行資訊交換運作。

#### 4.	設計及發包建構北部大台北都會區交通管理中心。

### (二)	地方政府該做之事

#### 1.	繼續加強其短期內未完成或未執行的發展策略計畫。

#### 2.	視當時交通環境及技術功能需求，可提昇縣市政府管轄之交通管理系統功能等級，例如從原來C級提昇到B級，並且此階段已可和其它不同系統單位中心進行資訊交換運作。

#### 3.	持續檢視轄區內各鄉鎮之交通管理系統基礎建設是否需要加強，若需要則以短期發展策略方式推動。

### (三)	學術/研究/顧問該做之事

#### 1.	檢視及評估短期階段內各系統單位執行發展策略的成效，提供給政策單位做為後續運作之參考及修正。

#### 2.	繼續推動先進交通管理系統相關研究計畫及技術發展。

#### 3.	繼續參與相關系統之評估、規劃、設計工作。

### (四)	民間機構該做的事

#### 1.	繼續引進與開發新的技術及功能的系統與產品。

#### 2.	整合與交通管理系統相關的研究計畫及技術發展之成果，並結合交通管理系統運作。

#### 3.	繼續參與各項交通控制及管理系統之投資、建置及營運的開發計畫，若此時期中央政府採行民間投資方式建構北部大台北都會區交通管理中心，則民間機構可採取相關投資方式辦理計畫之推動。

## 三、	長期(10～15年)

### (一)	中央政府該做之事

#### 1.	建置完成北部大台北都會區交通管理中心及其通訊架構，統合台北大都會區交控系統與重要大眾運輸系統的整合管理。

#### 2.	開始營運監督，並評估其效益，做為本系統及後續其它都會區建構先進交通管理系統的參考指標。

#### 3.	由政府主導推動開始建構國內其它都會區的先進交通管理系統及中心，並規劃採用何種方式建構及經營。

#### 4.	進一步主導整合與其它智慧型運輸系統相關的計畫成果，如電子自動收費系統。

### (二)	地方政府該做之事

#### 1.	繼續加強短、中期內未完成或未執行的發展策略計畫。

#### 2.	繼續補強中期發展策略在功能技術、服務管理及資訊交換的基礎建設。

#### 3.	配合北部大台北都會區交通管理中心的建立，該區域範圍內的各系統單位應積極參與協調管理運作作業，以執行策略整合之管理運作。

### (三)	學術/研究/顧問該做之事

#### 1.	檢視及評估中期階段各系統單位執行發展策略的成效，提供給政策單位做為後續運作之修正參考。

#### 2.	繼續推動先進交通管理系統相關研究計畫及技術發展。

#### 3.	繼續參與相關系統之評估、規劃、設計工作。

### (四)	民間機構該做之事

#### 1.	繼續提昇國內先進交通管理系統的技術及產品的能力，以期提供使用者良好的服務品質。

#### 2.	繼續參與國內其它交通管理系統及交通管理中心之投資、建置及營運開發計畫。

#### 3.	由於都會區交通管理中心的成立，所蒐集的交通資訊可經政府交由民間機構成立資訊服務提供業(ISP)經營，該業者需要針對一般大眾的市場需求，利用不同媒介提供交通資訊服務。

由以上短、中、長期發展策略之方案說明可彙整成一個各單位推動國內ATMS之發展方案里程表，如表6.5所示，此表可提供相關策略方案的先後次序之檢核及階段時程之依據。

表6. 5  國內ATMS之短、中、長期發展策略方案里程表

| 相關單位 | 國內ATMS發展策略方案 | 短期 (5年內) | 中期 (5～10年) | 長期 (10～15年) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央政府 | 1. 制定先進交通管理系統之細部發展策略計畫 2. 修改交通與通訊相關法令，取得法源 3. 建立交通預算審查制度，提供補助預算支援建設 4. 指導地方政府從交通需求及組織編制著眼 5. 結合產官學界共識將ATMS之應用技術、功能或服務，依其實際需求訂出發展等級順序 6. 健全高(快)速公路交控系統，依其功能需求發展等級建構其系統 7. 由政府主導結合產官學界研訂系統整合性之系統架構及通訊協定標準及有關ATMS相關設備之設置規範 8. 成立都會區層級交通委員會或管理組織 9. 規劃北部大台北都會區交通管理中心及採用何種方式建構與經營 10. 部份交通控制或交通管理系統可進行資訊交換運作 11.設計及發包建構北部大台北都會交通管理中心 12.建置完成北部大台北都會區交通管理中心及其通訊架構 13.開始營運監督，並評估其效益，做為本系統及後續系統建構參考指標 14.推動建構其它都會區的先進交通管理系統及中心 15.主導整合與其它智慧型運輸系統相關的計畫 |          |        |          |

表6.5  國內ATMS之短、中、長期發展策略方案里程表(續)

| 相關單位 | 國內ATMS發展策略方案 | 短期 (5年內) | 中期 (5～10年) | 長期 (10～15年) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地方政府 (各縣市政府) | 1. 依其交通管理功能需求等級編列預算 2. 依交通審查制度向中央政府請求申請相關計畫補助，或採行民間投資方式 3. 依其交通管理功能需求等級，建構或健全交控系統及交管系統，並且包括交通控制與管理專業人員延攬與培訓 4. 部份交通控制或交通管理系統可進行資訊交換運作 5. 檢視及推動轄區內各鄉鎮之交通管理系統的基礎建設 6. 配合北部大台北都會區交通管理中心的建立，該區域內之系統單位應參與協調管理作業 |     |       |        |
| 學術/研究/顧問 | 1. 成立民間ITS相關組織，推動相關基礎研究計畫 2. 推動ATMS相關研究計畫及技術發展 3. 結合政府主導之整合單位進行系統及協定標準之訂定 4. 提供交通管理、制度及技術之知識與訓練給相關政府單位及產業界 5. 參與相關系統之評估、規劃、設計工作 6. 檢視及評估前一發展時程階段的成果，作為政策單位之參考及修正 |      |     |     |
| 民間機構 | 1. 引進國外技術，開發新的功能系統與產品 2. 協助政府主導之整合單位訂定系統介面及協定標準 3. 參與各項交通控制及管理系統之投資及建置開發計畫 4. 整合與交通管理系統相關的研究計畫及技術發展之成果 5. 參與北部大台北都會區交通管理中心之投資及建置 6. 成立交通資訊服務(ISP)之經營服務，利用不同媒介提供交通資訊 |    |     |      |

# 6.2.2	先進交通管理系統之應用技術、功能或服務發展時程

由表6.4先進交通管理系統之應用技術、功能或服務發展等級表，可獲得在短、中、長期發展策略下各交控系統及相關交通管理系統所需要使用到的技術、功能或服務。為了要使得發展策略的規劃更加完善，並且中央政府及地方政府各交通管理系統在推動實施時都有所依循，提出一個國內先進交通管理系統之應用技術、功能或服務的時程推動方案，確實有助於技術發展落實於系統建構之上。

針對交通管理及控制在不同地區有不同的應用技術、功能或服務的提供，本計畫以國內都會、城市、鄉鎮之不同地區服務特性所需要的技術與功能，初擬列出ATMS之應用技術、功能或服務之發展時程，如表6.6所示。此為本研究計畫提出之建議方案，未來仍需視國內技術的階段性發展成熟度而做適度的修正。

表6. 6  國內ATMS之應用技術、功能或服務發展時程

| 應用技術、功能或服務 | 都會 | 城市 | 鄉鎮 | 短期 (5年內) | 中期 (5～10年) | 長期 (10～15年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通號誌控制 |  |  |  |  |  |  |
| 車輛偵測器 |  |  |  |  |  |  |
| 閉路電視 |  |  |  |  |  |  |
| 資訊可變標誌 |  |  |  |  |  |  |
| 事件管理 |  |  |  |  |  |  |
| 匝道儀控 |  |  |  |  |  |  |
| 自動車輛定位 |  |  |  |  |  |  |
| 自動車輛辨識 |  |  |  |  |  |  |
| 緊急救援管理 |  |  |  |  |  |  |
| 旅行先期規劃資訊 |  |  |  |  |  |  |
| 停車管理 |  |  |  |  |  |  |
| 行車路線導引 |  |  |  |  |  |  |
| 動態交通量指派 |  |  |  |  |  |  |

：	表示需要提供此地區範圍這項技術、功能或服務

：	具有基礎型態的應用技術、功能或服務

：	具有部份完整建置的應用技術、功能或服務

：	具有完整建置的應用技術、功能或服務