表5.1  中山高租售方案綜合評析表

| 方案 | 主要效益 | 面臨問題 | 因應對策 | 綜合評析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案一： 高速公路資產標售 | 1.獲得龐大標售金額，加速推動其他工程 2.政府不必負擔中山高維護管理，減少財政人事負擔。 3.降低行政管制程度，增加經營管理彈性。 4.減少費率調整限制，提高成本反應程度。 | 1.違反土地徵收公平及現行法令規定。 2.整體社會福利未必提昇。 3.高公局面臨組織調整。 4.平行道路之修建受限。 5.服務區交流道開發，衍生交通負荷。 6.交通管理策略無法貫徹。 7.高速公路系統費率將無法統一。 8.肇事違規事件之民間經營權與政府執法權分際混淆。 | 1.無法克服。 2.無法克服。 3.修改組織（條例）及訂定資遣條例。 4.於契約中訂定限建範圍及道路等級。 5.於契約中訂定開發範圍。 6.於契約中訂定賠償方式。 7.中山高具獨佔性，審核費率宜審慎。 8.委請公路警察執法，並訂定事故處理標準程序。 | 不具可行性。 因違反土地徵收公平及法令規定，且在經濟面及執行面，仍存有多項問題。 |
| 方案二： 高速公路股權標售(證券化) | 1.吸引民間資金。 2.改變經營體質。 3.具有推動民營化或維持國營之有利地位。 | 1.高公局人事精簡及組織調整問題。 2.資產負債之歸屬難釐清。 3.國道基金運作體制遭受破壞。 | 1.修改組織（條例）及訂定資遣條例。 2.委由專業機構進行評估研究。 3.整合國道基金與高速公路公司。 | 具可行性。 建議委由專業機構進行評估研究 |
| 方案三： 公路維護業務委託民營 | 免除行政法令限制，避免多次獨立發包之資源浪費。 | 1.公路維護工程，監督管理不易。 2.工程規模不一，廠商資格訂定不易。 3.工程規模擴增，影響中小型廠商參與機會。 | 1.先擬訂維護擴建計畫，及工程施工標準，俾供遵循。 2.廠商資格宜以較高標準訂定。 3.依政府採購法以共同投標方式，增加中小型廠商參與機會。 | 具可行性。 建議高公局考慮以分區、分段或分類方式委託民間維護高速公路。 |

表5.1  中山高租售方案綜合評析表（續）

| 方案 | 主要效益 | 面臨問題 | 因應對策 | 綜合評析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案四： 高架拓寬工程特許民間興建與營運 | - 減輕政府財政負擔，加速拓寬工程之推動。 - 減少費率調整限制，提高成本反應程度。 - 避免資產標售民營所衍生之問題。 (1)無市場獨占問題，社會福利可提昇。 (2)無沿線開發問題，管制較容易。 (3)無交通管理策略無法貫徹問題。 (4)無高公局組織調整問題。 (5)無交通事故責任歸屬難以釐清問題。 | - 平面改為高架之變更設計問題。 2.平行道路修建受限制。 3.處理肇事事件之民間經營權與政府執法權分際混淆。 | - 進行變更設計，研析其可行性。 - 於契約中訂定限建範圍及道路等級。 - 委請公路警察執法，並訂定事故處理標準程序。 | 具可行性。 建議高公局研議高架拓寬工程BOT之可行性。 |
| 方案五： 收費業務委託民營 | 1.政府減少收費管理成本負擔。 2.提高收費技術，減少繳費延滯。 3.減少免費通行，增加收費公平性。 | - 通行費收入稽核困難。 2.交通管理策略致通行費短收。 3.收費方式變更，犧牲用路人權益。 | 1.佈設高精度車輛偵測器，以交通量估測收入。 2.於契約中訂定賠償方式。 3.要求民間研提變更收費方式計畫送核後，方可進行。 | 具可行性。 建議高公局研析以BOT方式委託民間建置與營運電子自動收費系統之可行性。 |

表5.1  中山高租售方案綜合評析表（續）

| 方案 | 主要效益 | 面臨問題 | 因應對策 | 綜合評析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案六： 服務區委外開發 | 1.政府不必負擔服務區維護管理成本。 2.增加政府權利金收入。 3.增加服務區內提供服務之多樣性。 | 1.額外吸引之交通量，將增加公路負荷。 2.因土地使用限制，無法多目標使用。 3.高公局需有人力與經費配合辦理。 | 1.先期規劃時宜妥為規劃開發內容與規模。 2.依獎參條例放寬區域土地使用管制。 3.增加或調整高公局編制。 | 具可行性。 建議在不影響主線交通下，可考慮擇選某一服務區先行試辦。 |
| 方案七： 交流道委外聯合開發 | 1.增加政府權利金收入。 2.增加交流道服務之多樣性 | 1.額外吸引之交通量，將增加高速公路及鄰近道路交通負荷。 2.因土地使用限制，無法多目標使用。 3.高公局需有人力與經費配合辦理。 | 1.先期規劃時宜妥為規劃開發內容與規模。 2.依獎參條例放寬土地使用分區管制。 3.增加高公局編制。 | 具可行性。 建議在不影響交通原則下，考慮擇選一交流道試辦委外設置客貨運轉運中心。 |
| 方案八： 加油站業務委託民營 | 1.增加政府權利金收入，提供用路人加油服務。 | 無。 | ─ | 具可行性。 建議高公局依目前執行方式繼續辦理。 |
| 方案九： 沿線土地開放業者埋設管線 | 1.增加政府權利金收入。 | 1.埋設管線造成公路維護、擴建困難。 2.管線埋設之開放與管理不易。 3.高公局需有人力與經費配合辦理。 | 1.妥為選擇埋設地點。 2.擬妥開放管線埋設方式與收費辦法。 3.增加或調整高公局編制。 | 具可行性。 建議高公局開放民間埋設管線。 |