# 附錄二  美國南加州SR-91快速車道BOT案例簡介

本文介紹美國南加州SR-91快速車道BOT之案例，首先敘述其計畫背景，說明其法源依據及合約概要；次而簡述該快速車道之位置、經費、收費設施與策略等計畫要項；最後彙整分析本計畫之特色。茲分述如下：

### 一、計畫背景

近年來加州政府受限於預算不足，多項交通基礎建設無法如期順利推動，直至1989年加州議會通過AB680法案（Assembly Bill 680, AB680），建立示範性民間參與公路建設法源後，才為交通建設推動建立新的契機。

根據AB680法案，加州運輸部（Caltrans）得引進民間資金推動四項基礎建設示範計畫，且示範計畫得有融資、設計、建造、營運收費之特許權，惟該特許條件仍須符合加州環保法規及加州運輸部之設計與建造標準。經由計畫評選程序，加州運輸部於1990年9月選出包括加州民營運輸公司（California Private Transportation Company, CPTC)所提之「SR-91快速車道計畫」在內之四項基礎建設示範計畫。

加州91號公路（SR-91）為連接洛杉磯市中心與鄰近Riverside County之主要公路，長期以來交通尖峰時段之壅塞情形一直存在，加州運輸部希望藉由CPTC所提之「SR-91快速車道計畫」，推動SR-91交通改善工程，經過細部協商後，加州運輸部於1990年12月31日與CPTC簽訂特許合約。依據該合約，CPTC取得SR-91快速車道之興建權與完工後為期35年之營運權。

SR-91快速車道工程於1993年7月27日破土動工，並於1995年12月27日完工通車。

### 二、計畫簡介

SR-91快速車道興建於SR-91公路（雙向八車道）的中央分隔帶上，連接Riverside  County西區與Orange County中區（SR-91公路中最為壅塞之路段）；道路全長10英哩，為雙向四車道（各方向各兩車道），除兩端點外沿線並無進出匝道。在用地取得方面，公有地以租賃方式取得，而私有地則以協議價購取得。總建造經費約為一億二仟六佰萬美元。

在收費設施方面，SR-91快速車道全面採行電子式自動收費，並無傳統人工收費設施（部分原因為SR-91之中央分隔帶無法提供足夠之空間以構建傳統收費亭），故所有通行車輛必須加裝車上感應單元（Transponder），當車輛通過裝置於道路上方之感應器時，收費系統依據當時之收費標準（如圖A1）進行自動扣款。而目前採用之FasTrak電子自動收費系統，亦可同時用於I-15, SR-241, SR73等公路及 Carquinez 橋。

圖A1  變動式通行費告示板

在收費標準方面，由於SR-91快速車道不允許大型車輛進入，故採單一車種之收費標準；又本系統融入依交通狀況差別定價之概念，收取變動通行費。然而依據調查結果顯示，民眾期望有特定之費率表作參考，以彈性調整其旅運時間及路線，故本收費系統雖可完全依造交通實況動態收費，惟目前並未實際實施。目前之作法乃依據過去交通狀況統計資料，訂定不同時段之差別費率表（如圖A2），期能配合一般交通狀況變化採取差別定價，同時滿足使用者決策需求。

為鼓勵高乘載車輛（HOV），SR-91快速車道特許合約中亦考量高乘載車輛優惠措施，規定通車營運前兩年，對於乘載三人以上（HOV-3+，含三人）之小客車須給予免通行費之優待；而目前為營運之第四年，CPTC對高乘載車輛仍有半價優惠措施。

圖A2  通行費率表—以東行為例

### 三、計畫特色

1.創意獨特，財源獨立

SR-91快速車道源自民間投資創意，其所需經費一億二仟六佰萬美元全部由民間自行籌措（包括自有資金二仟六佰萬美元、14年期公司債六仟五佰萬美元、24年期長期貸款三仟五佰萬美元）。而開始營運六個月即達到損益平衡；營運第三年（1998）收入（2012萬美元）即超過營運費用（869萬美元）及當年攤提之固定成本（1112萬美元）總和，顯示本計畫之財務狀況良好。

2.平行道路，無虞獨占

SR-91快速車道兩旁即為平行免收費高速公路（原SR-91），用路人可自由選擇使用一般高速公路或付費之SR-91快速車道，不致產生市場獨占、影響人民權益之爭議。

3.市場機能，充分發揮

CPTC可依行銷策略自行研定費率，充分發揮自由市場機制。又特許合約中規定，計畫之內部報酬率須在17%以下，超過17%之部分盈餘除用於償還計畫債務外，均須繳給加州政府，故在充分發揮市場機能外，亦同時顧及大眾權益。

4.電子收費，壅塞定價

SR-91快速車道採用FasTrak電子自動收費系統，該系統每車道每小時可處理2500車次，且可辨識車輛之速度上限超過每小時100英哩，均能優於加州政府所訂定之系統標準要求。

SR-91快速車道為全美第一條完全實施壅塞定價之道路，目前尖峰時段最高收費$3.5元，離峰時段最低收費$0.75元；乘坐三人以上之車輛半價優待。而採用壅塞定價可影響使用者之旅運決策，達成設施使用之效率性，並使「使用者付費」之公平理念得以落實。

5.交通管理與執法外包

CPTC將公路維護業務外包予加州交通局；取締違規業務外包予加州高速公路警察局，州政府可因此而增加收益。對於無車上單元而使用收費車道者，採用自動照相告發，處以100至300美元之罰金；而非高乘載車輛行駛高乘載車道，乃以人工檢查，處以271至813美元之罰金。對於滯繳違規罰款者，加州政府立法授權CPTC得吊銷滯付罰款車輛之車籍登記。另外，CPTC亦提供事件監控與即時拖吊服務，以確保快速車道之行車安全與順暢。

6.積極行銷，顧客至上

CPTC經常在鄰近購物中心調查用路人偏好，以決定通行費率與行銷方式；並創立會員制（91Express Club）對加入之會員按月收取固定之費用，且給予較低廉之通行費率，藉以優惠經常使用該快速車道之用路人。

7.觀念推廣，漸獲認同

根據調查顯示，在財務考量下，「以收費道路提高道路容量」之理念已獲得多數用路人之贊同；而用路人對於「擁塞定價」與「民間經營收費道路」之認同程度亦有增加之趨勢。

8.成功案例，屢獲褒獎

SR-91快速車道為一成功之民營化案例，CPTC在工程創意與財務經營上獲得諸多獎項，包括：

- Toll Innovation Award, International Bridge, Tunnel and Turnpike Association

- Excellence in Highway Design, Federal Highway Administration

- Distinguished Innovative Project, National Council of Public/Private Partnerships

- Innovative Project Award, Institute of Transportation Engineers

- Innovative Highway Finance Award, Federal Highway Administration

- Excellence in Transportation Award, California DOT

- Deal of the Year, Institutional Investor Magazine

- 10 Most Creative Deals, Infrastructure Finance Magazine

- Innovations in American Government Award, Ford Foundation, Harvard University