附錄二  美國、加拿大公路維護業務委外經驗

一、加拿大British Columbia省

加拿大British Columbia省之公路維護業務委外經驗始於1988年，其公路運輸部（ministry of Transportation and Highways）與二十家民營公司簽訂一項為期三年，總金額達七億五千六百萬加幣之公路維護業務委託民間經營合約。惟該合約中規定，民營公司需提供2500個相同薪資的工作機會給原公部門員工，且民營公司必須購買或承租原公部門之機具設備及辦公處所。這種作法使得British Columbia省之委外合約失去引進民間企業經營彈性與活力之精神，因此並不算是真正的民營化。1993年British Columbia省政府執行一項民營化檢討計畫，該計畫發現民營化後公路維護成本並未減少，分析其可能原因有二：一為民營公司需以相同之薪資雇用原公部門2500位員工，使民營公司對成本之投入無法掌控；二為原由公部門辦理公路維護業務時，其總成本因員工之薪資成本係隱藏於政府預算內而被低估，因此有可能民營化後公路維護業務之總成本反而增加。

一、美國Massachusetts州

美國麻州之公路維護業務委外經驗始於1992年10月，麻州州政府推動一項為期一年之示範性計畫，該計畫選擇位於麻州東部的Essex County為對象，將其全部之公路維護業務（all normal highway maintenance）委由一家民營公司經營，並指派政府部門人員監督合約之執行。該示範計畫成功地為Essex County節省達440萬美元之公路維護經費，並且提高了公路維護工作之效率與品質，據估計，此工作效率與品質提升所帶來之價值超過200萬美元。

麻州有了示範計畫之成功經驗後，於1993年便將位於麻州東部地區之第四、五養護區之公路維護業務委託民營，該計畫共分七個合約執行，經公開競標後由民間部門取得四項合約，其餘三項合約則由原州政府之公路維護業務單位取得。該計畫之執行為州政府節省達780萬美元之公路維護經費，並估計因服務品質與服務水準提升所帶來之價值超過1,002萬美元。

麻州州政府之所以能成功將公路維護業務委託民間經營，其主要之關鍵因素有下列三項：

1.州長大力支持與推動將公路維護業務經由公開招標方式委外之政策。

2.經由管理階層與勞工階層間之相互學習與合作，成功地提升原公部門之作業效率與品質，使其足以與民間企業相互競爭並贏得合約。

3.民間有足夠的意願與能力參與公路維護計畫之競標。

二、美國Virginia州

美國維州之公路休息區（rest area）委託民間維護及經營已行之多年，其廠商之評選方式最初是以最低標方式決標，但以此決標方式所評決出之得標廠商並無法提供令人滿意的服務，於是州政府便決定改採最有利標方式（標價並非唯一之評決標準）評選廠商，並發現以此方式所評決出之得標廠商，可以較低之營運成本來提供較高水準之服務，不僅節省政府之經費支出，亦同時能提供滿足用路人需求之服務。

1995年，維州通過了一項鼓勵民間參與之法案— Public-Private Transportation Act，該法案鼓勵政府與民間合作、設計、興建、經營及養護道路建設。於是維州州政府便於1996年經由公開招標方式，與Virginia Maintenance Service（VMS）公司簽訂一份州際公路維護業務之合約，合約內容為VMS公司接受維州政府委託維護長達數百英里長之州際公路（包括I-95公路101英里、I-81及I-177公路150英里），時間為期五年半，總金額達一億三千一百六十萬美元。該計畫為一議訂總價之統包計畫，因此VMS公司需完全自行承擔經費估算錯誤、氣候等風險因素所可能造成之虧損。

依據Virginia’s Department of Transportation (VDOT) 的評估，此合約預計可為維州節省達二千二百萬美元之公路維護經費。而VMS公司的表現亦相當令人滿意，民眾對於該公司所提供的服務相當信任並給予不錯的評價。至於原公部門人員之處理問題方面，州政府係將這些員工轉移至郡道路的維護工作，並未因VMS公司的合約而大量裁減原公部門之員工，因此人員之處置問題亦獲得圓滿解決。

三、美國Texas州

1988年，由德州州政府贊助之Texas Transportation Institute（TTI）提出一份研究報告指出，如將德州之公路維護業務委外經營，預計公路維護經費之支出可減少約三分之一。根據此項研究結果，德州州議會遂要求The Texas Department of Transportation (TxDOT) 必須將25％之道路維護業務委託民間，並達成至少節省10％成本之目標。1990年，TxDOT完成將27.2％之道路維護業務委外經營，並節省超過一千萬美元之公路維護經費。之後，州議會逐年提高TxDOT需將公路維護業務委外經營之百分比，從1991年之30％至1995年之50％。至1996年，TxDOT已達成州議會之要求，成功地將52.1％之公路維護業務委外經營。

四、美國Indianapolis市

美國Indianapolis市從其道路維護業務委外之經驗發現，不論是民間企業或是政府部門，開放競爭（自由化）比民營化更能降低成本與提高服務品質。

1992年，Indianapolis市提出一項包含十條街廓的道路維護委外計畫。為了使公部門能與民間站在相同立場共同競爭，市政府要求其道路維護部門必須估算出道路維護工作之總成本、縮減工作人力及車輛，市長並應勞工人員之要求將50％之管理人員解雇或調職。

市政府之道路維護部門經過徹底之組織改造與轉型後，以低於原道路維護成本25％之價格（一噸柏油之鋪面301-407美元）贏得合約，同時生產力亦提升了68％，由原來每天只能完成3.1車道英里（lane miles）提升至5.2車道英里。自從Indianapolis市之道路維護業務委外政策執行以來，市政府之道路維護部門共競得了80％的道路維護業務委外合約。由此可知，Indianapolis市之道路維護業務委外所引進之競爭機制與環境，使得市政府之道路維護部門成功地完成組織再造，並有效提升經營績效。

五、美國Washington州

美國華州由於受到法律限制，而一直無法將其公路維護業務委外經營，直至1998年由州議員提出House Bill 2892法案，才授權Washington State Department of Transportation (WSDOT) 可將公路維護業務委託民間辦理。惟該法案於1998年會期並未如期通過，預計排入1999年之會期再議。

茲將House Bill 2892法案的主要精神與內容說明如下：

1.突破法律限制，授權WSDOT可將公路維護業務委外。

2.效法麻州及Indianapolis市之經驗，推動公、私部門一起競標，希望藉由競爭的環境與壓力，促使公部門進行組織重整與再造，以提高其生產力與競爭力，俾能與民間共同競爭。為營造公平的公、私部門競爭環境，House Bill 2892法案中明確規範有公路維護之各項成本項目以供公、私部門共同遵循。

3.要求WSDOT必須編製年報送交州議會交通委員會，以公開過去一年之公路維護業務委外辦理情形。

4.要求WSDOT執行一項為期三年的公路維護業務委外計畫。根據Dye Management顧問公司的研究結果，此委外計畫的辦理重點有以下四點

(1)應選擇兩處不同氣候、地理位置、交通環境之區域辦理公路維護業務委外，並再找兩處具相同特性但由公部門負責公路維護業務之區域，以利對照與比較公路維護業務委外與由公部門自行辦理之差異與成效。

(2)以議訂總價包含全部公路維護工作之統包方式進行招標，並為提高廠商投標意願，計畫規模應為至少每年一百萬美元以上。

(3)成立獨立機構負責研擬最低可接受之服務水準，並同時負責合約執行之監督工作，及承包廠商履約績效與服務水準之評估。

(4)衡量與估算所選四區域之實際維護業務成本及公部門員工之勞工成本。