第六章  結論與建議

自八十六年度起由中央及地方政府編列預算推動辦理之偏遠路線營運虧損補貼計畫，已為台灣地區大眾運輸補貼制度之建立跨出了重要的第一步。然而，由於此一補貼計畫於台灣地區係屬首創，相關之行政與技術作業尚不完備，加以八十六年度之作業時程相當急迫，以致不論是主管機關或業者在辦理補貼計畫作業上，均面臨執行上之困難與問題。

本研究經由對相關主管機關與業者之訪談，並實際訪查受補貼路線之運作情形，對於現存各項問題與缺失加以彙整，並已針對各項問題研提初步之改善建議或尚待進一步研究規劃之課題，相關建議可作為未來修訂補貼辦法﹝或作業規定）及檢討作業方式之參考依據。

6.1 結論

1.基於偏遠地區大眾運輸基本民行需求之維持，服務路(航)線之營運虧損補貼計畫確有存在之必要。

2.由於「大眾運輸補貼辦法」未能如期完成立法，故為利補貼計畫之推動，八十六年度大眾運輸補貼計畫乃由中央交通部路政司先行訂頒「交通部八十六年度補助省市政府執行補貼偏遠路線營運虧損作業要點」作為暫行辦法，並由省(市)政府配合訂定相關作業補充規定及管理要點以為實施之依據。

3.八十六年度大眾運輸補貼計畫係由中央與地方政府共同編列預算辦理，補貼總金額高達十一億餘元，補貼對象與執行地區分類如下：

(1)公路汽車客運業：台灣省政府(補貼業者32家；路線692條)、金門縣政府(補貼業者1家；路線27條)。

(2)市區汽車客運業：台北市政府(補貼業者10家)、台南市政府(補貼業者1家；路線12條)。

(3)船舶運送業(客運部分)：金門縣政府(補貼業者1家；航線2條)。

4.八十六年度大眾運輸補貼計畫實施後，對於偏遠及離島地區基本民行大眾運輸服務確有初步之改善：

(1)補貼計畫之實施減緩業者因成本上漲所面臨之票價調漲壓力，如：台灣省公共汽車商業同業公會聯合會即取消原擬提出之台灣省所屬公路汽車客運業之票價調整建議案。

(2)部分偏遠及離島路(航)線因虧損嚴重，業者原已無意願繼續經營，惟經由本次補貼計畫之營運虧損補貼，使此些路(航)線得以繼續維持，落實政府提供偏遠及離島地區基本民行大眾運輸服務之既定政策。

(3)補貼計畫實施使台汽公司釋出之虧損路線得以順利由民營業者接駛，不致影響民眾行的權益。而台汽公司組織變革計畫亦得以順利推動。

(4)藉由補貼計畫之實施，部分主管機關(如：台灣省政府交通處、公路局)配合訂定補貼計畫之管理與查核規定，據以作為補貼計畫管理、查核與經費核撥之依據，此對於業者落實補貼計畫執行、提升服務品質皆有所助益。

(5)對於補貼計畫所得之補貼款項，部分業者將其用於購置新車、改善車輛及場站營運設備(施) 等，亦有助於服務品質之提昇。

5.經由本研究對八十六年度補貼計畫參與主管機關、業者之訪談及受補貼路線之實地訪查，初步彙整現存各項問題與缺失如下：

(1)「偏遠路線」難以明確定義；併行服務與平行、重覆路線之認定處理亦不明確，形成補貼計畫審核作業上之困擾。

(2)補貼計畫作業要點及相關作業補充規定之設計多以公路汽車客運業為對象，市區汽車客運業及船舶運送業之營運特性未能充分反映，亦形成執行上之困擾。

(3)公司過去整體營運虧損者得列為優先補貼對象之規定，係對於經營成效良好業者之懲罰，恐將形成劣幣逐良幣之現象，不利於業者經營效率之提昇。

(4)各地區、各路線營運條件互異，一體適用於同一補貼門檻標準或同一車公里成本值並非適當。

(5)因補貼計畫實施倉促，業者及部分地方政府對於補貼規定及作業程序未能及時瞭解，補貼計畫之執行仍有諸多缺失；另部分地方政府未能配合編列預算，致補貼之美意未能普及各地區，其中又以市區公車、離島交通船之補貼申請較為困難。

(6)多數主管機關未能配合及時成立補貼審議委員會；承辦單位人力嚴重不足，難以負荷補貼審核及查核等繁重業務，影響補貼作業之進度與品質。

(7)台汽公司釋出路線列為最優先補貼對象，惟其中部分路線並無續駛必要，部分路線之行經區域亦有待檢討，已形成補貼資源之浪費。

(8)每車公里合理虧損之計算公式，牽涉合理成本與合理營收資料之認定，此兩項資料之產生與審核目前均存在技術上之困難。

(9)由業者85年度營運資料可知，部分路線過去有未依規定任意增減班、停駛或與其他路線併班之現象，此有待主管機關積極查核處理，特別是目前已接受政府補貼之路線。

(10)由於補貼作業在班次數之認定上係以許可證之登記為準，因此主管機關面臨業者申請變更許可證登記班次數時，甚難判定業者係為爭取補貼或係因應實際需求。

(11)補貼預算移作業者服務評鑑績效之獎勵金，此與補貼之原意是否相符或應如何具體規範，應再斟酌。

(12)主管機關對於業者補貼款項之運用情形多未加以規範，故補貼款項各業者之用途不一，多數業者並未將其運用於相關營運設備或經營體質之改善上，受補貼路線營運設備之改善亦屬有限，實扭曲政府補貼之原意。

6.2 建議

1.補貼計畫有助於偏遠及離島地區大眾運輸服務路(航)線之維持，亦能改善業者財務狀況與服務品質，確有推動之必要。

部分偏遠及離島地區大眾運輸服務路(航)線，因業者虧損嚴重無意願繼續經營而即將中斷，幸賴本次補貼計畫實施方能繼續維持。而由於過去業者多屬虧損經營，對於車輛、設備之更新投資較無能力與意願，配合此次補貼計畫之實施，除改善財務困境外，部分業者亦已規劃將部分補貼款優先運用於車輛、設備之汰舊換新或員工薪資之調整，並配合主管機關規定加強旅客服務措施及服務品質之改善。故基於偏遠及離島地區大眾運輸服務路(航)線之維持，並期改善業者財務狀況與服務品質，補貼計畫之實施確有其必要性。

2.針對八十六年度補貼計畫執行之各項問題與缺失，本研究初步研提各項改善建議如下：

(1)建議依據公路汽車客運業、市區汽車客運業及船舶運送業個別之營運特性，進一步訂定「偏遠路線」之審核標準，以作為補貼計畫執行之依據。另對於大眾運輸併行服務與平行、重覆路線之認定，宜於補貼辦法或相關作業規定中予以明確定義、規範，以避免作業執行時衍生爭議及造成補貼資源浪費或重覆投入之情形。

(2)建議於現行作業要點或未來頒布之「大眾運輸補貼辦法」中，另行訂定市區汽車客運業及船舶運送業之補貼路線門檻值、補貼優先順序、補貼申請及作業程序等規定，俾能符合該二業別之營運特性需要。

(3)基於「促進大眾運輸發展方案」維持偏遠地區服務路線基本民行需求之理念，營運虧損補貼仍應以個別路線之實際營運狀況為考量依據，而非以公司整體虧損情形為衡量基準。因此，此一以公司整體虧損情形作為優先補貼之建議原則，建議予以刪除。

(4)補貼條件門檻值之訂定確有必要，惟考量部分路線特殊之營運需要，仍宜賦予補貼審議委員會運作上之彈性，以符實際需要。統一會計科目與路線別成本計算制度亦應早日推動實施，俾能反映各路線營運成本之差異，以落實路線補貼之精神。

(5)配合補貼計畫之推動實施，建議由中央統籌舉辦補貼講習會，邀請地方主管機關及相關業者與會，以瞭解補貼計畫之必要性、實際內涵與申請、審核等相關事項內容，並利地方主管機關之配合推動辦理。

(6)依據補貼計畫實施規定及作業需要，主管機關應速成立「補貼審議委員會」辦理補貼審議事宜。另建議增加主管機關人力編制，或適度委由公正、客觀之專業團體協助主管機關辦理各項補貼作業事宜，以提高補貼之作業效率與品質。

(7)建議台汽釋出路線宜先經路線審議委員會審核其需要性及合理性後，再以招標方式（以補貼額為競標對象）由民營業者接駛，如此方有助於補貼財源之有效運用。

(8)建議早日實施統一會計科目與路線別成本計算制度，以便產生確實之路線合理營運成本，以反映路線之營運成本差異。另營運收入資料之透明化，則有賴電子售票機之普遍裝設，以及營收登錄與稽核制度之落實。

(9)業者任意減班、停駛或併班等違法情形，有賴主管機關積極查核與消費者之配合糾舉，除依規定予以懲處外，未來建議於路線審議或服務評鑑中加以適度反映。而對於受補貼路線之減班、停駛或併班等情形，建議除取消該路線受補貼之資格外，並可考慮免除該路線下一年度之申請補貼權利，業者若累犯數次則可考慮免除其下一年度之申請補貼權利，以為懲誡。

(10)為便於補貼計畫之審議與執行，建議應建立完善之路線班次審議制度，以使班次之調整與認定有合理依循法則。至於路線班次審議制度之執行，建議可透過路線審議委員會審核其調整之需要性與合理性。

(11)補貼與評鑑係屬不同政策，其適用對象與評選準則均不相同，二者間之整合建議應進一步妥善規劃。

(12)建議修改補貼辦法（草案）或相關作業要點內容，強制業者於補貼計畫中明列補貼款項之運用計畫，並須經補貼審議委員會審核通過。而對於審核通過之補貼款項運用計畫，主管機關應建立查核制度，掌控業者補貼款項之支用狀況，相關執行情形除作為扣款、下一期補貼經費核發之依據外，並作為下一年度業者申請補貼計畫時之審核參考依據。

3.基於依法行政之必要，補貼計畫之執行應速回歸「大眾運輸補貼辦法」，以為遵循之依據。而就補貼辦法中之相關細部規範，宜視執行情形加以評估修正。

4.配合補貼計畫之推動實施，為利補貼計畫執行與補貼資源之有效運用，並能有效提昇業者之經營效率與服務品質，建議由中央邀集學者專家、省（市）主管機關共組輔導團隊，協助業者推動補貼與其他大眾運輸相關事宜之改善工作，以利業界之健全發展。

5.對於補貼計畫之實施成效方面，由於補貼計畫之實施時間尚短，相關業者營運續效之資料仍不充分，故尚難針對營運續效部分客觀地比較分析與歸納結論。惟未來配合補貼計畫之持續施行，建議相關單位能長期、有計畫地蒐集與整理分析相關營運資料，以了解其影響關係，俾供作補貼政策評估之基礎。