第一章  緒論

1.1 研究緣起與目的

為評估行政院院頒「促進大眾運輸發展方案」中，由本所負責推動辦理各項措施之執行成效，並對部份執行成效良好之示範性計畫及管理技術（如：大眾運輸優先通行措施等）加以推廣應用，本所特辦理「『促進大眾運輸發展方案』成效評估與技術推廣應用之研究」合作研究計畫案，其中由本所自行辦理項目之一為「八十六年度大眾運輸補貼制度之執行評估」。有鑑於「交通部八十六年度補助省市政府執行『補貼偏遠路線營運虧損』作業要點」執行已近一年，補貼之具體成效及補貼相關作業規範、執行與考核方式等確有必要加以評估檢討，進而研提後續補貼計畫之細部作業規範，俾供未來「大眾運輸補貼辦法」執行之參考。

1.2 研究對象與範圍

本研究之對象為「促進大眾運輸發展方案」中所列之公路汽車客運業、市區汽車客運業及船舶運送業（客運部分，即俗稱之離島交通船）等三業別。研究範圍為八十六年度辦理補貼作業之各業別主管機關（如：交通部、台灣省政府、台北市政府及福建省政府等）及各地方主管機關所轄之部分受補貼業者（因受補貼業者家數甚多，故以各業別抽樣調查方式辦理）。

1.3 研究內容

本研究之研究內容如下：

1.檢討現行補貼作業流程與內容，俾使補貼作業之執行更為合理、更具效率。

2.評估整體補貼作業及個別受補貼業者之執行成效，包含：路線數或班次數之增加情形、受補貼路線提供之運能（座位數或延車公里數）、服務人數（或延人公里數）、虧損補助額...等內容，以瞭解補貼政策之推動對民眾及業者所產生之影響，並配合修訂相關補貼法規及補貼作業內容。

3.評估補貼計畫執行對「現有服務路線」、「新闢服務路線」及「台汽釋出虧損路線之接駛」等各層面上所產生之影響，並配合修訂補貼計畫之執行方向。

4.評估補貼經費初編（政府編列之預算數額）、核定（主管機關核定補貼計畫時之初估數額）與實撥（補貼計畫執行後實際支付數額）間之差異，進而研擬補貼經費之運用方式與原則，俾使經費之運用更具效率。

5.分析省（市）、縣（市）主管機關及受補貼業者執行補貼計畫所採行之相關配合措施，以瞭解其配合中央補貼政策執行所做之努力，俾做為後續政策擬定與執行之參考。

6.蒐集相關主管機關、受補貼業者對補貼作業之建言，俾作為後續修訂之參考。

1.4 研究方法

本研究之研究方法如下：

1.訪談辦理補貼作業之相關主管機關。

a.洽取補貼作業相關法規、經費編列與執行情形等資料。

b.補貼作業內容及流程之檢討。

c.補貼績效之評估（主管業務部分）。

d.配合補貼計畫實施，主管機關採行之相關配合措施。

e.補貼作業相關建議事項。

2.訪談接受政府補貼之相關業者。

a.洽取補貼作業相關資料。

b.補貼申請作業流程之檢討。

c.受補貼路線補貼前後之績效評估。

d.配合補貼計畫實施，業者採行之相關配合措施。

e.補貼作業相關建議事項。

3.訪查業者受補貼路線之實際運作情形。

a.車站（碼頭）、售票口、月台及班車（船舶）內是否依規定張貼該路（航）線接受政府補貼之公告。

b.電子售票機之裝設及使用情形（針對公路及市區汽車客運業）。

c.受補貼車輛車況。（針對公路及市區汽車客運業）

d.車站（碼頭）、站牌班次時刻表之標示情形。

e.車輛發車（船舶開航）之準點性。

f.駕駛員之服務品質。

g.旅客申訴信箱、傳真設施之設置及申訴處理情形。

h.其他有關補貼作業執行之事項。

4.針對前三項課題進行分析，了解補貼作業執行情形與可能面臨之問題。

5.配合前項補貼作業執行情形與面臨問題，研提後續補貼作業執行規範建議。

1.5  研究流程

本研究之研究流程圖如下：

研究目標與內容確認

補貼作業相關法規、經費

及執行情形資料之蒐集

主管機關訪談

受補貼業者訪談

受補貼路線訪查

補貼作業執行面之檢討評估

補貼計畫相關問題之檢討分析

改善芻議研擬

結論與建議

圖1-1  研究流程圖