第三章  主管機關之執行檢討

3.1  路政司

3.1.1  辦理經過

依據院頒「促進大眾運輸發展方案」，交通部應於民國八十四年十二月三十一日前完成「大眾運輸補貼辦法」之訂定，以使補貼工作能順利推動。惟因補貼作業係國內首次實施，各界對補貼辦法之內容較難立即取得共識，因此「大眾運輸補貼辦法」之訂定在時程上稍有落後。為利八十六年度大眾運輸補貼作業之推動，交通部路政司遂於八十五年九月十一日先行以「交通部八十六年度補助省市政府執行補貼偏遠路線營運虧損作業要點」(詳附錄一)權代該「大眾運輸補貼辦法」，並於八十六年度編列預算七億二千五百萬元，函知各協辦之政府機關，著手辦理。

路政司頒佈之八十六年度作業要點，其內容如下：

一、為有效運用八十六年度預算經費補助省市政府執行「補貼偏遠路線營運虧損」，以期改善偏遠及離島地區民眾行之便利，特訂定本要點。

二、補貼之公共車船客運業對象如次：

(一)公路汽車客運業。

(二)市區汽車客運業。

(三)以客船經營固定航線於台灣與離島間或離島與其鄰近小島間之業者(簡稱公共船舶客運業)。

三、補貼原則：

(一)補貼公共車船客運業經營偏遠或服務性路線因運量不足所發生之營運虧損。

(二)補貼公共車船客運業經該主管機關核准之新闢服務路線。

(三)符合前二項補貼原則，並以公司整體營運產生虧損者，得列為優先補貼對象。

(四)合理虧損之認定應參考各該公司過去三年之營運資料並應經省市審議委員會審查。

四、中央與地方分擔經費比例原則：

(一)直轄市由中央補助三分之一，地方自籌三分之二。

(二)台灣省與福建省由中央補助二分之一，地方自籌二分之一。

五、相關行政府作業程序：

(一)省市政府申請本「補貼偏遠路線營運虧損」計畫之審核行政程序：

1.公共汽車客運業部份：

省、市公路主管機關受理業者所提出之補貼計畫申請（省縣轄市市區汽車客運業需先由所屬縣、市政府核轉），應先經所設審議委員會審查同意後，再統一彙整列冊（應備補貼計畫暨各級主管機關補貼金額分配數）提報交通部。

2.公共船舶客運業部份：

經省、市主管機關審議委員會審查同意後，由該主管機關（應備補貼計畫暨各級主管機關補貼金額分配數）提報交通部。

(二)省、市主管機關對於各補貼計畫，應於八十五年十月底前審核完成送部核定，俾統一分配省、市補助款。逾期計畫交通部得不予受理，所餘經費另案分配他用。

(三)省、市主管機關應依交通部核定之補貼計畫執行。開始執行時，得先申請分攤款之二分之一，並於年度終了前，在核定額度內照實際辦理情形，申請交通部核實撥補分攤款。

(四)省、市主管機關對於經交通部核定之補貼計畫，若有變更時，應先報經交通部同意後，始可變更執行。

(五)各補貼計畫於本年度終了前，若有需辦理預算保留者，省、市主管機關應於八十六年六月十五日前，敘明保留預算分配月份與額度，連同合約副本（二份）陳報交通部辦理。

六、本年度省、市政府對於是項補貼計畫之報行情形，將作為後續年度交通部核定補助計畫之參考。

七、其他有關本補貼計畫營運虧損及補貼審議等事項，由省、市主管機關依權責辦理。

案經台灣省政府交通處配合編列四億四千三百七十五萬元，台北市政府交通局編列二億元，福建省政府及金門縣政府編列四千五百萬元，台南市政府編列一千四百八十八萬元辦理。在作業要點及經費俱全的情況下，各級政府積極展開八十六年度之補貼作業。

3.1.2  檢討

由於「大眾運輸補貼辦法」未能及時完成研擬，並予法制化公告，因此，在欠缺可資遵行的補貼辦法之情況下，各級政府在補貼作業規定上，難免有參差不齊的現象，為明瞭其間之差異，特列如表3.1。

表3.1  八十六年度各級政府制定之大眾運輸補貼作業要點比較表

85.12.26

| 項 目 | 交 通 部 | 台 灣 省 交 通 處 | 福 建 省 政 府 | 台 北 市 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、適用範圍及適用對象 | 一、公路汽車客運業 。 二、市區汽車客運業 。 三、以客船經營固定航線於台灣與離島間或離島與其鄰近小島間之業者。 | 一、公路汽車客運業。 二、85年8月底仍續經營省、縣、鄉道。 三、84年度發生虧損。 四、新闢路線能於85年9月底前通車者。 | 一、公路法34條 公路汽車客運業 、市區汽車客運業 二、航業法第二條、船舶法第一條 以客船經營固定航線，排有固定班次之船舶運送業。 | 一、台北市聯營公車單位。 二、新闢路線指該路線至85年9月底前行駛未滿一年之路線。 |
| 二、服務性路線定義及受補貼條件 | 一、因經營偏遠或服務性路線，致因運量不足，而發生之營運虧損。 二、經主管機關核准之新闢服務路線。 三、公司過去三年整體營運發生虧損者，列為優先補貼對象。 | 申請補貼條件 （一）班次數：2班次以上30班次以下。 （二）每班次載客數：5人以上 （三）平均乘載率：每班次30%以下。 （四）無其他併行大眾運輸系統。 | 一、服務路線營運發生虧損之路（航）線。 二、業者至85年8月底仍繼續經營，且85年度發生虧損。 三、公共汽車路線申請補貼條件 （一）班次數：2班以上，50班以下/每日。 （二）每班次載客數 ：4人以上。 （三）無其他併行運輸服務。 四、公共船舶航線申請補貼條件 （一）班次數：每日2班次以上。 （二）每班次載客數 ：4人以上。 （三）無其他併行運輸服務。 | 一、發生虧損之路線。 二、補貼辦法 （一）班次數：6車次以上。 （二）每班次載客人數：5人次以上。 |
| 三、申請文件 |  | 一、補貼計畫書 （一）總說明（申請路線數、補貼總金額等）。 （二）補貼數額概算彙總表。 （三）營運補貼申請表。 （四）補貼優先順序得分表。 （五）路線別營運年報表、月報表。 （六）財務報表（民營業者） 1.資產負債表。 2.損益表。 3.現金流量表。 4.股東權益變動表。 5.主要財產目錄 。 公營業者：初編決算表書。 | 一、服務路線營運補貼申請書。 二、服務路線營運虧損補貼金額概算表。 三、補貼請款書。 四、前一年度營運年報表。 其中公營業者以營運會計報表為準，民營業者以會計師簽証報表為準。 | 一、補貼營運虧損計畫書： （一）服務路線營運虧損補貼金額概算表。 （二）補貼申請書。 （三）補貼金額運用計畫表。 （四）財務報表，民營業者前一年度： 1.資產負債表。 2.損益表。 3.現金流量表。 4.股東權益變動表。 公營業者：決算書。 |
| 四、申請流程與申請時程 | 省市公路主管機關 經審議委員會通過之補貼計畫書。 備齊補貼業者暨各主管機關補貼金額分配數、列冊。 10/31前報部。 | 業者備具補貼計畫書一式二十份。 於9/15日前向各監理所申請。 監理所於9/22前審理完畢。 公路局複審補貼審議委員會。 通過後公路局彙整並擬具補貼總計畫書（含各業者數額分配概況表）。 送交通處（10/20以前）。 10/31前報部。 核定後，與受補貼業簽定服務契約書。 | 業者備齊文件。 每年8月15日~9月15日，向該主管機關申請。 主管機關成立之補貼工作小組，於9月15日之後一週內，提交補貼審議委員會. 補貼審議委員會在10月15日前完成審議結果。 主管機關在10月底前提報交通部。 | 公車單位備齊文件十份。 每年10/11~10/18 ，向交通局申請。 交通局於10/22前 ，提交補貼審議委員。10/31前審議完畢，10/31前提報交通部。 交通部核定後，一 個月內與受補貼公車單位簽定服務契約書。 |
| 五、補貼優先順序 | 公司整體營運產生虧損者。 | 一、台汽公司路線經一再公告尚無人接營者,列為最優先補貼路線。 二、作業要點第八條得分最高者第二優先。 三、若得分相同，依東區、中南區、北區之優先順序。 四、若仍相同者，以業者本業經營發生虧損者優先。 五、申請金額＞補貼金額時，由審議委員會審議決定之。 |  | 一、經營台北市郊區、山區偏遠公車路線及聯營公車路線，其每車公里營收低於核定成本，且前一年度公司整體營運產生虧損者。 二、參加台北市聯營公車部份發生虧損者。 三、公車評鑑成績優良者，多補貼。 |
| 六、補貼計算公式 |  | 偏遠路線營運虧損補貼金額=每車公里合理虧損×班次數×路線里程×乘載率比值。 式中，每車公里合理虧損＝每車公里合理營運成本－每車公里實際營收。 乘載率比值＝實際乘載率/設定乘載率 實際乘載率＝總延人公里/總座位公里 延人公里＝PiKi 座位公里＝CiSi | 一、現有服務路（航）線營運虧損補貼金額＝該服務路（航）線每班次合理虧損金額×補貼期間該路（航）線行駛總班次數。 式中，每班次合理虧損＝每班次營運收入－每班次合理營運成本。 班次數： 起點終點站，或終點站起站各計算一班次 | 現有服務路線營運虧損補貼金額＝每車公里合理虧損×路線行駛里程式中，每車公里合理虧損＝每車公里合理營運成本－每車公里實際營收。 路線行駛里程＝行駛車次×路線里程數 |
| 七、撥款程序 | 省、市公路主管機關備齊： 補貼計畫執行結果。 申請補貼金額之受款憑証。 於12/31送交通部請求核撥7~12月補貼款。 於6/20申撥1~6月補貼款。 | 業者備齊： 執行結果。 路線營運報表。 補貼請款書。 申報補貼數額統計表一式四份 。 受款憑証。 報監理所公路局省交通處。 1/31前申報7~12月補貼金額。 6/10前申報1~5月補貼金額。 7/31前申報6月份補貼金額。 有扣款情事，先扣款再撥付。 | 業者備齊： 計畫執行結果。 受補貼路線前半年營運報表。 補貼請款書。 受款憑証。 於12/31申撥7~12月補貼金額，於6/20申撥1~6月補貼金額。 主管機關受理後，先審查業者是否有違約情事，若有，先扣款，再撥付餘額。 | 業者備齊： 計畫執行結果。 路線營運報表（含票証電腦化之營收報表）。 補貼請款書。 受款憑証。 於1/31申撥7~12月補貼金額，於6/10申撥1~6月補貼金額， 7/31申撥6月份補貼金額。 主管機關受理後先審查業者是否有違約情事；若有，先扣款，再撥付餘額。 |
| 八、補貼經費來源及分攤比例 | 一、直轄市： 中央1/3； 地方2/3。 二、台灣省、福建省： 中央1/2； 地方1/2。 | 中央：1/2； 省府：1/2。 | 一、中央政府補助1/2 ，地方政府自籌1/2。 二、地方政府自籌部份 ,省、縣政府分攤比例，由省、縣政府自行協調。 | 中央政府補助1/3；地方政府自籌2/3。 |
| 九、配合監督設施 |  |  |  | 受補貼公車單位，應於服務路線上之公車裝設電腦驗票機。 |
| 十、查核辦法 | 省、市政府補貼計畫之執行情形，作為後續年度交通部核定補助計畫之參考。 | 一、監理所每月查核一次；公路局每季查核一次；交通處不定期查核。 二、有違約即予扣款。 三、因故未能達成執行率80%者，下年度特別考量。 四、申報不實，除追回補貼款外，並對蓄意者依法追訴。 | 一、主管機關隨時派員考核執行情形。 二、如業者有違反扣款標準情事者，依該標準扣款。 三、因受扣款處份，以致執行率未達80%，對該業者下年度補貼申請核准與否要特別考量。 四、受補貼業者若申請不實，退回其補貼款。 | 一、主管機關得隨時派員考核執行情況。 二、如業者若有違反扣款標準者，依該標準扣款。 三、因受扣款處份，以致執行率未達80%者，列為下年度是否核准補貼之重要考量。 四、受補貼業者若申報不實，除追回補貼款外，並依法追訴之。 |
| 十一、預算 保留 | 省、市政府應於6/15前敘明保留預算分配月份與額度，連同合約副本（二份）報交通部。 | 六月份需辦理經費保留者，業者須於6/5前檢送合約副本（四份）並敘明保留預算分配預算與額度。 送監理所。 專人送交通部。 | 六月份需辦理經費保留部份，業者應於6/5前檢送。 預估補貼金額保留數送主管機關辦理。 | 六月份需辦理經費保留者，業者應於6/5前檢送： 預估補貼金額保留數； 合約副本三份。 送交通部辦理。 |
| 十二、其他 | 一、補貼計畫須先經補貼審議委員會審議再報交通部 。 二、補貼計畫如有變更。須經交通部同意，始可變更執行。 | 經交通部核定之計畫，若有變更時，應先經交通部同意後，始可變更執行。 | 經交通部核定之計畫，若有變更時，應先經交通部同意後，始可變更執行。 | 一、如有擅自變更計畫，者依服務契約書之規定刪減或終止核撥當期補貼款。 二、最近三年公車評鑑成績，列計5%的補貼款，再依排名、給分，再比例分配。 三、剩下的95%，依各公車單位提出之補貼金額等比例分配。 如果申請數＜總補貼數，則全額補貼。 *如果申請數＞總補貼數，則依公車單位之營收比例分配。 |

資料來源：本研究整理。

3.2  台灣省政府

3.2.1  交通處

3.2.1.1  補貼作業流程檢討

一、相關規定

台灣省交通處依據交通部85.9.11頒佈之「八十六年度補助省市政府執行『補貼偏遠路線營運虧損』作業要點」，於85.9.26訂定「台灣省政府交通處八十六年度補貼公路汽車客運偏遠路線營運虧損作業規定」(詳附錄二)作為全省公路汽車客運業申請補貼之依據；有關補貼路線之審議，則由路線審議委員會兼辦。另為使補貼績效落實在業者改善服務品質上，特訂定「台灣省八十六年度公路汽車客運偏遠路線營運虧損補貼計畫執行管理要點」(詳附錄三)，以督導考核業者補貼路線營運狀況。

二、檢討

1.由於交通部訂定之「作業要點」至九月才頒佈，以致交通處在訂定相關執行規定及申請補貼程序等前置作業上時間過短，對業者之宣導亦不夠，致使第一次辦理之補貼工作不甚理想。

2.由於時間倉促，無法成立補貼審議委員會，乃由路線審議委員會代為審議。惟長久之計，仍應成立正式之補貼審議委員會，使審議工作達到公平與公正之目標。

3.交通處將台汽釋出之服務性路線，列為優先補貼對象，以鼓勵民營業者接駛，維持原路線乘客行之需求，但可能會造成業者為爭取補貼金額，積極爭取台汽路線。如高雄客運公司接駛之高雄至台南與高雄至花蓮等長途路線，補貼金額高達1,200萬元及560萬元，是否有必要性，值得斟酌。

3.2.1.2  補貼績效自我評估

一、86年度補貼執行情形

86年度全省公路汽車客運業共有33家業者申請補貼780條路線，金額為11億9,813萬2,620元，經公路局路線審議委員會於85.10.19審議核定32家業者所申請補貼692條路線(核准率為86.2%)，總金額為8億6,609萬0,013元(核准率為72.3%)，平均每家公路客運業者補貼271萬元，平均每條路線補貼129萬元。經費來源則由中央與省負擔各半，為4億3,314萬7,242元，並分兩期由業者依各路線營運實績於核定補貼額度內申報補貼：

1.第一期(85.6-85.12)核准補貼金額為4億6,622萬0,494元，已於86.4撥付業者。

2.第二期(86.1-86.5)核准補貼金額為3億0,353萬0,082元，已於86.7撥付業者。

故86年度全省公路汽車客運業實際獲得之補貼金額為7億6,975萬0,577元，全年度補貼計畫執行率為88.9%。

二、補貼分配情形

1.以區域分：

A.如以核定之補貼路線數而言，以北部地區業者最多，共申請274條，核定238條，核定比率為86.9%。其次為南部地區，共申請160條，核定143條，核定比率為85.2%。最少為離島地區，僅澎湖縣車船處申請12條，核定8條，核定比率為66.7%。

B.如以核定之補貼金額而言，以南部地區業者最多，共申請補助3億52萬元，核定補貼2億4,172萬元，核定比率為80.4%。其次為北部地區，共申請補助3億5,183萬元，核定補貼2億3,964萬元，核定比率為68.1%。最少為離島地區，共申請補助2,663萬元，核定補貼852萬元，核定比率為32.0%。

C.如以平均每條路線補貼金額而言，以東部地區業者最多，平均每條路線補貼金額為189萬元；其次為南部地區，平均每條路線補貼金額為169萬元；最少為北部地區，平均每條路線補貼金額為101萬元。

2.以公民營業者分：

公營業者共申請161條，核定131條(占總核定路線數19.5%)，核定比率為81.4%。共申請補助2億8,627萬元，核定補貼1億8,053萬元(占總核定補貼20.8%)，核定比率為63.1%，，平均每條路線補貼金額為138萬元。民營業者則共申請619條，核定541條(占總核定路線數80.5%)，核定比率為87.4%。共申請補助9億1,186萬元，核定補貼6億8,557萬元(占總核定補貼79.2%)，核定比率為75.3%，平均每條路線補貼金額為127萬元。由此可知，不論是路線數或補貼金額，民營業者之核准比率均較公營業者高，但平均每條路線補貼金額則較公營低。

3.如以公司而言，則以台汽受補貼金額最高為1億5,047萬元(111條路線)；其次為新竹客運公司6,983萬元(88條路線)；最少為北部欣和客運公司47萬元(1條路線)。如以平均每條路線補貼金額觀之，則以首都客運公司最高，平均每條路線補貼金額為563萬元；其次為福和客運公司386萬元；最少為豐原客運公司40萬元。

有關86年度全省公路客運業補貼情形，詳如表3.2所示。

表3.2  86年度全省公路汽車客運業者補貼概況表

| 項 目 |  | 路線(條) |  |  |  | 補貼金額(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 申請數 | 核定數 | 比率 | 申請數 |  | 核定數 | 比率 |
| 按區域分 | 北部 | 274 | 238 | 86.9 | 351,830,056 |  | 239,640,017 | 68.1 |
|  | 中部 | 142 | 121 | 85.2 | 180,410,407 |  | 129,310,513 | 71.7 |
|  | 南部 | 160 | 143 | 89.4 | 300,518,794 |  | 241,716,889 | 80.4 |
|  | 東部 | 58 | 51 | 87.9 | 111,591,255 |  | 96,428,069 | 86.4 |
|  | 離島 | 12 | 8 | 66.7 | 26,631,589 |  | 8,521,510 | 32.0 |
|  | 台汽 | 134 | 111 | 82.8 | 227,150,519 |  | 150,473,015 | 66.2 |
| 按公民營分 | 公營 | 161 | 131 | 81.4 | 286,274,708 |  | 180,523,814 | 63.1 |
|  | 民營 | 619 | 541 | 87.4 | 911,857,912 |  | 685,566,199 | 75.2 |
| 合 計 |  | 780 | 672 | 86.2 | 1,198,132,620 |  | 866,090,013 | 72.3 |

註：A.北部地區業者包括台北、三重、首都、基隆、淡水、欣和、福和、指南、桃園、新竹、苗栗等客運公司；中部地區業者包括台中、巨業、豐原、彰化、員林、南投、東明等客運公司；南部地區業者包括台西、嘉義、新營、協成、台南、興南、高雄、屏東等客運公司及嘉義縣公車處；東部地區業者包括宜興、花蓮、鼎東等客運公司；離島地區僅澎湖縣車船處；台汽客運公司係指其行駛全省之公路客運路線(不包括國道客運路線)。

B.公營業者係指台汽客運公司、嘉義縣公車處、澎湖縣車船處，其餘業者均為民營。

資料來源：本研究整理。

3.2.1.3  對補貼作業之建議

為進一步瞭解台灣省政府交通處八十六年度辦理公路客運偏遠路線營運虧損補貼計畫之執行情形與具體建議，本研究特與省交通處主管人員進行訪談，訪談所得相關建議事項彙整如下：

1.及早訂定與實施「大眾運輸補貼辦法」，俾便有效規範補貼作業，以達公平與效率目標。

2.為便於計算業者真正合理之單位成本，應儘快訂定及推動「汽車客運業統一會計科目」及「汽車客運路線別成本計算制度」。

3.對於業者補貼金額之運用應有所規範，或限制部份比例應用於改善服務品質，俾便達到政府改善大眾運輸服務品質之補貼目標。

4.部分縣市政府因無編列補貼預算或遭議會刪除，以致無法補貼市區公車，且縣市政府並無訂定相關補貼辦法，以致審議時相當困難。建議交通部對於市區公車之補貼作業及其申請流程、審議方式應有所規範。

3.2.1.4 訪談結果評估

1.交通處在部頒「八十六年度補助省市政府執行『補貼偏遠路線營運虧損』作業要點」之前，即已參考本所研擬之「大眾運輸補貼辦法(草案)」，訂定「台灣省政府交通處八十六年度補貼公路汽車客運偏遠路線營運虧損作業規定」，作為台灣省推動補貼作業之依據，因此雖然部頒作業要點較晚，但整個作業並未因此而有所延滯，且因其作業規定係依據「大眾運輸補貼辦法(草案)」而訂定，因此未來實施「大眾運輸補貼辦法」時更能順利推動。

2.由於補貼前置作業過於短促，以致無法成立補貼審議委員會作客觀、周詳之審議，且受委託審議之路線審議委員會，其階層又設於公路局。因此，建議交通處應即早成立「補貼審議委員會」。

3.台汽釋出之路線，應先評估是否有繼續經營之必要或作必要之修正，再以招標方式(以補貼額為競標對象)，由民營業者接駛，才不致使補貼流於浮濫。

4.由於地方政府並無設置交通主管單位，因此建議交通處應主動輔導、協助地方政府辦理補貼作業。

3.2.2  台灣省政府交通處公路局

## 3.2.2.1  補貼作業之執行檢討

台灣省公路局八十六年度公路汽車客運偏遠路線營運虧損補貼計畫執行檢討報告如附錄四。

## 3.2.2.2  對補貼作業之相關建議

為進一步瞭解台灣省政府公路局八十六年度辦理公路客運偏遠路線營運虧損補貼計畫之執行情形與具體建議，本研究特與省公路局主管人員進行訪談，訪談所得相關建議事項彙整如下：

1.台汽釋出路線之承接與補貼情形，應屬補貼政策之績效之一。

2.公路局係由各地監理處、所彙送各客運公司之營運及補貼申請資料，惟目前監理處所多僅有一人承辦此案，人力明顯不足。

3.公路局審核業者彙送之補貼申請資料時，對於收入部分正確性之檢視，最為困難。

# 3.3  台北市政府交通局

## 3.3.1  補貼作業之執行檢討

台北市政府交通局係負責台北市各公車業者補貼申請與核發作業之主管機關，其作業要點補充規定詳附錄五。惟該機關並未針對八十六年度大眾運輸補貼辦法之執行結果進行評估。

## 3.3.2  對補貼作業之相關建議

為進一步瞭解台北市政府交通局八十六年度辦理市區公車偏遠路線營運虧損補貼計畫之執行情形與具體建議，本研究特與台北市政府交通局主管人員進行訪談，訪談所得相關建議事項彙整如下：

1.申請補貼路線之資料中，會計帳目如何檢核，是否應建立一套審核標準與方法。

2.八十七年度之補貼擬將5%之服務績效補貼提高為25%，以提昇服務品質。

3.補貼作業之時程過於緊湊，承辦人員之工作負荷過重。

4.補貼作業之執行績效如何評量，是主辦機關之關心重點。

5.由於公車路線之平行狀況甚多，因此，對於平行甚至重疊路線之補貼如何審查核發，應加以檢討。

6.市區公車每日班次數甚多，應不必訂定上限。

7.如何監控受補貼業者之補貼金額使用方式。

3.4台南市政府

## 3.4.1補貼作業之執行與檢討

依據地方自治精神，台南市市區公車業務屬台南市政府自治業務之一，其主管機關為建設局公用事業課。由於台南市市區公車之經營環境嚴重惡化，客源流失嚴重，致台南客運虧損日益嚴重。台南客運數次依公營公用事業監督條例第十三條規定向市政府申請補助，惟市政府因財源拮据，加以補助並無法源依據，故未能提供台南客運所需之協助，因此台南客運已提出請台南市政府將市區公車業務收回經營之要求。

由於台南市市區公車經營之困境，台南市政府於85年4月15日邀集相關單位於台南監理站召開「台南客運危機處理協調會」，會中承諾自八十六年度起編列預算以租車方式補助市區公車之經營。而後適逢行政院核頒「促進大眾運輸發展方案」，自八十六年度起推動為期五年之偏遠路線營運虧損補貼措施，故台南市政府補助台南客運經營市區公車之計畫乃一併納入院頒補貼計畫中實施。

依據「交通部八十六年度補助省市政府執行『補助偏遠路線營運虧損』作業要點」之規定，省縣轄市市區汽車客運業須先由所屬縣、市政府核轉省公路主管機關所設審議委員會審查同意後，再統一彙整列冊提報交通部核定，因此台南市市區公車之補助計畫係由台南市政府核轉省交通處公路局所設審議委員會先行審查同意後，再報請交通部核定。為辦理八十六年度市區公車之補貼作業，台南市政府參照台灣省政府交通處頒定之「台灣省交通處八十六年度補貼公路汽車客運偏遠路線營運虧損作業規定」訂定「台灣省台南市政府八十六年度補貼台南市市區公共汽車路線營運虧損作業規定（草案）」(詳附錄六)，因此市區公車補貼作業之運作機制與省府公路客運部分極為相近，僅在班次標準上放寬市區公車至四十八個班次。八十六年度台南客運計提出二十一條市區公車虧損路線之補貼申請，經同意補貼其中之十二條，總計補助金額為20,208,596元（交通部與台南市政府各半負擔）。

在補貼作業之管理方面，台南市政府因補貼作業係由建設局公共事業課承辦公車、航運相關業務同仁一人兼辦，在人力、經費限制之下，並無法參照省交通處之作法對市區公車營運虧損補貼計畫訂定執行管理要點，以做為受補貼業者遵循及主管機關督導考核之依據，因此對補貼作業並無法更有效地加以監督、考核，故對受補貼業者是否依約履行補貼義務較無強而有力之約束力。在本研究對台南客運所屬市區公車受補貼路線進行抽樣訪查時（選擇市公車12路、14路進行調查，訪查結果詳表4.67所示），台南客運所屬市區公車受補貼路線除依補貼班次數提供運輸服務外，並未對現有公車服務有配合改善之措施，因此部分站牌之行車時刻表未標示或標示不清、車輛上未標示接受政府補貼及公告民眾申訴及監督管道等，致補貼之權利、義務間缺乏對等之關係，相關缺失有待進一步加以改善。

## 3.4.2  對補貼作業之相關建議

為進一步瞭解台南市政府八十六年度辦理市區公車偏遠路線營運虧損補貼計畫之執行情形與具體建議，本研究特與台南市政府承辦人員進行訪談，訪談所得相關建議事項彙整如下：

1.八十六年度補貼作業之實施過於匆促，相關配合措施並未完備，致主管機關、業者之承辦人員無所適從、業務量難以負荷。

2.市區公車未能獲得省府應有之重視。

3.建議交通部召開相關補貼會議時，能邀請各縣、市政府參與。

4.因補貼設有班次數上限門檻值，致業者一再提出減班要求，主管機關應如何因應？

5.業者要求給予更多市區公車路線之營運虧損補貼，否則將停駛或請主管機關收回自營，應如何因應？