第二章  補貼緣起與作業規劃過程

2.1 補貼計畫緣起

近年來，台灣地區大眾運輸在面臨「外在經營環境惡化」及「內在營運環境艱困」雙重惡性循環之困境下，使得服務之質與量均無法滿足大眾需求，不但造成大眾運輸逐漸衰退，並使私人運具之持有與使用快速增加。因此，行政院於84年核頒實施「促進大眾運輸發展方案」，以五年為期，積極推動各項具體措施，期能改善大眾運輸之內部及外部環境，進而促其加速發展。其中，基於改善偏遠地區居民生活品質，以照顧民眾福祉的施政理念，主張政府應設法提供其基本民行需要的大眾運輸服務，因此，規劃納入大眾運輸補貼機制，針對公路汽車客運業、市區汽車客運業以及船舶運送客運業經營路線之營運虧損，給予適度的補貼，一方面期望能穩定現有路線之正常運作，另一方面則希望能因此有更多新闢路線之加入營運，以達服務偏遠地區民眾基本行的需要之目標。

理論上，政府採取大眾運輸補貼政策，係期望能同時達成以下之運輸、財務與社會福利目標：

1.運輸目標：

(1)提供民眾生活所需之基本移動性。

(2)穩定或降低票價，協助經濟及社會之安定。

(3)改善大眾運輸服務水準，增進運輸設備之營運效率。

(4)促進民眾對大眾運輸系統之利用，以有效解決都市運輸問題。

(5)配合都市發展，改善生活環境。

2.財務目標：

(1)補償大眾運輸系統之虧損，以維持繼續經營之能力。

(2)提高生產力，減輕成本負擔。

3.社會福利目標：

(1)補償大眾運輸業者所需負擔的社會責任。

(2)配合達成所得重分配。

(3)促進資源之較佳利用，使符合柏拉圖最適境界。

然而，亦有人基於以下之理由並不贊同大眾運輸補貼政策：

1.補貼將損害自由市場機能。

2.由於對業者之保障，可能導致業者缺乏謀求改善之動機，而使大眾運輸經營無效率。

3.由於大眾運輸之需求彈性低，低運價是否會吸引乘客，致產生運具移轉之效益，值得懷疑。

4.造成政府之財政壓力。

雖然如此，交通部在報院之「促進大眾運輸發展方案」中，仍主張有必要參酌國外實施大眾運輸補貼之成功經驗，研訂我國大眾運輸相關補貼法規，以配合大眾運輸發展之需要，並建立完整之補貼及評鑑制度，冀能落實發展大眾運輸政策。同時在該方案中，更列明以下具體之採行措施、實施要項、預期目標及時程與主（協）辦單位等實施計畫，以落實補貼政策之推動，如表2.1所示。

表2.1  大眾運輸補貼實施計畫

| 採行措施 | 實施要項 | 預期目標及時程 | 主(協)辦單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 補貼偏遠路線營運虧損 | (1)研訂「大眾運輸補貼辦法」，訂定營運補貼原則、方式、對象、項目、作業程序、經費來源及補貼之監督考核等。 (2)由政府編列預算辦理大眾運輸營運虧損補貼。 補貼對象： ‧離島地區業者。 ‧本島偏遠地區業者。 ‧本島一般地區服務路線。 中央與地方政府分擔補助比例： ‧直轄市由中央政府補助三分之一，地方政府補助三分之二。 ‧台灣省及福建省之補助由中央與地方政府平均分擔。 | 八十四年十二月卅一日前完成「大眾運輸補貼辦法」。 自八十六年度起 ，每年編列營運虧損補貼預算，辦理補貼事宜。 估計每年補貼金額約為新台幣一五‧七億元，其中補貼離島地區為０‧七億元，補貼本島地區為一五億元。 | 交通部 (台灣省政府) (台北市政府) (高雄市政府) (福建省政府) 台灣省政府 台北市政府 高雄市政府 福建省政府 (交通部) (財政部) |

資料來源：「促進大眾運輸發展方案」，行政院，民國84年8月23日。

2.2 大眾運輸補貼計畫實施概況

此一大眾運輸補貼計畫之實施對象含括公路汽車客運業、市區汽車客運業及提供客運運輸服務之船舶運送業（即離島交通船）等三業別。惟由於計畫中有關「大眾運輸補貼辦法」之研訂工作，無法如期於民國八十四年十二月三十一日完成，為使補貼工作能順利推動，乃由交通部路政司於八十五年九月十一日先行訂頒「交通部八十六年度補助省市政府執行補貼偏遠路線營運虧損作業要點」作為暫行辦法，並於八十六年度編列預算七億二千五百萬元，函知各主、協辦之省市政府，著手開始辦理。

惟由於此一補貼計畫係台灣地區首度實施，相關地方主管機關或因對補貼計畫之目的不甚了解而未能配合編列預算，或因財政困難或議會未能通過補貼款預算而無法配合編列預算等因素之影響，故八十六年度補貼計畫實施初期，公路汽車客運業部分僅台灣省政府、福建省政府（金門縣政府）配合編列補貼預算，市區汽車客運業部分僅台北市政府、台南市政府配合編列補貼預算，離島交通船部分僅福建省政府（金門縣政府）配合編列補貼預算，故仍有部分地區之業者未能接受政府之偏遠及離島地區之營運虧損補助，甚為可惜。