地方政府對省轄都會區大眾捷運系統

建設經費之財政負擔能力評析

交通部運輸研究所

民國八十六年十二月

交通部運輸研究所出版品摘要表

| 出版品名稱：地方政府對省轄都會區大眾捷運系統建設經費之財政負擔能力評析 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 國際標準書號（或叢刊號） |  |  |  | 政府出版品統一編號 009104860779 | 運輸研究所出版品編號 86-81-497 |  |
| 主辦單位：運輸經營管理組 主管：林繼國 計畫主持人：林繼國 研究人員：張茂修、邱裕鈞 聯絡電話：2349-6844 傳真號碼：25450431 |  |  |  |  |  | 研究期間 自86年8月 至86年9月 |
| 關鍵詞：大眾捷運系統、財政負擔能力 |  |  |  |  |  |  |
| 摘要： 在中央政府財政負荷限制下，實難獨力承擔台中、台南、桃園及新竹四都會區大眾捷運系統動輒千億之經費需求。因此，地方政府勢必須負擔部分建設經費。然在各地方政府財政狀況不一，各捷運系統經費需求不一而足之情況下，興建捷運對地方政府財政之影響與衝擊，實有必要加以評析，以作為中央政府擬定合理分擔比例與建設計畫之參考。鑑此，本研究蒐集各捷運系統之分年經費需求，及受益之八個縣市政府之財政支出狀況，在假設之四種各級政府分攤情境下，分別評析各縣市政府之財政負擔能力。研究結果發現，新竹縣、新竹市、台中市及台南市皆能負擔30％之捷運建設經費，台南縣能負擔10％，桃園縣能負擔6.67％，至於台中縣及南投縣則無法負擔。正由於各縣市政府之財政狀況不一，本研究建議中央政府對地方捷運建設之補助，宜擬定不同標準，且同一捷運系統不同縣市政府之負擔能力不同時，亦宜於財政上作特殊考量。此外，中央主管機關於地方捷運之建設與補助之先後次序上，除依其需求外，亦應再考量其財政負擔能力，以免嚴重影響地方財政之運作。 |  |  |  |  |  |  |
| 出版日期 | 頁數 | 工本費 | 本出版品取得方式 |  |  |  |
| 86年12月 | 32 |  | 凡屬機密或限閱性出版品均不對外公開。一般性出版品，公營、公益機關團體及學校可函洽本所免費贈閱；私人及私營機關團體可按工本費價購。 |  |  |  |
| 管制等級： □機密（□解密日期為 年 月 日， □主辦單位視情況辦理解密） □限閱（□解限日期為 年 月 日， □主辦單位視情況辦理解限） 一般 |  |  |  |  |  |  |
| 備註：本研究之結論與建議不代表交通部之意見。 |  |  |  |  |  |  |

PUBLICATION ABSTRACTS OF RESEARCH PROJECTS

INSTITUTE OF TRANSPORTATION

MINISTRY OF TRANSPORTATION AND COMMUNICATIONS

| TITLE: Evaluations on the Financial Affordability for Local Governments in Implementing MRT Construction Projects in Taiwan |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISBN(OR ISSN) | UNIFORM SERIAL CODE FOR GOVERNMENT PUBLICATIONS 009104860779 |  |  | IOT SERIAL NUMBER 86-81-497 |  |
| DIVISION: Transportation Operations and Management DIVISION CHIEF: Chi-kuo Lin PRINCIPAL INVESTIGATOR: Chi-kuo Lin PROJECT STAFF:Mao-hsiu Chang, Yu-chiun Chiou PHONE: 886-2-2349-6844 FAX: 886-2-2545-0431 |  |  |  | PROJECT PERIOD FROM: Aug. 1997 TO: Sept. 1997 |  |
| KEY WORDS: MRT Systems, Financial Affordability |  |  |  |  |  |
| ABSTRACT: The four provincial metropolises – Taichung, Tainan, Taoyuan and Hsinchu – have drafted their overall plannings for the construction of the MRT systems in their respective counties and adjoining areas; totally, eight local governments are involved. Nevertheless, the proposed construction budgets, most of which are easily exceeding NT$100 billion, are beyond the financial affordability of the central government. Therefore, the local governments have to bear their own parts should the MRT systems be actually constructed. This study assumes four scenarios of local governments’ shares in order to examine their affordability. The results show that among the eight local governments, Hsinchu county, Hsinchu city, Taichung city and Tainan city could bear up to 30% of the total construction cost attributed to them, followed by Tainan county, 10%, and Taoyuan county, 6.67%. However, both the governments of Taichung county and Nantou county simply could afford none. In view of this, the study suggests the central government, when appropriating its budgets to local governments, should designate different subsidy schemes for local governments in accordance with their financial capability. In addition, when the central government determines the construction priority for the four MRT systems, it should also weigh on the local governments’ financial affordability. |  |  |  |  |  |
| DATE OF PUBLICATION December 1997 |  | NUMBER OF PAGES 32 | PRICE |  | CLASSIFICATION □SECRET □CONFIDENTIAL UNCLASSIFIED |
| The views expressed in this publication are not necessarily those of the Ministry of Transportation and Communications. |  |  |  |  |  |

# 緒論

## 1.1  研究緣起

台灣省所轄台中、台南、桃園及新竹四都會區大眾捷運系統之推動，係自民國79年奉行政院函開始辦理，台灣省政府亦於79年12月29日在住宅及都市發展局下成立捷運工程處（目前已因省府組織調整而改稱為台灣省住宅及都市發展處捷運組）負責相關規劃與建設工作之推動。80年9月完成台中都會區捷運系統初步規劃，81年3月31日函請交通部審議，行政院環保署在82年9月亦通過其環境影響說明書審查。省捷運處又分別於81年月與82年3月完成台南都會區與桃園都會區捷運系統之規劃，亦於82年11月26日與83年月4日函請交通部審議。目前省捷運組正進行且即將完成之工作有台中都會區捷運系統細部規劃、新竹都會區捷運系統初步規劃，並將繼續辦理台中都會區捷運系統基本設計各項前置作業，與桃園、新竹兩都會區之環境影響評估。

惟在中央政府財政受社會福利支出及經常性支出大幅增加的影響，致使支應交通建設之經費相對減少，實難以獨立承負此四個都會區大眾捷運系統動輒千億之經費需求。因此，地方政府勢必須負擔部分建設經費。然各地方政府財政狀況不一，且規劃中之捷運系統規模與經費，亦不一而足。因此，在中央與地方政府之合理分擔比例下，支應捷運系統建設經費對地方政府財政狀況之影響，實有必要加以評析，以作為中央政府擬定合理分擔比例與建設計畫之參考。

## 1.2  研究目的

本研究之主要目的即在分析各級地方政府支應捷運建設經費之財政能力。基此，本研究乃蒐集各級政府財政收支狀況及各都會區捷運系統之分年建設經費，在擬定的分擔比例情境下，評析各地方政府之財政負擔能力，以供參考。

## 1.3  評析對象與範圍

本研究以台中、台南、桃園及新竹等四個都會區大眾捷運系統所跨越之縣市，為本研究之財政能力評析對象。分別為台中捷運之台中縣、台中市及南投縣；台南捷運之台南縣及台南市；桃園捷運之桃園縣；新竹捷運之新竹縣、新竹市，共計八個縣市政府。

# 省轄都會區大眾捷運系統概要

## 2.1  系統計畫概要

茲將四個都會區大眾捷運系統之計畫大要，整理如表2.1。由表知，就路線長度而言，以台南捷運最長，達72.3公里，台中捷運次之，為69.3公里，桃園捷運再次之，為42.0公里，新竹捷運最短，為26.0公里。就興建經費而言，以台中捷運最高，達3,349億元，台南捷運次之，為2,204億元，桃園捷運再次之，為1,810億元，新竹捷運經費最低為666億元。以興建工期而言，台中及台南捷運皆需歷時25年，新竹捷運次之，為14年，桃園捷運為13年。

表2.1  省轄都會區大眾捷運系統計畫大要

| 都會區捷運系統名稱 | 路線長度 (公里) | 跨越縣市 | 興建經費 (當年幣值，億元) | 興建工期 (年) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.桃園捷運系統 | 42.0 | 桃園縣境 | 1,810.22 | 13年(民90-102) |
| 2.新竹捷運系統 | 26.0 | 新竹市 新竹縣 | 666.41 | 14年(民97-110) |
| 3.台中捷運系統 | 69.3 | 台中市 台中縣 南投縣 | 3,349.84 | 25年(民87-111) |
| 4.台南捷運系統 | 72.3 | 台南市 台南縣 | 2,203.71 | 25年(民86-110) |
| 合計 | 209.6 | ─ | 8030.18 | ─ |

資料來源：台灣省住都處

## 2.2  分年建設經費需求

為瞭解地方政府分年經費負擔狀況，茲將四都會區大眾捷運系統之分年建設經費需求列如表2.2及圖2.1。由表及圖知：

1.建設經費需求的高峰在於民國93年度至100年度的8年期間，每年經費需求都在400億元以上，最高則在98年的723億元；

2.這8年期間的經費需求計5,129億，佔總工期二十六年期間總經費8,030.18億元的64%；

3.四大都會區大眾捷運系統同時興建的期間落在民國97年至102年的六年期間，經費需求共計3,189億元，佔全部總經費的40%。

表2.2  省轄都會區捷運系統分年建設經費表

單位：當年幣值，億元

| 年度 | 桃園 | 新竹 | 台中 | 台南 | 小計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.57 |
| 87 | 0 | 0 | 1.45 | 1.72 | 3.17 |
| 88 | 0 | 0 | 11.63 | 1.91 | 13.54 |
| 89 | 0 | 0 | 28.27 | 1.91 | 30.18 |
| 90 | 23.62 | 0 | 39.26 | 16.56 | 79.44 |
| 91 | 75.92 | 0 | 85.29 | 20.56 | 181.77 |
| 92 | 142.91 | 0 | 127.24 | 17.91 | 288.06 |
| 93 | 134.91 | 0 | 219.58 | 152.94 | 507.43 |
| 94 | 111.94 | 0 | 457.63 | 166.65 | 736.22 |
| 95 | 67.06 | 0 | 375.15 | 170.01 | 612.22 |
| 96 | 103.26 | 0 | 415.98 | 176.03 | 695.27 |
| 97 | 70.14 | 1.43 | 359.72 | 162.98 | 594.27 |
| 98 | 266.86 | 5.05 | 362.5 | 89.3 | 723.71 |
| 99 | 397.96 | 5.1 | 246.43 | 2.92 | 649.49 |
| 100 | 266.06 | 38.04 | 275.18 | 33.95 | 613.23 |
| 101 | 120.88 | 33.79 | 141.51 | 65.16 | 361.34 |
| 102 | 28.7 | 113.85 | 51.58 | 54.25 | 248.38 |
| 103 | 0 | 171.72 | 60.24 | 91.21 | 323.17 |
| 104 | 0 | 41.62 | 20.43 | 145.76 | 207.81 |
| 105 | 0 | 23.49 | 0 | 155.42 | 178.91 |
| 106 | 0 | 36.46 | 17.54 | 159.77 | 213.77 |
| 107 | 0 | 62.9 | 11.32 | 165.29 | 239.51 |
| 108 | 0 | 78.12 | 4.67 | 149.74 | 232.53 |
| 109 | 0 | 26.95 | 19.44 | 143.91 | 190.3 |
| 110 | 0 | 27.89 | 12.57 | 57.28 | 97.74 |
| 111 | 0 | 0 | 5.23 | 0 | 5.23 |
| 合計 | 1810.22 | 666.41 | 3349.84 | 2203.71 | 8030.18 |

資料來源：省政府住都處

圖2.1  省轄都會區捷運系統分年建設經費分佈圖

# 各級政府分攤捷運經費之情境分析

## 3.1  分攤方式說明

目前台北及高雄捷運之分攤方式，係先將總建設經費扣除自償部分後（即通車後之票箱及附屬事業收入，此部分由地方政府負擔），再進行各級政府分攤。因此，若某一捷運系統之自償率為x％，而中央、省及地方三級政府依a%, b%及c％比例分攤（當然，a+b+c=100）。則中央政府實際負擔（1－x%）×a%，台灣省政府負擔（1－x%）×b%，地方政府負擔（1－x%）×c% + x%。惟本案旨在探討各級政府之捷運建設財政負擔能力，在捷運興建期間即應籌足建設經費，通車後之相關收入，或有助於提高融資信用，但資金因年期不同，無法直接抑注。因此，本研究於探討地方政府負擔捷運建設經費能力時，並不考慮自償部分，而是將總建設經費予以分攤，藉以試析其財政負擔能力（經費籌措能力）。為瞭解不同分攤比例下，各級政府分攤狀況，茲試擬四種經費分攤方式之假設情境（如表3.1所示），並據以試算中央、台灣省及地方縣市政府負擔各捷運系統建設經費之概況。

表3.1  各級政府分攤捷運經費之假設情境

| 各級政府 | 第一種 分攤方式 | 第二種 分攤方式 | 第三種 分攤方式 | 第四種 分攤方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央政府 | 80％ | 70％ | 60％ | 50％ |
| 台灣省政府 | 13.33％ | 20％ | 20％ | 20％ |
| 地方政府 | 6.67％ | 10％ | 20％ | 30％ |

註：第一種分攤方式係省住都處原規劃方式

至於各地方政府間負擔經費之分攤方式（如台中捷運之地方政府建設經費，需由台中縣、台中市及南投縣政府再予以分攤），則依各該捷運系統在其轄區內之路線長度，作為分攤依據。此一比例分別為：桃園捷運（桃園縣分攤100%）、新竹捷運（新竹市分攤53.92%	，新竹縣46.08%）、台中捷運（台中市分攤56.37%、台中縣31.89%、南投縣11.74%）、台南捷運（台南市57.18%、台南縣42.82%）。

## 3.2  第一種分攤方式

第一種分攤方式為中央政府：80%、台灣省政府：13.33%、縣市政府：6.67%；縣市政府間之分攤，以路線長度為比例分攤依據。經試算結果，如表3.2所示。由表知，以當年幣值而言，以台中市政府負擔之125.95億元最高；桃園縣次之，為120.74億元；新竹縣最低，僅20.48億元。

至於各級政府之分年分攤經費分佈如圖3.1，各縣市政府之分攤狀況則如圖3.2所示。由圖知，以各單年度而言，前三名皆為桃園縣於民國99年、98年及100年所分攤之26.54、17.80及17.75億元，其次均為台中市於民國94至100年之6年間負擔之13.53至17.21億元。

表3.2  第一種分攤方式省轄都會區各捷運系統之建設經費分攤表

單位：當年幣值，億元

| 年度 | 中央 政府 | 省政府 | 縣市 政府 | 桃園 捷運 | 新竹捷運 |  | 台中捷運 |  |  | 台南捷運 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 桃園縣100%** | 新竹市53.92% | 新竹縣46.08% | 台中市56.37% | 台中縣31.89% | 南投縣11.74% | 台南市57.18% | 台南縣42.82% |
| 85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 86 | 0.46 | 0.08 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 87 | 2.54 | 0.42 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.05 |
| 88 | 10.83 | 1.80 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.25 | 0.09 | 0.07 | 0.05 |
| 89 | 24.14 | 4.02 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.60 | 0.22 | 0.63 | 0.47 |
| 90 | 63.55 | 10.59 | 5.30 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 0.84 | 0.31 | 0.78 | 0.59 |
| 91 | 145.42 | 24.23 | 12.12 | 5.06 | 0.00 | 0.00 | 3.21 | 1.81 | 0.67 | 0.68 | 0.51 |
| 92 | 230.45 | 38.40 | 19.21 | 9.53 | 0.00 | 0.00 | 4.78 | 2.71 | 1.00 | 5.83 | 4.37 |
| 93 | 405.94 | 67.64 | 33.85 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 8.26 | 4.67 | 1.72 | 6.36 | 4.76 |
| 94 | 588.98 | 98.14 | 49.11 | 7.47 | 0.00 | 0.00 | 17.21 | 9.73 | 3.58 | 6.48 | 4.86 |
| 95 | 489.78 | 81.61 | 40.84 | 4.47 | 0.00 | 0.00 | 14.11 | 7.98 | 2.94 | 6.71 | 5.03 |
| 96 | 556.22 | 92.68 | 46.37 | 6.89 | 0.00 | 0.00 | 15.64 | 8.85 | 3.26 | 6.22 | 4.66 |
| 97 | 475.42 | 79.22 | 39.64 | 4.68 | 0.05 | 0.04 | 13.53 | 7.65 | 2.82 | 3.41 | 2.55 |
| 98 | 578.97 | 96.47 | 48.27 | 17.80 | 0.18 | 0.16 | 13.63 | 7.71 | 2.84 | 0.11 | 0.08 |
| 99 | 519.59 | 86.58 | 43.32 | 26.54 | 0.18 | 0.16 | 9.27 | 5.24 | 1.93 | 0.11 | 0.08 |
| 100 | 490.58 | 81.74 | 40.90 | 17.75 | 1.37 | 1.17 | 10.35 | 5.85 | 2.15 | 1.29 | 0.97 |
| 101 | 289.07 | 48.17 | 24.10 | 8.06 | 1.22 | 1.04 | 5.32 | 3.01 | 1.11 | 2.49 | 1.86 |
| 102 | 198.70 | 33.11 | 16.57 | 1.91 | 4.09 | 3.50 | 1.94 | 1.10 | 0.40 | 2.07 | 1.55 |
| 103 | 258.54 | 43.08 | 21.56 | 0.00 | 6.18 | 5.28 | 2.26 | 1.28 | 0.47 | 3.48 | 2.61 |
| 104 | 166.25 | 27.70 | 13.86 | 0.00 | 1.50 | 1.28 | 0.77 | 0.43 | 0.16 | 5.56 | 4.16 |
| 105 | 143.13 | 23.85 | 11.93 | 0.00 | 0.84 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 4.44 |
| 106 | 171.02 | 28.50 | 14.26 | 0.00 | 1.31 | 1.12 | 0.66 | 0.37 | 0.14 | 6.09 | 4.56 |
| 107 | 191.61 | 31.93 | 15.98 | 0.00 | 2.26 | 1.93 | 0.43 | 0.24 | 0.09 | 6.30 | 4.72 |
| 108 | 186.02 | 31.00 | 15.51 | 0.00 | 2.81 | 2.40 | 0.18 | 0.10 | 0.04 | 5.71 | 4.28 |
| 109 | 152.24 | 25.37 | 12.69 | 0.00 | 0.97 | 0.83 | 0.73 | 0.41 | 0.15 | 5.49 | 4.11 |
| 110 | 78.19 | 13.03 | 6.52 | 0.00 | 1.00 | 0.86 | 0.47 | 0.27 | 0.10 | 2.18 | 1.64 |
| 111 | 4.18 | 0.70 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.11 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 合計 | 6424.14 | 1070.42 | 535.61 | 120.74 | 23.97 | 20.48 | 125.95 | 71.25 | 26.23 | 84.08 | 62.97 |

資料來源：台灣省住都處

圖3.1  第一種分攤方式各級政府捷運經費分年分攤狀況

（當年幣值）

圖3.2  第一種分攤方式各縣市政府捷運經費分年分攤狀況

（當年幣值）

## 3.3  第二種分攤方式

第二種分攤方式為中央政府：70%、台灣省政府：20%、縣市政府：10%；縣市政府間之分攤，以路線長度為比例分攤依據。經試算結果，如表3.3所示。由表知，以當年幣值而言，以台中市政府負擔之188.83億元最高；桃園縣次之，為181.02億元；新竹縣最低，僅30.71億元。

至於各級政府之分年分攤經費分佈如圖3.3，各縣市政府之分攤狀況則如圖3.4所示。由圖知，以各單年度而言，前三名皆為桃園縣於民國99年、98年及100年所分攤之39.80、26.69及26.61億元，其次均為台中市於民國94至100年之6年間負擔之20.28至25.80億元。

表3.3  第二種分攤方式省轄都會區各捷運系統之建設經費分攤表

單位：當年幣值，億元

| 年度 | 中央 政府 | 省政府 | 縣市 政府 | 桃園 捷運 | 新竹 | 捷運 | 台 | 中捷運 |  | 台南 | 捷運 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 桃園縣100%** | 新竹市53.92% | 新竹縣46.08% | 台中市56.37% | 台中縣31.89% | 南投縣11.74% | 台南市57.18% | 台南縣42.82% |
| 85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 86 | 0.40 | 0.11 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
| 87 | 2.22 | 0.63 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.10 | 0.07 |
| 88 | 9.48 | 2.71 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.37 | 0.14 | 0.11 | 0.08 |
| 89 | 21.13 | 6.04 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 0.90 | 0.33 | 0.95 | 0.71 |
| 90 | 55.61 | 15.89 | 7.94 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 2.21 | 1.25 | 0.46 | 1.18 | 0.88 |
| 91 | 127.24 | 36.35 | 18.18 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 4.81 | 2.72 | 1.00 | 1.02 | 0.77 |
| 92 | 201.64 | 57.61 | 28.81 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 7.17 | 4.06 | 1.49 | 8.74 | 6.55 |
| 93 | 355.20 | 101.49 | 50.74 | 13.49 | 0.00 | 0.00 | 12.38 | 7.00 | 2.58 | 9.53 | 7.14 |
| 94 | 515.35 | 147.24 | 73.62 | 11.19 | 0.00 | 0.00 | 25.80 | 14.59 | 5.37 | 9.72 | 7.28 |
| 95 | 428.55 | 122.44 | 61.22 | 6.71 | 0.00 | 0.00 | 21.15 | 11.96 | 4.40 | 10.07 | 7.54 |
| 96 | 486.69 | 139.05 | 69.53 | 10.33 | 0.00 | 0.00 | 23.45 | 13.27 | 4.88 | 9.32 | 6.98 |
| 97 | 415.99 | 118.85 | 59.43 | 7.01 | 0.08 | 0.07 | 20.28 | 11.47 | 4.22 | 5.11 | 3.82 |
| 98 | 506.60 | 144.74 | 72.37 | 26.69 | 0.27 | 0.23 | 20.43 | 11.56 | 4.26 | 0.17 | 0.13 |
| 99 | 454.64 | 129.90 | 64.95 | 39.80 | 0.27 | 0.24 | 13.89 | 7.86 | 2.89 | 0.17 | 0.13 |
| 100 | 429.26 | 122.65 | 61.32 | 26.61 | 2.05 | 1.75 | 15.51 | 8.78 | 3.23 | 1.94 | 1.45 |
| 101 | 252.94 | 72.27 | 36.13 | 12.09 | 1.82 | 1.56 | 7.98 | 4.51 | 1.66 | 3.73 | 2.79 |
| 102 | 173.87 | 49.68 | 24.84 | 2.87 | 6.14 | 5.25 | 2.91 | 1.64 | 0.61 | 3.10 | 2.32 |
| 103 | 226.22 | 64.63 | 32.32 | 0.00 | 9.26 | 7.91 | 3.40 | 1.92 | 0.71 | 5.22 | 3.91 |
| 104 | 145.47 | 41.56 | 20.78 | 0.00 | 2.24 | 1.92 | 1.15 | 0.65 | 0.24 | 8.33 | 6.24 |
| 105 | 125.24 | 35.78 | 17.89 | 0.00 | 1.27 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.89 | 6.66 |
| 106 | 149.64 | 42.75 | 21.38 | 0.00 | 1.97 | 1.68 | 0.99 | 0.56 | 0.21 | 9.14 | 6.84 |
| 107 | 167.66 | 47.90 | 23.95 | 0.00 | 3.39 | 2.90 | 0.64 | 0.36 | 0.13 | 9.45 | 7.08 |
| 108 | 162.77 | 46.51 | 23.25 | 0.00 | 4.21 | 3.60 | 0.26 | 0.15 | 0.05 | 8.56 | 6.41 |
| 109 | 133.21 | 38.06 | 19.03 | 0.00 | 1.45 | 1.24 | 1.10 | 0.62 | 0.23 | 8.23 | 6.16 |
| 110 | 68.42 | 19.55 | 9.77 | 0.00 | 1.50 | 1.29 | 0.71 | 0.40 | 0.15 | 3.28 | 2.45 |
| 111 | 3.66 | 1.05 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.17 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 合計 | 5621.13 | 1606.04 | 803.02 | 181.02 | 35.93 | 30.71 | 188.83 | 106.83 | 39.33 | 126.06 | 94.41 |

資料來源：台灣省住都處

圖3.3  第二種分攤方式各級政府捷運經費分年分攤狀況

（當年幣值）

圖3.4  第二種分攤方式各縣市政府捷運經費分年分攤狀況

（當年幣值）

## 3.4  第三種分攤方式

第三種分攤方式為中央政府：60%、台灣省政府：20%、縣市政府：20%；縣市政府間之分攤，以路線長度為比例分攤依據。經試算結果，如表3.4所示。由表知，以當年幣值而言，以台中市政府負擔之377.66億元最高；桃園縣次之，為362.04億元；新竹縣最低，僅61.42億元。

至於各級政府之分年分攤經費分佈如圖3.5，各縣市政府之分攤狀況則如圖3.6所示。由圖知，以各單年度而言，前三名皆為桃園縣於民國99年、98年及100年所分攤之79.59、53.37及53.21億元，其次均為台中市於民國94至100年之6年間負擔之40.55至51.59億元。

表3.4  第三種分攤方式省轄都會區各捷運系統之建設經費分攤表

當年幣值，億元

| 年度 | 中央 政府 | 省政府 | 縣市 政府 | 桃園 捷運 | 新竹 | 捷運 | 台 | 中捷運 |  | 台南 | 捷運 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 桃園縣100%** | 新竹市53.92% | 新竹縣46.08% | 台中市56.37% | 台中縣31.89% | 南投縣11.74% | 台南市57.18% | 台南縣42.82% |
| 85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 86 | 0.34 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.05 |
| 87 | 1.90 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.09 | 0.03 | 0.20 | 0.15 |
| 88 | 8.12 | 2.71 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 0.74 | 0.27 | 0.22 | 0.16 |
| 89 | 18.11 | 6.04 | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.19 | 1.80 | 0.66 | 1.89 | 1.42 |
| 90 | 47.66 | 15.89 | 15.89 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 4.43 | 2.50 | 0.92 | 2.35 | 1.76 |
| 91 | 109.06 | 36.35 | 36.35 | 15.18 | 0.00 | 0.00 | 9.62 | 5.44 | 2.00 | 2.05 | 1.53 |
| 92 | 172.84 | 57.61 | 57.61 | 28.58 | 0.00 | 0.00 | 14.35 | 8.12 | 2.99 | 17.49 | 13.10 |
| 93 | 304.46 | 101.49 | 101.49 | 26.98 | 0.00 | 0.00 | 24.76 | 14.00 | 5.16 | 19.06 | 14.27 |
| 94 | 441.73 | 147.24 | 147.24 | 22.39 | 0.00 | 0.00 | 51.59 | 29.19 | 10.75 | 19.44 | 14.56 |
| 95 | 367.33 | 122.44 | 122.44 | 13.41 | 0.00 | 0.00 | 42.29 | 23.93 | 8.81 | 20.13 | 15.08 |
| 96 | 417.16 | 139.05 | 139.05 | 20.65 | 0.00 | 0.00 | 46.90 | 26.53 | 9.77 | 18.64 | 13.96 |
| 97 | 356.56 | 118.85 | 118.85 | 14.03 | 0.15 | 0.13 | 40.55 | 22.94 | 8.45 | 10.21 | 7.65 |
| 98 | 434.23 | 144.74 | 144.74 | 53.37 | 0.54 | 0.47 | 40.87 | 23.12 | 8.51 | 0.33 | 0.25 |
| 99 | 389.69 | 129.90 | 129.90 | 79.59 | 0.55 | 0.47 | 27.78 | 15.72 | 5.79 | 0.33 | 0.25 |
| 100 | 367.94 | 122.65 | 122.65 | 53.21 | 4.10 | 3.51 | 31.02 | 17.55 | 6.46 | 3.88 | 2.91 |
| 101 | 216.80 | 72.27 | 72.27 | 24.18 | 3.64 | 3.11 | 15.95 | 9.03 | 3.32 | 7.45 | 5.58 |
| 102 | 149.03 | 49.68 | 49.68 | 5.74 | 12.28 | 10.49 | 5.82 | 3.29 | 1.21 | 6.20 | 4.65 |
| 103 | 193.90 | 64.63 | 64.63 | 0.00 | 18.52 | 15.83 | 6.79 | 3.84 | 1.41 | 10.43 | 7.81 |
| 104 | 124.69 | 41.56 | 41.56 | 0.00 | 4.49 | 3.84 | 2.30 | 1.30 | 0.48 | 16.67 | 12.48 |
| 105 | 107.35 | 35.78 | 35.78 | 0.00 | 2.53 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.77 | 13.31 |
| 106 | 128.26 | 42.75 | 42.75 | 0.00 | 3.93 | 3.36 | 1.98 | 1.12 | 0.41 | 18.27 | 13.68 |
| 107 | 143.71 | 47.90 | 47.90 | 0.00 | 6.78 | 5.80 | 1.28 | 0.72 | 0.27 | 18.90 | 14.16 |
| 108 | 139.52 | 46.51 | 46.51 | 0.00 | 8.42 | 7.20 | 0.53 | 0.30 | 0.11 | 17.12 | 12.82 |
| 109 | 114.18 | 38.06 | 38.06 | 0.00 | 2.91 | 2.48 | 2.19 | 1.24 | 0.46 | 16.46 | 12.32 |
| 110 | 58.64 | 19.55 | 19.55 | 0.00 | 3.01 | 2.57 | 1.42 | 0.80 | 0.30 | 6.55 | 4.91 |
| 111 | 3.14 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.33 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| 合計 | 4818.11 | 1606.04 | 1606.04 | 362.04 | 71.87 | 61.42 | 377.66 | 213.65 | 78.65 | 252.12 | 188.82 |

資料來源：台灣省住都處

圖3.5  第三種分攤方式各級政府捷運經費分年分攤狀況

（當年幣值）

圖3.6  第三種分攤方式各縣市政府捷運經費分年分攤狀況

（當年幣值）

## 3.5  第四種分攤方式

第四種分攤方式為中央政府：50%、台灣省政府：20%、縣市政府：30%；縣市政府間之分攤，以路線長度為比例分攤依據。經試算結果，如表3.5所示。由表知，以當年幣值而言，以台中市政府負擔之566.49億元最高；桃園縣次之，為543.07億元；新竹縣最低，僅92.12億元。

至於各級政府之分年分攤經費分佈如圖3.5，各縣市政府之分攤狀況則如圖3.6所示。由圖知，以各單年度而言，前三名皆為桃園縣於民國99年、98年及100年所分攤之119.39、80.06及79.82億元，其次均為台中市於民國94至100年之6年間負擔之60.83至77.39億元。

表3.5  第四種分攤方式省轄都會區各捷運系統之建設經費分攤表

當年幣值，億元

| 年度 | 中央 政府 | 省政府 | 縣市 政府 | 桃園 捷運 | 新竹捷運 |  | 台中捷運 |  |  | 台南捷運 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 桃園縣100%** | 新竹市53.92% | 新竹縣46.08% | 台中市56.37% | 台中縣31.89% | 南投縣11.74% | 台南市57.18% | 台南縣42.82% |
| 85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 86 | 0.29 | 0.11 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.07 |
| 87 | 1.59 | 0.63 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.14 | 0.05 | 0.30 | 0.22 |
| 88 | 6.77 | 2.71 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 1.11 | 0.41 | 0.33 | 0.25 |
| 89 | 15.09 | 6.04 | 9.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.78 | 2.70 | 1.00 | 2.84 | 2.13 |
| 90 | 39.72 | 15.89 | 23.83 | 7.09 | 0.00 | 0.00 | 6.64 | 3.76 | 1.38 | 3.53 | 2.64 |
| 91 | 90.89 | 36.35 | 54.53 | 22.78 | 0.00 | 0.00 | 14.42 | 8.16 | 3.00 | 3.07 | 2.30 |
| 92 | 144.03 | 57.61 | 86.42 | 42.87 | 0.00 | 0.00 | 21.52 | 12.17 | 4.48 | 26.23 | 19.65 |
| 93 | 253.72 | 101.49 | 152.23 | 40.47 | 0.00 | 0.00 | 37.13 | 21.01 | 7.73 | 28.59 | 21.41 |
| 94 | 368.11 | 147.24 | 220.87 | 33.58 | 0.00 | 0.00 | 77.39 | 43.78 | 16.12 | 29.16 | 21.84 |
| 95 | 306.11 | 122.44 | 183.67 | 20.12 | 0.00 | 0.00 | 63.44 | 35.89 | 13.21 | 30.20 | 22.61 |
| 96 | 347.64 | 139.05 | 208.58 | 30.98 | 0.00 | 0.00 | 70.35 | 39.80 | 14.65 | 27.96 | 20.94 |
| 97 | 297.14 | 118.85 | 178.28 | 21.04 | 0.23 | 0.20 | 60.83 | 34.41 | 12.67 | 15.32 | 11.47 |
| 98 | 361.86 | 144.74 | 217.11 | 80.06 | 0.82 | 0.70 | 61.30 | 34.68 | 12.77 | 0.50 | 0.38 |
| 99 | 324.75 | 129.90 | 194.85 | 119.39 | 0.82 | 0.71 | 41.67 | 23.58 | 8.68 | 0.50 | 0.38 |
| 100 | 306.62 | 122.65 | 183.97 | 79.82 | 6.15 | 5.26 | 46.54 | 26.33 | 9.69 | 5.82 | 4.36 |
| 101 | 180.67 | 72.27 | 108.40 | 36.26 | 5.47 | 4.67 | 23.93 | 13.54 | 4.98 | 11.18 | 8.37 |
| 102 | 124.19 | 49.68 | 74.51 | 8.61 | 18.42 | 15.74 | 8.72 | 4.93 | 1.82 | 9.31 | 6.97 |
| 103 | 161.59 | 64.63 | 96.95 | 0.00 | 27.78 | 23.74 | 10.19 | 5.76 | 2.12 | 15.65 | 11.72 |
| 104 | 103.91 | 41.56 | 62.34 | 0.00 | 6.73 | 5.75 | 3.45 | 1.95 | 0.72 | 25.00 | 18.73 |
| 105 | 89.46 | 35.78 | 53.67 | 0.00 | 3.80 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.66 | 19.97 |
| 106 | 106.89 | 42.75 | 64.13 | 0.00 | 5.90 | 5.04 | 2.97 | 1.68 | 0.62 | 27.41 | 20.52 |
| 107 | 119.76 | 47.90 | 71.85 | 0.00 | 10.17 | 8.70 | 1.91 | 1.08 | 0.40 | 28.35 | 21.23 |
| 108 | 116.27 | 46.51 | 69.76 | 0.00 | 12.64 | 10.80 | 0.79 | 0.45 | 0.16 | 25.69 | 19.24 |
| 109 | 95.15 | 38.06 | 57.09 | 0.00 | 4.36 | 3.73 | 3.29 | 1.86 | 0.68 | 24.69 | 18.49 |
| 110 | 48.87 | 19.55 | 29.32 | 0.00 | 4.51 | 3.86 | 2.13 | 1.20 | 0.44 | 9.83 | 7.36 |
| 111 | 2.62 | 1.05 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.50 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
| 合計 | 4015.09 | 1606.04 | 2409.05 | 543.07 | 107.80 | 92.12 | 566.49 | 320.48 | 117.98 | 378.19 | 283.23 |

資料來源：台灣省住都處

圖3.7  第四種分攤方式各級政府捷運經費分年分攤狀況

（當年幣值）

圖3.8  第四種分攤方式各縣市政府捷運經費分年分攤狀況

（當年幣值）

## 3.6  綜合分析

經由以上之試算，可知隨著縣市政府之分攤比例的提高，其所負擔之捷運系統建設經費，亦隨之提高。將表三至表六縣市政府層級之建設經費分攤數，彙整如表3.6及圖3.9。由表知：

1.在分攤比例由6.67%提高至10%，20%及30%時，縣市政府之經費負擔從667億元，依序增加至1,000億元、2,000億元及3,000億元。

2.同時其經費負擔之高峰亦集中在民國93年至103年的11年期間，每年所需配合之經費，都在120億元以上（第三、四種方式），最高為民國98年的214億元（第四種方式）。

表3.6  縣市政府負擔大眾捷運系統建設經費情境分析

單位：當年幣值，億元

| 年 | 第一種方式 | 第二種方式 | 第三種方式 | 第四種方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 度 | 分攤6.67% | 分攤10% | 分攤20% | 分攤30% |
| 85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 86 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.17 |
| 87 | 0.21 | 0.32 | 0.63 | 0.95 |
| 88 | 0.90 | 1.35 | 2.71 | 4.06 |
| 89 | 2.01 | 3.02 | 6.04 | 9.05 |
| 90 | 5.30 | 7.94 | 15.89 | 23.83 |
| 91 | 12.12 | 18.18 | 36.35 | 54.53 |
| 92 | 19.21 | 28.81 | 57.61 | 86.42 |
| 93 | 33.85 | 50.74 | 101.49 | 152.23 |
| 94 | 49.11 | 73.62 | 147.24 | 220.87 |
| 95 | 40.84 | 61.22 | 122.44 | 183.67 |
| 96 | 46.37 | 69.53 | 139.05 | 208.58 |
| 97 | 39.64 | 59.43 | 118.85 | 178.28 |
| 98 | 48.27 | 72.37 | 144.74 | 217.11 |
| 99 | 43.32 | 64.95 | 129.90 | 194.85 |
| 100 | 40.90 | 61.32 | 122.65 | 183.97 |
| 101 | 24.10 | 36.13 | 72.27 | 108.40 |
| 102 | 16.57 | 24.84 | 49.68 | 74.51 |
| 103 | 21.56 | 32.32 | 64.63 | 96.95 |
| 104 | 13.86 | 20.78 | 41.56 | 62.34 |
| 105 | 11.93 | 17.89 | 35.78 | 53.67 |
| 106 | 14.26 | 21.38 | 42.75 | 64.13 |
| 107 | 15.98 | 23.95 | 47.90 | 71.85 |
| 108 | 15.51 | 23.25 | 46.51 | 69.76 |
| 109 | 12.69 | 19.03 | 38.06 | 57.09 |
| 110 | 6.52 | 9.77 | 19.55 | 29.32 |
| 111 | 0.35 | 0.52 | 1.05 | 1.57 |
| 合計 | 535.61 | 803.02 | 1606.04 | 2409.05 |

資料來源：本研究整理

圖3.9  縣市政府負擔大眾捷運系統建設經費情境分析

# 地方政府財政收支狀況分析

為瞭解各縣市政府之財政收支狀況，茲逕以八十五年度各級政府歲入、歲出決算數進行分析。

## 4.1  歲入

茲將八十五年度中央、省及相關縣市政府之歲入情形，列示如表4.1。

表4.1  八十五年度中央、省及縣市政府之歲入決算數

單位：億元

| 各級政府 | 總計 | 稅課收入 | 獨占及專賣收入 | 信託管理收入 | 工程受益收入 | 規費及罰鍰收入 | 財產收入 | 營業盈餘及事業收入 | 補助及協助收入 | 公債及賒借收入 | 其他收入 | 移用以前年度歲計賸餘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央政府 | 10925.26 | 7061.08 | 363.73 | ─ | ─ | 134.57 | 406.39 | 1515.89 | ─ | 957.69 | 301.14 | 0.00 |
| 省政府 | 3858.76 | 857.42 | 195.85 | 2.45 | ─ | 68.29 | 58.12 | 257.33 | 973.16 | 1204.72 | 73.60 | 0.00 |
| 桃園縣 | 271.96 | 129.26 | ─ | ─ | 0.00 | 14.49 | 11.01 | 0.00 | 66.67 | 5.00 | 3.00 | 42.52 |
| 新竹市 | 77.86 | 43.48 | ─ | ─ | 0.53 | 4.40 | 3.02 | 0.06 | 23.24 | 0.00 | 3.13 | 0.00 |
| 新竹縣 | 116.62 | 47.46 | ─ | ─ | 0.00 | 2.97 | 3.77 | 0.62 | 47.86 | 1.08 | 0.49 | 12.38 |
| 台中市 | 200.70 | 124.20 | ─ | ─ | 0.00 | 12.83 | 2.54 | 0.72 | 38.74 | 0.00 | 6.53 | 15.05 |
| 台中縣 | 265.35 | 99.48 | ─ | ─ | 0.00 | 16.62 | 16.03 | 0.00 | 117.14 | 13.97 | 2.10 | 0.00 |
| 南投縣 | 135.03 | 57.13 | ─ | ─ | 0.00 | 3.07 | 0.64 | 0.15 | 68.85 | 4.55 | 0.65 | 0.00 |
| 台南市 | 176.96 | 86.78 | ─ | ─ | 0.00 | 9.10 | 16.03 | 0.12 | 34.33 | 13.30 | 3.55 | 13.74 |
| 台南縣 | 226.69 | 99.01 | ─ | ─ | 0.00 | 7.45 | 3.68 | 0.09 | 90.21 | 4.93 | 2.11 | 19.19 |

資料來源：台灣省主計處

所謂歲入，是指各級政府在一會計年度內之一切收入除去重複收帳部份及退還部份，再加上以前年度之結餘, 視為本年度之歲入。依目前之財政統計分類方式，歲入科目以及其內容分別為：

1.稅課收入

2.獨占及專賣收入

3.信託管理收入

4.工程受益收入

5.規費及罰鍰收入：規費收入、罰款及賠償收入。

6.財產收入

7.營業盈餘及事業收入

8.補助及協助收入：上級政府補助及協助收入。

9.公債及賒借收入

10.其他收入：捐獻及贈與收入、其他收入。

11.移用以前年度歲計賸餘

地方縣市政府在上述的十一項歲入科目中，有關獨占及專賣收入、信託管理收入、工程受益收入都掛零或極少。因此，可以將之排除。而在剩下的歲入科目中，以稅課收入及上級政府之補助及及協助收入為最大宗，兩者合計所占地方縣市政府之歲入總額之比重已達80%以上者已有新竹市（80%）、新竹縣（82%）、台中市（81%）、台中縣（81%）、台南縣（83%），而最高者則為南投縣的93%。至於台南市（68%）及桃園縣（72%）較低的原因，則為移用以前年度歲計賸餘所佔比重較高所致。

## 4.2  歲出

茲將八十五年度中央、省及相關縣市政府之歲出，列示如表4.2。

表4.2、八十五年度中央、省及縣市政府之歲出決算數

單位：億元

| 各級政府 | 總計 | 一般政務及警政支出 | 國防支出 | 教育科學文化支出 | 經濟發展支出 | 社會福利支出 | 社區發展及環境保護支出 | 債務支出 | 補助及協助支出 | 其他支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央政府 | 10850.77 | 1047.37 | 2441.25 | 1666.34 | 1241.74 | 1087.43 | 198.34 | 1413.66 | 288.24 | 30.47 |
| 省政府 | 3858.76 | 530.21 | ─ | 828.79 | 1161.99 | 899.82 | 0.00 | 386.35 | 51.52 | 0.10 |
| 桃園縣 | 271.96 | 58.18 | ─ | 137.23 | 35.17 | 21.96 | 6.74 | 2.46 | 10.21 | 0.00 |
| 新竹市 | 74.55 | 16.55 | ─ | 30.13 | 14.55 | 6.12 | 6.49 | 0.72 | 0.00 | 0.00 |
| 新竹縣 | 116.62 | 19.91 | ─ | 40.77 | 22.18 | 23.52 | 1.76 | 1.38 | 6.93 | 0.17 |
| 台中市 | 200.70 | 46.52 | ─ | 78.96 | 44.87 | 14.29 | 11.51 | 0.32 | 3.92 | 0.31 |
| 台中縣 | 265.35 | 43.32 | ─ | 104.35 | 52.05 | 25.53 | 9.15 | 9.52 | 14.77 | 6.66 |
| 南投縣 | 138.61 | 24.39 | ─ | 44.10 | 36.36 | 19.25 | 0.63 | 4.32 | 8.38 | 1.18 |
| 台南市 | 176.96 | 39.50 | ─ | 65.95 | 33.82 | 16.68 | 9.00 | 11.73 | 0.00 | 0.27 |
| 台南縣 | 226.69 | 45.72 | ─ | 86.72 | 31.14 | 29.00 | 6.24 | 2.74 | 24.36 | 0.77 |

資料來源：台灣省主計處

所謂歲出，是指各級政府在一會計年度內之一切支出除去重複出帳部份及收回部份，其預算預備金及以前年度之結欠後，視為本年度之歲出。依財政統計分類分式，歲出科目及其內容分別為：

1.一般政務及警政支出：政權行使、國務、行政、立法、司法、考試、監察、民政、外交、財務、邊政、僑務等支出。

2.國防支出

3.教育科學文化支出

4.經濟發展支出：農業、工業、交通及其他經濟服務支出。

5.社會福利支出：社會保險、社會救助、福利服務、國民就業、醫療保健等支出。

6.社區發展及環境保護支出：環境保護、社區發展等支出。

7.債務支出：債務還本、債務付息、還本付息事務等支出。

8.其他支出：專案補助支出、平衡預算補助支出、其他支出及第二預備金等支出。

一般言之，縣市政府主要的歲出項目在於教育科學及文化支出，所佔比重恆在三成以上，最高者亦有達五成者（桃園縣）。