第二章　公路

2.1  公路重要建設

民國八十三年主要公路建設仍然繼續全力推動六年國家建設的目標下，積極從由國道高速公路局，國道新建工程局辦理之北宜高速公路建設計畫、第二高速公路後續建設計畫、北部區域第二高速公路建設計畫、中山高速公路汐止五股段高架拓寬工程、中山高速公路增設交流道工程，而西部濱海快速公路及東西向十二條快速道路則由公路局，住都局負責推動辦理，另有關公路監理之換牌、考驗設備更新及越區異動電腦化作業亦積極辦理中。茲分述如下：

1.北部區域第二高速公路建設計畫及第二高速公路後續建設計畫，執行至八十三年十二月底止，已分別完成90.62％及27.64％。

2.中山高速公路汐止五股高架拓寬工程：執行至八十三年十二月底止，已完成78.39％。

3.北宜高速公路計畫：執行至八十三年十二月底止已完成41.13％；西部濱海快速公路計畫：執行至八十三年十二底止已完成進度21.21％。

4.台灣西部走廊十二條快速公路闢建計畫：執行至八十三年十二月底止已完成進度9.13％，本計畫經通盤檢討完畢，續依檢討後之時程計畫，積極辦理中。

5.公路監理方面：

(1)自八十一年一月三日起推動汽、機車全面換發新號牌事宜，即將於八十四年三月換發完成。

(2)賡續改善全國公路監理機關之考、檢驗設備，推動全國公路監理作業全國越區異動連線電腦化作業，已於八十三年十月完成第二代公路監理電腦系統上線作業使用，並在八十三年十月間開辦台灣省所屬監理所站越區異動作業，而擬於八十四年十二月完成全國越區異動作業，以提昇公路監理作業之品質與效率。

2.2  公路系統現況

目前台灣地區公路網大致可分為六大系統：（見圖2.1）

1.高速公路系統：包括國一線中山高速公路及國一甲線之中正國際機場支線及已通車之北部第二高速公路之國三線，共長447公里，為西部運輸走廊主要交通動脈。

2.環島公路系統：包括台１線及台９線，共長1025.2公里，為西部及東部地區主要幹線。

(1)台1線自台北起經桃園、新竹、彰化、嘉義、台南、高雄、屏東至楓港，長479.6公里。

(2)台９線自台北起經宜蘭、蘇澳、花蓮、台東至楓港，長545.6公里。

3.橫貫公路系統：包括台７、台８、台18、台20及台22線等共五線，長697公里，為連絡東西部地區公路交通孔道。

(1)台７線自桃園之大溪起，經復興、棲蘭、再連至宜蘭，長220.1公里，即北部橫貫公路。

(2)台８線通稱東西橫貫公路，自台中之東勢起，經谷關、德基、梨山、大禹嶺、天祥至花蓮之太魯閣，長169.5公里。

(3)台18線自嘉義起，經吳鳳、阿里山、八通關、大分、卓鹿至玉里，長105.8公里。

(4)台20即南部橫貫公路，自台南起，經新化、甲仙、桃源、關山、新武至台東之德高，長140.7公里。

(5)台22線自屏東起，經三地門、霧台、追分至知本，長60.9公里。

4.縱貫公路系統：包括台３、台13、台19及台21線等四線，共長873.3公里，為西部平原輔助幹線。

(1)台３線自台北起，經竹東、豐原、斗六、楠西、里港至屏東，長450.9公里。

(2)台13線自新竹之內湖起，經尖山、苗栗、三義、后里至豐原，長82.3公里。

(3)台19線自彰化起，經溪湖、崙背、北港、朴子、佳里、西港至台南，長124.7公里。

(4)台21線自台中之天冷起，經埔里、日月潭、信義、和社、三民、甲仙、旗山至高雄之磚子窯，長215.4公里。

5.濱海公路系統：包括台２、台11、台15、台17及台24線等五線，共長817.4公里，為濱海地區幹線。

(1)台２線自關渡起，經淡水、基隆、福隆、頭城至蘇澳，長198.8公里，其中基隆至蘇澳段通稱北部濱海公路。

(2)台11線自花蓮起，經豐濱、大港口、成功、富源至台東之卑南，長206.8公里，即東部濱海公路。

(3)台15線自關渡起，經八里、竹圍、觀音、舊港至香山，長83.1公里。

(4)台17線自甲南起，經鹿港、麥寮、布袋、台南、高雄、東港至水底寮，長244.1公里。

(5)台24線自楓港起，經鵝鑾鼻、港仔至安塑，長84.6公里，為南部濱海公路。

6.聯絡公路系統：為輔助性之地方連絡公路，包括省道38線，長663.9公里及縣道97線，長2,615公里，合計長度3,278.9公里。

2.3 公路系統設施現況

2.3.1 路線現況

1.台灣地區公路分為國道、省道、縣道、鄉道及專用公路等五類，民國八十三年路線總長約20,156公里（各類里程分配參閱表2.1、2.2）。

2.國道由交通部高速公路局轄管，省道及縣道由省公路局主管，鄉道及專用道路由各縣市政府及各路權單位轄管，並由公路局負責督導。

3.以台灣地區總面積35,980平面公里計，公路密度已達56.02公里／百平方公里。

表2.1 台灣地區民國八十三年公路里程表之一

項  目

國  道

省  道

縣  道

鄉  道

專用道路

合  計

里程(公里)

447

4,168.5

2,650.5

12,503.3

356.7

| 20,156.0 百分比％ 2.21 20.68 13.15 62.03 1.93 100.00 表2.2 台灣地區民國八十三年公路里程表之二 縣市別 總 計 省路公路 縣道公路 鄉道公¸ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 專用公路 省合計 19,528.2 4,066.5 2,614.2 12,460.8 386.7 台北縣 1,198.4 276.8 254.9 669.7 － 宜蘭縣 837.4 318.0 49.1 470.3 － 桃園縣 | 1,015.4 224.3 169.7 613.0 8.4 | 新竹縣 804.6 77.0 132.6 586.9 8.1 苗栗縣 977.8 205.4 57.3 691.1 24.0 | 台中縣 1,252.5 309.2 82.1 708.8 152.4 彰化縣 1,497.7 162.3 243.0 |  | 1,092.4 － | 南投縣 1,378.0 404.1 124.5 741.8 107.6 雲林縣 1,677.7 139.8 272.8 |  |  |
| 1,265.1 | － 嘉義縣 1,645.3 243.3 205.2 1,184.5 12.2 台南縣 1,770.5 211.9 302.0 1,248.1 9.0 高雄縣 1,187.0 298.2 200.5 679.2 9.1 屏東縣 1,704.1 288.3 201.3 1,212.3 2.2 台東縣 936.4 372.6 60.2 459.0 44.6 花蓮縣 886.5 396.6 87.9 392.9 9.1 澎湖縣 198.1 － 78.8 119.3 － 基隆市 83.1 33.0 7.8 42.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| － 新竹市 113.6 24.1 12.0 77.5 － 台中市 158.1 34.5 37.7 85.8 － 嘉義市 86.2 12.3 22.3 51.5 － 台南市 120.3 35.8 12.5 72.0 － 台北市 92.4 65.6 19.6 7.2 － 高雄市 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88.4 36.4 16.7 35.3 － 省市合計 19,709.0 4,168.5 2,650.5 12,503.3 386.7 註：本表不含高速公路 2.3.2 公路設施現況 1.公路路面狀況 台灣地區民國八十三年之路面狀況約有88.98％里程共17,429公里已舖有高級路面，其餘8.83％共1730公里為石子路面，2.19％共429公里為土路（參見表2.3）。 表2.3 台灣地區民國八十三年公路路面狀況 路面別 | 混凝土及瀝青路面 砂 石 路 面 土 路 面 項目 國道 省道 縣道 鄉道 省道 縣道 鄉道 省道 縣道 鄉道 里 程 447 3,898 2,483 10,601 146 121 1,463 23 10 396 (公里) 17,429 1,730 429 百分比％ 88.98 8.83 | 2.19 資料來源：台灣省公路局業務統計 註：除國道外不含台北市及高雄市部份 2.公路路面寬度 台灣地區公路系統中，民國八十三年路面寬度在6公尺以下共6,487公里佔33.12％，6～12公尺寬度之公路共9,393公里佔47.96％，12～18公尺寬度公路共1,780公里佔9.09％，18公尺寬度以上之公路共1,927公里佔9.84％，參見表2.4。 表2.4 台灣地區民國八十三年公路路面寬度表 單位：公里 寬度 路線別 6公尺以下 | 6～12公尺 12～18公尺 18公尺以上 國 道 － － － 省 道 309 1,901 730 1,045 縣 道 209 1,541 564 |  | 300 鄉 道 5,888 5,951 486 135 | 合 計 6,487 9,393 1,780 1,927 ％ 33.12 47.96 9.09 9.84 資料來源：台灣省公路局業務統計 註：除國道外不含台北市及高雄市部份 2.4 公路系統交通量 民國八十三年屏柵公路系統及服務水準如表2.5所示，其分析結果顯示： (1)北部地區部份路段已非常擁擠，高速公路各路段已達Ｆ級以上的服務水準。 (2)中部地區各公路服務水準尚可，但高速公路各路段已呈現擁擠現象。 (3)南部地區大部份公路都在Ａ或Ｃ級的服務水準而高速公路亦呈擁擠現象。 (4)東部地區各路情況都相當良好。 表2.5 民國八十三年屏柵公路系統流量及服務水準 編 道路 現 況 屏 柵 區 間 號 調 查 區 間 編號 83年交流量PCU/日 容 量PCU/日 V |  |  |

/C

服務水準

基隆－台北

1

五　堵－汐　止

汐　止－南　港

國１

台５

79,793

19,372

70,400

24,000

1.13

0.81

F

E

台北－桃園

2

下　福－竹　圍

三　重－林　口

新　莊－龜　山

鶯　歌－樹　林

三　峽－大　溪

中　和－桃　圍

台15

國１

台１

114

台３

國３

18,707

205,929

31,854

64,378

9,683

56,156

17,600

132,800

84,800

64,000

24,000

132,800

1.06

1.55

0.38

1.01

0.40

0.42

D

F

B

E

B

B

桃園－新竹

3

永　興－埔　心

楊　梅－湖　口

楊　梅－湖　口

龍　潭－關　西

桃　園－新　竹

台15

台１

國１

台３

國３

14,277

45,133

103,442

24,293

45,308

16,000

40

,000

70,400

24,000

132,800

0.89

1.13

1.47

| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01

0.34

E

F

F

F

B

新竹－苗栗

4

香　山－日　南

頭　份－苗　栗

下公館－三　灣

台１

國１

台３

29,191

117,887

14,915

40,000

70,400

16,000

0.7

| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.67

0.93

D

F

E

苗栗－台中

5

苑　裡－日　南

后　里－豐　原

三　義－豐　原

卓　蘭－東　勢

台１

台13

國１

台３

40,974

46,635

108,806

15,090

40,000

40,000

70,400

208001.02

1.17

1.55

0.7

| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

F

F

F

D

台中－彰化

－南投

6

台中港－仲　港

大肚溪橋－彰化

霧　峰－草　屯

台17

台１

台３

19,448

51,268

70,533

64,,000

70,400

110,400

0.30

0.72

0.64

A

D

C

彰化－雲林

7

竹　塘－崙　背

溪　州－西　螺

員　林－西　螺

竹　山－林　內

台19

台１

國１

台３

14,451

25,494

89,141

22,112

64,000

40,000

70,400

32,000

0.23

0.64

1.26

0.69

A

C

F

D

雲林－嘉義8

北　港－蒜　頭

斗　南－嘉　義

斗　南－大　林

永　光－梅　山

台19

國１

台１

台３

34,430

81,102

33,637

10,677

64,000

70,400

32,000

32,000

0.54

1.15

0.84

0.33

C

F

E

B

嘉義－新營9

布

| 袋－ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

北　門

義　竹－鹽　水

嘉　義－新　營

水　上－後　壁

台17

台19

國１

台１

6,788

11,998

79,116

34,634

16,000

24,000

70,400

32,000

0.42

0.50

1.12

0.87

B

B

F

E

新營－台南

10

永　吉－十二佃

佳　里－西　港

麻　豆－永　康

隆　田－善　化

玉　井－楠　西

台17

台19

國１

台１

台３

7,609

19,132

91,731

52,041

9,083

16,000

32,000

70,400

24,000

16,0000.48

0.60

1.30

1.30

0.57

B

C

F

F

C

台南－高雄

11

彌　陀－梓　官

岡　山－橋　頭

仁　德－岡　山

旗　山－嶺　口

旗　山－里

| 港 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

台17

台１

國１

台21

台３

24,657

44,146

107,735

22,695

13,524

16,000

76,800

70,400

64,000

16,000

0.77

0.57

1.53

0.35

0.84

D

C

F

B

E

高雄－屏東

12

大　寮－屏　龍

林　園－烏　龍

台１

台17

32,074

36,049

84,800

64,000

0.38

0.56

B

C

台北－宜蘭

13

梗

| 枋－ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

頭　城

坪　林－二　城

三　民－羅　浮

台２

台９

台７

12,845

12,059

3,879

20,000

16,000

12,000

0.64

0.75

0.32

C

D

A

台中－花蓮

南投－花蓮

14

東　勢－天　冷

埔　里－仁　愛

台８

台14

8,759

12,864

17,600

17,600

0.50

0.73

B

D

高雄－台東

屏東－台東

15

北　寮－甲　仙

枋　寮－枋　山

台20

台１

11,864

17,196

12,000

64,0000.98

0.27E

A

宜蘭－羅東

16宜　蘭－羅　東

東　港－

| 下清 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

水

台９

台２

30,433

12,23732,000

24,000

0.95

0.51

E

C

太魯閣－花蓮17

太魯閣－三　棧

台９

11,971

32,000

0.37

B

花蓮－壽豐

18

花　蓮－壽　豐

花　蓮－豐　濱

台９

台11

24,426

1,867

32,000

16,000

0.76

0.17

D

A

瑞穗－玉里

19

瑞　穗－玉　里

大港口－長　濱

台９

台11

16,949

3,696

24,000

16,0

| 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0.71

0.23

D

A

鹿野－台東

20

鹿　野－卑　南

東　河－富　源

台９

台1113,240

4,125

16,000

16,000

0.83

0.26

E

A

台東－太麻里

21知　本－太麻里

台９

8,760

16,000

0.55

C

資料來源：(1)交通量：省縣道部份為公路局交通量統計，高速公路部份為收費站平均每日交通量

(2)容　量：參考「台灣地區整體運輸規劃」計算方式

2.5 公路車輛及公路運輸業

民國八十三年底台灣地區公路機動車輛總數為16,584,118輛，較上年增加11.18％，其中以特種車

| 增率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

最大為28.67％，其次為小客車年增率10.98％。民國八十三年底台灣地區公路車輛種類與數量如表2.6。民國八十三年台灣地區公路運輸業客運量如表2.7。客運部門除營運里程及營業車輛較上年稍高外，其他行車次數、行車里程、客運人數、延人公里數、每人平均運程及客運收入等都較上年下降，顯示長途旅客有小客車旅次之影響而減少現象。民國八十三年台灣地區公路貨運部門則除貨運噸數、延噸公里較上年稍多外，其他行車次數、貨運收入、營運車輛及每噸平均運程等則稍有減少，如表2.8所示。

表2.6 八十三年底台灣地區公路車輛種類與數量

用途別

營　　　業

自　　　用

合　　　計¦ª率

分  類

台灣省

台北市

高雄市

小　計

台灣省

台北市

高雄市

小　計

台灣省

台北市

高雄市

小　％

82~83年

大 客 車

11,648

4,430

763

16,841

3,079

1,065

593

4,737

14,727

5,495

1,356

21,578

-0.01

大

貨

車

小　計

一　般

曳　引

64,799

43,391

21,408

4,336

2,704

1,6327,460

2,671

4,789

76,595

48,766

27,829

75,755

74,385

1,370

4,066

3,900

166

5,181

5,096

85

85,002

83,381

1,621

140,554

117,776

22,778

8,402

6,604

1,798

12,641

7,767

4,874

161,597

132,147

29,450

4.52

2.88

12.56

拖

車

小　計

半拖車

全拖車

32,754

30,914

1,840

4,574

4,394

180

7,214

7,073

141

44,542

42,381

2,161

2,556

2,275

281

529

386

143

215

200

15

3,300

2,861

439

35,310

33,189

2,121

5,103

4,780

323

7,429

7,273

156

47,842

45,242

2,600

7.88

7.13

22.82

小 客 車

小 貨 車

特 種 車

53,830

4,454

－

36,910

1,417

－

10,840

164

－

101,580

6,035

－

2,904,892

540,553

－

525,180

54,731

－

267,195

34,503

－3,697,267

629,787

－

2,958,722

545,007

30,641

562,090

56,148

6,570

278,035

34,667

3,155

3,798,847

635,822

40,366

10.98

2.78

28.67

機 踏 車

－－

－

－

－

－

－

－9,822,277

1,023,580

1,032,209

11,878,066

8.48

合    計

167,485

51,667

26,441

245,593

3,526,835

585,571

307,687

4,420,093

13,547,238

1,667,388

1,369,492

16,584,11811.18

資料來源：交通部運輸研究所「運輸資料分析」

表2.7 民國八十二年與八十三年台灣地區公路運輸業客運量

類        別

營業里程

(公里)

營 業

車 輛

(輛)

行 車

次 數

(萬次)

行車里程

(萬車公里)

客 運

人 數

(萬人)

延人公里

(百萬人

公里)每人平

均運程

(公里)

客運收入

(百萬元)

台  汽

83

3,670.7

2,496

378.9

28,484

12,012

5,046.0

42.0

6,451.4

公  司

82

3,664.52,599

398.229,688

13,429

5,704.2

42.5

6,484.8

公民營

83

7,890.8

4,332

2,090.2

20,048

71,045

8,284.2

11.7

6,962.4

公  車82

7,760.4

4,168

2,217.3

21,11976,586

8,919.1

11.6

6,779.7

民  營

83

34,743.3

5,385

1,466.038,447

47,6468,597.4

18.0

9,719.8

客  運

82

33,920.3

5,408

1,530.6

38,899

51,880

9,439.4

18.4

9,996.9

83

46,304.8

12,213

3,935.1

86,979

130,703

21,927.6

16.8

23,133.6

合計

82

45,345.2

12,175

4,146.189,706

141,395

24,062.7

17.0

23,261.4

成長

率％2.12

0.31

-5.09-3.04

-7.56

-8.87

-1.18

-0.55

資料來源：交通部統計月報

ª2.8 民國八十二年與八十三年台灣地區民營汽車公司貨運量

項目

年

營業車輛

(輛)行車次數

(萬車公里)

貨運噸數

(萬公噸)

延噸公里

(百萬噸公里)

每噸貨物平均里程(公里)

貨運收入

(百萬元)

83

62,082

2,445.0

31,343.6

13,091.4

41.8

44,964.6

82

60,803

2,459.0

30,166.9

12,866.8

42.7

45,004.4

成長率％2.10

-0.50

3.90

1.74

-2.11

-0.09